ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

del Coronel Edgar Sánchez Canosa al Doctor Juan Carlos Salazar Gómez

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

Tabla de contenido

1.	DATOS GENERALES	2

2.	INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN	3

3.	SITUACIÓN DE LOS RECURSOS	13

4.	PLANTA DE PERSONAL	41

5.	PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	53

6.	OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO O EJECUCIÓN	136

7.	EJECUCIONES PRESUPUESTALES	137

8.	CONTRATACIÓN	178

9.	REGLAMENTOS, MANUALES   DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS	210

10.	CONCEPTO GENERAL	210

ANEXO: INFORME DE GESTIÓN	332

ANEXO 1 – OAJ ANEXO 1 CONTINGENCIAS JUDICIALES

ANEXO 2 - IATA

ANEXO 3 – LISTADO CONTRATISTAS 2017

ANEXO 4 – INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO

ANEXO 5 – CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ANEXO 6 – CONTRATOS REGIONALES

ANEXO 7 – CONTRATOS ARRENDAMIENTO INMUEBLES

ANEXO 8 – DIA AVANCE DE OBRAS

ANEXO 9 - ANTECEDENTES DE RECLAMACIÓN DEL HELICÓPTERO AUGUSTA.

# DATOS GENERALES

Periodo: 19 septiembre de 2017 al 4 enero de 2018

# NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:

Coronel Edgar Sánchez Canosa,

# CARGO:   ENTIDAD (RAZON SOCIAL):

Director General Encargado

# CIUDAD Y FECHA:

Bogotá, 26 de enero 2018

# FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:

19 septiembre 2017

# CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:

Encargo en el empleo de Director General Nivel 15, grado 24 de la Unidad Administrativa Aeronáutica Civil – Aerocivil, Resolución No. 1545 del 18 de septiembre de 2017, y acta de posesión del 19 del mismo mes y anualidad.

# FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN:

4 enero de 2017

# INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

ASPECTOS INSTITUCIONALES

Desde la Dirección General y con la participación de todas las áreas misionales de la Entidad, en el marco de la preparación de las auditorias de Programa Universal de Auditoria de Seguridad Aviación Civil (USAP) y Programa Universal de Auditoria sobre la vigilancia a la seguridad operacional (USOAP), se actualizó la estructura orgánica de la Entidad cuyo resultado fue la expedición del Decreto 823 del 2017. Durante el proceso la Entidad contó con la participación y aprobación de la Presidencia de la República, Departamento Función Pública (DAFP), Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda.

Con este Decreto se separa al interior de la Entidad el rol de Autoridad Aeronáutica (en cabeza de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, Oficina Transporte Aéreo, Oficina de Registro) y el rol de Proveedor de servicios a la Aviación (servicios a la navegación aérea y servicios aeroportuarios en cabeza de la Secretaria de Sistemas Operacionales; y Servicios instrucción en cabeza de la Oficina CEA), de conformidad con el Documento OACI 9734. De esta manera, la Entidad mostró los adelantos en el área de Legislación Aeronáutica (LEG) tanto para la Auditorías de USAP como de USOAP, lo que contribuyó a mejorar la implementación efectiva en el 2017 de la siguiente manera:

- La Auditoria USAP:  72,55 % de implementación efectiva (EI) mejorando la calificación del 2009 que estaba en 59,54 %. En particular área LEG obtuvo el 100 %.

- La Auditoria USOAP: 74,38% de implementación efectiva (EI), mejorando la calificación del 2007 que estaba en el 63 %. En particular el área LEG obtuvo el 84,38 % quedando pendiente AIG y AGA.

El plan de acción correctivo (CAP) de USOAP aprobado por la Entidad en su calidad de Autoridad de seguridad operacional, que atiende las constataciones resultado de la respectiva Auditoria, fue registrado en la plataforma OLF de la OACI.

El plan de acción correctivo (CAP) de la USAP aprobado por la Entidad en su calidad de Autoridad de seguridad aviación civil, que atiende las constataciones resultado de la respectiva Auditoria, fue enviado a las oficinas principales de la OACI, de acuerdo con los protocolos de seguridad.

Como responsable de ejercer las funciones de Autoridad Aeronáutica frente al Convenio de Aviación Civil Internacional y sus anexos, la Entidad responde de la siguiente manera:

Y desde el rol de Proveedor de servicios a la navegación aérea y servicios aeroportuarios, la Entidad responde de la siguiente forma en relación a los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC):

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN

La Entidad debe cumplir los requisitos de Ley, así como atender las expectativas frente a sus clientes. En este sentido la norma internacional ISO9001:2015, es la herramienta que garantiza el éxito en la gestión para demostrar confianza en la entregar los servicios a su cargo, mejorar continuamente la capacidad de gestión institucional y la comunicación tanto interna como externa,

Igualmente, La Entidad tiene un compromiso con la OACI en relación a la certificación ISO 9001: 2015 para los procesos MET y AIS. Existe un plan de trabajo a cargo de la Oficina Asesora de Planeación para la preparación del Sistema de gestión de Calidad bajo el seguimiento de la Oficina Control Interno.

Desde la Subdirección General durante el 2017 se realizaron alrededor de 25 reuniones de seguimiento y de preparación de la revisión por la dirección 2017. Es necesario integrar el sistema de planeación de la Entidad a la luz del Decreto 1499 de 2017 y realizar la Revisión por la Dirección, de acuerdo con la exigencia de la ISO9001:2015.

PLAN DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA COLOMBIA (PNA COL)

En cumplimiento del principio de planeación de la Constitución Política que guía la función pública para “fundamentar la economía, eficacia, celeridad e imparcialidad”, la AEROCIVIL desde su rol de Proveedor de servicios ha formulado el PLAN DE NAVEGACIÓN AÉREA PARA COLOMBIA (PNA COL) desde el año 2008. Este es un documento estratégico vivo que atiende los requerimientos operacionales de corto, mediano y largo plazo, para que el sector del transporte aéreo siga creciendo, en un sistema integrado de navegación aérea operacionalmente seguro, eficiente y sustentable desde el punto de vista ambiental. La actualización y publicación periódica del PNA COL es sinónimo de transparencia, para que cada parte interesada conozca la ruta que ha trazado la AEROCIVIL en relación a la PROVISION DE LOS SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN AÉREA y SERVICIOS AEROPORTUARIOS, la priorización en las metas, los proyectos que atienden las necesidades y el orden de inversión requerido, así como los ajustes previsibles a la Regulación nacional en materia de navegación aérea, necesarios para que prepare su organización frente a los cambios anunciados.  El PNA COL formula las necesidades operacionales y estrategias tecnológicas para la prestación de los servicios en el espacio aéreo (desde el nivel del suelo) bajo la responsabilidad de Colombia, con el fin de contar con un sistema de gestión de tránsito aéreo inter-funcional, orientado a servir a todos los usuarios durante todas las fases del vuelo que cumpla con los niveles de seguridad operacional, facilitando la realización de operaciones óptimas, sea sustentable en relación al medio ambiente, y no se perciban divisiones en la transición entre áreas adyacentes.

El PNA COL está constituido por los siguientes documentos:  Volumen I: Requerimientos operacionales versión 08 se publicó en octubre 2017, el Volumen II: instalaciones y servicios versión 08 fue publicado en octubre 2017, para consulta permanente de la comunidad aeronáutica. Todos documentos que componen el PNA COL están publicados para consulta permanente de la comunidad aeronáutica en

http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/planes-de-navegacion-aerea-para-colombia

Desde la Subdirección se realizaron en el 2017, alrededor de 100 mesas de trabajo con las dependencias responsables para la actualización del Volumen I y Volumen II a versión 08.

Existe una iniciativa del Ministerio del Transporte para que Aerocivil participe de la construcción del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) fase III. Luego de realizar varias mesas de trabajo con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para establecer el Plan Estratégico Aeroportuario (PEA). El PEA incluye la propuesta de red aeroportuaria nacional integrada a la red intermodal de transporte, la proyección de tránsito (pasajero y carga), necesidades de servicios y logística compartido entre los distintos modos de transporte, modelo general de gestión aeroportuaria, entre otros.

A nivel internacional, dada la experiencia de Colombia en la construcción del PNA COL, participamos en la realización de la ANC/12. Debido a la activa participación de Colombia durante esta Conferencia, Colombia ha sido uno de los Estados con adopción temprana del enfoque ASBU dentro de su proceso de planificación de los servicios a la navegación aérea. En el 2017, la OACI realizó una encuesta a los Estados para confirmar la realización de la ANC/13 en el 2018. Colombia estuvo de acuerdo y envió algunos aspectos a tener en cuenta para la próxima ANC/13, frente al enfoque ASBU para la implantación de las mejoras operacionales.

COMISIÓN COLOMBIANA DEL ESPACIO (CCE)

La CCE se creó mediante el Decreto 2442 de 2006, como órgano intersectorial de consulta, coordinación, orientación y planificación, para la ejecución de la política nacional para el desarrollo y aplicación de las tecnologías espaciales y coordinar la elaboración de planes, programas y proyectos. La presidencia la CCE la está a cargo del Vicepresidente de la República.  La CCE está integrada por distintos ministerios, universidades y entidades a la fecha son aproximadamente 40, quienes participan en siete frentes de trabajo: telecomunicaciones, navegación satelital, astronomía/astronáutica/medicina aeroespacial, observación de la tierra, asuntos políticos/ legales, gestión del conocimiento e infraestructura datos espaciales.

En cumplimiento del Decreto 2442 de 2006, la Aeronáutica Civil de Colombia a través de la Subdirección General participa en el Comité Técnico de la Secretaria Ejecutiva de la CCE. Pertenece a los Grupos de Gestión Conocimiento, Grupo Asuntos políticos y Legales, Grupo gestión del Conocimiento y coordina el Grupo de Navegación Satelital de la CCE.

Con el trabajo mancomunado de las Entidades que pertenecen al Grupo Navegación Satelital se consolidado la actualización del PLAN NACIONAL NAVEGACIÖN SATELITAL – PNNS, publicado en diciembre de 2015. El objetivo general del PNNS es proporcionar lineamientos y acciones para el desarrollo e implementación de sistemas de navegación satelital con el fin de fortalecer de manera articulada los distintos modos del transporte, impulsando la intermodalidad, conectividad, movilidad, productividad, eficiencia y competitividad del país

Aerocivil como miembro de la CCE participa de manera permanente en los Comité Técnicos de la CCE, y atiende los requerimientos de la Secretaria Ejecutiva en distintas actividades como: posiciones de Estado para reuniones internacionales (COPUOS 60 Sesión; GRULAC, UNOOSA), proyecto de Agencia Aeroespacial Colombiana, entre otros.

Es necesario realizar especial mención al proyecto de creación de la Agencia Aeroespacial Colombiana, dado que la CCE ha identificado la necesidad del fortalecimiento institucional apropiado para la implementación de la política pública espacial que permita de manera efectiva generar producción científica, tecnológica, legislativa en relación a las distintitas actividades espaciales para aportar, a nivel nacional e internacional, soluciones con tecnología espacial para el aumento de la productividad y competitividad de los diferentes sectores de la economía. De cara al postconflicto, el país enfrenta el desafío de reducir las brechas socioeconómicas, la construcción de un país social, económica y ambientalmente sostenible, en condiciones que garanticen una paz estable y duradera, donde la nueva Agencia puede contribuir generando soluciones en Colombia a problemas nacionales con tecnologías espaciales, como lo establece el actual PND.

En el 2017 se formularon las observaciones solicitadas por el DNP en relación al borrador de documento CONPES para definir la POLÍTICA NACIONAL ESPACIAL.

COORDINACIÓN CON DIRECCIONES REGIONALES AERONÁUTICAS

Por disposición de la Dirección General de la entidad, la Subdirección General a partir de septiembre de 2014, tiene a su cargo el monitoreo y control de la gestión de las seis Direcciones Regionales aeronáuticas: Regional Atlántico, Regional Antioquia, Regional Meta, Regional Cundinamarca, Regional Norte Santander y Regional Valle.

Para ello se establecieron indicadores de medición relacionados con alistamiento de infraestructura, mitigación del peligro aviario, ejecución presupuestal, arrendamiento de inmuebles, cierre hallazgos salud ocupacional, cumplimiento plan de mejoramiento OCI y cierre de no conformidades del sistema de gestión de calidad. Estos indicadores y otros temas de interés regional y aeroportuario se revisan semanalmente en videoconferencias con las seis Direcciones Regionales, los Secretarios, Directores de Área, Jefes de Oficina o Coordinadores correspondientes del Nivel central. Así en el año 2017 se realizaron 41 videoconferencias.

Es necesario revaluar con la Dirección General la asignación a la Subdirección General del monitoreo de las Direcciones Regionales, toda vez que el Decreto 823 de 2017, le asigna funciones de proveer, verificar, controlar, evaluar y mejorar a nivel táctico y operativo de manera articulada la provisión y mantenimiento de los servicios aeroportuarios a la Dirección de Servicios Aeroportuarios de la Secretaria de Sistemas Operacionales.

FERIA AERONÁUTICA

Se realizó el cierre contable de la octava versión F-AIR 2017, e inicio de actividades de comercialización para la novena versión en el año 2019.

CIFRAS CONSOLIDADAS 2017:

| PRESUPUESTO 2017 vs. INGRESOS |
| --- |
| ÁREA DE EXHIBICIÓN | $ 1.224.194.245 |
| PLATAFORMA | $ 151.127.544 |
| CHALETS | $ 478.835.949 |
| PLAZOLETA DE COMIDAS | $ 109.234.119 |
| TOTAL, PRESUPUESTO | $ 2.500.000.000 |
| TOTAL, INGRESOS | $ 1.963.391.857 |
| % CUMPLIMIENTO EMPRESAS CONTRATADAS | 78,6% |

El porcentaje alcanzado para F-AIR COLOMBIA 2017, después de 8 meses de comercialización, fue del 78,6%. Y una utilidad correspondiente al 25% favor del La Aeronáutica Civil por valor de $ 73.000.000 consignados en la cuenta de ahorros No. 328861460-26 a nombre del TESORO NACIONAL DE LA AEROCIVIL.

GRUPO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Se relaciona el número de investigaciones pendientes de informe final, de sucesos ocurridos desde el año 2014 hasta la fecha:

Incidentes graves: 20

Incidentes: 71

169 investigaciones aproximadamente de ATS pendientes por investigar.

En cuanto a recomendaciones de accidentes e incidentes pendientes por oficiar a los responsables de la entidad y fuera de la entidad, se encuentran los siguientes:

ACCIDENTES:

PR-MIC         MICROSURVEY

HK 3909G     EL CAMINANTE AIR S.A

N 164HH       HELIBLACK LLC

HK 4464        NACIONAL DE AVIACIÓN S.A

INCIDENTES GRAVES:

HK 1584G    IVIETA LTDA.

Asimismo, se tiene pendiente la gestión de los siguientes temas:

- Realización del Manual de funciones

- Desarrollar plan de capacitación del personal del grupo

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta el rol de la Oficina de Control Interno, se anexa (Ver OCI Anexo 4 Informe de gestión Oficina de control interno.pdf) el informe a dic 2017 frente al estado de los hallazgos OCI, el avance en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, la atención de PQRSD reportadas por Línea Anticorrupción, funciones de advertencia, Auditorías de Calidad y Evaluación MECI, entre otras.

OFICINA DE REGISTRO

A la fecha se encuentran inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional 6301 aeronaves, de las cuales 5711 cuentan con matricula Colombiana (HK - HJ) y 590 con permiso de permanencia de largo plazo para operar en Colombia con matrícula extranjera. Esto incluye tanto aeronaves de servicio privado como de servicio aéreo comercial.

De otra parte, dado que la función del registro de pistas y aeródromos está a cargo de la Oficina de Registro desde el Decreto 260 de 2004 y ratificado en el Decreto 823 de 2017, se requiere coordinar lo necesario para entregar la información pertinente de la Subdirección a la Oficina de Registro. En relación a la preparación de permisos de operación de aeródromos privados, la función de acuerdo al Decreto 823 de 2017, está en la Dirección de Estándares de Servicios a la Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, por lo que se requiere coordinar lo necesario con la Subdirección General para entregar la información pertinente. Lo anterior sin perjuicio que la Subdirección General ejerza controles adicionales para la expedición de los actos administrativos correspondientes.

OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSIÓN

La Oficina de Comercialización e Inversión, como apoyó de la prestación de servicios, desarrolló gestiones encaminadas a fortalecer la interacción UAEAC-ANI, liderando la coordinación entre las entidades, liderando los comités operativos, liderando la coordinación interna entre las áreas involucradas, asesorando jurídicamente los temas contractuales y demás inherentes, lo cual fue legalizado a través de las funciones incorporadas en el Decreto 823 de 2017, y la Resolución 1357 del 2017.

Igualmente, trabajó en tareas direccionadas a dar cumplimiento a la Norma de Calidad ISO-9001, tendiente a mejorar los servicios aeroportuarios que se brindan en las terminales aéreas a cargo de la Aerocivil, a través de la aplicación de sondeos de medición del servicio y con la divulgación del Catálogo de Servicios en Aeropuertos, herramienta informativa al servicio de los usuarios del portal Web de la entidad, consolidando bases de datos clave para la toma de decisiones y coadyuvando de manera importante en el desarrollo de la oferta comercial de los locales que desarrollan esta tarea en los diferentes aeropuertos del país.

De otra parte, llevó el control y vigilancia, de los derechos y tasas cedidos a los 06 Concesionarios existentes, y los 16 aeropuertos que esto reúnen, y la contraprestación que percibe la Aerocivil por concepto de la explotación económica de estos.

Es importante tener en cuenta que las contraprestaciones de los contratos de concesión (recursos propios de Aerocivil) generaron en el año 2017 con corte a agosto 30, la suma de $COP 478,600 millones, equivalentes a un 98% de los ingresos por tasas, multas y contribuciones. y corresponde al 48.4% del total general de los Ingresos Propios de Aerocivil que fue $982.202,000 millones de pesos a la fecha mencionada.

OCEI aportó considerablemente, en la reorganización que adelantó la Entidad en el 2017, incorporando un nuevo grupo denominado Concesiones, que profundiza la gestión de la Oficina frente las actividades, responsabilidades y alcance que se vienen desarrollando con la ANI, para todos los asuntos relacionados con los proyectos futuros de (APP/IP), las 06 Concesiones y los 16 aeropuertos subrogados el 09 de Julio de 2013. Con dicha reorganización lograda, se ha empoderado y formalizado la real gestión que viene adelantando la oficina.

SECRETARIA DE SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL

Esta Secretaria como responsable principal para atender las auditorias de la OACI, hizo parte de las mesas de trabajo en 2016-2017. Los resultados mejoraron con relación a las auditorias anteriores:

La Auditoria USAP-CMA de Colombia, realizada en 2017 por parte de la OACI tuvo una calificación total 72,55 % de implementación efectiva, generó 44 constataciones, encontrándose 113 Preguntas de protocolo (PQ) con resultado No satisfactorio.

La Auditoria USOAP-CMA de Colombia, realizada en 2017 por parte de la OACI, tuvo por resultado el 74.38% respecto a los ocho elementos críticos del sistema de vigilancia de la seguridad operacional del Estado, sin auditar las áreas de AGA y AIG. Los CE con las EI más bajas son: Ce-8 con un 61.22%, CE-7 con 64.20% y CE-3 con 64.94%.

| Compromiso estratégico | Evidencias |
| --- | --- |
| Reglamentar la certificación y vigilancia de las empresas de trabajos aéreos especiales en la modalidad de ambulancia aérea | Se efectuó la revisión y aceptación del proyecto RAC 138 y se envió al Grupo de Normas Aeronáuticas para su publicación con 5103 109 2017029853 31 de octubre de 2017, se avanzó en un 90% del compromiso estratégico. Pendiente la publicación por parte del Grupo de Normas Aeronáuticas. |
| Alcanzar el 80% de la implementación Fase 1 del Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) PEGASO | La Fase 1 consta de 06 actividades así: 1. Identificar la organización apoderada y al ejecutivo responsable del SSP 2. Establecer el equipo de implementación SSP 3. Realizar un análisis de brechas 4. Establecer un mecanismo de coordinación del SSP 5. Desarrollar plan de implementación SSP 6. Desarrollar documentación SSP, marco de trabajo, componentes y elementos Se cumplieron con las actividades No. 1, 2, 3 y 4 a través de: Documento formal donde se designa al equipo de implantación y a sus miembros, así como el mecanismo de coordinación del SSP. Análisis de brechas realizado a las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado que forman parte del SSP. Respecto a la actividad No. 4 el mecanismo de coordinación SSP se ve reflejada y legalizada mediante el Consejo de Seguridad Aeronáutico establecido mediante el Decreto 840 de 2004 modificado con el Decreto 823 de 2017, Consejo que cuenta con su propio reglamento. Se firmó y emitió la Resolución 03736 de fecha 1 de diciembre 2017 sobre la actualización total al RAC 219 – Gestión de Seguridad Operacional como parte del avance de la actividad No. 6. Se alcanzó un avance del 80% para el 4° trimestre quedando pendiente la actualización del Programa Estatal de Gestión de autoridad de Seguridad Operacional (PEGASO) y el plan de implementación el cual deberá ser retroalimentado y aprobado por el nuevo Director General. |

# SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos materiales, financieros; así como los bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha de la entrega, con los correspondientes inventarios y responsables.

OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN

Se hizo seguimiento y verificación a las contraprestaciones recibidas de los aeropuertos entregados en concesión, de los cuales se anexa la información comparativa de los años 2014, 2015 y 2016 (2017 pendiente) así:

Distribuidos en la siguiente proporción:

SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y A LA AVIACIÓN CIVIL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO: VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Y AL EXTERIOR:

| VIGENCIA | RUBRO | APROPIADO | TOTAL RUBRO | REEMBOLSADO | TOTAL RUBRO | % | DISPONIBLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | VIATICOS AL EXTERIOR | $ 203.992.000 | $ 1.062.639.536 | $ 179.592.000 | $ 664.522.036 | 72 % | $ 24.400.000 |
|  | VIATICOS AL INTERIOR | $ 705.647.536 |  | $ 484.430.536 |  |  | $ 221.217.000 |
|  | TRASLADO A SG | $ 153.000.000 |  | - |  |  | $ 245.617.000 |

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN:

BALANCE DE INVERSION COMPROMISOS 2017 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA RUBRO DESCRIPCION APROPIACION INICIAL APROPIACION FINAL COMPROMISO A 29 DE NOV % AVANCE EJECUCION % DESVIACION A 31 OCT COMPROMISO A DICIEMBRE DE 2017 % EJECUCION FINAL C-2409-0600-3-0-1 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CONTROL OPERACIONAL $ 350.000.000 $ 431.883.360 $ 101.226.000 23% 77% $ 351.226.000 81% C-2409-0600-3-0-2 CERTIFICACION AEROMEDICA AL PERSONAL TECNICO AERONAUTICO $ 374.000.000 $ 394.000.000 $ 379.350.200 94% 6% $ 385.350.200 97% C-2409-0600-3-0-4 ADQUIRIR PUBLICACIONES TECNICAS PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES - SEGURIDAD OPERACIONAL $ 50.000.000 $ 21.600.000 $ 21.415.125 99% 1% $ 21.415.125 99% C-2409-0600-3-0-5 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS QUE APOYAN EL CONTROL OPERACIONAL $ 80.000.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 100% 0% $ 8.500.000 100% C-2409-0600-3-0-7 MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS QUE APOYAN EL CONTROL OPERACIONAL. $ 70.000.000 $ 74.000.000 $ 73.638.890 99% 1% $ 73.638.890 99% C-2409-0600-3-0-8 PRUEBAS PARA DETECCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS - PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS- $ 35.000.000 $ 35.000.000 $ 26.012.389 74% 26% $ 26.012.389 74% C-2409-0600-3-0-9 PRUEBAS PSICOTECNICAS Y/O PSICOMETRICAS $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 29.965.000 99% 1% $ 29.965.000 99% C-2409-0600-3-0-10 ADQUIRIR VEHICULOS PARA EL CONTROL OPERACIONAL $ 399.000.000 $ 433.136.640 $ 433.136.640 100% 0% $ 433.136.640 100% C-2409-0600-3-0-11 CALIBRACION BASCULA PESAJE DE AERONAVES Y/O ALCOHOLIMETROS $ 10.400.000 $ 36.400.000 $ 9.282.000 25% 75% $ 9.282.000 25% C-2409-0600-3-0-12 ADQUISICION UNIDAD MOVIL DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES. $ 500.000.000 $ 433.880.000 $ 433.879.596 100% 0% $ 433.879.596 100% TOTAL 1.898.400.000 1.898.400.000 1.516.405.840 80% 20% $ 1.772.405.840 93%

Bienes muebles e inmuebles

- Se enviaron 2 comunicados para el reintegro de 2 vehículos que son de esta SSOAC, que fueron prestados en anteriores administraciones.

- La SSOAC, adquirió para el apoyo de las labores de inspección y control operacional, (4) cuatro vehículos tipo campero modelo 2018, con las siguientes especificaciones:

MARCA NISSAN KICS, 1.6 MECANICOS, 4X2. equipados y acondicionados así:

- Logos Aerocivil en puertas y capo

- Franjas negro amarillo reflectivo 3m en Bomper delantero y trasero.

- Radio base, banda aeronáutica marca ICOM barra de luces importada marca WHELEN

- Seguros antirrobo para espejos, pernos y luces.

- Cámara de reverso

- Monitoreo con GPS*

- Kit de emergencia básico según reglamentación.

- Otras herramientas.

Igualmente, la SSOAC, adquirió par el apoyo de las labores de inspección y control operacional, (1) un vehículos tipo VAN de 10 pasajeros modelo 2018, así:

MARCA RENAULT MASTER,  MECANICA, 4X2. DIESEL equipo y acondicionado con:

- Logos Aerocivil en puertas y capo

- Radio base, banda aeronáutica marca ICOM

- Seguros antirrobo para espejos, pernos y luces.

- Exploradoras

- Cámara de reverso

- Monitoreo con GPS*

- Kit de emergencia básico según reglamentación.

- Otras herramientas

SECRETARIA GENERAL

ESTADOS FINANCIEROS

A continuación, se presenta de manera pormenorizada la situación de los recursos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil durante la vigencia fiscal 2017 corte septiembre de 2017, de acuerdo con la información provista por la Directora Financiera de la Entidad. Los estados financieros consolidados correspondientes al 3 trimestre de 2017, ya que se está trabajando actualmente en el corte del 4 trimestre y cierre de la vigencia 2017, para lo cual se tiene plazo hasta el día 15 de febrero de 2018 de conformidad con lo establecido en la Resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación.

A. Recursos Financieros:

| CONCEPTO | VALOR (miles de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el día 1 del mes julio y el día 30 de septiembre de 2017 |
| Activo Total | $13.568.549.414 |
| - Corriente | $927.054.833 |
| - No Corriente | $12.641.494.581 |
| Pasivo Total | $103.436.422 |
| - Corriente | $45.232.002 |
| - No Corriente | $58.204.420 |
| Patrimonio | $13.465.112.992 |

Durante el tercer trimestre del año 2017 se observa una disminución por del traslado de los dólares a la CUN, la amortización del pago de las pólizas y las reclasificaciones de la cuenta 1615 construcciones en curso a la cuenta 1705 bienes de uso público en construcción, con respecto al rubro de pasivos en el año 2016 se cancelaron obligaciones importantes como el pago a AEROCALI por valor de $19. 491 mil millones y Alfa Mike por $10.285 millones de pesos lo que disminuyo ostensiblemente este rubro en la vigencia 2017, con respecto al patrimonio solo se presenta variaciones por el efecto del registro de las utilidades de cada periodo. A continuación, se presentan los indicadores financieros que corresponden a los estados financieros acumulados del tercer trimestre del año 2017.

Como se observa en el cuadro comparativo de los años 2013 al 2017 el indicador de liquidez nos muestra que ha sido variable, con ello se puede analizar que por cada peso que se debe a corto plazo se tiene para respaldar las obligaciones de la entidad.

El indicador de endeudamiento muestra una tendencia a la baja indicando que se tienen menos deudas por parte de la entidad.

El indicador de rentabilidad del patrimonio nos muestra, la tasa de rendimiento obtenida en los últimos cinco años, respecto a las inversiones representadas en el patrimonio registrado.

El indicador de rentabilidad del activo nos muestra el beneficio de los activos de la entidad en los últimos cinco años, respecto de la utilidad obtenida.

| CONCEPTO | VALOR (Miles de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el día 1 del mes julio y el día 30 de septiembre de 2017 valores en pesos. |
| Ingresos operacionales | $984.236.733 |
| Gastos Operacionales | $609.875.298 |
| Costos de Venta y Operación | $35.985.466 |
| Resultado Operacional | $338.375.969 |
| Ingresos Extraordinarios | $50.543.280 |
| Gastos Extraordinarios | $22.477.725 |
| Resultado No operacional | $28.065.555 |
| Resultado Neto | $366.441.524 |

Al realizar una comparación con los estados financieros desde el año 2013 se observa que durante los años anteriores se han recibido ingresos-Nación a diferencia del año 2017 ya que se han obtenido ingresos superiores en un 13% con respecto al año 2016; indicando con ello que el esfuerzo en el proceso de facturación y recaudo ha sido más efectivo, de otra parte, los gastos operacionales - administración se han reducido en un 13% con respecto al gasto del año 2016.

Es importante recalcar que los recursos recibidos en el año 2016 por recursos nación fueron de $169.000 millones, lo que indica que el excedente en la vigencia 2017 se mayor puesto que son recursos propios de servicios prestados por la Aerocivil.

EJECUCIONES PRESUPUESTALES

- Rubros de Funcionamiento:

Teniendo en cuenta la coyuntura de la separación del cargo y considerando que los datos de cierre de año son importantes plasmarlos en este informe así la separación del cargo se presente con corte a 5 de enero de 2018,se describe la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2017 en cuanto a rubros de inversión y funcionamiento.

*EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE FUNCIONAMIENTO:

Se presenta una ejecución presupuestal en gastos de personal del 100% en obligaciones presupuestales de $429.398.532.580 y en registros presupuestales $495.421.686.535 sobre una apropiación disponible de $23.326.426.746

- Rubros de Inversión:

EJECUCIÓN RUBROS DE INVERSIÓN

Teniendo en cuenta que del presupuesto de inversión esta valorizado para el año 2017 por valor de $726.561.665.742 es importante determinar que a nivel general se obligó el 50%, se comprometió el 93% y se pagó el 41%

- Ejecución Rezago:

Con respecto a la ejecución del rezago se obligó el 79%, recalcando que la secretaria de sistemas operacionales represento el 98% de la reserva y la Dirección de infraestructura presento una ejecución del 75%.

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2018 CON RESPECTO AL AÑO 2017

Con respecto al presupuesto comparado 2017 y 2018 se describe en los gráficos siguientes la tendencia de reducción con respecto a la apropiación definitiva del año 2017 que para el caso de gasto de funcionamiento se redujo en un -5%. Descritos de la siguiente manera:

Rubro sueldos de personal de nómina presenta un incremento del 3% con respecto al del año inmediatamente anterior, las contribuciones inherentes a la nómina se redujeron en un 9% y la apropiación definitiva de gastos generales se redujo en un 16% con respecto al año anterior, indicando con ello que se deben implementar estrategias de austeridad del gasto para poder dar utilización de manera adecuada a la menor apropiación.

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Otro factor muy importante a tener en cuenta es la ejecución de ingresos con corte a noviembre de 2017, como a continuación se describe.

Una gestión importante de resaltar es la depuración de las operaciones áreas realizada por el área de facturación y las diversas regionales recaudando con corte al mes de noviembre el 75% del ingreso esperado; los ingresos  con corte  al mes de diciembre están siendo procesados para el cierre de la vigencia 2017; el ingreso acumulado a noviembre se encuentra en un $1.145.913 menos $244.863 millones de excedentes indicando que a noviembre se tiene un recaudo de $901.050 millones de pesos alcanzando un recaudo de 75% teniendo en cuenta la meta esperada de ingreso se proyecta recibir a diciembre de 2017 $50.000 mil millones de pesos cifra que alcanzaría una meta de recaudo de 101%.

INFORME SEGUIMIENTO AL PAC  2017

Con respecto al PAC con corte a diciembre 31 de 2017 se cerró con una ejecución de este en la vigencia del 62% y del rezago del 87%

INFORME DE PAC 2018

Con respecto al PAC 2018, mediante Resolución 002 de 2 de enero de 2018 se realizó la distribución del PAC para el mes de enero de 2018 que dicha delegación fue aprobada mediante acta 3 en la sesión 1 de 2004, otro aspecto importante de destacar hace referencia a la comunicación radicada 2-2017-044315 del 27 diciembre de 2017 suscrita por el secretario ejecutivo del CONFIS aprobó la meta global de pagos con recursos propios para la Unidad administrativa Especial Aeronáutica civil por los montos de las apropiaciones incorporadas en el presupuesto general de la Nación por valor $1.151.913.292.156.

Como se observa en el cuadro anterior y teniendo en cuenta los gastos históricos el rubro de nómina se encuentra desfinanciado en $24.780.816.382 debido a compromisos cancelados de la vigencia 2017 que se cancelaron con recursos 2018: como son los dominicales y festivos del mes de noviembre y la prima de productividad cuyo monto Ascencio a $5.600. millones de pesos, de otra parte, la cancelación de la seguridad social del mes de diciembre y el pago del fondo nacional del ahorro entre otros que suman en enero un monto de $12.517.637.639

El PAC de rezago es un emolumento importante de destacar puesto que se constituyó una reserva del 46% del presupuesto de inversión equivalente a $316.464.428.265 y el PAC de cuentas por pagar equivalente a $ 67.320.361.904

DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

Se realizó la desagregación del presupuesto de Funcionamiento, así:

GASTOS DE PERSONAL

| Detalle Conceptos / Rubro Presupuestal | Presupuesto Apropiado Vigencia 2018 |
| --- | --- |
| G A S T O S de P E R S O N A L | 291.204.733.795 |
| SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 101.371.600.000 |
| Sueldos | 73.387.872.398 |
| Sueldo de Vacaciones | 5.403.006.748 |
| Incapacidades y Licencias de Maternidad | 1.397.871.046 |
| Jornada Ordinaria Dominical y Recargos | 21.182.849.808 |
| PRIMA TECNICA | 1.577.300.000 |
| Prima Técnica No Salarial | 1.577.300.000 |
| OTROS | 88.289.600.000 |
| Gastos de Representación -Agregado Aeronáutico | 85.320.813 |
| BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS | 2.658.731.365 |
| BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 447.143.723 |
| BONIFICACION SEMESTRAL | 6.796.115.952 |
| Subsidio de ALIMENTACION | 895.768.135 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 50.754.846 |
| PRIMA DE VACACIONES | 4.040.597.202 |
| PRIMA DE NAVIDAD | 8.581.849.373 |
| PRIMA DE DIRECCION | 47.677.982 |
| Prima Costo de Vida -Agregado Aeronáutico | 57.591.544 |
| PRIMA DE LOCALIZACION | 43.841.680 |
| SOBRESUELO | 28.370.685.362 |
| PRIMA DE PRODUCTIVIDAD | 19.949.241.031 |
| BONIFICACION AERONAUTICA | 15.147.302.180 |
| PRIMA DE COORDINACION | 881.515.652 |
| PENSION SANCION | 177.136.554 |
| BONIFICACION DE DIRECCION | 58.326.608 |
| HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS e INDEMNIZACION VACACIONES | 16.675.400.000 |
| Horas extras | 16.355.700.912 |
| Indemnización por Vacaciones | 319.699.088 |
| OTROS GASTOS PERSONALES (Distribución Previo Concepto DNP) | 10.806.633.795 |
| Gastos de Personal | 10.806.633.795 |
| Servicios Personales Indirectos (Ver matriz adjunto) | 6.651.700.000 |
| CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 65.832.500.000 |
| Administradas por el Sector Privado | 25.167.546.322 |
| Cajas de Compensación Privadas | 5.356.187.036 |
| Fondos Administradores de Pensiones Privados | 3.273.655.168 |
| Empresas Privadas Promotores de Salud | 11.251.078.196 |
| Administradoras Privadas de Aportes para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales | 5.286.625.921 |
| Administradas por el Sector Publico | 40.664.953.678 |
| Fondo Nacional del Ahorro | 12.103.718.620 |
| Fondos Administradores de Pensiones Públicos | 20.454.192.877 |
| Empresas Púbicas Promotores de Salud | 402.140.908 |
| Aportes al ICBF | 4.017.439.883 |
| Aportes al SENA | 2.678.770.853 |
| Otros Aportes Entidades del Sector Publico | 1.008.690.537 |

SERVICIO PERSONALES INDIRECTOS

| 2018 | DESAGREGACION DE APROPIACIONES -SIIF NACION |
| --- | --- |
| APROPIACION | RUBRO | DESCRIPCION | SUBUNIDAD | DAG | VALOR |
| $ 6.651.700.000 | A-1-0-2-12 | HONORARIOS | NIVEL CENTRAL | UAEAC GESTION GENERAL | $ 4.345.245.878 |
|  | A-1-0-2-12 | HONORARIOS | CUNDINAMARCA | UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA | $ 0 |
|  | A-1-0-2-12 | HONORARIOS | ANTIOQUIA | UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA | $ 0 |
|  | A-1-0-2-12 | HONORARIOS (Vigencia Futura) | ATLANTICO | UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO | $ 80.251.580 |
|  | A-1-0-2-12 | DESCRIPCION | VALLE | UAEAC - RVA - REG. VALLE | $ 0 |
|  | A-1-0-2-12 | HONORARIOS | NTE SANTANDER | UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER | $ 0 |
|  | A-1-0-2-12 | HONORARIOS | META | UAEAC - RNS - REG. META | $ 0 |
|  | A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | NIVEL CENTRAL | UAEAC GESTION GENERAL | $ 1.834.252.542 |
|  | A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | CUNDINAMARCA | UAEAC - RSB - REG. CUNDINAMARCA | $ 0 |
|  | A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | ANTIOQUIA | UAEAC - RAN - REG. ANTIOQUIA | $ 0 |
|  | A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS (Vigencia Futura) | ATLANTICO | UAEAC - RAT - REG. ATLANTICO | $ 379.400.000 |
|  | A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | VALLE | UAEAC - RVA - REG. VALLE | $ 0 |
|  | A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | NTE SANTANDER | UAEAC - RNS - REG. NTE SANTANDER | $ 0 |
|  | A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | META | UAEAC - RNS - REG. META | $ 0 |
|  | A-1-0-2-100 | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | NIVEL CENTRAL | UAEAC GESTION GENERAL | $ 12.550.000 |
|  |  |  |  | $ 6.651.700.000 |

GASTOS GENERALES

| DESCRIPCION | NIVEL CENTRAL | JUSTIFICACION | CUND. | ANTIOQUIA | ATLANTICO | VALLE | NTE SANTANDER | META | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.237.100.000,00 |
| IMPUESTOS Y MULTAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.200.000,00 |
| IMPUESTO DE VEHICULO | 130.200.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | 130.200.000,00 |
| CONTRIBUCIONES | 12.000.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | 12.000.000,00 |
| OTROS IMPUESTOS | 10.000.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | 10.000.000,00 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.084.900.000,00 |
| OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 80.000.000,00 | Combustible para vehiculos administrativos del Nivel Central | - | - | - | - | - | - | 80.000.000,00 |
| DOTACION | 600.000.000,00 | Dotación | - | - | - | - | - | - | 600.000.000,00 |
| PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | 60.000.000,00 | Adquisición de elementos para oficina esferos, marcadores, cintas entre otros. | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 96.000.000,00 |
| PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | - |  | - | - | - | 7.000.000,00 | - | - | 7.000.000,00 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 76.000.000,00 | *$10,00,000 Para Caja Menor Nivel Central * $27,000,000 Adquisición de Chaquetas y chalecos para atención al usuario, *$30,000,000 Para Accesorios perifericos máquinas y equipos de computo. $5,000,000 Adquisicion de Banderas $4,000,000 Carnetización de | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 107.500.000,00 |
| MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | 50.000.000,00 | Mantenimento preventivo y correctivo de los 2 ascensores ubicados en el edifico NEAA | - | - | - | - | - | - | 50.000.000,00 |
| SERVICIO DE ASEO | 9.277.778.958,00 | V.F. Servicio de Aseo a nivel nacional | - | - | - | - | - | - | 9.277.778.958,00 |
| MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | 95.000.000,00 | $10,000,000 Para caja menor nivel central $85,000,000 Mantenimiento de vehiculos administrativos del nivel central | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 125.000.000,00 |
| TRANSPORTE | 7.099.953.512,00 | V.F. Servicio de transporte a nivel nacional | - | - | - | - | - | - | 7.099.953.512,00 |
| OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 217.797.485,00 | $6,000,000 para Caja menor nivel central $211,797,485 V.F. Servicio de mensajeria | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.000.000,00 | 238.297.485,00 |
| OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 172.202.515,00 | $50,000,000 para publicacion de diversos actos administrativos $6,000,000 Caja menor del nivel central $6,000,000 Publicacion de edictos $5,000,000 Suscripción de periodicos $105,202,515 Para impresiones Offset, guias de pasajero, planes de vuelo, recibos de caja entre otras necesidades prioritarias que se puedan presentar. | 3.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 183.702.515,00 |
| ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | 610.000.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | 610.000.000,00 |
| ENERGIA | 6.032.450.133,00 |  | - | - | - | - | - | - | 6.032.450.133,00 |
| TELEFONO,FAX Y OTROS | 547.014.289,00 |  | - | - | - | - | - | - | 547.014.289,00 |
| SEGUROS GENERALES | 2.360.000.000,00 | $160,000,000 SOAT Vehículos Nivel Nacional Adquirir las siguientes polizas de seguros Así: 1. Manejo global 2. Transporte automático de bienes 3. Responsabilidad, Civil Extracontractual 4. Automóviles 5. Infidelidad y Riesgos Financieros 6. Responsabilidad Civil Servidores Públicos 7. Grupo vida Bomberos | - | - | - | - | - | - | 2.360.000.000,00 |
| ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | 12.000.000,00 | Pago de Arrendamiento de garajes nocturnos de los vehiculos que transportan al Sr. Director General, Subdirector, Secretario General, Director de Servicios a la Navegación Aerea, | - | - | - | - | - | - | 12.000.000,00 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | 771.742.500,00 |  | - | - | - | - | - | - | 771.742.500,00 |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | 5.314.960.608,00 | $200,000,000 para menajes de Talento Humano $50,000,000 Para Caja menor del Nivel Central | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 5.494.960.608,00 |
| GASTOS JUDICIALES | 50.000.000,00 |  | 1.000.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 61.500.000,00 |
| SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | 260.000.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | 260.000.000,00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACION | 70.000.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | 70.000.000,00 |
| RENOVACION DE SALVOCONDUCTOS PARA ARMAS | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000.000.000,00 |
| OTROS GASTOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000.000.000,00 |
| SEGUROS GENERALES | 20.000.000.000,00 | *Todo riesgo y daños materiales Aeropuertos y sistemas de avegación. *Casco guerra y RC aviación |  |  |  |  |  |  | 20.000.000.000,00 |

Se realizó la desagregación del presupuesto de Inversión de la Secretaría General, así:

ASESORIAS Y SERVICIOS DE CONSULTORIAS

| 2018 | DESAGREGACION DE APROPIACIONES -SIIF NACION |
| --- | --- |
| APROPIACION | RUBRO | DESCRIPCION | SUBUNIDAD | DAG | VALOR |
| $ 10.500.000.000 | C-2499-0600-4-0-1 | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | NIVEL CENTRAL | UAEAC GESTION GENERAL | $ 2.000.000.000 |
|  | C-2499-0600-4-0-2 | CONTRATAR CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD | NIVEL CENTRAL | UAEAC GESTION GENERAL | $ 0 |
|  | C-2499-0600-4-0-3 | CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS. | NIVEL CENTRAL | UAEAC GESTION GENERAL | $ 900.000.000 |
|  | C-2499-0600-4-0-4 | CONTRATAR CONSULTORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS | NIVEL CENTRAL | UAEAC GESTION GENERAL | $ 7.600.000.000 |
|  |  |  |  | $ 10.500.000.000 |

ADMINISTRACION DE INMUEBLES

| Nombre del Proyecto | ADQUISICION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS |
| --- | --- |
| Código del Proyecto | 2403060020 |
| Objetivo General Proyecto | ADQUIRIR LOS TERRENOS CON SUS MEJORAS Y/O MEJORAS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE AEROPUERTOS, INSTALACIÓN DE RADIOAYUDAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, IMPLEMENTACIÓN DE PLANES MAESTROS; CON EL FIN DE ATENDER LA DEMANDA QUE IMPLICA EL CRECIMIENTO DE PASAJEROS Y DE CARGA, OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA. |
| Objetivo específico (1) |  | Productos |
|  | NOMBRE DE ACTIVIDAD | Producto | Unidad de Medida | Cantidad/Ubicación | VALOR 2018 |
| CONTRIBUIR A LA EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO DE LOS AEROPUERTOS Y LA INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA. | ESTUDIOS, DISEÑOS, AVALUOS Y PERITAJES. | AVALUOS Y PERITAZGOS | UNIDAD | 5 | BOGOTÁ DC -AEROPUERTO DE TOLU | $ 50.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | BOGOTÁ DC - AEROPUERTO DE CARTAGENA |  |
|  |  |  |  | 10 | BOGOTÁ DC - AEROPUERTO DE TUMACO |  |
|  |  |  |  | 20 | TOTAL | $ 50.000.000 |
|  | ADQUIRIR TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS. | TERRENOS | UNIDAD | 6 | AEROPUERTO DE PROVIDENCIA | $ 100.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | AEROPUERTO DE TOLU | $ 3.000.000.000 |
|  |  |  |  | 4 | AEROPUERTO DE YOPAL | $ 1.000.000.000 |
|  |  |  |  | 5 | AEROPUERTO DE CARTAGENA | $ 3.000.000.000 |
|  |  |  |  | 1 | AEROPUERTO DE AGUACHICA | $ 850.000.000 |
|  |  |  |  | 21 | TOTAL | $ 7.950.000.000 |
|  |  |  |  | 41 | TOTALES | $ 8.000.000.000 |
| NOTA ACLARATORIA: LA CONTRATACIÓN PARA EL AVALÚO DE LOS PREDIOS QUE REQUIERE LA AEROCIVIL SE REALIZA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y SE CANCELA MEDIANTE ACTAS PARCIALES EN ESTA MISMA CIUDAD, NO OBSTANTE SU IMPACTO ES EN CADA UNO DE LOS PREDIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA COMPRA A NIVEL NACIONAL, ES POR ESTO QUE EL DINERO SE UBICA EN BOGOTÁ Y LA REGIONALIZACIÓN DE LAS METAS SE REALIZA EN CADA UNO DE LOS AEROPUERTOS EN DONDE SE REQUIERE AVALÚO DE PREDIOS PARA COMPRA. |

DIRECCION DE INFORMATICA

| PROYECTO DE INVERSION Y ACTIVIDADES | OBJETO DEL PROCESO (*) | UBICACIÓN (sitio donde se desarrolla el gasto) | VALOR ESTIMADO DEL PROCESO (millones) | TOTAL POR ACTIVIDAD (millones) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO: ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. |  |  | 12.300.000.000 |  |
| C-2499- 0600-2-0-1 ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS, HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTACION, ALMACENAMIENTO, IMPRESIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. | ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS SERVIDORES. Renovar los servidores físicos de Bases de Datos Oracle de los diferentes sistemas de información institucionales | NIVEL CENTRAL | 690.000.000 | 3.790.000.000 |
|  | ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE COMPUTADORES, EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y PERIFERICOS Ampliar la cobertura y reducir los niveles de obsolescencia de los equipos de cómputo, impresión y periféricos a Nivel Nacional | NIVEL CENTRAL | 3.100.000.000 |  |
| C-2499- 0600-2-0-2 ADQUIRIR LAS LICENCIAS, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO SOFTWARE PARA LA RED DE DATOS. | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT Adquirir los derechos de uso de los servicios y herramientas de software office de colaboración empresarial. | NIVEL CENTRAL | 1.600.000.000 | 2.600.000.000 |
|  | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA RED DE DATOS DE LA ENTIDAD. Adquirir licenciamiento de software específico y de aplicación. | NIVEL CENTRAL | 1.000.000.000 |  |
| C-2499- 0600-2-0-3 ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAS DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. | ADQUISICION, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLEADO LOCAL ESTRUCTURADO. Implementar cableado estructurado de mayor capacidad para los aeropuertos de Yopal, Leticia, Puerto Inírida, Mariquita, Valledupar, Barrancabermeja, Santa Marta, | NIVEL CENTRAL | 300.000.000 | 300.000.000 |
| C-2499- 0600-2-0-4 ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE MISION DE LA ENTIDAD. | SERVICIOS DE IMPRESIÓN CONTROLADA Y ADMINISTRADA (Semestre I - 2018) | NIVEL CENTRAL | 267.519.084 | 3.870.000.000 |
|  | ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SERVICIOS INFORMÁTICOS INTEGRADOS DE IMPRESIÓN PARA LAS AREAS DE LA ENTIDAD. (Semestre II - 2018) Continuidad a los servicios de impresión controlada y administrada. | NIVEL CENTRAL | 282.480.916 |  |
|  | ADQUISICIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE APLICACIONES AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LOS PROCESOS NO CONTEMPLADOS EN EL SIIF NACIÓN. | NIVEL CENTRAL | 1.300.000.000 |  |
|  | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS INTEGRADAS PARA LA GESTION Y TRATAMIENTO DE PQRD DE LA ENTIDAD. | NIVEL CENTRAL | 600.000.000 |  |
|  | MIGRACIÓN DE LOS SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN LA PLATAFORMA DE GOOGLE EARTH ENTERPRISE SERVER Y FUSIÓN A LA PLATAFORMA ARCGIS | NIVEL CENTRAL | 1.020.000.000 |  |
|  | ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y MODELO DE COLABORACIÓN EN INTRANET. | NIVEL CENTRAL | 200.000.000 |  |
|  | IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN DE TI BASADO EN EL PROCESO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL DISEÑADO PARA LA ENTIDAD. | NIVEL CENTRAL | 200.000.000 |  |
| C-2499- 0600-2-0-6 ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE SOFTWARE DE COMUNICACIONES PARA LA ADMINISTRACION DE LA RED DE DATOS. | ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE DE COMUNICACIONES PARA LA ADMINISTRACION DE LA RED DE DATOS. | NIVEL CENTRAL | 250.000.000 | 250.000.000 |
| C-2499- 0600-2-0-7 ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA Y DE LA INFORMACION DE LA ENTIDAD. | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN -SGSI DE LA ENTIDAD PARA LOS PROCESOS QUE CONFORMAN LOS SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA DE LA ENTIDAD | NIVEL CENTRAL | 390.000.000 | 390.000.000 |
| C-2499- 0600-2-0-8 ADQUIRIR E IMPLEMENTAR SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION. | SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Semestre I 2018) | NIVEL CENTRAL | 531.613.103 | 1.100.000.000 |
|  | ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (Semestre II 2018) | NIVEL CENTRAL | 568.386.897 |  |
| C-2499-0600-1-0-1 MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL HARDWARE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA CON KIT DE REPUESTOS. | CONTRATAR UNA MESA DE SERVICIOS INTEGRADOS DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y RED DE DATOS Y LA ADQUISICION DE UNA SOLUCION DE SERVICIOS INFORMATICOS INTEGRADOS DE IMPRESIÓN PARA LAS AREAS DE LA ENTIDAD. | NIVEL CENTRAL | 1.076.961.284 | 2.000.000.000 |
|  | MESA DE SERVICIOS INTEGRADOS PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS DE LA ENTIDAD. (Semestre II 2018) | NIVEL CENTRAL | 923.038.716 |  |
| C-2499-0600-1-0-2 ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA | SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE DE BASES DE DATOS Y PRODUCTOS ORACLE. | NIVEL CENTRAL | 1.386.360.906 | 7.000.000.000 |
|  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LOS SISTEMAS MICROSOFT - SOPORTE PREMIER | NIVEL CENTRAL | 233.918.956 |  |
|  | SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TESORERIA ALFA GL | NIVEL CENTRAL | 158.238.975 |  |
|  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION DOCUMENTAL - ADI | NIVEL CENTRAL | 117.287.573 |  |
|  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TALENTO HUMANO - SITAH | NIVEL CENTRAL | 99.928.046 |  |
|  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA ASIGNACION DE TURNOS Y MANEJO DE DIARIO DE SEÑALES - CONTROLT | NIVEL CENTRAL | 75.000.000 |  |
|  | SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MECI Y CALIDAD | NIVEL CENTRAL | 50.000.000 |  |
|  | SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICO DEL CEA - SIA II | NIVEL CENTRAL | 59.821.300 |  |
|  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION COMPENDIOS JURIDICOS | NIVEL CENTRAL | 25.324.500 |  |
|  | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE SPSS | NIVEL CENTRAL | 15.972.150 |  |
|  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE PROCESOS JUDICIALES - ORION | NIVEL CENTRAL | 30.000.000 |  |
|  | MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA DE CARNETIZACION Y CONTROL DE ACCESO DE LA ENTIDAD | NIVEL CENTRAL | 80.000.000 |  |
|  | SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION AERONAUTICO SIA/AIM | NIVEL CENTRAL | 948.000.000 |  |
|  | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE MICROSTATION | NIVEL CENTRAL | 144.799.200 |  |
|  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMACION PAF (JDEDWARDS). | NIVEL CENTRAL | 80.000.000 |  |
|  | SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DATAPROTECTOR | NIVEL CENTRAL | 150.000.000 |  |
|  | SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA VMWARE | NIVEL CENTRAL | 40.000.000 |  |
|  | ACTUALIZACION Y SOPORTE AL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA DE LA ENTIDAD | NIVEL CENTRAL | 270.000.000 |  |
|  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION SIGMA | NIVEL CENTRAL | 1.268.027.394 |  |
|  | SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LA SEGURIDAD PERIMETRAL (FIREWALL FORCEPOINT, IPS MCAFEEY WEBGATE PROXY MCAFEE) | NIVEL CENTRAL | 447.321.000 |  |
|  | SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD ANTIVIRUS MCAFEE | NIVEL CENTRAL | 170.000.000 |  |
|  | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO AL SOFTWARE DE GESTION DE CONTROL DE COMPUTO - BSM | NIVEL CENTRAL | 300.000.000 |  |
|  | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A LA APLICACIÓN MOVIL DE LA AERONAUTICA CIVIL | NIVEL CENTRAL | 50.000.000 |  |
|  | MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO BALANCEADORES F5 | NIVEL CENTRAL | 150.000.000 |  |
|  | BOLSA DE HORAS ATENCIÓN PRODUCTOS ORACLE | NIVEL CENTRAL | 130.000.000 |  |
|  | SOPORTE, MANTENIMIENTO Y DEPURACION DE DATOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION AERONÁUTICA – S.I.G.A. | NIVEL CENTRAL | 322.430.120 |  |
|  | MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION AERONAUTICA - SIGA | NIVEL CENTRAL | 197.569.880 |  |
|  |  |  |  | 21.300.000.000 |

En calidad de Director General encargado no tuve, activos fijos muebles a cargo directamente.

La Dirección Administrativa – Grupo Almacén administra la información del inventario General de bienes muebles a cargo de los Servidores Públicos de la Entidad.

| CONCEPTO | VALOR (Miles de Pesos) |
| --- | --- |
| Vigencia Fiscal Año 2017. Comprendida entre el 1 del mes julio y el 30 del septiembre de 2017 valores en pesos |
| Edificaciones | $11.552.887 |
| Maquinaria y Equipo | $142.380.138 |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | $49.139.783 |
| Equipos de Comunicación y Computación | $427.049.666 |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | $23.512.370 |
| Bienes Muebles en Bodega | $40.225.785 |
| Equipo médico y científico | $4.034.568 |
| Equipo de comedor y cocina | $417.236 |
| Bienes de uso público e históricos y culturales en construcción | $692.761.009 |
| Bienes de uso público en construcción-concesión | $179.114.720 |
| Bienes de uso público en servicio | $7.226.324.996 |
| Bienes de uso público e histórico y culturales entregados en concesión | $4.064.784.514 |

# PLANTA DE PERSONAL

Detalle pormenorizado sobre la Planta de Personal de la Entidad, su comportamiento durante toda la gestión, desagregada por cargos de Carrera Administrativa y de libre nombramiento y remoción, trabajadores y empleados oficiales.

PROVISIÓN DE EMPLEOS

Dentro de esta actividad se desarrolla en dos áreas, la provisión de los empleos de Carrera Administrativa y los de Libre Nombramiento y Remoción así:

Provisión de Empleos de Carrera Administrativa

Para la ejecución de esta actividad, el grupo procedió en cumplimiento de los parámetros establecidos en los Artículos 2 y 23 del Decreto-Ley 790 de 2005; el Artículo 2.2.20.1.2. del Decreto 1083 de 2015 y supletoriamente la Ley 909 de 2004, a la realización de 18 Estudios de VERIFICACIÓN DE REQUISITOS, para la provisión transitoria ya sea mediante la figura excepcional del encargo o nombramiento en provisionalidad de empleos de carrera, consistente vacantes definitivas o provisionales de la planta, tal como se describe a continuación

Encargos

| Grado 40 | INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA | 1 |
| --- | --- | --- |
| Grado 35 | INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA | 1 |
| Grado 24 | CONTROLADOR TRANSITO AÉREO | 1 |
| Grado 23 | CONTROLADOR TRANSITO AÉREO | 1 |
| Grado 21 | BOMBERO AERONÁUTICO III | 1 |
| Grado 18 | BOMBERO AERONÁUTICO III | 1 |
| Grado 13 | BOMBERO AERONÁUTICO I | 3 |
| Grado 13 | AUXILIAR V | 19 |
| Grado 12 | AUXILIAR V | 9 |

Nombramientos Provisionales

| Grado 27 | PROVISIONAL | INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grado 23 | PROVISIONAL | INSPECTOR DE SEGURIDAD AÉREA | 1 |
| Grado 21 | PROVISIONAL | CONTROLADOR TRANSITO AÉREO | 1 |
| Grado 19 | PROVISIONAL | CONTROLADOR TRANSITO AÉREO | 2 |
| Grado 17 | PROVISIONAL | CONTROLADOR TRANSITO AÉREO | 1 |
| Grado 16 | PROVISIONAL | CONTROLADOR TRANSITO AÉREO | 2 |
| Grado 13 | PROVISIONAL | CONTROLADOR TRANSITO AÉREO | 2 |
| Grado 11 | PROVISIONAL | BOMBERO AERONÁUTICO I | 6 |
| Grado 11 | PROVISIONAL | AUXILIAR IV | 41 |

Provisión de Empleos de Libre Nombramiento y Remoción

Para la provisión de estos empleos que se relacionan a continuación, se adelantaron los procesos meritocráticos correspondientes.

Nombramientos

| Grado 40 | SECRETARIO DE SEGURIDAD AÉREA | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grado 39 | JEFE DE OFICINA AERONÁUTICA | 1 |  |
| Grado 39 | DIRECTOR AERONÁUTICO DE ÁREA | 2 |  |
| Grado 37 | DIRECTOR AERONÁUTICO REGIONAL II | 1 |  |
| Grado 31 | GERENTE AEROPORTUARIO I | 1 |  |
| Grado 27 | ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO II | 4 |  |
| Grado 25 | ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I | 2 |  |
| Grado 40 | ASESOR AERONÁUTICO | 5 |  |
| Grado 32 | ESPECIALISTA AERONÁUTICO I | 2 |  |
| Grado 13 | AUXILIAR V | 1 |  |
| Grado 11 | AUXILIAR IV | 2 |  |

Es de recalcar que para los procesos meritocráticos y nombramientos provisionales, también se adelantaron aproximadamente 105 valoraciones de hojas de vidas verificando el cumplimiento de requisitos para personas que se vincularon por primera vez en la Entidad, fuera de las verificación de las Historias Laborales realizadas en los 18 estudios de verificación de para la provisión transitoria ya sea mediante la figura excepcional del encargo o nombramiento en provisionalidad de empleos de carrera, consistente vacantes definitivas o provisionales de la planta.

También se adelantaron los actos administrativos correspondientes, ya sea con Resoluciones de Encargos o nombramientos provisionales, resoluciones de aceptación de renuncias, actas de posesión y demás.

PLANTA DE PERSONAL

La planta legal de la Entidad es de 3071 cargos de los cuales están provistos los siguientes:

| PLANTA DE CARGOS AERONAUTICA CIVIL |
| --- |
| NOMBRE CENTRO DE COSTOS | CANTIDAD SERVIDORES POR AREA | DESCRIPCIÓN DEL CARGO | CANTIDAD POR NIVEL | DESCRIPCIÓN ESTADO DEL CARGO |
| DIRECCION GENERAL | 23 | DIRECTOR GENERAL | 1 | ORDINARIO |
|  |  | AGREGADO AERONAUTICO ANTE LA OACI | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 3 | ORDINARIO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 3 | ORDINARIO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 7 | ORDINARIO |
|  |  | AUXILIAR | 3 | PROVISIONAL |
| Investigacion de Accidentes | 6 | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 4 | PROVISIONAL |
| Comunicacion y Prensa | 3 | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR IV | 1 | PROVISIONAL |
| SUBDIRECCION | 23 | SUBDIRECTOR GENERAL | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 5 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 5 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 6 | PROVISIONAL |
| OFICINA COMERCIALIZACION E INVERSION | 11 | JEFE DE OFICINA AERONAUTICA | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | GERENTE AEROPORTUARIO | 3 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 1 | PROVISIONAL |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 18 | JEFE DE OFICINA AERONAUTICA | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 6 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 3 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 3 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 2 | ESCALAFONADO |
| CENTRO ESTUDIOS AERONAUTICOS (CEA) | 44 | JEFE DE OFICINA AERONAUTICA | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | GERENTE AEROPORTUARIO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 3 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 9 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 8 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 4 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 13 | PROVISIONAL |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACION | 11 | JEFE DE OFICINA AERONAUTICA | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 4 | PROVISIONAL |
| OFICINA DE TRANSPORTE AEREO | 42 | JEFE DE OFICINA AERONAUTICA | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 2 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 7 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 2 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 6 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 22 | PROVISIONAL |
| OFICINA DE REGISTRO | 13 | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 2 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 2 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 4 | PROVISIONAL |
| OFICINA ASESORA JURIDICA | 27 | JEFE DE OFICINA AERONAUTICA | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 9 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 3 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 2 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 4 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 6 | PROVISIONAL |
| SECRETARIA GENERAL | 46 | ASESOR AERONAUTICO | 3 | ORDINARIO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 6 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 13 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 18 | PROVISIONAL |
| DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 55 | DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 10 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 10 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 8 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 4 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 20 | PROVISIONAL |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA | 37 | DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 2 | ORDINARIO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 5 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 4 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 13 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 8 | ESCALAFONADO |
| DIRECCION FINANCIERA | 58 | DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 11 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 9 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 8 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 6 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 21 | PROVISIONAL |
| DIRECCION DE INFORMATICA | 23 | DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 8 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 3 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 5 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 5 | PROVISIONAL |
| SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES | 26 | SECRETARIO DE SISTEMAS OPERACIONALES | 1 | ORDINARIO |
|  |  | GERENTE AEROPORTUARIO | 2 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 6 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 5 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 7 | PROVISIONAL |
| DIRECCIÓN SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | 51 | PROFESIONAL AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 8 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 9 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 9 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 19 | PROVISIONAL |
| DIRECIÓN TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS NAVEGACIÓN AEREA | 141 | DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 2 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 12 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 44 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 12 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 38 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 31 | PROVISIONAL |
| DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 32 | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 7 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 2 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 6 | PROVISIONAL |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 4 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 2 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 7 | PROVISIONAL |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 18 | DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA | 1 | ORDINARIO |
|  |  | GERENTE AEROPORTUARIO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 4 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 2 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 2 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 3 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 3 | ESCALAFONADO |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | 15 | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 5 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 2 | PROVISIONAL |
| DIRECCION DE ESTANDARES DE VUELO | 39 | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 6 | ESCALAFONADO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 25 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 3 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 4 | PROVISIONAL |
| DIRECCION DE ESTANDARES DE SERVICION DE NAVEGACION AEREA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 91 | DIRECTOR AERONAUTICO DE AREA | 1 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 2 | ESCALAFONADO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 28 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 3 | PROVISIONAL |
|  |  | ESPECIALISTA AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 9 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 9 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 8 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 8 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 20 | PROVISIONAL |
| REGIONAL AERONAUTICA CUNDINAMARCA | 276 | DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL III | 1 | ORDINARIO |
|  |  | GERENTE AEROPORTUARIO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 2 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 74 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 109 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 20 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 28 | ESCALAFONADO |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 12 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 24 | PROVISIONAL |
| AEROPUERTO REGIONAL CUNDINAMARCA | 231 | GERENTE AEROPORTUARIO | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I | 6 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 4 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 1 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 3 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 8 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 41 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 14 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 10 | PROVISIONAL |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 37 | ESCALAFONADO |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 29 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 28 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 49 | PROVISIONAL |
| REGIONAL AERONAUTICA ANTIOQUIA | 245 | DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL II | 1 | ESCALAFONADO |
|  |  | ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I | 1 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 10 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 3 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 4 | PROVISIONAL |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 8 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 44 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 45 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 13 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 38 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 36 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 42 | PROVISIONAL |
| REGIONAL AERONAUTICA ATLANTICO | 370 | ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO | 3 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 2 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 4 | ORDINARIO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 6 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 46 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 65 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 27 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 34 | ESCALAFONADO |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 40 | ESCALAFONADO |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 57 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 42 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 44 | PROVISIONAL |
| REGIONAL AERONAUTICA VALLE | 385 | DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL II | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I | 5 | ORDINARIO |
|  |  | ASESOR AERONAUTICO | 2 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 7 | ORDINARIO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 11 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 2 | PROVISIONAL |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 37 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 67 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 25 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 18 | PROVISIONAL |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 72 | ESCALAFONADO |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 28 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 29 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 81 | PROVISIONAL |
| REGIONAL AERONAUTICA NORTE SANTANDER | 239 | DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL I | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I | 5 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 6 | ORDINARIO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 5 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 2 | PROVISIONAL |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 17 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 37 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 17 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 15 | PROVISIONAL |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 40 | ESCALAFONADO |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 20 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 42 | ESCALAFONADO |
|  |  | AUXILIAR | 32 | PROVISIONAL |
| REGIONAL AERONAUTICA META | 166 | DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL I | 1 | ORDINARIO |
|  |  | ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO I | 4 | ORDINARIO |
|  |  | INSPECTOR DE SEGURIDAD AEREA | 4 | ORDINARIO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 2 | ESCALAFONADO |
|  |  | PROFESIONAL AERONAUTICO | 2 | PROVISIONAL |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 23 | ESCALAFONADO |
|  |  | CONTROLADOR TRANSITO AEREO | 22 | PROVISIONAL |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 12 | ESCALAFONADO |
|  |  | TECNICO AERONAUTICO | 5 | PROVISIONAL |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 19 | ESCALAFONADO |
|  |  | BOMBERO AERONAUTICO | 19 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 31 | PROVISIONAL |
|  |  | AUXILIAR | 22 | ESCALAFONADO |

# PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Detalle por vigencias de los programas, estudios y proyectos ejecutados y en ejecución.

GRUPO INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

| PROYECTO | ESTADO | AVANCES | RESULTADO ESPERADO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decreto 823 de 2017 y la resolución 1357 por la cual se modifica la estructura de la UAEAC, el grupo de investigación de accidentes e incidentes queda adscrito directamente a la Dirección General de la UAEAC | comenzó a regir a partir de septiembre de 2017 | Aprobación por parte de la Direccion general encargada del cambio de instalaciones locativas, traslado al acuario | en curso organización del grupo: * estado actual descrito parte inferior. | Coordinador del Grupo |

GRUPO COMUNICACIÓN Y PRENSA

| Vigencia | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| Implementación del noticiero interno de la Entidad | En ejecución | 100% | Una mejor comunicación e interacción con los funcionarios | Comunicaciones y Prensa |
| Campaña interna de sensibilización a funcionarios a nivel nacional #Unidossomosmás. | Finalizado | 100% | Generar sentido de pertenencia entre los funcionarios | Comunicaciones y Prensa |
| Campaña externa de socialización a los usuarios del transporte aéreo. | Finalizado | 100% | Generar cultura de viaje a los usuarios del transporte aéreo. | Comunicaciones y Prensa |
| Rediseño del manejo de redes sociales. | Finalizado | 100% | Que la interacción con el público objetivo sea de orientación evitando que las redes se conviertan en un canal de quejas y reclamos. | Comunicaciones y Prensa |
| Rediseño de las actividades y alineación de las actividades del grupo. | En ejecución | 70% | Reposicionamiento del grupo y alineación de las actividades en pro de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. | Comunicaciones y Prensa |

SUBDIRECCIÓN GENERAL

GRUPO VUELOS

| Vigencia | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| INSPECCIÓN, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AEREA | Sistema VOR/DME: de 52 sistemas en funcionamiento, se realizó la calibración de 16. Sistema ILS: de 14 sistemas en funcionamiento (LLZ y GP), se realizó la calibración de 12. Sistema Luces PAPI: de 53 sistemas en funcionamiento, se realizó la calibración de 43. . | Sistema VOR/DME: 30.7% Sistema ILS: 85.7% Sistema Luces PAPI: 81.1% | 100% NOTA: Debido a fallas repetitivas presentadas por la consola de calibración durante el primer semestre de 2017, no se logró cumplir con la totalidad de los trabajos de certificación de ayudas a la navegación aérea. | Grupo de Vuelos- Subdirección General |

GRUPO ESTÁNDARES INTERNACIONALES

| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE- AUTORIZACIÓN AEROPORTUARIA (MIGRACION, FITOSANITARIOS) SALIDA VUELOS DESDE SKBO HACIA USA | Reuniones de retoma de proyecto y socialización después del trabajo con cancillería. - | -Reunión de socialización con la Industria. -Reunión con Cancillería para revisión de documento con las sugerencias realizadas por las autoridades AVSEC/FAL. (25 de enero) -Reunión con Customs and Border Protection- HSD de EEUU. (01 de febrero) | 2019: Implementación Preclearance SKBO ( USA | Interna (AVSEC, Facilitación, Estándares Internacionales, Oficina de Transporte Aéreo, SSO) -Reunión con autoridades AVSEC/FAL y operador El Dorado. |
| GESTIÓN DEL ESPACIO AÉREO SUPERIOR TMA SAN ANDRÉS | 3 reuniones internas para la determinación de un plan de trabajo y la creación del Comité Ejecutivo para este aspecto. | Realizar la reunión de avance de 2018, con las actividades pendientes de cada área. Realizar la primera reunión del Comité Ejecutivo para la primera semana del mes de febrero 2018. | 2019: Proveer completamente los servicios a la navegación aérea en el espacio aéreo superior SPP (actualmente SAR y Vigilancia) | 8 entidades relacionadas con Seguridad de la Aviación Civil. |

GRUPO FERIA

F-AIR COLOMBIA: Es la plataforma para que empresas representativas del sector Aéreo se reúnan a presentar los avances y actualizaciones, en el área civil y de defensa. F-AIR COLOMBIA se consolida como el evento especializado de la Industria Aeronáutica del país. El Grupo Feria Aeronáutica, cumpliendo con la misión institucional; que es la de promover e implementar estrategias de mercadeo y comercialización que propendan por el desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de los servicios del sector aéreo y aeroportuario genera un escenario para el encuentro bienal de actores de la industria Aeronáutica mundial mediante Contrato de Prestación de servicios No. 000016251 del 8 de agosto de 2016, cuyo objeto es PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR PROFESIONAL DE CONGRESOS FERIAS Y CONVENCIONES O.P.C. PARA QUE PLANEE, COMERCIALICE Y EJECUTE LA ACTIVIDAD DENOMINADA F-AIR COLOMBIA, BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LA AERONAUTICA CIVIL, EN SUS VERSIONES 2017 EN EL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA y 2019 EN EL AEROPUERTO QUE SE DEFINA.

ACTIVIDADES FAIR-2019 SEGÚN CRONOGRAMA 2018

DEFINICION PAIS INVITADO

Definición por parte de la FAC y la Aeronáutica para iniciar contactos con la embajada correspondiente y determinar si la selección es viable, se solicitarán dos o tres opciones para que en caso de que la más adecuada no acepte tengamos otras alternativas para explorar. Se espera que a marzo podamos tener definido el país y poder seguir con el trámite que se considere pertinente.

DEFINCIÓN ESCUADRILLAS ACROBÁTICAS INVITADAS

Teniendo en cuenta que este es uno de los puntos más sensibles, se requiere de la consecución pronta del show aéreo, ya que la mayoría de las escuadrillas tienen una agenda a dos años. Este trabajo es de la FAC

PARTICIPACIÓN F AIR COLOMBIA EN FIDAE 2018

Se debe definir la participación de F AIR COLOMBIA en FIDAE, el material que se va a llevar, el stand y la estrategia comercial que se adelantará durante la feria.

SEGUIMIENTO DE AVANCE COMERCIAL NACIONAL E INTERNACIONAL, PATROCINIOS Y MERCADEO

A partir de febrero de 2018 y reuniones que se requieran con potenciales expositores

OFICINA ASESORA PLANEACION

| Vigencia 2017 |
| --- |
| Programa /Estudios /Proyectos | Estado (ejecutado /ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | En proceso | Mediante Circular ADI No.1010.250-2017032437 del 27 de noviembre de 2017 la OAP informó a los servidores públicos de la entidad, que mediante el Decreto 1499 el gobierno nacional definió una nueva estrategia de mejores prácticas de gestión, integrando las políticas de gestión y desempeño institucional a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. La Secretaría General proyectó una resolución “Por la cual se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil”, en la que se darán las directrices para implementar el nuevo modelo a nivel institucional. (La OAP presentó las observaciones pertinentes). | Integración del Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, mediante acto administrativo expedido por la Secretaría general. | Secretaria General OAP (Secretario Técnico Comité a crear) |
| Actualización del Banco de Proyectos | En proceso | Mediante circular No. 1011.416-2017033098 del 1 de diciembre de 2017, se socializaron las instrucciones para el cierre y programación para los proyectos de inversión de la vigencia 2017 – 2018, de acuerdo a los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación. | Actualización de los proyectos de inversión el SUIFP, de acuerdo a los valores asignados en el Decreto de Liquidación 2170 de 2016 y el 2236 de 2017. | Áreas líderes de los proyectos de inversión con acompañamiento de la OAP |
| Cumplimiento de metas del PNA COL | PNA Publicado en el aplicativo ISOLUCION | Se informa que a solicitud de la Dirección General se publicó la versión 8 del PNA – COL a través del aplicativo ISOLUCION, herramienta que le sirve al Sistema de Calidad de la entidad. Mediante circular 1010.420-2017028656 del 20 de octubre de 2017, se le solicitó a las áreas información para elaborar el plan de acción 2018 y establecer las bases para elaborar la planeación estratégica de próximo gobierno (2018-2022), en el cual se les indicó que todos los compromisos a establecer en el plan de acción deberían estar alineados con las necesidades definidas por el Plan de Navegación Aérea, y de esta forma establecer inicialmente indicadores que permitieran realizar seguimiento al avance del PNA-COL. Mediante oficio No. 1010.028.2017032339 del 29 de noviembre de 2017, se informó que la definición de los indicadores para la evaluación y seguimiento del PNA-COL le corresponde por competencia a la Secretaria de Sistemas Operacionales, y que la definición de los compromisos estratégicos del Plan de Acción y Plan de Inversión 2018, debe contener las necesidades definidas por el Plan de Navegación Aérea PNA COL. | Definición por parte de las áreas, de los compromisos estratégicos del Plan de Acción y Plan de Inversión 2018, de acuerdo a las necesidades definidas por el Plan de Navegación Aérea PNA COL. | SSO OAP (seguimiento trimestral al Plan de Acción y Plan de Inversión) |
| Plan de Acción 2017 | En proceso | El Plan de Acción Institucional contempla compromisos estratégicos que reflejan la pertinencia y compromiso de la Entidad hacia el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión, programadas y consignadas en los cronogramas de inversión. El seguimiento al Plan de Acción se realiza trimestralmente, por consiguiente, el correspondiente al cuarto trimestre 2017, se encuentra en elaboración por cuanto las áreas deben remitir la información pertinente a 31 de diciembre de 2017, y tiene plazo de envío hasta el día 16 de enero de 2018. Los avances trimestrales del Plan de Acción se publican en el informe “Cómo vamos”, en el siguiente link: http://www.aerocivil.gov.co/atencion/planeacion/informes-de-gestion | Seguimiento del cuarto trimestre 2017, del Plan de Acción y cronograma de inversión. | OAP (consolidación del informe “Cómo vamos”, de acuerdo a la información remitida por las áreas) |
| Plan Estratégico Institucional | En proceso | La Aerocivil realizó el Plan Estratégico Institucional articulado con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial - PES, como el instrumento que enmarca la actuación de la entidad en el cuatrienio 2015 - 2018, para contribuir al desarrollo de infraestructura, mejorar la competitividad y conectividad del país, así como disminuir tiempos, costos de viajes y brechas entre las regiones. Al PEI se le realiza seguimiento trimestral y se incluye en el informe “cómo vamos” publicado en el siguiente link. http://www.aerocivil.gov.co/atencion/participacion | Avance del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional a través del seguimiento trimestral. | OAP (consolidación del informe “Cómo vamos”, de acuerdo a la información remitida por las áreas) |
| Plan Anticorrupción y participación ciudadana | ejecutado /ejecución | La OAP realizó seguimiento trimestral al cumplimiento de los seis (6) componentes que integran el Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana 2017, los cuales están publicados en servidor BOG 7. De acuerdo a estos seguimientos, al informe de seguimiento presentado, consolidando los avances remitidos por las áreas responsables, la Oficina de Control Interno, evalúa el Plan Anticorrupción y de Participación Ciudadana. De otra parte, para establecer el Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana 2018, mediante circular No. 1010.373-2017031748 del 20 de noviembre de 2017, se les solicitó a las áreas la información requerida para el establecer el plan y poder publicarse y socializarse antes del 31 de enero de 2018. | Definición y consolidación del Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana 2018. | OAP (consolidación del Plan Anticorrupción y Participación Ciudadana) |
| Plan Estratégico Sectorial | En proceso | En el marco del PES, la Aerocivil mediante la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, realiza seguimiento mensual a los indicadores pertinentes, registrando su avance a través de la herramienta SINERGIA del DNP. El rol de la OAP es verificar que los seguimientos se registren oportunamente en el aplicativo mencionado, y ser un interlocutor ante el Ministerio de Transporte para cualquier eventualidad que se presente. El PES se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.mintransporte.gov.co | Registro oportuno de la información en el cumplimiento del avance de los indicadores establecidos en SINERGIA que aplican en el PES. | OAP (verificación del registro oportuno de la información por parte de las áreas) |

OFICINA TRANSPORTE AÉREO

VIGENCIA 2017

| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intermediación –Usuario-Aerolínea- | Ejecutado | 100% | Se lograron 3326 arreglos directos entre los usuarios y las aerolíneas. | GAU - OTA |
| Acuerdos bilaterales de transporte aéreo | Ejecutado | 100% | Se suscribieron acuerdo con Luxemburgo y Canadá | GAIPA -OTA |
| Organismos multilaterales –CLAC- | Ejecutado | 100% | Se presidió la asamblea extraordinaria de CLAC –Nov 2017- donde se revisaron los aspectos presupuestales del organismo | GAIPA -OTA |
| Atención de quejas por deficiencia en la prestación del servicio de transporte aéreo | Ejecución | N.A | Se recepcionaron y se atendieron 3628 quejas, las cuales se encuentran en trámite administrativo de indagación preliminar. | GAU -OTA |
|  |  |  | Se evaluaron 1907 quejas de las 2514 recibidas en el periodo de abril a junio de 2017, lo que equivale al 75%. |  |
| Seguimiento tarifas de transporte aéreo | Ejecutado | 100% | Reuniones con las aerolíneas, con el fin de adoptar acciones tendientes a impedir el crecimiento desbordado de las tarifas, como consecuencia del paro de los pilotos de Avianca. Además seguimiento diario a las tarifas ofrecidas por internet durante el periodo. | GES-OTA |
| Mantenimiento bases de datos de transporte aéreo | Ejecutado | 100% | Pasajero movilizados en este periodo 8 millones 714 mil y 211.394 toneladas de carga | GES-OTA |
| Mantenimiento base de datos de tarifas de transporte aéreo | Ejecución | 50% | Se capturó el 50% de la información por problemas en los sistemas obsoletos. | GES-OTA |
| Gestión de Procesos Administrativos Sancionatorios | Ejecución | N.A | Se fallaron 193 procesos, con sanciones que sumaron $ 1.786.959.801 millones de pesos, (esto representa el 60% del total de sanciones impuestas en 2016); en este mismo periodo se recepcionaron 541 denuncias, las cuales corresponden a un 73% de tema aeroportuario. | GVA - OTA |
| Inspecciones administrativas y financieras a las empresas del sector aeronáutico | Ejecutado | 100% | Se realizaron 52 inspecciones. De esta manera, se dio cumplimiento a lo programado en la vigencia 2017. | GVA - OTA |
| Evaluación de proyectos de prestación de servicios aerocomerciales | Ejecutado | 100% | Aprobadas 24 rutas nuevas : 21 internacionales (7 de pasajeros y 14 de carga) y 3 rutas nacionales de pasajeros. | GSA - OTA |
|  |  |  | Aprobando solicitudes aplazadas a empresas venezolanas: AVIOR AIRLINES en las rutas Caracas-Bogotá y regreso, Caracas-Medellín y regreso, Caracas-Cali y regreso; Barcelona (Venezuela) - Bogotá-Barcelona (Venezuela) y LÍNEA AÉREA DE SERVICIO EJECUTIVO REGIONAL C.A., LASER AIRLINES, en la ruta Caracas – Bogotá – Maracaibo – Bogotá – Caracas. |  |
| Adopción y modificación de Normas Aeronáuticas | Ejecutado | 100% | Adoptadas 9 Resoluciones: | GNA - OTA |
|  |  |  | 1. RESL. N° 03033 OCT 03 de 2017 - ADICION NUMERAL AL CAPITULO XIV RAC 4 -Pilotos extranjeros |  |
|  |  |  | 2. RESL. N° 03078 OCT 05 de 2017 - ADICION NUMERALES Y APENDICE AL RAC 6 – Tránsito Aéreo |  |
|  |  |  | 3. RESL. N° 03079 OCT 05 de 2017 - MODIFICACION NUMERALES Y ADICION APENDICE AL RAC 19. Telecomunicaciones y Radioayudas Aeronáuticas |  |
|  |  |  | 4. RESL. N° 03080 OCT 05 de 2017 - MODIFICACION NUMERALES Y APENDICE - RAC 4. Operación de aeronaves – Operaciones CAT III |  |
|  |  |  | 5. RESL. N° 03198 OCT 13 de 2017 - ADICION NOTA Y APENDICE - RAC 14. Aeropuertos y aeródromos– Operaciones CAT III |  |
|  |  |  | 6. RESL. N° 03264 OCT 23 de 2017 - CREACIÓN COMITÉ EVALUACIÓN PROYECTOS AEROCOMERCIALES – UAEAC. |  |
|  |  |  | 7. RESL. N° 03320 OCT 27 de 2017 - INAPLICACIÓN RESOLUCION # 03033 - RAC 4. Pilotos extranjeros durante cese de actividades pilotos de Avianca |  |
|  |  |  | 8. RESL. N° 03736 DIC 01 de 2017 - MODIFICACIONES RAC 219 - RAC 2 - RAC 4 - RAC 6 y RAC 14. Gestión de Seguridad Operacional |  |
|  |  |  | 9. RESL. N° 04047 DIC 22 de 2017 - MODIFICACION RESL. 3761-2016 – Aplazamiento vigencia - RAC 65 sobre Licencias de Personal |  |
| Instauración del primer Comité de Coordinación de Slots del Aeropuerto ElDorado de la Cuidad de Bogotá el día 26 de septiembre de 2017, dando cumplimiento a las directrices de la nueva normatividad de Apéndice A del RAC 3, el cual estableció su realización al menos (1) vez por temporada, con el fin de analizar las directrices de la coordinación de slots y parámetros de capacidad del aeropuerto. | Ejecutado | 100% | Amplio compromiso y participación de la alta direcciones de las organizaciones y empresas involucradas en el proceso de Coordinación de slots en la asistencia al comité, con expectativas en la realización del próximo comité en la que se evalúen los directrices pactadas y los avances del proceso. | SLOTS - OTA |
| Contratar la extensión del licenciamiento de los módulos actuales del sistema PDC SCORE – coordinación de slots de la entidad, así como la adquisición, activación, derechos de uso, implementación y puesta en funcionamiento de nuevos módulos adicionales. Actualmente cuenta con el registro presupuestal (RP), asegurando los recursos financieros necesarios. | En ejecución | 65% | Se espera la terminación de los compromisos pactados en el contracto de extensión, en el cual se puedan brindar las capacitaciones de los módulos del sistema adquiridos y solventar las fallas identificadas en las algunas funciones de los módulos. Además de finiquitar los aspectos pendientes del desembolso del valor pactado por la extensión. | SLOTS - OTA |

OFICINA ASESORA JURÍDICA

| Vigencia | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| Estudios | Durante la vigencia 2017, la Oficina Asesora Jurídica, efectuó 19 estudios relacionados con la posibilidad de iniciar o no acciones de repetición por las demandas instauradas contra la entidad. | Se determinó iniciar 3 acciones de repetición. | Se adelantarán 3 demandas luego de realizar los estudios de repetición. | OAJ |

OFICINA CEA

| Vigencia | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| Reconocimiento del CEA como IES. | Presentación de solicitud de Registro del CEA en el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior - SNIES. Radicado 2017 – ER – 194031 del 11 de septiembre de 2017). | Actualmente el CEA se encuentra a la espera de la Resolución correspondiente. | Obtener mediante Resolución el Reconocimiento del CEA como IES ante el MEN | CEA |
|  | Respuesta de requerimientos solicitados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, para el reconocimiento del CEA como IES. Radicado 1045-20170456 del 14 de noviembre de 2017) |  |  |  |
| Documentos de Política Académica Aprobados | Acuerdo No. 042. Estatuto General. | (Acta No. 088 del 10 de noviembre de 2017). | Documento Aprobado | CEA |
|  | Resolución “cuerpos Colegiados y Comités del Centro de Estudios Aeronáuticos-CEA”. | Resolución. 3087 del 4 de octubre de 2017 - | Documento Aprobado | CEA |
|  | Resolución: TARIFAS “Por la cual se derogan las Resoluciones No. 00748 del 24 de febrero de 2009 y los artículos 1° y 2° de la Resolución No. 4930 de 1997”. | Resolución: 3088 del 4 de octubre de 2017 | Documento Aprobado | CEA |
| Otros Documentos. Evaluación Academice. | Programas de Formación, Evaluación del Estudiante al Docente, Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación, Procedimientos e Instrumentos de Evaluación). | Formatos actualizados sobre evaluación Docentes | Implementación en forma electrónica en el Aplicativo SIA II | CEA |
| Certificación de programas académicos como Centro de Instrucción Aeronáutica-Curso Básico Control por Procedimientos del Área ATS | En Ejecución: se encuentra en proceso de verificación por parte de la SSO- Secretaria de Seguridad Operacional | Presentación en la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, Los Manuales de Directivas de Instrucción mediante Oficio No. 2017026008 del 28 de septiembre de 2017. | certificación por parte de la SSO- Secretaria de Seguridad Operacional | CEA |
| Obtención de la Membresía Plena de la OACI en Formación Trainair Plus | En Ejecución- Se está desarrollando el CMDN “Conjunto de Material Didáctico Normalizado”, bajo la metodología Trainair Plus. | Se concluyo la etapa 2 de 3, La última semana de diciembre de 2017, se presentó a la OACI la elaboración del material del curso “CMDN – INVESTIGACION DE INCIDENTES ATS- HERRAMIENTA PARA EL SMS. | Obtener la membresía plena, una vez se concluyan las 3 etapas previstas. | CEA |
| Reconocimiento del Grupo de Investigación G.I.N.A –CEA por parte del COLCIENCIAS | Obtención del reconocimiento | Resultados de la convocatoria 781 de 2017 del 13 noviembre de 2017 | Reconocimiento del Grupo de Investigación Aeronáutica –CEA por parte del COLCIENCIAS | CEA |
| Convenios Nacionales- Interinstitucionales | Convenios – Marco de cooperación Convenios Marco de cooperación para el desarrollo de Practicas académicas | Suscritos 5 Suscritos 2 | Intercambio interinstitucional entre la Aerocivil y una institución con el propósito de fortalecer, acompañar y apoyar la ejecución de programas y proyectos de carácter docente, académico, administrativo, pedagógico, de investigación, de movilidad, desarrollo tecnológico y proyección social. | CEA |
| Convenios Pasantías | Convenios de Pasantías Suscritos | Suscritos 35 | Potencializar la calidad de la formación integral de los estudiantes al brindarles la oportunidad de actuar en el medio laboral de su profesión | CEA |
| Gestión Recuperación de Cartera | Condonación créditos | Condonación 3 créditos a Servidores Públicos, mediante Acta Junta Administrativa Fondo ICETEX No. 077 de 15 noviembre de 2017 | Condonación de créditos por valor de 4.311.539 | CEA |
| Registro de información en el SIA II | expedición de certificados Académicos | Además de los certificados correspondientes a los cursos realizados por el CEA, que se expiden de manera gratuita al finalizar cada uno de ellos. | se expidieron un total de 28 mediante el pago de la tarifa correspondiente, recaudando en este periodo un valor total de $ 229.400 | CEA |
| Ejecución del Plan Institucional de Capacitación-PIC 2017 | Eventos en áreas de Formación Académica. y personal Capacitados | Con corte septiembre de 2017 a 31 Diciembre 31 de 2017 se realizaron 162 eventos de capacitación, con una participación de 1103 personas capacitadas que corresponden a servidores y personal externo. | Para 2017, el Plan Institucional de Capacitación-PIC se ejecutó de acuerdo con lo planeado, alcanzando un 100% de ejecución de la meta de eventos académicos realizados. se refleja un acumulado de 9,362 personas capacitadas, (3645 capacitaciones a servidores, de los cuales la capacitaron neta a servidores Públicos fue de 1.677 en razón a que algunos tomaron más de una capacitación. 5,717 personal externo) presentando incremento del 19% con respecto a la meta programada de 7,860 personas capacitadas, en razón a la demanda presentada en el tema en temas relacionados con Seguridad de la Aviación Civil, específicamente en Seguridad Aeroportuaria y en Administración y apoyo a la Gestión. | CEA |

OFICINA DE REGISTRO

| Vigencia | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| Digitalización expedientes | Actualizó la digitalización de 505 expedientes de aeronaves inscritas en el Registro Aeronáutico Nacional. |  |  | ORA |
| Registro aplicativo Sistema Información Gestión Aeronáutica (SIGA) | Se incluyó en el SIGA 108 expedientes de las aeronaves en intercambio, autorizadas por Transporte Aéreo y que son operadas por dos (2) aerolíneas |  |  | ORA |
| Implementación del registro de aeródromos en el territorio nacional |  |  |  |  |

OFICINA COMERCIALIZACION E INVERSIÓN

| Vigencia 2017 |
| --- |
| Programa/ Estudios/ Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| DELTA EL DORADO | Ejecutado | Construcción de Plataforma Interior (72.069 m) e Instalación de seis Pasarelas Telescópica en el Aeropuerto Internacional el Dorado por valor de $21.385 millones de pesos, aportes Recursos Propios de Aerocivil, inaugurada el día 14 de marzo de 2017 por el Señor Presidente de la Republica y el Director General de UAEAC. | Ejecución de las obras pendientes. | OCEI |
| CODAD S.A. | Ejecutado | Desde marzo de 2017, la OCEI, se encuentra acompañando el proceso de reversión del Contrato de Concesión No.0110 OP-95, con CODAD S.A., el cual se terminó el 31 de agosto de 2017. La Oficina lideró la participación de áreas de la Entidad (Dirección de Telecomunicaciones, Desarrollo Aeroportuario, Ambiental, Financiera, Inmuebles, Almacén General y Archivo), lo pertinente a mantenimiento se terminó en la fecha mencionada, recibiendo el inventario de todo a su cargo dentro del mantenimiento como equipos, vehículos, mobiliario, zonas de mantenimiento). Este proceso finalizó el 31 de agosto de 2017, en una reversión primera fase y segunda fase que termina el 30 de diciembre de 2017 en lo que se refiere a las obras del Otrosí No. 4. | Cumplimiento de compromisos de acuerdo con términos. | OCEI |
| DELTA AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN |  | Ampliación Terminal Nacional - Construcción Nueva Terminal Internacional, Urbanización y accesos y construcción Plataforma y Obras de Certificación, en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón que sirve la ciudad de Cali, con una inversión de $ 128.575 millones de pesos aportes de Aerocivil Recursos Nación, $46.238 millones de pesos Recursos Propios de Aerocivil, inaugurada el día 9 de marzo de 2017 por el Señor Presidente de la Republica y el Director General de UAEAC. | Ampliación y mejoramiento infraestructura del aeropuerto. | OCEI |
| PROYECTO CONEXIÓN VIAL ABURRÁ ORIENTE – TÚNEL DE ORIENTE FASE II | Ejecutado | En virtud del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 16000402-H3-2016 del 22 de agosto de 2016 suscrito entre UAEAC y Gobernación de Antioquia. Aeronáutica Civil, mediante la expedición de la resolución 02251, aportará la suma de 120.000 millones de pesos para la financiación que permita dar continuidad y puesta en marcha al proyecto Conexión vial Aburrá – Oriente Túnel de Oriente. CÓMO: Cobrado y recaudado por las aerolíneas a los pasajeros salientes o en la salida de pasajeros por el terminal aéreo del Aeropuerto JMC. CUÁNTO: Cinco mil pesos $5.000 para vuelos nacionales y un dólar con cincuenta centavos (US $1.50) para vuelos internacionales. | Anuar esfuerzos que permitan asegurar la conectividad del Aeropuerto José María Córdova con la conexión vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente. Expedición de la Resolución No. 02251 del 3 de agosto de 2016, “Por medio de la cual se crea y establece el derecho por conectividad | OCEI |
| INTERNACIONALIZACIÓN DEL AEROPUERTO OLAYA HERRERA – AVIACIÓN GENERAL | Ejecutado | La Oficina de Comercialización adelanto todas las coordinaciones y gestiones entre la Entidad, ANI, Concesionario y Autoridades Aeroportuarias (facilitación) para la autorización e implementación de vuelos internacionales Aviación General en el Aeropuerto Olaya Herrera. | Resolución que lo categoriza como internacional solo para aviación ejecutiva. | OCEI |
| PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGS. | En ejecución | En la Oficina de Control Interno de la Entidad, se reportaron 15 hallazgos, de los que se han solucionado 7 quedando pendiente 8, que son de difícil cumplimiento dado que dependen de terceros como Tribunal de Arbitramento, Consulta Previa y demás. | Impulsar la solución de los hallazgos. |  |
| EXENCIÓN DE LAS TASAS AEROPORTUARIAS EXTRAORDINARIAS. | Ejecutado | La Oficina de Comercialización e Inversión, mediante Oficio No. 1070.092.2016023594 del 10 de agosto de 2016, dirigido al Director General, informa sobre las gestiones adelantadas por la Oficina con relación a los hallazgos de difícil cumplimiento. Se pueden encontrar para consultas en BOG | CUMBRE IBEROAMERICANA: Exención de la Tasa Aeroportuaria Internacional para 20 personas acompañantes de cada Jefe de Estado. FIRMA ACUERDO DE PAZ: Exención tasa aeroportuaria internacional para 5 persona acompañantes de cada Jefe de Estado. EXENCIÓN DE LA TASA Aeroportuaria Nacional a todas las personas que viajaron en | OCEI |
| PROGRAMA SEGUIMIENTO A DERECHOS DE PETICIÓN QUEJAS RECLAMOS DENUNCIAS | En ejecución | La UAEAC a través de la OCEI atiende las peticiones en todas sus modalidades, para evitar consecuencias jurídicas negativas como por ejemplo la Acción de Tutela y las sanciones, penales, administrativas, disciplinarias y pecuniarias en que pueda incurrir el funcionario responsable de dar respuesta en los términos de ley para evitar vulneración de este derecho fundamental. | Estar al día con este seguimiento | OCEI |
| REPORTE CONSOLIDADO PQR A LA DIRECCIÓN GENERAL. | Ejecutado | Actualización estadística de PQR´S de acuerdo con el suministro de información del Grupo de Atención al Usuario. Se procede a su clasificación y el mismo Grupo debe dar al solicitante su acompañamiento. | Estadística entregada a la D.G. 2017. | OCEI |
| REPORTE OPERACIONAL EDR. | Ejecutado | Con destino al Despacho del Director General, al Asesor Principal, a los jefes de las Oficinas de Transporte Aéreo y de Comercialización, se les presenta y hace entrega de manera diaria ininterrumpida, los resultados de los informes recibidos de las 7 empresas nacionales, sobre su operación y registrando el acumulado del mismo. | Reporte diario y mensual acumulable. Reposa en D.G. | OCEI |
| CESE ACTIVIDADES AVIANCA | Ejecutado | Reporte diario de la afectación en el caso Avianca a Directivos internos y a los Ministros de Transporte y de Defensa. Este cese de actividades ha implicado una disminución del 25% en el número de usuarios movilizados. Hemos acompañado la activación del PMU, proyectando con la OTA el esperado de movilización de pasajeros y su seguimiento en el tiempo de desarrollo del mismo. Se espera recuperar la movilidad de pasajeros en el mes de Enero/18, dejando este hecho unos 2.200.000 pasajeros que no hicieron uso del modo aéreo. | Reporte diario de la afectación | OCEI |
| PROCESO CERTIFICACIÓN AEROPUERTOS | En ejecución | Acompañamiento en el proceso de certificación de los aeropuertos de Cali, Barranquilla, Pereira y Cartagena. Cali fue certificado por parte de la UAEAC, siendo entregada la certificación por el Sr. Presidente. El Aeropuerto Matecaña de Pereira, igualmente fue certificado por la UAEAC, queda pendiente la entrega oficial del reconocimiento. Barranquilla en razón del último contrato de concesión, sólo podría certificarse en julio de 2018, Cartagena, adelanta la obra de desplazamiento de umbral de cabecera de pista para proceder a su Certificación. | Certificaciones Alfonso Bonilla Aragón, Cali y Matecaña, Pereira. | OCEI |
| SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN VISITA S.S. EL PAPA | Ejecutado. | Se formó parte del comité de apoyo institucional donde participamos en el proceso de planificación de manera interna y otras conjuntas con el Ministro de Transporte y Comandantes de Distrito Capital de Policía y Fuerza Aérea -CATAM. En lo que nos respecta estuvimos en Compañía del Subdirector General de la A. C. representando la Entidad en Villavicencio. | Seguimiento y acompañamiento institucional, reconocido por la Vicepresidencia de la República a través de Oficio allegado a la Entidad. | OCEI |
| PROYECTO LECCIONES APRENDIDAS. | En ejecución | Con la participación de las diferentes áreas de la Entidad, se ha venido consolidando un documento Rector y/o Políticas para el manejo y administración de las Concesiones Aeroportuarias de la UAEAC para ser aplicada por todas las áreas involucradas. | Guía y/o Política Corporativa de la DG; que sirva de herramienta para todas las áreas y actores en el proceso de las Concesiones aeroportuarias presentes y en estructuración. Y que coadyuve en la no repetición de errores, y en el fortalecimiento de aquellos aspectos positivos. |  |
| GRUPO CONCESIONES |
| FINANCIACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO EL DORADO | En ejecución | La Aeronáutica Civil, aprobó a la ANI CEDER los ingresos adicionales que se generen al momento de iniciar la operación de las nuevas obras complementarias y voluntarias por un término de cinco (5) años, para financiar las obras complementarias que son: Plataforma Norte, Plataforma Sur, Pasarelas Telescópica, Ampliación de Edificios Asociados a los Puentes. Además, la Aeronáutica Civil, aportará con recursos propios para las obras complementarias en esta vigencia la suma de 20.000 millones de pesos. (ANI actualmente está trabajando en la elaboración del convenio para el traslado de los recursos). | Convenio Traslado recursos. | OCEI |
| PROGRAM MANAGER | Ejecutado | En desarrollo del Convenio se realizan reuniones semanales todos los miércoles en la Dirección General de Aerocivil para coordinación de Gerencia de obras e ejecutarse en el Aeropuerto El Dorado, entre ANI, OPAIN, CODAD e Interventorías con el Program Manager CSC TEI El Dorado- | Convenio | OCEI |
| POLIDUCTO EDR. |  | Construcción poliducto dedicado para suministro de combustible Jet A1 en el aeropuerto El Dorado desde Mancilla (Facatativá) hasta el Aeropuerto el Dorado), actualmente se revisó el último borrador por parte de la Aerocivil. | Convenio entre ANI, CENIT y Aerocivil | OCEI |
| PROYECTO CONCESIÓN CENTRO NORTE | En ejecución |  | Cumplimiento Acuerdo 005/2013, Decreto 823 de 2017 y Resolución 1357 de 2017. | OCEI |
| PROYECTO CONCESIÓN BARRANQUILLA | En ejecución | . Iniciación del Plan De Obras Modernización Aeropuerto Ernesto Cortissoz – lado aire y lado tierra por parte del concesionario. . Se trasladaron temporalmente, las Oficinas de la Dirección Regional Atlántico al Museo Aeronáutico. . Coordinación con la Secretaria de Sistemas Operacionales la aprobación Diseños Nuevo Cuartel SEI del Aeropuerto Ernesto Cortissoz. . Suministro de Tres Máquinas de Bomberos Por Parte de la Concesión. . Definición Derecho del concesionario a percibir las Tasas Aeroportuarias Internacionales Pasajeros Origen Barranquilla con conexión en Bogotá, realizada el 23 de agosto en Comité de Tarifas. . Coordinación Aerocivil y FAC para el retiro Barrera Frenado Pista Aeropuerto con el objeto de la expansión de la Infraestructura Aeroportuaria. Realizado en coordinación con GAG S.A.S. Repavimentación pista calles de rodaje. .Se registró el ante La Oficina De Registro Aeronáutico. | Cumplimiento Acuerdo 005/2013, Decreto 823 de 2017 OCEI y Resolución 1357 de 2017. | OCEI |
| PROYECTO CONCESIÓN CARTAGENA | Ejecutado | Entrega Predio para la construcción de la Resa Aeropuerto de Cartagena, al Concesionario SACSA. S.A. (entrega anticipada por parte del Juzgado de Cartagena). Agosto de 2016. | Construcción Resa, se hizo entrega del Predio al Concesionario SACSA. S.A. (entrega anticipada por parte del Juzgado de Cartagena). Agosto de 2016. | OCEI |
|  | En ejecución. | La Oficina de Comercialización e Inversión, radicó Cesión de Licencia Ambiental de Aerocivil al Concesionario la cual fue devuelta por ANLA dado las diferencias existidas entre las partes Es de anotar que dicha cesión debió radicarse a los 30 días después de suscrito Otrosí 004 de 2010 al contrato de concesión 0186 de 1996. A la fecha no se ha surtido | Cesión Licencia Ambiental | OCEI |
| PROYECTO CONCESIÓN NOR-ORIENTE | En ejecución | Inauguración de la Nueva Terminal de Pasajeros 20 de diciembre de 2017 que incluye 5 puentes de abordaje; 3 escaleras eléctricas y 8 ascensores, terminal totalmente climatizada CCTV nuevo y sistemas contra incendios, 24 módulos de Checking parqueadero subterráneos nueva torres de control 1.200 metros adicionales de áreas comerciales Aeropuerto Simón Bolivar de la Ciudad de Santa Marta | Aeropuerto Santa Marta | OCEI |
| GRUPO ESTRATEGIA COMERCIAL Y MARKETING |
| PROYECTO MEDICIÓN CALIDAD DEL SERVICIO. | En ejecución | Este proyecto fue aplicado en fase de prueba piloto en el aeropuerto El Yopal del municipio de Yopal. Esta medición fue llevada a cabo a 78 entre el 10 y 12 de agosto del 2016. Con un tiempo de aplicación de 15 a 20 min por entrevistado. El diseño del cuestionario, así como los registros, tabulación, análisis y consignación de conclusiones y recomendaciones, fue elaborada totalmente por la Oficina. Así mismo, se ajustaron los posibles errores del cuestionario piloto y se dio inicio a la medición, la cual ha sido llevada a cabo, en el 2017, en los aeropuertos de San Andres, Ibagué, Armenia, Leticia y Neiva. Pasto, fue negado por temas presupuestales.5 Aeropuertos: San Andrés, Leticia, Neiva, Armenia e Ibagué. | Medición Completada. InformeS por cada aeropuerto visitado | OCEI |
| PROYECTO CATÁLOGO DE SERVICIOS EN AEROPUERTOS. | En ejecución | El Grupo de Estrategia Comercial y Marketing, Desarrolló el proyecto denominado Catálogo de Servicios en Aeropuertos, el cual recoge toda la información de los diferentes servicios que se encuentran disponibles en los diferentes aeropuertos administrados por la Entidad. Se adelantaron gestiones para incorporar esta herramienta en formato PDF en la página web, de la Aeronáutica Civil cuya publicación se dio a partir del mes de abril de 2016 en el link de aeropuertos. Su consulta está abierta a todos los interesados que acceden a la página web. Esta información se actualiza permanente de acuerdo con los nuevos nombramientos de servidores públicos relacionados en el Catálogo y con el registro de novedades de servicios en los aeropuertos, con base en la notificación suministrada por los Directores Regionales y /o administradores aeroportuarios. La segunda fase del Catálogo de Servicios ya se encuentra publicada en la sección aeropuertos del portal web de la Entidad. Este discrimina la información exclusiva para pasajeros, pero deja la posibilidad de descargar o visualizar el Catálogo general en formato PDF. | Catálogo de Servicios en Aeropuertos. | OCEI |
| PROYECTO CHECK-LIST, para diligenciar en visitas a Aeropuertos no concesionados con el fin de revisar servicios comerciales y los sistemas de información comercial actuales. | En ejecución | para diligenciar en visitas a Aeropuertos no concesionados con el fin de revisar servicios comerciales y los sistemas de información comercial actuales. | Información de la estructura comercial en aeropuertos. | OCEI |
| PROYECTO OFERTA COMERCIAL | En ejecución | Con el fin de impulsar la gestión comercial de los aeropuertos en el sentido de promover el arrendamiento de inmuebles, espacios publicitarios y demás áreas susceptibles de ser comercializadas, La Oficina de Comercialización e Inversión a través del Grupo de Marketing, diseñó una plantilla, denominada Oferta Comercial e Inmobiliaria, a través de la cual, los diferentes Directores Regionales y/o administradores, puedan difundir a través de la página web, las ofertas que tengan disponibles. A la fecha, se está socializando esta nueva herramienta. Se indicó a los Regionales de Aeropuertos próximos a inaugurar que la herramienta para impulsar la gestión de arrendamientos de los nuevos locales está disponible. Se brindó asesoría a la Regional Meta y se dieron indicaciones a la Administración del Aeropuerto El Yopal, único en enviar información referente, aunque no suficiente. | Para promover el arrendamiento de inmuebles en aeropuertos. | OCEI |
| Sección Aeropuertos en Pg Web. | En ejecución | Se introdujo la sección de Aeropuertos con información suministrada por OCEI, tanto para concesionados como no concesionados, más Catálogo, Oferta Comercial y fotos de fachadas de aeropuertos. Se ajusta de acuerdo con novedades | Sección Aeropuertos, Pg. Web | OCEI |
| ORDENAMIENTO ZONAS DE GESTIÓN COMERCIAL EN AEROPUERTOS A CARGO DE LA AERONÁUTICA CIVIL. | En ejecución | Con el fin de brindar una reorganización a las zonas comerciales de los aeropuertos, se desarrolló un proyecto encaminado a orientar a los Directores Regionales y Administradores para la toma decisiones a la hora de adjudicar la ocupación de los locales, priorizando necesidades y encaminado a elevar la satisfacción de los usuarios aeroportuarios mejorando la calidad del servicio. | Lista de Ordenamiento |  |
| GESTIÓN ECONÓMICA |
| Programa Actualización Tarifaria de Concesiones. | En ejecución | Se actualizaron las tarifas, Dependiendo lo acordado en el Contrato de Concesión. las cuales se encuentran para consultas en BOG.7-1072. | Actualización de tasas y tarifas. Resoluciones. | OCEI, en participación y como miembro del Comité de Tarifas |
|  | En ejecución | Se desarrollaron los estudios solicitados por el comité de tarifas para la toma de decisión los cuales se encuentran para consultas en BOG7-1072. Grupo de Gestión Económica. | Actualización de tasas y tarifas. Resoluciones. | OCEI |
|  | En ejecución | Para la consolidación de ingresos y tarifas de todos los servicios y productos de la Entidad, se está en desarrollo del portafolio de servicios de la Entidad. | Portafolio | OCEI |
| Definición y Actualización de Tarifas e Ingresos Regulados Aeropuertos Concesionados | En ejecución | Dentro del marco de coordinación entre ANI y Aerocivil, se han actualizado la totalidad de las tarifas por ingresos regulados de las concesiones aeroportuarias | Consolidadas en actos administrativos consignados en BOG-07 | OCEI, en participación y como miembro del Comité de Tarifas |
| Tasa internacional aeropuerto internacional de cartagena “Rafael Núñez”. | Ejecutado | Teniendo en cuenta que el fomento del Turismo y la Competitividad son parte de la Política de Estado, La Aeronáutica Civil a fin de impulsar el desarrollo turístico internacional de Colombia y de la ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Turístico, realizó el estudio con el que concluyó: Reducción de la Tasa Internacional en el año 2015 de US 92 a US 38 e incremento de Tasa Nacional en $COP 3.000 Mitigar la disminución del ingreso al concesionario mediante el cambio de la contraprestación del 22.35% al 11.175% de los Ingresos Brutos. Cambio en la fórmula de actualización de la tarifa a fin de eliminar sesgos por devaluación. Y se continuó con esta medida por un año, más hasta el 31 de dic de 2017. Se monitoreó comportamiento de operaciones vs ingresos concesión de Cartagena durante los años 2015 y 2016 para ver su impacto y tomar decisiones sobre los años 2017, 2018 y más. | Resolución 3948 del 23 de dic de 2016 Prórroga fomento Tasas Apto Cartagena 2018. (Ver BOG-07) . | OCEI, en participación y como miembro del Comité de Tarifas |

SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES

| Vigencia | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| Actualización PNA COL y ejecución de la planificación. Reformular la presentación del PNA COL por proyectos que integren los servicios a la navegación aérea y servicios aeroportuarios. |  |  | Actualización versión Volúmenes i,ii,iii |  |
| Realizar el DIA PNA COL, como mecanismo de discusión y presentación del PNA COL a la comunidad aeronáutica |  |  | Presentación y recibir aportes de la comunidad aeronáutica |  |
| Definir tablero de indicadores por servicios para realizar seguimiento y gestión a la ejecución del PNA COL |  |  | Presentar seguimiento y acciones para lograr las metas formuladas en el PNA COL |  |
| Implementar 100% SIGMA como sistema de gestión del mantenimiento aeronáutico |  |  | Conocer el estado real de la infraestructura aeronáutica para gestionar el mantenimiento y contar con un nivel el nivel de disponibilidad establecido. Presentar de manera continua el estado de la infraestructura para la toma decisiones |  |
| Alineación de los proyectos de BPIN con lo formulado en el PNA COL |  |  |  |  |
| Definición de modelo de gestión aeroportuaria y esquema de delegación a Regionales Aeronáuticas |  |  | Incluido en la actualización del PNA COL |  |
| Las circulares reglamentarias deben ser convertidas a procedimientos, guías, instructivos o resoluciones, de conformidad con el Manual de Documentación del Sistema Integrado de Gestión. |  |  |  |  |
| Plan Estratégico Aeroportuario (PEA) | Propuesta enviada por el Ministerio Transporte y la FDN |  | Conocer el alcance del proyecto y e informar al Ministerio sobre la decisión de participar en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) fase III. |  |
| Proveer información para facturación |  |  | Facturación de la totalidad de los servicios a la navegación aérea y aeroportuarios prestados por la Entidad |  |

SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y A LA AVIACIÓN CIVIL

| Vigencia | 2017 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| Actualización PEGASO y ejecución de la planificación | Ejecución | 80% | 100% Pendiente aprobación por parte del Nuevo Director General | Secretaria Seguridad Operacional y de la Aviación Civil |
| Certificación del primer producto colombiano (AFCA) para la aeronave A320, P/N 252001-01 Insert Assy (Last Row). | Ejecutado | 100% | 100% Se le emitió un oficio de aprobación de la parte | Secretaria Seguridad Operacional y de la Aviación Civil |
| Ejecutar el CAP USOAP presentado a la OACI |  |  | Mejorar el nivel de seguridad operacional de Colombia |  |
| Ejecutar el CAP USAP presentado a la OACI |  |  | Mejorar el nivel se seguridad a la aviación civil en Colombia |  |
| Emitir y ejecutar el GASeP de Colombia |  |  |  |  |

SECRETARIA GENERAL

- SEGUIMIENTO ACUERDOS SINDICALES

Cumplimiento acuerdo sindical 2014

| Compromisos | Cantidad | % avance |
| --- | --- | --- |
| Realizado | 58 | 100% |
| En progreso | 6 | 74% |
| Pendientes | 0 | 0% |
| Total | 64 |  |
| Promedio General de Cumplimiento | 96,76% |  |

Cumplimiento acuerdo sindical 2016

| Compromisos | Cantidad | % avance |
| --- | --- | --- |
| Realizado | 19 | 100% |
| En progreso | 21 | 40% |
| Pendientes | 14 | 0% |
| Total | 54 |  |
| Promedio General de Cumplimiento | 51,36% |  |

HECHOS CLAVES DE LOS ÚLTIMOS MESES.

- Se realizó la asignación física de espacios sindicales a cuatro asociaciones (ASERPACI, ASTAC, ASINSA Y ASINFAC) en el CNA el 27 de noviembre de 2017.

- Junto con la Dirección General, se atendieron todas las inquietudes de las asociaciones sindicales el 19 de diciembre de 2017 sobre la prima de productividad y el pago de horas extras de diciembre y enero.

DIRECCIÓN FINANCIERA

A nivel financiero la entidad obtuvo los siguientes logros:

- Haber obtenido una mejor calificación de los estados financieros de la vigencia 2016 en el año 2015 opinión negativa y en el año 2016 con salvedades.

- En el informe de gestión y resultados a los controles del informe de la Contraloría se obtuvo una calificación de 90 puntos sobre 100 por los controles efectivos; es importante manifestar que en la vigencia 2015 la dirección financiera solo fue calificada con 15 puntos sobre 100.

- Disminución en el tiempo de trámite de la acusación de las cuentas por pagar de 30 días a 10 días.

- Creación del link de peticiones quejas y reclamos en el área de facturación, de esta manera se tiene controlado las PQRS y se le hace el seguimiento a cada una de ellas.

- Actualización y mejoras en el pago electrónico “PEYULATAN” se mejoró y optimizo el servicio a los clientes.

- Se han logrado depurar el 80% de las operaciones aéreas que se encontraban sin transmitir al área de facturación de años anteriores y el 99% de las operaciones por sobrevuelos.

- La Dirección financiera tiene estructurados 84 procedimientos de los cuales se han actualizado 13 procedimientos en el año 2016 y 65 procedimientos en el año 2017.

- Con respecto al área de cartera se han logrado mejorar los reportes en el cual se identifican de manera clara los terceros y las edades de la cartera, en la vigencia 2017 se han logrado llevar a comité de sostenibilidad: $5.202.709.601 pesos y cartera en dólares USD 79.494.28, indicando que la cifra de los estados financieros presenta cifras razonables, tal y como se muestra a continuación aclarando que la cifra de cartera se presenta en pesos y el activo total esta expresado en miles de pesos,

El total de la cartera a corte de diciembre 31 de 2.017 asciende a $297.277.282.832, de los cuales $ 266.991.401.389 corresponde a la Facturación que aún no se vence y la contraprestación con Opain corresponde a 218.421.598.726 que se encuentra dentro de este rango.

Con respecto a la cartera vencida se tiene un valor de $ 30,285,881,443.00 de los cuales se encuentran en coactivo $ 20,866,142,981.oo.

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

- REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Hasta el 29 de diciembre del presente año se han realizado los avances descritos a continuación:

| Nivel de empleo | Cantidad de solicitudes | Estado actual ante la comisión Nacional del Servicio Civil |
| --- | --- | --- |
| Especialista Aeronáutico | 22 | Registrados |
| Profesional Aeronáutico | 150 | Registrados |
| Técnico Aeronáutico | 237 | Enviado y en trámite de Registro |
| Auxiliar | 431 | Enviado y en trámite de Registro |
| Bombero Aeronáutico | 217 | Enviado y en trámite de Registro |
| Controlador | 240 | Pendiente para el 2018 |
| Total de solicitudes de Registro | 1297 |

El día 29 de noviembre se realizó la ceremonia de entrega del acto administrativo correspondiente del Registro Público de Carrera Administrativa a los servidores públicos del Nivel Especialista y Profesional, con el cual después de 24 años de creación de la U.A.E.A.C., se reconoce la titularidad de dichos empleos.

De igual manera del Nivel Técnico Aeronáutico ya se han empezado a recibir los actos administrativos que certifican el Registro por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-, tan pronto se tengan todos los actos correspondientes, se procederá a realizar la ceremonia de entrega de los mismos.

Además, ya se envió el día 11 de octubre la información de los 431 expedientes del Nivel Auxiliar y día 28 de diciembre la información de los 217 expedientes de los empleos de Bomberos Aeronáuticos del Nivel Técnico, a la CNSC para los fines pertinentes.

Por lo tanto, para el 2018 se procederá a la consolidación de la información de los 240 expedientes de los empleos del Nivel Controlador de Tránsito Aéreo, para ser enviados a la CNSC, para los trámites correspondientes.

De la Oferta Publica, se ha llevado a cabo una (1) reunión, para adelantar el trabajo de la convocatoria, identificando las vacancias definitivas dentro del plan anual de vacantes.

- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL (EDL)

Con la entrada en vigencia del Acuerdo 565 de 2016 emitido por la CNSC, por el cual se establece el Sistema Tipo para la EDL del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018, durante el transcurso del año 2017, se llevaron a cabo diferentes jornadas de capacitación en el nivel central y en cada una de las Direcciones Regionales en forma virtual y presencial.

Es importante indicar que también se ha realizado diferentes pruebas al aplicativo sobre EDL, presentado por el contratista del Aplicativo KACTUS, ya que para la EDL del periodo 2018-2019 se realizara en línea y en tiempo real, generando que la EDL se haga por parte del EVALUADOR en las fechas que se generen para tal fin, por lo tanto, una vez se apruebe definitivamente este módulo, se debe realizar la capacitación correspondiente a nivel nacional, para la aplicación del mismo.

- MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES

Durante el 2017 se han realizado ajuste al Manual, dentro de los cuales se encuentran el realizado para los empleos del Nivel Directivo de la Entidad, los Inspectores de Seguridad Aérea y los de la Aviación Civil, los dos anteriores ajustes en virtud de las auditorias de la USOAP y USAP.

Es de precisar que de acuerdo con la entrada en vigencia del Decreto 823 del 2017 y las Resoluciones 1357 y 3731 del 2017, por la cual se conforman los grupos internos de trabajo del Nivel Central y Direcciones Regionales respectivamente, se debe realizar adopción o ajuste del manual de las dependencias creadas o modificadas en su nombre o funciones por las normas citadas, ya que en la actualidad o no cuentan con manual o no es acorde con las funciones establecidas, por lo tanto se hace necesario dicha actualización, recalcando que el Grupo NO cuenta con personal suficiente para tal fin.

- CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO

La Dirección de Talento Humano, por intermedio del Grupo de Carrera Administrativa, realiza la correspondiente control y aprobación para que los servidores públicos de la Entidad puedan asistir a los diferentes Cursos de Capacitación o Entrenamiento en el Puesto de Trabajo adelantado por el CEA, lo cual género que 6.032 Autorización para la participación en los diferentes eventos de capacitación programados dentro del Plan Institucional de Capacitación en la vigencia 2017.

Ahora de acuerdo con las modificaciones de las funciones establecidas en el Decreto 823 del 2017 para el CEA y la Resolución 1357 del 2017 para el Grupo de Carrera Administrativa, ocasiono que para el tema del Plan General de Capacitación y Formación y el PIC, quede en cabeza de la Dirección de Talento Humano y el Grupo de Carrera Administrativa, generando un aumento del volumen de trabajo para estas dos últimas áreas para tal fin, y debido a que no se cuenta con el personal suficiente, se estableció un trabajo mancomunado con el CEA, con el fin de cumplir con las metas institucionales, ya que ellos seguirán administrado los recursos para la ejecución del PIC.

- ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

Al respecto se debe indicar que de acuerdo con las modificaciones de las funciones establecidas en la Resolución 1357 del 2017 para el Grupo de Carrera Administrativa, se procedió a registrar en el aplicativo KACTUS todas las situaciones administrativas correspondientes a la planta de personal, dentro de las cuales se encuentran principalmente: la identificación de la Titularidad, los Encargos o Provisionalidad en vacantes definitivas o temporales, las vacantes por proveer, cambios de dependencias y demás, las cuales debe estar actualizadas en tiempos reales, ya que estos registros afectan transversalmente las área de Nomina, Situaciones Administrativas, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás que se vean involucrados pro tal fin.

- SIGEP

Desde finales del 2016 y durante 2017 se han adelantado un trabajo mancomunado con el DAFP, para que en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión del Empleo Público SIGEP, se mantenga actualizado con la información relacionada con los datos que identifican y caracterizan las entidades y organismos del sector público, normas de creación, estatutos, estructuras, plantas de personal, sistemas de clasificación de empleos, remuneración y regímenes prestacionales, las novedades de su ingreso y retiro, la distribución de la planta, para lo cual la entidad tendrán la obligación de suministrar la información que requiera el sistema en los términos y fechas establecidos por el reglamento.

Para lo cual la Dirección de Talento Humano por intermedio de los Grupos de Carrera Administrativa y Situaciones Administrativas, viene adelantando dicha labor.

- VALORACION DE PROVISIONALES

El Grupo de Carrera Administrativa de la Dirección de Talento Humano se encuentra revisando la Resolución 2800 de 26 de octubre de 2015 modificada por la Resolución No.532 de 2016 “Por la cual se adopta el Sistema de Seguimiento a la Gestión Individual del personal provisional de la UAEAC.” Lo anterior teniendo en cuento que tiene varios aspectos que se deben considerar antes su aplicación.

- Periodicidad, semestral en reemplazo de anual.

- Aspectos jurídicos.

- Impacto institucional.

- Herramienta para la implementación del seguimiento.

- INDUCCION Y REINDUCCION

La Dirección de Talento Humano en coordinación con la Subdirección General y la Oficina de Control Interno revisaron los parámetros que se desean establecer para la actualización del procedimiento de inducción y reinducción de la Aerocivil.

Dentro de los cuales se determinó:

- Participación de los contratistas de prestación de servicios.

- Incluir en los contenidos temas de las siguientes áreas: Control Interno, Planeación, sistema documental (ADI), y temas misionales.

- Inducción en el puesto de trabajo (jefe inmediato).

- Seguimiento de la implementación del proceso de inducción en cada una de las Direcciones Regionales.

- Registro del formato de inducción en el puesto de trabajo, debe reposar en la historia laboral.

A 31 de diciembre de 2017, la Dirección de Talento Humano envió el primer borrador del procedimiento de inducción con algunos de los ajustes descritos anteriormente, para revisión. Igualmente, dentro de este documento se incluirán los parámetros para la reinducción institucional.

DIRECCIÓN INFORMÁTICA

- SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN

En la estrategia de Gobierno Digital, Se plantea la necesidad de un marco de seguridad y privacidad de la información para las entidades del Estado colombiano, la prestación de servicios a los ciudadanos a través de las tecnologías de la información, que deberá ser respaldado por la gestión, políticas y procedimientos adecuados, que resalten el papel de las personas como el primer eslabón de una compleja cadena de responsabilidades en la protección de los activos de información, que esté orientado a preservar los pilares fundamentales de la seguridad de la información:

- INTEGRIDAD: la información debe ser completa, exacta y confiable.

- DISPONIBILIDAD: la información y los servicios deben estar disponibles cuando se requieran.

- CONFIDENCIALIDAD: la información debe ser accesible sólo a aquellas personas autorizadas

El Modelo de Seguridad de la Información adoptado en Aerocivil mediante la Resolución 04228 de agosto 2 de 2012, está orientado a asegurar la Disponibilidad, Integridad y Confidencialidad de la información y de los componentes tecnológicos buscando hacer el mejor uso de los Recursos Informáticos que nos provee la Entidad y está conformado por Políticas, Normas, Estándares y Roles y establece los lineamientos para el comportamiento que debe tener cada uno de los funcionarios, responsables de la información y usuarios de activos de información, así como los contratistas, terceros, estudiantes en pasantías, funcionarios de entidades de control, delegados de convenios nacionales e internacionales y asociados de la UAEAC, sin excepción, en el manejo de la información y de los componentes tecnológicos informáticos de la Entidad, a través de las directrices expresadas por la Dirección General.

En aras de alinear el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI a la norma ISO27001:2013 y al modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de Gobierno Digital, está ejecutando el contrato cuyo objeto es el Diagnóstico y Planificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI en la Entidad y su implementación para el proceso de Gestión de Servicios de Información Aeronáutica. El avance del contrato es el siguiente:

Diagnóstico: 85%

Planificación: 42%

Implementación: 17%

se ha realizado la Identificación, clasificación y Valoración de Activos de Información del proceso GSAN-2.2 GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA y se está realizando la Identificación y Valoración de Riesgos para el mismo proceso.

- Actividades de Empoderamiento y Capacitación: El grupo Seguridad de la Información realiza campañas de sensibilización y evaluación de conocimientos en Seguridad de la Información a los funcionarios que laboran en el Nivel Central, las Regionales y Aeropuertos conectados a la red de datos de la UAEAC.

En el marco del día de la Seguridad de la Información, que corresponde al 28 de noviembre, en la presente vigencia se realizaron diferentes actividades de sensibilización, en el Nivel Central.

- Análisis del estado actual de la infraestructura de red de comunicaciones, para la transición IPv4 / IPv6:  del análisis realizado a 270 equipos activos de red, se encontró que el 56% (150 equipos), cumple IPv6 y el 44% (120 equipos), solo cumplen IPv4. La Dirección de Informática debe generar un plan de renovación de estos equipos, para poder iniciar un proceso gradual de transición.

- RED DE DATOS CORPORATIVA

- Se instalaron nuevas estructuras de cableado para los Aeropuertos de Bogotá, Aguachica, Chaparral, Condoto, Nuquí, Paipa, Pitalito, Tolú y Villagarzón.

- Se adquirió un nuevo equipo activo de red, con la funcionalidad de switch core.

- Se amplió el servicio de Canales de Comunicaciones, enlace de datos que permite acceder desde Bogotá a cincuenta y cinco (55) aeropuertos a nivel nacional en la transmisión de los diferentes servicios informáticos y sistemas de información institucionales que apoyan las labores misionales y administrativas de la Entidad. Los nuevos enlaces, que están en aprovisionamiento son para los aeropuertos de Aguachica, Chaparral, Condoto, Nuquí, Paipa, Pitalito, Tolú y Villagarzón

- Se amplió el servicio de canal de internet a 250 MB asegurando así confiabilidad, velocidad en los servicios que se prestan.

- ADQUISICION DE APLICACIONES COMPLEMENTARIAS AL SIIF

Teniendo en cuenta el concepto del Ministerio de Hacienda de fecha 10 de marzo de 2015 el cual reitera el uso y obligatoriedad del sistema SIIF Nación para la Entidades que conforman el PGN (Decreto 2674 de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público), y que el Comité Directivo del SIIF ha establecido como política no aprobar el uso de aplicaciones misionales que tengan las mismas funcionalidades del SIIF Nación, la Dirección de Informática realizó, en el año 2016, un Estudio de Viabilidad para contar con soluciones de software complementarias al sistema SIIF que permitan apoyar los procesos financieros y administrativos que no están en el alcance de la funcionalidad del Sistema Integrado de Información Financiera y que tengan interoperabilidad con el mencionado sistema.

El estudio se basó en la normatividad vigente que la Aerocivil debe cumplir como Entidad del Estado y en los Procesos incluidos en el Subsistema de Gestión de Calidad, relacionados: GFIN-7.0 GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN CONTRACTUAL – GCON-1.0 GESTION DE CONTRATACION, GESTIÓN CONTRACTUAL – GCON-2.0 GESTION ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, GESTIÓN BIENES – GBIE-1.0 ADMINISTRACION DE BIENES.

Se evidencia que se requiere una revisión y/o actualización para reflejar, en el proceso GFIN-7.0 GESTIÓN FINANCIERA, los cambios originados por la normatividad del Ministerio de Hacienda en cuanto a nuevos procedimientos y la obligación en el uso del sistema SIIF.

Las actividades de este proceso que se van a apoyar son: Gestión de Facturación, Gestión de Cartera y las actividades de Tesorería que completen el ciclo de información. Al final del ciclo se requiere Controlar, verificar y llevar los registros contables de las operaciones de la Aerocivil, es decir, controlar la información de la gestión para la posterior consolidación contable.

Este proyecto estaba programado para realizarse en la presente vigencia, pero los recursos presupuestales que se tenían previstos para su realización, fueron trasladados al rubro de Mantenimiento de equipos de computación, con el propósito de efectuar el traslado del centro de cómputo del CNA al CGAC, sin una previa planificación de la actividad.

No obstante, a lo anterior, este es uno de los proyectos prioritarios para ser ejecutados en la vigencia 2018.

- AVANCES EN LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL -ARQUITECTURA EMPRESARIAL

En el marco de la política, lineamientos y ejes de acción contenidos en el “Plan Vive Digital 2”, que se desarrollarán en el periodo de gobierno 2014-2018, se encuentran priorizados el impulso en la masificación de las tecnologías, la consolidación de un ecosistema de desarrollo de aplicaciones sociales en el país, y la obtención de un Gobierno más eficiente y transparente a través del uso de tecnologías.

Los fundamentos de la Estrategia de Gobierno Digital, está enmarcado en cuatro (4) ejes temáticos cuyo propósito es facilitar la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea. Estos son:

- TIC para el Gobierno Abierto: Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones).

- TIC para Servicios: Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

- TIC para la gestión: Busca darle un uso estratégico a la tecnología para hacer más eficaz la gestión administrativa.

- Seguridad y privacidad de la información: Busca guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro, garantizando la seguridad de la información.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 2573 de 2014 del MinTIC, en el artículo 2º: Serán sujetos obligados de las disposiciones contenidas en el presente capítulo las entidades que conforman la Administración Pública en los términos del artículo 39 de la Ley 489 de 1998 y los particulares que cumplen funciones administrativas”. Específicamente para este caso, en la aplicación de los aspectos pertinentes al tema de arquitectura empresarial de TI.

Teniendo en cuenta estos lineamientos y el marco de referencia de Arquitectura Empresarial, la Dirección de Informática adelantó:

- Un ejercicio de Arquitectura Empresarial que incluyó las fases de análisis, diagnóstico, diseño e implementación en la Gestión de Tecnologías de la Información de la Entidad.

- Actualización del PETI para vigencias 2018 a 2021 de acuerdo con el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial del Estado colombiano.

- PROBLEMÁTICA EN FACTURACIÓN POR APLICATIVO DE REGISTRO DE VUELOS

Sistema de Información Registro de Vuelos Ejecutados – RVE

Sistema de información web diseñado para centralizar la información de vuelos ejecutados a nivel nacional, que sirve como fuente de información para procesos de facturación, y estadísticas de Transporte Aéreo. Permite recopilar de manera automática la información de vuelos ejecutados que se maneja en los FDPs a nivel nacional y completar la información de manera manual en los aeropuertos que no cuentan con un sistema automatizado de procesamiento de planes de vuelo, y enviarla al sistema financiero para su facturación. Este Sistema de Información entró en producción el 01 de agosto de 2016.

Interfaces:

RVE – FDPs

Interface Serial: Se hace a través del conversor Serial / IP, por donde llega la información del FDP.  Se obtiene la información de vuelos y sobrevuelos a través de los ficheros generados por el FDP (por sus siglas en inglés, Flight Data Processor) y que es la base fundamental en el proceso de facturación y generación de estadísticas de operaciones aéreas. Se cargan las tablas en RVE con los datos de vuelos, sobrevuelos, puntos de notificación y espacios aéreos.

Interface Ethernet/IP: Se hace leyendo directamente los ficheros de vuelos generados por el FDP con el usuario del sistema operativo facturación en el FDP – BOG.

RVE – Facturación (JDEdwards): RVE envía información de las operaciones aéreas (salidas, llegadas y sobrevuelos), a nivel nacional para ser facturadas en el Sistema de Información PAF.

RVE - SVCA: Envía información de vuelos al Sistema de Vigilancia y Control Ambiental (SVCA).

Areas Usuarias

Direcciones Regionales.

Dirección de Servicios a la Navegación Aérea

Aeropuertos.

Dirección Financiera – Grupo Cartera.

Oficina de Transporte Aéreo.

Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria.

Los registros con información incompleta, no son enviados a facturación y son marcados identificando el motivo por el cual el registro no pudo ser enviado al PAF (matrícula en blanco, fecha y hora de salida/llegada no registrada, sobrevuelo incompleto, puntos de notificación sin coordenadas, sobrevuelo sin distancia, entre otros). A continuación, se describen por tipo de operación los posibles motivos por los cuales la información no pudo ser transmitida a facturación:

SALIDAS

M - Matrícula en blanco.

D - Fecha de salida en blanco.

H - Hora de salida en blanco.

I - Matrícula incorrecta o no creada en Facturación.

LLEGADAS

M - Matrícula en blanco.

D - Fecha de llegada en blanco.

H - Hora de llegada en blanco.

I - Matrícula incorrecta o no creada en Facturación.

SOBREVUELOS

M - Matrícula en blanco.

I - Sobrevuelo Incompleto. El sistema identifica si el sobrevuelo entra y sale del territorio colombiano, o si por el contrario le hace falta información de puntos de notificación ya sea de la FIR Bogotá o Barranquilla.

D - Distancia en blanco o cero.

P - Indica que algún punto de notificación del sobrevuelo no existe en el módulo de Información Básica.

S - Sobrevuelo no tiene puntos de notificación asociados.

E - Tiempo Real del primer/último punto de notificación facturable en blanco.

C - Indica si algún punto de notificación del sobrevuelo no tiene coordenadas en el módulo de Información Básica.

Durante el proceso de validación y transmisión a facturación, el sistema puede no transmitir la información por más de un motivo. Ejemplo, el código DH indica que la fecha y hora de la operación están en blanco.

Una vez finalizada la ejecución de la interfaz, el sistema envía una notificación a la Dirección Financiera informado por cada tipo de operación (Salidas, Llegadas y Sobrevuelos) la siguiente información: periodo de transmisión, número de registros procesados, número de registros transmitidos a facturación, número de registros No Transmitidos por falta de información y número de registros No Facturables por no encontrarse dentro de la resolución de cobros.

Todos los lunes en horas de la mañana el sistema notifica a todos los usuarios del sistema, la Dirección Financiera, las Direcciones Regionales, la Oficina de Control Interno y a la Dirección de Servicios a la navegación Aérea, las salidas, llegas y sobrevuelos que no han sido transmitidas a facturación por falta de información o información incorrecta, mostrando el motivo de rechazo y las acciones que se deben realizar para completar/corregir la información.

Problemática

La Contraloría General de la República, en su proceso de auditoría, realizada en la vigencia 2017, realizó varias observaciones asociadas a la información fuente para la facturación de servicios aeronáuticos y aeroportuarios, que de manera general se indican a continuación:

- Falta de uniformidad en la digitación de la información, por ejemplo, el nombre del servicio prestado, inconsistencias en la información provista por el procesador de datos de vuelo – FDP por cuanto no se actualizan oportunamente los cambios en los planes de vuelo lo que genera riesgo de doble facturación y reclamaciones

- El aplicativo RVE únicamente toma información del FDP Bogotá lo cual conlleva a que no se cargue automáticamente en el aplicativo la información fuera de su cobertura

- Deficiencias en el control de identificación del usuario responsable de digitar la información necesaria para la transmisión al aplicativo de facturación por cuanto no se incluye este dato en el reporte

- Inconsistencias entre el número de llegadas y salidas informadas por quienes atendieron la visita d la CGR en los aeropuertos de Cali y Popayán frente a lo consultado en el aplicativo RVE para el mes de diciembre de 201

- Para el caso de los sobrevuelos cuando no se tiene una matrícula de la aeronave, se solicita al Grupo de Facturación su creación para completar la información y así poder transmitir esta operación, frente a lo que no queda claro la razón para que sea este grupo (facturación), el encargado de crear matrículas y no otra dependencia especializada en la gestión de matrículas.

- Si bien la Entidad cuenta con aplicativos que soportan el proceso de facturación, existen diferentes puntos en los cuales se digita la información y/o se realizan cambios manuales a la misma

- Quedaron pendientes de facturar operaciones realizadas en 2016, algunas de las cuales aún continúan sin facturar a octubre de 2017

- Por diferentes tipos de servicios, registros con aproximadamente un año de diferencia entre la fecha de realización de la operación (sobrevuelo, llegada, salida), hasta la fecha de transmisión al aplicativo de facturación.

Las respuestas, al informe de la CGR fueron dadas mediante oficio radicado ADI 3300-2017041680 del 07 de noviembre de 2017.

Es importante tener en cuenta, que el Sistema de Información de Registro de Vuelos Ejecutados, se alimenta de dos formas:

- De manera automática a través del sistema FDP que gestiona la información de la FIR Bogotá y manualmente en los aeropuertos utilizando las fajas de progreso y las planillas como fuente de información. Es de anotar, que en algunos casos la información obtenida del FDP viene sin los datos de la matrícula. El aplicativo RVE genera las notificaciones a los usuarios del Sistema para que se complete la información.

- De manera manual, inicialmente se ingresa la operación de salida/llegada de un vuelo en un aeropuerto y posteriormente se actualiza con los datos que complementan el vuelo. Durante el lapso de tiempo en el que se realizan estas actividades, es posible encontrar vuelos sin los datos de fecha y hora de salida/llegada. El motivo por el cual se hace de esta manera, es porque la información del vuelo se encuentra tanto en el origen como en el destino, y no es posible encontrarla en un único registro. El aplicativo, envía las notificaciones a los usuarios del sistema con las novedades respectivas.

Consideraciones que son importantes tenerse en cuenta respecto al funcionamiento del aplicativo de Registro de Vuelos Ejecutados:

- “Operaciones incompletas o solo despegues o solo aterrizajes”. Para este punto se adicionará un mensaje de alerta a los usuarios informando que existe una salida sin su respectiva llegada, sin embargo, el sistema reporta todos los lunes las inconsistencias en la información, para que los usuarios en los aeropuertos la completen y corrijan. No obstante, no son pocos los casos en los que se han identificado vuelos saliendo de un aeropuerto, pero no aparecen llegando en el aeropuerto de destino o viceversa. Para estos casos de falta de información o información incorrecta, no es posible hacer un control dentro del aplicativo ya que el error viene desde las fajas de progreso o las planillas. Para este punto es importante que la revisión/digitación de la información se encuentre al día en todos los aeropuertos, con el fin de minimizar el problema reportado.

- “Operaciones con aeronaves inactivas o inexistentes”. La primera fuente de información es el FDP a través del cual llega la información de manera automática y es ingresada a RVE sin ningún tipo de validación para la matrícula. Una vez ingresado el vuelo, el aplicativo espera 48 horas (parámetro que se puede modificar) para ser transmitido a facturación, tiempo durante el cual los usuarios en los aeropuertos pueden hacer las correcciones a la información incorrecta. Cuando la información es ingresada de manera manual, el aplicativo valida que la matrícula exista ya sea en el sistema SIGA o en JDE, en caso de no existir la matrícula, el sistema no deja ingresar la operación. Igualmente el sistema valida las matrículas que han sido canceladas en el sistema SIGA.

- “Horas que no coinciden con la operación”. Al igual que el caso anterior, la primera fuente de información es el FDP a través del cual llega la información de manera automática y es ingresada a RVE sin ningún tipo de validación para las horas de salida, llegada y demás horas. Una vez ingresado el vuelo, el aplicativo espera 48 horas (parámetro que se puede modificar) para ser transmitido a facturación, tiempo durante el cual los usuarios en los aeropuertos pueden hacer las correcciones a la información incorrecta. Cuando la información es ingresada de manera manual, el aplicativo valida la consistencia entre las horas de plan de vuelo, remolque, rodaje, salida, llegada y tiempo de vuelo, rechazando la información inconsistente en cuento a los tiempos de vuelo.

- “Operaciones con aeronaves canceladas o inactivas”. Ver punto 2.

- “Diferencia en los PBMO registrados en los aplicativos frente al reportado por las aerolíneas”. La información del FDP así como la de las fajas de progreso o las planillas no registran el PBMO de las aeronaves, por lo tanto el aplicativo RVE no maneja esta información.

Como se describe en los putos anteriores, varios de los problemas no se le pueden atribuir al software, ya que son problemas de inconsistencias en la información fuente (FDP, fajas de progreso, planillas manejadas en los aeropuertos), la no estandarización de los procedimientos para el diligenciamiento de las fajas de progreso tanto en el FDP como de manera manual, la no existencia de procedimientos para la revisión e incorporación de la información en el aplicativo RVE, el hecho de que en los aeropuertos no se revise/ingrese la información antes de que se envíe a facturación, además de no contarse con una estandarización en el ingreso de información en el aplicativo.

Gestión adelantada por la Dirección de Informática, a partir del 24 de octubre de 2017:

- Se solicitó al Director de Servicios a la Navegación Aérea, mediante oficio radicado ADI  3400-2017033454 de fecha 04 de diciembre de 2017, se solicitó la definición de procedimiento para ingreso de información en aeropuertos asociada a operaciones aéreas. Lo anterior, con el propósito de que se tenga un procedimiento estandarizado en los diferentes aeropuertos para el diligenciamiento de las fajas de progreso de vuelo por parte de los controladores asociadas a operaciones aéreas ( salidas, llegadas, toques y despegues y sobrevuelos), de tal manera que la tener las instrucciones claras de ingreso de toda la información, los datos que llegan al sistema RVE, sea completa, consistente y así evitar los problemas que hoy día se tiene en el proceso de facturación.

- Se solicitó al Director de Telecomunicaciones, mediante oficio radicado ADI 3400-2017033391 de fecha 04 de diciembre de 2017, la gestión ante INDRA como proveedor del FDP para que se atiendan los requerimientos relacionados con: suministro del código ICAO 24 bits ID Addresses como identificador único de la matrícula de la aeronave, habilitar las fajas de progreso electrónicas en los centros de control que tengan esa funcionalidad, consolidar en un repositorio centralizado la información de los diferentes FDP´s

- El Ing. Ricardo Espinel, quien implementó el Sistema de Información RVE, incluirá en los reportes de llegadas/salidas los usuarios responsables de actualización la información de acuerdo a los aeropuertos asignados en el sistema. Ajuste que quedará implementado el 28 de febrero de 2018.

- El Ing. Ricardo Espinel, realizó los ajustes a partir del 2017, en RVE, en los que respecta a las distancias para los sobrevuelos, ya que la distancia enviada por el FDP no correspondía a la distancia recorrida dentro del territorio Colombiano.

- Por la rotación en las personas que manejan el Sistema de Información RVE, se adelantaron capacitaciones en las regionales Atlántico, Meta y Antioquia.

- Se efectuará el análisis e implementación de los ajustes que den lugar en RVE, por parte del Ing. Ricardo Espinel, de acuerdo a solicitud del coordinador del Grupo de Cartera – Mauricio Garibello, remitido por correo electrónico el día 29 de diciembre de 2017, previo diligenciamiento y envió del control de cambio, asociado a: Implementación de controles necesarios y validaciones posibles en el aplicativo RVE que den la seguridad de la información, como la completitud de la información (aterrizajes - despegues) y la no utilización de las matriculas inactivas o canceladas.  Se le dio claridad al Sr. Mauricio Garibello, que la información que viene del FDP no es validada por RVE. Las validaciones son propias de cada sistema de información.

Respuestas obtenidas:

- Con oficio radicado ADI 4200-2017036295 de fecha 28 de diciembre de 2017, el Ing. Luis Abelardo Diaz Mateus, informa que, en el mes de enero de 2018, dará respuesta al requerimiento de la Dirección de Informática, hecho mediante oficio 3400-2017033391 en el mes de enero de 2018, debido a que el Ing. David Camilo Sanchez Espinosa – Coordinador del Grupo Vigilancia y Automatización, se encuentra en vacaciones.

La Dirección de Informática continua en la labor, de trabajar en conjunto con la Dirección de Telecomunicaciones, la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea y la Dirección Financiera, subsanar los problemas en la facturación y las observaciones realizadas por la Contraloría General de la Republica.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

La gestión del área se orientó a cumplir los principios de la contratación pública de tal forma que cada uno de los procesos y actividades contó con el apoyo de la Dirección a través del diseño de procedimientos, y en general políticas acordes con las normas administrativas y fiscales vigentes en materia de contratación.

Dentro de estas podemos destacar la actualización del Manual de Contratación, documento que sirve de apoyo a las áreas ejecutoras en el desarrollo de cada uno de los procesos, beneficiando directamente la óptima evolución de la ejecución presupuestal y el desarrollo de los proyectos administrativos y misionales de todas las áreas de la Aeronáutica Civil.

A continuación, se relacionan los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes relacionados con la Dirección General, a la fecha de retiro del cargo, así:

| DENOMINACIÓN DEL REGLAMENTO y/o MANUAL | DESCRIPCIÓN | MECANISMO DE ADOPCIÓN Y VIGENCIA | No. DE ACTO ADMINISTRATIVO DE ADOPCIÓN | FECHA DE ADOPCIÓN O VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual de Contratación | Por el cual se adopta el manual de contratación | Resolución | No. 3128 de 06/10/2017 | 2017 |

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACUERDOS DE GESTION

De sesenta (60) hallazgos resultantes de los informes de Auditoria de la Contraloría General de la Republica, fueron resueltos y evidenciados satisfactoriamente el 95% de los mismos, los cuales fueron avalados dentro del Plan de Mejoramiento institucional por la Oficina de Control Interno con el 100% de cumplimiento.  El 5% de hallazgos restantes corresponde a vigencias anteriores y se relaciona con los convenios con el PNUD, que están catalogados con Incidencia Disciplinaria y Fiscal por parte de la Contraloría General de la Republica,

A través de Circulares, capacitación, actualización y promulgación del Manual de Contratación, se dictaron políticas tendientes subsanar las objeciones de la Auditoria y cumplir con el Plan de Mejoramiento Institucional.

Igualmente para cerrar el hallazgo H:14:044-16, se requiere que se apruebe el Manual de Seguros Adjunto y cargado en ISOLUCION.

INFORMES

- INFORME CÁMARA DE COMERCIO.

Se reportan en la plataforma de la Cámara respectiva, en forma diaria y en la medida que las áreas entregan a la Dirección Administrativa las actas de inicio y liquidación de los contratos.

Así mismo se reportan a las Cámaras de Comercio respectivas, las Sanciones y/o multas, incumplimientos de los contratistas, una vez se encuentran en firme las referidas resoluciones.

Funcionaria autorizada ante la Cámara: Lina María Franco Carvajal.

- INFORME CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Periodicidad del Informe:  Trimestral.

Se presenta dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del trimestre.

El Informe consta de cinco (5) formatos. Deben diligenciarse por cada una de las Direcciones Regional Aeronáuticas y el NIVEL CENTRAL.

En el NIVEL CENTRAL el informe incluye el respectivo reporte, del Nivel Central (F5.1 Lina Maria – F5.3 Carlos Olaya) y se consolidan las seis (6) Direcciones Regionales; el informe se realiza en línea mediante el aplicativo SIRECI posteriormente después del diligenciamiento y validación se transmite:

F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN

F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO

F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO

F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT

F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES (es una ampliación de los consorcio y uniones temporales ya reportadas)

Periodo reportado: Se reportó el informe del tercer trimestre del 2017.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

De manera trimestral se remite informe relacionado con el seguimiento a las actividades contempladas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG II)

GRUPO DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS

- RECURSOS

- Las labores desarrolladas en el Grupo Almacén y Activos Fijos, se apoyan en dos módulos o aplicativos: Modulo Abastecimiento (consumo) y Modulo activos Fijos, en los cuales se registran los bienes que tiene la Entidad.

- Se cuenta, con un link, en el portal web de la Aerocivil, en donde todo funcionario de la Entidad, puede consultar el inventario de bienes muebles que tiene bajo su cargo y responsabilidad, debidamente actualizado a la fecha de su consulta.

- El Manual de Calidad, corresponde a la Gestión de Bienes –GBIE-, se enmarca dentro de los procesos de apoyo, del cual se derivan subprocesos de acuerdo a la caracterización identificada en la carta de procesos y se trabaja en el mantenimiento de esta herramienta.

- REALIZACIONES

- Se sensibilizó a nivel nacional, el manual para el manejo administrativo de los bienes de la U.A.E. de Aeronáutica Civil, adoptado mediante la resolución No 03084 del 17 de noviembre de 2015.

- Se adelantaron y se llevaron a término proyectos de resolución de baja de Muebles y Enseres, vehículos, ambulancias, equipos electromecánicos, bandas transportadoras, Hidrolavadoras, puentes de abordaje así:

  - Resolución No 01521 de 05 junio 2017-equipos técnicos y otros.

  - Resolución No 01818 de 27 junio 2017-equipos técnicos y otros.

  - Resolución No 02079 de 18 julio 2017-donación banda transportadora- Inirida-.

- Se adelanta el proyecto de adquisición de placas de inventario para la rotulación y control de los bienes activos fijos muebles del nivel central.

- Se continúa con el procedimiento de traspaso de propiedad de los vehículos Ambulancias a Entidades del Estado, de acuerdo a distribución realizada en la resolución No 02087 del 21 de agosto de 2015 por la Coordinación de Sanidad Aeroportuaria.

- Se sensibilizo y capacito en el año 2016/17 en el manejo del módulo de activos fijos muebles y consumo, de acuerdo a los cambios que se presenten por la implementación SIIF-Nación a las direcciones regionales y cambios de responsable en el módulo de almacenes.

- Se desarrolló y se sensibilizo el proceso de contratación de una empresa de servicios que ejerza el objeto de remates, actualmente se trabaja con El Martillo del Banco Popular a nivel central y se sugirió a nivel regional.

- Con apoyo del CEA y dictado por la firma Gestión Desarrollo S.A.S. se sensibilizó a los almacenistas regionales y funcionarios del nivel central sobre “Administración de Bienes para Entidades Públicas” realizado en el mes de julio de 2017.

GRUPO DE SEGUROS

- ESTADO DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS.

Durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero y 2 de mayo del 2017, se adelantaron las siguientes acciones:

Aclarar periodo

Se ejecutó el Programa de Seguros, tramitando de manera oportuna las reclamaciones por los siniestros ocurridos sobre los bienes, personas e intereses asegurables amparados por los siguientes seguros:

- SEGURO AUTOMÓVILES: Ampara a Nivel Nacional los daños o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil o que se encuentren bajo su responsabilidad, tenencia, control o custodia, operados por Aerocivil o por terceros entregados o recibidos; y protege contra aquellos daños a bienes, lesiones o muerte a terceros que causen, los vehículos de la Entidad.

- SEGURO AVIACIÓN (PÓLIZA CASCO, CASCO GUERRA Y RESPONSABILIDAD CIVIL AVIACIÓN): Ampara Daños o pérdidas a las aeronaves, incluyendo casco, seguro de deducible, partes, componentes y repuestos, casco guerra y otros riesgos aliados; responsabilidad civil a terceros, incluyendo pasajeros, carga, equipaje; Accidentes personales a la tripulación; Gastos médicos pasajeros y tripulación incluyendo técnicos. Vigente hasta el 1 de abril de 2018.

- SEGURO INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS: Ampara las perdidas, daños y gastos, respecto de los intereses asegurables propios y no propios, incluyendo dinero en todas sus formas y denominaciones, títulos reales o virtuales y títulos valores, en que tenga que incurrir la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, a consecuencia de los riesgos a que está expuesta en el giro de su actividad, causados por empleados, terceros o en complicidad con éstos.

- SEGURO MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES: Ampara la apropiación indebida de dinero y otros bienes de la Unidad Administrativa especial de Aeronáutica Civil, causados por sus empleados en el ejercicio de los cargos amparados, por actos que se tipifiquen como delitos contra la Administración Pública o fallos con Responsabilidad Fiscal.

- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL AEROPUERTOS Y CONTROLADORES AÉREOS: Ampara los perjuicios patrimoniales (inclusive daños materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante), extrapatrimoniales (incluidos el daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación) que cause la Entidad a terceros, generados como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual originada dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con ella, lo mismo que los actos de sus empleados y funcionarios. Vigente hasta el 1 de abril de 2019.

- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra la Aerocivil por daños materiales y lesiones personales causados a terceros durante la vigencia de la póliza y que sucedan durante el desarrollo de las actividades propias de la Entidad, debidamente relacionadas y aseguradas.

- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PÚBLICOS: Ampara responsabilidad civil de algunos servidores públicos, por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones y los gastos de defensa que en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar.

- SEGURO TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL: Ampara las pérdidas la destrucción física o los daños materiales accidentales que sufran los bienes asegurados, que hagan necesaria su reparación o reposición, que estén amparados por cualquier causa que no esté expresamente excluida en la póliza. Vigente hasta el 9 de julio de 2017.

- SEGURO TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: Ampara todas las movilizaciones de mercancías, cargue y descargue por cualquier medio de transporte, a nivel nacional y los despachos urbanos de los bienes propios de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, desde cualquier lugar del país hasta su destino final en Colombia y viceversa.

- SEGURO VIDA GRUPO BOMBEROS: Ampara la muerte o daño a los bomberos de la Entidad, en los términos de la Ley 1575 de 2012, y demás normas que la complementen, adicionen o modifiquen.

Las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Servidores Públicos, Manejo Entidades Oficiales, Infidelidad y Riesgos Financieros, Transporte de Mercancías, y Casco tienen una vigencia hasta marzo de 2018.

Bajo el amparo del Acuerdo Marco de Automóviles de Colombia Compra Eficiente se contrató el seguro de vehículos con la Compañía Mapfre Seguros Generales por valor de $271.361.970, y con una vigencia hasta el 22 de septiembre de 2018.

Mediante Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 17001546 H3 DE 2017, se adquirió la Póliza Grupo Vida con la Compañía Generali Colombia Vida por un valor de $ 68.497.761, con una vigencia desde el 30 de noviembre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2018.

A renglón seguido se presenta un resumen del programa de seguros:

- RECLAMACIONES

Para efectos de dar cuenta de la gestión en materia de reclamación de seguros se anexa informe de siniestralidad que detalla el estado actual de las reclamaciones por todas las pólizas de seguros que conforman el programa de seguros de la Entidad, resaltando el cumplimiento de los plazos establecidos en el Código de Comercio y en los contratos de Seguros para las distintas etapas del proceso de reclamación.

Se aclara que el Grupo de Seguros le dio curso oportunamente a las Aseguradoras de todas las reclamaciones allegadas con el debido informe del siniestro, interrumpiendo así el plazo de dos (2) años para que operara la prescripción, y propendiendo así por el reconocimiento de las indemnizaciones por parte de la Aseguradora.

Frente a los anteriores seguros se realizaron gestiones en las siguientes reclamaciones:

| SEGURO | NUMERO RECLAMACIONES |
| --- | --- |
| AUTOMÓVILES | 3 |
| AVIACIÓN | 1 |
| INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS | 0 |
| MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES | 3 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL AEROPUERTOS Y CONTROLADORES AÉREOS | 0 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 0 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PÚBLICOS | 46 |
| TODO RIESGO DE PÉRDIDA O DAÑO MATERIAL | 28 |
| TRANSPORTE DE MERCANCÍAS | 0 |
| VIDA GRUPO BOMBEROS | 0 |

- CASO HELICOPTERO AUGUSTA

El helicóptero AGUSTA A 109 C  fue donado por el Gobierno de la Republica de Italia, el día veintiocho (28) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), mediante Acta de Entendimiento y Escritura Pública número 5474, registrada en la Notaria Segunda de Bogotá, entre el Gobierno Italiano y el Gobierno Colombiano al entonces Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil hoy la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL entidad que en su calidad de propietaria de la aeronave, le designó la MATRÍCULA HK 3661 G.

La Aerocivil adquirió en el año 2008 con la Aseguradora Mapfre la Póliza No. 2201208900107 que ampara los daños o perdidas  de tres aeronaves (incluido el Helicóptero Augusta A-109 HK-3661X), incluyendo casco, seguro de deducible, partes, componentes  y repuestos, guerra y otros riegos aliados, responsabilidad civil a terceros, responsabilidad legal a pasajeros, responsabilidad civil carga, responsabilidad civil equipaje, accidentes personales pasajeros y tripulación, gastos médicos pasajeros y tripulación, accidentes y gastos a técnicos. El amparo del helicóptero por el riesgo de casco todo riesgo es por valor de USD $ 1.045.000.

El día 24 de julio de 2009, en cumplimiento de una comisión programada para la inspección, comprobación y certificación del sistema PAPI instalado en la Base Aérea del Palanquero ubicada en el municipio de Puerto Salgar, departamento de Cundinamarca, la aeronave presento una condición de resonancia en tierra.

La aeronave sufrió daños visibles en los trenes de aterrizajes, fuselaje y tren de potencia, como consecuencia de condición sufrida.

La Aerocivil da inicio al proceso de reclamación con fundamento en la póliza de aviación número 2201208900107, expedida por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., aseguradora que designó en conjunto con la Aerocivil a la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia - CIAC, para que adelantara los trabajos requeridos en el helicóptero, debido a que en Colombia no existía un taller de reparaciones autorizado para trabajos en helicópteros marca AGUSTA modelo A109C.

El 29 de abril de 2010, Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. y la CIAC suscriben el contrato de prestación de servicios técnicos de reparación y mano de obra CTO-028-2010, con el objeto de prestar los servicios técnicos de reparación del helicóptero Agusta A109C, matrícula HK 3661 G con S/N 7629, con un plazo de sesenta (60) días calendario, tiempo que podría variar dependiendo de la magnitud y características de las fallas encontradas por daños ocultos. El valor del contrato fue estimado en USD $573.613 incluido IVA., y en el mismo se nombró a la empresa AIRCLAIMS, como ajustadora para la reclamación. (Adjunto 4).

El 10 de octubre de 2011, durante las pruebas operacionales derivadas de las reparaciones realizadas al helicóptero, se presentó nuevamente la resonancia en tierra, afectando la misma zona que la CIAC había reparado. Los trabajos de recuperación de la aeronave fueron adelantados por la CIAC. Las reparaciones fueron finalizadas el 4 de agosto de 2014, según informe de la CIAC remitido a la Subdirección General de la Aerocivil, el 23 de octubre de 2015. (Adjunto 9).

La Secretaria de Seguridad Aérea de la Aeronáutica Civil, levanta la suspensión de aeronavegabilidad de la aeronave Augusta, atendiendo el informe presentado por la CIAC y comunicado a la Aerocivil el 20 de octubre de 2014, mediante radicado 2014082878, y allega copia del certificado de aeronavegabilidad número 0005499; expedido para la aeronave Agusta A109C – HK 3661 G; serie número 7629, con el fin de entregarnos la aeronave sin las correspondientes pruebas por parte de la Aerocivil.

Posteriormente, el día 09 de mayo de 2015, se realizan pruebas en tierra con un vuelo estacionario de 8 minutos, el piloto después de apagar la aeronave, realiza 11 reportes de mal funcionamiento de varios sistemas de la aeronave. Llama la atención el último reporte “Se mantienen estable la maquina pero se recomienda revisión tracking y vuelo de comprobación mínimo de 3 horas”. Esta anotación, junto con las anotaciones relacionadas en los folios número 105 de 14/04/14 y número 106 de 08/08/14; evidenciaban un problema de vibración en la aeronave que al parecer se fue incrementado hasta el día 20 de febrero de 2016, fecha de ocurrencia de la tercera resonancia en la aeronave. (Adjunto 13).

El 20 de febrero de 2016, durante la corrida de motores, la aeronave continúa presentando una condición de resonancia en tierra.

El primero de marzo de 2016 se informó a MAPFRE sobre el tercer incidente mediante correo electrónico.

El 18 de abril de 2016 MAPFRE,  informa que el tercer incidente no tiene relación con el primero de 2009.

El 11 de julio de 2016 la Aerocivil, solicita la reclamación ante Mapfre Seguros.

Mapfre radica oficio ante la Aerocivil del 6 de septiembre de 2016 objetando la reclamación.

El 7 de diciembre de 2016 la Aerocivil envía comunicado a MAPFRE, reiterando la reclamación presentada y remitiendo oficio de la CIAC.

El 3 de febrero de 2017 se realiza reunión entre MAPFRE-AEROCIVIL, en la Subdirección General.

El 3 de abril de 2017 mediante comunicación del 3 de abril de 2017, el grupo de Seguros, previa revisión de los antecedentes del caso, informa a la Subdirección general que la prescripción de la acción opera el 19 de febrero de 2018, es decir dos años después del último incidente ocurrido en el año 2016, y que para resolver cualquier diferencia entre las partes del Contrato de Seguro (MAPFRE y Aerocivil) se debe acudir ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El 20 de abril de 2017 la Aerocivil dirige comunicación al Presidente de MAPFRE COLOMBIA, solicitando la reunión con el TAR CIAC

El 08 de junio de 2017 mediante oficio de la oficina asesora jurídica, Grupo de Seguros y Grupo de Vuelos, se recomienda a la Subdirección General acudir ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El 20 de junio de 2017, se presentó reclamación del siniestro ocurrido el 20 de febrero de 2016 ante Generali Colombia Seguros S.A  para la afectación de la Póliza de Seguros de Aviación para Aeronaves No. 4000076 vigente para el día de la ocurrencia del siniestro.

El día 11 de octubre de 2017 se realizó reunión técnica entre Aerocivil, MAPFRE y la CIAC, en la cual   estas dos últimas entidades se comprometieron a remitir las evidencias del cumplimiento de las obligaciones del contrato de prestación de servicios técnicos de reparación y mano de obra CTO-028-2010.

El 26 de octubre de 2017 se envió por parte de la CIAC informe con las evidencias que consideran dan cumplimiento a las obligaciones contractuales, el cual se puso a disposición del área técnica de la Aerocivil.

Se programó reunión entre las partes para el día 20 de diciembre de 2017, la cual no se pudo realizar y se reprogramó para el 19 de enero de 2018.

Ver anexo 9. Antecedentes de reclamación del helicóptero augusta.

- CONTRATO INTERMEDIACION DE SEGUROS

El Contrato de Intermediación de Seguros, con la UNION TEMPORAL JARDINE LLOYD THOMPSON VALENCIA & IRRAGORRI CORREDORES DE SEGUROS S.A. – AON RISK SERVICE COLOMBIA S.A. CORREDORES DE SEGUROS, fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2018.

GRUPO DE PRECONTRACTUALES

- PROCESOS DE SELECCIÓN TRAMITADOS Y ADJUDICADOS.

Se anexa relación de los procesos tramitados durante el período reportado precisando los procesos adjudicados.

| PERIODO | TOTAL PROCESOS ADJUDICADOS |
| --- | --- |
| 19/09/2017 a 5/01/2018 | 44 |

| PROCESOS ADJUDICADOS SEPTIEMBRE 19 A DICIEMBRE 2017 |
| --- |
| No. | PROCESO | MODALIDAD | OBJETO | VALOR | RESOLUCION | FECHA |
| 1 | 17001319 | CONCURSO DE MERITOS | 17001319 H3 de 2017 Contratar Interventoria técnica y administrativa estudios y diseños Aeropuertos Grupo No.1. | $325,647,832.00 | 02876 | 19-sep-17 |
| 2 | 17001303 | LICITACION | 17001303 H2 de 2017 Actualización Equipos Inspección Móvil | $1,578,942,113.00 | 02887 | 19-sep-17 |
| 3 | 17001248 | LICITACION | 17001248 H4 de 2017 Obras drenaje manejo de aguas Aeropuerto Juan Casiano Solis de Guapi - Cauca | $1,451,178,222.00 | 02889 | 19-sep-17 |
| 4 | 17001290 | CONCURSO DE MERITOS | 17001290 H3 de 2017 Contratar interventoría estudios, diseños mantenimiento pista ampliación obras Aeropuerto Bahía Cupica - Chocó | $210,915,600.00 | 02894 | 20-sep-17 |
| 5 | 17001226 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001226 H1 de 2017 Adquisición respuestos mantenimiento redes de comuncicaciones | $300,000,000.00 | 02923 | 22-sep-17 |
| 6 | 17001272 | CONCURSO DE MERITOS | 17001272 H3 de 2017 Obras Aeropuerto Reyes Murillo - Nuquí | $328,951,700.00 | 02962 | 27-sep-17 |
| 7 | 17001267 | LICITACION | 17001267 H2 de 2017 Adquisición Equipos y Herramientas para bomberos y rescate | $1,196,004,759.00 | 02965 | 27-sep-17 |
| 8 | 17001293 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001293 H1 Equipos de comunicaciones para la administración de redes | $631,506,878.00 | 03019 | 29-sep-17 |
| 9 | 17001384 | SUBASTA | 17001384 H1 de 2017 Adquisición elementos protección personal nivel central | $79,928,754.00 | 03242 | 20-oct-17 |
| 10 | 17001350 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001350 H2 de 2017 Adquisición herramientas trabajo en alturas | $286,922,221.00 | 03243 | 20-oct-17 |
| 11 | 17001396 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001396 H1 de 2017 Adquisición repuestos sistemas aeroportuarios mantenimiento eléctrico nivel nacional | $496,218,100.00 | 03244 | 20-oct-17 |
| 12 | 17001247 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001247 H4 de 2017 Contratar estudio planta tratamiento de agua residual aeropuerto Benito Salas - Neiva | $721,339,971.00 | 03245 | 20-oct-17 |
| 13 | 17001291 | CONCURSO DE MERITOS | 17001291 H 3 de 2017 Obras construcción drenaje manejo de aguas aeropuerto Juan Casiano Solis de Guapi - Cauca | $225,766,800.00 | 03246 | 20-oct-17 |
| 14 | 17001270 | CONCURSO DE MERITOS | 17001270 H3 de 2017 Contratar interventoría obras construcción cerramiento Aeropuerto Contador Pitalito - Huila | $225,766,800.00 | 03247 | 20-oct-17 |
| 15 | 17001254 | CONCURSO DE MERITOS | 17001254 H3 de 2017 Interventoría, estudios, obras mantenimiento calle rodaje Aeropuerto Alfonso López Pumarejo - Valledupar | $89,011,405.00 | 03248 | 20-oct-17 |
| 16 | 17001289 | LICITACION | 17001289 H1 Mantenimiento módulos y partes sistemas radar | $643,275,400.00 | 03290 | 24-oct-17 |
| 17 | 17001030B | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001030B de 2017 Mantenimiento preventivo y correctivo equipos rayos X varios Aeropuertos | $529,402,538.00 | 03294 | 25-oct-17 |
| 18 | 17001195 | LICITACION | 17001195 H2 de 2017 Adquisición de tres máquinas de extinción de incendios aeropuertos Santa Marta, Yopal y Popayán | $7,725,000,000.00 | 03315 | 27-oct-17 |
| 19 | 17001292 | CONCURSO DE MERITOS | 17001292 H3 de 2017 Estudios diagnóstico requerido por autoridad ambiental para la obtención permisos aprovechamiento aguas | $298,714,170.00 | 03365 | 01-nov-17 |
| 20 | 17001241 | LICITACION | 17001241 H1 de 2017 Adquisición, instalación equipos activos ampliación infraestructura Lan y red de telecomunicaciones | $6,660,522,597.00 | 03390 | 02-nov-17 |
| 21 | 17001285 | LICITACION | 17001285 H3 de 2017 siembra mantenimiento arboles en jarillones Eldorado | $958,700,138.00 | 03391 | 02-nov-17 |
| 22 | 17001385 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001385 H1 de 2017 Adquisición respuestos sistemas iluminación Eldorado | $499,417,993.00 | 03407 | 03-nov-17 |
| 23 | 17001409 | CONCURSO DE MERITOS | 17001409 H3 de 2017 Elaboración estudio impacto ambiental obras certificación Aeropuerto Santa Martha | $1,066,878,779.00 | 03453 | 07-nov-17 |
| 24 | 17001308 | CONCURSO DE MERITOS | 17001308 H3 de 2017 Elaboración plan manejo ambiental | $192,255,210.00 | 03486 | 09-nov-17 |
| 25 | 17001532 | CONCURSO DE MERITOS | 17001532 H3 de 2017 obras Aeropuerto Buenaventura | $113,734,250.00 | 03487 | 10-nov-17 |
| 26 | 17001423 | LICITACION | 17001423 H4 de 2017 Construcción cerramiento Aeropuertos San Andrés y Providencia | $6,829,656,263.00 | 03502 | 10-nov-17 |
| 27 | 17001455 | CONCURSO DE MERITOS | 17001455 H3 de 2017 Interventoría Construcción cerramiento perimetral Aeropuertos San Andrés y Providencia | $609,480,000.00 | 03538 | 16-nov-17 |
| 28 | 17001286 | LICITACION | 17001286 H2 de 2017 Sistemas Radioayudas ILS Aeropuerto Pereira | $6,082,950,370.00 | 03560 | 16-nov-17 |
| 29 | 17001415 | LICITACION | 17001415 H2 Adquisición circuitos cerrados de televisión Aeropuertos San Andrés, Arauca y Yopal | $2,872,770,705.00 | 03611 | 22-nov-17 |
| 30 | 17001546 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001546 H3 de 2017 Contratar póliza amparar bomberos según art 27 Ley 1575/12 | $ 115,654,544 | 03644 | 27-nov-17 |
| 31 | 17001533 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001533 H3 2017 asistencia técnica estratégicas de comunicación encaminadas a divulgación, promoción seguridad operacional | $249,781,000.00 | 03669 | 29-nov-17 |
| 32 | 17001220 | LICITACION | 17001220 H2 de 2017 Adquisición puesta en funcionamiento Sistema Radioayudas ILS CAT III Pista 13L Aeropuerto Eldorado | $6,405,593,891.00 | 03709 | 30-nov-17 |
| 33 | 17001520 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001520 H1 de 2017 Adquisición equipos para el desarrollo del sistema gestión seguridad y salud en el trabajo | $147,603,682.00 | 03713 | 01-dic-17 |
| 34 | 17001530 | CONCURSO DE MERITOS | 17001530 H3 2017 Contratar consultoria elaboración plan maestro aeropuerto Puerto Carreño y esquemas planificación aeroportuaria aeropuertos Mompox y Pitalito | $2,154,935,169.00 | 03745 | 01-dic-17 |
| 35 | 17001463 | LICITACION | 17001463 de 2017 Equipos de comunicaciones para torres y centros de control (VCCS) | $4,301,086,020.00 | 03874 | 12-dic-17 |
| 36 | 17001419 | LICITACION | 17001419 H1 de 2017 ampliación - actualización de posiciones visualización y plan vuelo de torres de control a nivel nacional | $8,335,717,950.00 | 03875 | 12-dic-17 |
| 37 | 17001679 | CONCURSO DE MERITOS | 17001679 H4 de 2017 Contratar interventoria diseños obras mantenimiento plataforma aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés | $1,003,990,000.00 | 03948 | 15-dic-17 |
| 38 | 17001574 | LICITACION | 17001574 H4 de 2017 Contratar diseños y obras mantenimiento plataforma aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres | $14,528,166,952.00 | 03949 | 15-dic-17 |
| 39 | 17001575 | LICITACION | 17001575 H4 de 2017 Obras aeropuerto Popayan | $15,517,000,000.00 | 03950 | 15-dic-17 |
| 40 | 17001579 | LICITACION | 17001579 H4 de 2017 Construcción de terminal y mantenimiento pistas, calles de rodaje aeropuerto El Edén de Armenia | $45,516,647,015.00 | 03951 | 15-dic-17 |
| 41 | 17001691 | CONCURSO DE MERITOS | 17001691 H3 de 2017 Interventoría técnica, administrativa y legal, estudios y diseños a fase III obras urbanismo, vías de acceso aeropuerto de Popayán | $1,115,858,240.00 | 03952 | 15-dic-17 |
| 42 | 17001690 | CONCURSO DE MERITOS | 17001690 H3 de 2017 Interventoría, obras mantenimiento terminal, calles de rodaje zonas de seguridad del Aeropuerto El Eden - Armenia | $2,383,046,400.00 | 03953 | 15-dic-17 |
| 43 | 17001416 | LICITACION | 17001416 H2 de 2017 Adquisición instalación y puesta en servicio sistema de iluminación aeropuerto Rionegro | $7,363,503,841.00 | 03954 | 15-dic-17 |
| 44 | 17001387 | SELECCIÓN ABREVIADA | 17001387 H2 de 2017 Adquisición, instalación y puesta en servicio de sistemas ADS-B estaciones a nivel nacional | $3,502,114,468.00 | 03964 | 18-dic-17 |

- PROCESOS DE MINIMA CUANTIA.

Así mismo se presenta relación de los procesos de Mínima Cuantía durante el mismo período:

| PERIODO | TOTAL PROCESOS MÍNIMA CUANTÍA / TIENDA VIRTUAL / GRANDES SUPERFICIES |
| --- | --- |
| 15/09/2017 a 5/01/2018 | 46 |

| NO. | NO. CONTRATO | CONTRATISTA | OBJETO | VALOR | FECHA DE REGISTRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17001538 H3- DE 2017 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | CONTRATAR REALIZACIÓN EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONFERENCIAS, CONGRESOS Y FOROS VIG/17. CAPAC 30 FUNCIONARI. DIPLOMADO DERECHO AERONÁUTICO | 58.500.000,00 | 03/10/2017 0:00 |
| 2 | 17000833 B H3/17 | AMAZING COLOMBIA S.A.S. | ADICIÓN 001 AL CONTRATO 17000833B H3/17 (PROCESO MINIMA CUANTÍA) MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMACION PAF (JDEDWARDS). | 19.851.580,00 | 12/10/2017 0:00 |
| 3 | 17001428 H1 DE 2017 | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A. | ADQUISICION DE VALES O CHEQUES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE AEROPUERTOS Y ESTACIONES ADSCRITOS A LA REGIONAL CUNDINAMARCA. | 27.163.636,00 | 24/10/2017 0:00 |
| 4 | 17001260-H3 DE 2017 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | ADICIONAL 1 EN VALOR ORDEN DE COMPRA 17771-CONTRATO 17001260-H3, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADMINISTRATIVO DEL NIVEL CENTRAL | 10.000.000,00 | 30/10/2017 0:00 |
| 5 | 17000833B H3 DE 2017 | AMAZING COLOMBIA S.A.S. | ADICION 2 AL CONTRATO 17000833B H3 MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION PAF (JDEDWARDS) | 14.418.516,00 | 31/10/2017 0:00 |
| 6 | 17001424A H3 DE 2017 | AZIMUT 3D S.A.S | PRACTICAR AVALUOS COMERCIALES PREDIOS ALREDEDORES AERPTO DE PROVIDENCIA. | 8.500.000,00 | 01/11/2017 0:00 |
| 7 | 17001384- H1 DE 2017 | SUPERIOR DE DOTACIONES SAS | ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL NIVEL CENTRAL. | 79.928.754,00 | 02/11/2017 0:00 |
| 8 | 17001259-H1 DE 2017 | DMC WIRELESS SYSTEMS SAS | ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES RADIOENLACES POR MICROONDAS. | 43.450.470,00 | 03/11/2017 0:00 |
| 9 | 17001392 H1 DE 2017 | SUPRATEC LTDA | ADQUISICION REPUESTOS PARA MANTTO SISTEMA ILUMINACION EDIF CGAC (CENTRO GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA) Y TORRE DE CONTROL MUISCA AEPTO ELDORADO. | 73.725.160,00 | 16/11/2017 0:00 |
| 10 | 17001573 H1 DE 2017 | LIMASOFT E U | CONTRATA LA IMPRESION PLACAS INVENTARIO CON LOGO DE LA AEROCIVIL, PARA IDENTIFICACION DE ACTIVOS FIJOS MUEBLES DE LA ENTIDAD. | 50.000.000,00 | 16/11/2017 0:00 |
| 11 | 17001706 H3 DE 2017 | SEGURED LTDA | CURSO FUNDAMENTACIÓN DE ESCOLTAS Y PROFUNDIZACIÓN PROTECCIÓN A DIGNATARIOS | 9.163.000,00 | 20/11/2017 0:00 |
| 12 | 17000879 H3 DE 2017 | SERVINDUSTRIALES DEL HUILA S.A.S | V/ ADICIÓN EN VALOR CTO 17000879 H3 CONCEPTO MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES EN NEIVA, FLANDES Y BOGOTA (INCLUYE REPUESTOS MENORES). | 14.446.600,00 | 20/11/2017 0:00 |
| 13 | 17001616 H3 DE 2017 | FUNDACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DE LA SALUD | CONTRATAR EL CURSO PARA LA MEDICIÓN INDIRECTA DE ALCOHOLEMIA A TRAVES DE AIRE ESPIRADO PLAZO 6 DIAS PRIMER CURSO 22 AL 24 NOV DE 2017, 30 FUNCIONARIOS Y SEGUNDO CURSO 04 AL 06 DE DIC DE 2017, 30 FUNCIONARIOS | 27.900.000,00 | 21/11/2017 0:00 |
| 14 | 17000739 H3 DE 2017 | SISTEMAS GESTION Y CONSULTORIA ALFA GL S | ADICIÓN CONTRATO 17000739 H3 - SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE TESORERIA ALFA GL. | 9.810.000,00 | 22/11/2017 0:00 |
| 15 | 17001719 H3 DE 2017 | UNIVERSIDAD EAN | SEMINARIO TALLER LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN ASERTIVA. | 6.930.000,00 | 24/11/2017 0:00 |
| 16 | 22152 | UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI | ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL, CALZADO CABALLERO | 13.601.700,00 | 30/11/2017 0:00 |
| 17 | 22151 COLOMBIA COMPRA EFICIENT | INTERNATIONAL TRADING COMPANY DE COLOMBIA S.A.S | ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL.ROPA CABALLERO CLIMA FRIO Y CALIDO | 55.662.250,00 | 30/11/2017 0:00 |
| 18 | 22149 COLOMBIA CUENTA EFICIENT | UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI | ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL, CALZADO CABALLERO | 24.553.270,00 | 30/11/2017 0:00 |
| 19 | 17001653 H3 DE 2017 | AMAZING COLOMBIA S.A.S. | SOPORTE A LOS REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA, SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACION PAF JDE | 70.629.832,00 | 30/11/2017 0:00 |
| 20 | 17001662 H3 DE 2017 | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PRE-PRENSA, FOTOMECANICA E IMPRESION DE CARPETAS CON 4 ALETAS, CON LOGO DE AEROCIVIL PARA EL ARCHIVO GENERAL. | 15.000.000,00 | 04/12/2017 0:00 |
| 21 | 17001618 H2 DE 2017 | TECMAR SAS | ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y RESCATE.SAR .NACIONAL. | 58.457.000,00 | 05/12/2017 0:00 |
| 22 | ALCANCE COM.OFERTA DIC.13 | PARTES & SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CGAC (CENTRO GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA) Y TORRE DE CONTROL MUISCA DEL AEROPUERTO ELDORADO. | 57.555.002,00 | 07/12/2017 0:00 |
| 23 | 17001830 H3 DE 2017 | CORPORACION EDUCATIVA INDOAMERICANA LTDA | CONTRATAR REALIZACIÓN EVENTOS CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONFE, CONGRESOS Y FOROS VIG /17.CURSO GERENCIA DEL MANTO AERONAÁTICO TRAINAIR PLUS -OACI | 28.837.824,00 | 11/12/2017 0:00 |
| 24 | 17001176 H3 ADICION 001 | AUTOS MONGUI SAS | ADICION EN VALOR AL CONTRATO 17001176-H3 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE PROPIEDAD DEL ENTIDAD DEL NIVEL CENTRAL. | 10.000.000,00 | 11/12/2017 0:00 |
| 25 | 23474 COLOMBIA COMPRA EFICIENT | ORGANIZACION TERPEL S.A. | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ADMINISTRATIVO DEL NIVEL CENTRAL. | 26.994.889,00 | 12/12/2017 0:00 |
| 26 | 21944 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | / ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE PRESTAN SERVICIO EN EL GRUPO SOPORTE TÉCNICO DIRTEL | 24.435.000,00 | 12/12/2017 0:00 |
| 27 | 17001638 H2 - 2017 | S E I SISTEMAS E INSTRUMENTACION S A | V/ ADQUISICION HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA MANTTO DE RADIOAYUDAS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS, ESTACIONES Y APTOS REGIONAL C/MARCA. LA EJECUCIÓN DEL CTO SE HARÁ EN LA VIGENCIA 2017. | 68.375.077,00 | 12/12/2017 0:00 |
| 28 | 17001803 H3 DE 2017 | BATES ESTEBAN PATRICK ALLAN | CONTRATAR LA CAPACITACIÓN EN IDIOMA INGLES CON EL FIN DE CUMPLIR REQUI EXIGIDOS POR OACI EN RELAC COMPET ENCIA LINGUISTICA DE LOS CONTROLADORES DE TRANSITO ÁEREO | 10.080.000,00 | 13/12/2017 0:00 |
| 29 | 17001764 H3 DE 2017 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO | ENCUENTRO SOCIO-CULTURAL DE PROMOCIÓN INTEGRAL PARA UNA VIDA CON CALIDAD, BIENESTAR E INTEGRACIÓN FAMILIAR | 56.445.230,00 | 13/12/2017 0:00 |
| 30 | ALC. ACEP.OFERTA PROC.1701652 | PARTES & SERVICIOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. | ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DEL EDIFICIO CGAC (CENTRO GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA) Y TORRE DE CONTROL MUISCA DEL AEROPUERTO ELDORADO. | 73.735.665,00 | 13/12/2017 0:00 |
| 31 | 17001764 MINIMA CUANTIA | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO | ENCUENTRO SOCIO-CULTURAL DE PROMOCIÓN INTEGRAL PARA UNA VIDA CON CALIDAD, BIENESTAR E INTEGRACIÓN FAMILIAR. | 59.651.230,00 | 14/12/2017 0:00 |
| 32 | 23180 | PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS SA | CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PRE-PRENSA, FOTOMECANICA E IMPRESION DE LAS LIBRETAS DE PLANES DE VUELO DE LA U.A.E. AERONAUTICA CIVIL. | 12.209.400,00 | 14/12/2017 0:00 |
| 33 | 17001705 H3-2017 | GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO S.A.S. | CONTRATAR LA ASESORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD CON MIRAS A LOGRAR LA CERTIFICACIÓN | 32.130.000,00 | 14/12/2017 0:00 |
| 34 | 17001848 H3 DE 2017 | ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS OPCI | SEMINARIO GESTIÓN DEL MANEJO DE CRISIS | 41.158.530,00 | 14/12/2017 0:00 |
| 35 | PROC SMC 17001763 A H3 DE 2017 | PORTES DE COLOMBIA SAS | CONTRATAR EL TRASLADO DE MAQUINAS DE BOMBEROS T-1500 741 DE LA CIUDAD DE CARTAGENA A LA ISLA DE SAN ANDRES. | 33.000.000,00 | 15/12/2017 0:00 |
| 36 | 14992 COL COMPRA EFIC Y MODIFI | ORGANIZACION TERPEL S.A. | ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 14992 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEI SAR A NIVEL NACIONAL. | 3.000.000,00 | 19/12/2017 0:00 |
| 37 | 23181 COLOMBIA COMPRA EFICIENT | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A. | AMPARAR TODOS LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL, CONTRA LOS DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TTRANSITO OCURRIDO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL (SOAT) | 6.932.568,00 | 20/12/2017 0:00 |
| 38 | 17001553 H1 DE 2017 | INVERSION Y HOGAR SAS | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA | 19.996.629,00 | 21/12/2017 0:00 |
| 39 | 17001858 H1 DE 2017 GRANDES SUPERF | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | CONTRATAR EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (TONNER) CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA AEROCIVIL. | 13.703.671,00 | 22/12/2017 0:00 |
| 40 | 17001445 H2 2017 ADI 01 | K10 DESIGN S.A.S. | ADD CTO 17001445 H2 2017, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO, DOTACION Y/O REUBICACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DEL ÁREA DE TRANSPORTE AÉREO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA AERONÁUTICA CIVIL (NEAA)". | 3.895.346,00 | 22/12/2017 0:00 |
| 41 | 17001837 H3 DE 2017 | GRUPO EMPRESARIAL SOLUCIONES CUATRO EN UNO S.A.S. | CONTRATAR ASESORÍA DE FIRMA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN MERCADOS QUE APLIQUE ENCUESTA PERCEPCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES, APOYE LA IMPLEM Y MEJORA DEL SIG | 40.698.000,00 | 22/12/2017 0:00 |
| 42 | 17001858 H1 DE 2017 GRANDES SUPERFICIES | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | SUMINISTRO Y DISTRIBUCION PAPELERIA, UTILES ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA AEROCIVIL. | 19.000.000,00 | 26/12/2017 0:00 |
| 43 | 17001858 H1 DE 2017 GRANDES SUPERFICIES | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | CTO 17001858 H1 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION PAPELERIA, UTILES ESCRITORIO Y OFICINA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA AEROCIVIL. | 12.296.000,00 | 26/12/2017 0:00 |
| 44 | 24197 COLOMBIA COMPRA EFICIENT | YUBARTA S.A.S | ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL. (ROPA DAMA) O.C. 24197 | 76.393.111,00 | 27/12/2017 0:00 |
| 45 | 24308 | UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI | ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL.(CALZADO CABALLERO) O.C. 24308 | 46.374.300,00 | 27/12/2017 0:00 |
| 46 | 24198 COLOMBIA COMPRA EFICIENT | SPARTA SHOES SAS | ADQUISICION DE DOTACION SERVIDORES PUBLICOS DE LA U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL A NIVEL NACIONAL. (CALZADO DAMA) O.C 24198 | 28.553.401,00 | 27/12/2017 0:00 |

- CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION.

Contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión efectivamente celebrados.

| DESCRIPCIÓN | TOTAL |
| --- | --- |
| CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN | 117 |
| No. CONTRATO | NOMBRES | AREA |
| 17001482 | SILVIA JULIANA | ARÉVALO | PRADO | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
| 17001508 | DINA PAULINA | GUTIERREZ | MUSKUS | OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN |
| 17001529 | PRIME TIME CONSULTING |  |  | DIRECCIÓN GENERAL |
| 17001565 | JUAN JOSÉ | LOZANO | VERA | SUBDIRECCIÓN |
| 17001567 | MARIA ALEJANDRA | ONZAGA | TORRES | DIRECCIÓN GENERAL |
| 17001572 | GABRIEL FERNANDO | BALLESTEROS | CASTILLO | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 17001588 | MARIA PAULA | SANDOVAL | GUZMÁN | GRUPO INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS |
| 17001593 | CARLOS GUSTAVO | MORALES | MAESTRE | OFICINA TRANSPORTE AÉREO |
| 17001594 | MADERLYN NAYIBE | VELASCO | ARIZA | DIRECCIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS |
| 17001595 | ANA YUSELY | TORRES | OSPINA | DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO |
| 17001596 | STEFANY ALEJANDRA | NARANJO | ARIAS | CEA |
| 17001622 | LAURA MICHELL | SALINAS | MORENO | CEA |
| 17001623 | GERMAN ANDRES | GAONA | RAMIREZ | CEA |
| 17001624 | EDGAR JOSE | OLAYA | CELIS | CEA |
| 17001626 | MÓNICA | PULIDO |  | CEA |
| 17001627 | LAURA VIVIANA | TIJARO |  | CEA |
| 17001628 | MELISSA | MORA | OSORIO | CEA |
| 17001629 | WILLIAM ALBERTO | MURILLO | ESPINOSA | CEA |
| 17001630 | JOSE HERNANDO | POSADA | VÉLEZ | CEA |
| 17001631 | ÁNGEL ANTONIO | TAFUR | RIVERA | CEA |
| 17001632 | CARLOS GUILLERMO | JURADO | MOLINA | CEA |
| 17001633 | JUVENAL | SANABRIA | MORENO | CEA |
| 17001634 | WILLIAM | RODRIGUEZ | JIMENEZ | CEA |
| 17001635 | CESAR AUGUSTO | BALLÉN | CASTRO | CEA |
| 17001636 | FERNANDO | MOLINA | OVALLE | CEA |
| 17001637 | FREDDY ALBERTO | TOVAR | CHAVES | CEA |
| 17001639 | ZAUL ESTEBAN | BALLESTEROS | CLAVIJO | CEA |
| 17001640 | PAULA ANGELICA | PINEDA | QUINTERO | CEA |
| 17001641 | JORGE EDUARDO | JORDÁN | MENA | CEA |
| 17001642 | DIEGO FERNANDO | JIMENEZ | GARCIA | CEA |
| 17001643 | SERGIO ANDRES | MELÉNDEZ | GALVIS | CEA |
| 17001651 | DAVID SANTIAGO | VERDUGO | BONILLA | CEA |
| 17001656 | SOLANYI ALEJANDRA | SUAREZ | HERNANDEZ | CEA |
| 17001657 | INES CECILIA | LONDOÑO | MONTOYA | CEA |
| 17001658 | JUAN CARLOS | VARGAS | GARZON | CEA |
| 17001666 | RICARDO AUGUSTO | BENAVIDES | ALBEASIANO | CEA |
| 17001668 | ELIAS | LÓPEZ | AGUILERA | CEA |
| 17001669 | VICTOR HUGO | ALOMIA | DÍAZ | CEA |
| 17001670 | PEDRO ANTONIO | MORA | GONZÁLEZ | CEA |
| 17001671 | WILSON ALBERTO | OTALORA | GUTIERREZ | CEA |
| 17001672 | JUAN MANUEL | VILLALBA | ROMERO | CEA |
| 17001673 | CRISTHIAN CAMILO | TIMOTE | BEJARANO | CEA |
| 17001674 | DIEGO ARMANDO | REYES | CABALLERO | CEA |
| 17001675 | MARIA DEL PILAR | GARCIA | CHITIVA | CEA |
| 17001676 | JULIO ENOC | PARRA | VILLAMARIN | CEA |
| 17001680 | GUILLERMO AUGUSTO | GUZMÁN | CASTRO | CEA |
| 17001681 | ANDRES RODRIGO | GÓMEZ | ROJAS | CEA |
| 17001682 | OSCAR DARIO | GARCÍA | CASTIBLANCO | CEA |
| 17001683 | WILLIAM ARMANDO | ZAMUDIO | ESPINOSA | CEA |
| 17001684 | VICTOR EMILIO | CAÑON | MONTAÑA | CEA |
| 17001685 | NESTOR VLADIMIR | LOZANO | ORTIZ | CEA |
| 17001686 | KEVIN DANIEL | INFANTE | VELOZA | CEA |
| 17001687 | JOAN KATERINNE | CALDERON | MUÑOZ | CEA |
| 17001688 | IVAN RICARDO | CIFUENTES | CAYCEDO | CEA |
| 17001689 | EDWIN LEANDRO | IBAÑEZ | ORJUELA | CEA |
| 17001695 | JOSE DAVID | PARDO | TORRES | CEA |
| 17001696 | AIXA IVONE | ARDILA | AVELLANEDA | CEA |
| 17001697 | JOSE NORBEY | SANCHEZ | HERNANDEZ | CEA |
| 17001698 | RICHARD HERNAN | BARRERA | LOMBANA | CEA |
| 17001699 | HERNAN | CARDONA | CASTRO | CEA |
| 17001700 | MARIA ALEJANDRA | BARRETO | MORA | CEA |
| 17001701 | DIANA CATALINA | MONTES | AREVALO | GRUPO COMUNICACIÓN Y PRENSA |
| 17001703 | ADRIANA MARIA | AGUIRRE | MONTOYA | CEA |
| 17001704 | JORGE | SALAZAR | MEDINA | SEGURIDAD AÉREA |
| 17001714 | LINA MARCELA | CASTAÑEDA | CASTAÑEDA | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 17001715 | CARLOS FELIPE | ORTIZ | QUIROGA | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 17001726 | NESTOR | GÓMEZ | RAMIREZ | CEA |
| 17001727 | CARLOS ALBERTO | ROJAS | VELANDIA | CEA |
| 17001728 | CLAUDIA JOHANA | ANAYA | RODRIGUEZ | CEA |
| 17001729 | MONICA CECILIA | PEÑA | ANTE | CEA |
| 17001730 | DIANA PATRICIA | TRIVIÑO | RODRIGUEZ | CEA |
| 17001731 | YORQUIN YOBANY | ROJAS | SILVA | CEA |
| 17001732 | JAIME ALBERTO | ROJAS | CARVAJAL | CEA |
| 17001733 | LILIANA PATRICIA | GALVAN | BRAVO | CEA |
| 17001734 | LUISA FERNANDA | NEIRA | BUSTAMANTE | CEA |
| 17001735 | MARIA DEISY | SANCHEZ | MEDINA | CEA |
| 17001736 | RICARDO ANDRES | CHICA | MORA | CEA |
| 17001737 | CARLOS ANDRES | MORENO | ABRIL | CEA |
| 17001738 | GUILLERMO | TORRES | PRIETO | CEA |
| 17001739 | WILSON ALBERTO | ROMERO | RUIZ | CEA |
| 17001740 | CARLOS ALBERTO | GAITÁN | ZARATE | CEA |
| 17001741 | EDNA LILIANA | CABALLERO | ALVARADO | CEA |
| 17001742 | MARIELA INÉS | RODRIGUEZ | ACOSTA | CEA |
| 17001743 | LIDA MARIA | ROBELTO | CANTOR | CEA |
| 17001744 | LUIS FERNANDO | PARAMO | JIMENEZ | CEA |
| 17001745 | MARINA | CASTAÑEDA | OJEDA | CEA |
| 17001746 | DIEGO FERNANDO | BETANCOURT | LOPEZ | CEA |
| 17001747 | CINDY DANIELA | SALAS | CIFUENTES | OFICINA CONTROL INTERNO |
| 17001750 | ALEXANDER | REYES | GONZALEZ | CEA |
| 17001751 | VICTOR MANUEL | OSPINA | OSPINA | GRUPO INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS |
| 17001752 | JAIRO ALONSO | BAUTISTA |  | CEA |
| 17001753 | EDUARDO | ROA | ROSAS | CEA |
| 17001754 | LUIS CARLOS | PEÑA | MARROQUIN | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |
| 17001755 | DAGOALBEIRO | PAREDES | MONCAYO | CEA |
| 17001756 | GERALDINE ALEJANDRA | CASTRO | SIERRA | OFICINA TRANSPORTE AÉREO |
| 17001757 | ELKIN | DURAN | MANCIPE | CEA |
| 17001758 | AIDA IVONNE | AGUDELO | PULIDO | OFICINA CONTROL INTERNO |
| 17001805 | PRIMY HERNANDO | JIMENEZ | CANTILLO | GRUPO INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS |
| 17001806 | HAYDER JULIAN | SUAREZ | ZAMUDIO | INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 17001823 | JAVIER EDUARDO | SARABIA | MIRANDA | DIRECCIÓN FINANCIERA |
| 17001824 | ELIANA PATRICIA | ESCORCIA | PALMA | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO |
| 17001825 | LEYSMER SADID | GUTIERREZ | HERNANDEZ | GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO |
| 17001831 | DIEGO ALEJANDRO | BELLO | BARBOSA | CEA |
| 17001832 | CAMILO IVAN | GUZMAN | DIAZ | CEA |
| 17001833 | BLANCA LUCY | MARIN | CUELLAR | CEA |
| 17001834 | VICTORIA EUGENIA | RICO |  | CEA |
| 18001843 | SARA EUGENIA | BERMEO | GUZMAN | CEA |
| 18001844 | DELIA CECILIA | MALO | GARCIA | CEA |
| 18001845 | WALTER DARIO | LOPEZ | RAMIREZ | CEA |
| 17001851 | LIZ KATHERINE | MARTINEZ | MORENO | CEA |
| 17001853 | JAIRO VICTOR | MEDINA | BECERRA | CEA |
| 17001856 | JORGE ELIECER | PUENTES | FAJARDO | CEA |
| 17001867 | HARRY LIBARDO | MARIN | VAHOS | CEA |
| 17001868 | DIANA MARCELA | SUAREZ | ROA | CEA |
| 17001869 | JONATHAN FERNANDO | VARON | CASTRO | CEA |
| 17001872 | NANCY MIRELBY | BALLESTAS | CARO | CEA |
| 17001875 | LINA GERALDINE | HUERTAS | BERNAL | CEA |

GRUPO DE CONTRACTUALES

- CONTRATOS CELEBRADOS

| PERIODO | TOTAL CONTRATOS CELEBRADOS |
| --- | --- |
| 15/09/2017 a 5/01/2018 | 80 |

Se relaciona los contratos, adiciones, modificaciones y/o prórrogas.

| No. | NUMERO DE CONTRATO | OBJETO CONTRATACIÓN | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | TIPO DE CONTRATO | FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | VALOR DEL CONTRATO | PLAZO DEL CONTRATO | FIRMA DEL CONTRATO | CONTRATISTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17000680 A H2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | COMPRAVENTA | 09/08/2017 | $1.836.877.920 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 05-oct-17 | BEUMER GROUP COLOMBIA SAS |
| 2 | 17001030 B H3 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE RAYOS X MARCA RAPISCAN Y ARCOS DETECTORES DE METAL, UTILIZADOS EN LOS AEROPUERTO DE ARAUCA, ARMENIA, FLORENCIA, IBAGÚE, IPIALES, LETICIA, MITÚ, NEIVA, PASTO, POPAYÁ, PUERTO ASIS, PUERTO CARREÑO, TOLÚ, TUMACO, VILLAVICENCIO, YOPAL, Y EN BOGOTÁ EN EL CEA, NEAA, CNA Y CGAC, CON REPUESTOS IMPREVISTOS. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25/10/2017 | $529.402.538 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 01-nov-17 | SECURITY GLOBAL SAS |
| 3 | 17001106 H2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) SISTEMA ILS PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 08/09/2017 | $6.938.264.288 | HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018 | 28-sep-17 | CONSORCIO ILS ENTELCOM CARTAGENA |
| 4 | 17001140 H2 | DOTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS NUEVAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS FASE II. | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA | COMPRAVENTA | 30/08/2017 | $645.060.230 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 18-sep-17 | PEDRO EDGAR PAEZ PINZON |
| 5 | 17001150 H2 | ADQUISICIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LOS MÓDULOS ACTUALES DEL SISTEMA PDC SCORE - COORDINACIÓN DEL SLOTS DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN, ACTIVACIÓN, DERECHOS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS MÓDULOS ADICIONALES. | CONTRATACIÓN DIRECTA | COMPRAVENTA | N/A | $1.940.000.000 | UN (1) MES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 30-nov-17 | PDC - SOLITIONS COLOMBIA SAS |
| 6 | 17001159 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA (OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS) Y CALLE DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE PASTO (ITEM No. 1) | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 04/09/2017 | $171.687.250 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 20-sep-17 | CONSORCIO ETA JAEP PASTO |
| 7 | 17001159 H3 01 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (AMPLIACIÓN) DE PISTA, PLATAFORMA (ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS), CALLE DE RODAJE (PLATAFORMA DE VIRAJE NORTE) Y CANALES DEL AEROPUERTO LEGUIZAMO (Adjudicación Ítem No. 2) | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 04/09/2017 | $519.583.750 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 19-sep-17 | CONSORCIO TECCO INGENIEROS |
| 8 | 17001160 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE, PROLONGACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCIÓN DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y ZONA RESA EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA (Adjudicación parcial Ítem No. 1) | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 29/08/2017 | $534.429.000 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 18-sep-17 | CONSORCIO PISTA HI |
| 9 | 17001161 H4 | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMAS DE VIRAJE DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRA PÚBLICA | 13/09/2017 | $749.903.776 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 10-oct-17 | CONSORCIO GRC VALLEDUPAR |
| 10 | 17001177 H1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | COMPRAVENTA | 30/08/2017 | $316.843.614 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 26-sep-17 | ING LTDA |
| 11 | 17001183 H1 01 | ÍTEM 2. ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BOMBEROS Y RESCATE - SEI - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL BOMBEROS Y RESCATE SAR (CAMISAS RISTOP, PANTALÓN RISTOP, BOTA EN CUERO GRASO, CAMISETA, GORRA, CINTURÓN TÁCTICO, CHAQUETA). | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL | COMPRAVENTA | 13/09/2017 | $618.271.616 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 20-sep-17 | INDUSTRIAS SALGARI SAS |
| 12 | 17001189 H3 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DE GRAN CAPACIDAD (ITEM 1 MAQUINAS OSHKOSH Y KENWORTH E ITEM 2 MAQUINAS ROSENBAUER) | LICITACIÓN PÚBLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 25/07/2017 | $2.483.886.877 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 03-oct-17 | INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLESA |
| 13 | 17001195 H2 | ADQUISICIÓN DE TRES MAQUINAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (DE 1500 GALONES DE CAPACIDAD MINIMO) AEROPUERTOS SANTA MARTA, YOPAL Y POPAYÁN. | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 27/10/2017 | $7.725.000.000 | NUEVE (9) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2018 | 02-nov-17 | RIPEL PROVEEDURIA Y CONSTRUCCIONES SAS |
| 14 | 17001197 H4 | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y CANALES EN EL AEROPUERTO DE BAHIA CUPICA - CHOCO | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRA PÚBLICA | 01/09/2017 | $1.433.935.493 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 03-oct-17 | CONSORCIO PISTAS 2017 |
| 15 | 17001209 H2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA RADIOAYUDAS DVOR/DME AEROPUERTO DE CAREPA | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 12/09/2017 | $3.158.024.231 | HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018 | 03-oct-17 | AIRAVATA SAS |
| 16 | 17001210 H3 | DISEÑO DEL MAPA DE OBSTÁCULOS EN EL ENTORNO DEL AEROPUERTO PERALES DE IBAGUÉ, CON TECNOLOGÍA LIDAR E IMAGEN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL. | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CONSULTORIA | 05/09/2017 | $872.625.000 | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 20-sep-17 | CONSORCIO LIDAR AEROPUERTOS |
| 17 | 17001211 H2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE LA CIUDAD DE YOPAL. | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 08/09/2017 | $1.363.917.024 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 22-sep-17 | ROPIM SAS |
| 18 | 17001212 H3 | CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE EN PISTA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO - HUILA | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRA PÚBLICA | 11/09/2017 | $2.805.832.811 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 28-sep-17 | CONSORCIO LORETO HUILA |
| 19 | 17001217 H4 | MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO CANANGUCHAL DE VILLA GARZON - PUTUMAYO. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | OBRA PÚBLICA | 20/09/2017 | $152.173.710 | DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 22-sep-17 | ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCIÓN SAS |
| 20 | 17001219 H4 | REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCIÓN LLAVE DE GIRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI - CHOCO | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRA PÚBLICA | 11/09/2017 | $4.331.277.036 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 29-sep-17 | CONSORCIO 2L |
| 21 | 17001220 H2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOAYUDAS ILS CAT III PISTA 13L AEROPUERTO ELDORADO | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 30/11/2017 | $ 6.405.503.891 AÑO 2017 --> $ 3.368.384.178 AÑO 2018 --> $ 3.037.209.713 | HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018 | 14-dic-17 | CONSORCIO ILS ENTELCOM DORADO |
| 22 | 17001226 H1 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE REDES DE TELECOMUNICACIONES | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | COMPRAVENTA | 22/09/2017 | $300.000.000 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 10-oct-17 | COMPEL SA |
| 23 | 17001227 H2 | ADQUISICIÓN DE SILLAS TANDEM PARA LOS TERMINALES AÉREOS A NIVEL NACIONAL. | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL | COMPRAVENTA | 04/09/2017 | $179.440.000 | TRES (3) MESES, SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 13-sep-17 | DOTAESCOL LTDA |
| 24 | 17001228 H3 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS Y RESCATE | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 15/09/2017 | $886.992.000 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 29-sep-17 | ASPRESEG SA |
| 25 | 17001239 H2 | ACTUALIZACIÓN SISTEMAS RADIOAYUDAS VOR/DME (SOACHA Y EL ROSAL) CONSISTENTE EN HABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GESTIÓN REMOTO. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | COMPRAVENTA | 29/08/2017 | $294.049.240 | DOS (2) MESES, SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 19-sep-17 | UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS USERTECNO SAS |
| 26 | 17001241 H1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS ACTIVOS PARA LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA LAN Y SEGURIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICA. | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 02/11/2017 | $6.660.522.597 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 30-nov-17 | UNION TEMPORAL DAXA-MICRONET-EMTEL |
| 27 | 17001244 H3 | ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL AÉREO, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO, AÉREAS COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE DEL AEROPUERTO GERARDO TOVA LÓPEZ DE BUENAVENTURA | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CONSULTORIA | 11/09/2017 | $1.160.059.124 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 03-oct-17 | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 28 | 17001247 H4 | ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL "PTAR" EN EL AEROPUERTO BENITO SALAS DE NEIVA. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | OBRA PÚBLICA | 20/10/2017 | $721.339.971 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 09-nov-17 | CONSORCIO PROCIVIN |
| 29 | 17001248 H4 | CONSTRUCCIÓN PARA EL DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS EN LA PISTA DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRA PÚBLICA | 19/09/2017 | $1.451.178.222 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 04-oct-17 | CONSORCIO MULATOS |
| 30 | 17001249 H1 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS METEREOLÓGICOS AERONÁUTICOS A NIVEL NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 14/09/2017 | $2.096.856.510 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 03-oct-17 | UNION TEMPORAL REPUESTOS 2017 |
| 31 | 17001254 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO DE CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMAS DE VIRAJE DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 20/10/2017 | $89.011.405 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 01-nov-17 | CONSORCIO PI VALLEDUPAR |
| 32 | 17001259 H1 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES RADIOENCALES POR MICROONDAS. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | COMPRAVENTA | 15/09/2017 | $278.436.652 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 27-sep-17 | DMC WIRELESS SYSTEMS SAS |
| 33 | 17001267 H2 | ADQUISICIÓN DE DEQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y RESCATE ADJUDICACIÓN PARCIAL - ITEM 1 - CILINDRO RAM. | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 27/09/2017 | $504.370.000 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 18-oct-17 | IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL IMPLESEG SAS |
| 34 | 17001267 H2 01 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y RESCATE-SAR. Adjudicación parcial así: ÍTEM 2. Tienda con ducha incorporada, traje capsulado, nivel A. Norma 1991 edición 2016, botas para hazmat norma NFPA 1991 Edición 2005, Kit de descontaminación, Kit absorbente materiales peligrosos, Kit de taponamiento materiales peligrosos y detectores de gases. ÍTEM 3. Martillo neumático, ventilador extractos electrico, sistema de iluminación portatil 1 cabeza, planta electrica portatil, compresor y motobomba y manguera de succión. ÍTEM 4. Camara termica, sierra de rescate circular, sierra de rescate tipo sable y motosierra de rescate tipo espada. | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 03/08/2017 | $1.196.004.759 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 20-oct-17 | ASPRESEG SAS |
| 35 | 17001267 H2 02 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y RESCATE. ITEM No. 5 - RASTRILLO FORESTAL, LLAVE HOOLIGAN, HACHA CON PICO DE LORO Y PALA REDONDA DE RESCATE. | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 27/09/2017 | $62.490.048 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 25-oct-17 | UNION TEMPORAL AERO EQUIPOS |
| 36 | 17001270 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE EN PISTA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO-HUILA. | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 20/10/2017 | $296.016.784 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 07-nov-17 | CONSORCIO INTER-AERO HUILA |
| 37 | 17001272 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCIÓN DE LLAVE DE GIRO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 27/09/2017 | $328.951.700 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 06-oct-17 | CONSORCIO INNOBRAS NUQUI |
| 38 | 17001285 H3 | SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DE ARBOLES EN LOS JARILLONES QUE CONFORMAN LA BARRERA VIVA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO | LICITACIÓN PÚBLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 02/11/2017 | $985.700.138 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 07-dic-17 | UNION TEMPORAL AERONAUTICA 2017 |
| 39 | 17001286 H2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA RADIOAYUDAS ILS PARA EL AEROPUERTO DE PEREIRA | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 16/11/2017 | $6.082.950.370 | HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018 | 29-nov-17 | CONSORCIO ILS PEREIRA 2017 |
| 40 | 17001289 H1 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MODULOS Y PARTES DE LOS SISTEMAS RADAR INSTALADOS A N IVEL NACIONAL. ADJUDICACIÓN PARCIAL ITEM 2 - Modulos y/o tarjetas para el mantenimiento de los sistemas de Vigilancia Aeronáutica del fabricante THALES. | LICITACIÓN PÚBLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 24/10/2017 | $643.275.400 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 30-nov-17 | INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS |
| 41 | 17001289 H1 01 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MODULOS Y PARTES DE LOS SISTEMAS RADAR INSTALADOS A NIVEL NACIONAL. ADJUDICACIÓN PARCIAL ITEM 3: Modulos y/o tarjetas para el mantenimiento de los sistemas de Vigilancia Aeronáutica del fabricante INDRA. | LICITACIÓN PÚBLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 24/10/2017 | $474.801.665 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 30-nov-17 | INDRA COLOMBIA LTDA |
| 42 | 17001290 H3 | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO DE LA PISTA Y AMPLIACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO DE BAHÍA CUPICA-CHOCO | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 20/09/2017 | $210.915.600 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 06-oct-17 | CONSORCIO INNOBRAS CHOCO |
| 43 | 17001291 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DRENAJE Y MANEJO DE AGUAS EN LA PISTA DEL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI - CAUCA. | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 20/10/2017 | $225.776.800 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 16-nov-17 | CONSORCIO INTERPISTA 1291 |
| 44 | 17001292 H2 | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL DIAGNOSTICO REQUERIDO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y VERTIMIENTOS EN LOS AEROPUERTOS DE LA ENTIDAD. | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CONSULTORIA | 01/11/2017 | $298.714.170 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 27-nov-17 | CONSORCIO AQV-TF 2017 |
| 45 | 17001293 H1 | ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE REDES | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | COMPRAVENTA | 29/09/2017 | $631.506.878 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 06-oct-17 | ING LTDA |
| 46 | 17001303 H2 | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN MÓVIL PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS. | LICITACIÓN PÚBLICA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 19/09/2017 | $1.578.942.113 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 17-oct-17 | UNION TEMPORAL RSCO-USER UM |
| 47 | 17001304 H3 | ACTIVIDADES PARA LA INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 14/09/2017 | $87.999.310 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 22-sep-17 | ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE CONSULTORÍA SAS |
| 48 | 17001308 H3 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (ACTUALIZACIÓN) DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO DE BOGOTÁ (ÁREAS A CARGO DE LA AERONÁUTICA CIVIL) | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CONSULTORIA | 09/11/2017 | $192.255.210 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 11-dic-17 | CONSORCIO AQV-TF ELDORADO |
| 49 | 17001315 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELDORADO. | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 13/09/2017 | $239.057.910 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 19-sep-17 | CONSORCIO AERODORADO |
| 50 | 17001319 H3 | INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ESTADO ACTUAL, DIAGNÓSITICO, ACTUALIZACIÓN PCN, FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DEL GRUPO No. 1 (OCAÑA, EL BANCO, PLATO, ARAUQUITA, TUNJA, BUENAVENTURA Y VILLAGARZON) | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 19/09/2017 | $325.647.832 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 03-oct-17 | GRUPO EMPRESARIAL DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANO SAS GEICOL SAS |
| 51 | 17001321 H1 | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL (ACCESORIOS BIAURALES CON SUPRESIÓN DE RUIDO) | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | COMPRAVENTA | 15/09/2017 | $193.752.230 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 10-oct-17 | STS SOLUCIONES Y TECNOLOGÍAS SEGURAS SAS |
| 52 | 17001350 H2 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO EN ALTURAS (SISTEMA ELEVADOR DE PLATAFORMA, ARTICULADO, MÓVIL Y AUTÓNOMO) PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, SISTEMA, MECANISMOS Y ELECTRICOS | SELECCIÓN ABREVIDAD DE MENOR CUANTIA | COMPRAVENTA | 20/10/2017 | $286.922.221 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 27-oct-17 | ELEVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RENTAL SAS ECORENTAL SAS |
| 53 | 17001384 H1 | ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL N IVEL CENTRAL | SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL | COMPRAVENTA | 20/10/2017 | $79.928.754 | DOS (2) MESES, SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 30-oct-17 | SUPERIOR DE DOTACIONES SAS |
| 54 | 17001385 H1 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN DE PISTA CATEGORIA III DEL AEROPUERTO EL DORADO. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | COMPRAVENTA | 03/11/2017 | $499.417.993 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 21-nov-17 | AIRAVATA SAS |
| 55 | 17001387 A H2 | ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMAS ADS-B PARA LAS ESTACIONES A NIVEL NACIONAL | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA | COMPRAVENTA | 18/12/2017 | $3,502,114,468 | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018 | 27-dic-17 | INGENIERIA Y TELEMATICA G&C SAS |
| 56 | 17001396 H1 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS Y PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO AEROPUERTOS NIVEL NACIONAL | SELECCIÓN ABREVIDAD DE MENOR CUANTIA | COMPRAVENTA | 20/10/2017 | $496.218.100 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 07-nov-17 | MC UNIVERSAL SAS |
| 57 | 17001409 H3 | ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE CERTIFICACIÓN DEL AEROPUERTO SIMÓN BOLÍVAR DE LA CIUDAD DE SANTA MARTA. | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CONSULTORIA | 07/11/2017 | $1.066.878.779 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 05-dic-17 | COMPAÑÍA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA SAS - CPA INGENIERIA SAS |
| 58 | 17001415 H2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS CERRADOS DE TELEVISIÓN PARA LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES, SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA Y EL YOPAL DE YOPAL. | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 22/11/2017 | $2.872.770.705 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 30-nov-17 | COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA |
| 59 | 17001416 H2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN (LUCES APROXIMACIÓN PISTA - ALS) AEROPUERTO RIONEGRO | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 15/12/2017 | $7.363.503.841 | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018 | 21-dic-17 | RAPIDEXXUS SA |
| 60 | 17001419 H1 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIOS POSICIONES DE VISUALIZACIÓN Y PLAN DE VUELO DE LAS TORRES DE CONTROL AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 12/12/2017 | $ 8.335.717.950 AÑO 2017 --> $ 2.358.000.000 AÑO 2018 --> $ 5.977.717.950 | HASTA EL 14 DE JULIO DE 2018 | 22-dic-17 | UNION TEMPORAL BACATA |
| 61 | 17001423 H4 | CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA. | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRA PÚBLICA | 10/11/2017 | $6.829.656.263 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 12-dic-17 | CONSORCIO SEVEN COLORS |
| 62 | 17001455 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA. | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 16/11/2017 | $609.480.000 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 01-dic-17 | CONSORCIO INTERVENTORÍA CARIBE |
| 63 | 17001463 H2 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA TORRES Y CENTROS DE CONTROL (VCCS) A NIVEL NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 12/12/2017 | $4.301.086.020 | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018 | 21-dic-17 | RADIOCOM SA |
| 64 | 17001464 H3 | REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS. DICTAR CURSO RECURRENTE PARA PILOTO DE HELICOPTERO MI-171/17/18. | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | N/A | $97.000.000 | CINCO (5) DÍAS HÁBILES | 02-oct-17 | PANAMERICAN TRAINING CENTER SAS |
| 65 | 17001466 H3 | REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS. DICTAR CURSO RECURRENTE PARA PILOTO AERONAVE B-787. | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | N/A | $89.250.000 | DOS (2) MESES Y CUATRO (4) DÍAS HABILES - SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 29-sep-17 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA |
| 66 | 17001517 H3 | REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS. DICTAR CURSO BÁSICO PARA PILOTOS DE AERONAVE AIRBUS 320 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | N/A | $261.800.000 | NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO (SIN EXCEDER EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017) | 29-sep-17 | AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA SA |
| 67 | 17001520 H1 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | COMPRAVENTA | 01/12/2017 | $147.603.682 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 13-dic-17 | SYCO INGENIERIA SAS |
| 68 | 17001530 H3 | ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO Y LOS ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA DE LOS AEROPUERTOS DE SAN BERNARDO DE MOMPOX Y CONTADOR DE PITALITO (Adjudicación Parcial Ítem No. 1) | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CONSULTORIA | 01/12/2017 | $ 2.154.935.169 AÑO 2017 --> $ 649.528.930 AÑO 2018 --> $ 1.505.406.239 | SIETE (7) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2018 | 14-dic-17 | CONSORCIO INECO CONCOL |
| 69 | 17001530 H3 01 | ELABORACIÓN DE PLANES MAESTROS O PLANIFICACIONES AEROPORTUARIAS DE LA RED AEROPORTUARIA DEL PACIFICO (Adjudicación Parcial Ítem No. 2 | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | CONSULTORIA | 01/12/2017 | $ 2.158.660.000 AÑO 2017 --> $ 649.528.929 AÑO 2018 --> $ 1.509.131.071 | SIETE (7) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2018 | 22-dic-17 | UNION TEMPORAL UNIDOS EN EL PACIFICO |
| 70 | 17001532 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL AÉREO, TORRE DE CONTROL, CUARTEL DE BOMBEROS, URBANISMO, AREAS COMPLEMENTARIAS Y AMPLIACIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, PLATAFORMAS DE VIRAJE Y CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO DE BUENAVENTURA | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 10/11/2017 | $113.734.250 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | 05-dic-17 | CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS SAS |
| 71 | 17001533 H3 | PRESTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ENCAMINADAS A LA DIVULGACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA UAEAC COMO AUTORIDAD AERONÁUTICA. | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 29/11/2017 | $249.781.000 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 04-dic-17 | AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS |
| 72 | 17001574 H4 | CONTRATAR LOS DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA. | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRA PÚBLICA | 15/12/2017 | $14.528.166.952 | SEIS (6) MESES | 22-dic-17 | CONSORCIO AEROCOLOMBIA ISLAS |
| 73 | 17001575 H4 | ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, URBANISMO Y VÍAS DE ACCESO INTERNAS PARA EL AEROPUERTO DE POPAYÁN CAUCA | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRA PÚBLICA | 15/12/2017 | $15.517.000.000 | SIETE (7) MESES | 22-dic-17 | CONSORCIO PPN |
| 74 | 17001579 H4 | CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINAL (INTERNACIONAL) Y EL MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, TERMINAL Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA. | LICITACIÓN PÚBLICA | OBRA PÚBLICA | 15/12/2017 | $145.516.647.015 | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018 | 22-dic-17 | CONSORCIO EL EDÉN |
| 75 | 17001590 H1 | ADQUISICION INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION CATEGORIA 3 PARA LA PISTA NORTE 13L-31R DEL AEROPUERTO ELDORADO | LICITACIÓN PÚBLICA | COMPRAVENTA | 15/12/2017 | $29,876,174,167 | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018 | 22-dic-17 | CONSORCIO PISTA NORTE CAT III |
| 76 | 17001679 H4 | INTERVENTORÍA DE LOS DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLA | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 15/12/2017 | $1.003.990.000 | SEIS (6) MESES | 22-dic-17 | CONSORCIO PLATAFORMA G&G |
| 77 | 17001690 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL INTERNACIONAL Y LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE TERMINAL, PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE ARMENIA. | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 15/12/2017 | $2.383.046.400 | HASTA EL 31 DE JULIO DE 2018 | 22-dic-17 | CONSORCIO AERO 2017 |
| 78 | 17001691 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍATÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, URBANISMO Y VÍAS DE ACCESO INTERNAS PARA EL AEROPUERTO DE POPAYAN CAUCA | CONCURSO DE MERITOS ABIERTO | INTERVENTORIA | 15/12/2017 | $1.115.858.240 | SIETE (7) MESES | 22-dic-17 | CONSORCIO INTERVENTORÍA POPAYAN |
| 79 | 17001749 H3 | PRESTAR EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO - NICSP | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | N/A | $197.800.000 | HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 | 05-dic-17 | CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS SAS - CONTRYFINANZAS SAS |
| 80 | 17001302 H1 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES (VCCS FEQUIENTIS). | SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA | COMPRAVENTA | 08-sep-17 | 717207635 | HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 | 21-sep-17 | SOLUCIONES INTEGRALES EN ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES SAS - ENTELCOM |

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y ASOCIACIONES

| No. | Modalidad de contratación | Objeto Contractual | CONTRATISTA | Número de Contrato | Tipo de contrato | ESTADO | SUPERVISOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATACION DIRECTA | ANUAR ESFUERZOS PARA REALIZAR EL REDISEÑO DEL ESPACIO AEREO Y LA OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DEL AEROPUERTO ELDORADO CON MIRAS A SU COVERSIÓN EN UN CENTRO DE CONEXIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES ALTAMENTE EFICIENTE | INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION (IATA) | 15000051 | CONVENIO DE COOPERACION | EN EJECUCIÓN | DIANA CASTILLO |
| 2 | CONTRATACION DIRECTA | ANUAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE PERMITAN ASEGURAR LA CONECTIVIDAD DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA CON LA CONEXIÓN VIAL ABURRA ORIENTE - TUNEL DE ORIENTE | GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 16000402 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 3 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que fortalezcan y contribuyan a la actualización de estudios y diseños para la construcción y mantenimiento de pista, plataforma, calles de rodaje, obras de infraestructura complementaria e interventoría en el aeropuerto “los pozos” de la municipalidad de san gil (Departamento de Santander) | Departamento de Santander | 17000682 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 4 | CONTRATACIÓN DIRECTA | REALIZAR LOS AVALUOS COMERCIALES SOBRE LOS PREDIOS QUE REQUIERE ADQUIRIR LA AEROCIVIL | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI | 17000753 H3 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 5 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que fortalezcan y contribuyan al mantenimiento e interventoría del cerramiento en el aeropuerto “Cantadelicias” del municipio de Alpujarra (departamento de Tolima) | MUNICIPIO DE ALPUJARRA (TOLIMA) | 17000772 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 6 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE DIVERSOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD EN EL DIARIO OFICIAL | IMPRENTA NACIONAL | 17000854 H3 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 7 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL Y EL RESGUARDO INDIGENA ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA, PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS DE AFECTACIÓN AL ENTORNO CULTURAL DEL RESGUARDO PARA LAS OBRAS AERONÁUTICAS Y AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ, QUE SE ACORDARON DENTRO DEL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA CUMPLIENDO LO ORDENADO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA SENTENCIA T-005 DE 2015. | ESGUARDO INDIGENA ARHUACO DE LA SIERRA NEVADA | 17001053 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 8 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL Y EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CALLE LARGA RIO DAGUA, PARA CONTRATAR LOS MECANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CONTRATO 16000522 H3 EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA. | CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CALLE LARGA RIO DAGUA | 17001079 H3 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 9 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Aunar esfuerzos financieros y técnicos que fortalezcan y contribuyan a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de radio ayudas ILS/DME dentro del proceso de mejoramiento de la infraestructura aeronáutica de navegación del Aeropuerto Internacional Matecaña (AIM) de Pereira. | AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA, | 17001098 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 10 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL Y EL CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ZACARIAS RIO DAGUA, PARA CONTRATAR LOS MECANISMOS DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CONTRATO 16000522 H3 EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA. | AEROCIVIL & CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE ZACARIAS RIO DAGUA | 17001080 H3 | CONVENIO DE ASOCIACIÓN | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 11 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que contribuyan a la elaboración de estudios, diseños, obras de ampliación de pista, calles de rodaje, plataforma de viraje norte y adecuación de canales en el aeropuerto “Caucaya” del municipio de Puerto Leguizamo (Departamento de Putumayo). | ALCALDIA DE PUERTO LEGUIZAMO - PUTUMAYO | 17001193 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 12 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que fortalezcan y contribuyan a la elaboración de estudios, diseños y posterior adecuación, ampliación y mejoramiento de la pista, el cerramiento y la canalización del aeropuerto del Municipio Vigía del Fuerte- (Departamento de Antioquia) | Municipio de Vigía del Fuerte (Departamento de Antioquia) | 17001194 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que fortalezcan y contribuyan a la realización de los estudios, diseños y construcción de obras para modernizar el Aeropuerto Alberto Lleras Camargo del municipio de Sogamoso (Departamento de Boyacá) | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 17001207 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 14 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que fortalezcan y contribuyan a la adecuación, ampliación y mejoramiento de la pista, plataforma, cerramiento y canalización del Aeropuerto de Necoclí (Departamento de Antioquia). | Departamento de Antioquia | 17001230 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 15 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros que fortalezcan y contribuyan al mejoramiento y rehabilitación de los aeródromos de los municipios del Carmen de bolívar y Mompox del departamento de Bolívar. | GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 17001266 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 16 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros que fortalezcan y contribuyan a la elaboración de los estudios, diseños y posterior mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, así como su interventoría, del aeropuerto la Nubia del municipio de Manizales (departamento de Caldas). | ESTALECIMIENTO PUBLICO INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO , PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS, INFICALDAS | 17001305 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 17 | CONTRATACIÓN DIRECTA | Construcción de las obras complementarias para la nueva terminal, requeridas para acondicionar la acometida de 34.5 kv, del aeropuertode Yopal, Departamento de Casanare y su respectiva interventoría. | EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. “ENERCA S.A. E.S.P.” | 17001456 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN EJECUCIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 18 | CONTRATACION DIRECTA | ADELANTAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTTURA COMPLEMENTARIA COMO SON LAS OBRAS DE MUROS, FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL CUARTEL DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE BUCARAMANGA | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | 14000136 | INTERADMINISTRATIVO | 31/07/2016 | OCTAVIO TRUJILLO CASTRILLON |
| 19 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "CESAR GAVIRIA TRUJILLO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA - DEPARTAMENTO DE GUANIA, MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE MARGENES DE PISTA, AMPLIACION DE PLATAFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEPARTAMENTO DE GUANIA | 15000012 | CONVENIO DE COOPERACION | TERMINADO | ARGELIO RAFAEL ARRIETA PADILLA |
| 20 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "JOSE CELESTINO MUTIS" DEL MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO - CHOCÓ, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO DEPARTAMENTO DE CHOCÓ | 15000017 | CONVENIO DE COOPERACION | TERMINADO | ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA |
| 21 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "CAUCAYA" DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA PISTA Y LA FRANJA DE PISTA, NIVELACION FRANJA PISTA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SUS INTERVENTORIAS | MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO (PUTUMAYO) | 15000018 | CONVENIO DE COOPERACION | TERMINADO | ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA |
| 22 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR LA AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "CAPITAN JORGE ENRIQUE GONZALEZ TORRES" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LA PISTA Y LA FRANJA DE PISTA, NIVELACION FRANJA PISTA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 15000019 | CONVENIO DE COOPERACION | TERMINADO | ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA |
| 23 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "JORGE JULIAN SILVA MECHE" UBICADO DE LA PRIMAVERA, VICHADA, MEDIANTE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN DE LA PISTA, CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE VIRAJE Y CALLE DE RODAJE Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SUS INTERVENTORIAS | MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA (VICHADA), | 15000020 | CONVENIO DE COOPERACION | TERMINADO | ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA |
| 24 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGRAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "NARCISTA NAVAS" DEL CORREGIMIENTO DE CAPURGANA DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ - CHOCO, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CAPURGANÁ - CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ACANDÍ – CHOCÓ | 15000021 | CONVENIO DE COOPERACION | TERMINADO | ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA |
| 25 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE LOGAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO "ALBERTO LLEGAS CAMARGO" DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO, MEDIANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA, CALLE DE RODAJE, PLATAFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 15000023 | CONVENIO DE COOPERACION | TERMINADO | ARGELIO RAFAEL ARRIETA PANILLA |
| 26 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN LOS ACUERDOS DE LA CONSULTA PREVIA REALIZADA AL RESGUARDO INDIGENA DE IPIALES | RESGUARDO INDIGENA DE IPIALES | 15000082 | CONVENIO DE COOPERACION | TERMINADO | MARIO ALEXIS PEÑA |
| 27 | CONTRATACION DIRECTA | ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, TECNICOS Y FINANCIEROS PARA CUMPLIR CON LOS PROYECTOS DE GESTIÓN SOCIAL ENMARCADOS EN LOS ACUERDOS DE LA CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PISTA DE AEROPUERTO SAN LUIS, REALIZADA CON EL RESGUARDO INDIGENA DE PASTAS ALDANA | MUNICIPIO DE ALDANA (NARIÑO), | 15000087 | CONVENIO DE COOPERACION | TERMINADO | HUGO EDUARDO GUERRERO ALVARO JAVIER FLOREZ AURA MARINA DERAZO CEBALLOS |
| 28 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONTRATACION DE AVALUOS Y CENSO DE CUMPLIMIENTO LAUDO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL DE CARTAGENA | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI | 00016182 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | TERMINADO | COORDINADORA GRUPO BIENES INMUEBLES |
| 29 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Y EL MDN - EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, RECUPERACION FORTIFICACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN ESTACIONES AERONAUTICAS DE LA AEROCIVIL | EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | 00016187 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN | TERMINADO | ANGELA CONSTANZA CASTELLANOS |
| 30 | CONTRATACION DIRECTA | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA AEROCIVIL Y EL MUNICIPIO PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS QUE SE ACORDARON EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA REALIZADA CON LAS COMUNIDADES RAIZALES DE LA ISLA | ALCALDIA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 16000460 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | TERMINADO | ANDRES JULIAN IDARRAGA RODRIGUEZ |
| 31 | CONTRATACION DIRECTA | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS Y FINANCIEROS ENTRE LA ANI Y LA AEROCIVIL PARA QUE ESTA ULTIMA EFECTUE LOS ESTUDIOS DE COMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL PROYECTO DEL AEROPUERTO EL DORADO II, EN LOS ESTUDIOS DE "EMPLAZAMIENTO DE PISTA", "ANALISIS OPERACIONAL DE MOVIMIENTO DE AERONAVES EN SUPERFICIE" Y DEFINICIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SOPORTARA LA OPERACION AEREA DEL AEROPUERTO EL DORADO II". | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI | 160000492 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN | TERMINADO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 32 | CONTRATACION DIRECTA | CUMPLIMIENTO DE LA PROVIDENCIA DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL HONRABLE TRIBUNAL DE BOLIVAR, PARA LA REALIZACION POR PARTE DEL IGAC DE LA CONSERVACION DINAMICA DE LOS PREDIOS QUE COMPRENDE LA FRANJA DELIMITADA EN DICHA PROVIDENCIA DE 50 POR 100 M2, DETERMINANDO ASI EL CENSO CATASTRAL DONDE SE EVIDENCIA AREA DE TERRENO, NUMERO DE VIVIENDAS Y/O MEJORAS EB EK AEREA PENDIENTE POR ADQUIRIR POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL Y AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP ACUACAR ASI COMO LA REALIZACION POR PARTE DEL IGAC DE LOS AVALUOS COMERCIALES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PREDIOS, VIVIENDAS Y/O MEJORAS ENCONTRADAS | INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI | 16000596 H3 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | TERMINADO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 33 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA FASE TIERRA, DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA – DEPARTAMENTO DE CESAR. | DEPARTAMENTO DE CESAR | 17001313 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN TRÁMITE DE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 34 | CONTRATACIÓN DIRECTA | AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS QUE FORTALEZCAN Y CONTRIBUYAN A LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y POSTERIOR CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AERÓDROMO "SAN ANTONIO" (DEPARTAMENTO DEL TOLIMA). | MUNICIPIO DE SAN ANTONIO | 17001348 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | EN TRÁMITE DE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 35 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA AEROCIVIL Y EL MUNICIPIO PARA CONTRATAR LOS ESTUDIOS QUE SE ACORDARON EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA REALIZADA CON LAS COMUNIDADES RAIZALES DE LA ISLA | MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLA | 16000460 H3 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN | TERMINADO | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA |
| 36 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | ACCEDER Y CONSULTAR LA BASE DE DATOS DISPUESTA POR LA REGISTRADURIA PARA EL SERVICIO DE AUTENTICACION BIOMETRICA DE LOS COLOMBIANOS MAYORES DE 18 AÑOS | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 024-2016 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN | EN EJECUCION | DIRECCION DE INFORMATICA |

- COMITÉ DE ADICIONES, MODIFICACIONES O PRORROGAS

Período reportado: Se realizaron 7 Comités de Adiciones, Modificaciones o Prórrogas

En el período reportado se realizaron 115 adiciones, prórrogas y/o modificaciones.

- CONTRATOS PENDIENTES DE LIQUIDAR

- PUBLICACIONES SECOP

Durante el segundo semestre de 2017, se adelantaron reuniones entre la Dirección General, Oficina Asesora Jurídica y Dirección Administrativa, para definir el procedimiento administrativo aplicable a la afectación de los amparos post-contractuales, una vez el contrato ha sido recibido o liquidado; es decir, el previsto en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011 o el general de la Ley 1437 de 2011- CPACA. Se hicieron consultas jurídicas sobre el asunto, y del análisis y estudio de los conceptos emitidos, se llegó a la conclusión que es procedente aplicar el procedimiento administrativo general contenido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA.

| No. | Objeto Contractual | CONTRATISTA | Número de Contrato | Tipo de contrato | ESTADO | TIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA PISTA DEL AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA | CONSORCIO RM BUCARAMANGA | 1000210-OK-2011 | CONTRATO DE OBRA | PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE. | SINIESTRO POSCONTRACTUAL- CALIDAD Y ESTABILIDAD DE OBRA. |
| 2 | CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DE TW, PLATAFORMA, TERMINAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TW Y AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EL EDEN- ARMENIA | CONSORCIO INTERAIRE | 17001160-H3 | CONTRATO DE OBRA | PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE. | MULTA |
| 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO DE CONTABILIDAD EN LAS CONCILIACIONES CONTABLES, CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS CONTABLES Y COORDINACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS | GUILLERMO ALEXANDER CAMPOS RODRIGUEZ | 17000177-H3 | CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE. | AFECTACIÓN CLÁUSULA PENAL |
| 4 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN CALIBRACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA RENOVAR LA RED DE COMUNICACIONES SATELITAL (VSAT) | CONSORCIO VSAT2014 | 14000165-OK-2014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | NOTIFICACIÓN REALIZADA, A LA ESPERA DE LOS DESCARGOS. | SINIESTRO POSCONTRACTUAL- CALIDAD DE LOS BIENES ENTREGADOS |
| 5 | ESTUDIO, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PISTA PARA LOS AEROPUERTOS DE SOGAMOSO Y PUERTO LEGUIZAMO | CONSORCIO KRASIA | 15000121-OK-2015 | CONTRATO DE OBRA | PENDIENTE DE INCIO ACTUACION AFECTACION PÓLIZA. | SINIESTRO POSCONTRACTUAL- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA |
| 6 | ELABORAIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL REQUERIDO PARA EL TRÁMITE DE LICENCIA AMBIENTAL EN EL PROYECTO DE OBRAS DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO GERARDO TOVAR LOPEZ DE BUENAVENTURA | CONSORCIO EIA | 16000522-H3 | CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE. | AFECTACIÓN CLÁUSULA PENAL |
| 7 | ESTUDIO Y DISEÑO DE LA TWR, PLATAFORMA TERMINAL Y OBRAS DE MANTENIMIENTO. LA CONSTRUCCION DE LA TWR Y LA AMPLIACION DEL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA | CONSORCIO AEROINFRAESTRUCTURA EDEN | 17001099-H4-2017 | CONTRATO DE OBRA | PENDIENTE DE INCIO ACTUACION | APLICACION MULTA POR INCUMPLIMIENTO |
| 8 | EJECUTAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA DE POPAYAN |  | 13000176-OK-2013 | CONTRATO DE OBRA | PENDIENTE DE NOTIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CARGOS AL CONTRATISTA Y SU GARANTE. | SINIESTRO POSCONTRACTUAL- ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. |
| Durante el segundo semestre de 2017, se adelantaron reuniones entre la Dirección General, Oficina Asesora Jurídica y Dirección Administrativa, para definir el procedimiento administrativo aplicable a la afectación de los amparos postcontractuales, una vez el contrato ha sido recibido o liquidado; es decir, el previsto en el Art. 86 de la Ley 1474 de 2011 o el general de la Ley 1437 de 2011- CPACA. Se hicieron consultas jurídicas sobre el asunto, y del análisis y estudio de los conceptos emitidos, se llegó a la conclusión que es procedente aplicar el procedimiento administrativo general contenido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA. |

- RECURSOS FALTANTES PARA EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

La Entidad afrontó en 2017 principalmente en los últimos tres meses del año, una dificultad presupuestal para asumir las obligaciones por servicios públicos, habida cuenta un incremento inusual de los consumos, como se observa en el cuadro y gráficos siguientes:

Cifras en Millones $

Gráfico 1: Costo de servicios públicos comparado 2017-2016 a Nivel Nacional

El mayor incremento como se observa en el cuadro y gráfico comparativos, está en los consumos del Nivel central con un 28% que nominalmente representan para 2017 $869 millones adicionales a lo ejecutado en 2016, particularmente en Energía y Acueducto, servicios éstos que representan el 85% del total de los costos económicos de Servicios Públicos a nivel nacional. Es por ésta razón el análisis se centra en la energía y acueducto cuyas cifras de ejecución se muestran en los siguientes cuadros y gráficos:

Energía

Gráfico 2: Costo del servicio de energía comparado 2017-2016 a Nivel Nacional

Acueducto:

Gráfico 3: Costo del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado comparado 2017-2016 a Nivel Nacional

De los gráficos 2 y 3 se concluye que el mayor incremento en los consumos de energía y acueducto está en el Nivel central donde dicho sea de paso incluye los consumos de las áreas administrativas (Edificio Central y almacén), pero también de las siguientes Áreas Misionales:

- Pistas del Aeropuerto El Dorado.

- Torre de Control del Aeropuerto El Dorado

- Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA

- Centro Aeronáutico Nacional-CNA

- Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia –CEGAC

FACTORES DE INCREMENTO DE CONSUMOS ENERGÍA Y AGUA NIVEL CENTRAL:

Con la claridad de las áreas que incluyen los consumos de servicios públicos en el Nivel Central, Las siguientes son las razones de actividad operativa más relevantes en 2017, que impactaron en un aumento del consumo de Energía y acueducto. Es de advertir que el orden de descripción no necesariamente implica un orden de prioridad o de mayor impacto:

Pistas del Aeropuerto El Dorado: Desde los primeros días del mes de agosto, AEROCIVIL asumió el control y operación de las dos pistas del Aeropuerto El Dorado, actividad operacional que conlleva asumir también costos por servicios públicos que antes estaban a cargo del Concesionario (CODAD). No obstante, vale aquí señalar que operar las dos pistas le ha significado a la entidad ingresos adicionales promedio de $14.000 millones de pesos mensuales y pasar de atender directamente 50 operaciones a 10450 operaciones mensuales de derechos de aeródromo tanto nacionales como internacionales.

Nueva Torre de Control: La  Aerocivil dentro de  sus programas de desarrollo  tecnológico  y aeronáutico y con el fin de  garantizar óptima prestación del servicio a las  aeronaves, usuarios, empresas aéreas, etc., puso en funcionamiento una nueva torre de control (muisca) que en su diseño  tiene  una visual a  360 grados de las dos pistas norte y sur que atienden la operación del aeropuerto el Dorado  con una altura de 93 metros, un nuevo sistema de radar  vigilancia aeronáutica SMS (RADAR-VIGILANCIA- MOVIMIENTO – SUPERFICIE), nuevas posiciones dentro de la torre de control, dos ascensores, aires acondicionados, iluminación y demás sistemas que requieren un consumo de Servicios mayor a la torre anterior.

Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia: Se inició la operación de un nuevo sistema de control para atender la ruta y aproximación de las aeronaves al TMA de Bogotá.

Este nuevo complejo se denomina el Nuevo centro de gestión aeronáutica de Colombia (CEGAC) que cuenta con el doble de posiciones del anterior sistema, con un centro de operaciones de navegación aeronáutica, aires acondicionados, mayores y mejores áreas de descanso para los controladores de tránsito aéreo y soporte técnico, así como nuevas oficinas para el área la DSNA.

Lo anterior ha implicado mayor consumo de energía, pero el nivel de seguridad, el porcentaje de reducción de fallas y la eficiencia del espacio aéreo han sido notables.

Pago de alcantarillado: Aerocivil no pagaba servicio de alcantarillado siendo notificada de un incumplimiento a la ley 142 de Servicios Públicos, razón por la cual debimos acogernos al pago de este servicio en todas las áreas que facture la empresa Aguas Bogotá.

Se suscitó una reclamación de Aerocivil ante aguas de Bogotá por un mayor valor facturado en periodos del año 2016, reclamación resuelta a favor de nuestra Entidad con un ahorro de $93 millones de pesos, pero en todo caso debió pagarse una suma de $107 millones que afectó el presupuesto del año 2017.

OTROS FACTORES DE INCREMENTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL

Regional Atlántico: la empresa PROACTIVA que suministra servicio de acueducto en el aeropuerto de san Andrés, ha aumentado para 2017 en un 53% el valor por M3 de agua. Teniendo en cuenta un consumo mensual promedio de 1676 M3, le ha significado a la AEROCIVIL un costo adicional mensual de $10.9 millones por este concepto. Actualmente se adeudan tres meses de servicio en la Regional por un valor de $243 millones, con amenazas de suspensión del servicio.

Regional Norte de Santander: La Aeronáutica civil paso de ser cliente regulado a cliente no regulado incrementando el costo del consumo por Kvat/hora.

En el aeropuerto de Tame fue necesaria la ejecución de nuevas acometidas de acueducto en cuantía de $6 millones, trabajos que se facturan con el consumo del servicio, y en el aeropuerto de Cúcuta fue necesario el cambio de un Macromedidor con un costo de $2.4 millones también facturados en el recibo de consumo de agua.

Por otra parte, la ampliación de nuevas áreas no concesionadas puestas en servicio en el año 2017 en los aeropuertos Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja han incrementado el consumo de servicios públicos.

Regional Meta: Se contrató la actualización y modernización del radar PSR y SSR con un transformador de 150 kva.; este equipo estuvo fuera de servicio por espacio de 18 meses y hace cuatro meses reinició su operación aumentando de manera inmediata el consumo de energía.

Tal y como se aprecia esta situación de falta de recursos es muy preocupante, ya que de no pagar las cuentas atrasadas nos vemos en un riesgo muy alto de suspensión del servicio de energía con las consecuencias para la seguridad operacional del aeropuerto Eldorado y las estaciones aeronáuticas de la sabana como son: El Tablazo, Rosal, Ceuta, Zipaquirá y Aguazuque. Las mencionadas estaciones con sus equipos y sistemas allí instalados brindan soporte permanente a las operaciones aéreas y se requiere que su operación sea de forma ininterrumpida.

Para el presente año 2018 para el pago de energía se requieren QUINCE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.200.000.000.oo) para cubrir el pago del servicio de energía de todos los aeropuertos y estaciones del país.  Revisando la asignación de presupuesto se encuentra que para esta vigencia el rubro de energía cuenta con apenas SEIS MIL TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.032.450.133.oo), con éste presupuesto se alcanza a cubrir los primeros CINCO (5) meses del año, es decir hasta el mes de mayo de 2018.  Lo asignado SEIS MIL TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($6.032.450.133.oo), frente a lo solicitado QUINCE MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.200.000.000.oo) presenta un déficit aproximado de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE)

- PROBLEMÁTICA DEL CONTRATO DE ASEO

El Contrato 14000162-OK-2014, “Prestación del servicio integral de aseo para la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil –Aerocivil- en el nivel central, las direcciones regionales y sus aeropuertos”, requería ser adicionado para cubrir los servicios de aseo por la terminación de la concesión de los Aeropuertos de San Andrés y Providencia desde febrero 2015 y nuevas instalaciones en el Centro de Gestión Aeronáutico de Colombia “CGAC” y torre de control ubicado dentro de las instalaciones del Comando Aéreo de Transporte Militar “CATAM” desde febrero 2016, son requerimientos de mayor número de personal, insumos y en general para el cubrimiento de las necesidades propias del servicio, las cuales son de conocimiento de los distintos niveles de la Entidad. Es así, como se generó la necesidad de solicitar la aprobación de desbloquear los recursos asignados en el rubro "PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SERCTORIALES DE CONTINGENTES – PREVIO CONCEPTO DGPPNA" el cual cuenta con una disponibilidad de $36.927.749.957, con el fin de cubrir las necesidades antes relacionadas de la vigencia 2017, aclarando que a pesar de realizar esta distribución continuaríamos con un déficit importante en la apropiación realizada para el 2017 en cuanto a los gastos general, siendo necesario realizar ciertos traslados presupuestales, los cuales fueron aprobados y avalados por el Misterio de Hacienda y Crédito Publico según radicado No. 2-2017-041868 de fecha 7 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos se presentó ante el Comité de Adiciones y con el fin de adicionar los recursos al contrato en mención, obteniendo respuesta negativa por parte del comité sustentándose que de ser adicionado el contrato se incurriría en pago de posible hecho cumplido en el entendido que al momento en que se incorporó los servicios para los aeropuertos de San Andres y Providencia se debió haber adicionado en ese momento el contrato, o haber efectuado balance financiero en el sentido de excluir otros servicios para el equilibrio financiero del contrato, de tal manera que se consideró improcedente la adición como quiera que se presentó al comité el 29 de diciembre de 2017, para que dichos recursos se ejecutaran en la misma vigencia 2017. .

Es de aclarar que la Aeronáutica Civil debe contar con un servicio de aseo que permita el cuidado y conservación de sus bienes inmuebles y muebles (especialmente sus equipos aeronáuticos y aeroportuarios), desarrollar buenas prácticas de orden y limpieza, brindar un ambiente sano y agradable a los servidores públicos que laboran en sus instalaciones y a todos los usuarios que hacen uso de sus servicios a nivel nacional.

Adicionalmente, la Entidad debe dar continuidad al desarrollo de sus funciones administrativas y acatando el deber de coordinación de las actuaciones de las autoridades administrativas para el cumplimiento de los fines del estado y ente rector del sector de transporte aéreo, tiene como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación civil y de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-social y de relaciones internacionales Art.3 – Decreto 260/2004.

Se adjunta cuadro con valor por aeropuerto San Andrés y Providencia y Nueva Torre de Control y CGAC y tras regionales para la vigencia 2017 así:

Actualmente el contratista está prestando los servicios para que no se vean afectadas las áreas sobre todo en los Aeropuertos de San Andrés y Providencia y la nueva torre de control y el CGAC. El recurso faltante seria por un valor de $1.627.119.476, siendo necesario se adopte un estudio y análisis jurídico y financiero urgente para abordar esta situación y promover el pago a través de la instancia correspondiente como quiera que eventualmente puede generar mayores gastos en reclamaciones.

El Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andres Islas, actualmente cuenta con personal idóneo para esta actividad, la cual tiene frecuencias y horas establecidas distribuidas en diferentes turnos para garantizar la prestación del servicio del mismo con una asignación mínima de catorce (14) personas distribuidas por turnos, sin embargo, las falencias a las que se hace referencia obedecen al mal uso de los baños por parte de los usuarios en general.

Si bien es cierto que el personal debe velar por el aseo de éstas áreas, son responsables también los usuarios, quienes dan mal uso de estos espacios, aunado a lo anterior se han realizado gestiones con la administración para buen uso y manejo de los servicios de baño, la cual hace su mejor esfuerzo frente a los múltiples inconvenientes que se presentan. Así las cosas, el contratista que tiene la ejecución del servicio de aseo es la UT Aeropuertos, la cual presta el servicio en el aeropuerto de San Andrés con un total de 14 personas del servicio de aseo, distribuidas en diferentes turnos para garantizar la prestación del servicio, éste personal atiende áreas comunes, áreas externas, salas de espera, baños, oficinas, torre de control, sanidad, bomberos, recorrido de basuras entre otros. Sin embargo, el estado actual del aeropuerto en cuestión de infraestructura y sistema hidráulico no permiten que el servicio se desarrolle con normalidad y con el éxito esperado, puesto que se gasta mucho tiempo en destapar inodoros, limpieza, secado de baños y áreas inundadas o con filtraciones de agua a pesar de los esfuerzos de la administración.

En cuanto a la suficiencia del servicio, es nuestro deber informarle que de acuerdo a las necesidades planteadas el personal asignado suma 14 personas como se mencionó en líneas anteriores, sin embargo, el uso inadecuado de los servicios de baño minimiza cualquier esfuerzo que realiza dicho personal, evidenciando el estado actual de las instalaciones, la itinerantica de la realización de los servicios y la relación del personal adscrito a tal ejecución contractual.

Sea esta la oportunidad para invitar a la subdirección que con respecto al aseo  de San Andres para que con el gremio de los taxistas y demás personal vinculado al ejercicio comercial “Aerolíneas, locales comerciales, maleteros, personal administrativo de las aerolíneas, personal de mantenimiento”  del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla se genere una campaña de buenas prácticas y uso de los servicios de baño público e instalaciones del aeropuerto para con ello generar una mejor campaña de cultura ciudadana y  turismo.

- ENTREGA DE VEHICULOS DADOS DE BAJA

Me permito informar lo siguiente con respecto al tema de vehículos.

- Para que la entidad pueda realizar el trámite de traspaso a nombre de quien se entregue la ambulancia, es indispensable que ningún vehículo que se encuentre a nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AEROANUTICA CIVIL tenga comparendos.

En el momento existen tres (3) en la Regional Valle cuyas placas son:

  - OJX975

  - OBI286 y

  - OBH750.

Esta Coordinación ha gestionado comunicaciones con la Regional solicitando colaboración para agilizar los pagos y que se actualice la plataforma en SIMIT. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna.

- Desde hace varios meses se viene solicitando la contratación de una persona experta en trámites de vehículos que se encargue del tema de traspasos, impuestos, comparendos, donaciones y todo lo relacionado con vehículos, pero ha sido difícil por temas presupuestales al momento seguimos pendientes y adelantando todo lo que esté a nuestro alcance.

- Cabe resaltar que la entidad se entiende como una sola y ningún proceso de vehículos se puede realizar sin estar al día, independientemente de donde estén ubicados dichos bienes.

- PROBLEMÁTICA DEL ESTADO DE LOS ALMACENES

La situación de los almacenes Regionales y del Nivel Central cuenta con las siguientes novedades:

- Los almacenes en General carecen de personal Profesional, idóneo y con un perfil indicado para desarrollar sus funciones, como:  Legalización de contratos, ingreso de bienes, egresos, reintegros y bajas, igualmente no se cuenta con personal auxiliar para el manejo de los bienes en bodega.

- La rotación de personal es otro de los problemas que se presentan en estos almacenes (Directores Administrativos y Financieros y Almacenistas), generando un desgaste administrativo en capacitación y atraso en todas las funciones.

- Con frecuencia se presentan novedades en la aceptación de contratos de obra y de servicios, debido a que, en esta clase de contratos, frecuentemente se adquieren bienes muebles y no se reportan al almacén para su activación y control.

- Es importante determinar que todo el personal que se retira de la Entidad, no tramita el respectivo Visado Inventarial, lo que hace perder el control físico de los bienes.

- Los espacios asignados a los almacenes son muy limitados y en algunos casos no hay bodegas.

- La Entidad no cuenta con Contrato de transporte desde hace 4 años, lo que impide el traslado de bienes entre Aeropuertos, estaciones y las Regionales a Nivel Nacional.

- Los almacenes no cuentan con equipos mecánicos, para el debido manejo y almacenamiento de los bienes.

- No se dispone de presupuesto para ejecutar PAA años 2017-2018.

Para el normal desarrollo de las actividades del Nivel Central se requiere con urgencia, la adquisición de un camión, una montacarga eléctrica, estibas plásticas y estibadoras manuales o hidroneumáticas.

GRUPO ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

- ACTUALIZACIONES INVENTARIALES Y CARTOGRAFICAS

Continuando con el proceso de actualización inventarial y cartográfica durante esta vigencia fueron actualizados cinco (5) Aeropuertos:

- Aeropuerto de Mitú

- Aeropuerto de Tolú

- Aeropuerto de Aguachica

- Aeropuerto de Magangué

- Aeropuerto de Plato

- PROCESOS DE COMPRA DE PREDIOS

Se ha gestiono la adquisición de predios en los Aeropuertos de:

- Paricuica – Turbana Bolivar por valor de $216.740.776 – para expropiación

- PROVIDENCIA

- Predio No. 14-15 Austin Picton Taylor – $13.990.500 - para expropiación.

- Predio No. 26 Rayford Britton Stalman - $68.505.000 - para expropiación.

- Predio No. 12-13 - Ward Bryan Olario - $11.330.100 – Adquirido.

- Predio No. 23 - Charles Douglas Pareja Oneill - $77.563.640 – Adquirido

- Predio No. 27 - Florencia Wrigth Newball - $42.591.010 – Adquirido

- Predio No.28 - Luis Britton Ramirez E Ivonne Britton Ramirez - $77.563.640 – Adquirido.

- TOLÚ

- Predio No. 10 INVERSAN S.A.– $826.507.650 - para expropiación.

- Predio No. 3 Luis Adolfo Tamara - $2.614.077.770 - Adquirido.

- Predio No. 5 - Maria Gait Ramirez - $809.562.970 – Adquirido.

- Predio No. 12 - Martha Urzola Alviz - $9.478.750 – Adquirido.

- TAME

- Predio El Estero Ricardo Baquero Perico - $4.740.320 – Adquirido.

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y COMODATO (ESTADO CONTRATOS, INMUEBLES OCUPADOS Y POR ARRENDAR)

Con relación a los contratos de arrendamiento y comodatos, el Grupo Administración de Inmuebles, de conformidad con la descentralización de los inmuebles en cada una de las regionales requiere información trimestral, a través de Circulares, en las que se solicita enviar reporte trimestral e información correspondiente a los convenios, comodatos y/o arrendamientos nuevos o renovaciones que hayan realizado en cada uno de los Aeropuertos a su cargo a la fecha.

Así mismo se requiere que informen el número de locales o áreas que se encuentren disponibles para arrendamiento, y las razones por las cuales no han sido asignadas o entregadas en arrendamiento.

Lo anterior de conformidad a los parámetros establecidos dentro del procedimiento interno sobre vigilancia, seguimiento y control, de los contratos de arrendamiento, convenios y comodatos suscritos por cada una de las Regionales.

Por lo anterior se anexa reporte que reposa en la base de datos de este grupo de inmuebles, actualizada a la fecha, según la última información que han enviado las Direcciones Regionales. Ver Anexo 7 SG-CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INMUEBLES.Xls.

GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Los funcionarios del Grupo Atención al Ciudadano realizaron dos capacitaciones, uno en Lengua de Señas y en Atención y Servicio al Cliente donde todas las expectativas de los cursos.

Por funciones propias del servicio, se hicieron 4 encuestas para la medición y percepción de la satisfacción del cliente en la prestación del servicio por parte de la Entidad.

Este año se participado en 4 Ferias Nacionales de Atención al Ciudadano en cumplimiento al Programa Nacional de Atención al Ciudadano que está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación DNP; la Aerocivil participo en las siguientes ferias: Ipiales - Nariño, La Dorada - Caldas, Santa Rosa de Cabal y Tibú – Norte de Santander. Donde se llegó a las comunidades más lejanas del centro del país, en donde se atendieron de 460 en el transcurso de todas las ferias.

Se han generaron tres informes de PQRD para medir la atención oportuna y la calidad de las respuestas de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias presentadas por los ciudadanos, en donde se evidencia cuantas PQRD ingresaron a la entidad, a que oficinas y que promedio de contestación tiene cada una de ellas.

Se creó el Plan de Participación Ciudadana para Facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y tramites que presta la entidad, de acuerdo con los canales utilizados por los ciudadanos, dimos a conocer las formas de como el ciudadano puede participar e interactuar con las diferentes dependencias y así poder resolver cualquier inquietud que tenga el ciudadano.

Se crearon los protocolos de atención al ciudadano para atender los requerimientos de los ciudadanos de acuerdo con los procesos o procedimientos establecidos por la entidad; se actualizó la Carta del Trato Digno a la Ciudadanía, donde muestra y nos enseña trabajar bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

Se trabajó bajos los lineamientos y directrices de Gobierno en Línea y Transparencia, cumpliendo las actividades propuestas en cada matriz; igualmente se trabajó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el PEI presentado los informes requeridos para cumplir los objetivos actividades e indicadores pactados.

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Mediante el Decreto 823 de 16 mayo de 2017 y la resolución 1357 del 2017 “por medio de la cual se crean y organizan los Grupos Internos de Trabajo en el nivel central y se les asignan responsabilidades.” Se está trabajando en la creación de nuevas Tablas de Retención Documental y en la modificación de algunos grupos que cambiaron su codificación y sus funciones.

Se creó el inventario de información clasificada y reservada de la entidad cumpliendo los lineamientos de Transparencia.

Se presentó y se publicó los avances del Programa de Gestión Documental de la entidad.

En cumplimiento a la circular No. 005 del 23 de febrero de 2017 se han hecho 60 transferencias primarias al Archivo Central, y se hicieron 1.200 solicitudes de préstamo de documentación a las diferentes dependencias de entidad y 15 requerimientos entre personas naturales y jurídicas.

En el 2017 los Grupos de Atención al Ciudadano y el de Archivo General actualizaron los procesos y procedimientos con la Oficina Asesora de Planeación.

| Vigencia | 2017 |
| --- | --- |
| Programa/Estudios/Proyectos | Estado (ejecutado/ejecución) | Avance | Resultado esperado | Responsable |
| SEGUIMEINTO SINDICAL 2014 | EN EJECUCIÓN | 96% | 100% | Dirección Financiera |
| SEGUIMEINTO SINDICAL 2016 | EN EJECUCIÓN | 51% | 100% | Dirección Financiera |
| COBRO DE CARTERA | EN EJECUCIÓN | 80% | 99% | Dirección Financiera |
| REGISTRO PUBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA | EN EJECUCIÓN | 60% | 100% | Dirección de Talento Humano |
| EVALUACION DEL DESEMPEÑO | EN EJECUCIÓN | 20% | 100% | Dirección de Talento Humano |
| ACTUALIZACION DE MANUALES DE FUNCIONES | EN EJECUCION | 60% | 100% | Dirección de Talento Humano |
| CAPACITACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO | EN EJECUCION | 80% | 100% | Dirección de Talento Humano |
| ACTUALIZACIÓN DEL SIGEP | EN EJECUCION | 60% | 100% | Dirección de Talento Humano |
| ESTRATEGIA DIGITAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | EN EJECUCION | 50% | 100% | Dirección de Informática |
| ADQUISICION DE APLICACIONES COMPLEMENTARIAS AL SIIF | A EJECUTAR | 0% | 100% | Dirección de Informática |
| ARQUITECTURA EMPRESARIAL FASE I | EJECUTADO | 100% | 100% | Dirección de Informática |
| REGLAMENTOS Y MANUALES | EJECUTADO | 100% | 100% | Dirección Administrativa |
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y ACUERDOS DE GESTION | EN EJECUCION | 95% | 100% | Dirección Administrativa |
| ENTREGA DE INFORMES | EN EJECUCION | 100% | 100% | Dirección Administrativa |
| ACTUALIZACIONES INVENTARIALES Y CARTOGRAFICAS | EN EJECUCION | 35% | 100% | Grupo Administración de Inmuebles |
| PROCESOS DE COMPRA DE PREDIOS | EJECUTADO | 100% | 100% | Grupo Administración de Inmuebles |
| CAPACITACIONES EN LENGUA DE SEÑAS | EJECUTADO | 100% | 100% | Grupo de atención al ciudadano |
| ATENCIÓN DE PQRSD | EN EJECUCION | 85% | 100% | Grupo de atención al ciudadano |
| PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL | EN EJECUCION | 80% | 100% | Grupo de Archivo |

# OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO O EJECUCIÓN

GRUPO VUELOS

| VIGENCIA |  |
| --- | --- |
| NÚMERO CONTRATO | VALOR | OBJETO | AVANCE | ÁREA RESPONSABLE | VIGENCIA FUTURA? |
| 00016298 de 2016 | Valor Inicial $2.679.000.000 Adición: $250.000.000 Total: $2.929.000.000 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVIÓN LABORATORIO CON SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO KING B200HK 3554 G Y AVIÓN CESSNA CARAVAN 208 HK3200G, INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES PREVENTIVAS DE CADA SERVICIO. | 74% | Grupo de Vuelos-Subdirección General | Hasta el 4 de junio de 2018. |
| 00016257 | Valor inicial: $2.050.000.000 Valor Reducción: $250.000.000 Total: $1.800.000.000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AÉREO DE LA AERONAUTICA CIVIL; AERONAVES KING B200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G. | 68% | Grupo de Vuelos-Subdirección General | Hasta el 31 de julio de 2018 |

SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES

Se anexa un archivo en Excel donde se detalla el estado actual de los contratos que se derivan de cada uno de los proyectos anteriormente mencionados Ver anexos: “SSO ANEXO 5 CONTRATOS EN EJECUCIÓN NC.XLS” y “SSO ANEXO 6 CONTRATOS REGIONALES.XLS”

# EJECUCIONES PRESUPUESTALES

- Presupuesto 2017

Presupuesto Asignado Vigencia 2017 de acuerdo al Decreto de Liquidación de Presupuesto No. 2170 de 2016 (Cifras en Millones de Pesos):

| VIGENCIA FISCAL AÑO 2017 |
| --- |
| RUBRO | VALOR APROPIADO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| Funcionamiento | 551.701 | 495.326 | 90% |
| Inversión | 694.978 | 677.508 | 97% |
| Deuda | 1.208 | 1.208 | 100% |
| TOTAL | 1.247.887 | 1.174.042 | 94% |

- Presupuesto 2018

Presupuesto Asignado Vigencia 2018 de acuerdo al Decreto de Liquidación de Presupuesto No. 2236 de 2017 (Cifras en Millones de Pesos):

| VIGENCIA FISCAL AÑO 2018 |
| --- |
| RUBROS | VALOR APROPIADO | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| Funcionamiento | 523.394 | 16.324 | 3,1% |
| Inversión | 627.373 | 60.217 | 9,6% |
| Deuda | 1.146 | 0 | 0% |
| TOTAL | 1.151.913 | 76.541 | 6,6% |

Nota: El valor ejecutado reportado corresponde a los compromisos presupuestales realizados con corte a 9 de enero de 2018 (Reporte SIIF)

OFICINA CEA

| VIGENCIA FISCAL AÑO 2017 |  |
| --- | --- |
| RUBRO | VALOR APROPIADO | VALOR EJECUTADO-(COMPROMISO) | PORCENTAJEDE EJECUCIÓN | VALOR EJECUTADO (OBLIGACION | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION, ACTUALIZACION, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS. | $ 1.794.200.000 | $ 1.766.441.016 | 98% | $ 1.561.354.766,00 | 87% |
| SERVICIOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, PERSONERIA JURIDICA Y APROBACION DE REGISTROS. | $ 55.258.355 | $ 55.258.355 | 100% | $ 55.258.355,00 | 100% |
| REALIZAR ADQUISICION DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA ENSEÑANZA Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AULAS, BIBLIOTECA, AUDITORIO, LABORATORIOS Y DEMAS INSTALACIONES NECESARIOS PARA SU LOGISTICA. | $ 74.440.320 | $ 74.440.320 | 100% | $ 74.440.320,00 | 100% |
| CONTRATAR DOCENTES, ASESORES, PROFESIONALES, EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS Y EVENTOS DE CAPACITACION. | $ 3.156.781.250 | $ 3.109.253.666,00 | 98% | $ 3.077.246.750,00 | 97% |
| TRAMITAR AUXILIOS DE VIAJE PARA LA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS. | $ 2.139.320.075 | $ 1.665.556.436 | 78% | $ 1.665.556.436,00 | 78% |
| REALIZAR PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA ESTUDIANTES. | $ 80.000.000 | $ 80.000.000 | 100% | $ 3.113.895,00 | 4% |
| TOTAL, PROYECTO CEA | $ 7300.000.000. | $ 6.750.949.793,00 | 92.5% | $ 6.436.970.522,00 | 88,2% |

| VIGENCIA FISCAL AÑO 2018 |
| --- |
| RUBRO | VALOR APROPIADO | VALOR EJECUTADO-(COMPROMISO) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| REALIZAR EVENTOS DE CAPACITACION, ACTUALIZACION, ENTRENAMIENTO, CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES, CONGRESOS, FOROS Y CONFERENCIAS. | $ 2.000.000.000 |  |  |
| SERVICIOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL, PERSONERIA JURIDICA Y APROBACION DE REGISTROS. | $100.000.000 |  |  |
| REALIZAR ADQUISICION DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA ENSEÑANZA Y MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE AULAS, BIBLIOTECA, AUDITORIO, LABORATORIOS Y DEMAS INSTALACIONES NECESARIOS PARA SU LOGISTICA. | $ 2.310.000.000 |  |  |
| CONTRATAR DOCENTES, ASESORES, PROFESIONALES, EXPERTOS ACADEMICOS Y AUXILIARES DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS Y EVENTOS DE CAPACITACION. | $ 4.000.000.000 | $ 2.789.964.000 | 70% |
| TRAMITAR AUXILIOS DE VIAJE PARA LA CAPACITACION DE FUNCIONARIOS. | $ 2.500.000.000 |  |  |
| REALIZAR PROGRAMAS DE BIENESTAR PARA ESTUDIANTES. | $ 90.000.000 |  |  |
| TOTAL, PROYECTO CEA | $ 11.000.000.000. | Fuente de información SIIF: 12 enero de 2018 |  |

SECRETARIA GENERAL

A. Recursos Financieros:

La Secretaría General tiene a su cargo los siguientes rubros presupuestales a saber:

- Rubros de Funcionamiento:

| RUBRO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| GASTOS DE PERSONAL |
| A-1-0-1-1 | Sueldos de personal de nomina |
| A-1-0-1-4 | Prima técnica |
| A-1-0-1-5 | Otros |
| A-1-0-1-9 | Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones |
| A-1-0-1-10 | Otros gastos personales - previo concepto DGPPN |
| A-1-0-2 | Servicios personales indirectos |
| A-1-0-2-999 | Pago pasivos exigibles vigencias expiradas |
| A-1-0-5 | Contribuciones inherentes a la nómina sector privado y publico |
| GASTOS GENERALES |
| A-2-0-3 | Impuestos y multas |
| A-2-0-4 | Adquisición de bienes y servicios |
| TRANSFERENCIAS |
| A-3-2-1-1 | Cuota de auditaje contranal |
| A-3-4-1-26 | Comisión latinoamericana de aviación civil- clac. - ley 622/2000 |
| A-3-4-1-78 | Organización de aviación civil internacional -OACI - ley 12 de 1947 |
| A-3-6-1-1 | Sentencias y conciliaciones |
| GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN |
| A-5-1-1 | Compra de bienes y servicios |
| A-5-2-2-1 | Otros gastos |

- Rubros de Inversión

| RUBRO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| C-112-608-1 | Adquisición terrenos para construcción y ampliación de aeropuertos |
| C-213-608-18 | Adquisición de sistemas y servicios informáticos para el plan nacional de informática. |
| C-213-608-19 | Mantenimiento y conservación de equipos de computación. |
| C-320-608-1 | Aplicación de los programas de salud ocupacional. |
| C-510-608-4 | Asesoría y servicios de consultoría. |

SEGUIENTO EJECUCION PRESUPUESTAL CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El análisis de la información de ejecución presupuestal se realizó con corte 31 de diciembre de 2017, en lo relacionado con recursos de la vigencia de los cuales es responsable la Secretaria general de la entidad, basado en la información generada por el Sistema de Información Financiera – SIIF.

PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO VIGENTE

La apropiación inicial correspondiente a la Unidad Administrativa Especial - Aeronáutica Civil – (Rubros pertenecientes a la Secretaria General es de $576.532.919.566,00, distribuidos así:

Presupuesto de Funcionamiento: $536.137.919.566,00

Presupuesto de Inversión: $ 40.395.000.000,00

A 31 de diciembre de 2017, el presupuesto alcanzó una sumatoria neta como resultado de las adiciones y reducciones que dieron un aumento frente al presupuesto inicial de ($15.333.107.024,00) dejando el total del presupuesto en $591.866.026.590,00.

En la siguiente gráfica, se muestra la distribución porcentual por tipo de gasto, del presupuesto definitivo a 31 de diciembre de 2017:

A continuación, se relacionan los rubros objeto de las modificaciones al presupuesto, presentadas a 31 de diciembre de 2017 según reporte ejecución presupuestal agregada:

- En Gastos de funcionamiento

- Gastos de personal

| RUBRO | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1-0-1-1-1 | SUELDOS | $ 68.739.269.727,00 | $ 2.569.206.915,00 | $ 73.555.448,00 | $ 71.234.921.194,00 |
| A-1-0-1-1-2 | SUELDOS DE VACACIONES | $ 5.393.527.104,00 | $ 0,00 | $ 149.026.244,00 | $ 5.244.500.860,00 |
| A-1-0-1-1-4 | INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD | $ 1.180.633.341,00 | $ 186.000.000,00 | $ 9.771.090,00 | $ 1.356.862.251,00 |
| A-1-0-1-1-6 | JORNADA ORDINARIA DOMINICAL Y RECARGOS | $ 21.139.064.077,00 | $ 72.352.782,00 | $ 650.000.000,00 | $ 20.561.416.859,00 |
| A-1-0-1-4-2 | PRIMA TECNICA NO SALARIAL | $ 1.500.802.378,00 | $ 0,00 | $ 79.641.299,00 | $ 1.421.161.079,00 |
| A-1-0-1-5-1 | GASTOS DE REPRESENTACION | $ 90.010.643,00 | $ 0,00 | $ 9.896.419,00 | $ 80.114.224,00 |
| A-1-0-1-5-2 | BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | $ 2.400.652.136,00 | $ 98.000.000,00 | $ 2.166.307,00 | $ 2.496.485.829,00 |
| A-1-0-1-5-5 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | $ 446.810.668,00 | $ 0,00 | $ 26.953.295,00 | $ 419.857.373,00 |
| A-1-0-1-5-10 | OTRAS BONIFICACIONES PROVISIONADAS | $ 6.124.762.009,00 | $ 263.000.000,00 | $ 6.369.970,00 | $ 6.381.392.039,00 |
| A-1-0-1-5-12 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | $ 794.262.913,00 | $ 50.000.000,00 | $ 3.157.833,00 | $ 841.105.080,00 |
| A-1-0-1-5-13 | AUXILIO DE TRANSPORTE | $ 53.241.314,00 | $ 0,00 | $ 5.583.715,00 | $ 47.657.599,00 |
| A-1-0-1-5-15 | PRIMA DE VACACIONES | $ 4.023.212.832,00 | $ 0,00 | $ 229.187.686,00 | $ 3.794.025.146,00 |
| A-1-0-1-5-16 | PRIMA DE NAVIDAD | $ 7.693.915.760,00 | $ 366.000.000,00 | $ 1.762.301,00 | $ 8.058.153.459,00 |
| A-1-0-1-5-21 | PRIMA DE DIRECCION | $ 39.122.599,00 | $ 5.800.000,00 | $ 154.102,00 | $ 44.768.497,00 |
| A-1-0-1-5-25 | PRIMA COSTO DE VIDA | $ 60.757.179,00 | $ 0,00 | $ 6.680.082,00 | $ 54.077.097,00 |
| A-1-0-1-5-26 | PRIMA LOCALIZACION Y VIVIENDA | $ 43.180.081,00 | $ 0,00 | $ 2.013.781,00 | $ 41.166.300,00 |
| A-1-0-1-5-40 | SOBRESUELDOS AUTORIZADOS POR LEY | $ 25.302.979.352,00 | $ 1.400.000.000,00 | $ 63.577.230,00 | $ 26.639.402.122,00 |
| A-1-0-1-5-42 | PRIMA DE PRODUCTIVIDAD | $ 22.284.128.531,00 | $ 0,00 | $ 3.552.263.330,00 | $ 18.731.865.201,00 |
| A-1-0-1-5-44 | BONIFICACION AERONAUTICA | $ 13.637.091.172,00 | $ 590.000.000,00 | $ 4.132.907,00 | $ 14.222.958.265,00 |
| A-1-0-1-5-47 | PRIMA DE COORDINACION | $ 800.013.909,00 | $ 30.000.000,00 | $ 2.291.574,00 | $ 827.722.335,00 |
| A-1-0-1-5-50 | PENSION SANCION | $ 163.378.179,00 | $ 3.000.000,00 | $ 51.147,00 | $ 166.327.032,00 |
| A-1-0-1-5-92 | BONIFICACION DE DIRECCION | $ 47.766.389,00 | $ 8.000.000,00 | $ 999.085,00 | $ 54.767.304,00 |
| A-1-0-1-9-1 | HORAS EXTRAS | $ 15.346.809.527,00 | $ 1.473.367.259,00 | $ 602.486.345,00 | $ 16.217.690.441,00 |
| A-1-0-1-9-3 | INDEMNIZACION POR VACACIONES | $ 519.368.706,00 | $ 0,00 | $ 202.367.259,00 | $ 317.001.447,00 |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | $ 4.203.932.958,00 | $ 581.953.850,00 | $ 287.572.149,00 | $ 4.498.314.659,00 |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | $ 2.249.604.430,00 | $ 278.238.964,00 | $ 342.669.830,00 | $ 2.185.173.564,00 |
| A-1-0-2-100 | OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | $ 4.442.978,00 | $ 6.611.330,00 | $ 0,00 | $ 11.054.308,00 |
| A-1-0-5-1-1 | CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS | $ 5.078.482.594,00 | $ 790.037.136,00 | $ 82.031.964,00 | $ 5.786.487.766,00 |
| A-1-0-5-1-3 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS | $ 3.435.078.075,00 | $ 343.358.240,00 | $ 241.785.064,00 | $ 3.536.651.251,00 |
| A-1-0-5-1-4 | EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD | $ 10.688.142.090,00 | $ 1.490.356.771,00 | $ 23.541.258,00 | $ 12.154.957.603,00 |
| A-1-0-5-1-5 | ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | $ 4.771.463.928,00 | $ 980.629.160,00 | $ 40.754.778,00 | $ 5.711.338.310,00 |
| A-1-0-5-2-2 | FONDO NACIONAL DEL AHORRO | $ 11.952.165.035,00 | $ 1.335.246.087,00 | $ 211.314.406,00 | $ 13.076.096.716,00 |
| A-1-0-5-2-3 | FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS | $ 18.926.079.961,00 | $ 3.229.629.930,00 | $ 58.285.726,00 | $ 22.097.424.165,00 |
| A-1-0-5-2-6 | EMPRESAS PUBLICAS PROMOTORAS DE SALUD | $ 348.995.289,00 | $ 93.712.339,00 | $ 8.259.871,00 | $ 434.447.757,00 |
| A-1-0-5-6 | APORTES AL ICBF | $ 3.808.647.018,00 | $ 681.542.482,00 | $ 150.000.000,00 | $ 4.340.189.500,00 |
| A-1-0-5-7 | APORTES AL SENA | $ 2.539.213.735,00 | $ 373.434.267,00 | $ 18.672.369,00 | $ 2.893.975.633,00 |
| A-1-0-5-12 | OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO | $ 1.089.725.847,00 | $ 28.338.580,00 | $ 28.338.580,00 | $ 1.089.725.847,00 |
|  | TOTAL | $ 266.920.734.464,00 | $ 17.327.816.092,00 | $ 7.177.314.444,00 | $ 277.071.236.112,00 |

- Gastos generales

| RUBRO | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-2-0-3-50-2 | IMPUESTO DE VEHICULO | $ 100.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 100.100,00 |
| A-2-0-3-50-5 | CONTRIBUCIONES | $ 9.000.000,00 | $ 15.751.191,00 | $ 0,00 | $ 24.751.191,00 |
| A-2-0-3-50-90 | OTROS IMPUESTOS | $ 147.800.000,00 | $ 0,00 | $ 24.851.291,00 | $ 122.948.709,00 |
| A-2-0-4-1-25 | OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS | $ 5.585.636,00 | $ 57.393.364,00 | $ 0,00 | $ 62.979.000,00 |
| A-2-0-4-4-1 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | $ 20.000.000,00 | $ 36.994.889,00 | $ 0,00 | $ 56.994.889,00 |
| A-2-0-4-4-2 | DOTACION | $ 167.097.643,00 | $ 1.330.000.000,00 | $ 967.097.643,00 | $ 530.000.000,00 |
| A-2-0-4-4-15 | PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA | $ 45.000.000,00 | $ 0,00 | $ 4.000.000,00 | $ 41.000.000,00 |
| A-2-0-4-4-18 | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 5.100.000,00 | $ 4.900.000,00 |
| A-2-0-4-4-23 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | $ 4.277.364,00 | $ 122.446.311,00 | $ 4.278.563,00 | $ 122.445.112,00 |
| A-2-0-4-5-2 | MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES | $ 12.994.453,00 | $ 6.497.227,00 | $ 0,00 | $ 19.491.680,00 |
| A-2-0-4-5-8 | SERVICIO DE ASEO | $ 5.290.900.220,00 | $ 2.227.119.476,00 | $ 674.277.364,00 | $ 6.843.742.332,00 |
| A-2-0-4-5-12 | MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES | $ 170.000,00 | $ 124.745.308,00 | $ 33.770,00 | $ 124.881.538,00 |
| A-2-0-4-6-7 | TRANSPORTE | $ 6.644.524.656,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.644.524.656,00 |
| A-2-0-4-6-8 | OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | $ 222.789.000,00 | $ 45.987.815,00 | $ 899.641,00 | $ 267.877.174,00 |
| A-2-0-4-7-6 | OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES | $ 70.000.000,00 | $ 220.972.272,00 | $ 4.535.488,00 | $ 286.436.784,00 |
| A-2-0-4-8-1 | ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO | $ 991.278.275,00 | $ 305.500.298,00 | $ 10.375.007,00 | $ 1.286.403.566,00 |
| A-2-0-4-8-2 | ENERGIA | $ 11.585.478.798,00 | $ 5.029.531.449,00 | $ 2.494.046.157,00 | $ 14.120.964.090,00 |
| A-2-0-4-8-3 | GAS NATURAL | $ 9.125.788,00 | $ 0,00 | $ 1.812.301,00 | $ 7.313.487,00 |
| A-2-0-4-8-6 | TELEFONO,FAX Y OTROS | $ 1.193.485.530,00 | $ 115.169.814,00 | $ 172.464.897,00 | $ 1.136.190.447,00 |
| A-2-0-4-9-11 | SEGUROS GENERALES | $ 167.985.248,00 | $ 2.972.094.468,00 | $ 1.527.484.463,00 | $ 1.612.595.253,00 |
| A-2-0-4-10-1 | ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES | $ 8.697.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 8.697.100,00 |
| A-2-0-4-10-2 | ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES | $ 9.000.000,00 | $ 91.347.768,00 | $ 452.318,00 | $ 99.895.450,00 |
| A-2-0-4-11-1 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR | $ 771.742.500,00 | $ 215.000.000,00 | $ 75.000.000,00 | $ 911.742.500,00 |
| A-2-0-4-11-2 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR | $ 5.418.571.899,00 | $ 3.291.839.298,00 | $ 3.552.802.640,00 | $ 5.157.608.557,00 |
| A-2-0-4-14 | GASTOS JUDICIALES | $ 84.710.910,00 | $ 16.969.859,00 | $ 10.005.159,00 | $ 91.675.610,00 |
| A-2-0-4-21-4 | SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL | $ 100.000.000,00 | $ 153.217.543,00 | $ 0,00 | $ 253.217.543,00 |
| A-2-0-4-21-5 | SERVICIOS DE CAPACITACION | $ 56.356.751,00 | $ 0,00 | $ 23.217.543,00 | $ 33.139.208,00 |
| A-2-0-4-41-11 | RENOVACION DE SALVOCONDUCTOS PARA ARMAS | $ 3.000.000,00 | $ 0,00 | $ 1.737.604,00 | $ 1.262.396,00 |
|  | TOTAL | $ 33.044.671.871,00 | $ 16.383.578.350,00 | $ 9.554.471.849,00 | $ 39.873.778.372,00 |

- Transferencias

| RUBRO | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-3-6-1-1-1 | CONCILIACIONES | $ 1.000.000.000,00 | $ 1.685.386.205,00 | $ 0,00 | $ 2.685.386.205,00 |
| A-3-6-1-1-2 | SENTENCIAS | $ 3.566.708.425,00 | $ 15.677.523.515,00 | $ 0,00 | $ 19.244.231.940,00 |
| A-3-6-1-1-3 | LAUDOS ARBITRALES | $ 4.337.682.482,00 | $ 0,00 | $ 4.337.682.482,00 | $ 0,00 |
|  | TOTAL | $ 8.904.390.907,00 | $ 17.362.909.720,00 | $ 4.337.682.482,00 | $ 21.929.618.145,00 |

- Gastos de comercialización

| RUBRO | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-5-1-1-2-1 | COMISION RECAUDO TASAS AEROPORTUARIAS | $ 1.527.700.000,00 | $ 0,00 | $ 700.000.000,00 | $ 827.700.000,00 |
| A-5-1-2-1-0-15 | SEGUROS GENERALES | $ 19.269.520.716,00 | $ 556.096.574,00 | $ 3.020.614.347,00 | $ 16.805.002.943,00 |
|  | TOTAL | $ 20.797.220.716,00 | $ 556.096.574,00 | $ 3.720.614.347,00 | $ 17.632.702.943,00 |

- En Gastos de inversión

| RUBRO | DESCRIPCION | APR. INICIAL | APR. ADICIONADA | APR. REDUCIDA | APR. VIGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-2403-0600-20-0-1 | ADQUISICION DE TERRENOS PARA AMPLIACION DE AEROPUERTOS | $ 4.900.000.000,00 | $ 32.286.000,00 | $ 0,00 | $ 4.932.286.000,00 |
| C-2499-0600-1-0-1 | MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL HARDWARE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA CON KIT DE REPUESTOS. | $ 1.858.437.915,00 | $ 1.133.890.891,00 | $ 79.994.111,00 | $ 2.912.334.695,00 |
| C-2499-0600-1-0-2 | ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INFORMATICA | $ 4.044.562.085,00 | $ 333.539.580,00 | $ 0,00 | $ 4.378.101.665,00 |
| C-2499-0600-2-0-1 | ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS, HARDWARE Y SOFTWARE DE COMPUTACION, ALMACENAMIENTO, IMPRESIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS. | $ 2.908.500.000,00 | $ 291.702.357,00 | $ 2.617.026.053,00 | $ 583.176.304,00 |
| C-2499-0600-2-0-2 | ADQUIRIR LAS LICENCIAS, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO SOFTWARE PARA LA RED DE DATOS. | $ 1.900.000.000,00 | $ 1.533.727.943,00 | $ 326.769.784,00 | $ 3.106.958.159,00 |
| C-2499-0600-2-0-3 | ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAS DE CABLEADO LOCAL QUE SOPORTE MAYOR CAPACIDAD PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. | $ 450.000.000,00 | $ 0,00 | $ 133.156.386,00 | $ 316.843.614,00 |
| C-2499-0600-2-0-4 | ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO SOLUCIONES INFORMATICAS PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE MISION DE LA ENTIDAD. | $ 1.879.000.000,00 | $ 2.923.147.502,00 | $ 1.652.565.539,00 | $ 3.149.581.963,00 |
| C-2499-0600-2-0-5 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTINUIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE LA ENTIDAD | $ 659.647.502,00 | $ 0,00 | $ 659.647.502,00 | $ 0,00 |
| C-2499-0600-2-0-6 | ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS DE SOFTWARE DE COMUNICACIONES PARA LA ADMINSITRACION DE LA RED DE DATOS. | $ 650.000.000,00 | $ 0,00 | $ 18.493.122,00 | $ 631.506.878,00 |
| C-2499-0600-2-0-7 | ADQUIRIR, INSTALAR Y COLOCAR EN FUNCIONAMIENTO HARDWARE, SOFTWARE Y SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD INFORMATICA Y DE LA INFORMACION DE LA ENTIDAD. | $ 800.000.000,00 | $ 0,00 | $ 82.168.200,00 | $ 717.831.800,00 |
| C-2499-0600-2-0-8 | ADQUIRIR E IMPLEMENTAR SERVICIOS DE CANALES DE COMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACION. | $ 1.844.852.498,00 | $ 0,00 | $ 646.187.576,00 | $ 1.198.664.922,00 |
| C-2499-0600-3-0-1-1 | ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | $ 413.000.000,00 | $ 53.322.574,00 | $ 39.572.872,00 | $ 426.749.702,00 |
| C-2499-0600-3-0-1-2 | EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | $ 103.000.000,00 | $ 173.374.926,00 | $ 35.755.842,00 | $ 240.619.084,00 |
| C-2499-0600-3-0-1-3 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | $ 63.000.000,00 | $ 4.842.824,00 | $ 22.343.156,00 | $ 45.499.668,00 |
| C-2499-0600-3-0-1-4 | ELEMENTOS DE CONFORT ERGONOMICO EN EL PUESTO DE TRABAJO | $ 50.000.000,00 | $ 6.800.000,00 | $ 14.847.050,00 | $ 41.952.950,00 |
| C-2499-0600-3-0-2-1 | BOTIQUINES E INSUMOS PARA BOTIQUINES | $ 47.000.000,00 | $ 2.672.949,00 | $ 15.460.698,00 | $ 34.212.251,00 |
| C-2499-0600-3-0-2-2 | ELEMENTOS Y EQUIPOS PARA BRIGADAS DE EMERGENCIAS | $ 64.000.000,00 | $ 2.977.000,00 | $ 4.607.907,00 | $ 62.369.093,00 |
| C-2499-0600-3-0-3-1 | SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS PARA DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | $ 67.000.000,00 | $ 43.555.393,00 | $ 8.069.531,00 | $ 102.485.862,00 |
| C-2499-0600-3-0-4-1 | SALUD LABORAL (EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICO, POST INCAPACIDAD, EGRESO, TRABAJO EN ALTURAS, DEPORTIVOS Y CAMPAÑAS). | $ 435.000.000,00 | $ 2.692.494,00 | $ 73.812.551,00 | $ 363.879.943,00 |
| C-2499-0600-3-0-4-2 | PREVENCION Y CONTROL EN EL USO DE ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | $ 20.000.000,00 | $ 4.000.000,00 | $ 1.600,00 | $ 23.998.400,00 |
| C-2499-0600-3-0-4-3 | SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | $ 300.000.000,00 | $ 40.571.385,00 | $ 128.721.634,00 | $ 211.849.751,00 |
| C-2499-0600-3-0-4-4 | ACONDICIONAMIENTO FISICO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD | $ 240.000.000,00 | $ 16.000.000,00 | $ 31.718.432,00 | $ 224.281.568,00 |
| C-2499-0600-3-0-5-1 | EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CON INSUMOS | $ 452.000.000,00 | $ 131.985.383,20 | $ 19.523.397,00 | $ 564.461.986,20 |
| C-2499-0600-3-0-5-2 | VACACIONES RECREATIVAS PARA HIJOS DE SERVIDORES PUBLICOS | $ 380.000.000,00 | $ 7.235.683,00 | $ 30.338.083,00 | $ 356.897.600,00 |
| C-2499-0600-3-0-5-3 | PREPARACION AL SERVIDOR PUBLICO PROXIMO A PENSIONARSE | $ 128.000.000,00 | $ 0,00 | $ 16.294.654,20 | $ 111.705.345,80 |
| C-2499-0600-3-0-5-4 | DOTACION CENTROS VACACIONALES (MENAJE E INSUMOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS). | $ 108.000.000,00 | $ 3.082.182,00 | $ 15.578.196,00 | $ 95.503.986,00 |
| C-2499-0600-3-0-6-1 | DIAGNOSTICO, INTERVENCION Y FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL | $ 130.000.000,00 | $ 48.000.690,00 | $ 84.467.880,00 | $ 93.532.810,00 |
| C-2499-0600-4-0-1 | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | $ 2.299.600.000,00 | $ 4.110.400.000,00 | $ 562.885.505,00 | $ 5.847.114.495,00 |
| C-2499-0600-4-0-2 | CONTRATAR CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD | $ 231.000.000,00 | $ 693.000.000,00 | $ 693.000.000,00 | $ 231.000.000,00 |
| C-2499-0600-4-0-3 | CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS. | $ 500.400.000,00 | $ 132.000.000,00 | $ 39.833.000,00 | $ 592.567.000,00 |
| C-2499-0600-4-0-4 | CONTRATAR LA CONSULTORIA DE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS. | $ 12.600.000.000,00 | $ 0,00 | $ 4.100.484.191,00 | $ 8.499.515.809,00 |
|  | TOTAL | $ 40.526.000.000,00 | $ 11.724.807.756,20 | $ 12.153.324.452,20 | $ 40.097.483.304,00 |

GESTIÓN DEL MONTO TOTAL VIGENTE DEL PRESUPUESTO

De acuerdo con la información generada por el Sistema de Información Financiera SIIF, la ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2017, revela lo siguiente:

Soportados en la información que antecede, los indicadores sobre la ejecución presupuestal acumulada a 31 de diciembre de 2016, frente al total de la apropiación vigente, se resumen así:

(Cifras expresadas en pesos)

Indicadores de la vigencia 2017

De acuerdo con lo anterior, se concluye lo siguiente:

APROPIACIÓN COMPROMETIDA Y PAGOS

De acuerdo con los indicadores a 31 de diciembre de 2017, la ejecución de recursos a cargo de la Secretaria General con relación al total de la apropiación fue comprometida en el 90.28%, valor que alcanza pagos acumulados al 98.61% de los compromisos y al 87% del total de la apropiación.

Los rubros que presentaron menor porcentaje de compromisos y pagos fueron:

- El rubro A-3-6-1-1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES, con presupuesto por valor inicial de $4.566.08.425 fue objeto de adición por $17.362.909.720 y al cierre del año 2017 solamente ejecutó el 9.22%.

- El rubro A-2-0-3 – IMPUESTOS Y MULTAS, con presupuesto de $147.800.000 al cierre del año 2017 ejecutó el 16.81%.

- El rubro C-2499-0600-1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, con presupuesto inicial de $5.903.000.000 fue objeto de una adición por $1.387.436.360 y al cierre del año 2017 solo ejecutó el 88.19%.

A continuación, se muestra la relación de cada uno de los rubros a cargo de la Secretaria General con su respectivo porcentaje de ejecución, tanto en compromisos como en pagos, a 31 de diciembre de 2017:

APROPIACIÓN SIN COMPROMETER

La apropiación sin comprometer de los rubros a cargo de la Secretaria General alcanza el 9,72% del total del presupuesto correspondiente a $57.543.029.851 representados así:

| RUBROS PRESUPUESTALES | APR. VIGENTE | APR. SIN COMPROMETER | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastos de Personal | $ 277.072.239.325,00 | $285.883.973,00 | 0,10% |
| Gastos Generales | $ 39.873.778.372,00 | $3.184.239.092,00 | 7,99% |
| Transferencias | $ 217.122.108.646,00 | $52.636.649.214,00 | 24,24% |
| Gastos de Comercialización | $ 17.632.702.943,00 | $172.370.471,13 | 0,98% |
| Inversión | $ 40.165.197.304,00 | $1.263.887.100,84 | 3,15% |
| Total | $ 591.866.026.590 | $ 57.543.029.851 | 9,72% |

De acuerdo con la información que precede el gasto más representativo dentro del total del presupuesto sin ejecutar corresponde al de transferencias corrientes con $52.636.649.214.

Así mismo, se observa que los valores que no se comprometieron corresponden a presupuesto que no fue afectado por CDP y a saldos en CDP que no fueron afectados por registro presupuestal. A la fecha la apropiación disponible (sin Certificado de Disponibilidad Presupuestal) se detalla a continuación:

EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE INVERSION (RUBROS SECRETARIA GENERAL Y SUS DIRECCIONES)

A 31 de diciembre de 2017 la ejecución presupuestal para los rubros de funcionamiento de la entidad presentó una ejecución del 90% en compromisos y del 89% en obligaciones.

SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES

| DIRECCION | PROYECTO DE INVERSIÓN |
| --- | --- |
| TELECOMUNICACIONES | ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL. |
|  | AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL. |
|  | ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL |
|  | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL |
|  | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. |
|  | ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. |
|  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. |
|  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. |
|  | ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL |
|  | REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA |
|  | ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO |
| INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL |
|  | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES |
|  | ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. |
|  | AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS. |
|  | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL |
|  | MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL |
|  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. |
|  | CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO |
| SERVICIOS AEROPORTUARIOS | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. |
|  | ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. |
|  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. |
|  | ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. |
|  | ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. |
|  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA |

Los anteriores proyectos son preexistentes desde el año 2012 y tienen horizonte de ejecución hasta el año 2021 con asignaciones presupuestales anuales.

Cada proyecto tiene un sistema de seguimiento a través de los indicadores de gestión y de producto que se verifica a través de los aplicativos SUIFP y SPI del departamento Nacional de Planeación DNP toda vez que estos proyectos hacen parte del presupuesto general de la nación.

La Dirección de Telecomunicaciones presenta el siguiente comportamiento en los proyectos de inversión bajo su cargo

| DESCRIPCION | APR. VIGENTE | COMPR | % COMPR | SALDO POR COMPROMETER | % POR COMPROM | OBLIGACION | % OBLIG | SALDO POR OBLIGAR | % POR OBLIG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVELNACIONAL. | $14,815,049,240 | $14,815,049,240 | 100% | $ - | 0% | $11,357,837,176 | 77% | $3,457,212,064 | 23% |
| AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL. | $ 5,818,492,230.00 | $ 5,818,492,230.00 | 100% | $ - | 0% | $5,715,226,241.00 | 98% | $103,265,989 | 2% |
| ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL | $5,593,911,811 | $5,523,911,811 | 100% | $70,000,000 | 1% | $3,746,172,213 | 68% | $1,777,739,598 | 32% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL | $5,129,832,788 | $4,129,421,668 | 100% | $1,000,411,120 | 20% | $3,595,976,112 | 87% | $ 533,445,556.00 | 13% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | $ 8,800,000,000.00 | $ 8,799,989,067.00 | 100% | $ 10,933.00 | 0% | $ 7,989,620,424.00 | 91% | $ 810,368,643.00 | 9% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | $ 11,471,994,372.00 | $ 11,318,533,239.00 | 99% | $ 153,461,133.00 | 1% | $ 5,533,570,142.00 | 49% | $ 5,784,963,097.00 | 51% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | $ 4,228,219,146.00 | $ 4,199,337,542.00 | 100% | $ 28,881,604.00 | 1% | $ 3,574,862,195.00 | 85% | $ 624,475,347.00 | 15% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL. | $ 19,152,152,070.00 | $ 19,122,511,326.91 | 100% | $ 29,640,743.09 | 0% | $ 13,222,545,218.91 | 69% | $ 5,899,966,108.00 | 31% |
| ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVELNACIONAL | $ 7,966,151,725.00 | $ 7,930,786,188.00 | 100% | $ 35,365,537.00 | 0% | $ 2,085,476,489.00 | 26% | $ 5,845,309,699.00 | 74% |
| REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA | $ 460,993,280.00 | $ 460,993,280.00 | 100% | $ - | 0% | $ 460,993,280.00 | 100% | $ 0.00 | 0% |
| ADQUISICIÓN EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | $ 21,998,585,984.00 | $ 15,698,585,913.00 | 71% | $6,300,000,071.00 | 29% | $ 297,286,223.00 | 2% | $ 15,401,299,690.00 | 98% |
| TOTAL | $105,435,382,646 | $97,817,611,504.91 | 93% | $7,617,771,141.09 | 7% | $57,579,565,713.91 | 59% | $40,238,045,791.00 | 41% |

La Dirección de Infraestructura Aeroportuaria presenta el siguiente comportamiento en los proyectos de inversión bajo su cargo

La Dirección de Servicios Aeroportuarios presenta el siguiente comportamiento en los proyectos de inversión bajo su cargo.

| DESCRIPCION | APR. VIGENTE | COMPROMISO | % COMPROM | SALDO POR COMPROMETER | % COMPROM | OBLIGACION | % OBLIGAC | SALDO POR OBLIGAR | % OBLIGAC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | $ 3,976,000,000.00 | $ 3,953,727,885.60 | 99.44% | $ 22,272,114.40 | 1% | $ 3,586,209,492.00 | 90.70% | $ 367,518,393.60 | 9% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | $ 7,245,600,510.00 | $ 7,191,009,850.00 | 99.25% | $ 54,590,660.00 | 1% | $ 3,636,139,603.00 | 50.57% | $ 3,554,870,247.00 | 49% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | $ 3,745,843,985.00 | $ 3,635,772,210.00 | 97.06% | $ 110,071,775.00 | 3% | $ 1,517,973,377.00 | 41.75% | $ 2,117,798,833.00 | 58% |
| ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | $ 40,844,449,966.00 | $ 40,844,446,966.00 | 100.00% | $ 3,000.00 | 0% | $ 34,877,361,730.00 | 85.39% | $ 5,967,085,236.00 | 15% |
| ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | $ 4,386,943,014.00 | $ 4,154,112,063.00 | 94.69% | $ 232,830,951.00 | 5% | $ 1,276,392,391.00 | 30.73% | $ 2,877,719,672.00 | 69% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | $2,680,704,880 | $ 2,369,939,769 | 88.41% | $ 310,765,111 | 12% | $1,159,747,875 | 48.94% | $ 1,210,191,894 | 51% |
|  | $62,879,542,355 | $62,149,008,743,60 | 99% | $730,533,611.40 | 1% | $46,053,824,468 | 74% | $16,095,184,275.60 | 26% |

# En el siguiente cuadro se presenta la ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2017 de la Secretaria de Sistemas Operacionales así:

A continuación, se detalla la justificación por Dirección de la ejecución presupuestal

Ejecución presupuestal DIA- UAEAC.

La ejecución de compromisos presupuestales a la fecha de este reporte se ubica en 98,% frente al 100,00% programado, dejando un retraso del 1,55%, incumpliendo la meta propuesta. El cumplimiento se ubica en 98,45% frente a lo programado. Se calcula el nivel de compromisos sobre el valor ajustado con la reducción de recursos anunciada.

Se registra cumplimiento de 100% en el proyecto de AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA (AEROPUERTOS COMUNITARIOS), consecuencia directa de la reducción de apropiación (-51%) de este proyecto.

A la fecha, la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria NO CUMPLE con las metas de COMPROMISOS propuestas al Ministerio de Transporte.

En el escenario de las obligaciones presupuestales, se observa que el cumplimiento se ubica en 44,74% frente al 90,51% programado, exhibiendo rezago de 45,75%, mostrando incumplimiento de las metas propuestas. El cumplimiento se ubica en 49,43% frente a lo programado. Se calcula el nivel de cumplimiento sobre el valor ajustado con la reducción de recursos anunciada.

Ninguno de los proyectos cumple con las metas de obligaciones presupuestales.

A la fecha, la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria NO CUMPLE con las metas de OBLIGACIONES propuestas al Alto Gobierno.

De lo anterior, se desprende que la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, NO CUMPLE con el esquema general de inversiones.

A fecha de 31 de diciembre de 2017, la distribución de los recursos, en las Regionales Aeronáuticas es de la siguiente manera:

La ejecución del presupuesto de la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria se sectoriza en el Nivel Central y en las Direcciones Regionales Aeronáuticas. En el Nivel Regional se ha distribuido el recurso de la siguiente manera:

Las Direcciones Regionales Aeronáuticas han contribuido con la ejecución del presupuesto comprometiendo el 100,00% y obligando el 83,92,00% del presupuesto asignado por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria.

Se anexa un archivo en Excel donde se relación los contratos ejecutados en cada una de las regionales

Los saldos que quedaron por obligar en cada proyecto de inversión constituyen las reservas presupuestales para la vigencia 2018 .

A continuación, se detalla por cada dirección la justificación de las reservas  asi

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA:

| CONCEPTO | RUBRO | PROYECTO | VALOR | % DE LA RESERVA | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESTACIONES DE SERVICIOS | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | $258,826,091 | $314,545,845 | 0.07% | Corresponde a contratos de prestación de servicios en proceso de liquidación y saldos por decrementar |
|  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | $55,719,754 |  |  |  |
| ANTICIPOS | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LOS AEPTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES Y EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA. | $ 2,048,896,879 | $16,868,896,879 | 3.61% | Corresponde al valor de anticipos de los contratos de vigencias futuras y suscritos durante el mes de diciembre, que, debido a los trámites internos de legalización, no presentaron la cuenta de cobro del anticipo por parte del contratista. |
|  |  | ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCIÓN ESTACION DE BOMBEROS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, URBANISMO Y VIAS DE ACCESO INTERNAS PARA EL AEROPUERTO DE POPAYAN, CAUCA. | $5,870,000,000 |  |  |  |
|  |  | COTRATAR CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL INTERNACIONAL Y MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, TERMINAL Y ZONAS DE SEGURIDAD AEPTO EL EDÉN DE ARMENIA. | $8,500,000,000 |  |  |  |
|  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | COTRATAR CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL INTERNACIONAL Y MANTENIMIENTO DE PISTA, CALLES DE RODAJE, PLATAFORMA, TERMINAL Y ZONAS DE SEGURIDAD AEPTO EL EDÉN DE ARMENIA. | $100,000,000 |  |  |  |
|  |  | CONTRATAR LOS DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA, DE SAN ANDRES ISLA. | $350,000,000 |  |  |  |
| CONTRATOS | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | ADI C 6000169 OK EJECU OPERA Y MANTO OBRAS COMPLE ASOC CTO CONCESION | $19,228,390,399 | $19,228,390,399 | 4.11% | El valor en reserva corresponde a: $19.228.390.399 que se radicaron en la oficina de cuentas por pagar el 28 de diciembre y que no fue tramitado. De la cuenta presentada por $29.760.899.022 se obligaron $10.532.508.623, quedando pendiente la obligación por el saldo. |
|  |  | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA LADO TIERRA, DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA | $4,000,000,000 | $4,000,000,000 | 0.86% | El valor de la reserva constituida corresponde a convenio interadministrativo firmado entre la Gobernación de Cesar y Aerocivil. La gobernación no realizo los trámites administrativos para incorporar los recursos al presupuesto. |
| REGIONALES |  |  | $1,403,270,825 | $1,403,270,825 | 0.30% | Recursos regionalizados que no fueron obligados por las direcciones regionales |
| CUENTAS POR PAGAR |  |  | $22,881,000,000 | $22,881,000,000 | 4.89% | Facturas presentadas a 31 de diciembre y en trámite. En la oficina de cuentas por pagar se han radicado $8.691 millones y el saldo se encuentra en trámite de firmas. |
| TOTAL | $64,696,103,948 | $64,696,103,948 | 13.83% |  |

DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

| Numero de Contrato | Objeto del Contrato | Justificación de la Reserva | Valor a Reservar |
| --- | --- | --- | --- |
| 16000495 H3 | CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y DE AUXILIARES DE ENFERMERIA DE LAS SANIDADES AEROPORTUARIAS PARA LOS AEPTOS ADMINISTRADOS POR AERCOCIL CIVIL. PL 19 MESES 15 DIAS CALEN A PARTIR SUSCRIP ACTA INCIO PREV CUMP REQ EXIG PARA EJEC | CONSTITUIR RESERVA PRESUPUESTAL, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS SERVICIOS MEDICOS Y DE AUXILIARES DE ENFERMERIA SE PRESTACION DE SERVICIOS HASTA EL 31 DICIEMBRE A LAS 00:00, CANCELACION MES CUMPLIDO | 286,724,344.00 |
| 17001183-H1-01 DE 2017 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS Y RESCATE. | RESERVA DE FORZOSA CONSTITUCION POR DEVOLUCION DE CUENTA PARA LA APROBACION DE POLIZAS | 618,271,616.00 |
| 17001189 H3 DE 2017 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE BOMBEROS DE GRAN CAPACIDAD | EL CONTRATISTA PRESENTA FACTURACION EL DIA 22 DE DICIEMBRE AL REVISAR 838 FOLIOS DEL SOPORTE DE MANTENIMIENTOSE RADICA LA CUENTA FUERA DE TIEMPO | 1,490,332,126.00 |
| 17001183-H1-01 2017 - MODIF 01 | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA BOMBEROS Y RESCATE. | RESERVA DE FORZOSA CONSTITUCION POR DEVOLUCION DE CUENTA PARA LA APROBACION DE POLIZAS | 39,230,433.00 |
| PROC SMC 17001763 A H3 DE 2017 | TRASLADO DE MAQUINAS DE BOMBEROS, VEHICULOS, EQUIPOS Y HERRRAMIENTAS DE RESCATE. | CONTRATO SUSPENDIDO POR NO HABER CUPO DISPONIBLE PARA EL TRANSLADO DE MAQUINA EN EL PUERTO, | 33,000,000.00 |
| 17001030 H3 OTROSI MODIF 01 | MANTTO PREV Y CORREC EQUIP RAYOS RX MARCA RAPISCAN Y ARCO DETEC MET AER ARAU ARM FLOR IBAG IPIAL LET MIT NEIV PAST POPAY PTO ASIS PTO CARR TOLU TUM VCIO YOP BTA CEA NEAA CNA CGAC CON REP IMPREV. P.E. HASTA EL 31-DIC-2017 A PART SUSC ACTA INIC. | RESERVA DE FORZOSA CONSTITUCION POR PRESENTACION DE FACTURAS Y SOPORTES DE EJECCION A FUERA DE TIEMPO, | 660,031,673.00 |
| 17001415-H2 DE 2017 | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAM DE CIRCUITOS CERRADOS DE TV AEPTOS GUSTAVO ROJAS P. DE SAN ANDRÉS, SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA Y EL YOPAL DE YOPAL. P.E. HASTA EL 31-DIC-2017 A PARTIR SUCR ACTA INICIO PREV CUMP REQ PERF Y EJE CTO. | TIEMPO DE EJECUCION DEL CONTRATO INSUFICIENTE PARA PRESENTACION DE FACTURAS | 2,872,770,705.00 |

DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES

GRUPO AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

RESERVAS

Contrato No 17001239.

RP 115217 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Objeto: ACTUALIZACION SISTEMAS RADIOAYUDAS VOR/DME (SOACHA Y EL ROSAL) CONSISTENTE EN HABILITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GESTION REMOTO.

Valor total: 	$ 294.049.240

Valor Reserva:	$   42’840.000

Justificación: Se estableció una suspensión del plazo de ejecución del contrato debido a fuerza mayor teniendo en cuenta que no fue aprobada la solicitud NOTAM de apagado del sistema DVOR Soacha,  esta aprobación de apagado es indispensable para la instalación de la malla del contrapolo, la solicitud NOTAM fue aprobada a partir de fecha 01 de febrero de 2018, por lo anterior se requiere dejar el valor solicitado en reserva, que corresponde al valor de los equipos y de los servicios de instalación y puesta en funcionamiento. Se anexa acta de reunión con la DSNA mediante la cual se manifiesta la necesidad de disponer de la operación continua del DVOR; con la implementación de los CNOPS en el TMA de Bogotá durante la temporada alta de fin de año.

Contrato No 17001303.

RP 127817 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Objeto: ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN MOVIL PARA MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS.

Valor total:	$ 1.578’942.113

Valor Reserva:	$ 1.105’259.479

Justificación: El proyecto fue previsto desde 2016, teniendo en cuenta que se requiere de la herramienta de mantenimiento y calibración en tierra de los sistemas de Radioayudas a nivel nacional. Desde principio de 2017 se dio inicio a los estudios previos y de mercado, posteriormente el proyecto fue publicado en SECOP el 19 de julio de 2017 y adjudicado el 26 de septiembre. El contrato fue legalizado con fecha 31 de octubre y el acta de inicio suscrita el 20 de noviembre. Se solicitó una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor teniendo en cuenta que los tiempos establecidos para la legalización e inicio del contrato sufrieron retrasos por terceros, adicional y por la época de fin de año el fabricante de una parte de la actualización de origen europeo indica que para esta época la fábrica tiene establecido un receso navideño, e igualmente las empresas transportadoras indican demoras en el despacho de mercancía por ser una época de congestión de tránsito aéreo. Debido a lo manifestado por los operadores de carga, el fabricante de una parte de la actualización y las demoras en la legalización e iniciación, el contrato tendrá una finalización el 23 de marzo de 2018. Por lo anterior se requiere dejar el valor solicitado en reserva.

Contrato No 17001209.

RP 119717 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA RADIOAYUDAS DVOR/DME AEROPUERTO CAREPA.

Valor total: 	$ 3.158’024.231

Vigencia 2017: 	$ 1.625’000.000

Valor Reserva: 	$ 45’987.885

Justificación: Se estableció como anticipo el 50% del valor del contrato, el cual fue entregado a la firma contratista, el valor correspondiente al anticipo fue de $ 1.579’012.115, quedando el valor solicitado en reserva para completar con lo asignado en la vigencia 2018 el pago del valor total del contrato. Lo anterior en atención a que la adjudicación se realizó por un valor menor al presupuesto oficial. Por lo tanto, se requiere dejar el valor solicitado en reserva, que corresponde al sobrante de la vigencia 2017 y que se utilizara para el pago según avance la ejecución en el 2018.

ANTICIPOS

Contrato No 17001220.

RP 157017 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA RADIOAYUDAS ILS CAT III PISTA 13L AEROPUERTO EL DORADO.

Valor total: 	$ 6.405’593.891

Vigencia 2017:	$ 3.368’384.178

Valor Reserva: 	$ 3.368’384.178

Justificación: El proyecto ILS CAT III para la pista 13L del Aeropuerto el Dorado, fue previsto desde el año 2016 en atención a los requerimientos operacionales, y a lo contemplado en el Plan Nacional de Aeronavegación PNA. Se realizó la solicitud de Vigencia Futura con fecha 27 de febrero de 2017, y esta fue aprobada por Planeación Nacional, Ministerio de Transporte y el Ministerio de hacienda con fecha 09 de mayo de 2017.

La Dirección de Telecomunicaciones presentó el borrador del proyecto a la Secretaria de Sistemas Operacionales con fecha junio 09 de 2017 y se publicó en el SECOP desde el 05 de julio de 2017. Teniendo en cuenta los tramites y demoras administrativas presentadas en el proceso de Licitación en cuanto al cambio del Director General de la Entidad el proceso fue adjudicado con fecha 04 de diciembre de 2017, quedando el contrato legalizado con fecha 29 de diciembre de 2017. Los recursos de vigencia 2017, estaban destinados para ser girados en calidad de Anticipo, pero debido a que el contrato se legalizo el último día del año, que no era hábil para las entidades financieras, no fue posible constituir la Fiducia y mucho menos realizar el trámite de desembolso del anticipo.

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas.

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación.

GRUPOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES

RESERVAS

Contrato: 17000468 H2

RP 71917 DEL 23 DE MAYO DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE GRABACIÓN DE COMUNICACIONES DE LAS DEPENDENCIAS ATC A NIVEL NACIONAL.

Valor Total:	$2.089.222.052

Valor reserva 	$1.044.611.026

Justificación: El contrato 17000468 H2 fue suscrito el 22 de mayo de 2017, posteriormente fue legalizado el 31 de mayo de 2017 y acta de inicia suscrita el 16 de junio de 2017. La ejecución contractual se desarrolló con normalidad hasta las Pruebas de Aceptación en Fabrica (FAT). Sin embargo, las actividades asociadas al transporte de equipos a Colombia presentaron demoras asociadas a fenómenos meteorológicos (huracanes en el Mar Caribe), lo cual demoro los procesos de transporte.

Mediante oficio 2017034024 se solicitó prórroga a la Dirección Administrativa, debido a fuerza mayor, teniendo en cuenta que el contratista mediante oficios de fecha 20 de noviembre de 2017 y de 28 de noviembre de 2017 informa a la supervisoría del contrato el estado de la importación y nacionalización de los equipos objeto del contrato exponiendo los motivos del retraso en el transporte de los equipos a Colombia.  Estos hechos afectaron la continuidad de las actividades restantes, el plazo inicial estipulado para realizar el traslado de equipos a los 24 aeropuertos, la respectiva instalación y posteriormente dictar la capacitación al personal de Soporté técnico no es tiempo suficiente por lo que respetuosamente se solicita una prórroga en el plazo de ejecución por el termino de cuarenta y cinco (45) días adicionales al establecido en la cláusula TERCERA del contrato, es decir hasta el 05 de febrero de 2018, esto con el fin de cumplir con los estándares de calidad e instalación para estos equipos y satisfacer las necesidades como contratante, lo cual nos hace recurrir a la solicitud de constitución de reserva.

Contrato 17001241 H1

RP 146617 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS ACTIVOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA LAN Y SEGURIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES AERONÁUTICAS

Valor Total: 	$6.660.522.597

Valor reserva: 	$2.429.854.900

JUSTIFICACIÓN: El citado proyecto fue planificado desde el año 2016. Durante la vigencia 2017 fueron realizados los estudios de mercado pertinentes y el proyecto es publicado en borradores el 10 de julio de 2017, una vez surtidos los procesos de revisión por parte de la Secretaria de Sistemas Operacionales y la Dirección Administrativa.

Mediante resolución 02404 del 14 AGO 2017 se establece el cronograma definitivo del proceso, en el cual se establecía como fecha de adjudicación el 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, por Directiva Presidencial y del Ministerio de Transporte se resuelve separar al Dr. Alfredo Bocanegra como Director General de la Aeronáutica Civil, hecho que motiva la publicación en día 19 de septiembre de 2017 a las 10:26 a.m. en el SECOP que la citada audiencia seria reprogramada.

Finalmente, el contrato fue adjudicado mediante Resolución No. 3390 del 02 de noviembre de 2017, mientras que el contrato fue suscrito el 30 de noviembre de 2017 y legalizado el 7 de diciembre de 2017.

La Supervisoría mediante comunicación del 11 de diciembre de 2017, hace requerimiento a la firma contratista, ante un posible retraso observado en las actividades de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de los equipos activos para la infraestructura física de la red LAN y de seguridad objeto del contrato, esto debido a la demora presentada en primera instancia para la adjudicación y posteriormente para la proyección del contrato.

La firma contratista realizo entrega de equipos a la entidad en su totalidad el día 20 de diciembre de 2017 quedando así pendiente los servicios de instalación, puesta en funcionamiento y capacitación de la solución adquirida.

La firma Contratista mediante comunicación del 12 de diciembre de 2017, presenta un informe de las actividades que ha venido realizando para minimizar el impacto del riesgo indicando lo siguiente:

Solicitud a la fábrica para importación de equipos

Coordinación transporte de equipos a Colombia

Entrega 80% de equipos 11 de noviembre en almacén General

Entrega 20% restante de equipos 20 de diciembre de 2017

Instalación equipos de Core en edificio CGAC antes de 31 de diciembre 2017

Por lo anterior, la reserva se presenta por hechos no imputables al contratista como quiera que ha venido desarrollando las actividades de forma expedita, ni a la entidad que se vio en circunstancia fuera de su control originado por el cambio en el ordenador del gasto.

Contrato No.17001302 H1

RP 154517 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES (VCCS FREQUENTIS)

Valor Total: 	$ 717.207.635

Valor Reserva: 	$ 717.207.635

Anticipo 30%:	$ 215.162.290

Justificación: El proyecto se estructuro y planifico desde inicio de 2017, el contrato fue suscrito el 21 de septiembre de 2017, sin embargo, por problemas asociados a la generación del registro presupuestal, la Entidad debió suscribir OTROSÍ el 14 de diciembre de 2017 mientras que el registro presupuestal y legalización del contrato fue posible efectuarse el 15 de diciembre 2017. Por lo cual, la Entidad en aras de garantizar el debido cumplimiento contractual debe generar una prorroga que permita efectuar al contratista el objeto contractual.

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas.

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación.

Contrato: 17000029 H3

RP 10317 DEL 24 DE FEBRERO DE 2017

Objeto:   PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMUNICACIONES POR FIBRA ÓPTICA PARA SAN ANDRÉS ISLAS.

Valor Total:       $ 66.484.000

Valor reserva    $ 12.088.000

Justificación: La finalización de la ejecución del contrato fue el 24 de diciembre de 2017. Sin embargo, las obligaciones contractuales solo podían ser causadas una vez el contratista prestara el servicio, toda vez que el cobro es por mensualidades vencidas. El envío de la factura por parte del contratista no alcanzó a llegar con la suficiente antelación para radicarla antes del 28 de diciembre de 2017, por lo anterior se tiene pendiente el pago de dos facturas que esperan ser pagadas antes del 31 de enero del año 2018.

Contrato: 16000309 H3

RP 1717 DEL 06 DE ENERO DE 2017

Objeto:   PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE CANALES DE COMUNICACIONES (CLEAR CHANNEL) EN ESTACIONES O AEROPUERTOS QUE NO CUENTAN CON RED NACIONAL DE COMUNICACIONES Y/O REQUIEREN DE UN SISTEMA DE RESPALDO

Valor Total:	$ 4.918.884.560

Valor reserva:	$ 1.655.670.558

Justificación: Este proceso fue diseñado con el objeto de garantizar la prestación del servicio hasta el 31 de julio del 2018 por cambio de gobierno, durante el proceso de implementación de la red alterna se presentaron inconvenientes en el despliegue de la red, lo cual genero el otorgamiento de una prórroga para el despliegue de la red y posterior corrimiento en la facturación de los servicios, por lo cual se tiene saldo por ejecutar que a su vez es la reserva solicitada.

ANTICIPOS

Contrato: 17001463 H2

RP 158517 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA TORRES Y CENTROS DE CONTROL (VCCS) A NIVEL NACIONAL

Valor Total: 	$4.301.086.020

Anticipo 50%:	$ 2.150.543.010

Justificación: Contrato suscrito el pasado 21 de diciembre de 2017 y legalizado el 28 de diciembre de 2018. Ya se encuentra suscrito el contrato de fiducia, y se espera la realización del respectivo desembolso de anticipo. Cabe anotar que este proceso cuenta con una vigencia futura aprobada.

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas.

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación.

GRUPO VIGILANCIA AERONAUTICA

RESERVAS

Contrato No 17001289-01-H1 de 2017; ITEM 3.

RP 147717 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: MANTENIMIENTO MODULOS Y PARTES SISTEMAS RADAR ITEM-3.

Valor total: 	$474’801.665 IVA INCLUIDO

Valor Reserva: 	$332’361.166

Justificación: Considerando que el proceso fue publicado desde el 14 de Julio/2017, este fue adjudicado hasta el 8 de noviembre/2018, se firmó el contrato el día 30 de noviembre/2017 y se firmó el Acta de Inicio el día 18 de diciembre/2018, dando así inicio a la ejecución oficial del contrato.

Se gestionó el pago del Anticipo que contractualmente era por un concepto del 30% del valor total del contrato, por lo tanto para efectos de cumplimiento de las obligaciones contractuales, fue necesario tramitar una prorroga al contrato debido a la información suministrada por el fabricante INDRA, en relación al tiempo de 120 días requerido para la reparación de los módulos que hacen parte del contrato del asunto, y adicionalmente considerando los tiempos de transporte a Fabrica y el retorno de los mismos a Colombia, se solicita que el valor pendiente para pagar de este contrato quede como reservas para el año 2018.

Contrato No 17001289-01-H1 de 2017; ITEM 2

RP 147617 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: MANTENIMIENTO MODULOS Y PARTES SISTEMAS RADAR ITEM-2

Valor total: 	$ 643’275.400 IVA INCLUIDO

Valor Reserva: 	$ 450’292.780

Justificación: Considerando que el proceso fue publicado desde el 14 de Julio/2017, este fue adjudicado hasta el 8 de noviembre/2018, se firmó el contrato el día 30 de noviembre/2017 y se firmó el Acta de Inicio el día 18 de diciembre/2018, dando así inicio a la ejecución oficial del contrato.

Se gestionó el pago del Anticipo que contractualmente era por un concepto del 30% del valor total del contrato, por lo tanto para efectos de cumplimiento de las obligaciones contractuales, fue necesario tramitar una prorroga al contrato debido a la información suministrada por el fabricante THALES, en relación al tiempo de 120 días requerido para la reparación de los módulos que hacen parte del contrato del asunto, y adicionalmente considerando los tiempos de transporte a Fabrica y el retorno de los mismos a Colombia, se solicita que el valor pendiente para pagar de este contrato quede como reservas para el año 2018.

Contrato No 17001201-H3 de 2017

RP 95817 DEL 28 DE JULIO DE 2017

Objeto: SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN CÓMITE PRÓRROGA AL CONTRATO         No. 17001201 H3 DE 2017 CUYO OBJETO ES MANTENIMIETO CORRECTIVO DEL SISTEMA RADAR EL DORADO, CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO RADAR PRIMARIO (PSR) y SECUNDARIO (SSR).

Valor total: 	$ 891.739.000

Discriminados de la siguiente manera:

Para equipos la suma de $454.497.978.00 Exento de IVA

Para Servicios la suma de $437.241.022,00 Incluido IVA,

Valor Reserva: $ 891.739.000

Justificación: LEONARDO S.P.A Fabricante del sistema de Antena del radar El Dorado inicio los trabajos previos sobre el sistema de antena el día 13 de diciembre/2017 en cabeza del Project manager Enrico Reggi y su jefe de ingenieros Carlo Veglia, se realizó la primera fase de las actividades sobre el sistema mecánico de rotación de antena:

- Desinstalación y reposicionamiento del Azimuth Motor Gear Assembly.

- Revisión Clutch, Reductores y motor.

- Cambio de Aceite del Reductor.

- Recuperación de la Funcionalidad del sistema

El trabajo inicio sin la presencia de los repuestos (Main bearing, slip ring, clutch, sensores y acoples) los cuales no llegaron a tiempo por problemas de transporte aéreo y liberación en Aduanas, por lo tanto, fue necesario tramitar una prorroga al contrato basados en los tiempos de entrega de los equipos mencionados y el tiempo que dure la instalación y puesta en funcionamiento del sistema Radar una vez instalada la antena nuevamente, se solicita que el valor del contrato por pagar quede como reservas para el año 2018.

GRUPOS SISTEMAS DE ENERGIA

RESERVAS

Contrato No. 16000512-H2 DE 2016

RP  4317 de 100117

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS PARA LA TORRE Y CENTRO DE CONTROL DEL AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA DE SAN ANDRES ISLAS Y CENTRO DE AERONAVEGACION DEL CARIBE (CAC) DEL AEROPUERTO ERNESTO CORTISSOZ DE LA CIUDAD DE BARRANQUILA - ATLANTICO

Valor Total: 	$4.528.095.373 IVA Incluido

Valor Reserva:	$326.767.798 IVA Incluido

Apertura del proceso: 17 de noviembre de 2016.

Justificación: El contrato se encuentra en ejecución con un 93% de avance, en trámite la aprobación de una prórroga solicitada ante la Dirección Administrativa con el fin de culminar las actividades pendientes. Lo anterior, con el propósito de cumplir con los estándares de calidad e instalación de los equipos pendientes y satisfacer las necesidades como contratante, lo cual nos hace recurrir a la constitución de la reserva, el contrato debía haberse terminado en el año 2017, teniendo en cuenta que se solicitó una prórroga para terminar la Subestación de san Andres los pago no podían haberse realizado en el año 2017, sino que se aplazaron de acuerdo a la prórroga por que la forma de pago pactada es actas parciales por avance de obra.

Contrato No. 17001385-H1

RP 136517 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS DE ILUMINACION DE PISTA CATEGORIA III AEROPUERTO EL DORADO.

Valor Total: 	$499’417.993,00 IVA Incluido

Valor Reserva:	$349.392.595

Apertura del proceso: 06 de septiembre de 2017.

Justificación: Una vez la Entidad debió asumir el mantenimiento y manejo de las pistas 13R y 13L del Aeropuerto el Dorado a partir del 01 de septiembre de 2017 por terminación de contrato entre la ANI y CODAD la Entidad debió iniciar los procesos para tener los repuestos necesarios para la normal operación de la pista sur.

Una vez adjudicado se solicitó una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor teniendo en cuenta  los tiempos establecidos para la legalización e inicio del contrato, teniendo en cuenta  el pliego de condiciones estipulaba inicialmente un plazo de ejecución de tres (3) meses contados a partir de la legalización del contrato y que finalmente se estipuló un tiempo contractual hasta el 22 de diciembre y teniendo en cuenta la trazabilidad del proceso de contratación la cual inicia desde el momento de la apertura de la contratación, lo cual se realizó el 14 de septiembre de 2017,la adjudicación de la contratación efectuada el día 3 de noviembre de 2017, la fecha de la firma del contrato, realizada el 23 de noviembre y finalmente el día de la legalización de la póliza única de contratación, realizada el día de 4 de diciembre de 2017, iniciándose el plazo de ejecución acorde con la fecha del acta de inicio, el 7 de diciembre de 2017, se concluye que solamente quedan quince (15) días calendario para la ejecución del contrato, tiempo insuficiente para la Adquisición y entrega de los repuestos objeto del contrato, teniendo en cuenta que estos son elementos de importación, de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato en donde se establece 30 % de anticipo y 70 % contra entrega de los elementos, esta hace que no se pueda pagar hasta tanto no se hayan recibido los elementos.

Contrato N° 17000680A-H2

RP 121317 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL AEROPUERTO PERALES DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

Valor Total:	 $1.836’877.920

Valor Reserva:	 $1.285.814.544

Apertura del proceso: 12 de julio de 2017

Justificación: El contrato estaba planeado para ser ejecutado y pagado en su totalidad en el año 2017, el proceso fue apertura do en día 30 de marzo de 2017, lamentablemente fue declarado desierto el dia 19 de mayo de 2017 y esto retraso los tiempos por que se tuvieron problemas en renuncia a términos de los proponentes y se debió esperar el máximo tiempo legal previsto, se volvió a publicar  y luego de ser adjudicado se tuvo la necesidad de  solicitar una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor. Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la adjudicación de la contratación efectuada el 9 de Agosto de 2017 hasta la firma del contrato, realizada el 5 de octubre de 2017, en razón a las múltiples observaciones perpetradas al contrato, por la firma BEUMER GROUP, y la posterior legalización del mismo debido a las correcciones solicitadas a la pólizas presentadas, la cual finalmente fue legalizada el 17 de octubre de 2017,e igualmente el tiempo corrido hasta el nombramiento del supervisor y el inicio del contrato, cuya sumatoria se totaliza en ochenta (80) días, es el tiempo que incide directamente en el plazo de ejecución, el cual en  el pliego de condiciones se estipuló en cinco (5) meses, el contrato se encontraba planeado para ser ejecutado en le año 2017 y así poder cancelar la totalidad de  los recursos , los inconvenientes en las legalizaciones mencionadas corrieron los tiempos e hicieron necesario las prórrogas al contrato, de esta manera y teniendo en cuanta la forma de pago pactada se hace necesario llevar los recueros a reserva porque hasta tanto no se terminen los trabajo no se puede cancelar la totalidad del contrato.

Contrato N° 1700916-H3

RP 102817 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017

Objeto; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS ELECTRICOS Y MECANICOS INSTALADOS EN LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA.

Valor Total: 	$800.000.000

Valor Reserva:	$464.842.645

Justificación: Se solicitó una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor, por el término de tres meses hasta el 22 de marzo de 2018 teniendo en cuenta que acorde con el plazo de ejecución estipulado contractualmente, cuya finalización coincide con la temporada vacacional de más alta afluencia de turistas a la Isla y con el fin de garantizar la operatividad de los sistemas y disminuir las quejas de los usuarios del transporte aéreo y de las diferentes aerolíneas que operan a este aeropuerto, se hace necesario continuar con la ejecución de las diferentes actividades de mantenimiento esto teniendo en cuenta que se realizan pagos mensuales de acuerdo a la forma de pago sabiendo que el contrato aún tenía dinero para continuar.

Contrato No. 17001211 H2-2017

RP 115817 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANDAS TRANSPORTADORAS MONOPLANARES Y CINTAS DE EQUIPAJES PARA EL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE LA CIUDAD DE YOPAL.

Valor Total:	$ 1.363.917.024

Valor Reserva:	$    954.741.917

Fecha de apertura :21 de julio de 2017

Justificación: se solicitó una prórroga del plazo de ejecución debido a fuerza mayor teniendo en cuenta que se tuvieron inconvenientes en la validación de la información técnica y visita a las instalaciones de destinación final de los equipos adquiridos, el contrato estaba planeado para ser terminado el año 2017, pero por retrasos técnicos entre el equipo que está desarrollando la construcción de la nueva terminal y el contratista que va a suministrar las bandas, el cronograma de instalación se vio afectado, teniendo en cuenta que según la forma pactada en el contrato no se puede hacer el pago de los recursos hasta tanto no se finalicen los trabajos contratados.

Contrato No.: 17000741 H1 DE 2017

RP 88417 DEL 13 DE JULIO DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE PRECISION DE PENDIENTE DE APROXIMACION PAPI A NIVEL NACIONAL

Valor Total: 	$547.390.361 M/CTE. INCLUIDO IVA

Valor Reserva:	$ 383’173.253,00

Fecha de apertura: 19 de abril de 2017

Justificación: En el aeropuerto Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia la Dirección de Desarrollo aeroportuario se encontraba adelantando obras de nivelación de franja y ampliación de la pista en la cabecera en donde debe hacerse una instalación, lo cual no permitió iniciar dichos trabajos ya que se traslapaban dichas labores, incidiendo significativamente en el cronograma de ejecución del contrato.

En el aeropuerto Contador de la población de Pitalito, se hizo necesario hacer un ajuste de cantidades a los diseños por la Entidad, motivo por el cual, fue necesario que se realizara un ajuste a tales. La modificación del diseño implicó un ajuste en las cantidades de obra inicialmente estimadas en el contrato, lo cual fue revisado y aprobado el día 19 de diciembre de 2017 por parte de la Aerocivil.

Como resultado de este ajuste en el diseño, el Contratista debe realizar unas actividades y labores adicionales no contempladas en el alcance inicial del contrato, lo cual exige un mayor tiempo de ejecución contractual, y la forma de pago del contrato no permite hacer pago hasta tanto no se realicen la totalidad de los trabajos.

Contrato No 17001396-H1-2017

RP 130617 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS PARA EL MANTENIMIENTO ELECTRICO AEROPUERTOS A NIVEL NACIONAL.

Valor Total: 	$496’218.100

Valor Reserva: 	$347’352.670

Fecha apertura: 04 de agosto de 2017

Justificación: se solicita una prorroga el contrato teniendo en cuenta que fábrica manifiesta la demora en el despacho en razón al cúmulo de ordenes previas realizadas por otras Firmas y la proximidad de las fiestas de fin de año, además del cierre de la fábrica por vacaciones de sus empleados hasta mediados del mes de enero, además del tiempo necesario para su envío vía marítima, nacionalización y entrega.

Contrato No 17000707 H3 DE 2017

RP 73317 DEL 26 DE MAYO DE 2017

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS INSTALADOS EN LAS SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ARARACUARA, LETICIA, SAN VICENTE DEL CAGUAN Y PUERTO LEGUIZAMO.

Valor Total: 	$ 252.411.200

Valor Reserva: 	$ 133.329.360

Fecha de apertura: 7 de abril de 2017.

Justificación: Lo anterior debido a que a 22 de diciembre de 2017 el contratista aún estaba suministrando combustible y los papeles para radicar la cuenta los envían desde Leticia, por lo cual la cuenta se radico el 29 de diciembre, pero no fue tenida en cuenta por estar fuera del tiempo de la circular de cierre financiero.

Contrato No 17000949 H2 DE 2017

RP 91417 DEL 24 DE JULIO DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SITEMAS ININTERRUMPIDOS DE POTENCIA (UPS) A NIVEL NACIONAL.

Valor Total: 	$ 393.073.157

Valor Reserva: 	$ 196.536.578

Fecha apertura: 15 de mayo de 2017.

Justificación: Lo anterior debido a que el contrato fue recibido el 22 de diciembre de 2017, radicando la cuenta el día 28 de diciembre y devuelta la misma por incumplimiento a la circular No. 10 emitida por la Secretaria General del 27 de noviembre de 2017.

Contrato No 17001158 H3 DE 2017

RP 105517

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS ELECTRICOS Y MECÁNICOS INSTALADOS EN LOS AEROPUERTOS DE EL DORADO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, REPUESTOS, INSUMOS Y MANO DE OBRA

Valor Total: 	$ 1.917.485.818

Valor Reserva: 	$ 479.371.454

Fecha apertura :06 de julio de 2017

Justificación: Lo anterior debido a que el contrato fue recibido a término de diciembre de 2017, radicando la cuenta el día 29 de diciembre y devuelta la misma por incumplimiento a la circular No. 10 emitida por la Secretaria General del 27 de noviembre de 2017.

ANTICIPOS

Contrato No 17001590-H1-2017

RP 161817 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION CATEGORIA 3 PARA LA PISTA NORTE 13L-13R DEL AEROPUERTO EL DORADO

Valor Total: 	$29.876.174.167

Valor Reserva: 	$15.000.000.000

Fecha de apertura: 14 de noviembre de 2017.

Justificación: En primer lugar, se debió solicitar un traslado presupuestal de la Dirección de Desarrollo a la Dirección de Telecomunicaciones para la financiación de este proyecto, una vez aprobado se inició el proceso de aprobación de vigencia futura, mientras se desarrollaban estas dos actividades, esta Dirección elaboro los diseños y pre pliegos para publicación respectiva.  Todo lo anterior teniendo en cuenta la obsolescencia de la iluminación de la pista norte y el ahorro que se tubo frente a las demás propuestas económicas (CODAD, OPAIN) y el PNA, se toma la decisión de sacar el proyecto teniendo en cuenta los plazos de ley , el proyecto fue adjudicado el día 15 de diciembre, y aun cuando se tenía la certeza de poder girar este anticipo no se alcanzó por temas documentales.

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas.

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación.

Contrato No 17001416-H2-2017

RP 157917 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMAS DE ILUMINACION (LUCES APROXIMACION PISTA-ALS) AEROPUERTO RIONEGRO

Valor Total: 	$7.363.503.841

Valor Reserva: 	$3.000.000.000

Fecha de apertura: 18 de septiembre de 2017.

Justificación: La Aeronáutica Civil tenía planeado este proyecto desde el año pasado con Vigencias futuras, este es un proyecto que aparece justificado en el PNA, se planeó adecuadamente con los plazos de ley, el proyecto fue adjudicado el día 15 de diciembre, y aun cuando se tenía la certeza de poder girar este anticipo no se alcanzó por temas documentales.

Es de anotar que según el artículo 89 del Decreto 111 de enero 15 de 1996, del Estatuto Orgánico de Presupuesto, los anticipos no hacen parte de las reservas.

El sistema de información SIIF, no permite diferenciar esta situación.

GRUPO SISTEMAS PARA LA METEOROLOGIA AERONAUTICA

RESERVAS

Contrato No. 17001249-H1-2017

RP 123817 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS METEOROLOGICOS AERONAUTICOS A NIVEL NACIONAL.

Valor total: 	$ 2.096.856.510

Valor Reserva:	$ 1.467.799.557

Justificación: Según el cronograma la fecha de adjudicación se llevaría a cabo el 08 de septiembre de 2017, se adjudicó el 14 de septiembre mediante resolución 02854 de 2017, se estableció una suspensión del plazo de ejecución del contrato por 40 días debido a fuerza mayor teniendo en consideración limitaciones temporales en la consecución de materias primas para fabricación de baterías SONNENSCHEIN S12/130AH y A602/1415 así como mayores tiempos de calibración de los sensores de Luminancia de Fondo LM21 marca Vaisala para ajustase a las variaciones de la profundidad óptica e iluminación propias de los aeropuertos colombianos cuyas particularidades son únicas y fuera de control de cualquier fabricante por tratarse de parámetros estrictamente naturales. Si bien a la fecha ya se han recibido a satisfacción en almacén general más del 50% de los repuestos contratados, se requiere dejar el valor solicitado en reserva ya que el contrato estipula pago contra entrega con acta de recibo final.

Contrato No. 17000814-AH2-2017

RP 96017 DEL 31 DE JULIO DE 2017

Objeto: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS (ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA DE SUPERFICIE (EMAS), SISTEMA DE VIENTOS, EQUIPO MEDIDOR DE ALCANCE VISUAL EN PISTA, EQUIPO MEDIDOR TECHO DE NUBES) PARA LOS AEROPUERTOS DE ARMENIA, RIOHACHA, VALLEDUPAR, MEDELLIN, GUAYMARAL Y PROVIDENCIA

Valor total: 	$8.786.199.987. incluido IVA

Valor Reserva:	$   810.368.643. incluido IVA

Justificación: Mediante resolución 0439 del 26 de mayo de 2017 el proceso se declaró desierto, se llevó a cabo reapertura y la adjudicación se llevó a cabo el 11 de julio de 2017 mediante resolución 01974, se estableció una prórroga de 45 días del plazo de ejecución del contrato por debido a fuerza mayor teniendo en consideración la huelga de los pilotos de Avianca y su transporte. Si bien a la fecha ya se han recibido a satisfacción en los diferentes aeropuertos el 100% de los equipos contratados, se requiere dejar el valor solicitado en reserva ya que deben realizar la instalación y puesta en funcionamiento y por tanto se tiene un otrosí en tiempo por 45 días.

GRUPO SOPORTE

PROCESO DE CONTRATACION N°17000907 H3 DE 2017 (ORDEN DE COMPRA CCE 15802 DE 2017)

Objeto: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA), PARA LOSVEHÍCULOS QUE PRESTAN APOYO A LAS ACTIVIDADES TECNICAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DETELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AÉREA.

Valor total:        $ 72.800.000

Valor Reserva:  $ 23.907.987

RP 53917 DE 05 DE ABRIL DE 2017

Justificación: Lo anterior debido a que a 31 de diciembre de 2017 no se habría ejecutado la totalidad del presupuesto además de la importancia de poder mantener la disponibilidad de combustible los primeros meses de 2018 hasta tanto se lleve a cabo un nuevo proceso de contratación para los vehículos que prestan servicio al soporte técnico de la entidad.

PROCESO DE CONTRATACION N° 17000904 H3 DE 2017

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN SOPORTE A LAS ACTIVIDADES TECNICAS DESARROLLADAS POR LA DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AÉREA.

Valor total: $ 119.952.000

Valor Reserva: $ 13.970.787

RP 87317 DE 10 DE JULIO DE 2017

Justificación: Lo anterior debido a que a 31 de diciembre de 2017 no se habría ejecutado la totalidad del presupuesto además de la importancia de poder mantener la disponibilidad de servicio para los primeros meses de 2018 hasta tanto se lleve a cabo un nuevo proceso de contratación para los vehículos que prestan servicio al soporte técnico de la entidad.

PROCESO DE CONTRATACION (ORDEN DE COMPRA CCE 20290 DE 2017)

Objeto: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL TALLER ELECTRICO DEL EDIFICIO CGAC (CENTRO GESTION AERONAUTICO DE COLOMBIA)

Valor total: $ 42.707.720

Valor Reserva: $ 42.707.720

RP 114817 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Justificación: Lo anterior debido a que a 22 de diciembre de 2017 el contratista no puede entregar la totalidad de los ítems, y estos deben ser importados y por ende sujetos a los tiempos que este procedimiento toma.

PROCESO DE CONTRATACION (ORDEN DE COMPRA CCE 19337 DE 2017)

Objeto: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE TIPO ACPM PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS, ESTACIONES Y AEROPUERTO DE BOGOTA Y ALREDEDORES

Valor total: $ 73.701.450

Valor Reserva: $ 73.701.450

RP 100417 DE 11 DE AGOSTO DE 2017

Justificación: Lo anterior debido a que el contratista suministro el combustible hasta el último día de vencimiento de la orden (29 diciembre de 2017), por lo anterior y finalización del año no fue posible realizar los trámites de la cuenta.

DIRECCION TELECOMUNICACIONES

RESERVAS

RP 157417

Objeto: GASTOS GENERALES: PAGOS DEDUCIBLES SINIESTROS, AJUSTES DE IVA Y TRM

Valor Reserva:	$ 43.052.659

Justificación: Pago deducibles siniestros, la aseguradora envió la factura sobre el tiempo de cierre presupuestal y no se alcanzó a realizar el trámite correspondiente para pago.

RP 157017

Objeto: GASTOS GENERALES: PAGOS DEDUCIBLES SINIESTROS, AJUSTES DE IVA Y TRM

Valor Reserva:	$ 60.213.330

Justificación: Pago deducibles siniestros, la aseguradora envió la factura sobre el tiempo de cierre presupuestal y no se alcanzó a realizar el trámite correspondiente para pago.

# CONTRATACIÓN

Contratación Pública ejecutada y en ejecución, agrupada por objetos contractuales y vigencias fiscales.

GRUPO INVESTIGACIÓN ACCIDENTES

| CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 2017 |
| --- |
| NOMBRE | No. CONTRATO |
| ANDRES FRANCISCO LOZANO CAMPOS | 17000796 H3 |
| JULIAN EDUARDO ECHEVERRI VALENCIA | 17000453 H3 |
| MARCOS ECHAVARRIA SALDARRIAGA | 17000486H3 |
| JAVIER PERDOMO RAMIREZ | 17000650 H3 |
| CESAR AUGUSTO ACERO GOMEZ | 17001066 H3 |
| JOSE ALBERTO HERRERA VASQUEZ | 17000456 H3 |
| YULI YISNETH GUERRERO SALINAS | 17000718H3 |
| JULIETA LEONILDE VELEZ MEJIA | 17000451 H3 |
| JUAN GUILLERMO | 17000751H3 |

| CONTRATACION PROPUESTA 2018: |
| --- |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | CANT. |  | RUBRO | VR. MENSUAL | VR. 11 MESES |
| INVESTIGADORES TECNICOS | 4 | INGENIEROS | HONORARIOS | 3.500.000 | 38.500.000 |
|  |  |  | HONORARIOS | 5.200.000 | 57.200.000 |
|  |  |  | HONORARIOS | 5.200.000 | 57.200.000 |
|  |  |  | HONORARIOS | 5.200.000 | 57.200.000 |
| INVESTIGADORES OPERACIONALES | 4 | ATS | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5.200.000 | 228.800.000 |
|  | 2 | MENOS DE 5.750K AVIACION GRAL Y CENTROS DE INSTRUCCIÓN | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6.200.000 | 68.200.000 |
|  |  |  | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6.200.000 | 68.200.000 |
|  | 2 | MAS 5.750 K AVIACION COMERCIAL | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6.200.000 | 68.200.000 |
|  |  |  | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6.200.000 | 68.200.000 |
|  | 2 | AVIACION AGRICOLA | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6.200.000 | 68.200.000 |
|  |  |  | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6.200.000 | 68.200.000 |
|  | 2 | HELICOPTEROS | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6.200.000 | 68.200.000 |
|  |  |  | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6.200.000 | 68.200.000 |
|  | 5 | REGIONALES | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 6.200.000 | 341.000.000 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO | 2 | ASESORIAS | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7.300.000 | 80.300.000 |
|  |  |  | CONTRATAR ASESORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 5.000.000 | 55.000.000 |
|  | 3 | PROFESIONALES | HONORARIOS | 4.500.000 | 49.500.000 |
|  |  |  | HONORARIOS | 4.000.000 | 44.000.000 |
|  |  |  | HONORARIOS | 6.200.000 | 68.200.000 |
|  | 1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS | 1.900.000 | 20.900.000 |
|  | 27 |  |  | TOTAL | 1.643.400.000 |

GRUPO VUELOS

| CONTRATOS CELEBRADOS EN EL AÑO 2016 |
| --- |
| NÚMERO CONTRATO | VALOR | OBJETO | AVANCE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | VIGENCIA FUTURA? |
| 00016298 de 2016 | Valor Inicial $2.679.000.000 Adición: $250.000.000 Total: $2.929.000.000 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL EQUIPO AÉREO DE LA ENTIDAD, AVIÓN LABORATORIO CON SISTEMA DE INSPECCIÓN EN VUELO KING B200HK 3554 G Y AVIÓN CESSNA CARAVAN 208 HK3200G, INCLUYENDO INSUMOS Y REPUESTOS EN LAS FASES PREVENTIVAS DE CADA SERVICIO. | 74% | Grupo de Vuelos-Subdirección General | Hasta el 4 de junio de 2018. |
| 00016257 | Valor inicial: $2.050.000.000 Valor Reducción: $250.000.000 Total: $1.800.000.000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO AÉREO DE LA AERONAUTICA CIVIL; AERONAVES KING B200 HK 3554 G; CESSNA CARAVAN HK 3200 G Y AGUSTA A109C HK 3661 G. | 68% | Grupo de Vuelos-Subdirección General | Hasta el 31 de julio de 2018 |

OFICINA CEA

| OBJETO: CONTRATAR DOCENTES Y AUXILIARES DE LABORATORIO, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRMAS ACADEMICOS Y EVENTOS DE CAPACITACION. VIGENCIAS FUTURAS 2017/2018 |
| --- |
| CDP SIIF No. 69817 | $311,809,750 |  |  |  |
|  | NOMBRE Y CEDULA | TIEMPO TOTAL | VALOR 2017 | VALOR 2018 | VALOR TOTAL | NUMERO CONTRATO |
| PSEUDOPILOTOS | SERGIO ANDRES MELENDEZ GALVIS C.C.1.022.365.595 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001643-H3 |
|  | MONICA PULIDO C.C. 52.315.786 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001626- H3 |
|  | LAURA VIVIANA TIJARO C.C.1.016.009.099 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001627- H3 |
|  | MELISSA MORA OSORIO C.C. 1.032.435.411 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001628- H3 |
|  | ZAUL ESTEBAN BALLESTEROS CLAVIJO C.C.1.023.896.943 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001639- H3 |
|  | EDGAR JOSE OLAYA CELIS C.C.1.073.160.068 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001624- H3 |
|  | PAULA ANGELICA PINEDA GARCIA C.C. 1.020.803.868 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001640- H3 |
|  | JORGE EDUARDO JORDAN MENA C.C 1018.436.065 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001641- H3 |
|  | DIEGO FERNANDO JIMENEZ GARCIA C.C.1.094.901.696 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001642- H3 |
|  | DAVID SANTIAGO BONILLA VERDUGO C.C. 1.026.580.097 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001651- H3 |
|  | GERMAN ANDRES GAONA RAMIREZ C.C.15.446.142 | 8.5 Meses | $ 5.150.250 | $ 24.034.500 | $ 29.184.750 | 17001623- H3 |
|  | JUAN CARLOS VARGAS C.C. 1.020723.554 | 7.5 Meses | $ 1.716.750 | $ 24.034.500 | $ 25.751.250 | 17001658- H3 |
| AUXILIARES DE LABORATORIO. | STEFANY ALEJANDRA NARANJO ARIAS c.c 1.010.197.286 | 8.5 Meses | $ 4.500.000 | $ 21.000.000 | $ 25.500.000 | 17001596- H3 |
|  | LAURA MICHELL SALINAS MORENO c.c.1.031.165.279 | 8 Meses | $ 2.000.000 | $ 14.000.000 | $ 16.000.000 | 17001622-H3 |
|  | ANDRES RODRIGO GOMEZ ROJAS C.C.1.026.556.890 | 8.5 Meses | $ 4.500.000 | $ 21.000.000 | $ 25.500.000 | 17001681-H3 |
|  | OSCAR DARIO GARCIA CASTIBLANCO C.C.80.065.493 | 8.5 Meses | $ 4.500.000 | $ 21.000.000 | $ 25.500.000 | 17001682-H3 |
|  | SOLANYI SUAREZ C.C. 1.022.384.458 | 8.5 Meses | $ 4.500.000 | $ 21.000.000 | $ 25.500.000 | 17001656- H3 |
|  | INES CECILIA LONDOÑO C.C.28.765.347 | 8.5 Meses | $ 3.750.000 | $ 17.500.000 | $ 21.500.000 | 17001657- H3 |
|  | HENAN CARDONA CASTRO C.C.79.297.901 | 8.5 Meses | $ 5.250.000 | $ 24.500.000 | $ 29.750.000 | 17001699-H3 |
|  | MARIA ALEJANDRA BARRETO C.C. 1.110.546.541 | 8 Meses | $ 3.000.000 | $ 21.000.000 | $ 24.000.000 | 17001700-H3 |
|  | ADRIANA MARIA AGUIRRE MONTOYA C.C.1.111.198.810 | 8.5 Meses | $ 3.900.000 | $ 18.200.000 | $ 22.100.000 | 17001703-H3 |
|  | DIEGO FERNANDO BETANCOURT LOPEZ C.C.1.013.632.792 | 8 Meses | $ 3.000.000 | $ 21.000.000 | $ 24.000.000 | 17001746-H3 |
|  | DIEGO ALEJANDRO BELLO BARBOSA C.C.1.077.971.423 | 7 Meses 15 Dias | $ 1.500.000 | $ 21.000.000 | $ 22.500.000 | 17001831-H3 |
|  | SARA EUGENIA BERMEO GUZMAN C.C.1.110.517.438 | 7 Meses 15 Dias | $ 1.350.000 | $ 18.900.000 | $ 20.250.000 | 17001843-H3 |
|  | JONATHAN FERNANDO VARON CASTRO C.C.1.013.656.548 | 7 Meses 7 Dias | $ 536.666 | $ 16.100.000 | $ 16.636.000 |  |
|  | DIANA MARCELA SUAREZ ROA C.C.1.075.273.522 | 7 Meses 7 Dias | $ 700.000 | $ 21.000.000 | $ 21.700.000 | 17001856-H3 |
|  | LINA GERALDINE HUERTAS BERNAL C.C.101.8453.566 | 7 Meses 5 Dias | $ 450.000 | $ 18.900.000 | $ 19.350.000 |  |

| OBJETO: CONTRATAR DOCENTES Y AUXILIARES DE LABORATORIO, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRMAS ACADEMICOS Y EVENTOS DE CAPACITACION. VIGENCIAS FUTURAS 2017/2018 |
| --- |
| CDP SIIF No. 69817 | $311,809,750 |
|  | NOMBRE Y CEDULA | TIEMPO TOTAL | VALOR 2017 | VALOR 2018 | VALOR TOTAL | VALOR HORA 2017 | VALOR HORA 2018 | NUMERO CONTRATO |
| AIS Y METEREOLOGIA | RICHARD HERNAN BARRERA LOMBANA C.C. 1.235.885 | 8 Meses | $ 4.800.000 | $ 33.600.000 | $ 38.400.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001698-H3 |
|  | JOSE DAVID PARDO C.C. 19.311.763 | 8 Meses | $ 4.000.000 | $ 33.600.000 | $ 37.600.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001695-H3 |
|  | AIXA IVONNE ARDILA C.C. 53.011.676 | 8 Meses | $ 4.900.000 | $ 31.500.000 | $ 36.400.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001696-H3 |
|  | NESTOR GOMEZ RAMIREZ C.C. 19.122.922 | 8 Meses | $ 6.000.000 | $ 43.750.000 | $ 49.750.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001726-H3 |
|  | JOSE NORBEY SANCHEZ HERNANDEZ C.C. 13.504.061 | 8 Meses | $ 5.000.000 | $ 35.000.000 | $ 40.000.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001697-H3 |
| ATS | FERNANDO MOLINA C.C. 79.301.027 | 8.5 Meses | $ 3.640.000 | $ 33.600.000 | $ 37.240.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001636-H3 |
|  | FREDY ALBERTO TOVAR SANCHEZ C.C 79.683.328 | 8.5 Meses | $ 4.500.000 | $ 42.000.000 | $ 46.500.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001637-H3 |
|  | CESAR AUGUSTO BALLEN CASTRO C.C. 79.297.658 | 8.5 Meses | $ 2.000.000 | $ 33.600.000 | $ 35.600.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001635-H3 |
|  | WILLIAM RODRIGUEZ JIMENEZ- C.C.79.277.349 | 8.5 Meses | $ 3.600.000 | $ 33.600.000 | $ 37.200.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001634-H3 |
|  | JUVENAL SANABRIA MORENO- C.C. 19.177.548 | 8.5 Meses | $ 3.600.000 | $ 33.600.000 | $ 37.200.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001633-H3 |
|  | CARLOS GUILLERMO JURADO MOLINA- C.C. 79.113.590 | 8.5 Meses | $ 3.600.000 | $ 33.600.000 | $ 37.200.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001632H3 |
|  | ANGEL ANTONIO TAFUR RIVERA- C.C. 19.328.993 | 8.5 Meses | $ 3.600.000 | $ 33.600.000 | $ 37.200.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001631H3 |
|  | JAIME HERNADO POSADA VELEZ C.C. 3.023.717 | 8.5 Meses | $ 3.600.000 | $ 23.800.000 | $ 27.400.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001630H3 |
|  | WILLIAM ALBERTO MURILLO- C.C. 19.347.312 | 8.5 Meses | $ 2.800.000 | $ 33.600.000 | $ 36.400.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001629H3 |
|  | CARLOS ALBERTO GAITAN ZARATE C.C. 19.270.099 | 8 Meses | $ 3.200.000 | $ 39.200.000 | $ 42.400.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001740-H3 |
|  | WILSON ALBERTO ROMERO C.C. 17.324.751 | 8 Meses | $ 3.600.000 | $ 33.600.000 | $ 37.200.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001639-H3 |
|  | GUILLERMO TORRES PRIETO C.C.19.486.478 | 8 Meses | $ 2.000.000 | $ 33.600.000 | $ 35.600.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001738-H3 |
| ATSEP | JUAN MANUEL VILLALBA ROMERO Coordinador Area C.C.19.462.752 | 8.5 Meses | $ 6.000.000 | $ 42.000.000 | $ 48.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001672-H3 |
|  | VICTOR HUGO ALOMIA DIAZ-Docente C.C.6.246.399 | 8.5 Meses | $ 4.000.000 | $ 38.500.000 | $ 42.500.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001669-H3 |
|  | RICARDO AUGUSTO BENAVIDES ALBECIANO-Docente C.C.79.790.332 | 8.5 Meses | $ 2.500.000 | $ 38.500.000 | $ 41.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001666-H3 |
|  | WILSON ALBERTO OTALORA GUTIERREZ-Docente C.C.11.431.052 | 8.5 Meses | $ 800.000 | $ 22.400.000 | $ 23.200.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001671-H3 |
|  | PEDRO ANTONIO MORA GONZALEZ-Docente C.C.1.110.511.213 | 8.5 Meses | $ 3.000.000 | $ 28.000.000 | $ 31.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 170016670-H3 |
|  | EDWIN LEANDRO IBAÑEZ ORJUELA Docente C.C. 1.024.487.404 | 8.5 Meses | $ 3.500.000 | $ 29.750.000 | $ 33.250.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001689-H3 |
|  | ELIAS LOPEZ AGUILERA Docente C.C.88.032.805 | 8.5 Meses | $ 3.800.000 | $ 26.600.000 | $ 30.400.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001668-H3 |
|  | CHRISTIAN CAMILO BEJARANO TIMOTEO Docente C.C. 1030.548.538 | 7.5 Meses | $ 2.500.000 | $ 28.000.000 | $ 30.500.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001673-H3 |
|  | GUILERMO AUGUSTO GUZMAN CASTRO Docente C.C. 19.388.647 | 7.5 Meses | $ 150.000 | $ 28.000.000 | $ 28.150.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001680-H3 |
| INGLES | KEVIN DANIEL INFANTE C.C. 1.014.237.055 | 8.5 Meses | $ 5.100.000 | $ 38.500.000 | $ 43.600.000 | $ 50 | $ 50.000 | 17001686-H3 |
|  | NESTOR VLADIMIR LOZANO C.C. 1.024.467.523 | 8.5 Meses | $ 3.600.000 | $ 28.000.000 | $ 31.600.000 | $ 40 | $ 40.000 | 17001685-H3 |
|  | JOAN KATERINNE CALDERON C.C. 1.020.715.557 | 8.5 Meses | $ 4.080.000 | $ 30.800.000 | $ 34.880.000 | $ 40 | $ 40.000 | 17001687-H3 |
|  | IVAN RICARDO CIFUENTES C.C. 79.112.565 | 8.5 Meses | $ 800.000 | $ 28.000.000 | $ 28.800.000 | $ 40 | $ 40.000 | 17001688-H3 |
|  | WILLIAM ARMANDO ZAMUDIO C.C.79.305.987 | 8.5 Meses | $ 1.750.000 | $ 28.000.000 | $ 29.750.000 | $ 50 | $ 50.000 | 17001683-H3 |
|  | VICTOR EMILO CAÑON MONTAÑA C.C. 11. 521.013 | 8.5 Meses | $ 1.250.000 | $ 17.500.000 | $ 18.750.000 | $ 50 | $ 50.000 | 17001684-H3 |
| INVESTIGACION ACADEMICA | DIEGO ARMANDO REYES CABALLERO C.C.1.010.170.477 | 7.5 Meses | $ 240.000 | $ 29.400.000 | $ 29.640.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001674-H3 |
|  | JULIO ENOC PARRA VILLAMARIN C.C.1.012.321.773 | 7.5 Meses | $ 240.000 | $ 29.400.000 | $ 29.640.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001676-H3 |
|  | MARIA DEL PILAR GARCIA CHITIVA C.C.52.525.372 | 7.5 Meses | $ 300.000 | $ 36.400.000 | $ 36.700.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001675-H3 |
| DOCENTES INTERDISCIPLINARIOS | CLAUDIA JOHANA ANAYA RODRIGUEZ C.C.63.540.845 | 8 Meses | $ 4.000.000 | $ 35.000.000 | $ 39.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001728-H3 |
|  | HARRY LIBARDO MARIN VAHOS C.C.79.797.408 | 8 Meses | $ 1.600.000 | $ 31.500.000 | $ 33.100.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001867-H3 |
|  | MONICA CECILIA PEÑA ANTE C.C52.095.545. | 8 Meses | $ 3.500.000 | $ 28.000.000 | $ 31.500.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001729-H3 |
|  | DIANA PATRICIA TRIVIÑO RODRIGUEZ C.C.20.485.012 | 8 Meses | $ 5.750.000 | $ 42.000.000 | $ 47.750.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001730-H3 |
|  | YORQUIN YOBANY ROJAS SILVA C.C.80.542.672 | 8 Meses | $ 5.750.000 | $ 42.000.000 | $ 47.750.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001731-H3 |
|  | LILIANA PATRICIA GALVAN BRAVO C.C.52.056.879 | 8 Meses | $ 4.400.000 | $ 30.800.000 | $ 35.200.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001733-H3 |
|  | JAIME ALBERTO ROJAS CARVAJAL C.C 1.010.179.924 | 8 Meses | $ 4.500.000 | $ 31.500.000 | $ 36.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001732-H3 |
|  | LUISA FERNANDA NEIRA BUSTAMANTE C.C.53.121.671 | 8 Meses | $ 4.250.000 | $ 29.750.000 | $ 34.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001734-H3 |
|  | MARIA DEISY SANCHEZ MEDINA C.C. 51.832.127 | 8 Meses | $ 1.000.000 | $ 35.000.000 | $ 36.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001735-H3 |
| TIC | CARLOS ANDRES MORENO ABRIL C.C.80.763.082 | 8 Meses y 10 Días | $ 4.200.000 | $ 36.400.000 | $ 40.600.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001737-H3 |
|  | CAMILO IVAN GUZMAN DIAZ C.C. 14.135.395 | 7 Meses 20 dìas | $ 5.500.000 | $ 42.000.000 | $ 47.500.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001737-H3 |
|  | RICARDO ANDRES CHICA MORA C.C. 1.094.939.093 | 8 Meses | $ 3.200.000 | $ 28.000.000 | $ 31.200.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001832-H3 |
| EXP. ACADEM. | EDNA LILIANA CABALLERO ALVARADO C.C. 51.935.329 | 8 Meses | $ 6.000.000 | $ 42.000.000 | $ 48.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001741-H3 |
|  | MARIELA INES RODRIGUEZ ACOSTA C.C. 51.654.069 | 8 Meses | $ 6.000.000 | $ 42.000.000 | $ 48.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001742-H3 |
|  | LIDA MARIA ROBELTO CANTOR .C.C 51924.059 | 8 Meses | $ 1.750.000 | $ 28.000.000 | $ 29.750.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001743-H3 |
| CALI. EXP. AC | MARINA CASTAÑEDA OJEDA C.C. 51.902.383 | 8 Meses | $ 500.000 | $ 33.000.000 | $ 33.500.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001745-H3 |
|  | LUIS FERNANDO PARAMO C.C. 10.521569. | 8 Meses | $ 500.000 | $ 33.000.000 | $ 33.500.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001744-H3 |
|  | ELKIN DURAN MANCIPE C.C. 94.452.393 | 8 Meses | $ 150.000 | $ 30.000.000 | $ 30.150.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001757-H3 |
| PLANEACION | EDUARDO ROA ROSAS C.C. 19.374.394 Docente Experto | 8 Meses | $ 4.600.000 | $ 33.600.000 | $ 38.200.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001753-H3 |
|  | JAIRO ALONSO BAUTISTA C.C. 79.865.237 | 8 Meses | $ 2.500.000 | $ 31.500.000 | $ 34.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001752-H3 |
| CARTOGRAFIA | ALEXANDER REYES GONZALEZ C.C. 7.175.228 | 8 Meses | $ 5.600.000 | $ 42.000.000 | $ 47.600.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001750-H3 |
| EDUCACIÓN CONTINUADA | WALTER DARIO LOPEZ RAMIREZ C.C.19.449.105 | 8 Meses | $ 4.000.000 | $ 40.600.000 | $ 44.600.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001845-H3 |
|  | DAGO ALBEIRO PAREDES MONCAYO C.C. 1.085.250.127 | 8 Meses | $ 6.000.000 | $ 42.000.000 | $ 48.000.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001755-H3 |
|  | BLANCA LUCY MARIN CUELLAR C.C. 41.624.500 | 8 Meses | $ 2.000.000 | $ 28.000.000 | $ 30.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001833-H3 |
|  | VICTORIA EUGENIA RICO BARRERA C.C. 1.026.267.683 | 8 Meses | $ 1.600.000 | $ 22.400.000 | $ 24.000.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001834-H3 |
|  | DELIA CECILIA MALO GARCIA C.C. 20.524.890 | 8 Meses | $ 150.000 | $ 28.000.000 | $ 28.150.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001844-H3 |
|  | LIZ KATERINE MARTINEZ MORENO C.C.53.044.716 | 8 Meses | $ 150.000 | $ 42.000.000 | $ 42.150.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001851-H3 |
|  | JAIRO VICTOR MEDINA BECERRA C.C.7.223 | 7 Meses y 15 días | $ 150.000 | $ 42.000.000 | $ 42.150.000 | $ 50.000 | $ 50.000 | 17001853-H3 |
|  | JORGE ELICER PUENTES FAJARDO C.C. 80.418.211 | 7 Meses y 15 días | $ 120.000 | $ 33.600.000 | $ 33.720.000 | $ 40.000 | $ 50.000 | 17001856-H3 |
|  | NANCY BALLESTAS CARO C.C. 52.553.355 | 7 Meses y 10 días | $ 2.000.000 | $ 28.000.000 | $ 30.000.000 | $ 50.000 | $ 50.000 |  |
|  | CARLOS ALBERTO ROJAS VELANDIA C.C.79.623.533 | 8 Meses | $ 3.200.000 | $ 39.200.000 | $ 42.400.000 | $ 40.000 | $ 40.000 | 17001727-H3 |
|  |  |  | Nov- Dic 2017 | 2018 |  |  |  |  |
|  |  |  | $ 202.670.000 | $ 2.205.450.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | $ 101.806.166 | $ 584.514.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | $ 304.476.166 | $ 2.789.964.000 |  |  |  |  |

- Eventos de Capacitación ejecutados:

| OBJETO | FECHA | CONTRATO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Curso básico para equipo Airbus 320 | 01/09/2017 | 17001517 H3 2017 | 261.800.000 |
| Solicitud de trámite administrativo Diplomado en Derecho Aeronáutico | 17/09/2017 | 17001538-H3 | 58.500.000 |
| Curso de fundamentación de escoltas y profundización Protección a Dignatarios los días 22 y 23 noviembre Segured Ltda | 16/11/2017 | 17001706- H3 | 9.163.000 |
| Seminario taller liderazgo, trabajo en equipo y comunicación asertiva | 21/11/2017 | 17001719-H3 | 6.930.000 |
| Contratación capacitación en idioma ingles para cumplir con los requisitos Exigidos por OACI de los controladores de tránsito aéreo | 17/12/2017 | 17001803-H3 | 10.080.000 |
| Seminario Gestión del manejo de crisis | 07/12/2017 | 17001848-H3 | 41.158.530 |

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

| CONTRATOS CELEBRADO EN LA VIGENCIA 2017 |
| --- |
| NÚMERO CONTRATO | VALOR | OBJETO | AVANCE | ÁREA RESPONSABLE | ¿VIGENCIA FUTURA? |
| 17001837 H3 | $40´698.000 | Aplicación de una encuesta nacional de percepción y satisfacción de los clientes de la AEROCIVIL | Pendiente informe final de resultados | Grupo de Organización y Calidad – Oficina Asesora de Planeación | NO |
| 17001705 H3 | $32´130.000 | Asesoría especializada para la actualización y mejoramiento del sistema integrado de gestión de calidad con miras a lograr la certificación | La estrategia a utilizar fue la de realizar mesas de trabajo para la gestión del cambio por grupos y sedes ocupacionales a nivel central y Direcciones regionales. Pendiente parte de la ejecución y entrega de resultados. | Grupo de Organización y Calidad – Oficina Asesora de Planeación | NO |

SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL

Se adjunta la relación de los contratos de prestación de servicios celebrados y ejecutados al 22 de diciembre de 2017 (Ver SSOAC  - Anexo 3 Listado contratistas 2017.xls).

SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES

Ver punto 7 de la SSO.

SECRETARIA GENERAL

| Rubro | Descripción del Rubro | Valor Actual | Identificación | Nombre Razón Social | Contrato No. | Objeto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 18,000,000.00 | 1121860532 | CRUZ RUIZ KATHERINE | 17000931 H3 DE 2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL GRUPO GESTION ECONOMICA DE LA OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSION. P.E. CINCO (5) MESES SIN EXCEDER EL 22-DIC-2017, A CONTARSE PREVIO CUMPLIMIENTO REQ PERFEC Y EJEC CTO. |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 24,000,000.00 | 5821481 | SOLER DIEGO ALEJANDRO | 17000869 H3 DE 2017 | CONTRATAR INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LA GESTION DEL GRUPO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DEL CEA. P.E. HASTA EL 22-DIC-2017 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 6,696,853.00 | 1045683357 | MOLINA BARRIOS ELIECER JOSE | 17000993 H3 | CONTR PREST SERVI APOYO GESTI G ATENC USUAR, TENDIE EJECU PROGR RELACI PETICIO, QUEJAS Y RECLAM PRESE CON OCAS DEFICIE PREST LOS SERV EMPRES AEREAS Y REALIZ GEST QUEJ Y RECLAM. P.E. 5 MESES SIN EXCE EL 22/12/17 PREV CUMP REQUI PERFEC Y EJECU CONTR |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 17,100,000.00 | 3895974 | MARTINEZ ALEMAN REGULO ENRIQUE | 17000902 H3 | APOYAR GESTION GRUPO ATENCI USUARIO, TENDIEN EJECUTAR PROGRAM DE ATENCI AL USUAR RELACI CON PETICIO, QUEJAS Y RECLAMOS PRESENT OCASION DEFICIEN PRESTAC SERVICI EMPRES AEREAS REG ATLANT. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREV CUMPL REQUIS PERFECCI Y EJECUC CONTR |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 11,880,000.00 | 79464013 | UCROS RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | 17001015 H3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR EL GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCINAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 18,060,000.00 | 1052073824 | MOLINA MEZA ANA LUISA | 17001070 H3 | CONTRA PREST SERV PROFES APOYO OF ASES JURÍD DESARR ACTIV PROPI REPRESE JUDICIAL, ACTOS ADMINISTRAT, EMISIÓN DE CONCEPTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENC. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 8,400,000.00 | 1042350479 | YANES DE LA CRUZ EDA BEATRIZ | 17001071 H3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR EL GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA OFICINA DE TRANSPOR AÉREO. P.E. 6 MESES SIN EXCED EL22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCINAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 24,000,000.00 | 1075228921 | ANDRADE CEBALLOS MARIO FELIPE | 17000950 H3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR JURÍDICAMENTE A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 27,000,000.00 | 8672406 | MUNERA OVIEDO JAVIER ENRIQUE | 17001077 H3 | PRESTACI SERVIC PROFESION ABOGADO APOYAR AL GRUPO DE DISCIPLINARIOS EN LA REVISIÓN Y TRAMITE DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS DENTRO DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 8,400,000.00 | 23243352 | MADERA RAMIREZ NORELIS VIRGINIA | 17001076 H3 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA APOYAR EN LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL ATLANTICO. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 8,400,000.00 | 32614447 | TORNE ACOSTA SANDRA MARIA | 17001072 H3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR EL GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA OFICINA DE TRANSPORTE AÉREO. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAM EJECUCION CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 18,000,000.00 | 9690666 | SEGURA ROMERO JOSE DAVID | 17001126 H3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROYECTOS PARA APOYAR JURÍDICAMENTE PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRECONTRACTUALES Y CONTRACTUALES A LA DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCINAMI Y EJECU CONTR |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 18,000,000.00 | 1045673973 | COBA MANOSALVA GUILLERMO JOSE | 17001112 H3 | CONTRA SERVIC PROFESION BRINDAR ACOMPAÑAM OFIC ASESORA JURÍD, ESPECÍFICAM ACTIVID ATENCIÓN OPORTUNA REQUERIMIENTOS DE ORDEN JURÍDICO DEPENDENCIA. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAM EJECUCION CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 8,400,000.00 | 1045727174 | SUAREZ ARAQUE STEFANYA DE JESUS | 17001091 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR EL ALMACÉN EN LA REGIONAL ATLÁNTICO. P.E. 6 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAM EJECUCION CONTRATO |
| C-2499-0600-4-0-3 | CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS. | 48,000,000.00 | 75074858 | RESTREPO ALZATE GILBERTO EDUARDO | 17001125 H3 de 2017 | Contratar servicios de apoyo y asesoría de un Ingeniero Eléctrico especialización telecomunicaciones asesorar SSO Grupo Planes Maestros y Facilitación Aeroportuaria plazo 6 meses hasta 22-12-17 previo cump requis perf y eje cto |
| C-2499-0600-4-0-3 | CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS. | 23,466,666.00 | 80015292 | PAZMIÑO MORA HENRY LEANDRO | 17001124 H3 de 2017 | Contratar los servicios de apoyo y asesoría de un Ingeniero Civil para el Grupo de Planes Maestros y Facilitación Aeroportuaria plazo 6 meses desde suscrip acta inicio hasta 22-12-17 previo cumplim. requi perfec y ejecución cto |
| C-2499-0600-4-0-3 | CONTRATAR LAS ASESORIAS PARA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PLANES MAESTROS DE LOS AEROPUERTOS. | 23,466,666.00 | 1105680804 | HUERTAS MARTINEZ MARCO ADOLFO | 17000701 H3 de 2017 | Contratar los servicios de apoyo y asesoría de un Arquitecto para Grupo de Planes Maestros y Facilitación Aeroportuaria plazo 6 meses hasta 22-12-17 desde suscripción acta inicio previo cumplimiento de los riquitos de ejecución del contrato |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 8,400,000.00 | 1121843556 | MONTOYA LABRADOS WILLIAM ALEXANDER | 17001180 H3 | PRESTACI SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR AL GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA U.A.E.A.C. EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 8,750,000.00 | 1020791663 | MENDOZA CAMPOS LAURA CAROLINA | 17000909 H3 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCINAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 16,200,000.00 | 1110546924 | CORREDOR GRAJALES JUAN PABLO | 17001242 H3 | PRESTAR SERVIC PROFESIO APOYAR A LA ENTIDAD EN LA PLANEACIÓN Y MANEJO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE SE ADELANTEN EN EL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 18,666,667.00 | 1107049214 | VASCO CHAVEZ DIANA MARCELA | 17001243 H3 | PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO BRINDAR APOYO MATERIA JURÍDICA QUE SEA REQUERIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL Y LA DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA DEL VALLE DEL CAUCA. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIN Y EJECU CONTR |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 2,380,000.00 | 900064889 | GERMAN E. CASTRO B. E.U. | 17001179 H3 | PRESTACI SERVIC PROFESION TRADUCTOR OFICIAL AL IDIOMA ESPAÑOL ACUERDO SERVICIOS TRANSPORTE AÉREO PRERREQUIS EXIGIDO MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES COLOMBIA. P.E. 1 MES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCION EJECUCI CONTRA |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 16,000,000.00 | 1042346332 | ESPISOZA POLO ELVER DE JESUS | 17001231 H3 | PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESION ADMINISTRAD EMPRESAS APOYAR COORDINA GRUPO ADMINIST Y FINANCIE REG ATLANTICO FUNCIONES TIENE A CARGO REGULADAS NORMATIV VIG. P.E. 5 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCION EJECUCI CONTRA |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 5,000,000.00 | 1067918085 | PACHECO HERNANDEZ KATERINE | 17001232 H3 | CONTRAT PRESTAC SERVICIOS AUXILIAR PARA APOYAR AL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. 5 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCION EJECUCI CONTRA |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 20,266,666.00 | 93358060 | GOMEZ MARTINEZ JOSE GERARDO | 17001311 H3 | PRESTAC SERVICI PROFESION BRINDAR APOYO GRUPO DIVULG Y PRENSA EN TEMAS RELACION COMUNICACION INSTITUCI, PLAN ESTRAT COMUNIC E IDENTID CORPORATIVO. P.E. HASTA EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 17,849,992.00 | 1106894058 | MARTINEZ ARIAS ALEJANDRO ANDRES | 17001312 H3 | PRESTAC SERVIC PROFESION BRINDAR APOYO A LA GESTION DEL GRUPO DE CONCESIONES Y PROYECTOS FUTUROS DE LA OFICINA DE COMERCIALIZACION E INVERSION. P.E. HASTA EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 4,866,666.00 | 1019031902 | AMAYA TAMBO NIDIA LIZETH | 17001251 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCIO EJECUCI CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 4,866,658.00 | 1033750601 | PARRA TORRES LINA FERNANDA | 17001233 H3 | CONTRATAR PRESTACIÓN SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR AL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCIO EJECUCI CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 12,000,000.00 | 80766319 | BARAJAS AGUILERA MILLER | 17001353 H3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR AL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. P.E. 4 MESES SIN EXCEDER EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCION EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 4,466,652.00 | 1023887835 | VEGA SANDOVAL LAURA NATALIA | 17001250 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN FINANCIERA EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCIO EJECUCI CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 7,466,666.00 | 39490890 | CASTRO SARABIA NATALY MILENA | 17001235 H3 | PRESTACI SERVICI APOYO GESTIÓN GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO, TENDIENTES A EJECUTAR PROGRA RELACION RECEPCIÓN Y TRAMITES DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL AEROPTO DE RIOHACHA. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCIO EJECUCI CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 7,593,334.00 | 1012436669 | RAMIREZ BELLO JOHAN NICOLAS | 17001373 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ASISTIR A LA ENTIDAD EN LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL QUE SE ADELANTAN EN LA DIRECCION GENERAL. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISIT PERFECCIONA EJECUCION CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 16,000,000.00 | 1067862026 | PINEDA ANAYA CARLOS MARIO JOSE | 17001398 H3 | PRESTAR SERVI PROFES REALIZAR SUSTENT ETAPAS CONSTIT REGIMEN SANCIO AERONAU, ASI COMO TRAMI PROC SUSPENS Y CANCEL PERM OPERAC Y FUNCION EMPRES TRANSP Y CONEXAS PROYEC RESP DEREC PET Y TUTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJEC CONTR |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 6,933,000.00 | 56077248 | ACOSTA IMBRECH CAROLINA | 17001234 H3 | PRESTACI SERVICIOS APOYO GESTIÓN GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO, TENDIENTES A EJECUTAR PROGRAM RELACION RECEPCIÓN Y TRAMITES DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL AEROPUERTO DE RIOHACHA. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJEC CONTR |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 6,655,000.00 | 85463725 | HERNANDEZ GUILLOT JULIO CESAR | 17001403 H3 | CONTRATAR PRESTAC SERVIC ADMINISTRADOR DE EMPRESAS APOYAR ADMINISTRACIÓN DEL AEROPUERTO SANTA MARTA CONCILIACIONES INGRESOS REGULA Y SERVICIOS RELACION CON LA ATENCIÓN AL USUARIO. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJEC CONTR |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 7,600,000.00 | 53028238 | ROCHA PARAMO ADRIANA CAROLINA | 17001407 H3 | CONTR PREST SERV APOYO GESTION GRUPO ATENCION USUAR TENDIENTES EJECUTAR PROGRAM RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRESENTA CON OCASION A LA DEFICIENTE PRESTAC SERVICIOS EMPRESAS AEREAS. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJEC CONTR |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 8,000,000.00 | 1002232753 | MELO OSPINO JAIR JULIO | 17001325 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN REGIONAL ATLÁNTICO EN EL MANEJO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAM EJECUCION CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 19,000,000.00 | 1036641039 | MESA GUTIERREZ ANA MARIA | 17001404 H3 | PRESTA SERVICI PROFESIO APOYO GESTION GRPO SERVIC AEROCOMERCIA ANALISIS INFORMAC DIFERENT SOLICIT SOCIEDA DESEAN HABILITARSE COMO EMPRESAS TRANSPORTE O DE TRABAJOS AEREOS ESPECIALES. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCIO EJECUC CTO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 12,250,000.00 | 38249233 | ZAMBRANO MOLINA ROSABEL | 17001432 H3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTIDAD COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO, SOCIALIZACIÓN Y ASISTENCIA EN PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCIO EJECUC CTO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 5,200,000.00 | 1065004786 | ESPITIA COGOLLO BRAYAN BERNARDO | 17001431 H3 | CONTRA PREST SERVI APOYO GESTION GRUPO ATENCION USUARIO TENDIEN EJECUTAR PROGR RELACION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PRESENT OCASION DEFICIENTE PREST SERVICIOS DE EMPRESAS AEREAS. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCIO EJECUC CTO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 39,390,000.00 | 1019006394 | DEL TORO BENAVIDES GABRIEL EDUARDO | 17001454 H3 | PRESTAC SERVIC PROFESI BRINDAR APOYO JURIDI AERONAUT PROCES ADELANTEN EN MATERIA CONTRACT Y QUE ESTEN RELACIONAD CON PROYECTOS CURSAN ENTIDAD SOBRE SEGURID AEREA E INFRAESTR AEROPORT. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUIS PERFECCIO EJECUC CTO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 7,000,000.00 | 1032401749 | PERILLA QUINTERO CARLOS MANUEL | 17000843 H3 ADICION Y PRORR 01 | ADICIONAR EL CONTRATO NO. 17000843 H3, CUYO OBJETO ES “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO DE DIVULGACIÓN Y PRENSA DE LA DIRECCIÓN GENERAL. P.E. 2 MESES HASTA EL 18 DICIEMBRE 2017. |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 12,891,666.00 | 1020809438 | LOZANO VERA JUAN JOSE | 17001565 H3 | PRESTACION SERVICIOS TECNICOS PARA APOYO A LA U.A.E.A.C., COMO COPILOTO DE LA AERONAVE KING B200 CON MATRICULA HK 3554G. P.E. P.E. HASTA EL 22/12/17 PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 4,000,000.00 | 65781863 | ESCOBAR PEÑA NUBIA LUCIA | 17000837 H3 ADICION Y PRORR 01 | ADICIONAR EL CONTRATO NO. 17000837 H3, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y APOYAR JURÍDICAMENTE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. P.E. UN MES HASTA EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 11,440,000.00 | 1020730764 | ONZAGA TORRES MARIA ALEJANDRA | 17001567 H3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, COMO ENLACE DE LA ENTIDAD CON EL CONGRESO DE LA REPUBLICA. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAMI Y EJECUCION CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 2,800,000.00 | 1010230359 | SANDOVAL GUZMAN MARIA PAULA | 17001588 H3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR PARA APOYAR AL GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS DE LA U.A.E.A.C. EN LAS FUNCIONES QUE TIENE A SU CARGO REGULADAS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJECUC CTO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 7,418,181.00 | 1022377313 | TORRES OSPINA ANA YUSELY | 17001595 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, EN TEMAS RELACIONADOS CON CARRERA ADMINISTRATIVA. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISITOS PERFECCIONAMI Y EJECUCION CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 4,370,000.00 | 19620621 | MORALES MAESTRE CARLOS GUSTAVO | 17001593 H3 | CONTRATAR PRESTACION SERVICIOS AUXILIARES Y TECNICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 4,700,000.00 | 1016031588 | VILLAMIL RUIZ JHON EDISON | 17000283 H3 ADICION PRORRO 01 | ADICION CONTRA 17000283 H3 OBJ PREST SERVIC PROF REALIZ SUSTEN ETAPAS CONSTIT RÉGI SANCION AERONÁ, TRAM PROCES SUSPENS CANCEL PERMIS OPER FUNCIO EMPRE TRANSP AÉREO CONEXAS DEREC PETICI TUTELA. P.E. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJECUC CTO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 5,720,000.00 | 1010194021 | VELASCO ARIZA MADERLYN NAYIBE | 17001594 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA APOYAR Y LAS GESTIONES Y FUNCIONES A CARGO DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CONTROL FAUNA. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIE EJECUC CTO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 2,200,000.00 | 1019115751 | MONTES AREVALO DIANA CATALINA | 17001701 H3 DE 2017 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO COMUNICACION Y PRENSA DE LA DIRECCION GENERAL. P.E. UN (1) MES SIN EXCEDER EL 22-DIC-2017 PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PERFECIONAMIENTO Y EJECUCION CONTRATO. |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 2,900,000.00 | 1031145841 | SALAS CIFUENTES CINDY DANIELA | 17001747 H3 | CONTRATAR PRESTACION SERVICIOS AUXILIARES Y TECNICOS PARA APOYAR LA GESTION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 6,000,000.00 | 17347662 | OSPINA OSPINA VICTOR MANUEL | 17001751 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIA EN LA FUNCIONES QUE TIENE A SU CARGO SEGÚN LA LEY 734 DE 2002. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIE REQUIS PERFECCIONAM Y EJECUCI CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 9,000,000.00 | 72291793 | JIMENEZ CANTILLO PRIMY HERNANDO | 17001805 H3 | PRESTACIÓN SERVIC PROFESIONALES ABOGADO APOYAR GRUPO DE DISCIPLINARIOS EN LA REVISIÓN Y TRAMITE DE ASUNTOS ADMINISTRAT Y SANCIONATO DENTRO DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCIO Y EJECUCI CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 1,400,000.00 | 1010193743 | PEÑA MARROQUIN LUIS CARLOS | 170014754 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR AL GRUPO DE SERVICIOS GENERALES. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 1,360,000.00 | 1016028288 | CASTRO SIERRA GERALDINE ALEJANDRA | 17001756 H3 | CONTRATAR PRESTAC SERVIC AUXILIARES O TÉCNICOS APOYAR GRUPO ATENCIÓN AL USUARIO, TENDIENTES A EJECUTAR PROGRAMAS ATENCIÓN USUARIO RELACIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUISI PERFECCION Y EJECUC DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 280,002.00 | 32614447 | TORNE ACOSTA SANDRA MARIA | 17001072 H3 | ADICION Y PRORROGA 001 AL CTO 17001072 H3 PRESTAC SERVI ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR GRUPO ATENCIÓN USUARIO OFICI TRANSPORTE AEREO. P.E. PRORRO 6 DIAS SIN EXCEDER EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 653,338.00 | 1042350479 | YANES DE LA CRUZ EDA BEATRIZ | 17001071 H3 | ADICION Y PRORROGA 001 AL CTO 17001071 H3 PRESTACI SERVIC GESTION ACOMPAÑAR, APOYAR Y ASISTIR GRUPO DE ATENCION USUARIO OFICINA TRANSPORTE AEREO. P.E. PRORROGA 14 DIAS SIN EXCEDER EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCION Y EJECUCI CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 373,336.00 | 23243352 | MADERA RAMIREZ NORELIS VIRGINIA | 17001076 H3 | ADICION Y PRORROGA 001 AL CTO 17001076 H3 PRESTACI SERVICIOS APOYO ASISTENC GESTION PARA APOYAR LABORES ADMINISTRATI DIRECCION REGIONAL ATLANTICO. P.E. PRORROGA 8 DIAS SIN EXCEDER EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCION Y EJECUCI CONTRATO |
| C-2499-0600-4-0-2 | CONTRATAR CONSULTORIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD | 197,800,000.00 | 900506558 | CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS S.A.S. | 17001749 H3 DE 2017 | PRESTAR EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO- N.I.C.S.P PLAZO HASTA 28-12-17 PREV CUMP REQ PERF Y EJE CTO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 5,500,000.00 | 1140852856 | GUTIERREZ HERNANDEZ LEYSMER SADID | 17001825 H3 | CONTRAT ABOGADO APOYAR GESTIÓN GRUPO DE ATENCIÓN CIUDADANO Y ARCHIVO GENERAL, TENDIENTE EJECUTAR LABORES SEGUIMIE SOLICIT Y RESPUE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS ALLEGADAS ENTIDAD. HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUISI PERFECC EJECU CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 3,000,000.00 | 72348804 | SARABIA MIRANDA JAVIER EDUARDO | 17001823 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR AL GRUPO DE CUENTAS PARA PAGAR. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 5,000,000.00 | 22617527 | ESCORCIA PALMA ELIANA PATRICIA | 17001824 H3 | CONTRA ABOGADO APOYAR GESTIÓN GRUPO DE ATENCIÓN CIUDADANO Y ARCHIVO GENERAL, TENDIENTE EJECUTAR LABORES SEGUIMI, DE SOLICITUDES Y RESPUESTA PETICIONES, QUEJAS Y RECLAM ALLEGADAS ENTIDAD. . HASTA 22/12/17, PREV CUMPLI REQUIS PERFEC EJECU CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 7,000,000.00 | 51872061 | AGUDELO PULIDO AIDA IVONNE | 17001758 H3 | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO. P.E. HASTA 22/12/17, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 200,000.00 | 53030122 | CORRALES MEJIA DIANA XIMENA | 17000838 H3 | ADICIONAR Y PRORROGA 001 AL No. 17000838 H3, OBJETO PRESTACI SERVICIOS APOYO GESTIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS TRAMITES QUE ALLÍ SE ADELANTAN. P.E. PRORROGA 4 DIAS SIN EXCEDER EL 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCION Y EJECUCI CONTRATO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 1,333,333.00 | 1075228921 | ANDRADE CEBALLOS MARIO FELIPE | 17000950 H3 | ADICIONAR Y PRORROGA 001 AL CTO No. 17000950 H3, OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESION APOYAR ACOMPAÑAR Y APOYAR JURÍDICAM DIRECCI ADMINISTRAT. P.E. PRORROGA 10 DIAS SIN EXCED 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUIS PERFECCI Y EJECUCI CONTRATO |
| A-1-0-2-14 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS | 518,000.00 | 79508642 | PATIÑO ESCOBAR CARLOS ARTURO | 17000735 H3 | ADICIONAR Y PRORROGA 001 CTO No. 17000735 H3, CUYO OBJETO PRESTACI SERVICI APOYO GESTIÓN DIRECCIÓN ADMINISTR ELABORACIÓN INFORMES Y TRAMITES QUE ALLÍ SE ADELANTAN. P.E. PRORROGA 7 DIAS SIN EXCED 22/12/17, PREVIO CUMPLIM REQUI PERFEC Y EJECUC CTO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 960,000.00 | 1026271610 | BOHORQUEZ BOHORQUEZ LAURA CATALINA | 17000021 H3 | ADICIONAR Y PRORROGA 02 CONTRATO No. 17000021 H3, OBJETO PREST SERVIC PROFE ESPECIALI APOYAR, ACOMPAÑ Y ASESOR MATERIA JURÍD SECRET GENER UNID ADMINISTR ESPEC AERONÁUT CIVIL. PRORROGA 4 DIAS SIN EXCED 22/12/17, PREV CUMPLIM REQUI PERFEC Y EJECUC CTO |
| A-1-0-2-12 | HONORARIOS | 1,200,000.00 | 80426483 | URBINA PUGLIESE ENRIQUE CAMILO | 17000032 H3 2017 Y MODIF 01 | (MOD 01)ADICIONAR Y PRORROGAR CONTR 17000032 H3, OBJETO “CONTTAR PREST SERV PROF APOYAR A LA UAEAC EN PLANEAC, SEGUIM Y CONTROL PARA CUMPL DE SUS FUNCIONES Y EL FORTAL INSTIT EN SG”. P.E. PRORROGA POR CUATRO (04) DIAS CALEN DEL 19 AL 22 DIC 2017 INC. |

DIRECCIÓN DE INFORMATICA

DIRECCIÓN DE ADMINSITRATIVA

Coordinación de la supervisión de los Contratos de prestación de servicio cuyo Supervisor General es el Director Administrativo

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

| No. CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL | TIPO DE CONTRATO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | PLAZO DE EJECUCIÓN | VALOR CONTRATO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14000159-OK-2014 | “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL” | PRESTACION DE SERVICIOS | SUBASTA INVERSA | UNION TEMPORAL ESPECIALES SERVIUNIDAS | VEINTITRES MESES y 21 DIAS | Valor Inicial $10.587.811.800 Valor Total con Adicionales $11.632.783.298 exento de IVA Valor Pagado $11.058.868.619 Valor pendiente $403.342.254 Valor total $11.462.210.873 | EN LIQUIDACION Pago pendiente $403.342.254 |

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO       $10.587.811.800

VALOR DEL ADICIONAL 02                $     123.624.000

VALOR DEL ADICIONAL 03                $     122.364.000

VALOR DEL ADICIONAL 04	          $     798.983.498

VALOR TOTAL DEL CONTRATO        $11.632.783.298

VALOR TOTAL EJECUTADO	 $11.058.868.619

VALOR NO EJECUTADO	 $ 170.572.425

PAGO PENDIENTE ACTA LIQUIDACION 	 $ 403.342.254

VALOR PAGADO                                                                                              $11.055.019.320

SERVICIOS ADICIONALES PAGADOS 	 $ 3.849.299

VALOR DESCUENTOS NOTAS CREDITO 	 $ 44.524.087

VALOR DESCUENTOS POR SERVICIOS NO REALIZADOS 	 $ 26.048.338

VALOR PENDIENTE PAGO 		                                                            $ 403.342.254

TOTALES                                 $11.632.783.298       $11.632.783.298 $11.632.783.298

- NOTA:  EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 SE REALIZO EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO EN MENCION EL CUAL SE ENCONTRABA PENDIENTE POR TRAMITE; EL DIA 22 DE NOVIEMBRE SE RADICO EN EL GRUPO CUENTAS POR PAGAR Y A LA FECHA SE ENCUENTRA PAGADO.

| No . CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL | TIPO DE CONTRATO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | PLAZO DE EJECUCIÓN | VALOR CONTRATO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16000531-H3-2016 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN EL NIVEL CENTRAL Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LAS REGIONALES DE CUNDINAMARCA, ANTIOQUIA, ATLANTICO, NORTE DE SANTANDER, VALLE Y META (Vigencia Futuras) | PRESTACION DE SERVICIOS | SUBASTA INVERSA | UNION TEMPORAL ESPECIALES SERVIUNIDAS II | DIECINUEVE MESES y 19 DIAS | $10.908.623.861 exento de IVA | EN EJECUCION CUMPLIMIENTO |

- NOTA: AL MOMENTO SE ENCUENTRA AL DIA LA FACTURACION HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2017 Y EN PROCESO DE REVISION FACTURA MES DICIEMBRE 2017.

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO INTEGRAL

| No. CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL | TIPO DE CONTRATO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONTRATISTA | PLAZO DE EJECUCIÓN | VALOR CONTRATO | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14000162-OK-2014 | “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL- EN EL NIVEL CENTRAL, LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SUS AEROPUERTOS” | PRESTACION DE SERVICIOS | SUBASTA INVERSA | UNION TEMPORAL AEROPUERTOS | TREINTA Y NUEVE (39) MESES 31 de diciembre de 2014 – finaliza 30 de Marzo de 2018 | $18.390.000.000 + $1.639.539.948 exento de IVA Adicionales 2015 y 2016 | EN EJECUCION CUMPLIMIENTO |

- NOTA: AL MOMENTO SE ENCUENTRA AL DIA LA FACTURACION HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2017 Y EN PROCESO DE REVISION FACTURA MES DICIEMBRE 2017.

# REGLAMENTOS, MANUALES   DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

La entidad tiene implementado y mantiene actualizado y controlado la documentación, inherente a los manuales, procesos, procedimientos, formatos, guías, instructivos, entre otros, a través un aplicativo llamado ISOLUCION, en donde se encuentran todos estos documentos.

La actualización y mejora de esta documentación hace parte de la mejora continua del sistema de calidad.

Durante el último trimestre del año, el Grupo Programación y Seguimiento a Proyectos de Inversión, de la Oficina Asesora de Planeación, actualizó los siguientes procedimientos que son de gran impacto para la gestión de planeación de todas las áreas de la entidad:

- GDIR-1.0-06-004 Procedimiento para para solicitar Vigencias Futuras con actualización de ficha BPIN, conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, Ley 819 de 2003, Decreto 4836 de 2011, Decreto 4730 de 2005, Decreto 1068 de 2015 y resolución 011 de 1997 del CONFIS.

- GDIR-1.0-06-019 Traslado Presupuestal de Ley: Establecer los pasos necesarios para ajustar el presupuesto a nuevas condiciones económicas particulares presentadas durante la ejecución de proyectos de inversión o de los gastos de funcionamiento durante la vigencia presupuestal y las necesidades de las áreas.

# CONCEPTO GENERAL

En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, cumplimiento o en su caso desviación de programas y demás información y documentación relativa que señale reglamento interno y la Resolución Orgánica 5674 de 2005.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Estado Actual del Plan de acción descripción metas del sector Vs compromisos:

EL Plan de Acción Institucional contempla compromisos estratégicos que reflejan la pertinencia y compromiso de la Entidad hacia el logro de los objetivos institucionales y el cumplimiento de aquellas prioridades de inversión programadas y consignadas en los cronogramas de inversión.

El seguimiento al Plan de acción se realiza trimestralmente, por consiguiente, el correspondiente al cuarto trimestre se encuentra en elaboración por cuanto las áreas deben remitir la información pertinente a 31 de diciembre de 2017, tiene plazo de envío de la información 16 de enero de 2018.

Plan de Choque ejecución presupuestal – Análisis

En febrero de 2017 la Entidad estableció con el Ministerio de Transporte metas de cumplimiento mensual de compromisos y obligaciones presupuestales, sin embargo, en el transcurso del tiempo se hizo necesario solicitar reprogramación de las mismas al igual que implementar un plan de choque para su cumplimiento.  La Dirección General lideró este ejercicio contando con los directivos responsables de las áreas ejecutaras del gasto donde se realizó la proyección de ejecución presupuestal de compromisos y obligaciones a 31 de diciembre de 2017, con el objeto de realizar seguimiento semanal de los avances logrados.

Acorde con lo anterior, las áreas desarrollaron las actividades correspondientes para alcanzar los resultados reflejados a continuación:

| ÁREAS | APROPIACIÓN VIGENTE | COMPROMISOS | % | OBLIGACIONES | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dir. Infraestructura Aeroportuaria | 475.063.470.976 | 468.036.044.860 | 99% | 209.874.098.159 | 44% |
| Dir. Telecomunicaciones | 105.435.382.646 | 97.817.611.505 | 93% | 57.579.565.714 | 55% |
| Dir. Servicios Aeroportuarios | 58.903.542.355 | 57.771.730.294 | 98% | 48.176.330.517 | 82% |
| Dir. Informática | 16.995.000.000 | 16.101.643.325 | 95% | 11.224.834.712 | 66% |
| Sec. General | 20.170.197.304 | 19.822.575.601 | 98% | 17.220.734.030 | 85% |
| Sec. de Seguridad Operacional | 1.898.400.000 | 1.773.130.519 | 93% | 1.767.332.464 | 93% |
| Sec. Sistemas Operacionales | 3.976.000.000 | 3.953.689.895 | 99% | 3.666.965.551 | 92% |
| Centro Estudios Aeronáuticos | 7.300.000.000 | 7.018.788.312 | 96% | 6.436.970.522 | 88% |
| Subdirección General | 2.236.000.000 | 2.236.000.000 | 100% | 2.052.832.811 | 92% |
| Dir. Talento Humano | 3.000.000.000 | 2.977.091.277 | 99% | 2.635.365.782 | 88% |
| TOTAL INVERSIÓN | 694.977.993.281 | 677.508.305.588 | 97% | 360.635.030.262 | 52% |
| Gastos Personal | 277.072.239.325 | 276.786.355.352 | 100% | 276.479.332.946 | 100% |
| Gastos Generales | 39.873.778.372 | 36.689.539.280 | 92% | 34.069.085.689 | 85% |
| Transferencias | 217.122.108.646 | 164.485.459.432 | 76% | 164.485.459.432 | 76% |
| Gastos de Comercialización | 17.632.702.943 | 17.364.654.513 | 98% | 17.305.819.874 | 98% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 551.700.829.286 | 495.326.008.577 | 90% | 492.339.697.941 | 89% |
| FUNCIONAMIENTO - INVERSIÓN | 1.246.678.822.567 | 1.172.834.314.165 | 94% | 852.974.728.204 | 68% |

Fuente. Reporte SIIF corte enero 03 de 2018

Visión institucional: Fortalezas, debilidades, riesgos y oportunidades:

MATRIZ DOFA DE COMO SE VISUALIZA LA ENTIDAD EN EL SECTOR

TENER EN CUENTA LOS DECRETOS 4165 Y 4164 DE 2011

FORTALEZAS

Consolidación: OAP - Grupo de Programación y demás áreas de la entidad.

Estado del Sistema Integrado de gestión:

El sistema cuenta con 33 procesos actualizados y mejorados, que integran el nuevo mapa de procesos de la Entidad, donde se evidencia claramente el rol de autoridad y prestador de servicio, de acuerdo a los lineamientos de la OACI y cumplimento con la NTC ISO 9001:2015

Implementación del sistema de gestión a nivel central, 6 regionales y 55 aeropuertos.

1.804 documentos controlados y aprobados a través del sistema ISOLUCION.

86 riesgos de gestión identificados y con tratamiento

32 riegos de corrupción identificados con su respetivo tratamiento y control.

Se han identificado 121 indicadores para medir la gestión del proceso.

Se hacen trimestralmente encuestas de autoevaluación y control de la gestión, a través del aplicativo ISOLUCION presentado los informes pertinentes a la alta dirección.

Análisis y estado de las vigencias futuras en curso e impacto vigencia 2018

El uso de vigencias futuras se constituye en una herramienta que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales permitiendo el desarrollo de proyectos de gran impacto y optimizando la gestión presupuestal.

A continuación, se detallan las vigencias futuras que se encuentran autorizadas para la vigencia 2018:

| ÁREAS | APROPIACIÓN VIGENTE | VIGENCIAS FUTURAS AUTORIZADAS | VIGENCIAS FUTURAS NO UTILIZADAS | SALDOS PARA AJUSTES CON DNP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA | 356.940 | 193.233 | 35.050 | 191.298 |
| DIRECCIÓN TELECOMUNICACIONES | 124.412 | 55.749 | 10.000 | 11.507 |
| DIRECCIÓN SERVICIOS AEROPORTUARIOS | 88.366 | 36.920 | 0 | 32.045 |
| SECRETARIA GENERAL | 18.500 | 3.016 | 0 | 1 |
| DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | 21.300 | 3.627 | 0 | 1.428 |
| SUB GENERAL | 2.400 | 1.163 | 0 | 0 |
| CEA | 11.000 | 2.932 | 0 | 142 |
| TOTAL INVERSIÓN | 627.373 | 296.640 | 45.050 | 236.423 |
| Gastos Personal | 291.205 | 460 | 0 | 0 |
| Gastos Generales | 34.237 | 7.437 | 0 | 0 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 325.442 | 7.897 | 0 | 0 |

*Cifras en millones de pesos. Reporte SIIF Corte 9 de enero de 2018

NOTA:

- El 47,3% ($296,640 mm) del presupuesto de inversión cuenta con vigencia futura autorizada.

Adicionalmente se detallan los trámites adelantados en el periodo:

| INFORMACIÓN TRAMITES PRESUPUESTALES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A 04 ENERO DE 2018 |
| --- |
| SOLICITUD | OBJETO | VALOR | ESTADO |
| Vigencia Futura adición contrato en ejecución. El proyecto mantenimiento y conservación sistemas de telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea a nivel nacional | Manto y conservación de los sistemas de energía y ayudas visuales y sistemas complementarios para el aeropuerto Eldorado. | 958.742.908. | Autorizada el 18 de diciembre de 2017 Valor utilizado en su totalidad |
| Vigencia futura en el proyecto construcción de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional | 1. Construcción del terminal internacional y las obras de manto de terminal, pistas. Calles de rodaje, plataforma, y zonas de seguridad del Aeropuerto El Edén - Armenia e Interventoría. 2. Contratar obras de Estabilización, mantenimiento de pista y señalización, la construcción de obras de drenaje de la pista y su respectiva interventoría en Aeropuerto Antonio Nariño de Pasto e Interventoría. 3. Contratar estudios y diseños a Fase III y construcción del terminal, estaciones de bomberos y de combustibles, obras complementarias de urbanismo y vías de acceso internas para el Aeropuerto de Popayán - Cauca -e Interventoría. 4. Contratar los estudios y diseños y ampliación del sistema hidráulico de canales de la zona de seguridad y obras complementarias del Aeropuerto Almirante Padilla - Riohacha e Interventoría. 5. Contratar los diseños y obras de mantenimiento de la plataforma del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla - San Andres Isla. e Interventoría | 54.660.529.207 | Autorizada el 13 de octubre de 2017 Valor utilizado 38.470.000.000, no se utilizaron 16.190.529.207 de aeropuertos Riohacha y Pasto |
| Vigencia futura en el proyecto mantenimiento y conservación de la infraestructura aeroportuaria |  | 56.538.003.017 | Autorizada el 13 de octubre de 2017 Valor utilizado 37.678.532.224, no se utilizaron 48.859.470.793 de aeropuerto de Pasto |
| Vigencia futura en el proyecto Adquisición y Equipos Aeronáuticos y Aeroportuarios Aeropuerto Eldorado | Adquisición del Banco de Notam y la luces categoría III de la pista norte Apto EDR. | 25.000.000.000 | Autorizada el 03 de octubre de 2017 Valor utilizado 15.000.000.000, no se utilizaron 10.000.000.000 correspondientes a Banco de Notam |
| Traslado presupuestal de Gastos de Funcionamiento | Para atender el faltante presupuestal originado por el incremento salarial autorizado por el Decreto 1008 de 2017. | 11.065.374.035 | Acuerdo 007 aprobado el 12 de octubre de 2017 |
| Traslado presupuestal de Gastos de Funcionamiento | Para atender faltantes presupuestales que se presentan en adquisición de bienes y servicios para atender de manera adecuada y sin riesgo la operación aérea del país. Igualmente, para atender el pago de control fiscal de la vigencia | 6.767.608.844 | Acuerdo 008 aprobado el 07 de noviembre de 2017 |
| Traslado presupuestal de Gastos de Funcionamiento | Para atender el faltante presupuestal en Gastos de Personal (reconocimiento y pago de horas extras a los funcionarios con este derecho) originado por el incremento salarial autorizado por el Decreto 1008 de 2017 y la restricción de la Ley 617 de 2000 artículo 92 | 1.271.000.000 | Acuerdo 009 aprobado el 27 de diciembre de 2017 |

Análisis de las reservas presupuestales de la vigencia 2017, su justificación e impacto vigencia 2018:

La constitución de reservas presupuestales y su seguimiento es del resorte de la Dirección Financiera y a la fecha del presente informe no se encuentran constituidas acorde con los plazos establecidos en la normatividad vigente.

Sin embargo, es importante resaltar que el porcentaje de reservas en los últimos años ha ido en ascenso lo cual impacta negativamente la ejecución presupuestal y debilidades en la planeación pre y contractual. Por lo cual se requiere revisar los múltiples factores que inciden en este comportamiento.

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Adicionalmente, la Dirección General expidió la Circular No. 2015010688 de fecha 20 de mayo de 2015, definiendo el Protocolo de administración de los asuntos a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, así como el Memorando 1050.2015014244 de fecha 2 de junio de 2015 para fijar las directrices a tener en cuenta en la solicitud y emisión de conceptos jurídicos.

El Grupo de Asistencia legal presta un apoyo fundamental en la actividad contractual de la Entidad, especialmente mediante la evaluación jurídica de propuestas, asistencia a audiencias, revisión de actos administrativos proferidos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, así como en la emisión de conceptos jurídicos con el fin de unificar criterios jurídicos de manera institucional,  para fijar una sola posición jurídica y asesoría en asuntos de trascendencia desde el punto de vista contractual para la Unidad.

Igualmente, da respuesta a las observaciones de índole jurídico a los estudios evaluativos y fija posiciones jurídicas frente al alcance de interpretación de alguna norma.

Adicionalmente, proyecta los recursos de apelación (segunda instancia) que sean de competencia del Director General de la Entidad.

Este grupo de Asistencia Legal presta un apoyo fundamental en la actividad contractual de la Entidad, especialmente mediante la evaluación jurídica de propuestas, asistencia a audiencias, revisión de actos administrativos proferidos en las etapas precontractual, contractual y pos contractual, así como en la emisión de conceptos jurídicos con el fin de unificar criterios jurídicos de manera institucional,  para fijar una sola posición jurídica y asesoría en asuntos de trascendencia desde el punto de vista contractual para la Unidad.

Así mismo conforme a la Resolución No. 3183 del 9 de julio de 2007, le corresponde al Grupo  realizar todo el procedimiento de notificación de los actos administrativos emitidos por las diferentes áreas de la Entidad, excepto los actos de trámite que se produzcan dentro de un proceso administrativo, los cuales deberán ser notificados por el funcionario sustanciador del respectivo proceso y aquellos actos administrativo de carácter laboral o de administración de personal cuya notificación está delegada en la Dirección de Talento Humano.

En desarrollo de las funciones mencionadas, en el trascurso del año 2017 ha presentado la siguiente gestión:

1. Recursos 						    25

2. Notificación actos administrativos                       	  460

3. Elaboración de estudios jurídicos                       	1190

4. Conceptos jurídicos 					    32

5. Ejecutorias de actos administrativos 			  430

También se adelantaron diversas actuaciones administrativas relacionadas con la solicitud de ampliación del plazo concedido en la resolución 01171 del 20 de mayo de 2011 para la operación privada con equipo ULV en cultivos de caña de azúcar, así como la declaratoria de uso público del aeródromo de Caucasia.

Por último, desde el Grupo de Asistencia Legal se coordinó la elaboración y publicación del Boletín Jurídico, que tiene como objetivo brindar toda la información de índole jurídica que atañe a la Entidad, tales como Leyes y normas recientes, fallos y sentencias, jurisprudencia, noticias de interés jurídico y diversos temas de interés general, desarrollados por los diferentes Grupos de la Oficina Asesora Jurídica.

Adicionalmente, existe en intranet un link de conceptos jurídicos en el cual el Grupo de Asistencia legal publica los diferentes conceptos emitidos por esta Oficina sobre temas de gran interés para la Entidad, organizados por orden alfabético.

Las funciones del Grupo de Representación Judicial se encuentran contenidas en la Resolución No.01357 del 17 de mayo 2017 y tiene como función esencial, entre otras, la defensa de los intereses de la Entidad a través de la participación activa dentro de los procesos judiciales y administrativos en los que es parte y que se encuentra en los diferentes despachos judiciales y administrativos del país.

En desarrollo de la función de Representación Judicial, a la fecha de presentación del presente informe y conforme a la información que reposa en el sistema ORION se atienden actualmente 781 procesos judiciales, conforme a la tabla que se muestra a continuación:

| PROCESOS Y CONCILIACIONES VIGENTES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
| --- |
| ACCIONES | En Contra | Iniciado | Tercero involucrado | Grand Total |
| 10 - Acción de Restitución de Inmueble Arrendado | 3 | 23 |  | 26 |
| 11 - Acción Ejecutiva | 4 | 22 |  | 26 |
| 12 - Acción de Repetición | 1 | 6 |  | 7 |
| 13 - Acción Popular | 23 | 1 | 3 | 27 |
| 14 - Acción de Grupo | 5 |  | 2 | 7 |
| 15 - Proceso Reivindicatorio | 3 | 4 |  | 7 |
| 16 - Querella Policiva | 16 | 82 | 1 | 99 |
| 17 - Acción de Inconstitucionalidad | 4 |  |  | 4 |
| 18 - Acción Ordinaria Laboral | 37 |  |  | 37 |
| 19 - Acción Ordinaria Civil | 2 | 4 |  | 6 |
| 2 - Conciliación Prejudicial | 66 | 6 |  | 72 |
| 20 - Constitución de Parte Civil (Victima) | 8 | 36 | 2 | 46 |
| 21 - Defensa de Cobro Coactivo | 13 | 1 |  | 14 |
| 24- Restitución de Tenencia | 1 | 2 |  | 3 |
| 27- Declaración de Pertenencia | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 28- Servidumbre | 1 |  |  | 1 |
| 3 - Acción de Cumplimiento | 2 | 1 |  | 3 |
| 31- Expropiación | 1 | 14 |  | 15 |
| 32- Deslinde y Amojonamiento | 1 | 1 |  | 2 |
| 33 - Prueba Anticipada Interrogatorio de Parte. | 1 | 2 |  | 3 |
| 34 - Acción Recurso Extraordinario de Revisión | 3 | 2 |  | 5 |
| 5 - Acción de Reparación Directa | 153 | 2 |  | 155 |
| 6 - Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho | 138 | 12 | 1 | 151 |
| 7 - Acción de Nulidad Simple | 8 | 3 |  | 11 |
| 8 - Acción Contractual | 44 |  |  | 44 |
| 9 - Proceso de Arbitramento | 1 |  |  | 1 |
| Grand Total | 544 | 227 | 11 | 781 |

Conforme a la información que reposa en el sistema ORION, los 781 procesos actualmente se encuentran repartidos como se muestra en el cuadro denominado ANEXO No. 1, del presente informe.

- Buzón notificaciones judiciales

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley 1437 de 2011 la Entidad cuenta con el buzón de correo electrónico (Notificaciones_Judiciales@aerocivil.gov.co), a través de la cual los despachos judiciales y autoridades administrativas notifican las decisiones judiciales y/o administrativas que profieren en el ámbito de sus competencias. Para los efectos se entenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.

Se hace necesario señalar que este buzón es administrado por las siguientes personas:

- Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

- Coordinadora Grupo de Representación Judicial

- Coordinador del Grupo de Defensa Constitucional, Tributaria, Ambiental y vías Gubernativas.

- Ana Paulina Camacho – Auxiliar del Grupo de Representación Judicial

- Política de prevención del daño antijurídico y para la defensa judicial.

Se cuenta con una POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y PARA LA DEFENSA JUDICIAL, contenida en la Resolución No. 00258 del 6 de febrero de 2015, que permite fortalecer la estrategia de administración del riesgo en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de control de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, identificando las causas originadoras de los posibles eventos negativos que afecten el cumplimiento de la misión de la Entidad y generando las acciones que conduzcan a consolidar una cultura efectiva de prevención del daño antijurídico.

En comité de Conciliación y Defensa Judicial se presentó a consideración de los mismos la política de prevención del daño antijurídico y para la defensa Judicial, la cual fue aprobada. Quedando pendiente socializar la misma ante la comunidad Aeronáutica.

- Sistema de Alertas Tempranas.

En desarrollo de la política de prevención del daño antijurídico, se creó el SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS para la prevención del daño antijurídico, que busca poner en conocimiento de la Dirección General y su equipo directivo el seguimiento a los casos detectados por las distintas áreas de la Entidad, relacionados con contratos, actos administrativos y actuaciones, tanto de funcionarios como de particulares sobre las cuales se observa un alto riesgo de daño antijurídico, con el fin de tomar las decisiones que correspondan en cada caso particular, para lo cual se anexa la presentación correspondiente a cada caso.

3. Temas de alto impacto

3.1. Demanda de Reparación Directa Accidente Aéreo 19 de mayo de 1993 operador Sociedad Aeronáutica de Medellín – SAM S.A.

Es del caso señalar que como consecuencia del accidente aéreo presentado el 19 de mayo de 1993, en donde se estrelló contra el Cerro del Burro, en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia, la aeronave de la SOCIEDAD AERONÁUTICA DE MEDELLÍN – SAM S.A., en la que viajaban 125 pasajeros y siete tripulantes, durante los años 1994 y 1997, las Aseguradoras Colseguros y Nacional Compañía de Seguros realizaron contratos de transacción con los familiares de los 125 pasajeros, los cuales ascendieron a $42.552.883.572.

De los familiares de los 132 ocupantes en total, 27 instauraron demandas en contra de la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil así como las Aseguradoras Colseguros y La Nacional Compañía de Seguros. El siguiente cuadro refleja la dinámica de los procesos judiciales:

La Asociación de Aviadores Civiles presentó tutela exigiendo mayor seguridad para las operaciones aéreas y la misma fue fallada en forma desfavorable para la Aerocivil.

3.2. Demanda de ASEGURADORA COLSEGUROS, LA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y SAM S. A, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL.

Radicado del proceso No. 05001233100019950056800.

Objeto: Surge con ocasión del accidente aéreo de la aeronave Boeing 727-100 identificado como el HK-2422-X  al servicio de SAM S.A el 19 de mayo de 1993 cuando cubría la ruta entre Panamá y Rionegro, donde fallecieron la totalidad de sus ocupantes (125 pasajeros y  7 tripulantes).

Pretensiones:

1. US 2.200.0000 por destrucción de la Aeronave.

2. Por indemnización a familiares pasajeros: $42.552.883.572 valor que se deberá actualizar.

Estado actual: Se encuentra al Despacho para fallo de primera instancia en el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Última actuación. Por el impacto y trascendencia del proceso, se solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el acompañamiento con el fin de definir una estrategia de defensa dirigida a la garantía de los derechos de la Nación y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los sustentan, y a la protección efectiva del patrimonio público.

Para el mes de marzo y abril del 2017 se conformó un equipo de trabajo integrado por dos miembros de la Agencia Nacional de Defensa y cuatro miembros de la Entidad a saber, Cr. Sergio Francisco Velázquez Vega ( Piloto avión 727), Cr. ® Alvaro Romero, (experto en investigación de accidentes) David Forero ( Controlador) y Ana Soledad Gracia ( Coordinadora Grupo Representación)  a fin de analizar presentar elementos de defensa para que la intervención de la Agencia en el proceso estuviera respaldada técnicamente desde los aportes de los funcionarios que directamente conocen el tema.

De las mesas de trabajo se estructuraron los alegatos de conclusión que presentó la ANDJ, a la fecha el proceso está al Despacho para fallo.

Estado actual. SE encuentra la Despacho para fallo de primera instancia. Pendiente fijación honorarios abogado externo.

  - Problemática de predios Aeropuerto “El Caraño” de Quibdó

Igualmente, se hace necesario poner de presente las actuaciones adelantadas respecto a la problemática predial existente en el Aeropuerto “El Caraño” de Quibdó:

Cesar Friedman Arroyave

A través de un proceso de deslinde y amojonamiento el Cesar Friedman Arroyave, pretende fijar o trazar los límites su “propiedad” contigua al Aeropuerto sin que con su demanda se señalen los linderos y las zonas limítrofes de los inmuebles por donde se supone que deben ser demarcados.

Tal y como se ha manifestado por la Entidad dentro de los procesos judiciales la Aeronáutica Civil desde el año de 1977 ejerce actos de señor y dueño en virtud de la negociación adelantadas en esa época.  Desde entonces hasta la fecha han transcurrido más de 38 años, durante los cuales la Aerocivil ha poseído de buena fé el terreno objeto de proceso, ejerciendo el control, vigilancia y mantenimiento del mismo.

En la actualidad dentro del proceso judicial nos encontramos a la espera del pronunciamiento del juez con relación a la solicitud de nulidad presentada por la Entidad, en la medida que el señor Francisco Castro Aluma quien otorgó poder general de disposición de los bienes inmuebles al Sr. Friedman Arroyabe falleció con anterioridad a la demanda.

Adicionalmente, se solicitó al Grupo de Administración de Inmuebles se iniciara el proceso de saneamiento sobre el predio a través de la Ley de Infraestructura.

Ampliación de la pista

En reuniones realizadas en la ANI, los días 18 y 24 la Oficina Asesora Jurídica tuvo conocimiento por parte del Concesionario AIRPLAN la problemática existente en materia predial y cómo se impactaría la ejecución de las obras prevista para la ampliación de la pista en el aeropuerto “El Caraño” de Quibdó, solicitando a la Aeronáutica Civil un pronunciamiento al respecto que se plasmó en el oficio 1050. – 2015034529 del 25 de agosto de 2015.

Así las cosas, se hizo necesario estudiar al interior de la Entidad los diferentes aspectos relacionados con la autorización para la realización de las obras de ampliación de la pista emitida por la Aeronáutica Civil, y lo referente a la titulación de los predios que quedan afectados por este proyecto, situaciones que fueron expuestas en la reunión del 24 de agosto.

Se han venido realizando mesas de trabajo para hacer seguimiento y poder llegar a una solución pronto a la problemática.

Estudio de titulación de los terrenos que conforman el aeropuerto

Para efectos de tener certeza de la propiedad que tiene la Aeronáutica Civil en el aeropuerto de Quibdó se realizó el estudio detallado de la documentación que reposa en la Entidad, así como la aportada por el Concesionario Airplan S.A.

La Empresa Colombiana de Aeródromos (hoy, Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil) adquirió mediante venta realizada por los señores Oscar Castro Conto y Nicolás Castro Aluma y, a través de la Escritura Pública 74 del 28 de mayo de 1956, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó, inscrita el 27 de julio del mismo año en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados en el Libro 1°, Tomo 2°, Folios 50, Partida 0072, un globo de terreno con un área total de 118 has 3.400 m2, conformado por dos lotes, así:

- Lote No. 1, con un área de 105 has 8.040 m2, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 180-2799 y que fuera transferido por el señor Oscar Castro Conto. Según se puede constatar en el certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, este lote tiene una tradición legalmente constituida que proviene desde el año 1912, con las siguientes transacciones realizadas derivadas del inmueble de mayor extensión:

- Adjudicación realizada el 16 de marzo de 1912, por parte de la Intendencia del Chocó al señor Sergio Villa, de un lote baldío en mayor extensión.

- Compraventa realizada de Sergio Villa y Juan F. Villa a Sergio Villa Valencia, mediante Escritura Pública 29 del 29 de febrero de 1928, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 15 de marzo de 1929.

- Compraventa realizada de Sergio Villa Valencia a Antonio E. Bechara, mediante Escritura Pública 86 del 30 de noviembre de 1932, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 6 de diciembre del mismo año.

- Compraventa realizada de Antonio E. Bechara a Rodolfo Castro Torrijo y Anita Rodríguez de Castro Torrijo, mediante Escritura Pública 19 del 13 de marzo de 1946, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 21 de marzo del mismo año.

- Transferencia por compraventa realizada de Rodolfo Castro Torrijo y Anita Rodríguez de Castro Torrijo a Oscar Castro Conto, mediante Escritura Pública 25 del 9 de marzo de 1949, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 10 de septiembre del mismo año.

(ii) Lote No. 2, con un área de 11 has y media, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 180-9362 y transferido por Nicolás Castro Aluma. Según se puede constatar en el certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, este inmueble tiene una tradición legalmente constituida que parte del año 1922, de la siguiente manera:

- Adjudicación realizada mediante Resolución 433 del 24 de enero de 1922, del Ministerio de Economía al señor Leonte Castro Arboleda, de un lote baldío denominado “Coímbra” con un área de 81has 6.896 m2, la cual fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados el 29 de mayo del mismo año, en el libro 2° de 1922, Partida 42, Folio 27.

- Escritura Pública 102 del 25 de octubre de 1949, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 3 de marzo de 1950, con la cual se protocoliza la Resolución 433 de 1922 del Ministerio de Economía, citada anteriormente, con la cual se adjudicó un lote baldío al señor Leonte Castro Arboleda.

- Escritura Pública 242 del 3 de diciembre de 1974, protocolizada en la Notaría Única de Quibdó e inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó el 12 de enero de 1987, adjudicación en sucesión de Leonte Castro Arboleda a Nicolás Castro Aluma.

Como se puede apreciar de la historia traditicia de los lotes transferidos a la ECA mediante Escritura Pública 74 de 1956, que se remonta incluso al año 1912, la Aeronáutica Civil tiene el derecho de propiedad claro y legalmente constituido sobre el globo de terreno transferido por los señores Oscar Castro Conto y Nicolás Castro Aluma.

Problemática de doble titulación de los terrenos que conforman el aeropuerto:

Con la expedición de la Ley 69 del 30 de abril de 1938, se autoriza ceder al Municipio de Quibdó el derecho de dominio sobre terrenos baldíos ubicados dentro del área de la población cabecera del mismo municipio, que no estuvieren ocupados por particulares con edificaciones, quedando a cargo del Gobierno Nacional la tradición del dominio.

Esta ley declara válidas y ratifica las enajenaciones de terrenos baldíos situados en el área de la población de Quibdó que hubieren sido realizadas por el Municipio. Así mismo, cede a la Intendencia de Chocó el dominio sobre los terrenos baldíos ubicados dentro de su territorio y que dicha entidad tuviere ocupados con edificaciones estables de su propiedad.

De igual manera, en el artículo 4° de la Ley establece:

“Artículo 4°.- En las Intendencias y Comisarías acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial urbana, los títulos otorgados con anterioridad a la presente ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria,

Es entendido que lo dispuesto en este artículo no afecta los derechos adquiridos sobre baldíos urbanos en virtud de cesión hecha por la Nación con anterioridad a la presente ley” (Subrayado fuera de texto).

Al respecto, es preciso tener en cuenta la definición que trae el Código Civil Colombiano, sobre bienes baldíos en su artículo 675, así: “Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.”

Así, se denomina bien baldío al terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que forma parte de los bienes de la Nación por encontrase dentro de los límites territoriales del Estado y que carece de otro dueño.

En cumplimiento de la citada ley, el Ministerio de Economía expidió la Resolución No. 26 del 2 de junio de 1941, mediante la cual adjudica al Municipio de Quibdó los terrenos baldíos ubicados dentro del área de la población cabecera del mismo municipio que no estuvieren ocupados por particulares con edificaciones y que se encontraren dentro de los linderos allí señalados en una extensión de 5 kms en línea recta imaginaria por el Este, por el Sur, por el Norte y por el Occidente conformando un cuadrado.

Tanto en la Ley 69 del 30 de 1938 como en la Resolución No. 26 del 2 de junio de 1941, se indicó claramente que no comprendía dentro de las áreas adjudicadas al Municipio de Quibdó, los terrenos ocupados por particulares con edificaciones (posesiones); tampoco, como es apenas obvio y con mayor razón, los inmuebles que se encontrasen dentro del área adjudicada y que fueren de propiedad privada, es decir que no tienen la calidad de bien baldío.

Como consecuencia de esta adjudicación, el Municipio de Quibdó procedió a entregar a particulares predios ubicados en el área adjudicada, sin realizar el correspondiente estudio previo para corroborar que en efecto se trataba de baldíos, descartando que sobre los mismos existiera propiedad privada. De esta manera, dicho municipio adjudicó en forma indebida a particulares porciones de terreno de propiedad de Aeronáutica Civil que había adquirido legal y previamente, lo que generó una doble titulación en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos; no obstante, por ser la de Aeronáutica Civil anterior y estar legalmente constituida, le otorga un mejor derecho sobre la propiedad de estos inmuebles.

De acuerdo a la información suministrada por el Concesionario Airplan S.A., para la realización de la obra de ampliación de pista se requiere solucionar la problemática existente respecto de 48 predios que se encuentran sobre terrenos de propiedad de la Aeronáutica Civil y cuyos ocupantes manifiestan tener propiedad de los mismos derivada de adjudicación realizada por el Municipio de Quibdó.

Área entregada a AIRPLAN S.A. en concesión

El 13 de marzo de 2008, se celebró el Contrato de Concesión No. 8000011Ok-2008, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (concedente) y AIRPLAN S.A. (concesionario), cuyo objeto es el otorgamiento de la concesión para la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización y mantenimiento de los aeropuertos de Centro Norte, entre los que se incluye “El Caraño” de Quibdó.

Mediante acta del 11 de septiembre de 2008, se hizo entrega formal de todos los bienes inmuebles y muebles existentes dentro del cerramiento del aeropuerto, salvo las áreas que se excluyeron expresamente y que se relacionaron en el Anexo No.5 del Contrato. Adicionalmente se entregó las áreas aledañas ocupadas en comodato por Entidades Estatales.

Teniendo en cuenta que la Aeronáutica Civil detectó en el estudio de titulación de este aeropuerto la problemática derivada de la ocupación por parte de terceros de porciones del terreno de propiedad de la entidad, no incluyó dentro de la concesión estos terrenos, sobre los cuáles precisamente se proyecta la ejecución de las obras para la ampliación de la pista y que quedan afectados para la correcta operación de la misma.

Planteada la anterior problemática, se observa con extrañeza que al celebrarse el Otrosí No. 11 al Contrato de Concesión No. 8000011Ok-2008, la Agencia Nacional de Infraestructura- ANI-, no consultó a la Aeronáutica Civil en cuanto a la situación que presentaban los predios sobre los cuales se proyecta la ampliación de la pista, tan es así, que sólo hasta la reunión del 18 de agosto pasado, es que se pone de presente por parte de la ANI esta problemática, siendo conocida esta situación de tiempo atrás, tal y como se expondrá a continuación.

No se vislumbra documento contractual que acredite la entrega de áreas adicionales a las ya concesionadas en el año 2008 y que se requieren actualmente para la ejecución del proyecto de ampliación de la pista, lo que sorprende teniendo en cuenta que el concesionario AIRPLAN S.A. aportó dentro de los documentos requeridos para el análisis por parte de la Aerocivil del proyecto en mención, en virtud del artículo 1821 del Código de Comercio, un estudio de Gestión Socio Predial denominado “Análisis Sociopredial – Ampliación de pista y señalización con luces ALS en el aeropuerto de Quibdó “El Caraño”, elaborado por Plannex S.A, en el año 2013, en el que se da cuenta de la situación de doble titulación existente en los terrenos, con la precisión de que la Aeronáutica Civil es la propietaria de los mismos, tal como se señala en el numeral 3.3.3. del mismo, así:

“3.3.3. Avalúos de las mejoras en la instalación de las ALS

Para el proyecto de instalación de las ALS se identifican por el recorrido que es una zona urbana en donde existen construcciones de todo tipo, siguiendo los retiros que fueron propuestos por Airplan, se identifican las viviendas que se encuentran dentro de ese rango, en total se pueden identificar 166 unidades sociales y 11 unidades económicas.

Estas construcciones en estado de conservación bueno, siendo el predominante, regular y malo, están elaboradas en mampostería, entre todas suman un área aproximada en m2 de 17.940 m2.

El valor total aproximado de construcciones es de DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($12.487.975.000)

Nota: Se calcula el valor de las construcciones (Mejoras) ya que se determina que el predio es propiedad de la aeronáutica, según la información suministrada.

Existen dos elementos críticos dentro del análisis predial, al sur de la pista se ha creado un conjunto de residencias en los terrenos del aeropuerto, son construcciones estructuradas con excelentes terminaciones, de dos pisos, con aproximadamente 200 m2 en promedio cada una. Estas son 13 viviendas que ascienden a un monto aproximado de $2.644.140.000 por lo cual se recomienda evaluar e identificar el resultado de impactar a estas viviendas. (Ver anexo valoración mejoras aeropuerto de Quibdó)

El otro punto crítico es la Construcción en Obra Centro Desarrollo Infantil Bienestar Familiar, un centro auspiciado por la alcaldía de Quibdó, la cual tiene aproximadamente 300 m2 y está ubicada precisamente el punto de los ALS 5, 6 y 7. Esta construcción terminada tendrá un valor aproximado de $2.375.000.000”. (Subrayado fuera del texto)

De lo anterior es claro que Airplan S.A. en su calidad de concesionario y como ejecutor de la obra, tenía claridad respecto de la propiedad que ostenta la Aeronáutica Civil sobre los terrenos afectados por el proyecto.

Por otra parte, es necesario aclarar que dentro de los considerandos (No. 28) referenciados en el Otrosí No. 11, se hace alusión al oficio No. 4003.372.2015002280 del 4 de febrero de 2015 de la Secretaria de Sistemas Operacionales, donde se manifestó que “evaluados los proyectos presentados por el(sic) AIRPLAN respecto a la ampliación de los terminales de los aeropuertos de Montería y Rionegro, esta Secretaria emite concepto favorable para el desarrollo de los proyectos”, omitiendo el Oficio No. 4404-085-2015018544 del 13 de mayo de 2015, de dicha Secretaría, en virtud del cual se emite concepto condicionado sobre la ampliación de la pista del Aeropuerto de Quibdó, poniendo de presente los obstáculos existentes para la ejecución del proyecto presentando por los asentamiento encontrados en la zona.

El Secretario de Sistemas Operacionales, en dicho oficio “viabiliza la construcción de la ampliación de la pista principal de acuerdo con los planos presentados, condicionado a que el Concesionario AIRPLAN (…). La zona identificada para la remoción de obstáculos se encuentra localizada entre las siguientes coordenadas geográficas oficiales, dentro de la cual se sugiere adquirir o recuperar el área descrita en el plano anexo” (Negrilla fuera del texto).

Así las cosas, tanto para ANI como para el concesionario es claro que la propiedad sobre los terrenos objeto de intervención por la ampliación de la pista del aeropuerto “El Caraño” está en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y, en tal sentido es obligación de la Entidad ejercer las acciones tenientes a su reivindicación.

Teniendo de presente el panorama antes descrito y, siendo conscientes de la situación predial existente en el área objeto de intervención, la Aeronáutica Civil en reunión llevada a cabo el 24 de agosto de 2015 propuso algunas alternativas tendientes a la protección efectiva del patrimonio público de la Entidad y, que las obras iniciadas por el Concesionario continúen hasta su culminación.

En tal sentido, se propuso un trabajo mancomunado entre la Aeronáutica Civil, la ANI y Airplan S.A., con el fin de reconocer por parte del Concesionario las mejoras a los terceros que se encuentran de buena fe asentados en terrenos de la Entidad, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por el IGAC en materia indemnizatoria, lo cual nos permite anticiparnos a las resultas del proceso judicial que se iniciará, en el entendido que el reconocimiento de mejoras es un elemento connatural al fallo de restitución. Para tales efectos, se propuso el acompañamiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través del Grupo de Recuperación de Activos Públicos, llevándose a cabo una serie de reuniones tendientes a la búsqueda de una solución a esta problemática.

Adicionalmente, se propuso que esta tarea sea desarrollada con el apoyo de Ministerio de Cultura a través de su programa Escuela Taller y del Ministerio de Vivienda, a través del Programa de Viviendas gratis, entidades con las que la Aerocivil ya ha realizado los respectivos acercamientos.

La respuesta a esta propuesta no fue de recibo por parte de a los funcionarios de la ANI ni del concesionario, bajo el entendido de que los actuales habitantes y residentes tienen un título que igualmente acredita su propiedad, consideración que no comparte la Aerocivil conforme a los argumentos expuestos previamente.

Este plan de trabajo se puede adelantar sin menoscabo de las acciones de tipo judicial que iniciará la Aeronáutica Civil para la reivindicación de los bienes de su propiedad, en el entendido de que la defensa del patrimonio público como un interés común, obliga a los funcionarios públicos a la defensa del mismo, lo cual se traduce indefectiblemente en la recuperación del derecho de dominio. Conocemos que las acciones judiciales toman un tiempo considerable y que al depender de un tercero (juez), no se erige como una solución definitiva para el avance de las obras; de allí que la propuesta presentada consista en un ejercicio mancomunado con los actuales invasores para el reconocimiento adelantado de las mejoras y demás factores indemnizatorios que puedan identificarse conforme a la metodología de IGAC o alguna que podamos construir conjuntamente.

Sin embargo, la respuesta a esta propuesta no fue de recibo por parte de los funcionarios de la ANI ni del concesionario, bajo el entendido de que los actuales habitantes y residentes tienen un título que igualmente acredita su propiedad, consideración que no comparte la Aerocivil dada su condición de propietaria de dicho inmueble, y que fue respaldada por el estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro soportados en los oficios Nos. SNR 2015EE032491 del 23 de octubre y SNR 2015EE0033769 del 12 de noviembre de 2015.

En este orden de ideas y ante tal negativa, se continuó con las mesas de trabajo conjuntas en pro de la búsqueda de alternativas; para lo cual en el mes de noviembre se acordó que Airplan S.A. en su calidad de concesionario y como responsable de la gestión predial iniciaría las acciones tendientes al reconocimiento de las indemnizaciones a los terceros de buena fe que están asentados en terrenos del Aeropuerto “El Caraño” de Quibdó, reiterándose por parte de la Entidad que, para tales efectos, se sugería tener en cuenta lineamientos definidos por el IGAC en esta materia y, en caso de ser necesario, se activarían los mecanismos judiciales o contractuales a que hubiese lugar.

No obstante lo anterior, el 11 de diciembre de 2015 la ANI trasladó a la Unidad un correo del concesionario en el que se retoman las alternativas presentadas por la Aeronáutica Civil en el mes de agosto, situación que de haberse concretado desde ese momento, el panorama actual fuese diferente, en la medida que ya se hubiese avanzada con el inicio de los procesos reivindicatorios por parte de la Entidad.

Así las cosas, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil el 15 de enero de 2016 inició el proceso reivindicatorio para la recuperación de los bienes de su propiedad, correspondiéndole por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Quibdó radicado No. 27001310300120160000900; sin embargo, mediante auto de sustanciación 037 del 22 de enero el Despacho remitió por competencia el asunto al Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, radicado 27001312100120160003400, encontrándose a la fecha pendiente de admisión.

En este orden de ideas y conforme a la reunión realizada el pasado 9 de febrero de 2016, con el fin de buscar alternativas legales que permitan avanzar en la solución a ésta problemática se acordó iniciar de manera conjunta una conciliación extrajudicial paralelo al proceso judicial que se está adelantando, comprometiéndose la ANI en la revisión de los avalúos presentados por el Concesionario con el fin de contar con una base que permita el reconocimiento de las mejoras (ANI/AIRPLAN) y de la ocupación (Aeronáutica Civil).

En tal sentido, el 15 de febrero de 2016 se remitió a través de correo electrónico al Grupo de Defensa Judicial de la ANI la demanda en mención como punto de partida para construir el documento de conciliación correspondiente, sin embargo, conforme a la reunión del pasado 3 de marzo ésta alternativa quedó suspendida hasta tanto la ANI presente solicitud de cesión de los derechos de propiedad sobre los mismos, la cual a la fecha no se ha concretado.

Adicionalmente, mediante oficio No. 1050-2016005134 del 12 de febrero de 2016 dirigido a la Superintendencia de Notariado y Registro se solicitó el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria de los predios objeto del proceso reivindicatorio como medida preventiva y en aras de continuar con la labor de recuperación de los bienes de uso público y la protección efectiva de los mismos.

Igualmente, mediante oficio No. 1050-20160006538 del 23 de febrero de 2016 se solicitó a la Alcaldía Municipal de Quibdó la suspensión del otorgamiento de permisos de construcción dentro de los límites que objeto del proceso reivindicatorio y que se tornan indispensables para la ejecución de las obras previstas para la ampliación de la pista.

Adicionalmente, el 4 de abril de 2016 la UAE de Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura suscribieron el Convenio Interadministrativo cuyo objeto es la cooperación interinstitucional entre las Entidades “para aunar esfuerzos que permita obtener la disponibilidad de los predios necesarios para la ejecución de la obra complementaria voluntaria denominada Ampliación de Pista y Plataforma del Aeropuerto “El Caraño” en la ciudad de Quibdó”.

A través del Convenio, la AERONÁUTICA CIVIL “faculta expresamente a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI, para que adquiera los derechos que sobre los globos de terreno requeridos para la ejecución de la Obra Complementaria voluntaria Ampliación de Pista y Plataforma del Aeropuerto “El Caraño” de la ciudad de Quibdó, tienen las personas demandadas en proceso por la AERONÁUTICA CIVIL.”

Por otra parte, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, mediante sentencia anticipada de primera instancia No. 13 del 13 de abril de 2016 y notificada por correo electrónico del 14 del mismo mes y año, declaró probada la excepción de “falta de legitimidad del demandante para demandar”, al considerar que la acción de dominio no es la llamada a resolver la controversia de mutuo dominio que tienen las partes dentro del proceso.

Sin embargo, es del caso señalar que para el Despacho Judicial la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil es el “(…) propietario el demandante [y] se encuentra legitimado para el ejercicio de la acción de dominio, pues cumple con las calidades que la ley exige del mismo”.

Así las cosas y en aras de continuar con la defensa del patrimonio público como un interés común, lo cual se traduce en la recuperación del derecho de dominio, se interpuso dentro de la oportunidad legal recurso de apelación en contra de la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. No obstante, lo anterior y, en virtud del Convenio Interadministrativo antes reseñado las Entidades plasmaron unos acuerdos relacionados con el desistimiento de los recursos y de la solicitud de bloqueo de los folios de matrícula.

Sobre el particular, es del caso señalar que una vez analizadas las personas que se mencionan como poseedores y, en tal sentido argumento para el recurso de apelación, se procedió a dar traslado al Grupo de Inmuebles de la Entidad, con el fin de que se corroborara dicha información. Resultado del estudio realizado por la Entidad se tiene que los 48 predios de la Fase I (incluido el de la Aerocivil) cuentan con Matricula Inmobiliaria, de éstos, cuatro (4) predios tienen posesión sobre el lote de mayor extensión que está a nombre de la Aeronáutica Civil. Se presentan siete (7) casos de mejoratarios en cuatro (4) predios diferentes que cuentan con matrícula inmobiliaria, como se relaciona en el siguiente cuadro.

En este orden de ideas y en áreas de continuar aunado esfuerzos que permitiera obtener la disponibilidad de los predios necesarios para la ejecución de la obra complementaria voluntaria denominada Ampliación de Pista y Plataforma del Aeropuerto “El Caraño” en la ciudad de Quibdó, se indicó mediante correo electrónico del 22 de abril lo siguiente:

- Las personas que se encuentran como poseedores, no hacen parte del listado de propietarios que el Juez de Conocimiento reconoce en tal calidad (páginas 14 y 15 de la sentencia anticipada), por lo que en principio, haría viable continuar con la acción reivindicatoria respecto de éstas personas que fueron demandadas inicialmente, sin embargo:

- La ANI revisará si los predios donde se encuentran los poseedores, hacen parte de la ruta crítica para el inicio del proyecto.

- Se podrá desistir del recurso de apelación, en la medida que la ANI al momento de hacer la gestión predial reconozca a los poseedores las indemnizaciones a que hubiere lugar, en la medida que se encuentran dentro de los predios de la Aeronáutica Civil, la finalidad se cumpliría pues el reconocimiento de mejoras y otras rubros igualmente es el resultado natural del proceso reivindicatorio.

En tal sentido, mediante oficio No. 2016-706-010804-1 del 27 de abril de 2016 la ANI a través de la Coordinadora del GIT de Asesoría Jurídica Predial (AF), manifestó:

Finalmente, y de acuerdo a los planteamientos indicados, mediante escrito del 27 de abril se desistió del recurso de apelación interpuesto por la Entidad el día 19 de abril de 2016 contra la Sentencia Anticipada de Primera Instancia No. 13 del 13 de abril de la presente anualidad, conforme a la decisión adoptada por el Comité de Conciliación de la Entidad en sesión del 26 de abril del presente año.

A la fecha se continua con mesas de trabajo para avanzar en el tema.

  - Problemática Cartagena.

Problemática sobre terrenos de propiedad de la Nación Aeronáutica Civil – Escritura 430

Mediante Esmerilara 430 del 11 de febrero de 1956, la EMPRESA COLOMBIANA DE AERODRÓMOS-ECA hoy, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL, adquirió por compra a Aerovías NACIONALES DE COLOMBIA SA -AVIANCA S.A. el antiguo Aeropuerto de propiedad de la misma “Eduardo López" que estaba conformado por 4 lotes englobados con un área total de 92 has + 2.305 m2; posteriormente, con la Escritura 1727 de Julio 25 de 1960 se aclaran los linderos y se excluyen de la misma 4 lotes que se había reservado AVIANCA y que totalizan 3 has + 8.300,26 m2, quedando el predio del citado Aeropuerto con un área total de 89 has + 1.981.87 m2. Dichas escrituras públicas fueron debidamente registradas en el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-44278.

Los terrenos adquiridos mediante estas escrituras públicas formaban parte de un globo de mayor extensión denominado Hacienda de Crespo, ubicados en su gran mayoría en la Sección Tercera y parte en la Sección Segunda de la misma. El lote adquirido por la Entidad fue identificada con mojones y coordenadas asumidas, tal como se indica en la citada escritura y en el plano protocolizado, cuyos linderos generales son:

Norte: Con el Mar Caribe

Este: Con la Ciénaga de Tesca o la Virgen terreno firme

Sur: Con el Caño Juan Angola

Oeste: Con la zona urbana de la ciudad

Conforme a lo descrito en el título de propiedad, tres (3) de los linderos de los predios que conforman este aeropuerto están constituidos por accidentes naturales que solamente se encuentran en jurisdicción del Municipio de Cartagena, Departamento de Bolivar, Colombia, por lo que es evidente la existencia de este inmueble, enmarcado dentro de linderos naturales que aún hoy permanecen allí.

Con Escritura Pública No. 1727 del 25 de julio de 1960 de la Notaria Octava de Bogota, registrada en el mismo folio de matrícula antes citado, se realizaron modificaciones al área adquirida para excluir los lotes que se reservó AVIANCA, localizados al costado occidental de los terrenos del aeropuerto, sin que se cambiara absolutamente ningún aspecto de los otros tres linderos naturales (Mar Caribe, Ciénaga de la Virgen y Caño Juan Angola).

Posteriormente, La AEROCIVIL mediante Resolución 3589 de Mayo 17 de 1.993, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 3 de 1977, cedió a título gratuito a la Nación los terrenos del Aeropuerto Internacional de Cartagena que se renombró como "Rafael Núñez", dichos terrenos fueron destinados para este aeropuerto y como tal es clara la naturaleza jurídica de los mismos como bienes de uso público, por tanto, inembargables, imprescriptibles e inalienables, según lo establecido por el artículo 91 de la Constitución Política de 1991.

Los predios del antiguo Aeropuerto "Eduardo López", hoy "Rafael Núñez" quedaron identificados en el Instituto Geográfico Agustin Codazzi-IGAC con la ficha y carta catastral No. 01.02.556.0001-000 Municipio de Cartagena y en el plano a escala 1:5.000 elaborado en 1994 por el IGAC-Seccional Cartagena, en los que se muestra claramente los linderos de los terrenos adquiridos con las citadas escrituras.

De la totalidad del área adquirida por la Aeronáutica Civil: 89 has. + 1.981.87 m2, en su momento solo se protegió con cerramiento un área aproximada de 34 has., dentro de la cual se encuentran la pista, plataforma, terminal de pasajeros y demás infraestructura aeroportuaria, quedando el resto expuesta y sin señalización o advertencia alguna de ser de propiedad de la Entidad.

En el estudio de titulación que se realizó de este aeropuerto en los años 2004-2005, se detectaron irregularidades que han afectado los terrenos adquiridos por la Aeronáutica Civil con la Escritura 430 de 1956 y su aclaratoria 1727 de 1960, en una superficie aproximada de 50 hectáreas localizadas entre el cerramiento del aeropuerto en el costado oriental hasta la Ciénaga de la Virgen. Dichas irregularidades derivan de un loteo inscrito en la Oficina de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC de Cartagena de aproximadamente 85 lotes sobre los cuales aparecen registrados como propietarios particulares que sustentan su dominio en falsa tradición.

De la información contenida en las 85 fichas prediales suministradas por el lGAC se dedujo que todo este loteo tiene, indefectiblemente, su origen en un predio con un área de apenas 900 m2, adquirido por el señor Mario González García mediante Sentencia del 26 de enero de 1984, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena dentro de un proceso de declaratoria de pertenencia, que una vez inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, le correspondió a este lote el número de matrícula inmobiliaria 060~061950. El área inicial del lote fue incrementándose en virtud de aclaraciones realizadas con posterioridad por el propietario del mismo, a través de varias escrituras públicas y diferentes transacciones realizadas con otros particulares. Es así como el señor González García, en escrito con fecha 10 de febrero de 1983 dirigido al citado Juzgado, indica que hubo un error en cuanto a las medidas de todos los linderos del lote y corrige la demanda, señalando los mismos colindantes y linderos pero con una dimensión mayor cada uno de ellos, con lo cual el lote pasó a tener un área de 2.272,88 m2.

Posteriormente el mismo señor González García, protocolizó copia auténtica de la Sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena y de la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que confirmó la anterior y procede a aclarar los linderos y área del inmueble argumentando haber ocurrido el fenómeno jurídico de la accesión, con lo cual el lote pasó a tener un área de 3.888, 75 m2, hecho éste que no opera por la simple declaración de quien cree tener ese derecho sino que requiere declaración judicial para obtener el dominio del área objeto de accesión.

Un año después, el citado señor González García, mediante Escritura Pública No. 1837 del 21 de octubre de 1985, protocolizada en la Notaría Segunda de Cartagena, vende a su esposa, señora Maruja Peláez de González, el lote aumentando la dimensión de uno de sus linderos con lo cual el área del lote pasa a ser de 3.910 m2. Unos meses después la señora Maruja Peláez de González regresa a su esposo el lote, mediante venta realizada con Escritura Pública No. 1.139 del 23 de mayo de 1986.

Una vez más, en Escritura Pública 5.040 del 23 de octubre de 1992, protocolizada en la Notaría Tercera de Cartagena, el señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA señala que declara los linderos y medidas actuales del lote, al cual identifica previamente con la matricula inmobiliaria 060-061950 y cédula catastral No. 1-06-0005-0032-000,  conforme con el último levantamiento topográfico hecho por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Cartagena, los que quedan así: por el FRENTE, con la carrera 9ª de por medio, con el Mar Caribe y mide cien (100) metros; por la DERECHA, entrando, linda con terrenos de la Nación, en línea quebrada, partiendo del punto de intersección con la carrera 9ª, denominado punto 1 hasta el punto 2, mide ciento trece con cincuenta (113.50) metros; luego en línea recta con sentido norte, formando ángulo recto hasta el punto 3, mide cincuenta (50) metros, continuando en línea recta con sentido este hasta el punto 4, mide cuatrocientos veintidós con 60 (422.60) metros; por el FONDO con Ciénaga de La Virgen y mide ciento veinte (120) metros hasta el punto 5; por la IZQUIERDA, entrando, en línea quebrada, colinda con los predios 001, Cabaña El Basurero, 002, Carrera 14, 0030,0006,0024,0026,0027 de MARUJA PELÁEZ , continuando del punto 5 hasta el punto 6, mide cuarenta (40) metros; del punto 6 al 7 en sentido sur, formando ángulo recto, mide 9.20 metros; del 7 al 8, en línea con sentido noroeste, mide 10 metros; del punto 9 al 10, en línea recta en sentido oeste, mide 35.80 metros; del punto 10 al 11, mide 20 metros; del punto 11 al 12, mide 62 metros; del 12 al 13, mide 78.80 metros; y del punto 13 al 14, mide 358 metros.  Con esta nuevas dimensiones y linderos, el lote inexplicablemente y en forma exagerada aumentó de tamaño quedando con un área aproximada de 7 Has + 1339.63 M2 y cambió su forma inicial de cuadrado perfecto (30 metros por 30 metros) a una figura irregular.

Adicionalmente, el citado señor GONZÁLEZ GARCÍA, realiza con esta escritura la división material del lote antes descrito, en tres lotes cuyos colindantes y dimensión de linderos describe en forma detallada, resultando cada uno de ellos con área muy superior a la del lote que el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena declaró de su propiedad. Estos lotes quedaron determinados así:

- Lote No. 1: Por el Frente, con carrera 9ª de por medio, con el Mar Caribe y mide 100 mts; Por la Derecha, entrando, con terrenos de la Nación, y mide 113.50 mts; por la Izquierda, entrando, con predio número 0001 o cabaña El Basurero y mide 200 mts; por el fondo en línea quebrada, con Lote No. 2 de esta división en parte y terreno de la nación, y mide en parte 50 mts, en otra parte 83 mts y en otra parte 50 mts. A este lote le correspondió el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-0121055.

- Lote No. 2. Por el Frente con Lote No. 1 y mide 50 mts; por la Derecha, entrando, con terrenos de la Nación y mide 159.60 mts; por la  Izquierda, entrando, con predios 0001, en parte, 0002, 00014, en línea recta, y mide 158 mts; en otro segmento, por el fondo con Lote No. 3 de esta división y mide 50 mts. A este lote le correspondió el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-0121056.

- Lote No. 3 Frente, con el Lote No. 2 de esta división y mide 128.80 mts; derecha, entrando, con terrenos de la Nación y mide 154 mts; por la izquierda, entrando, con predios 0030, 0006, 0024 y 0026, de propiedad de Maruja Peláez, y mide en línea quebrada 159.20 mts; por el fondo, linda con Ciénaga de la Virgen y mide 120 mts. A este lote le correspondió el folio de matrícula inmobiliaria No. 060-0121057.

Posteriormente, el señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA vende el lote No. 1 a que hace referencia la escritura pública 5.040 de 1992 ya relacionada, al señor JORGE IVÁN DÁVILA FERNÁNDEZ, mediante Escritura Pública 271 del 16 de diciembre de 1992, la cual fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena el 18 de diciembre de 1992, pero inexplicablemente se abre un nuevo folio para este lote con el número 060-0121636. Los colindantes, linderos y medidas del lote objeto de esta transacción coinciden plenamente con el lote No. 1 de la escritura pública 5.040 de 1992 al cual ya se le había asignado el folio número 060- 0121055.

Con Escritura Pública 116 del 11 de mayo de 1993, el señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA vende nuevamente al señor JORGE IVÁN DÁVILA FERNÁNDEZ, el mismo Lote No. 1 aún cuando al describir el objeto de la venta, inicialmente, subdivide el lote de mayor extensión en Lote No. 1 y Lote No. 2; pero, precisa en forma clara y detallada los linderos y medidas generales del Lote No. 1 y, en el numeral tercero de dicha escritura, señala que este lote le pertenece de acuerdo con el contenido de la escritura pública 5.040 del 23 de octubre de 1992, que coinciden plenamente con los especificados para el lote ya vendido con escritura pública 271 de 1992.  Esta escritura también fue inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena el 27 de mayo de 1993, pero todavía más sorprendente resulta ser que dicha Oficina abrió le asignó nuevo folio para este con número 060-0125692.

Conforme a lo anterior, el mismo lote con colindantes, linderos y medidas exactas quedó registrado con tres folios de matrícula inmobiliaria diferente: el asignado inicialmente cuando se hizo la división material para el lote No. 1 de la escritura pública 5.040 de 1992 que correspondió al No. 060- 0121055; el asignado con la venta realizada con escritura pública 271 del 16 de diciembre de 1992 que correspondió al No. 060-0121636; y, el asignado con la venta realizada con escritura pública 116 del 11 de mayo de 1993 que correspondió al No. 060-0125692.

Revisada la Escritura Pública 4853 del 30 de diciembre de 1994, protocolizada en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena,  mediante la cual se protocolizó el trabajo de partición y adjudicación de los bienes del causante señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA, fallecido el 1º de agosto de 1993, se encuentra que la masa sucesoral está conformada por los tres lotes a que hace referencia la escritura pública 5040 de 1992, los cuales se describen tal y conforme allí se señala y se identifican con el número de matrícula inmobiliaria real e inicial de cada uno de ellos. No se hace mención alguna a la venta del lote No. 1 que hiciera GONZÁLEZ GARCÍA con escrituras públicas  271 del 16 de diciembre de 1992 y 116 del 11 de mayo de 1993 y sin embargo, fue adjudicado en un 50% a la cónyuge supérstite, en un 10% a cada uno de los cinco herederos del causante.

Hasta aquí es claro y evidente que el lote inicial fue aumentando en su tamaño a través de las declaraciones que realizó en diferentes Notarias el señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA y que fueron inscritas en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, sin que exista una explicación legal y justa. El aumento del lote fue extendiéndose y abarcando físicamente los terrenos de la Nación – Aeronáutica Civil, apoyándose en levantamientos topográficos de funcionarios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, que, como es sabido en forma general, no otorgan propiedad alguna. No obstante, al elevarse a escritura pública las declaraciones con la protocolización de dichos planos y realizar su registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos adquirieron visos de legalidad que condujeron a otros particulares a continuar estas transacciones irregulares.

Sobre una superficie aproximada de 33 hectáreas de los terrenos adquiridos con Escritura 430 de 1956 y su aclaratoria 1727 de 1960, existe un loteo inscrito en la Oficina de Catastro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC de Cartagena, sobre los cuales aparecen inscritos como propietarios, particulares que sustentan su dominio en falsa tradición, inscripción realizada con la anuencia de funcionarios del IGAC de Cartagena y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de ese Círculo que permitieron estas inscripciones.

De la información suministrada por el IGAC se deduce que la tradición de la totalidad de estos predios es más reciente a la que tiene la Nación – Aeronáutica Civil, pues la tradición más antigua y originaria de aquellos se remonta al año de 1982, en el cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cartagena, produjo la Sentencia dentro de un proceso de pertenencia, adjudicándole la propiedad de un lote de 2500 metros cuadrados al señor MARIO GONZÁLEZ GARCÍA, área que fue incrementándose en virtud de aclaraciones realizadas por el señor González mediante varias escrituras públicas y a través de diferentes transacciones realizadas con otros particulares.

Es de resaltar que la división existente en documentos en el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (fichas catastrales) no coincide con la división física de los terrenos según el levantamiento topográfico realizado por funcionarios de la AEROCIVIL en Mayo del 2004, actualizado en junio de 2007, pues allí sólo se encontraban algunas cercas en alambre de púas que delimitaban doce (12) lotes, lo que significa que la gran mayoría de las transacciones que se han realizado sobre estos lotes están registradas en documentos públicos pero no se pueden identificar físicamente cada uno de estos lotes.

Es claro que las declaraciones realizadas por particulares en Notarías con la anuencia de la Oficina de Catastro de Cartagena que ha realizado un loteo o partición en terrenos de la Nación – Aeronáutica Civil y la apertura irregular de folios por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, ha permitido que continúen celebrándose transacciones que abarcan cada vez más los terrenos de propiedad de la Nación – Aeronáutica Civil.

El predio que conforma la Escritura 430 ha mantenido su forma y ubicación espacial desde la década del 50, tal como se puede evaluar en los planos levantados por funcionarios de la Aeronáutica Civil y que nos permitimos anexar:

Nombre Plano: 		Escritura No 430 / 56 Aeropuerto de Cartagena

Datos Cartográficos 		Plano 1

Levantamiento de Datos 	Julio de 2004.

Topógrafo 			Jose J Beltran.

Nombre Plano: 		Escritura No 1727 / 56 Aeropuerto de Cartagena

Datos Cartográficos 		Plano 2

Levantamiento de Datos 	Febrero de 2004.

Topógrafo 			Jose J Beltran.

Nombre Plano: 		Terrenos de Crespo. APTO EDUARDO LOPEZ

Datos Cartográficos

Levantamiento de Datos 	Diciembre de 2004.

Observación  			Plano antecedente de titulación Esc. 3734, Año 1950.

La Aeronáutica Civil, mediante Escritura Pública No. 1307 de fecha siete (07) de septiembre de dos mil seis (2006), otorgada en la Notaría quinta (5ª), del Círculo Notarial de Cartagena, debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena bajo la matricula inmobiliaria No. 060-44278, procedió a adjudicar a Hernán Paz de León un predio a fin de dar cumplimiento a la sentencia de fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil dos (2002), proferida por  el Tribunal Administrativo de Cartagena, y ratificada por la sección tercera del Consejo de Estado, mediante auto del seis (6) de julio de dos mil seis (2006).

Con la información cartográfica generada entre los años 2004 – 2011 y 2015  e implementando métodos comparativos de yuxtaposición cartográfica efectuados por la Aeronáutica Civil, se evidencia claramente, que los linderos descritos en la escritura 430 del 56, son plenamente identificables los terrenos que son propiedad de  la Nación -  Aeronáutica Civil. Lo cual se pone en evidencia en los documentos anexos y que relacionamos a continuación:

- Ficha predial del predio en estudio es decir de los terrenos de la Escritura 430, obtenida en el año 2005 (mediante Derecho de Petición). (Ver anexo 1  Fichas Catastrales.Ficha Predial Terrenos E.P.  430 de 1956 Aeropuerto Rafael Núñez año 2005).

- Ficha predial de los terrenos de la escritura 430, entregada  por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi – IGAC, según oficio radicado 2012072644 de fecha 2012/10/23 (solicitada por este grupo desde marzo de 2011).(Ver anexo 1  Fichas Catastrales Ficha Predial Terrenos E.P.  430 de 1956 Aeropuerto Rafael Núñez año 2012).

- Concepto técnico jurídico Litorales 290800R/ nov12 de jurisdicción de la Dirección General Marítima en el sector de la Bocana (solicitado el 20 de septiembre de 2012, según oficio 3001-1145-2012035904).

- Concepto de existencia vial transversal 9, oficio AMC –OFI-0075401-2012 expedido por el Secretario de Planeación Distrital (solicitado según oficio 3001-543.5-2012041604 del 18 de octubre de 2012).

De la anterior documentación, se  observan importantes modificaciones a la ficha catastral del predio 01-02-0556-0001-000, correspondiente al Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, respecto de los terrenos adquiridos mediante Escritura Publica No 430 de 1956 y aclarada con la Escritura Publica No 1727 de 1960. Estas modificaciones se generaron sin consulta a la Entidad, afectando los terrenos de propiedad de la Nación - Aeronáutica Civil en el Aeropuerto "Rafael Núñez" de la ciudad de Cartagena, tal como lo denuncio la Superintendencia de Notariado y Registro en su momento y de la cual la Entidad actúa como coadyuvante.

Las modificaciones consistieron en la alteración del lindero del costado oriental, modificando la cabida y linderos de los terrenos correspondientes al Aeropuerto Rafael Núñez, de esta manera se dio inicio a formaciones catastrales y registrales con vacíos jurídicos  en su tradición y forma de adquisición,  situaciones que se han dado sin que se haya puesto en conocimiento de la Aeronáutica Civil.

Según la Cartografía suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el predio 13001010205560001 que se encuentra dentro del área urbana del Distrito de Cartagena, es de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, identificándose 42 predios que se relacionan en la tabla que se encuentra en la información marginal del plano anexo con nombre “Estudio de Titulación Aeropuerto Rafael Núñez Cartagena, Bolívar” , predios que se ubican dentro de los límites definidos en la escritura 430 del año 1956, con un área total de 469792,87 m², demostrando que el predio que presenta menor área de invasión es el identificado con el código catastral 13001000100021279 posee un área de 61,41 m² y el predio con mayor área de invasión es el identificado con el código 13001000100021224 con un área de 70941,89 m², identificados así:

| N° | MATRÍCULA INMOBILARIA | PROPIETARIO | CÓDIGO | ÁREA DE AFECTACIÓN (M²) SEGÚN ESCRITURA 430 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 060-155021 | JARAMILLO MURILLO LUIS CARLOS | 13001000100021279 | 61,414 |
| 2 | 060-154233 | CARDONA NORENA HERSILIA | 13001000100021270 | 88,745 |
| 3 | 060-155020 | JARAMILLO MURILLO LUIS CARLOS | 13001000100021278 | 773,447 |
| 4 | 060-151280 | GOMEZ RICARDO JORGE AUGUSTO | 13001000100021271 | 901,318 |
| 5 | 060-176347 | RAIGOSA CASTAÑEDA GERARDO ALFREDO | 13001000100021256 | 988,745 |
| 6 | 060-176245 | ALZATE FLOREZ JUAN CARLOS | 13001000100021259 | 1037,425 |
| 7 | 060-180227 | SANCHEZ ALVAREZ MARIA FRANCY | 13001000100021266 | 1057,348 |
| 8 | 060-172650 | ALDANA DE LA CRUZ NESTOR | 13001000100021255 | 1094,384 |
| 9 | 060-151703 | RESTREPO GALVIS JUAN DE JESUS | 13001000100021272 | 1309,259 |
| 10 | 060-181275 | SIMAN CACHAN HABIB | 13001000100022100 | 1574,861 |
| 11 | 060-180191 | ALVAREZ VANEGAS VICTOR MANUEL | 13001000100021289 | 1652,096 |
| 12 | 060-180228 | ESCAF JARABA LUIS JOSE | 13001000100021267 | 1898,920 |
| 13 | 060-0155017-99 | GUTIERREZ BOTERO SILVIO | 13001000100021282 | 2143,555 |
| 14 | 060-155018 | INVERSIONES ANSA LTDA | 13001000100021281 | 2197,904 |
| 15 | 060-173817 | PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS | 13001000100021254 | 2514,789 |
| 16 | 060-155019 | FLOREZ GIRALDO JAIRO HIDELFONSO | 13001000100021280 | 2518,886 |
| 17 | 060-136053 | IVONNE RESTREPO SANDOVAL CIA S EN | 13001000100021225 | 2773,540 |
| 18 | 060-234781 | OSC Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA | 13001000100021461 | 3034,838 |
| 19 | 060-180226 | PEREA CASTRO IVAN | 13001000100021265 | 3798,903 |
| 20 | 060-172651 | CAMPUZANO HNOS Y CIA SOCIEDAD CIV | 13001000100021257 | 3886,998 |
| 21 | 060-0136055 | GUERRERO BOBADILLA MIGUEL ANGEL | 13001000100021228 | 4047,896 |
| 22 | NO CUENTA CON M.I. | SIN INFORMACIÓN | 13001000100021223 | 4673,520 |
| 23 | NO CUENTA CON M.I. | ARMADA NACIONAL | 13001000100021263 | 9308,604 |
| 24 | 060-0151287-95 | MARTINEZ RODRIGUEZ OCIEL | 13001000100021262 | 9662,486 |
| 25 | 060-170009 | PINEDA RUBIEL ANTONIO | 13001000100021250 | 10196,898 |
| 26 | 060-155017 | GUTIERREZ BOTERO SILVIO | 13001000100021287 | 11112,243 |
| 27 | 060-0136055-98 | DUARTE MENDEZ JUAN CARLOS | 13001000100021286 | 11450,908 |
| 28 | 060-171159 | RENDON CHIA MAURICIO ALDEMAR | 13001000100021249 | 14359,379 |
| 29 | 060-0151268 | ARANGO DIAZ LORENZO | 13001000100021483 | 14521,473 |
| 30 | NO CUENTA CON M.I. | SIN INFORMACIÓN (DUPLICADO) | 13001000100021223 | 15053,109 |
| 31 | 060-0154230 | LOZANO VARON MARIO ALEJANDRO | 13001000100021268 | 15648,813 |
| 32 | 060-175683 | DAVILA FERNANDEZJORGE IVAN | 13001000100021251 | 16272,282 |
| 33 | 060-172616 | CASTAÑEDA BARBOSA JULIO CESAR | 13001000100021260 | 16458,972 |
| 34 | 060-0174785-99 | ACUÑA CABARCAS AMAURY | 13001000100021285 | 17220,222 |
| 35 | 060-136054 | CASTILLO MENDOZA HERNANDO | 13001000100021226 | 17379,728 |
| 36 | 060-171166 | RENDON CHIA MAURICIO ALDEMAR | 13001000100021241 | 19266,728 |
| 37 | 060-0148992-98 | SUAREZ MARTINEZ JAIME | 13001000100021283 | 24942,336 |
| 38 | 060-246359 | PACO OLAS S.A. | 13001020000050071 | 25095,083 |
| 39 | 060-0172615 | ORTIZ JAIME | 13001000100021258 | 32687,597 |
| 40 | NO CUENTA CON M.I. | ARMADA NACIONAL | 13001000100021264 | 36191,909 |
| 41 | 060-0172649-98 | PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS | 13001000100021253 | 37993,417 |
| 42 | NO CUENTA CON M.I. | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL CAR | 13001000100021224 | 70941,897 |

Al realizar el análisis predial con la información digital actualizada de los registros 1 y 2  que posee el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se encontró que el predio de propiedad de la Aeronáutica Civil al cual venimos haciendo referencia,  inicialmente posee un área de terreno de 1302884 m2 y área de construcción de 17084 m2, con posterioridad al realizar el análisis, comparación y verificación de esta información con la información digital del año  2012 se encuentra que el área del predio es de 560945,5 m2.   Por lo que se evidencia que la información cuenta con vacíos, siendo imposible establecer que pasó con los restantes 741938.5 m².

Con la verificación cartográfica a nivel predial, efectuada  por el Grupo de Inmuebles de la Aeronáutica, se identificó que se está localizando la vía Transversal 9 como lindero de varios predios inmersos en los límites definidos en la escritura 430 del 1956, pero en la revisión de la ficha que le corresponde al predio de la Entidad este lindero no se tiene en cuenta y se elimina de la misma, como lo conceptúa la Secretaria de Planeación del Distrito de Cartagena mediante el oficio EXT-AMC-12-0078730 de fecha 26 de noviembre de 2012, la Transversal 9 no se contempla como vía como se especifica en el plano de formulación urbana PFU 3-5 vías B del POT. Aunque en el proceso de actualización catastral el IGAC se puede contemplar esta vía como lindero para fines fiscales, es preciso aclarar que esta no es una vía oficial, por lo que corresponde al Instituto Geográfico proceder a actualizar dicha información y evitar así posibles confusiones.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y lo enumerado en el oficio 8002012EE9898-O1-F:1-A:0 de fecha 18 de septiembre de 2012, suscrito por la Doctora Gladys Pinzon Daza, Subdirectora de Catastro, en el cual señala que: “ (…) las supuestas diferencias radican en que en el documento expedido el año 2005, es la copia de una carta catastral elaborada con documentos de la época en que se inscribió el inmueble en los registros catastrales (los cuales no tenían la precisión de los ahora utilizados), y cuando el mismo solo abarcaba hasta el Caño Juan Angola, y del segundo documento refiere al predio tal y como figura en la actualidad, incluyendo la parte restante localizada en el costado sur y a continuación del citado cano, grafico el cual fue obtenido a partir de cartografía elaborada con técnicas de precisión (ortofoto) y con una escala ya definida (1:10.000). Si como usted lo plantea se hubiere modificado el aspecto físico del predio, en lo relativo a su ubicación, medidas y linderos, el área de lógica debía haber experimentado algún cambio, lo cual no sucede ni se evidencia, puesto que se mantiene el área con que ha figurado inscrito de 130-2884 Has(1.302.884 M2) de terreno y 17-085 M2 de construcción, situación que ratifica lo dicho ahora, en el sentido de que el inmueble no ha sufrido cambio alguno en su aspecto físico(...)”.

Lo cual llevó a la Aeronáutica Civil a solicitar a la Doctora Gladys Pinzon Daza, Subdirectora de Catastro,  a fin de que aclare cuales de los 42 predios encontrados en este estudio fueron objeto de formación y/o actualización catastral mediante una orden jurídica, de existir, se anexara el documento que obliga a tal procedimiento, y en caso de no poseer estos documentos se informe la razón por la cual se vislumbran estas inconsistencias que afectan los intereses de la Nación, ya que este tipo de hallazgos e irregularidades generan problemas sociales, e igualmente redunda en grave afectación a la seguridad Aérea, lesiona los intereses y patrimonios de la Nación y genera problemas sociales.

Dentro del área que se encuentra definida en la escritura 430 de 1956,  como terrenos de la Aeronáutica Civil existen dos grupos de áreas ambientales (bosques y monte, playones y sistema cenagoso), clasificación ambiental confirmada por parte de la DIMAR mediante memorando 290800R de fecha 13 de diciembre de 2012; son áreas que se encuentran dentro de los bienes de uso público de propiedad de la Nación y por esta razón no debe existir ningún tipo de asentamiento en estas áreas, las cuales son  consideradas como predios de conservación ambiental.

En la actualidad se encuentran invasiones que identificamos de la siguiente manera: Un primer grupo de 23 predios con un total de área de 151554,504 m².

Tabla. Predios que se encuentran en área de invasión y en área de Bosques y Monte

| ID | CÓDIGO | ÁREA (M²)DEL PREDIO EN ÁREA DE BOSQUES Y MONTE | PROPIETARIO | MATRÍCULA INMOBILIARIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13001000100021272 | 72,793 | RESTREPO GALVIS JUAN DE JESUS | 060-151703 |
| 2 | 13001000100021270 | 88,745 | CARDONA NORENA HERSILIA | 060-154233 |
| 3 | 13001000100021271 | 599,658 | GOMEZ RICARDO JORGE AUGUSTO | 060-151280 |
| 4 | 13001000100021483 | 877,673 | ARANGO DIAZ LORENZO | 060-0151268 |
| 5 | 13001000100022100 | 883,315 | SIMAN CACHAN HABIB | 060-181275 |
| 6 | 13001000100021259 | 888,085 | ALZATE FLOREZ JUAN CARLOS | 060-176245 |
| 7 | 13001000100021256 | 898,026 | RAIGOSA CASTAÐEDA GERARDO ALFREDO | 060-176347 |
| 8 | 13001000100021266 | 926,584 | SANCHEZ ALVAREZ MARIA FRANCY | 060-180227 |
| 9 | 13001000100021255 | 1094,384 | ALDANA DE LA CRUZ NESTOR | 060-172650 |
| 10 | 13001000100021263 | 1200,243 | ARMADA NACIONAL | NO CUENTA CON M.I. |
| 11 | 13001000100021264 | 1340,437 | ARMADA NACIONAL | NO CUENTA CON M.I. |
| 12 | 13001000100021267 | 1881,297 | ESCAF JARABA LUIS JOSE | 060-180228 |
| 13 | 13001000100021254 | 2483,126 | PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS | 060-173817 |
| 14 | 13001000100021265 | 3775,966 | PEREA CASTRO IVAN | 060-180226 |
| 15 | 13001000100021257 | 3824,546 | CAMPUZANO HNOS Y CIA SOCIEDAD CIV | 060-172651 |
| 16 | 13001000100021262 | 7742,485 | MARTINEZ RODRIGUEZ OCIEL | 060-0151287-95 |
| 17 | 13001000100021268 | 11817,953 | LOZANO VARON MARIO ALEJANDRO | 060-0154230 |
| 18 | 13001000100021251 | 13907,480 | DAVILA FERNANDEZJORGE IVAN | 060-175683 |
| 19 | 13001000100021249 | 14359,379 | RENDON CHIA MAURICIO ALDEMAR | 060-171159 |
| 20 | 13001000100021260 | 15128,091 | CASTAÐEDA BARBOSA JULIO CESAR | 060-172616 |
| 21 | 13001000100021241 | 18354,079 | RENDON CHIA MAURICIO ALDEMAR | 060-171166 |
| 22 | 13001000100021258 | 19351,667 | ORTIZ JAIME | 060-0172615 |
| 23 | 13001000100021253 | 30058,493 | PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS | 060-0172649-98 |

Un segundo grupo comprende el área del sistema cenagoso, en el que se encuentran 6 predios de invasión con un total de área de 5483,169 m², que a su vez hacen parte de las áreas de sistemas cenagosos:

Tabla. Predios que se encuentran en área de invasión y en área de Sistema cenagoso

| ID | CÓDIGO | ÁREA (M²) DEL PREDIO EN ÁREA DE SISTEMA CENAGOSO | PROPIETARIO | MATRÍCULA INMOBILIARIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13001000100021268 | 3,285 | LOZANO VARON MARIO ALEJANDRO | 060-0154230 |
| 2 | 13001000100021283 | 270,972 | SUAREZ MARTINEZ JAIME | 060-0148992-98 |
| 3 | 13001000100022100 | 691,548 | SIMAN CACHAN HABIB | 060-181275 |
| 4 | 13001000100021258 | 992,400 | ORTIZ JAIME | 060-0172615 |
| 5 | 13001000100021253 | 1159,949 | PEREZ RODRIGUEZ ANANIAS | 060-0172649-98 |
| 6 | 13001000100021251 | 2365,015 | DAVILA FERNANDEZ JORGE IVAN | 060-175683 |

Otro aspecto que se identificó al realizar el análisis con la información espacial, es que los predios que se relacionan en la tabla 3 son predios que no tienen acceso directo sino que es necesario pisar predio ajeno o que cuente con servidumbre legal o catastralmente constituida para su ingreso, lo que pone en evidencia el incumplimiento de la ley 388 de 1997 y el POT del Distrito Especial de Cartagena, así:

Tabla 3. Predios sin servidumbre

| ID | CÓDIGO | ÁREA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13001000100021287 | 75,330 |
| 2 | 13001000100021280 | 121,882 |
| 3 | 13001000100021249 | 291,128 |
| 4 | 13001000100021278 | 448,814 |
| 5 | 13001000100021263 | 664,081 |
| 6 | 13001000100021226 | 987,569 |
| 7 | 13001000100021279 | 1068,186 |
| 8 | 13001000100021231 | 1140,132 |
| 9 | 13001000100021290 | 1254,732 |
| 10 | 13001000100021329 | 1550,267 |
| 11 | 13001000100021277 | 1882,169 |
| 12 | 13001000100021273 | 1936,800 |
| 13 | 13001000100021351 | 1952,892 |
| 14 | 13001000100021274 | 2115,805 |
| 15 | 13001000100021270 | 2231,151 |
| 16 | 13001000100021275 | 2364,487 |
| 17 | 13001000100021276 | 2372,849 |
| 18 | 13001000100021228 | 3047,208 |
| 19 | 13001000100022100 | 3877,427 |
| 20 | 13001000100021252 | 4038,260 |
| 21 | 13001000100021253 | 5863,382 |
| 22 | 13001000100021232 | 6877,082 |
| 23 | 13001000100021269 | 7296,950 |
| 24 | 13001000100021241 | 7794,287 |
| 25 | 13001000100021229 | 8057,237 |
| 26 | 13001000100021268 | 9146,775 |
| 27 | 13001000100021230 | 9153,240 |
| 28 | 13001000100021233 | 10253,392 |
| 29 | 13001000100021283 | 13635,312 |
| 30 | 13001000100021250 | 15498,617 |
| 31 | 13001000100021418 | 17140,383 |
| 32 | 13001000100021251 | 26358,379 |
| 33 | 13001000100021258 | 52704,475 |
| 34 | 13001000100021212 | 72683,796 |

En todas las investigaciones jurídicas y técnicas desarrollas por la Aeronáutica Civil, se identificaron sendas modificaciones a la ficha catastral No. 01-02-0556-0001-000 correspondiente al Aeropuerto Internacional “Rafael Núñez” de Cartagena conforme a la información que reposa en la Dirección de Catastro – Regional Bolívar, las cuales consisten en parcelación de terrenos que son de propiedad de la Nación – Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, terrenos que por sus características y naturaleza jurídica de bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, razón por la cual, las ocupaciones temporales conforme a la ley no confieren derecho alguno sobre el suelo ocupado.

Finalmente, mediante oficio No. 1050-2015032201 del 10 de agosto de 2015 se solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado su intervención, para lo cual y después de varios meses de conversaciones, en reunión del 8 de junio de 2016 se asumieron unos compromisos los cuales fueron cumplidos por la Entidad, sin embargo, nos encontramos a la espera del pronunciamiento oficial de dicha Agencia.

Para la vigencia de 2017, se contrató apoderado en la ciudad de Cartagena quien tiene a su cargo toda la problemática que se presenta respecto de este tema.

  - Acción de Controversias Contractual - ACSA

En cumplimiento de las funciones de la Oficina Asesora Jurídica, a través del Grupo de Representación Judicial, se debe velar por el adecuado ejercicio del derecho de defensa de los intereses de la Entidad ante todas las instancias judiciales y administrativas que tienen a su cargo procesos en los que puede resultar afectada la Unidad.

Uno de estos procesos, fue el medio de control de controversias contractuales iniciado por el concesionario Aeropuertos del Caribe S.A.- ACSA, en contra de la Entidad con el fin de que se declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos con ocasión de la relación contractual derivada del contrato 001-CON-97 del 10 de enero de 1997, para la “Concesión de la Administración y explotación económica del Aeropuerto Internacional ERNESTO CORTISSOZ, ubicado en el municipio de Soledad (Departamento del Atlántico), el cual presta servicio principalmente en la ciudad de Barranquilla…”.

- Resolución No. 04692 de noviembre 27 de 2001, mediante la cual se impone una multa.

- Resolución 00816 de marzo 5 de 2002, mediante la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 04692 del 27 de noviembre de 2201.

- Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010, mediante la cual se niega la solicitud de prórroga del contrato de concesión No. 001-CON-97.

- Resolución 4415 del 6 de septiembre de 2010, mediante la cual se niega el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010.

- Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012, por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato de concesión No. 001-CON-97.

- Resolución No. 852 del 1 de marzo de 2013, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición en contra de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012.

El 12 de junio de 2015, se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla ante la Procuraduría 14 Judicial II para Asuntos Administrativos la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, en donde se analizó la caducidad del medio de control en los siguientes términos:

- Caducidad relacionada con la sanción (multa)

Sobre el particular, la convocante demanda la nulidad de la Resolución No. 04692 de noviembre 27 de 2001 “Por la cual se impone una multa por incumplimiento contractual a la Sociedad Aeropuertos del Caribe S.A., concesionaria del aeropuerto Ernesto Cortissoz de la ciudad de Barranquilla y se declara la ocurrencia del siniestro de incumplimiento” y la Resolución 00816 de marzo 5 de 2002, mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución antes indicada, quedando en consecuencia, en firme y ejecutoriada el 25 de abril de 2002, según constancia de ejecutoria expedida por la Jefe de División de Asistencia Legal de la Entidad.

Así las cosas, ACSA contaba hasta el 25 de abril de 2004 para presentar demanda de controversias contractuales a efectos de discutir la legalidad de las resoluciones antes indicada. Pues bien, la convocada en el año 2003, inició proceso contencioso administrativo en contra de la AEROCIVIL y ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, cuya pretensión se encaminaba entre otras, a obtener la nulidad de los actos administrativos objeto de este acápite, sin embargo, mediante providencia del 5 de julio de 2006, con ponencia del magistrado Luis Carlos Martelo, se decretó la perención del proceso y por tanto su terminación; siendo confirmada por el Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, con ponencia de la doctora Ruth Stella Correa Palacio del 13 de diciembre de 2007.

De conformidad con el inciso 2º del artículo 148 del CCA, la perención pone fin al proceso y no interrumpe la caducidad de la acción, lo cual quiere decir, que decretada la perención los actos demandados puedes ser impugnado nuevamente ante la jurisdicción, siempre y cuando se encuentre dentro del término de caducidad de la acción.

En este orden de ideas, a la fecha de solicitud de la presente conciliación prejudicial, ya  operó la caducidad de la acción de controversias contractuales, perdiendo de esta forma ACSA su facultad para accionar ante la jurisdicción contenciosa administrativa y debatir las Resoluciones Nos. 04692 de noviembre 27 de 2001 y 00816 de marzo 5 de 2002, existiendo en consecuencia cosa juzgada y gozando dichos actos de la presunción de legalidad.

- Caducidad relacionada con la negativa de la prórroga del contrato

En este punto, ACSA pretende la nulidad de la Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010 “Por la cual se niega una solicitud de prórroga del contrato de concesión No. 001-CON-97 del 10 de enero de 1997, para la administración y explotación económica del Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla suscrito con el Concesionario Sociedad Aeropuerto del Caribe S.A.-ACSA-“ y de la Resolución No. 4415 del 6 de septiembre de 2010, mediante la cual se confirma la decisión adoptada. Así las cosas, la Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010 quedó en firme y ejecutoriada el 24 de septiembre de 2010, de conformidad con la constancia de ejecutoria expedida por la Jefe de División de Asistencia Legal de la Entidad.

En este caso también operó la caducidad de la acción de controversias contractuales, toda vez que, ACSA contaba con el término de 2 años a partir de la firmeza y ejecutoria de la Resolución No. 3252 del 24 de junio de 2010, para acudir a la jurisdicción contenciosa, término que venció el 24 de junio de 2012 y, en este caso, ya han transcurrido más de 4 años, excediendo el doble de tiempo. Por lo tanto, los actos administrativos gozan de plena legalidad y existe cosa juzgada respecto a ellos.

Debe tenerse en cuenta lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 2º de la Decreto 1716 de 2009, en virtud del cual “No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: (…) Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.”, como efectivamente sucedió en el caso de la imposición de multa y en la negación a la prórroga del contrato de concesión No. 001-CON-97.

- Caducidad relacionada con la liquidación unilateral del contrato

Finalmente, la convocante busca la nulidad de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 “Por la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Concesión No. 01-CON-97 para la administración y explotación económica del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el Municipio de Soledad (Departamento del Atlántico)”, así como de la Resolución No. 00852 del 1 de marzo de 2013, que resuelve no reponer la decisión antes adoptada. Así las cosas, la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012, quedó en firme y ejecutoriada el 27 de marzo de 2013, en los términos de la constancia de ejecutoria expedida por la Jefe de División de Asistencia Legal de la Entidad.

Para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, es del caso tener en cuenta que de conformidad con el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, “la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial ante los agentes del Ministerio Público suspende el término de prescripción o de caducidad” hasta que “se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud”, entre otros casos.

En tal sentido, la convocada contaba hasta el 27 de marzo de 2015, para demandar la nulidad de las Resoluciones Nos. 06792 del 28 de noviembre de 2012 y 00852 del 1 de marzo de 2013, sin embargo, la precitada solicitud de conciliación fue presentada ante la Procuraduría 14 Judicial II Administrativa de Barranquilla, el 13 de marzo de 2015, fecha en la cual se suspendió el término de caducidad que venía corriendo hasta la fecha, por lo tanto, en este caso NO ha operado dicho fenómeno. En tal sentido, el presente estudio jurídico basará su análisis respecto a este punto.

Ahora bien, dentro del análisis de los fundamentos de hecho y derecho que llevaron a la expedición de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 y su posterior confirmación, se tiene que el 10 de enero de 1997, la UAE de la Aeronáutica Civil y la Sociedad Aeropuertos del Caribe S.A. –ACSA, suscribieron el Contrato de Concesión No. 001-CON-97, en virtud del cual se le entregó a la cesionaria la administración y explotación económica del Aeropuerto Internacional ERNESTO CORTISSOZ, con un plazo de ejecución de 15 años a partir del 28 de febrero de 1997, fecha en la cual se hizo entrega del aeropuerto.

Cumplido el plazo de ejecución del mismo, esto es, el 28 de febrero de 2012 y en virtud de la cláusula trigésima octava, se llevó a cabo la reversión de las obras y mejoras que ACSA había ejecutado en el área y los bienes objeto de la concesión, para lo cual se levantaron las respectivas actas.

Así las cosas, habiéndose terminado el Contrato de Concesión No. 001-CON-97, por expiración del plazo pactado de conformidad con lo establecido en la cláusula trigésima séptima, se procedió a la liquidación del mismo, en los términos de la cláusula cuadragésima cuarta, en virtud de la cual:

“La liquidación del contrato deberá realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración de su plazo, o al acuerdo que disponga su terminación, o a la expedición del acto administrativo que la ordene en los términos establecidos por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993.

(…)

PARÁGRAFO 1.- En caso de resultar saldos a cargo del CONCESIONARIO, su valor podrá cobrarse haciendo efectiva la garantía única de cumplimiento, o compensándolo con cualquier saldo adeudado a El CONCESIONARIO, o podrá ser cobrado por jurisdicción coactiva.”

- De la liquidación de los contratos

Es preciso tener en cuenta que la Ley 80 de 1993 en su artículo 60 dispuso la ocurrencia y contenido de la liquidación de los contratos estatales, al señalar que los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, serán objeto de liquidación, sin embargo los plazos contenidos en el artículo señalado fueron objeto de modificación a través del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, así:

“ARTÍCULO 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”. (La negrilla no es del texto).

Adicionalmente, en virtud del artículo 217 del Decreto-ley 019 de 2012, con ocasión de la eliminación y supresión de trámites, se reformó nuevamente el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, al introducir la posibilidad para realizar las conciliaciones y transacciones en la etapa de liquidación del contrato estatal, acerca de cuya exequibilidad se pronunció la Corte Constitucional mediante la sentencia C-967 de 2012, así como excluyó la obligación de liquidar los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que “la liquidación del contrato es un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución”.

Igualmente, dicha Corporación ha establecido que “la liquidación bilateral supone un acuerdo de voluntades, cuya naturaleza contractual es evidente, porque las mismas partes del negocio establecen los términos como finaliza la relación negocial. Ahora bien, la liquidación unilateral se materializa en un acto administrativo, por ende, como su nombre lo indica, no se trata de un acuerdo sino de una imposición de la voluntad que la administración ejerce sobre el contratista -jamás a la inversa- acerca de la forma como termina el negocio jurídico. Se trata, ni más ni menos, que de una exorbitancia en manos públicas, porque la entidad estatal queda facultada para indicar las condiciones del estado del negocio, donde puede declarase a paz y salvo o deudora o acreedora del contratista, lo mismo que tiene la potestad de determinar, según su apreciación de los hechos y del derecho, todos los demás aspectos que hacen parte de la liquidación del contrato. Desde este punto de vista, es decir, del contenido del acto, no existe diferencia entre la liquidación bilateral y la unilateral, porque la una como la otra están llamadas a concluir el negocio mediante la determinación concreta y clara de los aspectos técnicos, económicos y financieros que quedan pendientes, como de lo ejecutado y recibido a satisfacción.” (Negrillas fuera del texto)

En tal sentido y de conformidad con el anterior marco normativo y jurisprudencial, es preciso señalar que ocurrida la terminación del Contrato de Concesión No. 001-CON-97, por expiración del plazo pactado, procedía su liquidación de manera bilateral, sin embrago, al no lograrse un acuerdo sobre el contenido de la misma, la UAE de la Aeronáutica Civil debía proceder a la liquidación unilateral por acto administrativo que así lo disponga, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, con sus respetivas modificaciones.

Actuaciones tendientes a la liquidación por mutuo acuerdo

Partiendo de la premisa que el Contrato de Concesión No. 001-CON-97 es ley para la Aerocivil como para ACSA, es que las partes acordaron dentro del término convencional pactado (4 meses) realizar la liquidación bilateral del mismo y, en tal sentido, es en virtud de las estipulaciones contenidas en la cláusula cuadragésima cuarta que iniciaron una serie de acercamientos en procura de concertar los términos de la misma y de esta forma elaborar un proyecto de acta de liquidación bilateral, habiéndose prorrogado de mutuo acuerdo esta etapa hasta el 28 de septiembre de 2012, mediante del 7 de junio y 30 de agosto de 2012.

Dentro de dicho término, se destaca que la Entidad mediante oficio del 27 de septiembre de 2012, cito tanto a la concesionaria ACSA como a la compañía de seguros Liberty S.A. en su condición de garante del contrato de concesión, a efectos de revisar en las instalaciones de la Dirección Regional Atlántico – Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, el proyecto final de acta de liquidación bilateral, que contenía el balance final de la ejecución del contrato incluyendo los saldos o prestaciones económicas a cargo de ACSA., sin embargo, la demandante en la misma fecha manifestó su inconformidad con el acta y por lo tanto, no la suscribió, dicha decisión fue ratificada mediante comunicación No. 016876 del 29 de septiembre de 2012. Así las cosas, la Aerocivil informó mediante oficio 1070.092.3-2012038939 del 8 de octubre de 2012 que el contenido del acta correspondía a los saldos pendientes a favor de la Entidad. Lo anterior, evidencia que las partes estaban lejos de un acuerdo sobre los aspectos esenciales que debía contener el acta de liquidación.

Como bien lo señalo la Resolución No. 00852 de 2013, “resultaba claro que donde no había ningún acuerdo para reconocer una deuda, un saldo o un derecho a favor de la entidad, mal podría edificarse un acta de liquidación bilateral, y no por el hecho de impedirse una reclamación o salvedad a favor del contratista, sino que se desconocía en su totalidad los derechos que reclamaba la administración como ecuación definitoria de la concesión ejecutada a lo largo de los últimos quince (15) años. Era claro entonces, que a falta de acuerdo en los términos de la liquidación, esta resultaba de hecho fallida, bajo la premisa que se había respetado y garantizado a plenitud la etapa de discusión y construcción por mutuo acuerdo de la liquidación bilateral”.

- De la liquidación unilateral

Dado que entre la UAE de la Aeronáutica Civil y ACSA no existieron acuerdos sobre el contenido del acta de liquidación, en los términos antes señalado, la Entidad practicó directamente y de manera unilateral la liquidación del Contrato de Concesión No. 001-CON-97, mediante la expedición de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012.

En virtud de dicha resolución “la UNIDAD procedió a realizar un balance respecto de obligaciones de carácter técnico, operacional, jurídico y económico del contrato de concesión No. 001-CON-97 (…)”, para lo cual se tuvo en cuenta “las responsabilidades, riesgos y obligaciones asumidas por la sociedad concesionaria”.

Es indiscutible en este caso la facultada y potestad de la Entidad para la expedición del presente acto administrativo, no solamente por una habilitación contractual (cláusula cuadragésima cuarta) sino por las disposiciones legales que rigen la materia. Por lo tanto, no es de recibo la afirmación realizada por ACSA al señalar la incompetencia de la Administración por la existencia de la cláusula cuadragésima quinta, es decir, la convocatoria a un Tribunal de Arbitramento, para dirimir las controversias que surgieran por razón del contrato de concesión.

Y de esta forma lo reconoció la Entidad con la expedición de la Resolución No. 06792 de 2012 y de manera puntual al resolver el recurso de reposición contra la misma, al indicar que “(…) no se puede desconocer la naturaleza de la liquidación unilateral y la prorrogativa que la propia ley le concede a la Entidades Estatales para liquidar de manera unilateral el contrato en el evento de que fracase la liquidación bilateral. Por tanto, fallida la liquidación de común acuerdo que intentaron las partes, no desaparece por ese hecho la facultada legal y prerrogativa excepcional de liquidar de manera unilateral del Contrato de Concesión No. 001-CON-97 dentro del plazo legal (…), y no corresponde a una controversia que deba llevarse al Tribunal de Arbitramento, en detrimento de la potestad unilateral de liquidación estatal”

Así las cosas, el haberse estipulado el sometimiento de las diferencias que surgieran en virtud del Contrato de Concesión No. 001-CON-97 a un Tribunal de Arbitramento, no puede entenderse como una limitante a los poderes de la administración, no sólo por ir en contravía del ordenamiento jurídico sino por el simple hecho de que el ejercicio de las prerrogativas de la Administración como potestades públicas son irrenunciables.

Ahora bien, como la liquidación es una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un contrato, con la misma se busca establecer, “de modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes y su cuantía”, razón por la cual, no puede entenderse que con la liquidación unilateral del Contrato de Concesión No. 001-CON-97 se declaró el incumplimiento del mismo, como erradamente lo manifiesta la convocada, pues como se indicó en la exposición de motivos al proyecto que se convirtió en la Ley 80 de 1993, “La liquidación es el procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas de él derivadas, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución. Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, se trata de un trámite cuyo objetivo primordial consiste en determinar quién le debe a quién, qué o cuánto le debe, y por qué se lo debe, todo lo cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite únicamente procede con posterioridad a la terminación del contrato.” (Negrillas fuera del texto).

Por lo tanto, al ser el eje central de la liquidación de un contrato, sea bilateral o unilateral, el análisis sobre el “cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que surgieron del negocio jurídico”, debe existir en el acta de liquidación “(…) un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las partes. En cuanto a lo primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual”. (Negrilla fuera del texto).

Efectivamente, el contenido de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012 confirmada mediante la Resolución No. 00852 del 1 de marzo de 2013, contiene el balance final o ajuste de cuentas, de las sumas adeudadas a la Aerocivil por parte de ACSA como expresión natural de la liquidación del mismo y cuyo contenido es un reflejo del desarrollo del Contrato de Concesión No. 001-CON-97.

Ahora bien, otro argumento que permite desvirtuar lo señalado por ACSA al manifestar que “la Entidad omitió el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1474 (…)”, dentro del supuesto trámite de incumplimiento, es el hecho de que con la expedición de la Resolución No. 06792 del 28 de noviembre de 2012, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 001-CON-97, no se (i) impusieron las sanciones a la sociedad concesionaria, como (ii) tampoco se hizo efectiva la cláusula penal, consecuencias naturales dentro del proceso de declaratoria de incumplimiento, en tal sentido, del contenido de la precitada resolución no se evidencia la existencia de un incumplimiento en los términos plantados por la convocada, sino que como se ha reiterado a lo largo del presente estudio, la liquidación unilateral busca determinar quién le debe a quién, qué o cuánto le debe, y por qué se lo debe, todo lo cual, para establecer de manera definitiva, las obligaciones y derechos pecuniarias de las partes y su cuantía y determinar si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución.

Es del caso señalar que la audiencia de conciliación prejudicial se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio, de conformidad con la recomendación del Comité de Conciliación del 11 de junio de 2015.

Es así como la firma AEROPUERTOS DEL CARIBE S.A. – ACSA contratista de la concesión del aeropuerto de Barranquilla (Contrato No 001-CON-97) presentó demanda de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo del Atlántico en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, la cual fue notificada a la Entidad en el mes de noviembre de 2015, razón por la cual se hizo indispensable contar con los servicios de representación judicial de la firma Despacho Legal RJR Limitada, quien actualmente adelanta la defensa de los intereses de la Entidad.

El proceso judicial actualmente se adelanta ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral -  Sección B, Magistrado Sustanciador Dr. Oscar Wilches Donado bajo el radicado No. 08-001-23-33-003-2015-00147-00-W y, dentro del cual se contestó la demanda y se presentó demanda de reconvención. Adicionalmente se consideró de gran utilidad y alto valor estratégico en la defensa judicial presentar el dictamen de parte con el que ya cuenta la Unidad en virtud del Contrato No. 14000132 - OH DE 2014, siendo necesario, dado el tiempo transcurrido desde su recibo a satisfacción, a la fecha, la actualización del mismo la cual está en proceso.

En razón a ello se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 00016176 de 2016 con el Dr. Julio Ernesto Villareal Navarro con el objeto de asesorar a la Entidad “(…) para actualizar y complementar los documentos y las cifras ya presentadas a la Aeronáutica Civil a la luz de su proceso judicial en  contra de ACSA S.A. y en el marco jurídico que la Aerocivil ha planteado” y, en virtud de ello, se actualizó el dictamen y contra dictamen a diciembre de 2015, el cual fue presentado como prueba anticipada dentro de la contestación de la demanda, la cual tuvo lugar el 4 de abril de 2016.

Finalmente, es del caso destacar que en el presente caso se solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica el Estado, en el marco de la defensa de los intereses litigiosos de la Nación la intervención, habida cuenta el Proceso Arbitral de Aeropuertos del Caribe S.A., ACSA S.A. Vs Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC, actualmente culminado y el cual ha sido de pleno conocimiento de esa Agencia Estatal. En virtud de lo anterior, se llevó a cabo el día 13 de septiembre de 2016, reunión con la Agencia y los abogados externos de la Entidad, con el fin de explicar nuevamente la problemática asociada a este tema y definir estrategias de defensa y su participación dentro del proceso judicial.

A la fecha no se ha tenido respuesta respecto de la intervención, en la presente semana se realizará reunión en la ANDJ a fin de reiterar la intervención en el presente tema y tres casos más que requieren del apoyo e intervención de dicho ente.

  - Conciliación Judicial Mundial de Seguros

El día 24 de julio de 1993, la aeronave HK-3001 operada por la AERONÁUTICA CIVIL se accidentó en la ciudad de Bogotá minutos después de haber decolado del aeropuerto Eldorado. Esta aeronave estaba asegurada por la Compañía Mundial de Seguros con la póliza AV-93A1525, Certificado de  C - 001/93, con vigencia del 1° de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1993 por un valor asegurado de US $700.000.oo, del casco. La Entidad una vez sucedido el accidente, el día 24 de julio de 1993 formuló reclamación ante la Aseguradora, la que fue objetada por la Aseguradora el 24 de enero de 1994.

En tal sentido, la Unidad el 22 de junio de 1995 promovió una acción legal ante la justicia ordinaria, encaminada a obtener el pago del seguro ya que se cumplía con los requisitos para el amparo.  Después de varios años, el Juez decretó la nulidad de todo lo actuado y el proceso pasó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual profirió sentencia de condena en contra de la Compañía Mundial de Seguros, el 4 de diciembre de 2008. Esta aseguradora interpuso recurso de apelación para ser resuelto ante el Consejo de Estado.

Mediante la sentencia de primera instancia del 4 de diciembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró la ocurrencia del siniestro y condenó a la Compañía Mundial de Seguros a pagar el valor asegurado para el casco, esto es setecientos mil dólares (US.700.000.oo) y los intereses moratorios sobre sobre el monto del amparo contenido en la póliza. Posteriormente se solicitó aclaración del fallo y mediante providencia de 12 de marzo del 2009, se estableció que: a. El capital debido es US.700.000.oo, que debe ser pagado en pesos liquidados a la tasa de cambio del día del pago y, b. Los intereses de mora se liquidarán sobre el capital debido, en dos tiempos: el doble del interés bancario corriente entre el 26 de marzo de 1999 y el interés bancario corriente aumentado en la mitad entre agosto 3 de 1999 y el día del pago.

La Compañía Mundial de Seguros, interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 4 de diciembre de 1998, aclarada con auto del 12 de marzo de 2009, en tres puntos de inconformidad así:

a. En cuanto al interés asegurable, el hecho no discutido de propiedad de la aeronave por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, con tenencia del bien por parte de la Aerocivil, en virtud de un contrato de comodato.

b. En cuanto al valor asegurado, la existencia de un valor estimativo de la aeronave en cuantía de US.400.000.oo dólares remitido por la Aeronáutica Civil a la Asegura por los días del reclamo.

c. En cuanto a la liquidación de los intereses, la evidente improcedencia de aplicar interés de una moneda a un capital en una moneda diferente, vale decir, intereses de mora propios del peso colombiano a un capital en dólares.

Con base en estos puntos de la apelación, la Compañía Mundial de Seguros hace una oferta de pago total de la obligación, consistente en pagar US 1.600.000.oo pagaderos 30 días después de la ejecutoria del auto del Consejo de Estado que apruebe el acuerdo. Esta propuesta de conciliación fue entrega a través del apoderado Dr. Saúl Flórez Enciso.

De la solicitud de conciliación judicial presentado por la Compañía Mundial de Seguros, se dio traslado, mediante oficio 1050-2014036396 del 26 de diciembre de 2014 a la Dirección Financiera, dependencia que mediante el oficio 3300-2014036642 del 29 de diciembre expresó que:

“Seguros Mundial objeta dos aspectos:

El valor reclamado, el cual lo reduce de un valor asegurado de US$700.000 a US$400.000, basado en un estimativo remitido a la aseguradora con posterioridad al siniestro.

La improcedencia de aplicar intereses de mora de una moneda aplicándolos de un amoneda diferente. Es decir; aplicar intereses de mora del peso a un “capital” en dólares.

Desde una perspectiva financiera y con la información disponible, se considera que las objeciones anotadas se desvirtúan con los siguientes argumentos:

La obligación de la aseguradora se basa en los valores asegurados (y reasegurados) al momento del siniestro, es decir, la suma de US$700.000.

Al momento de la ocurrencia del siniestro, Seguros Mundial debería haber pagado el valor asegurado, liquidado a la TRM de la fecha ($798,83/US$ en julio 24 de 1993). A nuestro juicio, en ese momento, de acuerdo con las normas cambiarias y con la lógica financiera, la obligación contractual (en dólares) queda convertida en una obligación legal y financiera en pesos para todos los efectos posteriores, que correspondería al “capital” de la obligación pretendida.

Se observa que igualmente la aseguradora debería haber obtenido el pago del reaseguro respectivo con la TRM al momento, representándolo un ingreso en pesos colombianos.

La consideración anterior validaría la pertinencia de cobrar los correspondientes intereses de mora expresados en pesos sobre el “capital” ya anotado.

En conclusión, no aconsejamos prudente sacrificar más de $1.500 millones, sin aparentes riesgos de perder el pleito o no obtener el pago correspondiente, pasados 21 años desde el momento del siniestro”.

En cumplimiento del compromiso adquirido durante la reunión celebrada el 20 de febrero de 2015 con la Oficina Asesora Jurídica, el apoderado Dr. Saúl Flórez Enciso presentó por escrito algunas recomendaciones y observaciones, así:

“1. valor ofrecido, al ser convertido en pesos, representa según el cambio que se está registrando diariamente una suma importante y apreciable, si se compara con el valor que tenía el dólar al momento de expedirse la póliza y a la fecha en la cual ocurrió el accidente base del siniestro;

2. Verificar cuál ha sido el registro contable que ustedes han hecho respecto de la suma pretendida que se reclama a la aseguradora durante estos veinte años de duración del proceso y si se encuentra vigente o ha sido castigada;

3. Si bien existe decisión judicial que favorece a la Aeronáutica, esta no se encuentra ejecutoriada esto es, no puede hacerse efectiva en razón a que la Aseguradora interpuso recurso de Apelación, recurso que conlleva el riesgo de ser revocada, lo que no puede descartarse;

4. La afirmación del numeral anterior encuentra fundamento en el contenido del escrito que sustenta el recurso de apelación interpuesto por la Aseguradora y en el cual se le pide al H. Consejo de Estado se revoque la decisión del Tribunal Administrativo por cuanto según su interpretación jurídica con base en los hechos y las pruebas que fueron practicadas en el proceso, se ha demostrado que:

4.1. La Aeronáutica no tenía interés asegurable en razón a que no era la propietaria de la aeronave, la cual utilizaba en comodato o préstamo de uso;

4.2. La Aeronáutica violó las garantías por falta de aeronavegabilidad;

4.3. Existe culpa grave de la Aeronáutica Civil;

4.4. Hay violación del principio indemnizatorio en razón del verdadero valor que tenía la aeronave en el momento en que se tomó el seguro;

4.5. La liquidación de intereses hecha por el Tribunal es equivocada en razón a que la Aseguradora considera que en este caso no existen intereses de mora pues aún no se ha demostrado por sentencia ejecutoriada la ocurrencia del siniestro dentro del marco de la póliza y su cuantía.

45. Adicionalmente a más de los veinte años que ha tenido el trámite del proceso y, dada la congestión de la justicia, su definición no se haría antes de los próximos cinco años, con la posibilidad para la parte que se encuentre insatisfecha con la decisión de seguir dilatando o cambiando lo decidido con solicitudes de aclaración o complementación o con interposición de tutelas que excedería el término señalado.

4.6. Es importante aclarar que liquidar una suma contable o financieramente actualizándola, no es el único elemento y determinante de un pago si una sentencia no se encuentra ejecutoriada, pues tal liquidación para su ejecución depende única y exclusivamente de la decisión judicial que le da contenido y vigencia y, si tal determinación judicial es de confirmación, En cambio, si es revocada, se hace nugatoria la expectativa de pago, perdiéndose la oportunidad de una conciliación con beneficios económicos, que es lo que pretende esta forma de solucionar un conflicto y mientras las partes entiendan que existen riesgos frente a la decisión final.

Por lo expuesto, estimo prudente sugerirles la aceptación de un arreglo, por pago de una suma que sea convenida y aceptada por ustedes luego del análisis, para, como lo he señalado, evitar la incertidumbre que crea la decisión judicial que se encuentra pendiente”.

Posteriormente a una reunión sostenida con representantes del Seguros Mundial en la cual se hizo una evaluación pormenorizada de los aspectos jurídicos y financieros de la propuesta, la Dirección Financiera, mediante oficio 3300-201512268, de mayo 13 de 2015, manifiesta:

“Dando alcance a la nuestra comunicación 3300-2014036642 del 29 de diciembre de 2014, le manifestamos que estamos de acuerdo con la oferta de recibir el equivalente a US$1.600.000 como resultado del proceso de conciliación con Seguros Mundial, siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para este tipo de arreglos.

En esencia, recibiríamos cerca de $3.810 millones (a la T.R.M. actual) y no un máximo valor posible de $5.100 que correspondería al valor de la deuda si se hubiere liquidado a la tasa de mora comercial desde un valor inicial de US$700.000 hasta ahora.

Teniendo en cuenta que el valor ofrecido por Seguros Mundial es superior al valor indexado por la inflación y más de dos (2) veces superior al monto original en dólares, y al hecho que la reducción del 22% o 23% sobre el máximo posible correspondería apenas a cerca del 1% por cada año transcurrido en este proceso, acogemos positivamente un pronto arreglo que evite demoras y riesgos existentes”.

Durante la reunión sostenida con el representante legal y el apoderado de Seguros Mundial, realizada el 2 de julio de 2015, la Jefe de Oficina Asesora Jurídica propuso se analizará la viabilidad de cubrir los honorarios del Apoderado de la Aerocivil, los cuales equivalen al 10% conforme lo establece el contrato de prestación de servicios suscrito.

Con posterioridad a dicha reunión se concretó la solicitud a través del Grupo de Representación Judicial, la cual consiste en que Seguros Mundial además de ofrecer la suma de 1.600.000 dólares cancele al apoderado Dr. Saúl Florez Enciso la suma de 160 dólares. Mediante correo electrónico del 7 de julio de 2015, el doctor Javier Acosta Naranjo, apoderado de Seguros Mundial, confirmó la aceptación de la propuesta, la cual se trae a ese Comité de Conciliación.

La propuesta realizada por la Compañía Mundial de Seguros, fue estudiada por el Comité de Conciliación de la Entidad en sesión del 8 de julio de 2015 según consta en acta No. 405, quien señaló que analizados entre otros “los conceptos del apoderado Dr. Saúl Florez Enciso y de la Dirección Financiera de la Entidad y teniendo en cuenta las líneas jurisprudenciales respecto de la conciliación, los integrantes del comité de manera unánime deciden aceptar la fórmula conciliatoria para lo cual solicitan se realicen los trámites a fin de presentar de manera conjunta esta solicitud ante el Magistrado ponente que lleva el caso en el Consejo de Estado.”

Es así como después de surtido el trámite de conciliación judicial ante el Consejo de Estado, el 2 de mayo de 2016 la Subsección B de la Sección Tercera aprobó “con efecto de cosa juzgada, el acuerdo conciliatorio logrado, por la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (US 1´600.000), entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil –AEROCIVIL y la Compañía Mundial de Seguros S.A., en la audiencia de conciliación celebrada el día 10 de noviembre de 2015. Suma que se pagará en moneda nacional, acorde con el cambio oficial del día de pago”. Así mismo declara “terminado el proceso por conciliación total de las pretensiones”. Esta providencia fue notificada por estado del 21 de junio de 2016.

En cumplimiento del auto aprobatorio, la Compañía Mundial de Seguros el día 18 de Julio de 2016 consignó a favor de la Entidad la suma de $4.677.536.000 (1.600.000USD con la TRM de hoy 2.923). En cuanto al pago de los honorarios del apoderado externo de la Entidad, Dr. Raúl Florez, mediante correo electrónico del 18 de julio manifiesta que “Igual manifestación recibí en relación con el valor correspondiente a mis honorarios. En cuanto a la consignación que se hace a mi favor, debo manifestar entonces que la Aeronaútica se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto conmigo y que tal circunstancia la podremos consignar en el documento respectivo que ustedes elaboren al respecto”.

  - Contrato Construcción torre de control el Dorado – Consorcio Torre Muisca

Antecedentes

El 18 de diciembre de 2012 se celebró contrato de obra pública entre la AEROCIVIL y el CONSORCIO TORRE MUISCA, por un valor de $105.701.199.978 incluido IVA, y 480 días de plazo.

El 8 de enero de 2013 se suscribió el Acta de iniciación de la obra y comenzó a correr el plazo inicial de 480 días para su finalización, el cual fue suspendido para lograr los ajustes de los aspectos técnicos consecuencia del análisis realizado con respecto a la cimentación, por un término de 90 días, entre el 30 de enero de 2013 y el 30 de abril de 2013.

Plazo ejecutado y por ejecutar.

La obra tuvo una duración total de 1.180 días, fue suscrita el acta de recibo final el 2 de mayo de 2016.

Porcentaje de ejecución de obra.

A la fecha, el contrato ha sido ejecutado al 100%.

Modificaciones contractuales (adiciones, prórrogas, etc).

Las modificaciones contractuales se resumen así:

| MES | ADICIONALES | PRORROGAS |
| --- | --- | --- |
| 24 de diciembre de 2013 | $ 4.172.420.582 |  |
| 5 de Junio de 2014 | $ 8.203.417.800 | 152 Días |
| 24 de Septiembre de 2014 | $ 2.320.883.388 |  |
| 2 de Diciembre de 2014 | - | 1 día |
| 23 Diciembre de 2014 | $ 13.173.745.096 | 274 Días |
| 11 de Agosto de 2015 | $ 13.752.579.198,00 |  |
| 30 de Septiembre de 2015 | $ 7.105.814.374,00 | 90 Días |
| 19 de Noviembre de 2015 |  | Cambio de pavimento rígido a asfalto |
| 28 de Diciembre de 2015 | $2.020.209.707 | 61 Días |
| 29 de Febrero de 2016 | 456.594.040 | 16 Días |

Igualmente, el contrato tuvo una segunda suspensión el 11 de febrero de 2016, por un lapso de 14 días calendario, hasta el 14 de marzo de 2016, los cuales junto con la última prórroga dieron lugar a que terminaran entregas el 30 de marzo de 2016.

| Ítem | Inicial | Condición Actualizada |
| --- | --- | --- |
| Valor | $ 105.701.199.978 | $ 156.906.868.193,00 |
| Plazo | 480 días | 1180 días |
| Inicio | 8 de Enero 2013 | 9 de Enero 2013 |
| Finalización | 31 de Julio de 2014 | 30 de Marzo de 2016 |

El acta de Recibo Final fue suscrita el 2 de mayo de 2016.

El 29 de junio de 2016 fue presentado por la interventoría UNIDOS POR LA TORRE, proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, en donde el interventor informa que hay cantidades que aparecieron posteriormente al Acta de Recibo Final, hace énfasis en el expediente de reclamación económica (las peticiones de modificación y solicitudes de transacción) y dentro del balance financiero incluye este valor pendiente de pago de “mayores cantidades” por $3.391.886.228 por mayor medición y la suma de $936.688.609 por “Exceso de concreto en pilotes insitu” y el pendiente de pago de reclamaciones por $22.219.206.981.

Conciliaciones.

Durante la ejecución del contrato y como forma de solución alternativa de conflictos, se adelantaron dos conciliaciones prejudiciales, así:

| CONCILIACIONES | VALOR |
| --- | --- |
| PIEL EXTERIOR TWR | $ 2.249.918.459,00 |
| TWR Y CGAC | $ 1.485.194.722,00 |

Liquidación del Contrato.

A la fecha sigue pendiente la liquidación del contrato de obra.

solicitudes de conciliación efectuadas en el año 2017.

Con sorpresa recibió la entidad dos nuevas solicitudes de conciliación para discutir asuntos relacionados con las obras ejecutadas por el CONSORCIO TORRE MUISCA, uno con respecto a un supuesto desequilibrio patrimonial generado por los mayores tiempos de ejecución de obra y otra por mayores cantidades de obra, en el que se discute un mayor porcentaje de ejecución en el contrato de precios unitarios fijos y se incluye el asunto de los pilotes anteriormente mencionado.

Con respecto al desequilibrio por mayor tiempo en obra.

En primer lugar, esta solicitud de conciliación por monto de $18.256.247.292, en el que se incluyen gastos de administración e impuestos, entre otros.

Las pretensiones fueron rechazadas por el comité de conciliación, al considerarse que estas sumas debían estar contempladas dentro de los modificatorios, teniendo en cuenta  lo dicho por el Consejo de Estado en sentencia del 31 de agosto de 2011 de la Sección Tercera, Subsección B con ponencia de la Doctora RUTH STELLA CORREA PALACIO, señaló que:

“No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negociales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato.” (negrillas y subrayas fuera del texto).

Con base en esta posición jurisprudencial se terminó la etapa de conciliación prejudicial sin conciliación, decisión que se presentó ante la PROCURADURÍA SEXTA JUDICIAL II ADMINISTRATIVA Rad 2017-148.

En relación con las mayores cantidades de obra.

La audiencia de conciliación ante la Procuraduría 9 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA, con Rad 2017-184, por un monto total de $4.328.574.837, por supuestas mayores cantidades de obra fue suspendida hasta el 5 de diciembre de 2017, atendiendo el análisis hecho por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria, en tanto que, para tener elementos de juicio suficientes, es necesario más que un simple cotejo documental, hacer un estudio técnico, por un tercero especializado.

Esta posición se compagina con la jurisprudencia citada anteriormente en cuanto al tratamiento de los contratos de obra por precios unitarios fijos y el tener abierta la audiencia de conciliación, también aplica para efectos de los hechos cumplidos, en caso de que la pericia arroje una situación que no pueda ser decidida a nivel de liquidación.

En comité de conciliación y defensa judicial celebrado el 27 de noviembre de 2017 se determinó no presentar formula conciliatoria a la audiencia que se celebrará el 5 de diciembre de 2017.

En la fecha del presente análisis, se hace necesario:

      - Preparar la defensa judicial de la entidad en cuanto a la reclamación por desequilibrio contractual, que es el paso procesal a continuación de no haber llegado a un acuerdo conciliatorio.

      - Desarrollar el dictamen pericial de las mayores o menores obras correspondientes a las reclamaciones que se encuentran en la Procuraduría 9 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA.

      - Hacer la liquidación inmediata del contrato.

  - Contrato de obra – Mantenimiento y ampliación pista Aeropuerto de Providencia

Una vez surtido el proceso de Licitación Pública, mediante Resolución No. 03568 del 23 de diciembre de 2015 se adjudicó la Licitación Pública No. 15000014B OL de 201 al Consorcio Providencia 2016 quien suscribió el 28 de diciembre de 2015 Contrato de obra pública No. 15000342-OK-2015 y Acta de Inicio el 30 de diciembre de 2015, para dar inicio a la etapa de Pre construcción para la revisión de los Estudios y Diseños Fase.

Antecedentes

La Entidad contaba con Plan de Manejo Ambiental, el contratista debería realizar un control y seguimiento a dicho plan.

Las obligaciones con respecto al personal y la maquinaria a cargo del contratista primero:  el contratista deberá ejecutar la obra con el personal propuesto y autorizado por la Aerocivil; deberá mantenerlo durante todo el plazo del contrato y no podrá cambiarlo sin la aprobación previa de la Entidad.  Segundo, el contratista deberá mantener la maquinaria mínima requerida en el Pliego de Condiciones durante la ejecución de la obra.

En cuanto a la ejecución contractual, debido a la necesidad de garantizar la Supervisión del Contrato de Obra Pública, se suspendió, en dos ocasiones, en la etapa de Pre construcción prevista en el contrato de obra.

Posteriormente se suscribió el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción que da como fecha de inicio 1 de agosto de 2016.

Se suscribió acta modificatoria No. 01 al Contrato de Obra 15000342-OK-2015 para la inclusión de Ítems no previstos y modificar la forma de pago.  Los argumentos para esta medicación fueron los siguientes:

- Se estableció en conjunto con la Interventoría, falencias en los Estudios y Diseños entregados por la Aerocivil al Contratista, especialmente se llegó a la conclusión que los diseños elaborados por la Fundación Universitaria del Valle eran diseños Fase I y II, no III en la mayoría de los casos.

- El campamento necesario para el montaje de las instalaciones no ha sido entregado a satisfacción, únicamente se ha podido hacer entrega el Lote 21, que no tiene espacio suficiente para los elementos que se debe construir.

- En relación con la Zona de Disposición de Material de Excavación -ZODME no se han podido conseguir los permisos y licencias para su construcción obligación en cabeza de la AEROCIVIL.  Se espera las autorizaciones de la ANLA y CORALINA para su construcción.

Se suscribió acta de suspensión No. 3 en enero de 2017, que tuvo origen en causa ajena a la responsabilidad del Consorcio, dada la imposibilidad de ejecutar el contrato de obra en revisión en atención a la terminación del contrato de interventoría.

El 14 de mayo fue suscrita acta de Suspensión No. 4, la cual fijaba el término para reanudar el plazo el 14 de junio de 2017.

El 24 de Mayo de 2017, mediante radicado No. 2017041208, el contratista presento solicitud de arreglo directo en relación con los presunto efectos económicos padecidos con ocasión de la ejecución contractual, de acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho incluidos en el mencionado escrito.

Posteriormente, mediante radicado No. 2017055339 del 12 de julio de 2017, el Contratista presento un escrito actualizando el valor reclamado, por el paso de un nuevo mes de suspensión del contrato.

El 14 de junio se suscribió acta de suspensión No. 5 hasta julio de 2017, vencido el termino de suspensión se suscribió el acta de suspensión No. 6, cuyo vencimiento corresponde al 14 de octubre de 2017.

En la suspensión No. 6, se determinó:

“3.  Que de acuerdo a la medida cautelar decretada mediante la decisión del tribunal contencioso administrativo de San Andrés , Providencia, y Santa catalina del 22 de mayo de 2017, expediente No. 88001233300020160006600, derivada de la acción popular interpuesta por la señora JOSEFINA HUFFINGTON ARCHBOLD y Otros, exponiendo 13  hechos, entre los cuales los más relevantes son:  Que el proyecto de ampliación de la pista del aeropuerto El Embrujo de la Isla de Providencia, coincide con coordenadas de la reserva biosfera SEAFLOWER; durante la ejecución del proyecto.  Dicha medida cautelar establece suspender la ejecución del  proyecto de ampliación del Aeropuerto El Embrujo en la isla de Providencia, y que la medida mencionada se extenderá hasta tanto se demuestre  con suficiencia que hay una clara delimitación de las zonas de ejecución  del proyecto que no deberán afecta, la zona de protección de parque nacional natural  Old Providence Mc’Bean Loggon y, adicionalmente, se acredite el cumplimiento de todas las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental para evitar precisamente afectaciones hasta el parque natural”.

(…)

“8.  “Que se estima a la fecha, no ha sido posible por parte de la entidad contratante, realizar la gestión interinstitucional para superar las dificultades con las autoridades de Providencia, quienes han manifestado la imposibilidad de otorgar los permisos para utilizar el predio como sitio de disposición de materiales de excavación del proyecto.  Esta situación que resulta ajena y exógena al contratista, ha sido una de las causas insuperables que ha imposibilitado el inicio de la etapa de construcción, teniendo en cuenta que las excavaciones son actividades predecesoras e indispensables para la ejecución de las demás actividades constructivas”.

En todas las actas de suspensión el Contratista ha dejado a salvo su derecho a reclamar los efectos económicos padecidos por la inejecución de la obra y la disponibilidad de personal y equipo en Providencia, sin poder ser empleado en otra actividad.  Al respecto, es claro en las consideraciones del Acta de Suspensión, lo siguiente: “13.  Que adicionalmente, el Contratista actualizó la información relacionada con el reclamo, en particular, frente a los efectos económicos de la inejecución de las actividades por causas que no le son imputables, y solicito la implementación de mesas de trabajo para revisar los reclamos presentados y adoptar medidas para la mitigación de los efectos económicos de la suspensión.  El Contratista planteó la adopción de mesas de trabajo para tratar de minimizar los efectos económicos causados por efectos de la suspensión, en atención a que el proyecto se desarrolla en Providencia, sitio en el cual no hay mayores opciones para el desplazamiento de la maquinaria y personal disponible para la Etapa de Construcción del proyecto”.

En cuanto a la etapa de la pre construcción y construcción se requería la construcción y montaje del campamento y de la Zona de Disposición de Material de excavación -ZODME.  Por consiguiente, el contratista solicitó, el 11 de febrero de 2016, a la interventoría la asignación de la zona o lote para la construcción y montaje del campamento y de las demás instalaciones necesarias para el desarrollo de la obra.  Sin embargo, ni la Interventoría, ni la Aerocivil daba respuesta satisfactoria a la solicitud del contratista. Insistiendo que ello generaba atraso en el inicio de la obra, y su cronograma.  Hasta el mes de Julio de 2016 se dio respuesta por parte de la Interventoría y la Aerocivil, asignándose el Lote 29.  Pero dicho lote no cumplía con las características requeridas para la construcción del campamento y del Zodme, evento que puso de manifiesto a la Interventoría en reiteradas comunicaciones en lo que se solicitaba nuevamente la asignación de un lote que cumpliera con las condiciones necesarias.

Así sucesivamente se siguió con la indefinición de los lotes para la construcción del campamento y Zodme hasta finales de año que la interventoría y la Entidad asigno los lotes 20-Sr. Francisco Rankin, 29ª, y cabecera 17.

Una vez asignados los lotes se iniciaron los trabajos para establecer un inventario de flora y fauna con miras a obtener los permisos y licencias ambientales respectivas, insistiendo en la obligación de la Aeronáutica de realizar y obtener los permisos.

Aun así, la Entidad no realizó entrega física del Lote 20 que se solicitó en reiteradas ocasiones, como también se presentaron problemas frente a la obtención de permisos y licencias necesarias para la construcción del campamento y Zodme.

El Lote 29 no cumplía con las características necesarias para dichas instalaciones, en la medida que el proceso de obtención de licencias la Alcaldía de Providencia negó el uso del suelo para el Zodme.  Adicionalmente no tenían las Licencias o Permisos para iniciar la construcción y montaje, requiriéndose  la colaboración de la Entidad para el trámite respectivo, todo ello generando un impacto en el cronograma de obras, generando un atraso en el inicio de la construcción, y con ello que el personal  y maquinaria exigidos  por los documentos contractuales  estuvieran inactivos, sin la posibilidad de utilizarlos en otros proyectos, aspectos que imposibilita  mitigar el efecto económico  por stand by de la maquinaria, equipo, y personal, sin poder dar inicio a las obras.

Como consecuencia de los expuesto, el 24 de mayo de 2017 bajo radicado No. 2017041208, se presentó reclamación administrativa de los perjuicios ocasionados al CP2016 hasta el 15 de mayo de 2017, mediante el procedimiento contractual contenido en la Cláusula 31 del Contrato de Obra Pública No. 15000342-OK-2015, el 24 de mayo de 2017. En comunicado radicado en la Aerocivil bajo el No. 2017055339 del 12 de Julio de 2017, el CP2016 actualizo los valores de la reclamación presentada con los perjuicios ocasionados hasta el día 15 de Julio de 2017, así:

- DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA……………………$8.919.815.633

  - Alquiler del Equipo costo de Disponibilidad…………$7.756.361.420

  - Deterioro Maquinaria por Salinidad 15%de la Tarifa...$1.163.454.213

- RECONOCIMIENTO GASTOS ADMINISTRATIVOS…$2.382.421.678

2.1 Gastos de Personal (Nómina)……………………………$1.696.120.769

2.2 Costo de Transporte Personal……………………………$ 194.563.231

2.3 Costo de Vigilancia…………………………………………$    76.731.796

2.4 Arrendamientos……………………………………………$   194.125.853

2.5 Alimentación de Personal………………………………...$     35.779.000

2.6 Costos de Internet…………………………………………$     13.457.342

2.7 Costos de tarjeta Residencia Temporal (Ocre)………$   171.643.687

TOTAL……………………………………………………………$11.302.237.311

El contratista presento solicitud de conciliación prejudicial ante la procuraduría quien ha aplazado la diligencia de conciliación por solicitud de las partes, en consideración a que se dispuso realizar mesas de trabajo técnico para determinar la conveniencia, viabilidad o no de conciliar.

En comité de conciliación y Defensa Judicial extraordinario realizado el 27 de noviembre de 2017, se determinó solicitar aplazamiento de la diligencia hasta tanto se contara con el concepto técnico respecto de los hechos y pretensiones determinados por el contratista en la solicitud de conciliación.

El tema será analizado nuevamente en comité programado para el día 4 de diciembre de 2017.

3.23. Demanda IDEAM contra AERONAUTICA CIVIL.

Que el Instituto de hidrología, Meteorología  y estudios Ambientales - IDEAM, por intermedio de apoderado interpuso demanda de Acción de reparación Directa, contra la Entidad, el 26  de mayo de 2010, con el fin de que se declare y se reconozca a cargo de la Aerocivil el pago de los servicios que el IDEAM, presta a la Aerocivil, con ocasión del convenio interadministrativo suscrito entre las entidades el pasado 5 de marzo de 1.990, cuyas pretensiones asciende a la suma de $72.000.000.000.oo más intereses moratorios.

Solicita dentro de las pretensiones que se condene y se establezca lo siguiente:

1°	Que se declare que la Aerocivil, desde la creación y puesta en operación del IDEAM ha venido siendo usuaria de los servicios de información meteorológica que ésta le ha sido suministrada.

2°	Que la demanda Aerocivil, se encuentra jurídicamente obligada a pagar al IDEAM el servicio suministrado de información meteorológica de la cual ha sido usuaria.

3°	Que el IDEAM no ha recibido por parte de la demandada suma alguna por concepto de la información meteorológica del cual ha sido usuaria.

4°	Que se declare patrimonialmente responsable a la demanda por el no pago al IDEAM del servicio de información meteorológica del cual ha sido usuaria.

5°	Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la demandada a pagar y cancelar al IDEAM la suma o sumas que se establezca en el presente proceso corresponden por concepto del uso de la información meteorológica objeto de los servicios que le haya prestado el IDEAM.

6°	Que se condene a la demandada hacer en adelante los tramites presupuestales necesarios a fin de cancelar al IDEAM las sumas que corresponden por concepto de suministro del servicio de información meteorológica de la cual sea usuaria.

7°	Que se ordene conforme al artículo 178 del C.A.A. que las sumas contenidas en las anteriores condenas sean actualizadas, reajustadas o indexadas al momento de su reconocimiento y su posterior pago, atendiendo en ello la variación promedio del I.P.C.

Que por reparto le correspondió al Doctor JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ, Magistrado Ponente del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, y el día doce (12) de agosto de 2010, admite la demanda de Reparación Directa número 2010 - 337, siendo notificada la entidad el día ocho (08) de Noviembre de 2010, del auto admisorio de la demanda.

Que la demanda fue contestada por la Entidad, el 30 de Noviembre de 2010, en la cual nos opusimos a en razón a que no le asiste responsabilidad alguna a mi representada ya que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, siempre ha obrado conforme a sus normas y por lo tanto no podemos imputarle alguna responsabilidad a la  Aeronáutica Civil.

Igualmente como argumento de la defensa manifestamos que si era cierto que el IDEAM, desde hace años ha venido reclamando unas sumas de dineros a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, las cuales tampoco ha accedido al pago ya que considera que no se deben cancelar dichos valores, veamos porque.

En primer lugar, se observa que en las diferentes solicitudes de conciliación el IDEAM, estaba incluyendo o cobrando la nómina de personal tanto administrativo como el técnico, valores estos que deben ser cubiertos por los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda.

Igualmente que se debía tener en cuenta que la Aerocivil es la que provee la infraestructura aeronáutica sin la cual el IDEAM no podría prestar el servicio.

Manifestamos que si  bien es cierto la Aeronáutica Civil cobra por la prestación de los servicios técnicos aeronáuticos, estos dineros son entregados al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, para el funcionamiento del sistema Gubernamental Nacional.

También, argumentamos que era necesario tener en cuenta que el La Ley 99 de  1.993 estatuye que el IDEAM, es el encargo de obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información Meteorológica Nacional.

Que debíamos tener en cuenta que la AEROCIVIL y el HIMAT en virtud del Convenio celebrado el 5 de Marzo de 1990 acordaron aunar esfuerzos para garantizar una mejor prestación del servicio Meteorológico Aeronáutico.

Por otra parte es necesario establecer que el 1° de mayo de 2.002. se celebró entre el IDEAM y la AEROCIVIL un Convenio por un periodo de cinco (05) años (vigencia a 1° de mayo de 2007), mediante el cual se pretendía ajustar a las normas vigentes que regulan a cada una de las Entidades, la prestación de dicho servicio; pero lamentablemente y dadas las condiciones económicas del IDEAM, a la fecha no se logró desarrollar este Convenio, razón por la cual conforme lo previsto en el Parágrafo de la Cláusula Décimo Tercera del mismo, la prestación de los servicios meteorológicos se siguen rigiendo por el Convenio celebrado el 5 de Marzo de 1990, puesto que no se han realizado por las partes los compromisos allí contemplados, entre otros, no se han llevado a cabo las reuniones previstas semestralmente entre los representantes legales de las dos (2) Entidades, así como tampoco las previstas por los  miembros del Comité Técnico.

Concluimos que teniendo en cuenta lo anterior, quedó demostrado que a no haberse desarrollado el convenio celebrado el 1° de mayo de 2002 y ante la inoperancia del mismo, la prestación del servicio meteorológico aeronáutico se rige por el convenio suscrito el 5 de marzo de 1990.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que los Aspectos Presupuestales de la Nación, ya sean de la Aerocivil como el IDEAM hacen parte de las Entidades Públicas de la Nación, una adscrita al Ministerio de Ambiente y Vivienda y la Otra al Ministerio de Transporte, juntos reciben presupuesto aprobado por ley y debe recordarse que el presupuesto, como acto jurídico, limita la acción de ejecución presupuestal del gobierno, mediante autorización que emana de un órgano colegiado, el congreso de la república. Así las cosas, es el estado, quien por medio de su presupuesto enmarca toda la práctica de política fiscal del Estado.

Desvirtuamos que no era cierto que la Aeronáutica Civil se haya enriquecido  como lo afirma la demandante sino que por el contrario, mi representada a gastado cuantiosas sumas de dinero en la compra de equipos e instalaciones para que el servicio de meteorología pueda ser prestado por parte de los funcionarios del IDEAM, ya que la Aeronáutica Civil, ha invertido cuantiosas sumas con el fin de que el servicio sea prestado y con ello se pueda desarrollar el crecimiento de la demanda del tránsito aéreo y con el fin de las dos Entidades estatales se fortalezcan y evitando la duplicidad de esfuerzos, medios y recursos.

Manifestamos que los gastos en que incurre el IDEAM, para su funcionamiento son sufragados por la NACION, a través del presupuesto que cada año y sin falta le asigna para su funcionamiento y operación y el director es el que debe gestionar ante el Ministerio de Hacienda, los dineros en los que cada año incurrirá en gastos para que estos sean adjudicados por este para que el IDEAM, opere adecuadamente. Y los dineros que recauda la Aerocivil van al tesoro público, quien es quien los administra.

Se presentó como excepciones de fondo la siguiente:

1°	PRESCRIPCION DE COBRO.

Honorable Magistrado, se observa que el actor en está cobrando a mi representada el pago de unos servicios de meteorología aeronáutica, desde el año 1.994, por lo que con el respeto que se merece considero que los años 1.994,1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 1.998., 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, se encuentran prescritas, por lo que con todo respeto le solicito que un eventual fallo condenatorio se condene única y exclusivamente al pago a que por le Ley corresponda, esto teniendo en cuenta las conciliaciones prejudiciales presentadas por la Entidad demandante ante la Procuraduría Delegada para asuntos Administrativos, en la cual se solicitaban el pago de sumas de dineros desde el año desde año 2003, años estos que acuerdo al artículo 831 numeral 6 y el Artículo 817 numeral 7° del Estatuto Tributario y al Artículo 66 numeral 3° y artículo 38 del C.C.A, estas sumas se encuentran prescritas y por lo tanto mal haría mi representada en cancelar sumas dineros que ya se encuentran  prescritas.

El día diecinueve (19) de Marzo de dos mil quince (2015) con ponencia de la doctora CORINA DUQUE AYALA, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión, profirió sentencia Declarándose la probada la caducidad de acción por lo expuesto en la parte motiva de la providencia, exonerando con ello de cualquier responsabilidad a la Aeronáutica Civil, siendo apelado el proceso de la referencia, encontrándose pendiente el recurso de alzada ante el Honorable Consejo de Estado.

Estado actual. Se encuentra al despacho en el Consejo de Estado para admisión del recurso.

- Acompañamiento Grupo Administración de Inmuebles.

Adicionalmente, se hace necesario tener en cuenta que la Oficina Asesora Jurídica, realizó de manera permanente un acompañamiento al Grupo de Administración de Inmuebles respecto a los temas prediales que impactan la representación judicial y a manera de prevención del daño antijurídico.

- Seguimiento Plan de Acción

Así mismo, es del caso señalar que actualmente la Oficina Asesora Jurídica cuenta un Plan de Acción cuyo avance a la fecha es el que se refleja en el anexo No. 2 del presente escrito.

- Provisión contable procesos judiciales.

En cuanto a la PROVISIÓN CONTABLE DE PROCESOS JUDICIALES, es del caso señalar que mediante memorando No. 2016008899 del 13 de abril de 2016 se impartieron directrices sobre el particular a los apoderados de la Entidad en los siguientes términos:

“Conforme a la Circular Externa 00023 del 11 de diciembre de 2015, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estableció la metodología de reconocido valor técnico que debe ser utilizada por las diferentes entidades públicas del orden nacional para calcular la provisión contable, respecto de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales a su cargo.

Así las cosas y en aras de realizar una socialización sobre el particular, en reunión de fecha 4 de febrero de 2016, llevada a cabo en el Grupo de Representación Judicial, se expusieron los lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de la metodología de reconocido valor técnico definida en dicha circular.

En tal sentido, en cumplimiento del numeral 5 del artículo 2.2.3.4.1.10 del Decreto 1069 de 2015 que describe como una de las funciones del apoderado de la entidad frente al Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado - eKOGUI, incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, con una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial de conformidad con la metodología que se definió para tal fin, se hace necesario e imperioso el cumplimiento de dicha obligación frente al sistema.

Para lo cual, de manera atenta se solicita la revisión de los valores incorporados dentro del eKOGUI y aquellos que se encuentran registrados en la provisión contable de la Entidad, dado que de esta forma se podrá tener conocimiento real de los valores a los cuales nos podemos ver avocados por las decisiones judiciales además de permitirnos realizar unas proyecciones presupuestales acordes con la realidad.

En este orden de ideas, me permito anexo lo soportes señalando en el presente escrito

- Circular externa 23, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado donde recomendó una metodología para realizar y mantener actualizadas las provisiones contables. Como este proceso es de responsabilidad de los apoderados

- Oficio No. 2015010568 de fecha 28 de abril de 2015  firmado por la doctora Luisa Fernanda donde nos informa los lineamientos que debemos tener para realizar la provisión

- El Listado de los procesos Judiciales que se encuentran en provisión con fin de que procedan a su análisis y aplicación.

- Acta de reunión de fecha 4 de febrero de 2016, llevada a cabo en el Grupo de Representación Judicial,  donde se hizo una presentación  del tema de la provisión contable .”

Así las cosas, se remite la información correspondiente a la provisión contable del año agosto de 2017:

| RESUMEN CUENTA OCTUMBRE DEL 2017 |  |
| --- | --- |
| DEMANDADO (EN CONTRA) |  |  |
| ADMINISTRATIVOS | $1.625.103.102.280,00 | 305 |  |
| CIVILES | $2.436.182.027,00 | 3 |  |
| LABORALES | $3.843.701.199,00 | 67 |  |
| OLBIGACIONES FISCALES | $5.004.028.247,00 | 3 |  |
| TOTAL DEMANDADOS | $ 1.636.387.013.753,00 | 378 |  |
| DEMANDANTE (A FAVOR) |  |  |
| ADMINISTRATIVOS | $24.260.502.008,00 | 18 |  |
| CIVILES | $6.902.222.565,00 | 23 |  |
| LABORALES | $ - |  |  |
| OLBIGACIONES FISCALES | $ - |  |  |
| TOTAL DEMANDANTE | $ 31.162.724.573,00 | 41 |  |
| EN PROVISION |  |  |
| ADMINISTRATIVOS | $46.332.702.369,00 | 30 |  |
| CIVILES | $2.054.000.000,00 | 1 |  |
| LABORALES | $940.569.084,00 | 7 |  |
| OLBIGACIONES FISCALES | $ - |  |  |
| TOTAL DEMANDADOS | $ 49.327.271.453,00 | 38 |  |

- Directrices sobre el estudio de acciones de repetición.

En cuanto al pago de las Sentencias y Conciliaciones realizadas durante la vigencia del año 2016, mediante oficio No. 2016003149 del 15 de febrero de 2016 se informó a los apoderados de la Entidad la relación de las mismas con el fin de que inicien los estudios correspondientes para determinar la viabilidad de realizar el ESTUDIO DE REPETICIÓN correspondiente, de conformidad con la Ley 678 de 2001 o las disposiciones del Código Civil que tratan el dolo y la culpa grave, dependiendo del régimen jurídico aplicable a la ocurrencia de los hechos, para lo cual se debe tener en cuenta los términos legales señalados en los artículos 8 y 11 de la Ley 678 de 2001, así:

Por otra parte, se advirtió de la necesidad de presentar los estudios correspondientes al Comité de Conciliación en un término no superior a cuatro (4) meses siguientes al pago total del capital de una condena a efectos de que el mismo adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión, en los términos del artículo 26 del Decreto 1716 de 2009.

Para dar mayor objetividad a los estudios de repetición se determinó que el estudio se realizará por un profesional distinto al que llevo el proceso judicial, actualmente esta actividad desde el mes de junio de 2017 fue asignado al Dr. Ciro Lopez.

En el cuarto Trimestre se han presentado para estudio de repetición seis casos.

En el presente año se han presentado dos demandas de acción de repetición de los siguientes fallos:

- Fallo de Maria Cristina Lopez de Iglesias en contra de los funcionarios que por “falta de coordinación y graves fallas 1que se cometieron en la operación de rescate”, tuvieron responsabilidad en el fallecimiento de la víctima.

- Fallo de Gohmer Ltda. en contra de los de los Miembros de la Junta de Licitaciones y Contratos del año 1996, toda vez que en el presente asunto se presentó una actuación adelantada con culpa grave por parte de los ex funcionarios, debido a que la aclaración el día de la audiencia si era suficiente para que fuera adjudicada la licitación No. 005 de 1996 al demandante

- Sentencias favorables cuarto trimestre

1°	Radicado Proceso No.: 110013343063-2016-00460-00.

Demandante: 	Bioquimia Ltda.

Demandado:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Medio de Control: controversias contractuales.

Juzgado de conocimiento 63 Administrativo Oral de Bogotá.

Valor de las pretensiones $ 39.000.000 más IPC e Intereses.

Fallo favorable de 1ª instancia proferido el 11 de septiembre de 2017.

2°	Radicado proceso: 08-001-33-33-011-2015-00043-01 L.M.

Demandante:	Manuel del Cristo Mercado Barbosa.

Demandado:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del Derecho.

Tribunal Administrativo del Atlántico.

Valor de las pretensiones $ 240.000.000.

Fallo de 2ª instancia proferido el 1 de septiembre de 2017.

3. Radicado Proceso 2012-00096-01

Demandante: Katiuska Katherine Jimenez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Reparación Directa

Tribunal Administrativo de Valledupar

Valor de las Pretensiones: $ 800.000.000

Fallo de 2ª instancia proferido el 5 de octubre de 2017

4. Radicado proceso 2010-00425-03

Demandante: Jaime Arias Vélez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Nulidad y restablecimiento del Derecho

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Valor de las Pretensiones: $ 600.000.000

Fallo de 2ª instancia proferido el 15 de agosto de 2017

5. Radicado proceso 2003-01544-01

Demandante: Juan Manuel Galvez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Reparación Directa

Consejo de Estado

Valor de las Pretensiones: $ 500.000.000,00

Fallo de 2ª instancia proferido el 10 de noviembre de 2017

6. Radicado proceso 2017-00116

Demandante: Luis Emilio de la Ossa Abdala

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Ordinario Laboral

Juzgado Quinto Laboral

7. Radicado proceso 2017-00116

Demandante: Luis Emilio de la Ossa Abdala

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Ordinario Laboral

Juzgado Quinto Laboral

Valor de las Pretensiones: $ 145.600.000

Fallo única instancia proferido el 28 de agosto de 2017

8.Radicado proceso 2017-00116

Radicado proceso 2004-00373-01

Demandante: TRANSPORTES AEREOS DEL ARIARI LTDA “TARI LTDA”

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

Medio de Control: Reparación Directa

Consejo de Estado

Valor de las Pretensiones: $ 17.094.417.000

Fallo de 2ª instancia proferido el 10 de noviembre de 2017

Para el último trimestre se registraron ocho fallos favorables los cuales favorecieron a la entidad de pago por un valor de $ 19.418.417.000 millones.

Se presentó un fallo desfavorable por un valor de $110.000.000,00 millones.

INFORMACIÓN DE ASUNTOS DE ALTO IMPACTO:

- CONCILIACIÓN MPG INGENERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S. vs DG INGENIEROS CONSTRUCTORES, CONSORCIO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LETICIA y AERONÁUTICA CIVIL.

  - Actividades Desarrolladas.

Se realizó la audiencia de conciliación desarrollada en la sede cedritos de la Cámara de Comercio de Bogotá.

No obstante haberse determinado desde un comienzo que la entidad no era parte dentro del proceso, por tratarse de una reclamación entre el subcontratista del subcontratista y el subcontratista del Consorcio Aeropuerto Internacional de Leticia, se colaboró por solicitud de la conciliadora con la presencia de la entidad en los aplazamientos de la audiencia de conciliación.

Sin embargo, después del segundo aplazamiento, se le manifestó a la doctora Acosta que no obstante la intención de colaboración de parte de la UAEAC, esta no continuaría asistiendo a audiencias en las que las partes directamente involucradas no desarrollaron las actividades a las que se comprometieron.

Esta posición fue compartida por el Consorcio Aeropuerto Internacional de Leticia.

  - Asuntos pendientes.

Con respecto a esta actuación no existen asuntos pendientes.

  - Análisis Jurídico.

En este caso en particular la entidad no tenía relación alguna con el reclamante, situación que se evidencia en que antes de llegar a la relación contractual entre la UAEAC con el Consorcio, se encuentra la relación entre el Consorcio y DG INGENIEROS CONSTRUCTORES y de ahí la relación con MPG INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Igualmente, existe la obligación de indemnidad pactada en el contrato entre la UAEAC y CONSORCIO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LETICIA.

- CONCILIACIÓN CONSORCIO TORRE MUISCA.

  - Actividades Desarrolladas.

Se efectuó el análisis de las dos reclamaciones presentadas ante Procuraduría por parte del CONSORCIO TORRE MUISCA, la primera por mayores valores de obra y la segunda por unos supuestos mayores costos de obra.

Se presentaron los casos ante el comité de conciliación y se llevaron a cabo las audiencias de conciliación respectivas.

En la conciliación sobre mayores cantidades de obra, se hizo aplazamiento para verificar pericialmente el asunto, se encargó al área técnica que hiciera la contratación del perito y tras aproximadamente 4 semanas se hizo una reunión en la que participaron el interventor y el contratista, quienes señalaron que no se debía, ni se podía hacer la pericia, por ser esta extremadamente difícil desde un punto de vista técnico y por tener características similares a la interventoría, lo que causaría un detrimento patrimonial.

En la mencionada reunión se llegó a la conclusión de que se haría una serie de mesas técnicas y, con posterioridad se desarrollaría una mesa de trabajo jurídica.

Dentro de las mesas de trabajo técnicas, se encontró que varios de los ítems por los que está cobrando el contratista: 1) No fueron autorizados; 2) Se tomaron unos rubros y se destinaron a otra actividad, sin tener individualizado en qué y cuándo; 3) Se desarrollaron sin autorización de la entidad.

El principal argumento del contratista siempre ha sido que se debió efectuar la obra en “fast-track”.

  - Análisis Jurídico.

Nos remitimos a lo expuesto en la ficha de conciliación respectiva y a las conclusiones obtenidas de las mesas de trabajo, en tanto que:

- Los costos relacionados con el mayor tiempo de los contratos, debe entenderse como parte de los modificatorios y adicionales que se suscribieron con el contrato.

- La prueba de la “auditoría de PWC”, es una prueba auto producida, que conforme a sus salvedades, puede ser desvirtuada. Igualmente, esta prueba no fue solicitada por la entidad en su momento, sino insinuada por los asesores externos, practicada por el contratista y una vez obtenida, la entidad solicitó que se le mostrara.

- Las obras adicionales solicitadas por el contratista pueden entenderse incluidas en el componente “I” (imprevistos) del A.I.U.

- Igualmente, la entidad no puede responder por obras que no autorizó ni solicitó, en subsidiariedad de lo dicho anteriormente.

- PROCESO ARBITRAL DE OPAIN vs ANI y UAEAC.

  - Actividades Desarrolladas.

Se realizó la audiencia de conciliación y fijación de honorarios y una audiencia de trámite.

Como aspectos pre-procesales, la entidad se opuso a ser integrada en el tribunal arbitral y en las distintas actuaciones procesales se ha manifestado lo mismo, por no serle vinculante el pacto arbitral, por causa de la subrogación del contrato íntegro.

Igualmente, de este proceso se hicieron reuniones en las que OPAIN manifestó las razones por las que la UAEAC no era parte en el proceso, razones que fueron entendidas por la entidad.

  - Asuntos pendientes.

En el mes de enero se iniciará el trámite de las pruebas, las cuales comenzarán con las testimoniales que se aplazaron el 20 de diciembre de 2017 para el 25 de enero de 2018 a las 9:00 am.

Igualmente se debe continuar con la representación de la entidad en el proceso, bajo la premisa de que no podemos ser parte del mismo en los términos establecidos por el tribunal arbitral.

  - Análisis Jurídico.

A la UAEAC no se le puede exigir ser parte en el trámite arbitral, considerando:

- La subrogación de este aspecto específico conforme a la resolución de subrogación y el acta respectiva.

- La calidad con la que se le vincula, siendo que en términos netamente económicos, se verá beneficiada económicamente por el triunfo de OPAIN y es vinculada como litisconsorte de la ANI.

- No se hizo adhesión expresa al pacto arbitral.

Sobra decir que, conforme ha sido manifestado por los apoderados de la ANI y de OPAIN y se puede ver claramente en la contestación del arbitramento, la defensa de la ANI estaba encaminada a obtener un acuerdo conciliatorio.

- PROCESO ARBITRAL DE CODAD vs ANI y UAEAC.

  - Actividades Desarrolladas.

En este proceso se hizo un análisis detallado de la demanda, se hicieron diversas reuniones con la ADJE y se produjo la contestación de la demanda.

  - Asuntos pendientes.

La contestación de la demanda fue radicada en tiempo, incluso con algunos días de anticipación al vencimiento del término, se debe tener en cuenta el traslado que se haga de la misma, el descorrimiento del traslado y de ahí, la audiencia de conciliación y fijación de honorarios.

En adelante continúa el trámite arbitral correspondiente.

  - Análisis Jurídico.

La contestación se enfocó en que:

- CODAD no cumplió con el procedimiento para el cobro de los supuestos mayores valores en impuestos y tampoco están plenamente identificados los valores que se ahorró, lo cual no da lugar al cobro de intereses moratorios e incluso puede demostrar que las sumas no eran reclamables.

- CODAD se comprometió a cumplir con la norma técnica que está relacionada con el pavimento, que es anterior incluso al otrosí No. 4, esto da a lugar a que no haya reclamación por el cambio de pavimento.

- No se ha demostrado cuál es el equilibrio económico quebrantado, ni si recibió o no lo que contractualmente se planteó a CODAD.

GRUPO DEFENSA CONSTITUCIONAL, TRIBUTARIA, AMBIENTAL Y VÍAS GUBERNATIVAS.

A este Grupo le fueron asignadas sus funciones mediante la Resolución 01357 del 17 de mayo de 2017 de la siguiente manera:

- Intervenir en la defensa de la Aeronáutica Civil ante las autoridades del nivel central, territorial y jurisdiccional en la atención de las acciones constitucionales de tutela, cumplimiento, populares y de grupo.

- Intervenir en favor de la Aeronáutica Civil en las acciones de constitucionalidad de las normas relacionadas con el sector aeronáutico.

- Ejercer la defensa de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en los procesos de cobro coactivo que se inicien en su contra por parte de otras Entidades del Sector Público.

- Intervenir en la presentación de los recursos en los procedimientos administrativos, ante las Entidades ambientales, tributarias, de trabajo, tránsito y demás autoridades.

- Iniciar las demandas de expropiación de bienes inmuebles, cuando la entidad así lo requiera para el desarrollo y ampliación de los aeropuertos de su propiedad.

- Intervenir en defensa de la entidad en las actuaciones policivas.

- Orientar, controlar y organizar los conceptos, doctrina y jurisprudencia proferidos continuamente por las diferentes Entidades en las materias objeto de su conocimiento.

- Mantener debidamente actualizada la base de datos de los Aplicativos de Información Judicial de la Oficina Asesora Jurídica y presentar de manera oportuna los informes requeridos sobre los asuntos de su competencia.

- Apropiar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

- Las demás que sean asignadas y que corresponda a la competencia del grupo.

Las actividades desarrolladas por este Grupo, se discriminan así:

2.2.3.1 Acciones De Tutela Atendidas.

UGPP

De otra parte, especial mención merece el asunto relacionado con el reconocimiento y reajustes de pensiones a servidores de la Unidad.

En efecto, la entidad ha recibido durante los últimos 5 años resoluciones proferidas por la UGPP, a través de las cuales se pretende materializar el cumplimiento de fallos judiciales que reconocen pensiones y reajustes sobre las mismas. Los precitados actos administrativos conminan a la Aeronáutica Civil a asumir proporcionalmente el pago de factores no incluidos en el momento del cálculo de las mesadas pensionales.

En este sentido conviene destacar que, para el momento de la causación de las prestaciones económicas, nuestra entidad efectuó de manera oportuna y conforme a las disposiciones legales vigentes la inclusión de los factores determinantes de la mesada pensional. Sin embargo, las autoridades judiciales en sede de primera y segunda instancia han venido generando una línea jurisprudencial que incluye factores adicionales como la prima de productividad entre otros, situación que conlleva el consecuente fallo adverso en contra de la liquidadora de pensiones y no de la Aeronáutica Civil.

Es preciso señalar que la línea de defensa definida institucionalmente a la fecha presente mantiene las postulaciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, así como la violación de derecho a la defensa y al debido proceso. Adicionalmente en las ultimas impugnaciones se han insertado los novísimos pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Nariño Radicado: 52001-23-33-000-2014-0590-00 de fecha febrero 3 de 2016, providencia que niega el llamamiento en garantía de la Aeronáutica Civil solicitado por la UGPP y que determina que en convocado a cumplir la prestación económica es la UGPP.

Bajo la misma carga argumentativa se incorpora en los últimos recursos de reposición y apelación el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla de fecha enero 25 de 2016, Radicado 08-001-3333001-2014-00163-00, en donde se determina probada la acepción de la legitimación de la causa por pasiva en relación con la Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil.

Esta temática ha venido siendo abordada de manera conjunta entre la Dirección de Talento Humano y la Oficina Asesora Jurídica, en el entendido de que son aproximadamente 150 casos identificados que generan un impacto en términos presupuestales bastante sensible para la entidad, ya que la postura de la UGPP ha sido la de ratificar su decisión de pago.

Adicionalmente y dado que la UGPP ha invocado como fundamento de su pretensión una sentencia del Consejo de Estado a la que le da el valor de sentencia de unificación, la OAJ expidió el concepto jurídico No. 2015018334 del 13 de julio de 2015 en donde señaló que se evidencia que la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 4 de agosto de 2010, no cumple con los requisitos para ser considerada como una sentencia de unificación, de acuerdo con la normatividad existente para dicha época.

En efecto, desde la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998 hasta la Ley 1437 de 2011, se podría interpretar que la unificación de jurisprudencia que, por lo general conlleva asuntos de importancia jurídica o trascendencia social, habrían quedado reservados para la Sala Plena del Consejo de Estado y el fallo que se analiza fue expedido por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Así mismo, con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para que las secciones del Consejo de Estado puedan proferir sentencias de unificación, los asuntos de que traten deben conllevar una importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, lo cual no se identifica expresamente en el fallo analizado ni se evidencia que ese haya sido su propósito.

Es así como en el caso concreto, se tiene que la sentencia del 4 de agosto de 2010, no se producía en sede de súplica pues resolvía un recurso de apelación, además fue emitida sólo por la Sección Segunda del Consejo de Estado y no por su Sala Plena como para pensar que se trataba de unificación de jurisprudencia.

En este orden de ideas, la expresión unificación a la que se hace referencia en el texto de la sentencia, hace alusión a la integración y definición de un solo criterio en materia de liquidación pensional, teniendo en cuenta que las subsecciones, en el pasado, habían esbozado argumentos divergentes, más no tiene la vocación de unificar la jurisprudencia. En otras palabras, en la ratio decidendi se unifica un criterio de interpretación de una norma mas no se unifica la jurisprudencia como función de una Alta Corte y, por lo tanto, no tiene la vocación de ser aplicada con efecto erga omnes, es decir, que sólo afectará a las partes que participaron dentro del proceso.

No obstante lo anterior, se indicó que si bien la sentencia analizada NO ES DE UNIFICACIÓN NI TIENE EFECTO ERGA OMNES pues deviene de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, es importante que al interior de la Unidad se analicen las consecuencias de la ratio decidendi empleada en la misma en lo que atañe a los factores de liquidación pensional que podrían afectar eventualmente procesos que hayan sido iniciados en contra de la Entidad bajo los mismos parámetros que se analizaron en el fallo, sin perjuicio de estarse a lo que la jurisdicción contencioso administrativa resuelva en cada caso particular y los pronunciamientos que sobre la materia ha proferido la Corte Constitucional.

Por otro lado, con liquidación Oficial No. RDO 575 de abril 24 de 2014, la UGPP profirió liquidación por mora a inexactitud en las autoliquidaciones y pagos de los aportes al Sistema de Protección Social, por los periodos comprendidos entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, por el valor de mil setecientos cincuenta y cuatro millones ciento veintinueve mil ochocientos pesos M/Ctr. ($1.754.129.800)

La Aerocivil presentó Revocatoria Directa contra la Resolución RDO 575 de 24 de abril de 2014, el de 14 de noviembre de 2014, por medio de la Resolución No. RDC 268 de 10 se septiembre de 2015, la UGPP resolvió la solicitud de revocatoria directa, donde se resolvió acceder parcialmente a la solicitud de revocatoria, fijándose una nueva suma de mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones trescientos setenta y un mil novecientos pesos M/Cte. ($1.454.361.900), reduciendo el cobro en $299.767.900. La Aeronáutica Civil debido a la decisión tomada por la UGPP, presentó Acción de Tutela con el objeto de proteger sus derechos fundamentales, por falta de motivación y lesión que causa al patrimonio o al erario público.

El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, competente para decidir sobre la acción de tutela, dispuso en su parte resolutiva, negar el amparo del derecho fundamental invocado por la Aeronáutica Civil, decisión que fue impugnada, cuya decisión en segunda instancia confirmó el fallo emitido por el Juzgado Quinto Administrativo.

Por último, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con comunicación de 19 de agosto de 2016, convocó para el día martes 20 de septiembre de 2016, reunión de mediación entre la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

PROCESOS GRUPO DE DEFENSA CONSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

- Acciones Populares, Acciones de Grupo y Acciones de Inconstitucionalidad.

A continuación, relaciono los procesos de Acciones Populares, de Grupo y Acciones de Inconstitucionalidad, que se encuentran en proceso, apoderados por los abogados del Grupo de Defensa Constitucional y Procedimientos Administrativos.

| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA DE ORALIDAD | ACCIÓN POPULAR Magistrada: Dra. Andros Lorenzo Roys Brito Demandante: Andros Lorenzo Roys Brito Demandado: Aeronáutica Civil y otros Expediente: No. 2014-00013 |
| --- | --- |
| JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA | ACCIÓN POPULAR Demandante: Gerardo Carreño Díaz Demandado: Aeronáutica Civil Expediente: No. 680013333005220140039700 |
| JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA | ACCIÓN POPULAR Demandante: José Amado López Malaver. Demandado: Aeronáutica Civil Expediente: No. 2008-164 |
| JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO DE MANIZALES | ACCIÓN POPULAR Demandante: AEROCAFE Demandado: Aeronáutica Civil Expediente: No. 17001333100320100046500 |
| JUZGADO ADMINISTRATIVO DE PEREIRA | ACCIÓN POPULAR Demandante: JUAN CARLOS VELEZ FRANCO Demandado: Aeronáutica Civil Expediente: 66001233100020120011200 |
| JUZGADO ADMINISTRATIVO DE TUNJA | ACCIÓN POPULAR Demandante: PROCURADURIA DE TUNJA Demandado: Aeronáutica Civil Expediente: 15001233300020140048800 |
| JUZGADO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ | ACCIÓN POPULAR Demandante: JAVIER TAMAYO Demandado: Aeronáutica Civil Expediente: 11001333102220100001200 |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS - SALA UNICA | ACCIÓN POPULAR Demandante: Luis Maria Lopez Pareja y Javier Gomez Gómez Demandado: Aerocivil y Otros Expediente: 17-001-23-33-000-2015-00681-00 |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS - SALA UNICA | ACCIÓN POPULAR Demandante: Alejandra Largo Giraldo. Demandado: Aerocivil y otros Expediente: 1700123330002014-0038300 |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO | ACCION POPULAR Demandante: Leandro PAjaro Balseiro - LIGA DE CONSUMIDORES DE SAN ANDRES Demandado: Departamento Archipiélago y Otros Expediente: 88-001-23-33-000-2015-00029-00 |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA | ACCION POPULAR Demandante: Edwin Alexander Velásquez Soloza y Otros Demandado: Aeronáutica Civil, CORPORINOQUIA y otros Expediente: 81001-2333-033-2015-00085-00 |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ARAUCA | ACCIÓN POPULAR Demandante: Nivardo Antonio Posada Demandado: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ATC Sitios de Colombia S.A.S., Municipio de Arauca, CORPORINOQUIA, Felicia María Reyes Rosario, AEROCIVIL Expediente: 81-001-2339-000-2016-00005-00 |
| JUZGADO SEPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES | ACCIÓN POPULAR Demandante: JHON FREDY MUÑOZ Demandado: AEROCIVIL y AMERICAM TOWER CORPORATION Y OTROS Expediente: 17-00-33-39-007-2016-00011-00 |
| TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | ACCIÓN POPULAR Demandante: PROCURADURIA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA Demandado: DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y AERONÁUTICA CIVIL Expediente: 88-001-23-33-000-2016-00022-00 |
| TRIBUNAL CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES | ACCIÓN POPULAR Demandante: Tonney Gene Salazar Defensora del Pueblo Regional del Departamento de San Andrés. Demandado: AERONAUTICA CIVIL Expediente: 8888-001-23-33-000-2016-00045-00 |
| TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ORALIDAD DE SANTANDER | ACCIÓN POPULAR Demandante: Superintendencia de Puertos y Transporte Demandado: Departamento de Santander, Empresa de Aseo de Bucaramanga, Municipio de Bucaramanga, Municipio de Girón, Municipio de Lebrija. Expediente: 68-001-23-33-000-2014-00010-00 |
| JUZGADO 4° ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR | ACCIÓN POPULAR Demandante: Superintendencia de Puertos y Transporte. Demandado: Municipio de Valledupar y Otros Expediente: 20-001-33-33-00-2014-00014-00 |
| TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | ACCIÓN POPULAR Demandante: Josefina Huffington Archbold y Otros Demandado: Aeronáutica Civil Expediente 88-001-23-33-000-2016-00066-00 |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS | ACCION POPULAR Demandante: EBERTH ALFONSO ALVAREZ BETANCOURT Demandado: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. AEROCIVIL Expediente: 2014-00346 |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN A | ACCIÓN POPULAR Demandante: LUIS PARMENIO ARDILA Demandado: Aeronáutica Civil Expediente: No. 25000234100020170031900 |
| JUZGADO 18 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ | ACCIÓN DE GRUPO Demandantes: Juan Martinez y otros Demandados: Aeronáutica Civil y otros Expediente: No. 2007-00614 |
| CORTE CONSTITUCIONAL | ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Vinculación Inspectores de Seguridad Aérea |
| CORTE CONSTITUCIONAL | ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Demandante: Jorge Hernan Gil Echeverry Expediente: D-11522 Norma acusada Ley 1682 de 2013 art. 14 Literal C. |
| CORTE CONSTITUCIONAL | ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Demandante: Juan Camilo Rueda Carrillo Expediente: D- 11553 Norma acusada Decreto 2090 de 2003, Parágrafo del Articulo 6 |
| CORTE CONSTITUCIONAL | ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Demandante: Marlyn Carolina Rivera Martinez Expediente: Expediente: D-12209 Norma acusada Ley 1738 de 2014 art. 8, Parágrafo parcial |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA | ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Demandante: Aerolínea de Antioquia - ADA Demandado: AERONAUTICA CIVIL Expediente: 05001-23-33-000-2016-01911-00 |
| TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDIO | ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Demandante: Wilson de Jesus Alvarez Valencia Demandado: Aeronáutica Civil Expediente: 63-001-23-33-000-2016-00403-00 |

- Procesos ambientales.

Se relacionan a continuación los procesos en contra de la entidad que se encuentran en curso, ante las autoridades ambientales.

| ANLA | Expediente No. 2975. Aeropuerto Ernesto Cortissoz - B/Quilla. Expedición del Auto 2314 |
| --- | --- |
| ANLA | Expediente No. 2973. Aeropuerto de San Andres. Investigación ambiental contra la sociedad CASYP S.A., por hechos y omisiones de infracción a las normas ambientales. Presunto incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental |
| ANLA | Expediente No. 2531. Aeropuerto de Providencia. Expedición del Auto 2320 |
| ANLA | Expediente No. 209. Aeropuerto El Dorado. Construcción y Operación de la segunda Pista Aeropuerto El Dorado |
| ANLA | Expediente No. 547. Aeropuerto Rafael Núñez - Cartagena. Expedición del Auto 1438 |
| ANLA | Expediente No. 0239. Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta |
| ANLA | Expediente No. 2927. Aeropuerto Palonegro |
| ANLA | Expediente No. 2976. Aeropuerto Simón Bolívar |
| ANLA | Expediente No. 2977 Aeropuerto PALONEGRO - Lebrija |
| ANLA | Leticia |
| ANLA | Expediente No. 1755 Aeropuerto Alfredo Vasquez Cobo de Leticia |
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA | Plan de Manejo Ambiental PMA Aeropuerto Juan Casiano Solís de Guapi |
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO | Proceso sancionatorio ambiental contra la U.A.E. de Aeronáutica Civil |
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | Expediente No. 7001-76.1-15189. Cerro El Tablazo - Subachoque - Cundinamarca |
| SECRETARÍA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE | Tratamientos silviculturales espacio privado OPAIN S.A. |
| CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA | Resolución 0044 de 13 de enero de 2016 "Por medio de la cual se actualiza el Registro General de Usuarios del Distrito de Riego y Drenaje LA RAMADA” |
| CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE NORTE Y ORIENTE AMAZÓNICO - CDA | Proceso sancionatorio CDA VAUPES, Proceso SAN-00061-14 |
| ASOCIACIÓN USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA - USOCHICAMOCHA | Facturas de cobro Nos. USO 000083554 y 000083555 de marzo 31 de 2015 |
| CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | Resolución 918 de 13 de octubre de 2016 de 13 de octubre 2016 "Por medio de la cual se resuelve una solicitud", contra ella se presentó Recurso de Reposición |

- Procesos de Expropiación

| JUZGADO 2° PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LETICIA | Demandante: Aeronáutica Civil Demandado: Alberto Villarreal y otros. Expediente: No. 2009-00048 |
| --- | --- |
| JUZGADO 2° CIVIL DEL CIRCUITO DE CIÉNAGA | Demandante: Aeronáutica Civil Demandados: Rafael María Dangond y otros Expediente: No. 2010-00045 |

- Cobros coactivos en contra de la Entidad.

| JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES | Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. Ejecutivo No. 18170. Cobro impuesto vehículo Placas OJE-604 |
| --- | --- |
| JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES | Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. Ejecutivo No. 18171. Cobro impuesto vehículo Placas OJE-605 |
| JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES | Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. Ejecutivo No. 18175. Cobro impuesto vehículo Placas OJE-643 |
| JUZGADO DE EJECUCIONES FISCALES | Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. Ejecutivo No. 4417. Cobro impuesto vehículo Placas FCB-379 |

- Asuntos Laborales Y Pensionales

| MINISTERIO DE TRABAJO REGIONAL SANTANDER | Queja presentada por la funcionaria MARIELA ORDUZ JEREZ, por el no cumplimiento de las normas de seguridad social |
| --- | --- |
| MINISTERIO DE TRABAJO | Queja presentada por el señor CARLOS ANTONIO ELIAS - SINDICATO NACIONAL AERONAUTICA CIVIL Radicado No. 101896 |
| UGPP | Pensión de vejez WILLIAM BALLEN BERNAL |
| UGPP | Pensión de JUAN B. NOSSA E. |
| UGPP | Pensión de ALVARO LÓPEZ |
| UGPP | Pensión de EDGARDO PAZ VIVAS |
| UGPP | Pensión de ALEMAN VARGAS LEON |
| UGPP | Pensión EULOGIO SANCHEZ CUBIDES |
| UGPP | Pensión JOSE ANCIZAR DOMINGUEZ VELANDIA |
| UGPP | Pensión JOSE FRANCISCO AZCUNTAR DERAZO |
| UGPP | Pensión CARLOS ALFONSO MAYORGA FLECHAS |
| UGPP | Pensión FRANCISCO ALONSO ARAMBURO ARREDONDO |
| UGPP | Pensión HECTOR JOSE MATAMOROS RODRIGUEZ |
| UGPP | Pensión RODRIGO NOE MONROY PALMA |
| UGPP | Pensión ANA ELVIA BARRERO ARIZA |
| UGPP | OSCAR EDUARDO FERREIRA BERNAL |
| UGPP | ALBEIRO ANTONIO GRAJALES BEDOYA |
| UGPP | MARIA JESUS CORRALES COLLAZOS |
| UGPP | LUIS FELIPE JIMENEZ GORDILLO |
| UGPP | LUIS ALBERTO LOZADA |
| UGPP | JORGE MANUEL JORDAN SUAREZ |
| UGPP | ROSALBA CASTILLO CASTILLO |
| UGPP | VICKY BARREIRO TORO |
| UGPP | LUCAS MAZA GONZALEZ |
| UGPP | JOSE DE JESUS PALACIO DEOSSA |

- Valorización.

| FACTURAS / CUENTA DE COBRO | NOMBRE PROPIETARIO O POSEEDOR |
| --- | --- |
| 11888475 | PARDO Y ROMERO LTDA |
| 11877928 | FONDO AERONAUTICO NACIONAL |
| 10050471 | PREDIO NORMANDIA AK 72 No. 63F - 20 |
| 006521386 008607363 008431036 006115536 009406036 009410209 009372470 008208834 008426869 008426870 008608476 | ACUERDO 398 |
| 10228283 10198407 10257716 10286854 | Eje 15: Predio Calle 39 No. 104-92 |
| 10228517 10198642 10287077 10257940 | Eje 15: Predio Avenida 26 No. 103 - 15 El Escritorio |

- Impuesto Predial

PREDIO UBICADO EN

AEROPUERTO PALONEGRO

AEROPUERTO PALONEGRO

AEROPUERTO PALONEGRO

AEROPUERTO PALONEGRO

AEROPUERTO PALONEGRO

AEROPUERTO PALONEGRO

LA CANDELARIA

LA CANDELARIA

LAMPARAS DEL AEROPUERTO

LAMPARAS DEL AEROPUERTO

KM 8 Vía Ciénaga - Aeropuerto Simón Bolívar Ofi. Aeronáutica Nacional

PLATO MAGDALENA

AC 26 No. 113 – 90 IN 10

AC 26 No. 113 – 90 IN 11

AC 26 No. 113 – 90 IN 12

AC 26 No. 113 – 90 IN 13

AC 26 No. 110 – 90 IN 14

AC 26 No. 113 – 90 IN 15

AC 26 No. 113 – 90 IN 17

PREDIO UBICADO EN

AC 26 No. 113 – 90 IN 18

AC 26 No. 113 – 90 IN 19

AC 39 No. 129 – 20

AC 39 No. 129 – 21 IN 1

AC 39 No. 131 – 20 IN 1

AC 39 No. 131 – 20

AC 39 No 131 – 20 IN 2

AC 22 C No. 130 – 26

AC 39 No. 131 – 20 IN 4

CL 22 C No. 130 – 26

AC 39 No. 131 – 20 IN 4

CL 22 C No. 130 – 26

KR 134 No. 30 – 71

KR 134 No. 30 - 71

Aeropuerto Ciénaga de Oro

Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta

Predio Ciénaga de Oro

GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el Grupo de Jurisdicción Coactiva durante el período comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 28 de noviembre de 2017, por periodos semestrales; se mencionan los aspectos más relevantes como son: Procesos iniciados y su valor, procesos terminados y dineros recaudados, proceso vigente y estado actual, acuerdos de pago, remisibilidad.

Sea lo primero recordar que el Grupo de Jurisdicción Coactiva fue creado por la Resolución 840 de 2004 derogada con por la Resolución 1357 de 2017 y sus funciones se hallan determinadas en el artículo 14 de este último acto administrativo.

El Grupo Jurisdicción coactiva, a la fecha -28-11-2017- adelanta 304 procesos de cobro, es decir, que esta es la cantidad de cobros que están actualmente vigentes, por valor de $59.481.766.301. Sin embargo, es de destacar que hay dos obligaciones, la de ACSA por $35.823´364.900 y municipio de Santa Marta por $7.009´894.250, que ascienden a $42.823´259.150 las cuales equivalen al 71% del total de la cartera en cobro; en tanto que el restante 29%, $16.658.507.151, corresponden a la cartera ordinaria objeto de cobro.

Para realizar el adelantamiento de los procesos, el Grupo cuenta en la actualidad con tres funcionarios, dentro de los cuales se incluye el coordinador del grupo, que tienen como misión el impulso de procesal de cada asunto.

Las actividades desarrolladas por el Grupo durante lo corrido del año se discriminan así:

- Procesos de cobro iniciados y su valor.

Durante la vigencia 01/01/2017 a 28/11/2017 se aperturaron 99 procesos de cobro, por valor de $7.620.302.937, como se muestra en la siguiente tabla, se tomó por periodos semestrales y la fracción hasta noviembre de 2017.

PROCESOS DE COBRO RECIBIDOS E INICIADOS EN LA VIGENCIA 01/01/2017 A 28/11/2017

| Periodo | Procesos recibidos | Concepto | Estado | Valor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Julio / agosto 2016 | 14 | 8 sanción / 6 arriendos | 4 terminados / 10 investiga bienes | $1.627.747.016 |
| Ene/junio 2016 | 85 | 22 arriendo / 63 sanción | 28 terminados / 57 investiga bienes | $5.992.555.921 |
| Totales | 113 |  |  | $7.620.302.937 |

- Procesos de cobro terminados y recaudo.

Durante la vigencia 01/01/2017 a 28/11/2017 se han terminado 74 procesos, lo cual incluye tanto procesos de anteriores vigencias como de la actual; y se recaudaron, en general por pagos totales o parciales de los procesos adelantados, $844.321.541, como se muestra en la siguiente tabla; se tomó por periodos trimestrales, salvo el periodo final que corresponde a dos meses.

PROCESOS TERMINADOS Y RECAUDOS DURANTE LA VIGENCIA 01/01/2016 A 31/08/2016

| Periodo | Procesos terminados | Motivo terminación | Valor total recaudado en el periodo |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio / Nov 2017 | 18 | 12 por pago obligación / 4 por devolución solicitudes | $2.464.756.811 |
| Enero / junio 2017 | 56 | 47 pago obligación / 48 remisibilidad / 6 otras causas | $279.253.273 |
| Totales | 74 |  | $2.744.010.184 |

- Procesos vigentes y estado actual.

Para la fecha, 28 de noviembre de 2017, se adelantan, como ya se dijo, 304 procesos de cobro, por valor de $59.481.766.301. Cobros que se hallan vigentes.

Sin embargo, es de destacar que hay dos obligaciones, la de ACSA por $35.823´364.900 y municipio de Santa Marta por $7.009´894.250, que ascienden a $42.823´259.150 las cuales equivalen al 71% del total de la cartera en cobro; en tanto que el restante 29%, $16.658.507.151, corresponden a la cartera ordinaria objeto de cobro. En el siguiente gráfico muestra las cuantías más relevantes y su área de afectación en la cuantía total de los cobros coactivos.

También es de destacar que sobre el total de las obligaciones de cobro vigentes a la fecha se está realizando el impulso procesal correspondiente.

- Acuerdos de pago. Se destaca el de Santa Martha, el cual ha venido cumpliendo parcialmente

- Remisibilidad

Durante la vigencia 01/01/2017 a 28/11/2017, se concluyó el proceso de remisibilidad de 71obligaciones por valor de $270.855.026 y U$D135.70, sobre las cuales ya se aprobó su remisibilidad y se halla en trámite el acto administrativo que así lo declare, para la firma del Director General.

OBLIGACIONES REMITIDAS

|  | CANTIDAD | ACTO ADTVO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pesos | Dólares |
|  | 71 | En tramite | 28/11/2017 | $270.855.026 | U$135.70 |
| Total | 49 |  |  | $270.855.026 | U$135.70 |

OFICINA DE REGISTRO

| TRAMITE PARA AERNAVES ATENDIDO POR SISTEMA GESTION AERONAUTICA SIGA | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTORIZACION ESPECIAL PERMANENCIA A LARGO PLAZO DE AERONAVE CON MATRICULA EXTRANJERA | 4 | 11 | 2 | 2 |
| CAMBIO DE COLORES O DISEÑO DE PINTURA EXTERIOR DE AERONAVES | 14 | 16 | 6 | 14 |
| CANCELACION CONTRATO DE EXPLOTACION O REGISTRO CANCELACION DE HIPOTECA Y/O AMPLIACION | 58 | 21 | 45 | 42 |
| CANCELACION DE MATRICULA DE AERONAVE | 4 | 3 | 2 | 5 |
| CERTIFICADO DE TRADICION Y LIBERTAD DE AERONAVE | 19 | 11 | 22 | 13 |
| NGRESO DE CERTIFICADO DE POLIZA RESPONSABILIDAD A TERCEROS | 90 | 62 | 166 | 54 |
| REGISTRO HIPOTECA Y/O AMPLIACION | 3 | 1 | 6 | 12 |
| ASIGNACION MATRICULA HK Y HJ | 4 | 3 | 4 | 4 |
| EXPEDICION CERTIFICADO DE MATRICULA | 48 | 57 | 59 | 64 |
| ASIGANCION DE CODIGO BINARIO | 2 | 4 | 9 | 2 |
| REGISTRO DE MEDIDA CAUTELAR |  |  | 3 | 2 |
| REGISTRO EXPLOTACION AERONAVE | 51 | 47 | 30 | 90 |
| REGISTRO PROPIEDAD AERONAVE | 32 | 29 | 22 | 31 |

OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN

Con la reorganización que adelantó la Entidad, a través del Decreto 823 y la Resolución 1357, por la cual se crean y organizan grupos internos de trabajo y se asignan responsabilidades, se incorpora formalmente un nuevo grupo denominado Concesiones que profundiza la gestión de la Oficina frente  las actividades que se desarrollan con la ANI, para todos los asuntos relacionados los proyectos futuros de APP/IP y  los contratos de concesión subrogados en diciembre de 2013 (actas de subrogación a ANI), haciendo seguimiento a los compromisos pendientes establecidos en las actas de subrogación y sirviendo de enlace y único canal entre las diferentes dependencias de Aerocivil y la Agencia para facilitar la ejecución de los contratos de concesión, tales como las obras en los distintos aeropuertos concesionados, concepto en materia de cumplimiento del RAC y gestionando las distintas autorizaciones y recursos.

SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y AVIACION CIVIL

  - Cambios en las Cartas de Procesos Sistema de Gestión Calidad:

De acuerdo a los cambios generados en el Sistema de Gestión Calidad, alineación a la Norma ISO 9001: 2015, el fortalecimiento de la planeación desde los recursos, directrices y estrategias hasta la mejora, la estandarización de las actividades y tareas desarrolladas en la certificación y vigilancia de los proveedores de servicios y la visualización de los niveles estratégicos para la toma de decisiones integral, se optimizaron las cartas de procesos pasando de 8 procesos a 4 procesos en esta Secretaría:

- Gestión Inspección, vigilancia y control: ( Se incluyeron los procesos: Gestión de Vigilancia de empresas aeronáuticas ( GSVC 2.1), Gestión de asesoría y vigilancia a los SMS ( GSVC 5.0), Gestión de vigilancia a los proveedores de servicios ATS ( GSVC 1.0), Gestión de sanidad aeroportuaria ( GSAP 2.2) en lo que respecta a autoridad aeronáutica, se incluyó la vigilancia de los aeródromos, vigilancia AVSEC y la transversalidad con la vigilancia administrativa y financiera de la Oficina de Transporte Aéreo, se incluyó la vigilancia a médicos examinadores, vigilancia programa alcohol y sustancias psicoactivas y vigilancia a los examinadores designados que no se reflejaban en las cartas de procesos anteriores, finalmente se incluyó al grupo GISIT como actividad en la caracterización del proceso.

- Gestión Certificaciones y permisos: Se incluyeron los procesos Gestión al personal aeronáutico (GSAC 1.0) en los que respecta a la certificación de personal aeronáutico, Gestión a empresas aeronáuticas (GSAC 2.0), Gestión de productos aeronáuticos (GSAC 4.0), certificación de aeródromos y gestión de permisos.

- Gestión de Licencias al personal; Se incluyeron las actividades de gestionar chequeos y las actividades de gestionar licencias.

- Se participa de la carta de Direccionamiento Estratégico con la transversalidad del SSP.

- Se ajustaron los inventarios documentales organizándolos de acuerdo a la nueva estructura de los procesos en el sistema ISOLUCION para las áreas AVSEC, AGA, Aeronavegabilidad, Operaciones, Licencias, Factores Humanos, Certificación Productos Aeronáuticos, creando y ubicando siglas para la identificación respectiva en el listado maestro de documentos.

- Se realizó reunión con la Oficina Asesora de Planeación para revisar la actividad particular de GISIT en el sistema de gestión calidad concluyendo lo siguiente:

- Se incluyó la actividad de GISIT como actividad si procede sancionatoria no solo en la caracterización de inspección, vigilancia y control si no en las caracterizaciones de certificaciones y de licencias al personal, dado que GISIT recibe insumos de todas las áreas de la SSOAC en la vigilancia, procesos de certificación y licenciamiento.

Queda pendientes en las actividades del Sistema de Gestión Calidad por parte de esta Secretaría:

Transformación y actualización de los módulos en ISOLUCION de:

- Participación en el plan de transición de los sistemas de gestión de la entidad de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

- Actualización de Indicadores enfocados a impacto y análisis de riesgos.

- Mapas de riesgos de gestión y corrupción de acuerdo a los cambios en la metodología de riesgos liderada por la Oficina de Planeación.

- Normograma, actualización en ISOLUCION de las nuevas normas o cambios normativos que permiten el cumplimiento de las funciones de cada grupo.

- Estrategias para la implementación de la identificación de salidas No conformes, alineado a las directrices de la Oficina de Planeación.

- Participación en la actualización del Manual de Calidad, alineado a las directrices de la Oficina de Planeación.

- Cuando ya se realicen los cambios en el sistema socializar al personal de esta Secretaría, incluyendo los cursos recurrentes y OJT.

  - Documentos relevantes emitidos por el despacho de la SSOAC:

- Se firmaron 100 derechos de Petición.

- Se firmaron 2 tutelas de la Sra. Lorena Rojas y Carlos Arturo Rojas.

- Se resolvió (1) Recurso de apelación del señor Piza.

- Se firmó resolución No. 03033 de Oct-03-17 Capítulo XIV RAC 4, sobre autorización de comandantes extranjeros.

- Se firmó resolución No. 03080 de Oct-25-17 modificando RAC 4 (CAT III).

- Se firmó resolución No. 03078 de Oct-05-17 adicionando definiciones y numerales RAC 6 (CAT III).

- Se firmó resolución No. 03079 de Oct-05-17 modificando RAC 19 (CAT III).

- Se firmó resolución No. 03198 de Oct 13 de 2017 Se firmó resolución No. 03320 de Oct-27-17 sobre el fallo judicial en Acción de Tutela 2017-05020 sobre pilotos extranjeros – ADAC.

- Se está efectuando el seguimiento al Proceso de certificación de centro de instrucción de Santos Dummont, se ha presentado dificultad con esta empresa, asociados muchos derechos de petición y polémicas con diferentes áreas de la UAEAC (Ej Registro).

- Se hicieron modificaciones y se firmó la resolución 03731 del 1 de diciembre, por la cual se crean grupos internos de trabajo a las regionales.

- Se firmo Certificado para el aeródromo Alfonso Bonilla Aragón del Valle, concluidas fases de certificación por Grupo AGA.

- Se firmo resolución No. 03488 del 10 de noviembre de 2017, respecto a autorización localización proyecto planta de beneficio animal en el municipio de Inírida, Guainía.

- Se firmó resolución No. 03701 del 30 de noviembre de 2017 autorizando planta de alimentos balanceados en la vereda Berracal, municipio de Guarne.

- Se firmo varias aceptaciones de especificaciones de operación para operadores extranjero.

- Asistencia al 3° Consejo de Seguridad AÑO 2017.

- Asistencia al CEPA de proyectos aerocomerciales (Nov 2017).

- Se realizó presentación de la SSOAC al nuevo director Dr. Juan Carlos Salazar vía teleconferencia.

- Respuesta a las funciones preventivas, levantadas por Control Interno, sobre viáticos pagados por los operadores a los inspectores de seguridad aérea, y el pago de la certificación Aero médica al personal de los controladores y bomberos.

- Se firmó circular Informativa No. 002 (5105.082) respecto a la autorización pilotos extranjeros para volar como comandantes de aeronaves en empresas colombianas de servicios aéreos comerciales de transporte público.

- Se revisó y firmo Boletín Técnico Ver 02 - PROCEDIMIENTO PARA APROBACIÓN DE AERONAVES Y OPERADORES PARA OPERACIONES DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS CATEGORÍA III.

- Se efectuó la apertura del Foro de Seguridad Aérea – 2017 “ALINEACION ESTRATÉGICA PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL”

- Se efectúan cambios para optimizar la gestión de la Secretaria, se regresa la potestad para que los coordinadores y/o Directores de Área, puedan firmar documentos de acuerdo con sus funciones y competencias técnicas y operacionales, de esta forma descentralizar y disminuir carga del despacho para agilizar los procesos en la Secretaria. Adicionalmente se asigna un líder administrativo y se definen funciones de apoyo al despacho de la SSOAC dentro del mismo proceso de optimización de la Gestión. Adicionalmente se emite memorando para el manejo, control y optimización del tema de derechos de petición.

- Optimización de procesos y recursos humanos (Inspectores) de la Secretaria de Seguridad Aérea, se deja avanzado las regionales de Antioquia y Atlántico. Se reubica personal, de común acuerdo, para atender falta de personal en estos lugares. En Antioquia inicialmente se asignan 2 inspectores para trabajar en Rionegro donde ha existido un incremento especial de la Industria Aeronáutica, y se inician trámites para asignar 2 funcionarios más en el aeropuerto Olaya Herrera. En la Regional Atlántico, también de común acuerdo se efectúan trámites para asignar 2 funcionarios para atender su demanda actual. Y para la Regional del Valle se deja la solicitud lista para Talento Humano de reubicación de un funcionario del aeropuerto de Pereira al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

A continuación, se resumen la gestión de las áreas durante el período, con base en información suministrada por los coordinadores de área:

  - Proceso de Inspección, Seguimiento y Vigilancia

GRUPO INSPECCIÓN DE AERONAVEGABILIDAD

      - Objetivo

Planear y ejecutar los programas de vigilancia y control a las empresas Aeronáuticas, verificando el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC, siguiendo los lineamientos de las Guías del Inspector y las Circulares Internas, Informativas y Reglamentarias; con el propósito de revisar su capacidad técnico-operativa obtenida en su certificación.

Resultados Año 2017 al 04 de enero de 2018:

| MODALIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Regular | 218 | 171 | 78% |
| Carguera | 146 | 120 | 82% |
| Taxi Aéreo | 526 | 420 | 80% |
| Centro de Inst | 203 | 158 | 78% |
| Trabajo Aer Espec | 283 | 236 | 83% |
| Taller | 289 | 232 | 80% |
| TTAL | 1665 | 1337 | 80% |

| MODALIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- |
| BAQ | 79 | 70 | 89% |
| BOG | 824 | 669 | 81% |
| CLO | 148 | 116 | 78% |
| MDE | 259 | 194 | 75% |
| NDS | 72 | 53 | 74% |
| VVC | 283 | 235 | 83% |
| TTAL | 1665 | 1337 | 80% |

Análisis

El plan de Vigilancia del Grupo Inspección de Aeronavegabilidad  para el año 2017 ejecutó 1.665 inspecciones operacionales, de las cuales se cumplieron 1.337, correspondiendo esta cifra al 80% de cumplimiento de lo planeado, lo que cumple la meta inicialmente propuesta, se atribuye el no cumplimiento del 100%, al déficit de inspectores y las limitaciones que se tuvieron durante los dos últimos meses del año 2017 para la expedición de tiquetes aéreos.

GRUPO OPERACIONES

      - Actividades Desarrolladas y estado actual

      - Cumplimiento del programa de vigilancia de operaciones, así:

| CUMPLIMIENTO POR MODALIDAD |
| --- |
|  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CUMPLIMIENTO |
| REGULAR | 108 | 70 | 64% |
| CARGUERA | 109 | 64 | 58% |
| CENTRO DE INSTRUCCIÓN | 293 | 227 | 77% |
| TRABAJO AEREO ESPECIAL | 192 | 151 | 78% |
| TAXI | 552 | 445 | 80% |
| TOTALES | 1254 | 957 | 76% |

Porcentaje de cumplimiento 76%

      - Ejecución de chequeos:

| CHEQUEOS |
| --- |
| TOTAL, CHEQUEOS SOLICITADOS | 4984 |
| CHEQEOS REALIZADOS POR INSPECTORES | 2346 |

Porcentaje de cumplimiento 100%, teniendo en cuenta que el 47% de los chequeos fueron realizados por Inspectores de la SSOAC y el 53% por Examinadores Designados.

2.	Procesos de certificación Empresas Aeronáuticas:

Las principales actividades realizadas por la oficina de Certificación liderada por el Ing. Alexis Suarez son las siguientes:

- Preparar el plan de acciones correctivas para solucionar las constataciones reportadas.

- Armonización de normas y procedimientos de trabajo con estándares LAR Sistema Regional de Cooperación, relacionados con certificación de Empresas Aeronáuticas. (RAC 3 y RAC 119, entre otras)

- Solicitudes Certificación y Adición Empresas recibidas y atendidas durante el período comprendido entre Septiembre a diciembre de 2017: 108

- Certificados de Operación y/o Funcionamiento expedidos por certificación Inicial o Modificación de Permisos de Operación ya certificadas entre Septiembre y Diciembre de 2017:  15 Certificados.

- Proyecto Reorganización y optimización de procesos de trabajo y recursos humanos (Inspectores) de la Secretaria de Seguridad Aérea.

  - Grupo certificación de Productos Aeronáuticos:

Objetivo:

Realizar la evaluación, emisión, enmienda, validación o aceptación de Certificados de Tipo, Certificados de Aeronavegabilidad Especial, Aprobación / Aceptación de Datos Técnicos (modificaciones y reparaciones mayores), para las aeronaves con registro nacional, verificando el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC, siguiendo los lineamientos de la Guía del Inspector de Certificación de Productos Aeronáuticos, y las Circulares Internas, Informativas y Reglamentarias.

Resultados Año 2017 al 04 de enero de 2018:

- Actividades desarrolladas:

- Aprobación de Datos Técnicos para Modificación y Reparación de Aeronaves: 95 Estudios

- Aceptación de Certificados de Tipo de Aeronaves Importadas: 3

- Recibimiento de la auditoria USOAP - OACI

- Revisión RAC 21, 43, 45, 65.

- Notificación diferencias Anexo 8 OACI vs RAC 4 y 21.

- Proceso Certificación aeronaves ALS en el Valle del Cauca: 3 proyectos

- Proyectos realizados:

- Publicación Guía del Inspector de Certificación de Productos Aeronáuticos.

- Proyectos en curso:

- Certificación aeronaves ALS en el Valle del Cauca: 3 proyectos

| Proyecto | % avance |
| --- | --- |
| Aero alianza | 45 |
| WACSA | 45 |
| FUMICAÑA | 53 |

•	Transferencia Certificado Tipo El Gavilán.

•	Convenio asistencia técnica de la ANAC de Brasil al Grupo Certificación de Productos Aeronáuticos.

•	Certificación de aeronaves construidas por aficionado: 2 proyectos

| Proyecto | % avance |
| --- | --- |
| RV-10 Manizales | 50 |
| RV-10 Santa Marta | 10 |

- Pendientes y sus prioridades:

- Cumplimiento programa capacitación Grupo CPA– Prioritario

- Actualización documentos y formatos Grupo CPA – Prioritario.

- Inspección aeronaves “Conformidad con Certificado Tipo” – Prioritario

- Emisión Circulares Informativas derivadas del RAC 21- Prioritario

- Desarrollo Base de Registros de alteraciones y reparaciones mayores por matricula de aeronave. - Mediano plazo

  - Vigilancia dependencias ANS:

- Inspección a los Servicios ATS

Actividades desarrolladas por el área de inspección a los servicios de tránsito aéreo desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

      - Se realizó inspección al servicio ATS del aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se inició de redacción de informe y documentación de la inspección de seguimiento realizada al servicio ATS del aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Con esto se dio cumplimiento CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se preparó de la documentación requerida para la inspección especial, ordenada por el Sr, SSOAC, que se realizará al servicio ATS del Aeropuerto Bonilla Aragón de Palmira con motivo del incidente ATS que involucró al vuelo AVA9882 del 3 de julio de 2017. Con esto se dio cumplimiento CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - De acuerdo con la programación de inspecciones a los ATS aprobada por el Secretario de Seguridad Aérea, se preparó la documentación de la inspección ATS a realizar en el aeropuerto Benito Salas de Neiva; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se verificó el proceso investigativo adelantado por el proveedor de servicios ATS de Cali con motivo de la ocurrencia de incidente de tránsito aéreo a una aeronave comercial de pasajeros.

      - Se aportó documentación para la vigilancia a los servicios ATS a la enmienda número 3 del Manual del Inspector de Servicios a la Navegación Aérea MINAV, en consonancia con el CE-7 USOAP/OACI que obliga a realizar vigilancia continua a los proveedores de servicios.

      - Se documentó la suspensión de atribuciones a la licencia CTA de tres controladores del aeropuerto El Yopal, en aplicación del CE-7 USOAP/OACI que obliga a realizar vigilancia continua a los proveedores de servicios.

      - Se realizó la inspección ATS en el aeropuerto Benito Salas de Neiva entre el 26 y el 29 de septiembre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se cumplió comisión al Aeropuerto Bonilla Aragón de Cali con el objeto de revisar evidencias, analizar el informe de investigación, verificar acciones correctivas propuestas por el proveedor con ocasión del incidente ATS del vuelo AVA9882 ocurrido el 3 de julio de 2017. También se realizó entrevista al ATCO involucrado. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se documentó el levantamiento de suspensión de la controladora Andrea Catalina García Molano, de la Regional Valle. Con esto se dio cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se solicitó al CEA la relación de cursos recurrentes controladores realizados en los años 2015, 2016 y 2017. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en la revisión MINAV y aceptación cambios en el mismo. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

      - Se llevó a cabo como actividad de investigación de accidentes, el análisis conjunto con representante de grupo docentes ATS del Centro de Estudios Aeronáuticos de la actuación del controlador que atendió vuelo LMI 2933 accidentado en vecindades del aeropuerto Jose Maria Córdova de Rionegro, como insumo para el grupo de Investigación de Accidentes de Aviación.

      - Se ha participado continuamente en el proceso de diseño de curso investigación de incidentes ATS como herramienta del SMS, que prepara el centro de Estudios Aeronáuticos, cumpliendo con el CE-5 USOAP/OACI, brindando orientación técnica al proveedor de servicios en la implementación de una herramienta que le permita establecer procesos para investigar reactivamente eventos de seguridad operacional.

      - Se conceptuó sobre la implementación de regulación a procedimientos de aproximación de precisión Categoría III en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cumpliendo con el CE-5 USOAP/OACI, brindando orientación técnica al proveedor de servicios ANS.

      - Se conceptuó sobre borrador de actualización del Manual Guía y control al movimiento de aeronaves en superficie en condiciones de baja visibilidad cumpliendo con el CE-5 USOAP/OACI, brindando orientación técnica al proveedor de servicios ANS.

      - Se participó en reunión de presentación de nuevo sistema de aproximación IFR de precisión preparada por la Dirección de Telecomunicaciones.

      - Se conceptuó sobre estudio de seguridad operacional realizado por Desarrollo Aeroportuario como requisito a la entrada en operación de los procedimientos de precisión CAT III en el aeropuerto El Dorado, en consonancia con el CE-7 USOAP/OACI que obliga a realizar vigilancia continua a los proveedores de servicios.

      - Se preparó documentación de la inspección ATS a realizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se consolidaron las discrepancias de la inspección realizada al aeropuerto Enrique Olaya Herrera de Medellín. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en equipo gerencia GISNA para revisión presentación inspección de seguimiento a los servicios ATS, AIS y MET de Barranquilla. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

      - Se participó en reunión SMS implementación CONOPS con las áreas involucradas. El resumen de lo tratado se informó vía correo electrónico al Coordinador GISNA. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se llevó a cabo la revisión y depuración de las listas de cursos de repaso ATS realizados por controladores de la Regional Meta, en los años 2015, 2016 y 2017. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó con todos los inspectores del grupo GISNA en la revisión y actualización del Manual de Inspector de servicios de navegación aérea MINAV, para atender lo establecido en el decreto 823 y la resolución 1357 del año 2017; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó con todos los inspectores del grupo GISNA reuniones para revisar el manejo de las discrepancias y de los planes de acción de las inspecciones de vigilancia a los ANSP; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se preparó la documentación a utilizar en la inspección de seguimiento al servicio ATS a realizar en el aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Con esto se dio cumplimiento CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se requirió al CEA acerca de la relación de cursos controladores de tránsito aéreo años 2013 y 2014. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se realizó inspección al servicio ATS del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se realizó la inspección de seguimiento ATS en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla entre el 9 y el 13 de octubre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en reunión con representantes de la empresa Avianca, para tratar temas relacionados con procedimientos ATC y de vuelo que afectan la seguridad operacional en el área terminal de Cali y en el aeropuerto de Armenia; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se realizó inspección al servicio ATS del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en reunión de comité directivo de la SSOAC en representación del Coordinador GISNA, en el que se trataron temas del área de operaciones, aeronavegabilidad y aspectos sancionatorios del área de GISIT. Relacionado con el GISNA solo se mencionó un concepto que va a ser solicitado, por el Grupo de operaciones, acerca de la pista la Colina, ubicada en inmediaciones del VOR VVC. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

      - Requerimiento a los Coordinadores ATS de San Andrés, Regional Valle, Regional Norte de Santander, Regional Atlántico, Regional Antioquia y Regional Cundinamarca acerca del estado operativo de los controladores que a la fecha aparecen con curso recurrente vencido. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se documentó la suspensión de atribuciones licencia CTA de controladores de El Yopal y Villavicencio, debido a que se encuentran con la vigencia del curso recurrente vencida y no cumplen las condiciones para ejercer las atribuciones de la licencia. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se documentó levantamiento de suspensión de atribuciones licencia CTA del controlador Ricardo Rubio Herrera de Villavicencio. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se preparó la documentación a utilizar en la inspección local al servicio ATS a realizar en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Con esto se dio cumplimiento CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se realizó inspección al servicio ATS del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en reunión entre prestadores de servicios ANS del Aeropuerto El Dorado y usuarios, relacionado con la implementación del nuevo concepto operacional (CONOPS) de la TMA BOG. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en reunión de análisis de la implementación del concepto operacional del espacio aéreo de Bogotá y revisar los informes de seguridad operacional MOR como resultado de la implementación; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se consolidaron las discrepancias encontradas en la inspección ATS realizada en el aeropuerto Benito Salas de Neiva; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se consolidaron las discrepancias encontradas en la inspección ATS realizada en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”. (Primera parte)

      - Se preparó documentación de la inspección de seguimiento ATS a realizar en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se realizó la inspección de seguimiento ATS en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga entre el 14 y el 17 de octubre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en el seminario/taller de las normas LAR 141, 142 y 147 (23-27 oct. 2017), dirigido por la experta ICAO SRVSOP Ana María Diaz Trenneman, en el proceso de implementación de dichas normas en los reglamentos aeronáuticos colombianos en lo relacionado con certificación de centros de instrucción aeronáuticos; para dar cumplimiento al CE6 “Obligaciones de otorgamiento de licencias y certificación”.

      - Dentro del acompañamiento al proceso de implementación del concepto operacional del espacio aéreo de Bogotá CONOPS, se realizó seguimiento a los informes de seguridad operacional MOR en el centro de control de Bogotá y la torre Eldorado verificando que se implementen las acciones de mejora correspondientes; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se realizó el informe de seguimiento y diligenciar los soportes y planes de acción de las discrepancias encontradas en la inspección ATS realizada en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”. (segunda parte)

      - Se participó en la realización, actualización y revisión de las funciones, formatos y listas acuerdo a la resolución 1397 para actualizar el manual MINAV (versión 3); para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en la primera reunión de seguimiento en la SSOAC a los planes de acción para resolver la PQs abiertas de la auditoria de la USOAP; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en reunión “Agenda Taller de los Servicios ATS” con los Coordinadores de Aeronavegación regional y nacional para tratar los temas relacionados con la vigilancia de los ATS, implementación del RAC65, cursos de repaso ATS, manual IEEPT y comité IEEPT; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se realizó la inspección de seguimiento a los servicios ATS en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga entre el 14 y el 17 de noviembre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se participó en reunión SMS implementación CONOPS Y CAT III con las áreas involucradas. El resumen de lo tratado se informó vía correo electrónico al Coordinador GISNA. Con esto se dio cumplimiento a la programación de inspección y al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se entregó el informe final de especialista ATS en relación con accidente de aeronave LMI2933 en vecindades del aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

      - Se participó en comité IPI del aeropuerto Guaymaral reunido con el objeto de socializar modificaciones a las áreas de entrenamiento aéreo y a los corredores visuales de entrada y salida a ese aeropuerto.

      - Se sigue participando continuamente en el proceso de diseño de curso investigación de incidentes ATS como herramienta del SMS, que prepara el centro de Estudios Aeronáuticos, cumpliendo con el CE-5 USOAP/OACI, brindando orientación técnica al proveedor de servicios en la implementación de una herramienta que le permita establecer procesos para investigar reactivamente eventos de seguridad operacional.

      - Se participó en acompañamiento al Secretario de Seguridad Aérea (e) en reunión sobre Cat III en la Dirección General.

      - Se participó en equipo gerencia GISNA con el objeto de fijar los parámetros para responder los CAP’s USOAP. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

      - Se participó en reunión de planeación estratégica del periodo 2015 – 2018 con el objeto de definir los objetivos del año 2018. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

      - Se participó en reunión de la SSOAC, para recibir de parte de la Oficina Asesora de planeación, información acerca de la ubicación que va a tener el GISIT en el sistema de gestión. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

      - Se participó en reunión GISNA con el Ing. Valencia y el Director de Talento humano, con el objeto de establecer los planes de acción para resolver los hallazgos de la USOAP. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

      - Se preparó documentación de la inspección ATS a realizar en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se realizó la inspección a los servicios ATS en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta entre el 21 y el 24 de noviembre; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

      - Se encuentra en curso el análisis y definición de los planes de acción, referidos al ATS, para resolver los hallazgos (PQ´s) de la USOAP. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

      - Se conceptuó sobre informe de vuelo de certificación del radar Picacho de Bucaramanga, para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

- Inspección a los servicios SAR

Actividades desarrolladas por el inspector asignado al área de inspección a los servicios SAR desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

- Se participó en la actualización de la tabla de retención documental, análisis inspecciones realizadas en 2017, revisión y aceptación plan inspecciones año 2018, revisión y aceptación cambios manual MINAV versión 3, proyección plan acción USOAP, para dar Cumplimiento al elemento crítico CE-5 USOAP/OACI, de forma que el personal técnico desempeñe sus funciones de vigilancia de la seguridad operacional según los requisitos establecidos y de forma normalizada.

- Se culminó la programación anual de vigilancia e inspección a los servicios de búsqueda y salvamento para el año 2018 y se envió al señor coordinador del grupo GISNA, con el propósito de planificar y aplicar de manera eficiente y eficaz las inspecciones a las dependencias SAR. Según lo estipulado en el elemento crítico CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

- Se participó en la planificación de la inspección de seguimiento ANS a la Regional Atlántico, se analizaron y estandarizaron los formatos de discrepancias y plan de acción correctiva, para dar Cumplimiento al elemento crítico CE-5 USOAP/OACI, de forma que el personal técnico desempeñe sus funciones de vigilancia de la seguridad operacional según los requisitos establecidos y de forma normalizada.

- De acuerdo con la programación de inspecciones a los servicios SAR, aprobada por el Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, se preparó la documentación aplicable a la inspección SAR a realizarse en el Centro Coordinador de Salvamento de la región de búsqueda y salvamento SKEC ubicado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

- Se realizó inspección al proveedor de servicios ANS de Barranquilla, participando en las reuniones de apertura, cierre y efectuando la inspección especial al Centro Coordinador de Salvamento de la región de búsqueda y salvamento SKEC, ubicado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, dando cumplimiento al elemento Crítico 7 (CE-7 USOAP/OACI) en lo relacionado con el proceso de vigilancia continua.

- Se realizaron los formatos de acta de inicio, cierre y el informe final de inspección SAR realizada en el RCC del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla; para dar cumplimiento al CE7 “Obligaciones de vigilancia e inspección”.

- Se elaboraron las discrepancias encontradas en la inspección especial SAR, realizada al Centro Coordinador de Salvamento de Barranquilla del 09 al 13 de octubre de 2017, así mismo se enviaron al señor coordinador del grupo GISNA para su revisión y posterior trámite al proveedor ANS, junto con los formatos de plan de acción correctiva. Lo anterior en concordancia a lo estipulado en el elemento crítico CE-8 USOAP/OACI “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

- Se asistió a reunión de presentación sistema TLS (sistema de aterrizaje con transponder), en la dirección de Telecomunicaciones, con el propósito de conocer la viabilidad de instalación de mencionado sistema y los planes de acción propuestos por la dirección. Con esto se dio cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

- Se participó en la elaboración del proyecto de los módulos de Servicios de Navegación Aérea (ANS), para ser presentados, legalizados e incorporados al curso básico de inspector ofrecido por el Centro de Estudios de Ciencias Aeronáuticas, con el propósito de que el personal de inspectores del GISNA, cuente con la instrucción apropiada para mantener y mejorar su competencia al nivel deseado, así mismo cumpla con los requisitos mínimos de conocimiento y experiencia para desempeñar las funciones de vigilancia de la seguridad operacional. Según lo estipulado en el elemento crítico CE4, cualificación e instrucción del personal técnico.

- Se participó en la planificación de la inspección de seguimiento de los servicios de Navegación Aérea de la Regional Valle, a realizarse en el mes de diciembre de 2017, se analizaron los formatos de discrepancias y plan de acción correctiva enviados por el proveedor de los Servicios ANS, así mismo se dieron pautas para abordar la vigilancia de cada servicio. Por último, se revisó y aprobó la presentación de la inspección que se expondrá al personal interesado. Lo anterior para dar Cumplimiento al elemento crítico CE-8 “Resolución de problemas de seguridad operacional”.

- Se elaboró y actualizó la documentación requerida para ser aplicada en la próxima inspección, específicamente al Subcentro de búsqueda y salvamento de Cali a realizarse del 04 al 07 de diciembre de 2017, incluyendo el trámite y recibo de correos institucionales, elaboración de la presentación de la inspección SAR, diligenciamiento y envío de formatos establecidos para tal fin. Según lo establecido en el elemento crítico CE-7 USOAP/OACI que obliga a realizar vigilancia continua a los proveedores de servicios.

- Se estructuró el plan de acción requerido por la auditoria USOAP-CMA, en lo referente a los servicios ANS, específicamente en el área SAR, para dar cumplimiento al CE8 “Resolución de problemas de seguridad operacional” y haciendo énfasis en las siguientes prioridades:

- Asegurarse de que el proveedor elabore: descripción de puestos de trabajo, una política y procedimientos para determinar la capacidad del sistema y cantidad de personal requerido.

- Asegurarse de que la PBN sea la apropiada para el nivel del servicio de comunicaciones, navegación y tránsito aéreo.

- Asegurarse que el proveedor haya elaborado procedimientos para auxiliar y proteger a aeronaves extraviadas y no identificadas.

- Establecer y aplicar un sistema para notificar y hacer seguimiento de incidentes de tránsito aéreo.

- Asegurarse de que el personal SAR, reciba instrucción periódica y de que realicen ejercicios SAR adecuados.

- Se encuentran en curso los trabajos de Armonización del RAC 98: revisión de nomenclatura, modificación, derogación e inclusión de contenido acorde a la documentación OACI y a los estándares requeridos por el SVRSOP de la región CARSAM en los reglamentos LAR del área SAR. Lo anterior según lo establecido en el elemento crítico CE-2 USOAP-OACI, Reglamentos específicos.

- Se envió la propuesta de actualización del RAC 98, vía correo electrónico al proveedor ANS-SAR, para revisión, socialización y aprobación final. Una vez sea evaluada por parte del proveedor del servicio, se continuará con el proceso de legalización ante el Grupo de Nomas Aeronáuticas. Con esto se dio cumplimiento al elemento crítico CE-2 USOAP-OACI, Reglamentos específicos.

- Se encuentra en curso la revisión y actualización del AIP Colombia, en lo referente al servicio SAR, acorde al avance de la actualización del RAC 98 y a lo establecido en el PNA Colombia. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el elemento crítico CE-2 USOAP-OACI, Reglamentos específicos,

- Inspección a los Servicios PANS OPS - MAP

Actividades desarrolladas por el inspector asignado al área de inspección a los servicios PANS OPS MAP desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

      - En cumplimiento de las necesidades del establecimiento de normatividad aeronáutica completa y efectiva definidas en el Elemento Critico No. 1, se desarrollaron las siguientes actividades:

        - Se revisó el suplemento C34/2017, documento donde se publican las diferencias con el anexo 4, se valida la información y se emiten recomendaciones para modificar la información publicada.

      - Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 2, se estructuraron las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica como se detalla a continuación:

- En desarrollo del proceso de enmienda al MINAV, se proyectó el cambio de la definición de ANI y MINAV incluidas en el RAC 1. Las propuestas de cambios son enviadas por correo electrónico al señor Coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA).

- Igualmente, relacionado con el MINAV, se estructuraron las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica y se proyectaron las guías para el llenado del formato de discrepancias (GSVC-1.0-12-013) y Plan de Acción Correctiva (GSVC-1.0-12-014) para ser incluidas en el MINAV, de igual forma se propone incluir en el capítulo 6 apartes que permitan orientar al inspector en el desarrollo de tareas de OJT, siguiendo como guía el PIESO. Así mismo se proyecta y se pone a consideración de los demás inspectores el formato de OJT para control de la formación de los inspectores.

Todas las propuestas de cambios son enviadas por correo electrónico al señor Coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA) para su concepto y aprobación.

- Se consolidaron las listas de verificación para el plan de inspección, seguimiento y vigilancia a los servicios MAP Versión 1, como parte de las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica contenidas en el MINAV. Mencionadas listas fueron entregadas para su revisión y posterior montaje al sistema de calidad de la entidad.

Lo anterior con el objetivo de que sirvan de referencia a la inspección programada al aeropuerto de Barranquilla en el mes de octubre de 2017.

- En desarrollo del proceso de enmienda al MINAV, se proyectaron cambios a los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos para complementar la normatividad que regula la operación de aeronaves en condiciones instrumentos ILS CAT III., las propuestas de cambios son enviadas por correo electrónico al señor Coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA).

- Se efectúan las modificaciones finales a la normatividad aeronáutica básica contenidos en el MINAV, se proyecta la versión 3 definitiva del manual y se generan los formatos finales del documento. Todas las propuestas de cambios son enviadas por correo electrónico al señor Coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA) para su concepto y aprobación.

- En cumplimiento de las necesidades del establecimiento de legislación aeronáutica básica y considerar los procedimientos operacionales, equipo e infraestructura normalizadas, se efectúa la revisión final al RAC 204 (90), ajustando los apéndices correspondientes al documento y remitiendo por correo electrónico al proveedor del servicio el documento final para su socialización correspondiente y aprobación final. Una vez sea evaluada la propuesta por el proveedor del servicio se continuará con el proceso para su legalización correspondiente.

- Se revisó el Plan de Navegación Aérea Tomos I, II y III, recientemente actualizado, generando las observaciones al respecto y remitiéndolas al señor coordinado GISNA para su conocimiento.

      - Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 4, se participó activamente en las mesas de trabajo tendientes a definir los perfiles del personal técnico de la siguiente manera:

- De igual forma se revisó el Programa de Instrucción y Entrenamiento de la Seguridad Operacional – PIESO, para determinar las acciones necesarias para dar continuidad a la formación requerida para los inspectores en formación, al respecto se evalúa el programa actualmente vigente y se proyecta uno nuevo para presentarlo al consejo académico del CEA, con el objetivo de implementarlo y dictarlo antes de finalizar el año, contribuyendo de esta manera a complementar las cualificaciones del personal de inspectores del GISNA.

- En cumplimiento del Programa de Instrucción y Entrenamiento de la Seguridad Operacional – PIESO, se proyectó el programa académico del curso básico de inspector de servicios de navegación aérea, el cual deberá ser revisado y corregido por el Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA), para posteriormente ser presentado ante el concejo académico para su aprobación, mencionado curso es necesario para completar la capacitación básica de los inspectores nuevos del GISNA. Con el objetivo de mantener y mejorar la competencia del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional.

- En complemento a las labores descritas en el literal anterior el día 01 de noviembre se asistió a una reunión en la secretaria académica del CEA, con el objetivo de establecer el plan de acción para el correcto desarrollo de programa académico del curso básico de inspector de servicios de navegación aérea y su aprobación.

- Se asistió a una capacitación explicativa sobre la aplicación del examen de inglés para determinar la proeficiencia en el idioma mediante el desarrollo del English for Aviation Lenguage Testing System (EALTS), en mencionada reunión se hace una explicación detallada de la forma en que el British Council desarrolla el examen a los candidatos y de cuáles son los objetivos del mismo, de igual forma se establece con los profesores de inglés del CEA la mejor forma para orientar el proceso formativo de los alumnos.

- Se revisó el PIESO en lo referente al programa de instrucción ANS. La anterior actividad se desarrolla en el marco de las responsabilidades establecidas para mantener y mejorar la competencia del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional con el objetivo de armonizar la documentación de la SSOAC y el programa presentado a consejo académico del CEA.

      - En desarrollo de las directrices contenidas en el Elemento Critico No. 5, en lo concerniente al suministro de orientación técnica e información crítica en materia de seguridad operacional, se llevaron a cabo las siguientes tareas:

        - Se asistió a la reunión efectuada el día 21 de septiembre en la sala de crisis del nuevo ACC-BOG, para acompañar y asistir al proveedor del servicio ATS en la socialización del nuevo CONOPS a funcionarios del C/N/S, al respecto se toman notas sobre las labores que debe desempeñar el CNSP para determinar el nivel de servicio con el que actualmente cuenta la TMA-BOG.

Lo anterior con el objetivo de determinar la capacidad real del sistema en términos de Tránsito Aéreo, teniendo en cuenta la disponibilidad de Comunicaciones, Vigilancia y Navegación conceptuando desde el punto de vista técnico de seguridad operacional. De las conclusiones de la reunión se informa al señor coordinador GISNA.

        - Se asistió a la reunión de equipo de gerencia citada por el señor secretario SSOAC, en representación del señor Coordinador GISNA quien se encontraba en desarrollo de una comisión del servicio en la ciudad de Cali (valle del cauca).

Durante el desarrollo de la reunión se informó al señor secretario de los avances que el GISNA ha efectuado en temas relacionados a la seguridad operacional, específicamente con la implementación del ILS CAT III y de los avances del incidente ATS en el aeropuerto de CLO.

Los temas más importantes tratados en el desarrollo de la citada reunión fueron informados al señor coordinador GISNA.

        - Se asistió en acompañamiento al señor coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA), a una reunión en la Secretaria de Seguridad Operacional y de Aviación Civil para socializar el plan de acción que permita la entrada en operación del sistema ILS CAT III del aeropuerto internacional El Dorado.

        - Se asistió a una reunión en la Dirección de Telecomunicaciones y Radioayudas en la cual se expone la funcionabilidad del sistema TLS, en mencionada reunión se asiste como acompañamiento al señor coordinador Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA), se exponen las necesidades desde el punto de vista de seguridad operacional que el proveedor del servicio debe considerar si piensa comprar y poner en funcionamiento un sistema que no está reglamentado por OACI.

        - Se asistió a reunión de equipo de gerencia del Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA) donde se abordan diferentes temas relacionados a la misión y función del grupo, de igual forma se evalúan las tareas relacionadas con la inspección de seguimiento programada al aeropuerto internacional de Barranquilla, determinando por parte del señor coordinador de grupo las funciones y objetivos de cada uno de los inspectores.

        - Se consolidó el borrador de Circular de Información Aeronáutica (AIC) para reglamentar y orientar a pilotos y controladores sobre el concepto de mínimos de utilización de aeródromo, aplicación de conceptos de visibilidad y techo, de igual forma se incorporan parámetros de operación de aeronaves tipo helicópteros, se hace claridad sobre conceptos de VMC e IMC.

Citado borrador se envía por correo electrónico para su revisión y aprobación a los inspectores ATS y coordinador del GISNA.

        - Se conceptuó acerca de un obstáculo en inmediaciones del aeropuerto de Cartagena y se evalúa la afectación a las superficies limitadoras de obstáculos, se emiten las recomendaciones del caso, citado concepto fue enviado al señor coordinador GISNA por correo electrónico.

        - Se asistió a reunión de comité IPI en el aeropuerto de Guaymaral, en la cual se expone a los explotadores y usuarios del mismo las modificaciones a los procedimientos visuales de ingreso y salida por los corredores y la nueva forma de encaminar el transito visual, de igual forma se exponen las nuevas configuraciones de área de entrenamiento y la forma en que el transito visual debe ser encaminado. Durante el desarrollo de la reunión se asistió como acompañamiento a la DSNA y apoyo de la reunión, suministrando orientación técnica e información crítica en materia de seguridad operacional.

      - En el marco de las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC, establecidas en el Elemento Critico No. 7. Se desarrollan las siguientes actividades:

        - Se asistió como inspector en OJT a la inspección de seguimiento a las dependencias ATS del aeropuerto de Rionegro (Antioquia), con el objetivo de efectuar el seguimiento al plan de acción correspondiente a las discrepancias encontradas en el año 2016, de igual forma se recopilan las evidencias de los avances efectuados por el proveedor, todo enmarcado en las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC. Los temas más relevantes se detallan en el acta No. 13 del 12 de septiembre

        - Se asistió como inspector en OJT a la inspección de seguimiento a las dependencias ATS del aeropuerto de Barranquilla (Atlántico), con el objetivo de efectuar el seguimiento al plan de acción correspondiente a las discrepancias encontradas en el año 2016, de igual forma se recopilan las evidencias de los avances efectuados por el proveedor, todo enmarcado en las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC.

Durante la planificación de la citada inspección se efectuó revisión de las discrepancias encontradas relacionadas a cartografía y diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos, consideran la de mayor importancia la discrepancia ATS-16-BAQ-N-047 levantada en la inspección desarrollada del 11 al 15 de julio de 2016, mencionada discrepancia esta referenciada a la posible información errónea incorporada a la carta de altitudes mínima de área AMA´s publicada en el AIP, al respecto el proveedor del servicio emitió un NOTAM efectuando un incremento de altitud de acuerdo con una evaluación preliminar hecha por el diseñador de procedimientos de la regional atlántico.

La modificación definitiva está pendiente una vez el nivel central revise y apruebe el proyecto. Así mismo se efectuó seguimiento a las discrepancias ATS-16-BAQ-N-035, 036, 037 y 038. Las cuales, por tratarse de temas relacionado directamente al plano de aeródromo, se trataron en una reunión con el concesionario del aeropuerto.

Al respecto el representante del concesionario nos presentó el plan general de obras el cual es aprobado y desarrollado bajo la supervisora de la ANI, el concesionario tiene como obligación coordinar con la dependencia de desarrollo aeroportuario de la UAEAC la proyección de las obras, esto para que una vez se finalicen sean publicadas las modificaciones correspondientes en el plano de aeródromo.

        - Se asistió como inspector en OJT a la inspección de seguimiento a las dependencias ATS del aeropuerto de Bucaramanga (Santander), con el objetivo de efectuar el seguimiento al plan de acción correspondiente a las discrepancias encontradas en el año 2016, de igual forma se recopilan las evidencias de los avances efectuados por el proveedor, todo enmarcado en las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC.

Durante la planificación de la citada inspección se efectuó revisión de las discrepancias encontradas relacionadas a cartografía y diseño de procedimientos de vuelo por instrumentos, consideran la de mayor importancia la discrepancia ATS-16-BGA-N-096, ATS-16-BGA-N-098, ATS-16-BGA-N-099, ATS-16-BGA-N-102 y ATS-16-BGA-N-105 levantadas en la inspección desarrollada del 22 al 25 de agosto de 2016. La única que se encuentra solucionada es la 105 ya que el proveedor del servicio público los procedimientos PBN para el aeropuerto de Bucaramanga RWY 35, así:

7 procedimientos STAR RWY 35

7 procedimientos SID RWY 35

2 aproximaciones RWY 35 (ILS X, LNAV / VNAV)

Las otras discrepancias se encuentran pendientes de solución definitiva una vez terminen las obras de adecuación de las plataformas y calles de rodaje. Este tema fue tratado directamente con la administradora del aeropuerto.

      - En el marco de las directrices de Resolución de Problemas establecidas en el Elemento Critico No. 8 del sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Se efectúan las siguientes tareas:

        - Se asistió a la reunión en el Centro de Gestión para abordar el tema de implementación del nuevo concepto operacional (CONOPS), en acompañamiento al señor Coordinador GISNA y de los reportes MOR efectuados por el ATC y compañías.

Durante el desarrollo de la reunión el proveedor del servicio informo de 354 anotaciones efectuadas por el ATC en 5 días de implementación del CONOPS, al respecto se efectúan sugerencias sobre la manera que el proveedor debería conservar la información recopilada hasta el momento y efectuar gestión sobre las discrepancias encontradas a fin de que la autoridad (SSOAC) efectué un seguimiento de resolución de problemas, garantizando así una supervisión de la seguridad operacional. Un resumen ejecutivo de los temas más importantes tratados en el desarrollo de la citada reunión fueron informados al señor coordinador GISNA mediante correo electrónico.

        - Se asistió a reunión en la SSOAC para definir la metodología a seguir por todos los grupos para dar trámite a los CAP´s requeridos por la USOAP. En la citada reunión se establece como plazo máximo de entrega el día 1ro de diciembre de 2017.

        - Se asistió a reunión de equipo de gerencia del Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA) donde se abordan temas relacionados con los Planes de Acción (CAP) de USOAP, los cuales deben ser tramitados antes del 1ro de diciembre.

        - Se asistió a reunión de equipo de gerencia del Grupo Inspección a los Servicios de Navegación Aérea (GISNA), para recibir las directrices aplicables a los CAP´S de USOAP en referencia a las preguntas de los EC 2, 3 y 4, en mencionada reunión se cuenta con la participación del Director de Talento Humano, el encargado de la parte de instrucción de la SSOAC y de la Ingeniera Olga Beatriz, quienes imparten instrucciones sobre el llenado de los CAP´s.

        - Se están consolidando los Planes de Acción Correctiva (CAP´s) relacionados con las áreas de Diseño de Procedimientos de Vuelo por Instrumentos y Cartografía, de igual forma se asiste a los demás inspectores del GISNA sobre el correcto diligenciamiento y planificación de las actividades.

- Inspección a los Servicios CNS

Actividades desarrolladas por los inspectores asignados al área de inspección a los servicios CNS desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

- Se lleva a cabo la revisión, armonización y organización de las listas de chequeo V2 para inspeccionar al proveedor de los servicios CNS por áreas o servicio (Comunicaciones, Navegación, Vigilancia, Energía, Meteorología) y con la inclusión de normas o reglamentación. esto abordando el elemento crítico CE-5 ORIENTACION TECNICA, HERRAMIENTAS Y PROVISION DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD OPERACIONAL CRÍTICA.

- Se realizó seguimiento al reporte de Avianca únicamente de sus Aeronaves Boeing 787, relacionado con falsas capturas del Localizador y Glide Slope durante la fase de aproximación final de Bogotá y Medellín, en donde la aeronave envía mensaje de alerta al personal de Mantenimiento que indica: “Localizer or Glideslope signals from multiple INR Receivers have beam error”; y en la cual Avianca solicita al coordinador Nacional de Radioayudas (Ing. Fernando Cuellar) el estado de los ILS de los aeropuertos de BOG y RNG para ser enviada a la Boeing. En lo transcurrido de este mes, realizaron los vuelos de prueba tanto de BOG como de RNG, y luego de obtener las certificaciones de estos vuelos y observar que todos los equipos operan dentro de parámetros sin novedad alguna.

- Se realizaron las revisiones y modificaciones del “Manual del Inspector de Navegación Aérea MINAV”; realizando las reuniones que han sido necesarias para socializar varios de los temas que trata este manual y llegar a la versión más completa y correcta correspondiente; así mismo se elaboró por parte del equipo de trabajo CNS, las correcciones a los formatos de discrepancias y formato del plan de acción, con el instructivo de diligenciamiento correspondiente; enviándose por correo institucional a los inspectores de ANS del grupo GISNA.

- Se consolidó a través del proveedor de servicios CNS el listado de equipos de telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea a nivel nacional, con el fin de facilitar la labor de inspección y vigilancia.

- Del 11 al 14 de septiembre, en conjunto con cuatro inspectores del grupo GISNA, de ATS, PANS-OPS y AIS, se realizó una inspección de seguimiento a los ANSP del Aeropuerto de RIONEGRO. Se coordinó con el Jefe de Soporte Técnico Regional Antioquia Ing, Juan Alberto Cossio y con el grupo de técnicos de dicha Regional; sobre diferentes temas de CNS que afectan los servicios ATS y AIS.

- Se consolidó el programa de inspección y vigilancia CNS para el año 2018, de igual forma se estandarizaron las listas de chequeo para los tipos de inspecciones; inspecciones de los sitios donde sólo hay personal auxiliar, y la inspección al proveedor de los servicios CNS a realizarse del 09 al 13 de octubre de 2017 en Barranquilla.

- Sobre la falla reportada en el canal oral de coordinación entre el ACC Barranquilla y el ACC Kingston, se efectuó la trazabilidad correspondiente, encontrando que quedó fuera de servicio el 24 de Dic de 2016 y se normalizó el 16 de junio 2017. En cuanto al medio alterno que es una línea telefónica de DDI se supo que el inconveniente es en Kingston, por lo cual se deja este tema en observación.

- Se orientó al proveedor de servicios CNS en cuanto a su consulta referente a la existencia de información (normatividad o documentos OACI) que recomiende buenas prácticas y procedimientos para el comisionamiento de frecuencia de VHF, se le indicó al proveedor de servicios que puede encontrar datos importantes en  el Doc 9718 Handbook on Radio Frequency Spectrum Requirements for Civil Aviation (Volume I - ICAO spectrum strategy, policy statements and related information (Disclaimer, Volume II - Frequency assignment planning criteria for aeronautical radio communication and navigation systems), Anexo10 Telecommunications aeronautics (Volume II-Communication Procedures including those with PANS Status Volume V — Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization, así mismo se reiteró, el uso del portal ICAO de la OACI, para efectuar consulta en línea de los documentos de la OACI, y en la cual se debe seguir la CIRCULAR 2003.106 -2015013883 Bogotá, 29 de mayo de 2015, la cual fue enviada a su correo.

- Se asiste a reunión convocada en el CGAC, dirigida por el señor HARLEN MEJIA OLIVEROS, donde se trató el tema relacionado con CONOPS (CONCEPTOS OPERACIONALES), en la cual se trataron temas relacionados al cambio operacional en el TMA de Bogotá y en donde a partir del 12 de octubre 2017 entra a operar el nuevo concepto del ATM de Bogotá, hicieron énfasis en la disponibilidad de los servicios de CNS y en que todos los entes involucrados estén sincronizados para que esto se lleve a buen término, siempre pensando en la seguridad operacional.

- Se asistió a la reunión de DIRTEL en al cual el Director de Telecomunicaciones y el ING. Fernando Cuellar hacen una presentación para socializar todo lo referente al TLS (Sistema de Aterrizaje por Transponder), en donde asistimos la mayoría de los inspectores del grupo GISNA, varios funcionarios de la UAEAC, un ing. De la SSOAC y dos personas de Avianca. Luego de la presentación, hubo una sesión de preguntas para aclarar dudas sobre varios temas técnicos referentes tanto al CNS como a sus implicaciones y temas a tener en cuenta para el ATS; y sobre los estudios hasta ahora realizados y los que aún hacen falta; así como sobre aspectos a tener en cuenta en el proceso de adquisición de un TLS. Para terminar la DIRTEL indica que continuará el análisis del tema para determinar si se adquieren sistemas TLS para Aeropuertos donde no sea posible la instalación de un sistema ILS.

- En reunión con todo el personal del GISNA el Ing. Ricardo Cardenas presenta a todo el grupo de Inspectores ANS ante la Directora de DESNASA y se termina de analizar y socializar todas las revisiones y modificaciones al “Manual del Inspector de Navegación Aérea MINAV”; y se llega a la versión más completa y correcta correspondiente; así esta nueva versión de dicho manual será publicada, con las correcciones, actualizaciones y modificaciones a las que se llegó con el aporte de cada una de las especialidades de los ANS.

- Del 09 al 13 de octubre en conjunto con inspectores de todas las demás áreas ANS se realizó una inspección de seguimiento a la Ciudad de Barranquilla aeropuerto Ernesto Cortissoz, en donde se efectuó seguimiento a 19 discrepancias correspondientes a CNS originadas por el grupo de inspectores de ATS, en la comisión de inspección del 11 al 15 de julio de 2016. Todos los aspectos pendientes para la resolución de las discrepancias ya documentadas y que se verificaron en esta inspección de seguimiento, fueron socializadas con el responsable de la provisión del servicio CNS, en la reunión de cierre de inspección y hubo conformidad tanto del grupo de inspección como del proveedor del servicio. Así mismo se le comunicó al proveedor del servicio CNS que de las discrepancias de la inspección ATS del año pasado, que corresponden a CNS y que aún no han sido resueltas, se espera que envíen el respectivo Plan de Acción Correctivo. Y aquellos nuevos hallazgos generados en esta inspección, se documentarán en los respectivos formatos de discrepancia y se les adjuntará el formato del plan de acción correctivo correspondiente, luego de lo cual se les hará llegar mediante oficio al responsable del CNS para su diligenciamiento.

- Se elaboraron las discrepancias nuevas encontradas en la inspección de seguimiento realizada en la ciudad de Barranquilla aeropuerto Ernesto Cortissoz, en los formatos correspondientes así mismo se hace socialización de algunas discrepancias con el equipo de trabajo de inspectores de CNS con el fin de ser valoradas de acuerdo al índice de seguridad operacional (ISOP).

- Se hace seguimiento a la novedad de las luces PAPI RWY01 del aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena en donde se establece comunicación con soporte técnico de CTG con el fin de obtener alguna respuesta del correo enviado al jefe regional de soporte Atlántico sobre las luces PAPI de la RWY01, y una vez se establece comunicación con el señor Carmelo de soporte técnico me informa que ese caso es de competencia de la concesión SACSA, brindándome el número del Ing. Antoni, 3174230866 quien es el encargado de dar solución, se estableció comunicación con el Ing. Antoni donde me informa en su correo los trabajos realizados y la certificación y aprobación de las luces PAPI el día 20 de octubre “En la RWY01 de CTG, desde entonces no ha existido inconvenientes relacionados con el sistema de luces PAPI; Remitiendo el correo recibido al coordinador GISNA.

- Del 07 al 10 de noviembre, se realizó comisión a San Andres Islas, aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, en conjunto con 2 inspectores ATS. Se inspeccionó el proveedor de los servicios CNS y se  evidenciaron aspectos a solucionar, de las diferentes áreas de: Comunicaciones, Navegación, Vigilancia, Meteorología Aeronautica, Energía y Ayudas Visuales.Las discrepancias encontradas en las dependencias de los servicios CNS/MET/ENERGIA Y AYUDAS VISUALES, fueron socializadas con Charles Albert Howard Gallardo (Coordinador área CNS/MET) y Etienne Hernando Rodriguez Velez (Coordinador área ENERGIA Y AYUDAS VISUALES), y se documentarán en los formatos de discrepancia, adjuntándoles su respectivo formato del Plan de Acción Correctiva y se harán llegar mediante oficio a los responsables directos.

- Se asiste el 10 de noviembre a reunión en la sala de junta SSO con el fin de tratar tema del TMA-BOG referente a las restricciones y operatividad de las radioayudas de Soacha y Zipaquira, donde asistió personal de las áreas de la SSOAC, DIRTEL, DSNA, CNS, FCMU, e Ing. Edgar López, en donde se solicitó la cancelación del NOTAM C3249 y QUITAR RESTRICCION ENTRE LOS RADIALES 090-180 FACILIDAD CENTROCOM VOR SOA, pero a la vez se solicita se realice el vuelo de procedimiento VOR D, el Director de Telecomunicaciones resaltó que ya se había efectuado un vuelo de prueba a FL150 y los resultados eran satisfactorios, pero se debe realizar el vuelo de acuerdo al procedimiento indicado, quedando este pendiente por programarse al día siguiente y en el cual sigue pendiente por falta de avión.

- Se efectuó alistamiento y comunicación con el proveedor del servicio CNS en Bucaramanga y la Regional Cúcuta (coordinador en Bucaramanga Ing. Javier Vargas Prada, Cúcuta Ing. Daniel Aponte Becerra) y se efectuó  cumplimiento a la comisión programada de seguimiento al aeropuerto Palonegro de Bucaramanga del 14 al 17 de noviembre 2017 como OJT- CNS en acompañamiento con el inspector Lider Hernando Gil Toledo, en donde se le realizó seguimiento a las discrepancias del CNS que fueron levantadas por la inspección realizada del 22 al 25 de agosto de 2016 por el grupo de inspectores de ATS-AIS-MET de GISNA; se encontró que estas aún no han sido solucionadas en su totalidad por parte del ANSP la cuales continúan abiertas y se debe hacer un plan de acción correctivo para dar cierre definitivo a las discrepancias, de igual forma se socializa esto con el inspector de ATS.

- Se participó en la reunión efectuada en la oficina de GISNA sede principal con el fin de planificar la inspección de seguimiento de los servicios de Navegación Aérea de Cali, la cual se efectuará en el mes de diciembre ya que fue postergada por motivos de fuerza mayor. En la reunión se analizaron los formatos de discrepancias y plan de acción correctiva enviados por el proveedor. Se verifico la presentación de la inspección, la cual se brindará al personal de Cali.

- Se realiza y se continúa haciendo seguimiento a algunas fallas de equipos de Radio Ayudas como son el DVOR de Ambalema y DVOR de Soacha. En cuanto al DVOR de Ambalema, la ruta no es utilizable a ningún nivel ya que los equipos están apagados, por falta de mantenimiento y no se ha hecho mantenimiento por falta de viáticos los cuales   se están gestionando.

Se pudo establecer con el personal técnico del área de radio ayudas (Coordinador Manuel Aguilera ) la realización de trabajos  en el equipo DVOR tx #2 de Soacha, y los cuales mejoraron la cobertura del equipo  además que han estado pendientes de los reportes de las aeronaves y que hasta el momento no hay reportes negativos, está pendiente para el año 2018 un vuelo de comprobación sobre los radiales más usados por las aeronaves en los procedimientos publicados. En las facilidades ya no está reportada la restricción y se mantendrá en monitoreo permanente.

- Se asiste a la reunión de gerencia convocada por GISNA con el fin de estructurar el plan de acción requerido por la auditoria USOAP-CMA realizada del 05 al 16 de junio 2017, donde se dieron algunas pautas para su elaboración, e indicando el formato y la forma en la cual debe ser diligenciado el CAP por cada una de las áreas correspondientes (ATS-SAR-CNS-MET-AIS-PANS OPS-MAP).

- El 29 de noviembre de realiza del Grupo GISNA con: Ing. Carlos Valencia, Dra. Olga Beatriz Martinez, Dra. Claudia Liliana Olarte y el Dr. Jose Tonny Bermeo. En esta se continúan consolidando las actividades que se relacionarán en las PQs pendientes de la Auditoría USOAP, y se acordaron las fechas que se relacionarán para cada actividad. Con lo cual quedan las bases establecidas para continuar diligenciando los planes de acción correspondientes a cada grupo.

- Inspección a los Servicios AIS/COM

Actividades desarrolladas por los inspectores asignados al área de inspección a los servicios AIS/COM/MET desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

- En cumplimiento de las necesidades del establecimiento de normatividad aeronáutica completa y efectiva definidas en el Elemento Critico No. 1, se desarrollaron las siguientes actividades.

- Se emitió concepto de acuerdo a solicitud del Coordinador TWR de Guaymaral con referencia al RAC 15 AIS ítem 15.11.2.16. Cancelación del plan de vuelo, debido a que la información del AIP Colombia, ENR 1.10 Planificación de los vuelos y la del RAC 15 Servicios de Información Aeronáutica, Capitulo XI Planes de Vuelo, difieren esta información quedara resuelta en el proceso de armonización que esta realizando el Grupo GISNA en el proceso de armonización del RAC15.

- Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 2, se estructuran las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica como se detalla a continuación:

- Se inició el proceso de armonización y estandarización del Reglamento Aéreo Colombiano  RAC 15 “Servicios de Información Aeronáutica” de acuerdo a las Normas y Recomendaciones del Anexo 15, y de los Reglamentos Aéreos Latinoamericanos LAR 215, a fin de ser socializado con los proveedores del servicio  y así mismo de que sean aprobados por el grupo de normas de la Oficina de Transporte Aéreo.

- Se efectuó la última actualización del Manual del Inspector de Navegación Aérea MINAV Versión 3, en lo relacionado con el proceso de gestión de inspección vigilancia y control del Servicio de Información Aeronáutica.

- Se revisó el Plan de Navegación Aérea para Colombia Volumen II Instalaciones y Servicios y se tienen las observaciones correspondientes para socializar en equipo de gerencia GISNA.

- Se envió oficio de solicitud a la Jefatura del Servicio AIS/COM Señora Gladys Mercedes Roa de la Cruz con respecto a la publicación en el AIP/COLOMBIA parte ENR 1.10 “Planificación de los vuelos” publicada en la enmienda 50/17, en referencia a la vigencia del FPL de acuerdo a los ítem 7.4 y 7.5, así mismo con la publicación del NOTAM C2262/17, la cual está violando la norma RAC 15 AIS.

- Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 4, en cuanto al establecimiento de requisitos mínimos de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional y el suministro de la instrucción apropiada para mantener y mejorar su competencia en el nivel deseado, se asistió a reunión de gerencia programada para determinar los planes de acción de las PQ no satisfactorias de la auditoria de la USOAP-CMA referente a los elementos críticos referente a los elementos críticos 3 y 4

- Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 5, Orientación técnica de forma que el personal técnico desempeñe sus funciones de vigilancia de la seguridad operacional según los requisitos establecidos y de forma normalizada, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se llevó a cabo la actualización y revisión del Manual MINAV- Segunda versión para la publicación de la Tercera versión, se proyectaron los cambios correspondientes a la parte de las discrepancias y posterior a los CAP’s con referencia al área del proveedor ANSP.

- Se coordina y envía informe final de la décima reunión multilateral AIM de la región SAM para la transición del AIS al AIM (SAM/AIM/10), a los respectivos ANSP, a fin de unificar criterios y armonizar los procedimientos que hacen referencia a la publicación de los NOTAM referente al control de afluencia en lugar de aplicar las medidas ATFM de acuerdo con el plan de contingencia publicado en el AIP

- De acuerdo a la comunicación vía correo de la Coordinadora de los servicios AIS referente a las inconsistencias presentadas por el aplicativo ALDIA con referencia a la validación de los chequeos arrojando alertas, cuando en realidad si existe el chequeo, en lo que tiene que ver con el tipo de aeronave C206, la validación es incorrecta por parte del aplicativo ya que éste figura como T206, en espera de una pronta respuesta a esta solicitud por parte del grupo de Aeronavegabilidad.

- En el marco de las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC, establecidas en el Elemento Critico No. 7. se desarrollaron las siguientes actividades:

- Se realizó inspección al proveedor del servicio de Información Aeronáutica AIS del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva.

- Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Información Aeronáutica AIS de la regional Atlántico

- Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Información Aeronáutica AIS de la Regional Meta.

- Se elaboraron las listas de chequeo para Inspección y Vigilancia a los Servicios de Información Aeronáutica AIS, correspondiente a las dependencias AIS/AD,

- Se documentaron las discrepancias encontradas en la inspección de seguimiento al servicio AIS/FDP del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio con referencia a los FPL AFIL presentados por el AD de la Macarena por  la FAC

- Se elaboraron los formatos de las discrepancias levantadas en las inspecciones locales realizadas a los aeropuertos de Montería, El Yopal, Leticia, Neiva, y Cartagena, a los Servicios de Información Aeronáutica AIS  para ser firmados por del Coordinador del grupo GISNA

- Se elaboraron los formatos de los planes de acción CAP, de acuerdo a las discrepancias levantadas en las inspecciones locales realizadas a los aeropuertos de Montería, El Yopal, Leticia, Neiva, y Cartagena, a los servicios de información aeronáutica AIS, para ser firmados y enviados a los respectivos proveedores del servicio por el Coordinador del grupo GISNA.

- En el marco de las directrices de Resolución de Problemas establecidas en el sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Elemento Critico No. 8, se efectuaron las siguientes tareas:

- Se participó en equipo de gerencia del grupo GISNA el 02 de Octubre, a fin de socializar las tablas de retención documental, revisión del plan de inspecciones para el año 2018, revisión final de la versión 3 del MINAV.

- Se participó en equipo de gerencia GISNA el 06 de octubre para la revisión de la presentación, documentación de la inspección de seguimiento al proveedor ANSP del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla  a las dependencias AIS/AD y MET

- Se realizó visita al proveedor de los servicios AIS/PUB  el 24 de octubre a fin de que se dé cumplimiento al envió de los planes de acción correspondientes a la inspección realizada el año anterior, de las discrepancia levantadas, debido al cambio de coordinador del servicio

- Se asistió a la reunión en la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil SSOAC, con el fin de ser informados sobre los nuevos cambios en los formatos de los CAP, y la fecha límite de entrega de los mismos por parte del Grupo GISNA, y los que se deben enviar con fecha límite el 1 de diciembre de 2017, respecto a las PQ no satisfactorias respecto a la auditoria de la USOAP-CMA realizada entre 05 al 16 de Junio de 2017

- Se asistió a la reunión de gerencia convocada por GISNA con el fin de estructurar el plan de acción CAP requerido por la auditoria USOAP-CMA realizada del 05 al 16 de junio 2017, donde se dieron algunas pautas para la elaboración de lo CAP de acuerdo al nuevo formato y la forma en la cual deben ser diligenciados los planes de acción CAP por cada una de las áreas correspondientes de acuerdo a las PQ no satisfactorias a los ANS (ATS-SAR-CNS-MET-AIS-PANS OPS-MAP).

- Se estructuraron los planes de acción para la resolución de las PQ USOAP CMA no satisfactorias, del servicio AIS de acuerdo con el informe final de la auditoria USOAP realizada por la OACI en el mes de Junio de 2017.

- Inspección a los Servicios MET

Actividades desarrolladas por el inspector asignado al área de inspección al servicio  MET desde el 18 de septiembre de 2017 hasta el 04 de enero de 2018:

      - Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 2, se estructuran las modificaciones a la normatividad aeronáutica básica como se detalla a continuación:

- Se participó de las reuniones del grupo GISNA para la revisión y aprobación de la versión 3 del Manual del Inspector de Navegación aérea MINAV.

- Se efectuó la actualización del Manual del Inspector de Navegación Aérea MINAV en lo relacionado con el proceso de gestión de inspección vigilancia y control del servicio de Meteorologia aeronáutica.

      - Dando alcance a lo establecido en el Elemento Critico No. 4, en cuanto al establecimiento de requisitos mínimos de conocimiento y experiencia del personal técnico que desempeña las funciones de vigilancia de la seguridad operacional y el suministro de la instrucción apropiada para mantener y mejorar su competencia en el nivel deseado, se desarrolló la siguiente tarea:

- Se asistió a reunión de gerencia programada para determinar los planes de acción de las PQ no satisfactorias de la auditoria de la USOAP-CMA referente a los elementos críticos referente a los elementos críticos 3 y 4.

      - En el marco de las obligaciones de vigilancia del personal designado que desempeña funciones de vigilancia de la seguridad operacional en nombre de la UAEAC, establecidas en el Elemento Critico No. 7. se desarrollan las siguientes actividades:

- Se realizó inspección al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva.

- Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz.

- Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Vanguardia de la Ciudad de Villavicencio.

- Se documentaron un total de diez y seis (16) discrepancias, resultantes de la inspección local realizada al servicio de Meteorología aeronáutica (MET) del aeropuerto Internacional Enrique Olaya Herrera de la ciudad de Medellín Antioquia y del aeropuerto Internacional Matecaña de la ciudad de Pereira Risaralda.

- Se realizó inspección al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena Bolívar.

- Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Internacional Palonegro de la ciudad de Bucaramanga Santander.

- Se realizó inspección de seguimiento al proveedor del servicio de Meteorología Aeronáutica MET del aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta Norte de Santander.

      - En el marco de las directrices de Resolución de Problemas establecidas en el sistema de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Elemento Critico No. 8, se efectuó la siguiente actividad:

- Se dio inicio a la estructuración del plan de acción para la resolución de las PQ USOAP no satisfactorias, de acuerdo con el informe final de la auditoria USOAP realizada por la OACI en el mes de Junio de 2017.

EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS ANS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 FUE DEL 96%

ASUNTOS PENDIENTES GISNA 2017:

- Consolidación contratos año 2018 para los inspectores contratistas de GISNA.

- Trámite de discrepancias de las inspecciones ANS que faltan por documentar al proveedor de servicio.

- Entrega de los planes de acción ANS correspondientes a las constataciones de la auditoría USOAP.

- Aprobación y publicación Versión 3 Manual del inspector de Navegación Aérea.

Proyectos GISNA 2018:

      - Armonización normas LAR ANS.

      - Apoyo al CEA en la estructuración del curso de investigación de incidentes ATS.

      - Culminación del curso básico de inspector ANS.

      - Desarrollo del OJT Inspectores ANS.

      - Cumplimiento del programa de inspección y vigilancia ANS 2018.

      - Desarrollo de los planes de acción derivados de la auditoría USOAP.

  - Gestión de Seguridad Operacional:

| Compromiso | Evidencias |
| --- | --- |
| Alcanzar el 80% de la implementación Fase 1 del SSP (Programa de Seguridad Operacional) | La Fase 1 consta de 06 actividades así: 1. Identificar la organización apoderada y al ejecutivo responsable del SSP 2. Establecer el equipo de implementación SSP 3. Realizar un análisis de brechas 4. Establecer un mecanismo de coordinación del SSP 5. Desarrollar plan de implementación SSP 6. Desarrollar documentación SSP, marco de trabajo, componentes y elementos Se cumplieron con las actividades No. 1, 2, 3 y 4 a través de: Documento formal donde se designa al equipo de implantación y a sus miembros, así como el mecanismo de coordinación del SSP. Análisis de brechas realizado a las organizaciones reglamentarias y administrativas del Estado que forman parte del SSP. Respecto a la actividad No. 4 el mecanismo de coordinación SSP se ve reflejada y legalizada mediante el Consejo de Seguridad Aeronáutico establecido mediante el Decreto 840 de 2004 modificado con el Decreto 823 de 2017, Consejo que cuenta con su propio reglamento. Se firmó y emitió la Resolución 03736 de fecha 1 de diciembre 2017 sobre la actualización total al RAC 219 – Gestión de Seguridad Operacional como parte del avance de la actividad No. 6. Se alcanzó un avance del 80% para el 4° trimestre quedando pendiente la actualización del Programa Estatal de Gestión de autoridad de Seguridad Operacional (PEGASO) y el plan de implementación el cual deberá ser retroalimentado y aprobado por el nuevo Director General. |

Actividades desarrolladas:

1. Acompañamiento a los proveedores de servicio.

2. Participación de la planificación y ejecución Foro SMS (Cr. Sergio Velásquez).

3. Realización de OJT para 8 Inspectores

4. Realización de 29 auditorías de aprobación y validación de SMS a proveedores de servicio.

5. Realización 18 concertaciones de indicadores SPI con los proveedores de servicio.

6.Se llevó a cabo el apoyo en la organización del Foro de Seguridad Operacional.

7. Preparación para la reunión del cuarto trimestre del Plan Estratégico Institucional

8. Planeación cuarto consejo aeronáutico de seguridad.

9. Actualización estadística de los sucesos aéreos.

Actividades en desarrollo:

1. Realización de 8 auditorías de (2) acompañamiento a inspectores durante el entrenamiento en el puesto de trabajo y (6) Aprobación Validación.

2. Foro de Seguridad Operacional.

Proyectos en desarrollo:

1. Diseño del Plan Estratégico de Seguridad Operacional.

2. Implementación del Programa de Seguridad Operacional del Estado.

3. Actividades 5 y 6 de la fase 1 pendientes para el 20 de enero (en acuerdo con la OACI Lima)

| Actividades de Aprobación y Validación | Fecha |
| --- | --- |
| CAAISA Aprobación SMS Apartadó | 08-sep-17 |
| EASYFLY Validación SMS Bogotá | 09 -sep-17 |
| LATAM Validación SMS Bogotá | 20-sep-17 |
| ASERPA Aprobación SMS Guaymaral | 22-sep-17 |
| LASA Aprobación SMS Medellín | 22-sep-17 |
| AERUPIA Aprobación SMS Villavicencio | 27-sep-17 |
| CIAC Validación SMS Bogotá | 29-sep-17 |
| SADI Validación SMS Guaymaral | 09-oct-¦17 |
| SACSA Validación SMS Cartagena | 04-nov-17 |
| AEROBENSO Aprobación SMS Bogotá | 10-oct-17 |
| Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón Cali Aprobación SMS | 11-oct-17 |
| ASERPA Aprobación SMS Guaymaral | 12-oct-17 |
| SARPA Validación SMS Bogotá | 13-oct-17 |
| FCV Aprobación SMS Bucaramanga | 17-oct-17 |
| Ambulancias Aéreas de Colombia Bogotá Aprobación SMS | 19-oct-17 |
| LASA TAR San Andrés | 20 -oct-17 |
| TAMPA TAR Aprobación SMS Bogotá | 25-oct-17 |
| LATAM Validación SMS Bogotá | 26-oct-17 |
| ASA Aprobación SMS Ciénaga | 01-nov-17 |
| HELICENTRO Aprobación SMS Bogotá | 03-nov-17 |
| CMR Validación SMS Bogotá | 03-nov-17 |
| SACSA Validación SMS Cartagena | 04-nov-17 |
| SARPA Aprobación SMS Bogotá | 07-nov-17 |
| CMR Validación SMS Bogotá | 03-nov-17 |
| Vertical de Aviación Validación SMS Bogotá | 15-nov-17 |
| Aeropuerto Ernesto Cortissoz Aprobación Barranquilla | 16-nov-17 |
| Aeroestructuras Validación Bogotá | 22-nov-17 |
| Protecnica Aprobación SMS Barranquilla | 28-nov-17 |
| Interejecutiva Aprobación SMS Medellín | 07-dic-17 |
| Helicentro Aprobación SMS Bogotá | 07-dic-17 |
| ACTIVIDADES DIFERENTES A ORIENTACIONES |  |  |
| Teleconferencias y trabajo con el Panel de Expertos en Seguridad operacional (SMP) preparatorios de Doc. 9859, 4a ed. |  | Septiembre a la fecha |
| Reuniones pruebas formularios reportes obligatorios seguridad operacional en web (varias) |  | Septiembre a la fecha |
| proyecto RAC219 - oficina normas Dirección pendiente firma |  | Septiembre a la fecha |
| Modificaciones al Manuales de funciones requerimiento de talento humano |  | Septiembre a la fecha |
| Preparación Plan de Acción para USOAP (cronograma sobre PQs no satisfactorias) |  | Septiembre a la fecha |
| Revisión Carta proceso Inspección y vigilancia |  |  |
| Preparación Presentación estadísticos de MOR, malfuncionamiento y accidentes pendiente formato y circular por parte de aeronavegabilidad |  | Septiembre a la fecha |
| Preparación Plan piloto SSP con Región SAM (OACI) |  | Septiembre a la fecha |
| Revisión indicadores recibidos de empresas (total indicadores 340, empresas 41) |  | Septiembre a la fecha |

ORIENTACIONES EN SMS

| Nombre empresa | E-mail | Fecha Orientación | Persona a quien se da orientación y se envía correo |
| --- | --- | --- | --- |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE | sveliz@aeropuertobaq.com | 14-sep | Ronny Cordero |
| Baq Cortissoz | lduarte@aeropuertobaq.com; sveliz@aeropuertobaq.com | 14-sep | Luz Angela Duarte |
| SADI | mario.rodriguez@sadi.com.co | 13-oct | Mario Rodriguez |
| CIAC | jefe.sms@ciac.gov.co | 14-oct | Dory Bonilla |
| ASERPA | aserpa@aserpagroup.com | 28-sep | Luis Marina Cobos |
| Aercaribe | sms@aercaribe.com | 23-oct | Yolanda Monsalve |
| Helicentro | Joserojas@helicentro.com.co | 7-nov | Jesica Arena |
| Air Colombia | aircolombiasas@gmail.com | 7-Nov | Maria Barajas |
| Interejecutiva | leslie.harrison@interejecutiva.com; jesus.vargas@interejecutiva.com | 09-nov | Leslie Harrison - Jesus Vargas |
| Aeroclub de Colombia | director@aeroclubdecolombia.com; gerencia@aeroclubdecolombia.com | 13-nov | René Mantilla - Alejandro Manrique - Abel Urrea |
| AVIOPARTES | Hertata@gmail.com | 24- nov | Hernando Maldonado |

ORIENTACIONES INDICADORES SPI

| Nombre empresa | E-mail | Fecha Orientación | Persona a quien se da orientación y se envía correo |
| --- | --- | --- | --- |
| Heliservice | ingenierasms@heliserviceltda.com | 12-sep | Yaquelin Aldana |
| Ambulancias Aéreas | sms@ambulancias aereasdecolombia.com | 12-sep | Pedro Chica |
| Baq Cortissoz | lduarte@aeropuertobaq.com | 15-sep | Luz Duarte x Entrega cargo a su reemplazo |
| EasyFly | juan.vargas@easyfly.com.co | 20-sep | Juan Diego Vargas |
| SACSA | rodolfo.castellar@sacsa.com.co | 29-sep | RODOLFO.CASTELLAR |
| ASERPA | sms@aserpagroup.com; luiseduardoa@aserpagroup.com | 10-oct | Luz marina Cobos |
| Riosur | seguridad operacional@gruporiosur.com | 11-oct | David Rodriguez |
| Copa | JBaron@copaair.com | 26-oct | Juan Baron Cuellar |
| Lasa | gustavozuluaga@lasa.com.co | 30-oct | Gustavo Zuluaga |
| CIAC | jefe.sms@ciac.gov.co | 02-nov | Dory Esperanza Bonilla Salazar |
| Caaisa | j.jimenez@caaisa.com | 07-nov | Juan Ignacio Jimenez Palacios |
| Vertical | dzuniga@verticaldeaviacion.com | 07-nov | ZUNIGA LOPEZ DIEGO FERNANDO |
| Instruavia | sms@instruavia.com | 08-nov | Martin Leal |
| AvioIngenieria | avioingenieriasms@gmail.com | 09-nov | Manuel Ramírez |
| Aeroccidente | sms.coord@aeroccidente.com | 10-nov | Miguel Hernando Angel |
| Aviacol | sms@aviacolescuela.edu.co | 10-nov | Emile Blanchette |
| SADI | mariofernandoro driguezmontoya@gmail.com | 14-nov | Mario Fernando Rodriguez Montoya |
| Aerocali | aosorio@aerocali.com.co | 21-nov | Adriana Maria Osorio Rodriguez |
| EasyFly | sms@easyfly.com.co | 21-nov | Sofia Rozo |
| Protecnica | seguridad.operacional @aeronauticar.com | 22-nov | Diana Vargas |
| Aerop BAQ | rcordero@aeropuertobaq.com | 23-nov | Ronny Cordero |
| Total | 56 reuniones de orientación para definición de SPIs (en 2017) |

Temas pendientes:

- Finalización de los OJT con 2 (dos) Inspectores de operaciones en Medellín y Bogotá

- Entrega de las carpetas de los proveedores de servicio a los grupos de operaciones y aeronavegabilidad.

- Concertar los indicadores con los proveedores de servicios de la aviación que están pendientes.

  - . Licencias Aeronáuticas:

La gestión realizada por el Grupo de Licencias desde el 18 de septiembre al 04 de enero de 2018 es la siguiente:

Cantidad de Exámenes realizados:

Durante el mes de septiembre, se realizaron 483 exámenes.

Durante el mes de octubre, se realizaron 486 exámenes.

Durante el mes de noviembre, se realizaron 468 exámenes.

Durante el mes de diciembre, se realizaron 376 exámenes.

Durante los cuatro primeros días del mes de enero no se realizaron exámenes.

Cantidad de Solicitud de Trámites Atendidas:

Durante el mes de septiembre, se realizaron 1313 trámites

Durante el mes de octubre, se realizaron 1398 trámites

Durante el mes de noviembre, se realizaron 1376 trámites

Durante el mes de diciembre, se realizaron 1356 trámites

Durante los cuatro primeros días del mes de enero se atendieron 2 solicitudes.

Avance Implementación SIGA:

- Desde el mes de abril de 2017, se han venido realizando las pruebas con el Ing. Dagoberto y personal de la empresa lintik para la verificación del sistema, arrogando algunas inconsistencias, las cuales fueron documentadas en informadas al personal en mención.

- A mediados del mes de Julio se efectuaron varias reuniones con la participación del ing. Dagoberto, lintik y el grupo de licencias, en donde se enlistaron las inconsistencias presentadas hasta esa fecha (48 ítems) con prioridades de alta, media y baja, con el objetivo de ser solucionadas y poder entrar en producción, basados en el planteamiento del ING Dagoberto, que el sistema GIAM no iba a tener más soporte técnico.

- El día 2 de octubre se realizó una reunión en donde se informa por parte del Ing. Dagoberto lo siguiente:

- Realizar la migración de datos de GIAM a Siga del 6 al 7 de octubre.

- Salir a pruebas el día 18 de octubre.

- Realizar pruebas del 23 al 27 de octubre.

- Se proyecta iniciar oficialmente con el siga el día 30 de octubre.

- El 24 de octubre de 2017, se efectúa una reunión entre representantes del grupo y designados de link e Ing. Dagoberto, en donde se les hace saber las novedades presentadas en las pruebas, dentro de las que cabe mencionar.

- No se pueden cargar los PDF en requisitos.

- El proceso de reasignación presento falta y no pudo ser probado.

- Todos los productos (formatos) de cada proceso carecen de estandarización y es necesario ajustarlos.

- Se han presentado fallas en bases de datos que no permiten continuidad de las pruebas.

- Hay inconsistencias repetitivas que siguen sin ser corregidas como: solicitud APA_P.

- Se hace necesario verificar la corrección de los 48 ítems definidos con sus prioridades.

- El 31 de octubre de 2017 se efectúa reunión en donde se revisan los compromisos anteriores, encontrándose lo siguiente:

- Se informa que las pruebas solicitadas no pueden hacerse sobre el módulo de producción y que se va hacer sobre un módulo de preproducción.

- Fueron solucionados los ítems 4.1 b y e y los demás está en proceso de verificación (a, c, d, f) del acta anterior.

- Sigue pendiente la verificación de los 48 ítems.

- Se efectúa la revisión de roles para efectuar las pruebas, pero presentan inconsistencias y no es posible seguir adelante.

- Se define hacer pruebas con usuario ya creado y se determinaron más inconsistencias como:

  - Revisar formulario radicado de trámite el campo género, se ingresó información de mujer y este aparece con género masculino.

Señor, solicitante, información de certifico y firmas

  - Cuando se hace la impresión del pdf, en el formulario debe verse reflejado en el final del formato la siguiente información de; Señor, solicitante, información de certifico y firmas

  - Validar la tabulación del reporte de certificado de estupefaciente.

  - Validar del formulario; ingresar consulta estupefaciente, la fecha vigente, este está calculando a tres meses y debe ser a cinco años, pero el dato si está guardando en la consulta.

  - En la sección de requisitos del formato de radicación de trámites, es necesario que los requisitos muestren el texto completo

  - Se solicita que la fecha en competencias lingüísticas y periodo registrado de horas, en el formulario de trámite de personal aeronáutico, muestre un mensaje de advertencia cuando la fecha ingresada de superior a la fecha actual, tal como sucede en el formulario de registro de información de carencia por tráfico de estupefaciente y delitos conexos, que se localiza en la pestaña personal aeronáutico, opción ingresar consulta de estupefaciente.

  - Los requisitos en la solicitud de trámite personal aeronáutico deben ser solo en formato PDF, está admitiendo otros formatos.

- El 31 de octubre de 2017 se efectúa una nueva reunión en donde se realizan las siguientes actividades:

- Se efectúa la configuración del equipo de trabajo del grupo de licencias.

- Se establece la entrega de un cronograma al grupo de licencia para corregir las diferentes inconsistencias detectadas e iniciar las pruebas.

- Se efectúa una prueba de licencia con aprobación y no aprobación, con las siguientes inconsistencias:

  - Revisar reasignación de solicitud, no está trayendo la información cuando se hace la búsqueda.

  - Revisar que las descripciones de los requisitos sean visualizadas en su totalidad en el formato radicación de trámite.

  - Incluir en las consultas de personal aeronáutico, el histórico de las horas.

  - Verificar en la solicitud de licencias que en la lista de licencia solo se despliegue los activos.

  - Link enviara cronograma para realizar los cambios incluyendo pruebas con los usuarios finales por roles.

  - Validar cuando se realiza un rechazo, no está llegando notificación al correo.

  - Definir el trámite para la actualización de datos y responsable

  - Verificación de los requisitos para las licencias

  - En el formulario de evaluación, las observaciones a los requisitos no sean obligatorios.

  - Estandarizar los nombres descritos en el formato con respecto al nombre de los archivos.

  - Incluir en el formato de aprobación y/o devolución la observación general digitada por el evaluador,

  - Definir el formato de la comunicación al usuario, para informar al usuario la aprobación o rechazo del tramite

Al 04 de enero de 2018, el grupo de licencias se encuentra pendiente que el ING Dagoberto y la Empresa LINTIK programen las pruebas necesarias con el fin de verificar todas las correcciones reportadas.

Proyectos:

- Se implementó la entrega de licencias y registros bitácoras, mediante correo certificado 4/72, con un consolidado total de 1347 tramites enviados, desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2017.

- Se encuentra en revisión el manual de Licencias al Personal, manual de inspección a centros de instrucción y entrenamiento, elaboración de la Guía del Inspector PEL, elaboración de circular informativa, revisión de las circulares informativas para los exámenes teóricos y exámenes prácticos, ajuste a programa PIESO de conformidad con las nuevas funciones establecidas mediante las Resolución 01357, del 17 mayo de 2017.

  - Grupo Investigación y Sanciones a las Infracciones Técnicas:

- Gestión realizada

SUMAS DE DINERO RECAUDADAS Y SANCIONES IMPUESTAS QUE SE ENCUENTRAN EN FIRME

La cifra recaudada por sanciones impuestas asciende a $ 13.525.302. El 55 % del dinero recaudado ($ 7.377.170) proviene por pago en terminación anticipada, circunstancia que aplica cuando el investigado acepta los cargos imputados en el auto de formulación de cargos. El 45 % restante ($ 6.148.132), corresponde a sanciones impuestas en la etapa de fallo:

INVESTIGACIONES INICIADAS Y TERMINADAS

Durante este periodo, se iniciaron 10 investigaciones y se terminaron 3.

Con respecto a las investigaciones iniciadas, el 60 % de ellas se refieren a personal aeronáutico:

| Tipo de investigado | Número de investigaciones iniciadas | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Personal aeronáutico | 6 | 60,00% |
| Trabajos aéreos especiales | 1 | 10,00% |
| Transporte aéreo no regular | 2 | 20,00% |
| Transporte aéreo regular | 1 | 10,00% |
| Total | 10 | 100,00% |

Con respecto a las investigaciones terminadas, 2 de ellas eran del año 2016 y 1 del año 2017. Del total, una de ellas correspondió a terminación anticipada (en donde el investigado pagó el 50 % de la sanción impuesta), en otra el proceso no podía iniciarse o proseguirse y en otra se concluyó que la conducta no está prevista como infracción técnica:

| Año de inicio de la investigación | El proceso no podía iniciarse o proseguirse | La conducta no está prevista como infracción técnica | Terminación anticipada | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 |  | 1 | 1 | 2 |
| 2017 | 1 |  |  | 1 |
| Total | 1 | 1 | 1 | 3 |

APOYO A TODA LA SSOAC A RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICIÓN, TUTELAS, CONCILIACIONES, CONCEPTOS

El Grupo GISIT apoyó la proyección y revisión jurídica de respuestas a derechos de petición en sus diferentes modalidades (consulta, solicitud de información, peticiones presentadas por el Congreso de la República y organismos de control). Adicionalmente, emitió conceptos sobre medios de control (solicitudes de conciliación, demandas de nulidad, demandas de reparación directa, entre otros) a solicitud de la Oficina Asesora Jurídica y sus grupos internos.

| Etiquetas de fila | Número de asuntos apoyados |
| --- | --- |
| Apoyo en temas a distintos grupos de la SSOAC | 3 |
| Consulta sobre materias a cargo de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil | 3 |
| Peticiones de documentos y de información | 9 |
| Peticiones presentadas por el Congreso de la República | 1 |
| Peticiones presentadas por entes de control (Contraloría, Procuraduría. Auditoría, Defensoría del Pueblo y Fiscalía) | 2 |
| Total | 14 |

- Grupo de Certificación e Inspección de Aeródromos y Servicios Aeroportuarios:

Este grupo se trasladó a esta Secretaría a partir de septiembre de 2017, sin embargo, al 04 de enero no se le han asignado áreas físicas para la ubicación de sus funcionarios, se relaciona a continuación información relevante para continuar con la gestión en materia de autoridad aeronáutica:

AEROPUERTOS INTERNACIONALES CERTIFICADOS

| Aeropuerto | META 2017 | Avance |
| --- | --- | --- |
| Cali | 100 % | 90% |
| Barranquilla | 100% | 70% |
| Pereira | 100% | 90% |
| Cartagena | 100% | 70% |

- La certificación internacional del aeródromo Alfonso Bonilla Aragón de Cali se realizó el 30 de Noviembre de 2017.

- Las obras del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tienen un avance del 100%, se está trabajando en la implementación del SMS y del MDA

- Dado el trabajo realizado con los operadores, se tiene un avance del 60% se está realizando la revisión y evaluación de las Fases III-A y III-B.

- La Certificación del aeródromo Ernesto Cortissoz de Barranquilla se encuentra en proceso de certificación para el año 2018.

- Se incluye como alternativa de certificación en 2017 el aeropuerto Matecaña de Pereira el cual tiene un avance del 60% en todas las áreas de cobertura

- Se incluye la posibilidad de certificar el aeropuerto Rafael Nuñez de Cartagena antes de diciembre de 2017.

- Se mantiene que la meta serán 2 los aeropuertos a certificar.

- Grupo de Inspección a la Seguridad de la Aviación Civil y Facilitación

- Programa de control y vigilancia (Indicadores de cumplimiento 2017 y programa de vigilancia año 2018).

- Se programaron 11 visitas a partir del 28 de septiembre, de las cuales al 04 de enero de 2018 se han realizado seis (6), una fue cancelada por falta de tiquetes y quedan pendientes por realizar tres (3). Para el 2018 están programadas 32 visitas adicionales.

- Visitas TSA (Seguimiento a recomendaciones, definición de funcionarios responsables por Aeropuerto, retroalimentación con los funcionarios que han acompañado las visitas)

- De las visitas realizadas en segundo semestre del año 2017 por parte de la TSA a la fecha han llegado solamente los siguientes Informes:

- Aeropuerto Matecaña de Pereira

- Jose Maria Córdoba de Rionegro

- Ernesto Cortissoz de Barranquilla

- Estos Informes se han enviado a los respectivos a aeropuertos para su conocimiento y se realizará seguimiento de acuerdo a las observaciones formuladas en los mismos.

- Se proyectó el acompañamiento de las visitas de las Autoridades de Transporte de los EUA y de Canadá para el año 2018

- Sistema de Gestión de Calidad (Elaboración y/o revisión de procedimientos a cargo del Grupo).

- USAP (Avance del seguimiento al Plan de Acción Correctivo):

- Se elaboró y envió Plan de medidas correctivas, el cual fue remitido a la OACI en el mes de septiembre de 2017.

- Socialización de Documentos Pagina WEB

- NORMATIVIDAD: RAC 160, PNCC, PNISAC)

- ADJUNTOS AL RAC 160: 26

- APENDICES: 12

- Capacitación:

Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, se continuaron con las actividades de ejecución, supervisión y control de la capacitación de los funcionarios encargados del control y la vigilancia de la Seguridad Operacional, iniciando la aplicación del Programa PIESO a través del Plan de Capacitación establecido para el presente año, con la realización de los siguientes cursos:

- Curso Recurrente de Inspección de Operaciones

- Curso Gubernamental de Operaciones dictado por la OACI.

- Curso Inicial de Aeronave A-320 para Inspectores de Operaciones dictado por Avianca.

- Curso Recurrente MI-171 para Inspectores de Operaciones dictado por el centro de Instrucción PTC.

- Curso Recurrente B-787 para Inspectores de Operaciones dictado por Avianca.

- Curso Generalidades de Motores para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

- Cursos Sobre Estructuras de Aeronaves dictado por Avianca.

- Curso de Metrología para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

- Curso Familiarización aeronave ATR 72 para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

- Curso Familiarización aeronave A-320 para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

- Curso de Prácticas Estándar para Inspectores de Aeronavegabilidad dictado por Avianca.

- Procedimientos Y Gestión De Organizaciones Aprobadas De Producción dictado por Avianca.

- SMS para OMAS dictado por la OACI.

- Taller para Inspectores Nacionales de la Aviación Civil para Inspectores de los servicios de AVSEC dictado por la OACI.

- Curso de Inspectores Nacionales de la Aviación Civil para Inspectores de los servicios de AVSEC dictado por la OACI.

- Dos Cursos Básicos de SMS

- Técnicas De Comunicación Oral, Escrita Y Redacción Eficaz dictado por la EAN

- Curso LAR 141, 142, 147 dictado por la OACI

Igualmente se trabajo en los siguientes temas que se orientan al mejoramiento continuo del programa de capacitación de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil:

- Se continuo con la evaluación y actualización del Programa de Instrucción y Entrenamiento de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil para una nueva actualización del mismo, consolidando, actualizando el contenido y evaluando la incorporación de nuevos cursos al programa.

- Se trabajó en el plan de capacitación para el año 2018, clasificando los cursos y asistentes potenciales, con el fin de hacer mucho más eficiente la aplicación del programa de Instrucción y Entrenamiento.

- Se evaluó el programa de Entrenamiento de las áreas de Inspección de los servicios AVSEC y AGA para la incorporación de los mismos al programa de Instrucción y Entrenamiento de la Secretaría de Seguridad Operacional.

- Se continúa manejando con el gobierno de Corea, la consolidación de un programa de capacitación para el personal de las áreas AGA y AVSEC, así como para los Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad, el cual se desarrollará durante los años 2019 al 2021, enviando 15 funcionarios por año a una capacitación de 15 días en Corea, sin ningún costo para la UAEAC, teniendo en cuenta que el Gobierno de Corea asume la totalidad de los gastos de desplazamiento, alimentación y hospedaje. Esta actividad requiere de la intervención del Director General de la UAEAC, para que logre que el Ministro de transporte firme el convenio con el Gobierno de Corea.

A continuación, se relacionan las estadísticas correspondientes al avance del proceso de capacitación para la SSOAC para el año 2017.

- Auditoria USOAP

La auditoría tuvo un resultado EI (Aplicación Eficaz) global del 74.38% respecto a los 8 elementos críticos (CE). El resultado de la auditoría de USOAP, se resume de la siguiente manera:

- Se generó plan de acción inicial para estructurar el trabajo provenir de los grupos de trabajo, así como para evaluar el seguimiento efectivo y oportuno respecto al desarrollo del mismo, quedando atentos al reporte de revisión de la OACI, para realizar los ajustes pertinentes.

En cuanto al cargue de los “Corrective Action Plan” (CAPs) a la plataforma OLF de OACI, la siguiente gráfica presenta la evidencia desde el sitio web de OACI:

Actualmente se han establecido y presentado a la OACI los planes de acción correspondientes tendientes a las acciones correctivas que permitan cerrar de manera satisfactoria cada una de las constataciones generadas por la auditoria, para ello se cuenta con el apoyo de los contratistas, quienes se encuentran desarrollando los planes de acción con las tare4as y tiempos establecidos.

- Status armonización LAR – RAC:

| STATUS ARMONIZACIÓN LAR - RAC |
| --- |
| RAC 21 | 100% | PUBLICADA |
| RAC 39 | 100% |  |
| RAC 43 | 100% |  |
| RAC 61 | 100% |  |
| RAC 63 | 100% |  |
| RAC 65 | 100% |  |
| LAR 67 | 100% |  |
| RAC 120 | 100% |  |
| RAC 45 | 90% | SE ENVIÓ A TRANSPORTE AÉREO PROYECTO |
| RAC 145 | 90% |  |
| RAC 141 | 90% |  |
| RAC 142 | 90% |  |
| RAC 147 | 90% |  |
| RAC 91 | 90% |  |
| RAC 135 | 90% |  |
| RAC 121 | 20% | Se iniciaron las mesas de trabajo entre el grupo de Operaciones y Normas Aeronáuticas en el mes de Agosto de 2017. |
| RAC 119 | 20% |  |
| LAR 129 | 20% |  |
| OTRAS NORMAS NECESARIAS |
| RAC 219 | 100% | PUBLICADA el 01-12-2017 |
| RAC 8 ( AHORA RAC 114) | 100% | PUBLICADA |
| RAC 3 | 50% | Se iniciaron las mesas de trabajo entre el grupo de Operaciones y Normas Aeronáuticas en el mes de agosto de 2017. |
| RAC 5 ( AHORA RAC 211) | 10% | GISOA tiene este proyecto a cargo |
| LAR 210 | 10% | GISOA tiene este proyecto a cargo |
| RAC 183 | 0% | Ing. Ivan Toledo y Cr. Camacho tiene este proyecto a cargo |

- Situación del Plan de Mejoramiento ante Contraloría

- Actualmente esta Secretaría tiene los siguientes hallazgos:

| CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ESTADO ACTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Deficiencias y debilidades en el cumplimiento de criterios, normas y requisitos en sus diferentes fases del proceso, resaltando la fase de planeación donde se evidenciaron fallas en diseños y estudios previos y falta de claridad y precisión en los términos de los pliegos | 2. Armonizar del RAC con las normas LAR, en el marco del convenio SRVSOP (Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional) firmado por Colombia para las áreas de entrenamiento (RAC 141, 142 y 147) y de licencias (RAC 61, 63 y 65) | Realizar análisis comparativos de las normas LAR - RAC, con el fin de identificar diferencias y realizar propuesta de modificación RAC, cuando aplique Identificación y notificación las diferencias aplicando metodología definida en el SRVSOP | Únicamente los RAC 141,142 y 147 se encuentran en proceso de revisión final por parte del grupo de Normas Aeronáuticas y su posterior publicación Avance 90%. Los demás se encuentran publicados (61,63 y 65). |
| Lo anterior refleja debilidades en el seguimiento y control que debe ejercer la Aerocivil sobre el personal que opera aeronaves bajo su jurisdicción y el cumplimiento de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos. | Mejorar los controles establecidos por la Secretaría de Seguridad Aérea hacia los operadores, en relación con el cumplimiento de los tiempos de disponibilidad, tiempos de servicio y tiempos de vuelo de las tripulaciones. | 1. Estandarizar el formato y contenido de los informes mensuales que envían las empresas sobre tiempos de servicio y de vuelo. | Se cumplió con el plan de acción, se envió las evidencias a OACI: Emisión de la Circular Informativa Control Tiempos de Vuelo Formato control y registros tiempos de vuelo Avance 100%. |

SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES

PLAN DE NAVEGACION AEREA PARA COLOMBIA (PNA COL): Durante la vigencia 2017 se realizaron varias mesas de trabajo para la actualización de la V7 a V8  del PNA COL documento que se publicó el 3 de octubre de 2017 en la página www el Vol I (http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/Documentos%20vigentes/PNA%20COL%20VOL%20I%20v08%2020%20oct%202017.pdf) y Vol II (http://www.aerocivil.gov.co/servicios-a-la-navegacion/Documentos%20vigentes/PNA%20COL%20VOL%20II%20V08%2020%20oct%202017.pdf) el cual es objeto de consulta permanente por parte de la comunidad aeronáutica y ordena las prioridades para encaminar nuestros esfuerzos

Se diseñó un instrumento de medición para hacer seguimiento y control a las metas del PNA COL, el cual será aplicado a partir de la vigencia 2018 y se incorporara al Sistema de Gestión de Calidad  a través de la herramienta ISOLUCION para automatizar la tarea de medición , sin embargo en los servicios de Navegación Aérea fueron medidos de manera individual cada uno de los módulos ASBU como se muestra a continuación

| Modulo- Bloque | Titulo | Cant, elementos. | Elementos proyectados a 2017 | Elementos cumplidos a Dic 2017 | % cumplido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BO-SNET | Mayor seguridad de las redes de Seguridad | 2 centros de control y 3 salas radar | Las alarmas ya se encuentran instaladas y funcionando |  | 100% |
| BO-RSEQ | B0-15 RSEQ ​Mejoramiento del flujo de tránsito en pistas mediante secuenciación AMAN/DMAN | 1 | La herramienta AMAN está instalada en el sistema ICON del centro de control de Bogotá, el AMAN está incluido en el sistema NOVA de la torre de control el Dorado. | Se debe definir el uso del AMAN-DIMAN para Bogotá en el primer trimestre del 2018 y tener su implementación a finales del 2018 y primer trimestre del 2019 | 0% |
| BO- SURF | Seguridad Operacional y eficiencia en operaciones de Superficie (A-SMGCS Nivel 1-2) | 1 | Se está trabajando en el plan de acción y actualización de la ficha- se espera su implementación primer semestre 2018. No se pudo implementar en el primer semestre del 2017 por falta de la integración de la MLAT y por dar prioridad a la capacitación de IATA, inglés y a la implementación del CONOPS | se tiene previsto dar al servicio el radar de superficie en el primer semestre del 2018 | 0% |
| BO- FICE | Mayor interoperabilidad, eficiencia y capacidad mediante la integración tierra-tierra Apoya la coordinación de la comunicación de datos tierra-tierra entre las ATSU, con base en la comunicación de datos entre instalaciones ATS (AIDC), según se define en el Manual de aplicaciones de enlace de datos para los servicios de tránsito aéreo (Doc 9694) de la OACI. | Se tiene con Perú, Ecuador y Panamá, falta Venezuela | por problemas técnicos en Ecuador, Panamá y el traslado al CGAC no se ha podido terminar su implementación, se espera dar continuidad en el segundo semestre del 2018. | Se están realizando pruebas pre operacionales Panamá-Bogotá, Guayaquil-Bogotá y Perú -Bogotá Barranquilla-Panamá están utilizando AIDC para coordinaciones en fase de prueba, se espera dar cumplimiento y poder alcanzar la meta en el primer trimestre del 2018 | 60% |
| BO-ASUR | Capacidad inicial de vigilancia ADS-B OUT, MLAT | 10 ADS-B instalados | 8 estaciones están instaladas y comisionadas, el Grupo de Vigilancia está trabajando en el comisionamiento de 3 estaciones más y en la instalación de 8 antenas. | El avance desde el punto de vista operacional el uso de las estaciones ADS-B está en 100%, los procedimientos están descritos en el manual guía de vigilancia GSAN 1.3.05 y en la circular C04 del 15 de febrero de 2016. | 75% |
| BO-TBO | Mayor seguridad operacional y eficiencia mediante la aplicación inicial de servicios en ruta de enlace de datos. |  | La Dirección de Telecomunicaciones y la Secretaría de Sistemas Operacionales aún no han dado respuesta al oficio adjunto para definir el uso del CPDLC en Colombia y las pruebas a realizar en coordinación con la Dirección de Telecomunicaciones y la aprobación del Secretario de Sistemas Operacionales por los costos que esto puede generar. |  | 0% |
| B0‐AMET Información meteorológica para mejorar la eficiencia y seguridad operacionales | Interoperabilidad mundial de sistemas y datos |  |  | Actualización WIFS - 2013 Centro Aviso Ceniza Volcánica - VAAC para emisión de ASHTAM y SIGMET respectivamente en el marco del IAVW Advertencia y alerta de cizalladura viento | 71% |

La medición de las metas del PNA-COL en la Dirección de infraestructura como se muestra a continuación:

AVANCE INDICADORES SINERGIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Se presenta a continuación, el estado de avance de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo PND “Todos por un nuevo País”, reportados en el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados SINERGIA

AVANCE INDICADORES PEI A 31 DE DICIEMBRE DE 2017: Esta Secretaria con el apoyo de la Oficina de Planeación reviso la estructura de los indicadores donde se observó que algunos de estos indicadores solo estaban en la etapa de construir la línea base para poder iniciar la medición, como se puede observar en los indicadores con avance % en la siguiente tabla:

La Secretaria de Sistemas Operacionales fue restructurada mediante el Decreto No 823 del 16 de Mayo de 2017 ,y Resolución 01357del 17 de  mayo de 2017 la cual entra en vigencia a partir del 01 de Septiembre de 2017 , a la fecha está pendiente de hacer traslado presupuestal del grupo Ambiental anterior a la reestructuración pertenecía a la dirección de Desarrollo ahora es de la Dirección de Servicios a la Navegación y de los indicadores del PIE No 5 y 6

A través del Grupo de Evaluación de Proyectos se detalla los proyectos registrados y gestionados en esta Secretaria, durante el periodo de septiembre a diciembre del año 2017asi:

| DIRECCIONES | PROYECTOS REVISADOS | PROYECTOS RADICADOS EN LA DIR, ADTIVA | PROYECTOS DEVUELTOS AL AREA PARA CORRECIONES | VIGENCIA FUTURA 2018 | VIGENCIA FUTURA EN EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TELECOMUNICACIONES | 54 | 54 | 18 | 8 | 4 |
| DIRECCION INFRAESTRUCTURA | 85 | 80 | 85 | 4 | 0 |
| SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 23 | 19 | 5 | 0 | 1 |
| TOTAL PROYECTOS GESTIONADOS G.E.P. | 162 | 153 | 108 | 12 | 5 |

- Estado y avance de los Planes Maestros Aeroportuarios: a continuación, se detalla el estado de los Planes maestros así:

- PLAN MAESTRO PEREIRA

Participación técnica y acompañamiento dentro de la elaboración del Plan Maestro del aeropuerto Matecaña, elaborado por la Compañía AERTEC para el municipio de Pereira

- PLANES MAESTROS SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Participación en reuniones técnicas de actualización de los planes maestros de los aeropuertos de San Andres y Providencia, realizados por el consultor TYLIN, dentro de la APP de iniciativa privada presentada a la ANI

- NUEVO AEROPUERTO CARTAGENA BAYUNCA

Participación en reuniones técnicas de los estudios para la construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena ubicado en el municipio de Bayunca, dentro de la APP de iniciativa privada, presentada a la ANI

- PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL (PMTI)

Participación en reuniones técnicas del Plan Maestro del Transporte Intermodal (PMTI) citadas por el Ministerio de transporte y la FDN.

- PLANIFICACION AEROPORTUARIA DE LA RED ORINOQUIA

Contrato No. 17000905 H3 01 2017 adjudicado al Consorcio SENER – UG21, por valor de $ 3.882.613.000 IVA incluido

Se realizaron las actividades de pronóstico de la demanda según los análisis estadísticos, macroeconómicos y socioeconómicos de la región.

Se analizaron los requisitos de las instalaciones y análisis de alternativas de infraestructura necesaria para el cumplimiento de la normatividad y proyección de la demanda.

Se realizó la planeación y socialización de las alternativas de desarrollo de cada uno de los aeropuertos (Puerto Asís, Puerto Inírida, San Jose del Guaviare, Mitú, Mocoa y San Vicente del Caguán), a los entes gubernamentales, gremios y comunidades.

Se finaliza el contrato y se hace entrega del informe final de los Planes Maestros o esquemas de Planificación Aeroportuaria ya mencionados, objeto del contrato

- PLANIFICACION AEROPORTUARIA DE LA RED DE ORIENTE

Contrato No. 17000905 H3 2017 adjudicado al CONSORCIO PMA ORIENTE, por valor de $ 3.317.844 IVA incluido

Se realizaron las actividades de pronóstico de la demanda, según los análisis estadísticos, macroeconómicos y socioeconómicos de la región.

Se analizaron los requisitos de las instalaciones y se hizo el análisis de alternativas de infraestructura, necesaria para el cumplimiento de la normatividad y proyección de la demanda.

Se realizó la planeación y socialización de las alternativas de desarrollo de cada uno de los aeropuertos (Tame, Cravo Norte, Cimitarra, Flandes y la Macarena), a los entes gubernamentales, gremios y comunidades

Se finaliza el contrato y hace entrega del informe final de los Planes Maestros o Planificaciones Aeroportuarias ya mencionados, objeto del contrato.

- CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN MAESTRO DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO Y LOS ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN AEROPORTUARIA PARA LOS AEROPUERTOS SAN BERNARDO DE MOMPOX y CONTADOR DE PITALITO

Contrato No. 17001530 H3 de 2017adjudicado al CONSORCIO INECO -CONCOL, por valor de $ 2.154.935.169.00 con vigencias futuras

Se realizó todo el proceso de evaluación de las ofertas dentro del proceso precontractual, se adjudicaron y legalizaron los contratos con vigencias futuras. El desarrollo del contrato se encuentra en ejecución

- CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES MAESTROS DE LA RED AEROPORTUARIA DEL PACIFICO

Contrato No. 17001530 H3 01 adjudicado a la UNION TEMPORAL UNIDOS EN EL PACIFICO, por valor de $ 2.158.660.000,00 con vigencias futuras.

Se realizó todo el proceso de evaluación de las ofertas dentro del proceso precontractual, se adjudicaron y legalizaron los contratos con vigencias futuras. El desarrollo del contrato se encuentra en ejecución, el cual comprende los aeropuertos de Condoto, Nuqui y Guapi.

- PROYECTO DORADO II

MESAS TÉCNICAS CONJUNTAS AEROCIVIL - ANI DEL PROYECTO DORADO II

Participación mesas de trabajo sobre la estructuración de la concesión y construcción del aeropuerto Dorado II, bajo la responsabilidad de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI.

- APP AEROCALI

Participación en reuniones técnicas con la APP AEROCALI sobre la actualización de los planes maestros de los aeropuertos Alfonso Bonilla Aragón de las ciudades de Cali, Armenia, Neiva, Ibagué y Buenaventura, realizadas por el Consultor AERTEC, dentro de la APP de iniciativa privada presentada por AEROCALI a la ANI

FIRMA

_________________________________________

Nombre: CORONEL EDGAR SÁNCHEZ CANOSA

Cargo DIRECTOR GENERAL (E )

Anexos: Informe de Gestión

Contenido del Anexo: Formato Único “Acta de Informe de Gestión” preparado por la Oficina de Planeación de la CGR (DCMR/JMZG/LETM) (*) (*) FUEN TE: Ley 951 de 2005 y articulado de la presente resolución orgánica

# ANEXO: INFORME DE GESTIÓN

En este anexo se detallan las actividades, proyectos de acuerdo con el ámbito de funciones y competencias, los asuntos pendientes o en trámite.

GRUPO INVESTIGACIÓN ACCIDENTES

A continuación detallamos las necesidades de presupuesto para la vigencia 2018 que fueron planteadas a la Dirección General encargada con el fin de desarrollar la Jurisdicción y competencia de la UAEAC descrita en el artículo 2 ítem No. 4 del  Decreto 823 de 2017:

“Adelantará la investigación de accidentes, incidentes graves e incidentes en la aviación civil, siendo su objeto determinar las causas y factores que contribuyeron al suceso, para lo cual tendrá acceso irrestricto a los restos de las aeronaves, al lugar de los hechos y al material probatorio, y tendrá control absoluto sobre los mismos, para implementar las acciones correctivas que impidan su repetición y mitiguen los riesgos para el desarrollo seguro de la aviación civil.»

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO: VIATICOS

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Viáticos al interior del país | $97.393.684 |
| Viáticos al exterior del país | $60.000.000 |
| TOTAL | $157.393.684 |

PRESUPUESTO DE INVERSION: CAPACITACIONES

| NOMBRE DEL CURSO | LUGAR | VALOR | MONEDA |
| --- | --- | --- | --- |
| Curso investigación de accidentes FAA | Estados Unidos | 2.500 USD | Dólar |
| Curso investigación de accidentes NTBS | Estados Unidos | 2.000 USD | Dólar |
| Curso investigación de accidentes ANAC | Argentina | 1.600 USD | Dólar |
| Curso investigación de accidentes OACI | Canadá | 1.500 USD | Dólar |
| Curso investigación de accidentes EASA | Europa | 2.600 USD | Euro |
| Curso en Riesgos Biológicos EASA | Europa | 1.600 USD | Euro |
| Curso en Riesgos Biológicos NTSB | Estados Unidos | 1.250 USD | Dólar |

TEMAS PENDIENTES

- Solicitud revisión manual de funciones, ajustado a las necesidades reales del Grupo.

- Consejo de seguridad accidente LAMIA.

- Informe final Aero sucre marzo 2018.

- Cerrar hallazgos de Control Interno

| Total | Vigencia |
| --- | --- |
| 12 | 2016 |
| 4 | 2014 |

- Preparación auditoría USOAP:

En el año 2019, la entidad recibirá la auditoría USOAP en el grupo de investigación de accidentes, para evaluar el grado de cumplimiento de las preguntas de protocolo (PQ 110), cumplimiento del Anexo 13 y Documentos OACI.

| No. PQ | Tema General de la PQ |
| --- | --- |
| 6.101 | Estructura orgánica |
| 6.102 | Personal |
| 6.105 | Financiación |
| 6.107 | Financiación |
| 6.111 | Personal |
| 6.113 | Personal |
| 6.115 | Personal |
| 6.119 | Personal |
| 6.120 | Personal |
| 6.123 | Capacitación |
| 6.125 | Capacitación |
| 6.127 | Capacitación |
| 6.129 | Capacitación |
| 6.131 | Capacitación |
| 6.201 | Equipo de trabajo |
| 6.202 | Instalaciones y equipo de oficina |
| 6.205 | Equipo de trabajo |

Realización reunión ARCM en Colombia de acuerdo a compromiso adquirido en el año       2105

GRUPO COMUNICACIÓN Y PRENSA

Actualmente en materia de comunicación organizacional se tiene lo siguiente:

| COMPONENTE | ASPECTO A COMUNICAR | QUIÉN COMUNICA | A QUIÉN LE COMUNICA | CUÁNDO COMUNICA | ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunicación Organizacional | Políticas de operación de procesos y procedimientos | Áreas interesadas de la Entidad | Funcionarios/ contratistas de la Aeronáutica Civil | Permanentemente | * Divulgación a través de los medios electrónicos de la Entidad. * Socialización en reuniones de trabajo de las áreas. * Programas de capacitación y actualización dentro de la Entidad. |
|  |  | Grupo Divulgación y Prensa |  |  | * Campañas de comunicación interna enfocadas a la sensibilización y socialización de los temas en mención. |
|  | Misión, visión y objetivos institucionales Código de Ética y Buen Gobierno | Director General, Sub-Director, Secretaria General, Director de Talento Humano, directores de áreas y regionales, jefes de oficina. | - Entidades del sector. - Medios de comunicación - Proveedores de servicios - Ciudadanía en general. | Permanentemente | * Publicación de información oportuna en la que se destaquen los logros y avances. * Actualización de información en la página web. * Publicación de información a través de Redes Sociales. * Socialización a través de los encuentros o eventos con las comunidades o público en general. |
|  |  | Grupo Divulgación y Prensa | Funcionarios/ contratistas de la Aeronáutica Civil | Según la programación de la Dirección de Talento Humano (Programa de inducción y reinducción) | * Campañas internas de difusión que incluyan los medios de comunicación interna con los que cuenta la Entidad |
| Comunicación Informativa | Logros y avances de planes, programas, proyectos y oportunidades | Director General, Sub-Director, Secretaria General, Director de Talento Humano, directores de áreas y regionales, jefes de oficina. | - Entidades del sector - Medios de comunicación - Usuarios del transporte aéreo. - Ciudadanía en general. | En el marco de los eventos en los que haya lugar: - Rendición de Cuentas - Foros - Seminarios - Ferias - Mesas de trabajo con las comunidades aledañas. - Acuerdos para la prosperidad. - Eventos en general. | 1. Divulgación, promoción de información y desarrollo de las campañas institucionales programadas durante la vigencia, por las diferentes áreas de la Aeronáutica Civil. |
|  |  |  |  |  | 2. Construcción de un Plan de Medios estratégico que permita la presencia en medios a fin de ayudar a la construcción de una favorabilidad de la imagen de la Entidad. |
|  |  |  |  |  | 3. Diseño de una estrategia de Social Media (uso de medios virtuales+ redes sociales + otras herramientas web) que permita posicionar y consolidar la estrategia de la Aeronáutica Civil en sus grupos de interés. |
|  |  |  |  |  | 4. Realización de reuniones de trabajo con oficinas de comunicaciones del sector transporte, con el fin de unificar la identidad sectorial desde el enfoque comunicativo, alineando los conceptos de comunicación que permitan armonizar y a la vez consolidar una red de apoyo a nivel de comunicación. |
|  |  |  | Funcionarios/ contratistas de la Aeronáutica Civil | Según la programación de la Planeación Estratégica | * Divulgación, información y desarrollo de campañas internas dentro de la Aeronáutica Civil. * Socialización en Comités y reuniones de trabajo |
|  | Servicios y canales de atención a clientes y usuarios | Director General, Sub-Director, Secretaria General, Director de Talento Humano, directores de áreas y regionales, jefes de oficina. | - Entidades del sector. - Medios de comunicación - Proveedores de servicios - Ciudadanía en general. - Proveedores de servicios - Funcionarios de la Aeronáutica Civil. | Permanentemente | * Prestación de los servicios de la Aeronáutica Civil a través de los canales: presencial, telefónico, escrito y electrónico * Servicio sistema de Atención al ciudadano. * Implementación de mecanismos de participación ciudadana. * Realización de Comités Directivos, de Comunicaciones Atención al público a través de los canales definidos para este propósito, a través del Grupo de Atención al Ciudadano. |
|  | Momentos de verdad | Director General | - Medios de comunicación. - Usuarios del transporte aéreo. - Ciudadanía en general. | Permanentemente | * Diseño de estrategia para miticar el impacto negativo en medios. * Implementación del plan de contingencia definido para la situación. * Implementación de la red de apoyo de comunicaciones establecidas en las reuniones del sector transporte. * Puntos de atención especial, en caso de tratarse situaciones con usuarios del transporte aéreo. |
|  | Política, directrices y objetivos de calidad | Director General, Sub-Director, Secretaria General, Director de Talento Humano, directores de áreas y regionales, jefes de oficina. | - Entidades del sector. - Medios de comunicación - Proveedores de servicios - Ciudadanía en general. - Proveedores de servicios - Funcionarios de la Aeronáutica Civil. | Permanentemente | * Campañas, eventos, gestión en medios de comunicación y piezas comunicativas que divulguen y posicionen la política, directrices y objetivos de calidad * Programas de capacitación y actualización para los funcionarios de la Aeronáutica Civil. |

SUBDIRECCION GENERAL

- CALIBRACIÓN DE RADIOAYUDAS

Mediante Oficio con número de ADI 2017021890 de fecha 31 de julio de 2017, se informó al Director General respecto del estado en el cual se encontraba el sistema de calibración de radioayudas, por lo cual se requiere realizar la evaluación de diferentes alternativas (arrendamiento, contratación servicios, drones, outsourcing, y otros) para contar de manera continua con este servicio. El sistema actual no cuenta con soporte técnico debido a que ya está fuera de fabricación.

- HELICÓPTERO AGUSTA A109C HK3661G

Desde el año 2009, el helicóptero de propiedad de Aerocivil, se encuentra fuera de línea de vuelo debido a que recibió daños en los trenes de aterrizaje, fuselaje y otras partes, como consecuencia de una condición técnica de resonancia en tierra.

Debido a lo anterior, se entregó a MAPFRE seguros para que a través de la póliza se realizaran los arreglos respectivos, esta aseguradora a su vez subcontrato al Taller CIAC para realizar estas actividades, y a la fecha no se ha recibido el equipo aéreo mencionado en condiciones operacionales de vuelo.

Se está a la espera de iniciar las acciones legales correspondientes para recuperar el valor del equipo.

| Asunto Cooperación Técnica | Avances |
| --- | --- |
| Compromisos/temas relevantes en relación con la Presidencia de la CLAC y la participación en la OACI. | OTA y Subdirección. OACI Junta General del SRVSOP JG/30 Como Director General (e) asistí a la Trigésima Reunión de la Junta General del SRVSOP en Asunción, Paraguay que tuvo lugar durante el pasado 3 de diciembre de 2017. En la misma, se evaluaron lo siguientes puntos: -Revisión de los acuerdos de la Junta General -Situación administrativa y financiera del proyecto -Evaluación anual de la marcha del SRVSOP -El programa de actividades para el año 2018 -Elecciones del nuevo Presidente de la Junta General para la siguiente vigencia Se revisaron todas las acciones referentes a Armonización de la Reglamentación, Actividades de equipos multinacionales, Actividades de capacitación y seminarios, Visitas y asesoramiento a los Estados, Reuniones (Licencias al personal, operación de aeronaves, aeronavegabilidad, aeródromos, servicios a la navegación aérea y aspectos generales). Se aprobaron las enmiendas a los reglamentos LAR 61, 63, 65, 67, 141 y 142 del conjunto LAR PEL, así como, el marco de trabajo para implementar la Enmienda 173 del Anexo 1 sobre promoción de salud relacionada a la gestión del riesgo aeromédico de los titulares de licencias a nivel regional. Se aprobó el programa de tareas para el banco de preguntas de exámenes teóricos y estándares de pericia para los pilotos. Se aprobaron las enmiendas a los reglamentos LAR 91, 119, 121, 135 del Conjunto LAR OPS; así como, LAR 43 y 145 del conjunto LAR AIR; las enmiendas a los reglamentos LAR 139, 153, 154 y 155 del Conjunto LAR AGA y finalmente los LAR 203, 204, 210 y 215 del conjunto LAR ANS. Por otra parte, el área de aeronavegabilidad del Comité Técnico del SRVSOP, utilizando una aproximación basada en riesgos, iniciará la implementación de una estrategia para evitar la duplicación de esfuerzos en el proceso de validación y aceptación del certificado tipo de aeronave. Finalmente, se aprobó el cronograma de actividades de 2018 para el SRVSOP, contenidas en la E/06 y NE/07, reconociendo las dificultades presentadas en 2017 para la materialización de los préstamos de especialistas y expertos en actividades de asistencia técnica de la región, situación que Colombia comparte como Estado y que propenderá por subsanar. Décimo Quinta Reunión de Autoridades de Aviación Civil de la Región SAM RAAC/15 Como Director General (e) tuve la oportunidad de asistir a la RAAC/15 SAM, realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, desde el 4 al 7 de diciembre de 2017. La Reunión contó con la inauguración por parte del Presidente del Consejo de la OACI, el Dr. Olumuyiwa Bernard Aliu y la participación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Adicionalmente, también se citaron a organizaciones internacionales, como AIRBUS, CLAC, CANSO, DGAC Francia, IATA, FAA, EMPIC y TSA. Se realizó el seguimiento a las conclusiones adoptadas por las RAAC anteriores y el cumplimiento de cada Estado, así como el seguimiento a los resultados de 39º periodo de sesiones de la Asamblea de la OACI y los resultados de los principales simposios mundiales de la aviación civil de la OACI. De igual manera, se realizó el análisis de los resultados obtenidos en la seguridad de la aviación en la Región SAM y el respectivo reconocimiento al mejor desempeño. Se hizo el seguimiento a la Declaración de Bogotá: Prioridades de implantación de las mejoras en la seguridad; prioridades de implantación de las mejoras en la navegación aérea y nueva versión del PBIP. Se evaluaron las herramientas regionales de cooperación técnica de la OACI para la implantación de las mejoras de navegación y de seguridad operacional y finalmente se evalúo el desarrollo del Plan regional para el sostenimiento del transporte aéreo en la Región SAM. Entre los compromisos establecidos a través de las conclusiones de la Reunión, se estableció lo siguiente: Se establece que los Estados miembros del SRVSOP realicen los esfuerzos necesarios para cumplir con los plazos establecidos por la Junta General para la armonización de los LAR, y los resultados se presenten en la JG/30. Los Estados de la Región SAM continuarán participando en forma activa en los próximos periodos de sesiones de la Asamblea y eventos internacionales de la OACI, preparando las respectivas notas de estudio en forma coordinada con todos los Estados de la Región, la Oficina Regional y la CLAC y en otros eventos. También se comprometen a analizar y dar respuesta a las cartas de la Secretaría Regional de la OACI en especial en respecto a las propuestas de enmienda a los anexos y sus respectivas solicitudes de adopción, con el fin de adoptar una postura regional. Con respecto al Plan de acción de reducción de CO2 y la adhesión al Plan CORSIA, los Estados de la Región SAM continuarán cooperando con las metas mundiales de la OACI, así como con la comprensión de los efectos de las emisiones provenientes de la aviación civil sobre el clima, para que aquellos Estados que aún no han aplicado las medidas tendientes a la protección del medio ambiente, preparen sus planes de acción y los remitan a la Secretaría antes de junio de 2018. De igual manera los Estados deben considerar la creación de capacidades y la inclusión en sus regulaciones nacionales de los sistemas de MRV, unidades de emisión y sistemas de registros para preparar al estado para la adhesión a CORSIA, finalmente se comprometen a apoyar los objetivos del Plan SAM relacionados con la protección del Medio Ambiente. Posteriormente, la reunión tomó ota del avance sobre el Plan Global de Seguridad de la Aviación – GASeP y sus actividades futuras. La Secretaría coordinará las acciones necesarias para la alineación del Plan Estratégico del Grupo Regional AVSEC/FAL/RG al GASeP, para ser presentado en la próxima reunión AVSEC/FAL/RG/8. Las Autoridades se compromenten a continuar sus esfuerzos para la implementación del OSS, por ser una herramienta útil y necesaria para mejorar la conectividad, los resultados de estos avances serán presentados en la misma reunión AVSEC. Colombia informó sobre los avances y su reciente publicación, del “Plan de Navegación Aérea para Colombia – PNA COL”, durante el desarrollo de la 4ª cuestión de la reunión, anotando que se hizo especial énfasis en la alineación de los componentes operacional del ATM y el enfoque ASBU. Los insumos fueron el GANP, la Guía ASBU, el eANP CAR/SAM, PBIP y los documentos OACI 9854, 9882, 9883 e informes técnicos. Quedó como compromiso del Estado Colombiano participar activamente en el desarrollo de los talleres de indicadores claves de desempeño para el Volumen III del eANP a realizarse en Lima del 3 al 5 de septiembre de 2018, dada la oferta de apoyo de Colombia. Las Autoridades de Aviación Civil, presentes en la reunión aprueban que la Secretaría Regional iniciará las actividades tendientes al fortalecimiento sobre la competencia de las mismas en el concepto de la evaluación económica de los ANSP y de los explotadores de aeródromos. Es una actividad que se llevará a cabo mancomunadamente, entre la CLAC, la Secretaría y los Estados de la Región, nominando puntos focales al 31 de enero de 2018 y así lograr presentar el documento de fortalecimiento inicial a mediados del año. -Con respecto a la participación activa como Estado, en la implementación del Plan Estratégico para el Sostenimiento del Transporte Aéreo en la Región Sudamericana, Plan SAM 2020-2035, se deben designar los Puntos Focales (antes del 22 de enero de 2018) por Estado con el propósito de apoyar las tareas relacionadas con: *Conectividad *Seguridad Operacional *Fortalecimiento Institucional *Medio Ambiente Las cuales se encuentran alineados con los objetivos estratégicos OACI y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. -Se conformará un grupo en conjunto con la Secretaría de la OACI y la Secretaría de la CLAC y representantes de organizaciones internacionales, para cumplir con las tareas establecidas por el Plan SAM para el primer trimestre de 2018, designando expertos a nivel Estado. |
| Estado de los acuerdos bilaterales de transporte aéreo y otros acuerdos internacionales y de cooperación con que cuente la entidad (incluyendo la participación de Colombia en el SRVSOP) | OTA – Subdirección Acuerdos de Cooperación Internacional *Estados: Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Irlanda, Israel, Jamaica, Malasia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, Rusia, Singapur, Ucrania, Venezuela. *Organismos Internacionales OACI Proyecto Regional RLA/06/901 - Asistencia para la Implantación de un Sistema Regional de ATM, considerando el concepto operacional de ATM y el soporte de Tecnología CNS correspondiente. Proyecto Regional RLA/99/901 - Sistema Regional para la Vigilancia de la Seguridad Operacional (SRVSOP). Proyecto Regional RLA/03/901 - Sistema de Gestión de la Red Digital Sudamericana REDDIG y Administración del Segmento Satelital. Mecanismo Regional de Cooperación AIG (ARCM) de la Región SAM. Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional de los CIAC y CEAC entre las AAC de los Estados participes del SRVSOP. Acuerdo de Cooperación Técnica Multinacional de OMAs entre las AAC de los Estados participantes del SRVSOP. COCESNA El 21 de septiembre de 2016, se llevó cabo una reunión con representantes de COCESNA y en la cual participaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad aérea y del Grupo de Gestión de Estándares Internacionales, con el fin de entablar conversaciones dirigidas a potenciar el uso del protocolo AIDC entre los centros de control, estableciendo los parámetros para un convenio marco a futuro. Finalmente, el Convenio de Cooperación Técnica se firma el pasado 1 de diciembre de 2017. EASA Existe un Acuerdo entre la EASA y el SRVSOP, referente al Programa de Intercambio de Cooperación en el Área de Mercancías Peligrosas. Dicho acuerdo fue aprobado por la Secretaría de Seguridad Aérea de la UAEAC, mediante Comunicación ADI 2016034060 del 25 de noviembre del 2016. IATA Colombia es miembro de la IATA desde 1945 al depositar su instrumento de adhesión ese mismo año en La Habana, Cuba. Actualmente, contamos con un Convenio de Cooperación Internacional para el Rediseño del Espacio Aéreo de Bogotá y la Optimización del Aeropuerto El Dorado. IFALPA Durante el año 2016, se llevó a cabo la Vigésima Quinta Reunión del Equipo Regional de Seguridad Operacional de la Aviación — Panamérica (PA- AST/25), auspiciada por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas (IFALPA) en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, la cual se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, del 6 al 8 de septiembre de 2016, en el Hotel Casa Dann Carlton. Sin actividades durante el 2017. AESA Desde el mes de abril de 2016, se comenzó a entablar conversaciones con representantes de EASA con el objetivo de poner en práctica iniciativas relacionadas con proyectos de cooperación a nivel regional para mejorar nuestras prácticas en seguridad operacional. A la fecha, siguen estas conversaciones. |

OFICINA ASERORA DE PLANEACIÓN

| ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses) | INDICADORES | LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADAS | LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES | RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA | SUGERENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 |  | Se optimizó el sistema de gestión de calidad a través de la fusión de procesos, logrando 33 cartas de procesos que cumplen con los criterios establecido por la NTC ISO 9001:2015. Se optimizó el mapa de procesos, logrando una identificación clara entro los roles de autoridad y de prestador de servicio. Se actualizaron y llevaron a nuevas versiones, documentos tales como procedimientos, formatos, instructivos, entre otras. Se revisaron y reevaluaron, en algunos casos, indicadores de gestión. Se revisaron, ajustaron los riegos de gestión de los procesos, mejorando la asesoría y acompañamiento a través de una herramienta en Excel diseñada por la OAP. Se realizó la encuesta a nivel nacional sobre la calidad y satisfacción del cliente frente a los servicios que presta la entidad. Se inició una campaña de gestión del cambio, para interiorizar en los funcionarios de la entidad, la importancia de trabajar con calidad, para satisfacer la necesidad y exceptivas del cliente y con miras a certificarnos con la NTC ISO 9001:2015 Se logró reactivar el equipo MECI como apoyo a la implementación y difusión de las políticas y directrices de calidad. Se apoyó a la OCI en la ejecución de auditorías internas de calidad, en 5 de los 25 procesos auditados. | Contar con los resultados finales de la encuesta de satisfacción del cliente. Culminar la socialización de la campaña de gestión del cambio, y socializar los resultados encontrados. Llevar a cabo la revisión por la Dirección. |  | Crear espacios periódicos y exclusivos (bimensuales), para que el Comité Directivo haga seguimiento al avance en la implementación de los sistemas de calidad y tome decisiones las decisiones pertinentes. |
| REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Cumplir criterio 9.3 de la norma ISO 9001 de 2015. | Consolidación de la información para la revisión por parte de la Alta Dirección. | Llevar a cabo la Revisión por la Dirección |  | Llevar a cabo la Revisión en Comité Directivo |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL |  | Gestión y evaluación de creación de grupos ocupacionales dentro de la estructura organizacional | Establecer un concepto jurídico para la creación de dos (2) grupos (Aeródromos y grupo de Escoltas) |  |  |
| IMPLEMENTACIÓN MIPG | Criterio a cumplir Decreto 1499 de 2017 | Coordinación de capacitación con el DAFP para implementar en la entidad el nuevo modelo Integrado de Planeación y Gestión. “MIPG”. Invitados 25 servidores públicos de la AEROCIVIL. Todo esto en el marco de las nuevas directrices establecidas en el Decreto 1499 del 17 de septiembre de 201 | Consolidación e implementación de Directrices. |  | Legalización del acto administrativo, por el cual crea el Comité y otorga funciones para su implementación. |
| REFORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  | De acuerdo con los lineamientos y directrices del DNP, la entidad debe realizar la reformulación de los proyectos de inversión, teniendo en cuenta la Metodologia del presupuesto orientado a resultados. |  | Se solicitó contratación de prestación de servicios de un profesional experto para apoyar la Reformulación de los Proyectos de Inversión. |
| PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL PRÓXIMO GOBIERNO |  | Mediante circular 1010.420-2017028656 del 20 de octubre de 2017, se les solicitó a las áreas información para elaborar el plan de acción 2018 y establecer las bases para elaborar la planeación estratégica de próximo gobierno (2018-2022. | Definición de la Planeación Estratégica de la entidad, de acuerdo con lineamientos de la Dirección General y el Mintransporte. |  |  |

OFICINA TRANSPORTE AÉREO

| ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses) | INDICADORES | LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADAS | LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES | RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA | SUGERENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trámite de los procesos administrativos sancionatorios | Tiempo para resolver los actos administrativos | Se fallaron 193 procesos administrativos, en el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 2017 y el 4 de enero de 2018 | Se recepcionaron 541 quejas, las cuales se encuentran en trámite. | Se efectuaron sanciones que sumaron $ 1.786.959.801 millones de pesos, (esto representa el 60% del total de sanciones impuestas en el 2016) | -Fortalecer el grupo de Vigilancia Aerocomercial con personal (Abogados), con el fin de sustanciar procesos y proyectar resoluciones. -Actualmente el Grupo de Vigilancia Aerocomercial no cuenta con Abogados que hagan parte del personal de la Entidad. |
| Inspecciones Administrativas y Financieras | Inspecciones | Se realizaron 52 inspecciones a las empresas asociadas al sector aeronáutico, en el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 2017 y el 4 de enero de 2018 | No aplica | Con las 52 inspecciones efectuadas se logró cumplir con la meta establecida para el 2017, la cual se fijó en 130 | Teniendo en cuenta que para el mes de octubre de 2017 se pensionó una de las funcionarias que cumplía con esta labora se sugiere fortalecer el grupo con personal calificado para adelantar dicho trámite |
| Instrumentos bilaterales de Transporte Aéreo | Suscripción de mínimo 4 Instrumentos bilaterales | Para el periodo aplicable al presente informe se suscribieron Acuerdos con Luxemburgo (22 de septiembre de 2017) y Canadá 30 de octubre de 2017, superando la meta establecida, toda vez que durante el 2017 se suscribieron un total de 6 Instrumentos Bilaterales | No aplica |  | Se trabajará sobre una revisión a la política aérea en materia de servicios internacionales |
| Representación en Organismos Multilaterales - CLAC – OACI, etc) | No aplica | Se participó en la Asamblea Extraordinaria de la CLAC, durante el mes de noviembre de 2017, la cual tuvo por objetivo central revisar la implementación del plan estratégico del citado organismo y aspectos del orden presupuestal. | A noviembre de 2018 se ejercerá el rol de presidencia de la CLAC y por tanto se deberá continuar impulsando los trabajos del organismo regional, particularmente la macro tarea de transporte y política aérea |  | Sensibilizar al Ministerio de Transporte, respecto de la importancia de la participación a dichas reuniones y tal sentido se logre la obtención de autorización de comisiones de servicio al exterior. |
| Sistema atención al Usuario | Mas gestión menos quejas | Disminución del 10% de reclamaciones -comparativo 2016 vs 2017 | No aplica | 3326 arreglos directos entre los usuarios y las aerolíneas. |  |
| Renovación de licencias de funcionamiento y adquisición de nuevos módulos | Pasos proyectados sobre paso cumplidos | Se logró extender la licencia sin aún haberse efectuado el pago por parte de esta Autoridad | Se espera la terminación de los compromisos pactados en el contracto de extensión, en el cual se puedan brindar las capacitaciones de los módulos del sistema adquiridos y solventar las fallas identificadas en las algunas funciones de los módulos. Además de finiquitar los aspectos pendientes del desembolso del valor pactado por la extensión. |  | - Efectuar la supervisión de las cartas de acuerdo con el proveedor del sistema. -Lograr que la gestión interna dentro de esta Entidad sea más eficiente y ágil, atendiendo las necesidades de los proyectos emprendidos que tienen como finalidad desarrollar un servicio de impacto misional. |
| Elaboración de Normas Aeronáuticas | No aplica | En el periodo comprendido de 18 de septiembre de 2017 a 4 de enero de 2018, se elaboraron 9 Resoluciones. | Lograr culminar la armonización de los RAC con los LAR, atendiendo a la meta propuesta para junio de 2018, es necesario precisar que dicha armonización se encuentra avanzada en un 62%. |  |  |
| Conceptos | No aplica | Durante el periodo en mención se emitieron 11 conceptos interpretativos de la normatividad aeronáutica | A la fecha no se tienen conceptos pendientes por proyectar |  |  |

OFICINA ASESORA JURÍDICA

| Atención de recursos de reposición y/o de apelación que, en cualquier materia deban ser resueltos por la Dirección General | Durante la vigencia 2017 se atendieron 25 recursos. En el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 2017 al 04 de enero de 2015 se atendieron 3 recursos. Diciembre de 2017, se recibió del Grupo Investigaciones Disciplinarias de la Secretaria general, el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia del proceso disciplinario número DIS062072013 contra la señora LUZ MARIA ALVAREZ GUEVARA AUXILIAR IV, el cual debe ser resuelto dentro del término legal. |
| --- | --- |
| Derechos de petición de responsabilidad de la Dirección General pendientes de respuesta. | Oficina Asesora Jurídica: Ninguno. |
| Respuestas y/o radicados en trámite o pendientes de la Dirección General. | Oficina Asesora Jurídica: Ninguno |
| Respuestas y/o radicados pendientes de los organismos de control | Oficina Asesora Jurídica: Ninguno |
| Procesos Judiciales vigentes a la fecha de desvinculación en contra y a favor de la Entidad, Acciones Constitucionales en curso, e incidentes de desacato | Procesos judiciales vigentes 789 Procesos iniciados 227 Procesos en contra 562 A fecha presente por parte del Grupo Defensa Constitucional EXISTE vinculación en los siguientes Procesos Judiciales: Acción Popular - Tribunal Admtivo Guajira Expediente 2014-00013 Actor: Andros Lorenzo Roys Brito Acción Popular - Juzgado Quinto Admtivo Bucaramanga Expediente 680013333005220140039700 Actor: Gerardo Carreño Díaz Acción Popular - Juzgado Octavo Admtivo Tunja Expediente 2008-164 Actor. José Amado López Malaver Acción Popular - Juzgado Tercero Admtivo Manizales Expediente 17001333100320100046500 Actor. Aerocafé Acción Popular - Juzgado Admtivo Pereira Expediente 66001233100020120011200 Actor: Juan Carlos Vélez Franco Acción Popular - Juzgado Admtivo Tunja Expediente 15001233300020140048800 Actor: Procuraduría de Tunja Acción Popular - Juzgado Admtivo Bogotá Expediente 11001333102220200001200 Actor: Javier Tamayo Acción Popular - Tribunal Admtivo de Caldas Expediente 17001233300020150068100 Actor : Luisa María López Pareja y Javier Gómez Gómez Acción Popular - Tribunal Admtivo de Caldas Expediente 17001233300020140038300 Actor: Alejandra Largo Giraldo Acción Popular - Tribunal Admtivo San Andrés Expediente 88001233300020150002900 Actor: Leandro Pájaro Balseiro Acción Popular - Tribunal Admtivo Arauca Expediente 81001233303320150008500 Actor. Edwin Alexander Velásquez Soloza y otros Acción Popular – Tribunal Admtivo Arauca Expediente 81001233900020160000500 Actor: Nivardo Antonio Posada Acción Popular - Juzgado Séptimo Admtivo de Manizales Expediente 1700333900720160001100 Actor: Jhon Fredy Muñoz Acción Popular – Tribunal Admtivo San Andrés y Providencia Expediente 88001233300020160002200 Actor: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria Acción Popular - Tribunal Admtivo San Andrés y Providencia Expediente 8888001233300020160004500 Actor: Tonney Gene Salazar - Defensora del Pueblo Regional Acción Popular - Tribunal Admtivo Santander Expediente 68001233300020140001000 Actor. Super Intendencia de Puertos y Transporte Acción Popular - Tribunal Admtivo de Valledupar Expediente 2000133330020140001400 Actor: Super Intendencia de Puertos y Transporte Acción Popular - Tribunal Admtivo de San Andrés y Providencia Expediente 88001233300020160006600 Actor : Josefina Huffington Archbold y otros Acción Popular - Tribunal Admtivo de Caldas Expediente 2014-00346 Actor: Eberth Alfonso Alvarez Betancourt Acción Popular - Tribunal Admtivo de Cundinamarca Expediente 25000234100020170031900 Actor: Luís Parmenio Ardila Acción de Grupo - Juzgado Dieciocho Admtivo de Bogotá Expediente 2007-00614 Demandante: Juan Martínez y otros Acción de Inconstitucionalidad Corte Constitucional Expediente D -11522 Norma acusada Ley 1682 de 2.013 , art. 14 literal c Demandante : Jorge Hernán Gil Echeverry Acción de Inconstitucionalidad Corte Constitucional Expediente D - 11553 Norma acusada Decreto 2090 de 2.003, parágrafo artículo 6 Demandante: Juan Camilo Rueda Carrillo Acción de Inconstitucionalidad Corte Constitucional Expediente D – 12209 Norma acusada Ley 1738 de 2.014, art. 8, parágrafo parcial Demandante: Marlyn Carolina Rivera Martínez Acción de Cumplimiento - Tribunal Admtivo de Antioquía Expediente 05001233300020160191100 Actor: Aerolínea de Antioquía ADA Acción de Cumplimiento - Tribunal Admtivo del Quindio Expediente 63001233300020160040300 Actor: Wilson de Jesús Alvarez Valencia Acciones de Tutela A fecha presente existe vinculación en ciento treinta (130) Acciones de Tutela, con un porcentaje de fallos en favor del 91% y desfavorables del 9%. Incidentes de Desacato Promovidos Juzgado Segundo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias – Medellín Expediente 050014303702201600055 Actora : Aura Esther Cuesta Mosquera DECISON: Desvincula a la aeronáutica Civil mediante Auto de fecha abril 17 de 2.017 Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá Expediente 11001220300020170169800 Actor: AG Logistic Freight S.A.S. DECISION: Abstiene de iniciar formalmente Incidente de Desacato mediante proveído de fecha diciembre 05 de 2.017 |
| Convenio IATA VER ANEXO No. 2 | Se realizó la solicitud de conciliación, asignada a la PROCURADURÍA 135 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, pendiente de admisión y fijación de fecha de la audiencia. Igualmente, se adicionará el documento requiriendo que el convenio sea liquidado (OAJ ANEXO2 CONVENIO IATA.doc) |
| Contingencias judiciales VER ANEXO No. 1 | Valor Total por Contingencias Judiciales $ 46.209.138.739,00, se anexa valor discriminado (OAJ ANEXO1 CONTINGENCIAS JUDICIALES.pdf) |
| Acción Popular Providencia, comité de verificación fallo judicial y acciones de cumplimiento, igualmente su impacto reserva fiscal | A fecha presente cursa Acción Popular ante el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Expediente 88001233300020160006600 Actor : Josefina Huffington Archbold y otros Fallo emitido en fecha octubre 23 de 2.017 ADVERSO a la Aeronáutica Civil y otros Comité de Verificación integrado por Magistrada Ponente Dra. Noemi Carreño Corpus; Dos representantes de los accionantes; Alcalde Municipio Providencia y Santa Catalina; un representante de la Aeronáutica Civil; Directora Parque Natural Old Providence Mabean Lagoon, un representante de la Super Intendencia de servicios Públicos Domiciliarios; un representante del Ministerio Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; un representante de la ANLA; un representante de CORALINA; un representante del Departamento de San Andrés y Providencia y el Agente del Ministerio Público. A fecha presente al precitado Comité NO ha sido conformado en su integridad. |
| Actos administrativos para firma del Director General que cuenten con visto bueno de la Oficina Asesora jurídica y/o las dependencias respectivas. | Ninguno |
| Proceso judicial del IDEAM en contra de la Entidad. | Demanda IDEAM contra AERONAUTICA CIVIL. Que el Instituto de hidrología, Meteorología y estudios Ambientales - IDEAM, por intermedio de apoderado interpuso demanda de Acción de reparación Directa, contra la Entidad, el 26 de mayo de 2010, con el fin de que se declare y se reconozca a cargo de la Aerocivil el pago de los servicios que el IDEAM, presta a la Aerocivil, con ocasión del convenio interadministrativo suscrito entre las entidades el pasado 5 de marzo de 1.990, cuyas pretensiones asciende a la suma de $72.000.000.000.oo más intereses moratorios. Solicita dentro de las pretensiones que se condene y se establezca lo siguiente: 1° Que se declare que la Aerocivil, desde la creación y puesta en operación del IDEAM ha venido siendo usuaria de los servicios de información meteorológica que ésta le ha sido suministrada. 2° Que la demanda Aerocivil, se encuentra jurídicamente obligada a pagar al IDEAM el servicio suministrado de información meteorológica de la cual ha sido usuaria. 3° Que el IDEAM no ha recibido por parte de la demandada suma alguna por concepto de la información meteorológica del cual ha sido usuaria. 4° Que se declare patrimonialmente responsable a la demanda por el no pago al IDEAM del servicio de información meteorológica del cual ha sido usuaria. 5° Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la demandada a pagar y cancelar al IDEAM la suma o sumas que se establezca en el presente proceso corresponden por concepto del uso de la información meteorológica objeto de los servicios que le haya prestado el IDEAM. 6° Que se condene a la demandada hacer en adelante los tramites presupuestales necesarios a fin de cancelar al IDEAM las sumas que corresponden por concepto de suministro del servicio de información meteorológica de la cual sea usuaria. 7° Que se ordene conforme al artículo 178 del C.A.A. que las sumas contenidas en las anteriores condenas sean actualizadas, reajustadas o indexadas al momento de su reconocimiento y su posterior pago, atendiendo en ello la variación promedio del I.P.C. Que por reparto le correspondió al Doctor JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ, Magistrado Ponente del Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, y el día doce (12) de agosto de 2010, admite la demanda de Reparación Directa número 2010 - 337, siendo notificada la entidad el día ocho (08) de Noviembre de 2010, del auto admisorio de la demanda. Que la demanda fue contestada por la Entidad, el 30 de Noviembre de 2010, en la cual nos opusimos a en razón a que no le asiste responsabilidad alguna a mi representada ya que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, siempre ha obrado conforme a sus normas y por lo tanto no podemos imputarle alguna responsabilidad a la Aeronáutica Civil. Igualmente como argumento de la defensa manifestamos que si era cierto que el IDEAM, desde hace años ha venido reclamando unas sumas de dineros a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, las cuales tampoco ha accedido al pago ya que considera que no se deben cancelar dichos valores, veamos porque. En primer lugar, se observa que en las diferentes solicitudes de conciliación el IDEAM, estaba incluyendo o cobrando la nómina de personal tanto administrativo como el técnico, valores estos que deben ser cubiertos por los recursos asignados por el Ministerio de Hacienda. Igualmente que se debía tener en cuenta que la Aerocivil es la que provee la infraestructura aeronáutica sin la cual el IDEAM no podría prestar el servicio. Manifestamos que si bien es cierto la Aeronáutica Civil cobra por la prestación de los servicios técnicos aeronáuticos, estos dineros son entregados al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, para el funcionamiento del sistema Gubernamental Nacional. También, argumentamos que era necesario tener en cuenta que el La Ley 99 de 1.993 estatuye que el IDEAM, es el encargo de obtener, analizar, estudiar, procesar y divulgar la información Meteorológica Nacional. Que debíamos tener en cuenta que la AEROCIVIL y el HIMAT en virtud del Convenio celebrado el 5 de Marzo de 1990 acordaron aunar esfuerzos para garantizar una mejor prestación del servicio Meteorológico Aeronáutico. Por otra parte es necesario establecer que el 1° de mayo de 2.002. se celebró entre el IDEAM y la AEROCIVIL un Convenio por un periodo de cinco (05) años (vigencia a 1° de mayo de 2007), mediante el cual se pretendía ajustar a las normas vigentes que regulan a cada una de las Entidades, la prestación de dicho servicio; pero lamentablemente y dadas las condiciones económicas del IDEAM, a la fecha no se logró desarrollar este Convenio, razón por la cual conforme lo previsto en el Parágrafo de la Cláusula Décimo Tercera del mismo, la prestación de los servicios meteorológicos se siguen rigiendo por el Convenio celebrado el 5 de Marzo de 1990, puesto que no se han realizado por las partes los compromisos allí contemplados, entre otros, no se han llevado a cabo las reuniones previstas semestralmente entre los representantes legales de las dos (2) Entidades, así como tampoco las previstas por los miembros del Comité Técnico. Concluimos que teniendo en cuenta lo anterior, quedó demostrado que a no haberse desarrollado el convenio celebrado el 1° de mayo de 2002 y ante la inoperancia del mismo, la prestación del servicio meteorológico aeronáutico se rige por el convenio suscrito el 5 de marzo de 1990. Por otra parte, debemos tener en cuenta que los Aspectos Presupuestales de la Nación, ya sean de la Aerocivil como el IDEAM hacen parte de las Entidades Públicas de la Nación, una adscrita al Ministerio de Ambiente y Vivienda y la Otra al Ministerio de Transporte, juntos reciben presupuesto aprobado por ley y debe recordarse que el presupuesto, como acto jurídico, limita la acción de ejecución presupuestal del gobierno, mediante autorización que emana de un órgano colegiado, el congreso de la república. Así las cosas, es el estado, quien por medio de su presupuesto enmarca toda la práctica de política fiscal del Estado. Desvirtuamos que no era cierto que la Aeronáutica Civil se haya enriquecido como lo afirma la demandante sino que por el contrario, mi representada a gastado cuantiosas sumas de dinero en la compra de equipos e instalaciones para que el servicio de meteorología pueda ser prestado por parte de los funcionarios del IDEAM, ya que la Aeronáutica Civil, ha invertido cuantiosas sumas con el fin de que el servicio sea prestado y con ello se pueda desarrollar el crecimiento de la demanda del tránsito aéreo y con el fin de las dos Entidades estatales se fortalezcan y evitando la duplicidad de esfuerzos, medios y recursos. Manifestamos que los gastos en que incurre el IDEAM, para su funcionamiento son sufragados por la NACION, a través del presupuesto que cada año y sin falta le asigna para su funcionamiento y operación y el director es el que debe gestionar ante el Ministerio de Hacienda, los dineros en los que cada año incurrirá en gastos para que estos sean adjudicados por este para que el IDEAM, opere adecuadamente. Y los dineros que recauda la Aerocivil van al tesoro público, quien es quien los administra. Se presentó como excepciones de fondo la siguiente: 1° PRESCRIPCION DE COBRO. Honorable Magistrado, se observa que el actor en está cobrando a mi representada el pago de unos servicios de meteorología aeronáutica, desde el año 1.994, por lo que con el respeto que se merece considero que los años 1.994,1.995, 1.996, 1.997, 1.998, 1.998., 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.003, 2.004, 2.005, 2.006, se encuentran prescritas, por lo que con todo respeto le solicito que un eventual fallo condenatorio se condene única y exclusivamente al pago a que por le Ley corresponda, esto teniendo en cuenta las conciliaciones prejudiciales presentadas por la Entidad demandante ante la Procuraduría Delegada para asuntos Administrativos, en la cual se solicitaban el pago de sumas de dineros desde el año desde año 2003, años estos que acuerdo al artículo 831 numeral 6 y el Artículo 817 numeral 7° del Estatuto Tributario y al Artículo 66 numeral 3° y artículo 38 del C.C.A, estas sumas se encuentran prescritas y por lo tanto mal haría mi representada en cancelar sumas dineros que ya se encuentran prescritas. El día diecinueve (19) de Marzo de dos mil quince (2015) con ponencia de la doctora CORINA DUQUE AYALA, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión, profirió sentencia Declarándose la probada la caducidad de acción por lo expuesto en la parte motiva de la providencia, exonerando con ello de cualquier responsabilidad a la Aeronáutica Civil, siendo apelado el proceso de la referencia, encontrándose pendiente el recurso de alzada ante el Honorable Consejo de Estado. Estado actual. Se encuentra al despacho en el Consejo de Estado para admisión del recurso. DSNA - Talento Humano |

OFICINA CEA

- LOGROS Y PROYECTOS PLAN DE ACCION- COMPROMISOS ESTRATEGICOS CEA  2017 :

| Reconocimiento del CEA como una Institución de Educación Superior – IES (90% de Cumplimiento) |
| --- |
| LOGROS 2017 | Construcción, revisión y actualización de documentos institucionales necesarios para cumplir requerimientos del MEN como institución de educación superior. Presentación de solicitud de Registro del CEA en el Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior - SNIES. Radicado 2017 – ER – 194031 del 11 de septiembre de 2017). Respuesta de requerimientos solicitados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN, para el reconocimiento del CEA como IES. Radicado 1045-20170456 del 14 de noviembre de 2017) |
| PROYECTO 2018 | Certificación del CEA como IES Normalizar el 100% de la oferta académica del CEA bajo el sistema de Créditos |
| Proyecto Trainair Plus CEA- Obtención de la Membresía Plena del Programa “Investigación de Incidentes ATS, (85% de cumplimiento) |
| LOGROS 2017 | En ejecución, se concluyó la etapa 2 de 3, - Se está desarrollando el CMDN “Conjunto de Material Didáctico Normalizado”, bajo la metodología Trainair Plus. |
| PROYECTO 2018 | Obtener ante la OACI la membresía plena para el CEA en el programa Train Air Plus de la OACI. -en el programa de “Investigación de Incidentes ATS, como herramienta del SMS”. |
| Certificación de 1 programa académico, como Centro de Instrucción Aeronáutica- (90% de cumplimiento) |
| LOGROS 2017 | En Ejecución: se encuentra en proceso de verificación por parte de la SSO- Secretaria de Seguridad Operacional Los Manuales de Directivas de Instrucción del Curso Básico Control por Procedimientos del Área ATS. |
| PROYECTO 2018 | Certificación por parte de la autoridad Aeronáutica competente- -Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. |

- ESTRATEGIAS   PROYECTOS DE INTERINSTITUCIONALES -CEA  2018

- Promoción internacional del Plan Institucional de Capacitación – CEA

- Obtener la Membresía Trainair Plus

- Suscribir el 40% de los convenios Marco de cooperación Internacional en tramite

- Desarrollar un 30% adicional en planes de Desarrollo

- Desarrollar la Internacionalización de un currículo Académico (control de Tránsito Aéreo)

- Incrementar la Movilidad docente en un 10%

- Seminarios, Foros, Visitas nacionales e Internacionales entre otros.

- EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC 2017

Para 2017, el Plan Institucional de Capacitación-PIC se ejecutó de acuerdo con lo planeado, alcanzando un 100% de ejecución de la meta de eventos académicos realizados.

Incluso se logró ofertar un número adicional de eventos académicos que representan un 3% adicional sobre la meta proyectada. Grupo extensión (99%) Grupo Académico (100%) presentando un incremento adicional 7%.

Formación personal – PIC 2017

Con corte a Diciembre de 2017, se refleja un acumulado de 9,362 personas capacitadas, presentando incremento del 19% con respecto a la meta programada de 7,860 personas capacitadas, en razón a la demanda presentada en el tema en temas relacionados  con Seguridad de la Aviación Civil,  específicamente en Seguridad Aeroportuaria y en Administración y  apoyo  a la  Gestión.

Temas de Capacitación:

Funcionarios Aerocivil:

De 3,645 capacitaciones a servidores, el 66% fueron principalmente en 4 áreas de formación:

- 584 en cursos de Idioma Inglés.

- 720 en cursos de Extinción de Incendios.

- 582 en cursos de Seguridad Operacional.

- 524 en ATS.

Del total de asistentes, 1677 es el número de funcionarios individuales capacitados conforme a reporte SIA II.  Los resultados agregados indican que el 50% del personal capacitado de la AEROCIVIL, corresponde a servicios técnicos de la UAEAC (controladores, bomberos e inspectores), mientras el 39% del personal pertenece a los niveles técnico y asistenciales de la entidad.

Personal Externo:

5,717 ciudadanos recibieron capacitación en el CEA en el año 2017.

- De estos, el 63% (3.609) lo hicieron principalmente en temas relacionados con Seguridad de la Aviación Civil. Específicamente en Seguridad Aeroportuaria

Capacitaciones Aerocivil en Temas Relacionados con ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

Durante el año 2017 se dictaron 9 seminarios en temas relacionados con Transparencia, a los cuales asistieron 260 funcionarios de la Aeronáutica Civil, sin embargo, dado que 35 de ellos tomaron 2 o más seminarios, la participación neta es de 204 funcionarios.

- ANÁLISIS DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA 2017, SU JUSTIFICACIÓN:

| Numero de Contrato | Valor | Objeto del Contrato | Justificación | AREA RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17001622 H3 de 2017 | $ 1.933.333 | Objeto contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (vigencias futuras) objeto específico: contratar auxiliar de laboratorio profesional en comunicación social con experiencia en protocolo y manejo de laboratorio de audiovisuales | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001703 H3 de 2017 | $ 1.300.000 | Objeto contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (vigencias futuras) objeto específico: contratar los servicios de una auxiliar de laboratorio para el grupo de extensión y proyección social, entre otras el manejo de laboratorio de seguridad de la aviación civil | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001746 H3 de 2017 | $ 3.000.000 | objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (vigencias futuras). objeto específico: prestar servicios profesionales de apoyo a la secretaría académica del centro de estudios aeronáuticos - cea | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001750 H3 de 2017 | $ 5.600.000 | Objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo d los programas académicos y eventos de capacitación(vigencias Futuras) Alcance Objeto del Contrato: Contratar Coordinador del área de capacitación de cartografía ejecución PIC 2017 Y PIC 201418. Controlador de Transito Aéreo, Especialista en Cartografía Aeronáutica, PBN RNV. Apoyo transversal a otras áreas académica | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001676 H3 de 2017 | $ 250.000 | Objeto contrato: contratar docente experto en investigación en áreas técnicas para apoyar la investigación formativa y aplicada en el cea y cualquier área de la entidad, apoyo a procesos de capacitación en investigación para la comunidad académica del cea. apoyo en la evaluación de proyectos de investigación propuestos ante el cea. | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001856 H3 de 2017 | $ 120.000 | Objeto del contrato Contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (Vigencias Futuras), y Alcance del Objeto: Contratar un docente para adelantar programa de capacitación de seguridad aeroportuaria AVSEC | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001743 H3 de 2017 | $ 1.750.000 | Objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo d los programas académicos y eventos de capacitación(vigencias Futuras) Alcance Objeto del Contrato: Contratar docente con titulo de maestría para apoyar procesos de diseño y rediseño curricular de los programas académicos para la ejecución del PIC 2017- 2018 en las áreas de formación interdiciplinar y TIC. Apoyo en la construcción de los registros calificados de los programas de educación superior | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001843-H3 de 2017 | $ 1.350.000 | Objeto General: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (vigencias futuras) Objeto Específico: contratar un auxiliar de laboratorio con título en derecho con experiencia en el trámite de suscripción de convenio interinstitucionales y en la administración de laboratorios para apoyar la gestión del grupo de relaciones interinstitucionales en el control y seguimiento de convenios de cooperación académica y la realización de eventos académicos del CEA. | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001832 H3 de 2017 | $ 5.500.000 | Objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo d los programas académicos y eventos de capacitación(vigencias Futuras) Alcance Objeto del Contrato: Contratar docente con titulo profesional en ingeniería de sistemas para apoyar ejecución PIC 2017 Y PIC 2018 área tecnologías de la información y las comunicaciones . administración plataforma virtual CEA. soporte técnico con cursos con mediación virtual y apoyo desarrollo objetos virtuales de aprendizaje. | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 170017547 H3 de 2017 | $ 150.000 | Objeto contrato: diseñar y desarrollar actividades y estrategias encaminadas a la implementación de políticas de gestión en materia de diseño curricular y pedagógico para el desarrollo de los procesos académico – administrativos en el cea. | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001851 H3 de 2017 | $ 150.000 | Objeto del contrato Contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (Vigencias Futuras), y Alcance del Objeto: Contratar un docente para el área de operaciones aeroportuarias y apoyo a los proyectos de investigación académica del CEA | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001869-H3 de 2017 | $ 383.333 | Objeto Específico: contratar auxiliar de laboratorio para el apoyo de programas académicos y proyectos del grupo investigación académica del cea | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001868-H3 de 2017 | $ 700.000 | objeto específico: contratar auxiliar de laboratorio para el apoyo de programas académicos y proyectos del grupo investigación académica del cea | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001875-H3 de 2017 | $ 450.000 | Objeto del contrato: Contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (Vigencias Futuras) Alcance del objeto: Contratar auxiliar de laboratorio profesional en lenguas modernas para apoyar la gestión del grupo de relaciones interinstitucionales en el posicionamiento del CEA a nivel nacional e internacional realizar eventos académicos y manejo de laboratorios del CEA | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001872 H3 de 2017 | $ 2.000.000 | Objeto del contrato Contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación (Vigencias Futuras), y Alcance del Objeto: Contratar un docente especialista para desarrollar los programas de proyección social del CEA y dar apoyo transversal a otras áreas académicas | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001867 H3 de 2017 | $ 1.600.000 | Objeto del contrato: contratar docentes y auxiliares de laboratorio para el desarrollo de los programas académicos y eventos de capacitación(vigencias Futuras) Alcance Objeto del Contrato: Contratar docente con titulo en medicina y especialista en medicina aeroespacial para apoyar ejecución PIC 2017 y PIC 2018 formación interdiciplinar en factores humanos. | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001466 H3 de 2017 | $4.125.000 | Objeto del contrato: contratar la realización de eventos de capacitacion, actualizacion, entrenamiento, cursos, seminarios, talleres, conferencias, congresos, y foros para la vigencia 2017 Objeto Específico: Dictar curso recurrente para pilotos aeronave B-787 | La certificación fue efectuada por menor valor | CEA |
| 17001517-H3 de 2017 | $130.900.000 | Objeto del contrato : contratar la realización de eventos de capacitacion, actualizacion, entrenamiento, cursos, seminarios, talleres, conferencias, congresos, y foros para la vigencia 2017 Objeto Específico : Dictar curso basico para pilotos de aeronave airbus 320 | Cuenta presentada con anexos incompletos | CEA |
| 17001038- H3 de 2017 | $70.061.250 | Objeto del contrato : contratar la realización de eventos de capacitacion, actualizacion, entrenamiento, cursos, seminarios, talleres, conferencias, congresos, y foros para la vigencia 2017 | Cuenta presentada con anexos incompletos | CEA |

| 17001003 H3 de 2017 | $ 76.886.105 | Objeto contrato: El contratista se obliga para con la Aerocivil a prestar los servicios para los programas de bienestar estudiantil a través de la promoción y prevención en salud, eventos deportivos y recreativos y actividades culturales en el CEA | Ha quedado en reserva, ya que el contratista radicó las facturas el día 28 de diciembre de 2017 después de mediodía y acta de recibo final el día 29 de diciembre de 2017, ante el supervisor del contrato; es decir fuera del plazo establecido. De acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17001640 - H3 de 2017 | $ 1.716.750 | Objeto contrato: Contratar pseudopiloto para apoyar las áreas de simulaciones de cursos ATS PIC 2017 y PIC 2018. Apoyo prueba ejercicios simulación, apoyo cargue y actualización bases de datos simuladores ATS. Piloto en tierra. | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| 17001641 - H3 de 2017 | $ 1.716.750 | Objeto contrato: Contratar pseudopiloto para apoyar las áreas de simulaciones de cursos ATS PIC 2017 y PIC 2018. Apoyo prueba ejercicios simulación, apoyo cargue y actualización bases de datos simuladores ATS. Piloto en tierra. | Ha quedado en reserva, dado que, el contratista presentó la cuenta de cobro, fuera del plazo establecido, de acuerdo a la circular No. 10 de la Secretaría General | CEA |
| Total RESERVAS PRESUPUESTALES: | $ 311.522.521 |  |  |  |

- PUNTOS  CRÍTICOS- CEA:

En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, hemos recogido algunos puntos críticos que en el CEA se considera son los más relevantes. En este orden de ideas lo que desde la Dirección General se podría hacer es lo siguiente:

| PUNTOS CRÍTICOS DEL CEA | RECOMENDACIÓN A SEGUIR |
| --- | --- |
| 1 | Deficiencias en la infraestructura - Redes hidráulicas - Redes sanitarias - Red contra incendios - Capacidad instalada insuficiente *La perspectiva de un nuevo Campus Universitario | Solicitar a la Dirección de Desarrollo Aeroportuario evaluar el diagnóstico de las necesidades reales, valorar en términos presupuestales y generar el proyecto para que dentro de la vigencia del 2018 se pueda ejecutar. |
| 2 | Apoyo y gestión de la Alta Dirección ante el Ministerio de Educación, para el reconocimiento del CEA como Institución Universitaria. | Propiciar un escenario con la Sra. Ministra de Educación para que desde el MEN se entienda la magnitud e importancia de la certificación del CEA como una Institución Universitaria de carácter especial, donde se formarán integralmente las nuevas generaciones del personal de la aviación civil en Colombia. |
| 3 | Soporte técnico permanente por parte de la Dirección de Informática, al Sistema de Información Académica SIA para garantizar la seguridad de la información registrada. | En reunión de Comité Directivo comprometer a la Dirección de Informática de apoyo y asistencia permanente al Sistema de Información Académico (SIA) que garantice todas las seguridades de registros y certificaciones que expide el CEA. |
| 4 | La posibilidad que un porcentaje de los docentes del CEA hagan parte de la planta de servidores públicos de la Entidad, creando el cargo de Docente, puesto que no existe en la actualidad. | En una posible reestructuración de planta de personal, crear el cargo de instructor del CEA, con el fin de contar con un porcentaje de docentes de planta y no por prestación de servicios. |
| 5 | Mayor participación de las áreas misionales en la academia, permitiendo que los servidores públicos puedan ser parte activa de la comunidad académica del CEA. | Desde la Alta Dirección solicitar al Secretario de Sistemas Operacionales y al Secretario de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, asistan al CEA con personal de sus áreas para actividades académicas y de investigación científica, con el propósito de mantener la coherencia y actualización entre la operación y la academia. Así mismo, establecer incentivos para los funcionarios que apoyen la academia. |

OFICINA DE COMERCIALIZACIÓN E INVERSIÓN

La Oficina de Comercialización e Inversión, desarrolló gestiones encaminadas a fortalecer la interacción UAEAC-ANI, liderando la coordinación entre las entidades, lo cual fue soportado a través de las funciones incorporadas en el Decreto 823 de 2017, Y la Resolución 1357 del 2017.

Igualmente, trabajó en tareas direccionadas a lograr el mejoramiento de la calidad de los servicios aeroportuarios que se brindan en las terminales aéreas a cargo de la Aerocivil, a través de la aplicación de sondeos de medición del servicio en donde de adelantaron encuestas en 5 aeropuertos, se tabularon y sus informes fueron entregados a los Administradores y Directores Regionales respectivos, para lo de su competencia. también se desarrolló el Catálogo de Servicios en Aeropuertos, fase II, se desglosó y se individualizó la información por aeropuerto. Se coordinó con el grupo de Divulgación y Prensa y con la Dirección Informática, una nueva herramienta informativa al servicio de los usuarios del portal Web de la entidad.

Se trabajó en la creación de Check-list que permite de manera ágil revisar la condición comercial de los aeropuertos de la entidad. Se trabajó en la consolidación de bases de datos clave para la toma de decisiones y se asesoró a las administraciones aeroportuarias en la priorización de servicios comerciales para dar un ordenamiento a estas zonas en los aeropuertos.

De otra parte, se llevó el control y vigilancia, de los derechos y tasas cedidos a los 06 Concesionarios existentes, y los 16 aeropuertos que esto reúnen, y la contraprestación que percibe la Aerocivil por concepto de la explotación económica de estos.

Es importante tener en cuenta que las contraprestaciones de los contratos de concesión (recursos propios de Aerocivil) generaron en el año 2017 con corte a agosto 30, la suma de $COP 478,600 millones, equivalentes a un 98% de los ingresos por tasas, multas y contribuciones. y corresponde al 48.4% del total general de los Ingresos Propios de Aerocivil que fue $982.202,000 millones de pesos a la fecha mencionada.

OCEI aportó considerablemente, en la reorganización que adelantó la Entidad en el 2017, incorporando un nuevo grupo denominado Concesiones, que profundiza la gestión de la Oficina frente las actividades, responsabilidades y alcance que se vienen desarrollando con la ANI, para todos los asuntos relacionados con los proyectos futuros de (APP´s / IP´s), las 06 Concesiones y los 16 aeropuertos subrogados el 09 de Julio de 2013.

Con dicha reorganización lograda, se ha empoderado y formalizado la real gestión que vienen adelantando la oficina.

De igual manera, fueron fusionados los Grupos de Estrategia Comercial y Marketing, junto con el de Gestión Económica, quedando un solo grupo denominado Marketing y Gestión Económica, quienes, de acuerdo con la reglamentación anterior, venían desarrollando sus funciones de manera separada. El informe se presenta bajo esa nueva reorganización (Anexo Organización Funcional OCEI).

Lo anterior; haciendo ver, que si bien es cierto se reorganizó la oficina tan solo cambiando los nombres de los dos grupos que se tenían con anterioridad. Esto por motivos presupuestales, que no autorizaron la activación de los 04 grupos necesarios para el cumplimiento al 100 % de la tarea de OCEI; a la fecha persiste la necesidad de dichos 04 grupos, y es como venimos trabajando de manera funcional, como nos lo muestra la gráfica anterior.

- Min transporte, hizo un anuncio por medios de comunicación a finales del 2017, de la intención del Gobierno Nacional, de tercerizar con ANI e Invías los proyectos de infraestructura que viene adelantando la Aerocivil, para liberarla de este tema que no es el del resorte de la AC, y que nos dediquemos más al tema de Autoridad y Seguridad Aérea de los colombianos. A esto hay que estar pendientes a si se materializa dicha intención, para determinar la gestión o rol que debería adelantar OCEI en dicho proceso.

- La relación con la ANI se fundamenta legalmente, en el Convenio Interadministrativo de Cooperación No 005 del 09 de Julio de 2013, celebrado por 5 años.  Este se vence el 09 Jul/2018. Por esto, se debe acordar con ANI si se va a renovar, por cuanto tiempo más y en qué condiciones.

- Procesos de Certificación de Aeropuertos Internacionales: es importante que entre las dos entidades ANI-Aerocivil, se agilice toda esta gestión, pues el proceso ha venido siendo lento, y se pueden presentar inconvenientes en el cumplimiento contractual de terceras partes. Así como incumplimiento de compromisos adquiridos por la AC ante la industria aeronáutica y comunidad nacional e internacional. Importante hacer ver, que dicha certificación está en cabeza de la autoridad aeronáutica, como es la Secretaría de la Seguridad Aérea y de la Aviación Civil.

- Liderados por la Cancillería Colombiana, Migración Colombia y en trabajo conjunto con las diferentes autoridades, se vienen trabajando en el proyecto de Pre-Chequeo (Pre-Clearance). Al interior de la AC, se viene liderando este proyecto con asuntos internacionales y la Sub-Dirección General.

- Resolución sobre tasa o derecho de conectividad Túnel de Oriente / BAQ /

- Contratación de Contratistas.

- Participación de la AC en los Proyectos Futuros.

- Incumplimientos de las Concesiones actuales, para la toma de decisiones de las Futuras.

- Inmuebles de la AC, a nombre de la ANI (Quibdó / BAQ /  ).

PROYECTO OPAIN

. Está en proceso, el recibimiento de las áreas que están pendientes de dar por Opain para GAU / AIS/COM/MET para las diferentes áreas de la AC

. Cerrar el tema contractual del primer Hangar de Avianca con AC, para darle estas áreas a Opain para construir plataforma y posiciones. Así mismo, definir el arriendo de la nueva área que está pretendiendo Avianca para la construcción de su nuevo hangar de mantenimiento, en áreas que se encuentran en la actualidad concesionadas con Opain.

Estos temas contractuales de Avianca los viene liderando la Regional Cundinamarca, como ordenador del gasto.

. Retrasos en el inicio de la construcción del hangar de mantenimiento de línea de Avianca, que afectaría el hito 8b (demolición. hangar Avianca fase ii, construcción de plataforma y red de hidrantes) de las obras de modernización y expansión.

. incumplimiento repavimentación pista sur - queda pendiente que ANI, informe quién realizará la repavimentación de la pista sur.

. Se continúa avanzando en la terminación de las dos posiciones muelle nacional costado sur, marzo de 2018.

. Ejecución de la terminación del deprimido y calle de rodaje complementaria (obra pendiente que dejo Alpha Mike 2.

. Revisión de prórrogas de los contratos de mantenimiento de la infraestructura y ayudas visuales (antes CODAD) que se terminan a 31 de diciembre de 2017.

| ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses) | INDICADORES | LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADA | LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES | RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA | SUGERENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PROYECTO AEROPUERTOS DE ORIENTE (ADO). | Proceso licitatorio y adjudicación. Diagnóstico de viabilidad ambiental |  | . Rioacha Nivelación Franjas de Pista . Sta Martha Rotación de la Pista a cargo de la Aerocivil. | Depende de los resultados. | Se requiere la gestión de la dirección de infraestructura aeroportuaria. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO GRUPO AEROPORTUARIO DEL CARIBE (GAC) BARRANQUILLA |  |  | El aeropuerto Ernesto Cortissoz no se pudo certificar por Aerocivil en dic/17 según compromiso con Gobierno Nal. Está pendiente la ejecución de obras de una calle de salida rápida del SEI. (tema ANI). . El concesionario debe adquirir e instalar un ascensor en la TWR (el actual está fuera) y el tema está muy lento (hasta junio de 2018). . Pendiente la decisión que va a tomar ANI sobre la IP del tren ligero hasta el aeropuerto vs. la solicitud de un derecho por conectividad con cargo a los pasajeros que salgan de BAQ ídem al que se creó en el túnel de Rionegro. |  |  |
| PROYECTO AIRPLAN. (GRUPO AEROPORTUARIO DE SURESTE (A SUR) |  |  | .Los Garzones Montería: Está en curso la internacionalización de este aeródromo. Todas las autoridades y actores están a la espera de la resolución de la AC, para sacar sus propias resoluciones y proceder en sus responsabilidades. Con lo anterior, la concesión hará las adecuaciones de infraestructura. . El Caraño (Quibdó) . Se amplió la pista en 500 mts y no se ha podido utilizar para el aterrizaje, solo decolaje. Dado que a la fecha se tienen varios obstáculos que perforan el cono de aprox. Esto dado a las construcciones piratas, invasiones y autorizaciones de construcciones que ha dado la alcaldía, contraviniendo la norma. De esto ya se ha oficiado a las entidades de control para el respectivo apoyo. Igualmente, el concesionario está haciendo un censo predial para saber a ciencia cierta, cual es el área y predios exactos a intervenir. Inmuebles: Gestión predial o inmobiliaria / Avalúo / Gestión/ recursos / Compra / Jurídica: Acompañamiento Jurídico |  |  |
| SOCIEDAD AEROPORTUARIA DE LA COSTA S.A. (SACSA). |  |  | . Cesión Licencia Ambiental. . Construcción barrera anti ruido. . Pdte predios AC / Aguas de CTG (Acuacar). Inmuebles: A.C.(59 % vs 41%) y Aguas: Gestión predial / Avalúo / Compra / Gestión recursos .Jurídica: Encargo Fiduciario (Aprox $ 9.000´/ AC $ 6.000´). . Faltan menos 02 años Sept/20 para terminar la concesión. . Contratar un Gte de Proyecto. . Inmuebles: . Tema predial adquirir predios para la vía perimetral. (Gestión predial / Avalúo / Compra / Gestión recursos). |  |  |
| PROYECT MANAGER |  |  | Retrasos en el inicio de la construcción del hangar de mantenimiento de línea de AVIANCA, que afectaría el hito 8B (Demolición hangar Avianca fase II, Construcción de Plataforma y red de hidrantes) de las obras de Modernización y expansión. Incumplimiento Repavimentación pista sur - queda pendiente que ANI informe quien realizara la repavimentación de la pista sur Opain s.a., continúa avanzando en la terminación de las dos posiciones muelle nacional costado sur, marzo de 2018. Ejecución de la terminación del deprimido y calle de rodaje complementaria (obra pendiente que dejo alpha mike 2 Revision de prorrogas de los contratos de mantenimiento de la infraestructura y ayudas visuales (antes codad) que se terminan a 31 de diciembre de 2017. |  |  |
| PROYECTOS FUTUROS |
| PROYECTO EL DORADO II . | Revisión y concepto técnico de la UAEAC, a los estudios allegados por ANI. |  | . En estudio con Mott Mac Donald. . Inicia aprox 2do semestre 2018. . Contratación Estudio TMA.. |  | Contratación del estudio del espacio aéreo por parte de Aerocivil |
| PROYECTO IP- Campo de Vuelo ODINSA (Lado Aire) de El Dorado. | En espera de socialización al interior de la Aerocivil |  | . Iniciativa de Odinsa (dueños de Opain) para el 2019 aprox. . Hacen Totalidad Foxtrot (CATAM). . 8 posiciones de parqueo frente Ponal y ARC. . Gestión de PlataformaFollow the Green. . Obras de Certificación | Cumplimiento de propósitos | Por Ahora no hay sugerencias. |
| PROYECTO IP- Sistema Aeroportuario BOG 2050. | En espera de socialización al interior de la Aerocivil. |  | . 1ra Fase EDR 2 / Incluye predial. . 3ra Pista EDR 1 (2.475 mts ) . Nuevo Terminal EDR 1. Cerca al Rio Bogotá. . 16 posiciones ampliando espigones N & S. . Fase III de EDR 1. . Ampliación terminal en combustible. . Ampliación” H" mayúscula del aeropuerto) | Cumplimiento de propósitos | Por Ahora no hay sugerencias. |
| PROYECTO IP- San Andrés y Providencia. | Febrero de 2018 presentación de informe final ante Min hacienda y Aerocivil |  | Está prevista iniciar para mediados del 2018. Concesionar los Aeropuertos de San Andrés y Providencia. |  | Por Ahora no hay sugerencias. |
| PROYECTO IP- AEROPUERTOS DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO | Se pidió una prórroga por parte de la IP para entrega de factibilidad, esta se encuentra prevista para Junio de 2018 |  | Incluye Neiva, Armenia, B/ventura, Ibagué, Cali. Está prevista para Segundo semestre 2018. Cali hasta el 2020 que termina la concesión actual. | Concesionar el paquete aeroportuario. |  |
| PROYECTO IP- CTG Conecta Caribe. | . Financiación del proyecto. |  | . Financiación del proyecto. | Nvo Aeropuerto para Cartagena. |  |

SECRETARIA SEGURIDAD OPERACIONAL Y DE LA AVIACION CIVIL

A continuación, se relaciona la planta actual de inspectores de la SSOAC conforme a las áreas asignadas por el Decreto 823 de 2017, el cuadro indica el número de inspectores actuales y el número ideal requerido por área para las actividades control y vigilancia de 68 centros de instrucción, 138 talleres aeronáuticos, 199 operadores aéreos comerciales, 70 aeropuertos, 64 servicios ANS, 2400 aeronaves y 68154 licencias del personal aeronáutico actualmente activo.

A excepción de 7 funcionarios inspectores, vinculados en carrera Administrativa, todos los inspectores se encuentran vinculados bajo provisionalidad.

- El número de funcionarios del nivel provisional, técnico y auxiliares con que cuenta actualmente la SSOAC es de 30 a nivel nacional, vinculados bajo la modalidad de provisionales, como personal de apoyo a las actividades de control y vigilancia de esta Secretaría, requiriéndose 9 funcionarios más.

- Es de suma importancia tramitar ante el Congreso de la República un decreto Ley que permita subir el techo presupuestal, lo cual permitirá nombrar los cargos misionales que necesita la Aerocivil, como son los Inspectores de Seguridad Aérea e Inspectores de Aviación Civil. Como es de amplio conocimiento, durante los últimos cinco años la aviación ha crecido aproximadamente un 10% y los inspectores de Seguridad Aérea se han disminuido en un porcentaje bastante alto (por pensión y deserción).

- A la fecha no se han nombrado los inspectores de Aviación Civil para AVSEC ni AGA, actualmente el personal asignado a las funciones de vigilancia que tiene a cargo la Dirección de Estándares de Servicios de Navegación Aérea y Servicios Aeroportuarios solo cuenta con personal administrativo, se enviaron comunicados adelantando esta gestión, solicitando el nombramiento de inspectores, con el fin de dar cumplimiento al plan de vigilancia del año 2018.

- Para inspectores de PEL, el oficio de respuesta de talento Humano con ADI No 3105-2017030642, donde se menciona que no cuenta con disponibilidad presupuestal para incorporar personal áreas misionales.

- Para inspectores de Seguridad Aérea, el oficio con ADI No. 5000.17-2017033723 de fecha 6 de diciembre. Donde se solicita nuevamente vinculación de inspectores para la Secretaria.

- Email fechado 21 de septiembre para el Director de Talento Humano, sobre el ajuste del Manual de Funciones de Inspectores mediante un comité de trabajo, para que el proceso requerido, finalmente logre las corridas del personal actual e incorporación de personal de Inspectores de Seguridad Aérea y de Inspectores de Seguridad de Aviación Civil que requiere esta Secretaría. (Ref. ADI anterior 5000.17-2017023057).

- Se da nuevamente el revisado para el proyecto de resolución cuyo objeto es dar reconocimiento al trabajo de los inspectores que tienen años de servicio en la Entidad, estableciendo un mecanismo transparente para sus ascensos. Equiparándonos con el modelo de los controladores y bomberos establecido en la resolución 00937 de 2016 actual.

- El 03 de Enero se presentó a la Dirección General las necesidades de personal con la sustentación basada en las cargas de trabajo actuales respecto al número de empresas que hacen parte del programa de vigilancia de esta Secretaría, frente a las asignaciones y volumen de carga de trabajo para cada uno de los inspectores, considerando que el Decreto 823 de 2017 incorporó a esta Secretaria, 2 nuevas áreas ( AVSEC y AGA), como a las cuales demandan de un mínimo de 10 inspectores para cada uno y que a la fecha no han sido nombrados como tal, determinando así un faltante de 78 inspectores a Nivel Nacional que permitan desarrollar las actividades de control y vigilancia de una forma apropiada y siguiendo los lineamientos de OACI frente a las cargas de trabajo por cada inspector. Se adjunta presentación socializada a la Dirección General. Anexo 3.

- Los estándares de seguridad operacional y el desarrollo de la industria aérea colombiana demandan personal de inspectores entrenados y capacitados con la tecnología aeronáutica actual para que puedan hacer frente a las necesidades del sector. En tal sentido le solicito apoyar a esta SECRETARÍA con las capacitaciones que requieren nuestros inspectores y las necesidades de personal. Es vital por el bien de la aviación colombiana.

- Es importante adelantar de manera prioritaria la contratación de personal por prestación de servicio para darle continuidad al plan de acción integrado (USOAP, USAP) y demás planes de acción transversales con las áreas de la entidad que impactan los compromisos estratégicos y objetivos institucionales), así como las actividades administrativas y técnicas que desarrollan los contratistas dada la falta de personal directo de la SSOAC.

| ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses) | INDICADORES | LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADAS | LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES | RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA | SUGERENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento Programa de Inspección, vigilancia y control a los Proveedores de Servicios | Inspecciones ejecutadas / Inspecciones programadas*100 | 80% Cumplimiento programa vigilancia año 2017 cumplimiento 80% | Alcanzar el cumplimiento del programa de inspección, vigilancia y control año 2018 mínimo en un 80% | Pendiente apropiación presupuestal vigencia 2018 |  |
| Cumplimiento Programa de Instrucción y entrenamiento | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas *100 | 80% Cumplimiento del Programa de Inspección, vigilancia y control a los Proveedores de Servicios | Con el fin de garantizar que el personal de inspectores ejerza su función de manera competente, de acuerdo a las líneas de formación orientadas a los perfiles, experiencia y habilidad se requiere cumplir con el Programa de capacitación y entrenamiento de la SSOAC de acuerdo a los lineamientos del PIESO. | Pendiente apropiación presupuestal vigencia 2018 |  |
| Transformación de la Secretaria de Seguridad Aérea en la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil agregando todos los componentes de autoridad que faltaban y separando al grupo GRIAA de la misma | 100% Cobertura de vigilancia con el personal de inspectores suficiente de acuerdo a los cambios de la SSOAC | Separación autoridad vs prestador del servicio | Tener el personal de inspectores suficiente en las áreas de vigilancia de la SSOAC, las adecuaciones de oficinas suficientes para integrar el personal en un solo sitio, y los sistemas informáticos adecuados para el seguimiento de la vigilancia | Se presentaron las necesidades a la Dirección General sobre las necesidades de personal e infraestructura | Coordinar con la áreas de talento humano y demás áreas que generen los recursos necesarios de acuerdo a los cambios del Decreto 823 de 2017 |
| Actualizar y fortalecer la reglamentación para la vigilancia de la Seguridad Operacional y de la Aviación Civil. | 100% Cumplimiento entrega Proyectos reglamentación Normas (RAC 139,153, 154, 155, 160, 200) al Grupo Normas Aeronáuticas de la Oficina de Transporte Aéreo. | Con el fin de avanzar en la armonización RAC – LAR y planes de acción auditoría USAP de la OACI, se requiere fortalecer y actualizar la reglamentación para la vigilancia de aeródromos (RAC 139,153, 154, 155 ) y vigilancia AVSEC ( RAC 160, 200) . | Fortalecer y actualizar la reglamentación para la vigilancia de aeródromos (RAC 139,153, 154, 155 ) y vigilancia AVSEC ( RAC 160, 200) . | 100% Cumplimiento entrega Proyectos reglamentación Normas (RAC 139,153, 154, 155, 160, 200) al Grupo Normas Aeronáuticas de la Oficina de Transporte Aéreo. |  |
| Lograr la certificación de 2 aeródromos internacionales | # aeropuertos que cumplan con el Reglamento Aeronáutico Colombiano 14. / # aeropuertos propuestos | Lograr la certificación de 2 aeropuertos internacionales en cumplimiento del Reglamento Aeronáutico Colombiano 14, específicamente en Infraestructura aeroportuaria, Manual de Aeródromo y Sistema de gestión de Seguridad Operacional. | Lograr la certificación de 2 aeropuertos internacionales en cumplimiento del Reglamento Aeronáutico Colombiano 14 | Lograr la certificación de 2 aeródromos internacionales |  |

| Reporte de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil STATUS ARMONIZACIÓN LAR - RAC |
| --- |
| RAC 21 | 100% | PUBLICADA |
| RAC 39 | 100% |  |
| RAC 43 | 100% |  |
| RAC 61 | 100% |  |
| RAC 63 | 100% |  |
| RAC 65 | 100% |  |
| LAR 67 | 100% |  |
| RAC 120 | 100% |  |
| RAC 45 | 90% | SE ENVIÓ A TRANSPORTE AÉREO PROYECTO |
| RAC 145 | 90% |  |
| RAC 141 | 90% |  |
| RAC 142 | 90% |  |
| RAC 147 | 90% |  |
| RAC 91 | 90% |  |
| RAC 135 | 90% |  |
| RAC 121 | 20% | Se iniciaron las mesas de trabajo entre el grupo de Operaciones y Normas Aeronáuticas en el mes de Agosto de 2017. |
| RAC 119 | 20% |  |
| LAR 129 | 20% |  |
| OTRAS NORMAS NECESARIAS |
| RAC 219 | 100% | PUBLICADA el 01-12-2017 |
| RAC 8 ( AHORA RAC 114) | 100% | PUBLICADA |
| RAC 3 | 50% | Se iniciaron las mesas de trabajo entre el grupo de Operaciones y Normas Aeronáuticas en el mes de agosto de 2017. |
| RAC 5 ( AHORA RAC 211) | 10% | GISOA tiene este proyecto a cargo |
| LAR 210 | 10% | GISOA tiene este proyecto a cargo |
| RAC 183 | 0% | Grupo de Operaciones tiene este proyecto a cargo |

Aspectos relevantes de la Secretaria de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil:

- La falta de personal de Inspectores compromete la eficiencia de las actividades de control y vigilancia, propias de la Autoridad Aeronáutica.

- El plan de implementación del SSP se encuentra en un avance del 50%, teniendo en cuenta las etapas restantes de desarrollo y documentación del mismo.

- Los contratistas vinculados a la SSOAC se encuentran apoyando las actividades tendientes al mejoramiento de la Seguridad operacional y cumplimiento de las acciones correctivas presentadas al plan de acción de USOAP y USAP.

- El decreto 823 de 2017 traslado a la SSOAC las funciones de control y vigilancia de Servicios AVSEC y AGA, lo cual demanda de áreas para el funcionamiento de estas dependencias y presupuesto para el cumplimiento de sus actividades

SECRETARIA SISTEMAS OPERACIONALES

GRUPO DE GESTION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AÉREO ATS

- Se atendieron reuniones citadas por diferentes dependencias en desarrollo de la actividad diaria de la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea.

- Se atendieron los diferentes requerimientos realizados al Grupo de Gestión del Tránsito Aéreo ATS.

- Se realizó Reunión del Comité de Traslados el miércoles 30 de noviembre con el fin de atender requerimientos urgentes de servidores públicos que presentan situaciones especiales de salud.

- A partir del 12 de octubre de 2017 se implementó el nuevo Concepto Operacional (CONOPS), para la TMA de Bogotá y se ha hecho Seguimiento Post Implementación,

- con motivo del inicio de la temporada en que se presentan condiciones de visibilidad reducida, se hizo seguimiento y acompañamiento diariamente a la operación entre las 06:00 y las 07:00 am., con el fin verificar el correcto desarrollo de la operación.

- Se dio cumplimiento a la entrega de archivos físicos y digitalizados para su administración y conservación por parte del Grupo Atención al Usuario, dando cumplimiento a directriz relacionada con la Gestión Documental de la entidad y de acuerdo con la Tabla de Retención Documental asignada al Grupo Gestión Servicios de Tránsito Aéreo ATS.

Adicional al Programa Institucional de Capacitación acordado con el CEA para ejecución durante el año 2017, previa coordinación con el Centro de Estudios Aeronáuticos en el mes de diciembre se realizaron los siguientes talleres orientados a fortalecer la gestión de los controladores de tránsito aéreo:

- Taller durante los días 26 y 27 de noviembre con los coordinadores de aeronavegación regional para consolidar el Plan Institucional de Capacitación 2018 para el área ATS.

- Taller de Planificación de los Servicios ATS y el Plan Institucional de Capacitación PIC 2018 en el que participan los Coordinadores de Aeronavegación Regional, el Centro de Estudios Aeronáuticos y delegados de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo – ACDECTA y del Sindicato de Controladores de Tránsito Aéreo -SCTA.

- Atendiendo invitación de la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil, un grupo de controladores de tránsito aéreo participó en el Foro de Seguridad Operacional realizado el 5 de diciembre.

- CURSO INGLES 3+ con participan de ocho (8) controladores de Bogotá y un () controlador de Barranquilla iniciando el día 4 de diciembre.

- Taller de Actualización para Controladores Líderes en Procesos de Instrucción, con participación de doce (12) servidores públicos de diferentes aeropuertos del país.

- Taller SMS para Grupos SAG con el fin de dinamizar la Gestión de Seguridad Operacional.

- Taller de Actualización para Controladores Líderes de las Unidades de Instrucción para el área ATS durante los días 6 y 7 de diciembre.

- Se envió oficio a la Secretaría de Sistemas Operacionales informando sobre el estado actual de la infraestructura de diferentes torres de control donde se prestan los servicios ATS.

GRUPO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AÉREO - ASM

- Publicación, entrada en vigor y seguimiento al nuevo concepto operacional del TMA de BOG y espacios aéreos adyacentes a nivel inferior y superior

- Diseño, validación y publicación de las AMAS (Altitudes mínimas de área) del TMA de BGA

- Recepción del área de análisis y evaluación de obstáculos a nivel nacional

- Evaluación y conceptos de operación de aeronaves no tripuladas a nivel nacional

GRUPO GESTIÓN DE METEOROLOGIA AERONAUTICA

La coordinación del grupo de Meteorología ha realizado diferentes actividades que se han enmarcado en la capacitación del grupo y del coordinador, la adecuación de las herramientas para lograr mejores productos y mejores resultados, en este periodo se avanzó, teniendo en cuenta que se prestan turnos operativos por falta de personal:

- Se solicita instalación y puesta en marcha de la estación de trabajo en la torre de control en la oficina del IDEAM para lograr cambiar la posición OIA a esta dependencia.

- Se gestiona con la coordinación regional Cundinamarca la adecuación del espacio para la nueva OIA.

- Se entrega la oficina del antiguo centro de control.

- Se Trabajó con el IDEAM y la Dirección en los requerimientos de infraestructura presentados por el prestador. Los avances de los mismos estaban liderados la Dra. Andrea Carreño.

- Se define no avanzar con el reconocimiento del servicio al IDEAM. Ya que el coronel Sanchez espera los conceptos jurídicos para dicho reconocimiento.

- Se crean las nuevas tendencias e informes con el nuevo CONOPS que se implementaran en enero del 2018.

- El grupo recibe capacitación en el nuevo CONOPS ya que se consideró que no era necesario estar en el proceso de elaboración, pero si el de implementación

- Se realizaron mesas de trabajo con la subdirección para la posible certificación de calidad. Ahora el proceso quedo en la oficina de planeación

Para el grupo es una prioridad la capacitación y el reconocimiento de la misma ya que debemos cumplir con los requisitos OMM del documento 1083:

- Se realizaron 4 Cursos de Actualización en Meteorología de Aeródromo – AMA en este periodo.

- Aprobaron el Curso Básico Meteorología Aeronáutica – BMA para realizarse en el 2018.

- Se realizó el 1 Seminario MET en diciembre de 2017.

Aprueban los cursos de:

- Curso Instructor Entrenador y Evaluador en Puesto de Trabajo IEEPT, Curso Intermedio de Meteorología, Curso Fundamentos MET, Curso Teledetección TELDETM

GRUPO BUSQUEDA Y SALVAMENTO SAR

- Se apoyó y dio acompañamiento a la visita del Santo Papa en los diferentes aeropuertos a los que el santo pontífice asistió.

- Apoyo en trasporte de equipos a diferentes aeropuertos por requerimientos operativos en la Dirección de Servicios Aeroportuarios.

- Se atendieron eventos SAR en los siguientes aeropuertos y/o ciudades:

- Guaymaral

- Zipaquirá

- Centro Coordinador Bogotá

- En Bogotá se soporta toda la parte administrativa, con el fin de atender la gestión del proceso ((contractual, operación, y en general lo contenido en el decreto 823 del 16 de mayo del 2017).

- En la actualidad el servicio SAR se presta a cargo de la UAEAC en todo el país con fortalecimiento de las Regionales; Bogotá con 8 unidades.

- Se cuenta con ocho unidades para la prestación del servicio las 24/7

- A partir del 1 de febrero se contará con dos personas apoyando la gestión administrativa.

- Pendiente inicio de prestación del servicio FIR BARRANQUILLA a finales del mes de enero de 2018, con dos unidades.

- Se cuenta con personal en los siguientes subcentros:

- Subcentro coordinador Rionegro (Antioquia) dos servidores públicos.

- Subcentro coordinador Cúcuta (Santander) un servidor público.

- Subcentro coordinador Villavicencio (Meta) dos servidores públicos

- Se cuenta con acuerdos interinstitucionales:

- Fuerza aérea colombiana FAC, CNR

- Ejército Nacional, Grupo CISAR

- Policía Nacional, PONALSAR

- Cruz Roja Colombiana

- Defensa Civil

- Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, Grupo USAR

- Gestión contractual.

Para el 2017 de adjudico presupuesto para mantenimiento de instalaciones SAR en Bogotá, en Villavicencio y a la fecha se encuentra en ejecución el contrato de infraestructura en Rionegro para el SAR, contrato número 17001167. 2017.

GRUPO GESTION DE AFLUENCIA DE TRANSITO AEREO Y CAPACIDAD

      - Mejora del Rendimiento del Flujo mediante la Planificación Basada en una vista de toda la red

Dado que La gestión del flujo de tráfico aéreo (ATFM) se utiliza para gestionar el flujo de tráfico de una manera que minimice el retraso y maximice el uso de todo el espacio aéreo. La ATFCM puede regular los flujos de tráfico que involucran las ranuras de salida, flujos suaves y gestionar las tasas de entrada en el espacio aéreo a lo largo de los ejes de tráfico, gestionar la llegada tiempo en puntos de ruta o región de información de vuelo (FIR) / límites del sector y redireccione el tráfico para evitar áreas saturadas. La ATFCM también puede utilizarse para interrupciones del sistema incluyendo crisis causadas por fenómenos humanos o naturales.

      - Colaboración en el Mejoramiento en Operaciones Aeroportuarias – Toma de Decisiones en Colocación a Nivel Aeropuerto

La gestión de este componente ATM facilitará el uso eficiente de la capacidad de la infraestructura de la parte aeronáutica del aeródromo, de manera que se reduzca el tiempo de ocupación de las pistas, se mejore la seguridad operacional durante las maniobras bajo todas las condiciones meteorológicas sin que se disminuya la capacidad, todo esto mediante una guía precisa de movimientos en la superficie hacia y desde una pista en todas las condiciones y la vigilancia de la posición de las aeronaves (con un nivel adecuado de precisión) y el conocimiento de la intención de todos los vehículos y aeronaves que realizan operaciones en el área de movimiento; datos que estarán a disposición de los miembros pertinentes de la comunidad ATM.

      - Colaboración y apoyo al proceso de implementación de SLOT Y SISTEMA SCORE

Teniendo en cuenta, lo establecido en la Resolución No. 02062, para la ATFM en fase estratégica de planificación, la FCMU COL cuenta con la automatización del proceso de coordinación de slot aeroportuario, por medio del sistema PDC SCORE integrado a METRON HARMONY, garantizando la consistencia de la planificación para mantener el equilibrio CAPACIDAD vs DEMANDA, la cual responderá a las fluctuaciones en los horarios y en las demandas, incluidas la creciente mundialización de las pautas de tránsito, así como los cambios estacionales de las condiciones meteorológicas y fenómenos meteorológicos importantes. Por lo cual se continuará con los ajustes de implementación en colaboración del Grupo de Coordinación de SLOT.

      - Implementación del concepto operacional ATFCM para Colombia

Basados en el Documento 9971 de la OACI, se busca implementar el proceso, donde los miembros de la comunidad ATM comparten información aeroportuaria y operacional relacionada con la toma de decisiones. El objetivo de este proceso es mejorar la actuación del sistema ATM en su totalidad, supliendo las necesidades de cada componente de la comunidad ATM, generando un equilibrio entre la demanda y la capacidad. Por lo cual el Grupo ATFCM desarrollara el Concepto Operacional (CONOPS ATFCM para Colombia).

Así mismo, se anexa como evidencias de lo realizado en el 2017

- Presentación Balance de Gestión de 2017 y los Compromisos Estratégicos para el 2018.

- Informe de Gestión de Gestión de Julio a septiembre de 2017

- Reporte de Cumplimiento a diciembre de 2017

- Nota de estudio presentada por Colombia

GRUPO AIM

La Coordinación Nacional AIS/COM en las mejores prácticas de gestión, dirección y control en cumplimiento a la ley y estándares nacionales e internacionales, realizo control y gestión en la implementación de posiciones de trabajo, Adquisición de equipos Se veló por ofrecer y Mantener vigentes los servicios aeronáuticos y aeroportuarios de manera oportuna en el nivel nacional con calidad y eficiencia.

- Logros: El Grupo AIS/COM/MET en el 2017, se logró posesionar dentro del ámbito aeronáutico, dentro de los servicios de tránsito aéreo; la buena prestación de los servicios AIS/COM/MET se debe a la actualización que se ha realizado a las tecnologías adquiridas como es el caso de la AMHS, la implementación de nuevos aplicativos, la ampliación de la cobertura con la apertura del aeródromo de Mariquita, Valledupar, Quibdó y Corozal.

- Necesidades: El Grupo AIS/COM/MET carece de personal calificado para prestar los servicios AIS/AD en los aeródromos donde se presta este importante servicio. Las tecnologías adquiridas no cumplen con los requerimientos básicos indispensables, ocasionando un estancamiento en los procesos que se vienen desarrollando a nivel mundial. Han sido muchos los aeropuertos que han sido adecuado las oficinas AIS/AD a nivel nacional sin embargo todavía faltan muchas que necesitan ser remodeladas o en su defecto construidas en su totalidad.

- Mejoramiento de servicios: Se implementó la posición FSS en la Oficina AIS/AD del Aeropuerto el Dorado, se mejora sustancialmente la calidad de los servicios prestado a nivel nacional en los FDP colocando en operación con tecnología de punta. Se gestionó la continuación de la implementación de Google Earth en las oficinas AIS/AD para ver gráficamente la información de AIP y NOTAM de restricciones. La publicación de la documentación integrada (AIP, AMDT AIP, SUP, AIC, NOTAM) se cumplió con los tiempos requeridos. Ampliación de la cobertura en 03 aeropuertos, Barrancabermeja, Valledupar y Mariquita. Se gestionó la Carta de Acuerdo Interinstitucional entre la Fuerza Aérea Colombiana y la U.A.E.A.C. para la operación de las terminales AMHS por parte de la FAC. Actualmente contamos con un ingeniero de forma permanente para el buen funcionamiento de del sistema de tratamiento de mensajes ATS (AMHS). Los Jefes Regionales AIS/COM a nivel nacional gestionaron las adecuaciones de las Oficinas AIS/AD de Bogotá, Barranquilla, Yopal, Neiva, Corozal, Cali, Cúcuta, Armenia. Se implementó el Sistema de Gestión de Calidad en el AIS/COM. Se implementaron Cartas de Acuerdo entre los servicios ATS y AIS.

- Jurídicamente: Se prestó asistencia en los siguientes temas: Conceptos medida preventiva, Tutelas, Asesorías y acompañamiento para visitas de la Procuraduría y otros entes; se realizaron remisiones a disciplinarios; se dio apoyo jurídico al comité técnico de evaluación; Respuestas a DP a Juzgados, Tribunales, Personas Naturales, Requerimientos Internos.

- Capacitación: Atendiendo los requerimientos de capacitación para los Operadores de Estación Aeronáutica (OEA) y las recomendaciones de las auditorías realizadas últimamente, se ejecutaron los cursos básicos, avanzados y de recurrencia. Acorde a las nuevas tecnologías y el rumbo que ha tomado la Gestión de Información Aeronáutica se hace necesario la actualización de la capacitación para el AIM.

- Estado Actual de los servicios aeronáuticos

DISPONIBILIDAD GENERAL DE SERVICIOS:

La disponibilidad general de servicios CNS/MET/ENERGIA a nivel nacional y a la fecha es del 94%, como se muestra en la tabla a continuación:

b. Aeroportuarios :

La Dirección de Servicios Aeroportuarios, desarrolló durante este periodo visita a cinco aeropuertos del país con el fin de verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos AVSEC-FAL en los aeropuertos citados a continuación:

- Perales, Ibagué

- Antonio Nariño de Pasto

- El Edén, Armenia

- Alfredo Vásquez Cobo, Leticia

- Gustavo Rojas Pinilla, San Andrés

- El Alcaraván, El Yopal

A partir del 01 de septiembre de 2017, ésta Dirección retomó la operación de las pistas del Aeropuerto Internacional el Dorado (SKBO), las cuales se encontraban en contrato de concesión de mantenimiento por parte de CODAD, igualmente se desarrollaron las CARTAS DE ACUERDO con la TWR-SKBO para las coordinaciones necesarias, tendientes a la continuidad de las Obras Civiles y actividades que se venían realizando por parte del explotador del aeropuerto; Concesionario OPAIN S.A.

Se levantó el DIAGNÓSTICO DE ESCRITORIO, de las INFRAESTRUCTURAS, EQUIPOS y PERSONAL CALIFICADO en los Aeropuertos operados por la Aeronáutica Civil, con el fin de establecer el ESTADO en que se encuentran y funcionan las Operaciones Aeroportuarias, con el fin de formular los PLANES DE ACCION y ESTRATEGIAS del Personal de Supervisores del Área de Movimiento “SM” adscritos al Grupo Operaciones Aeroportuarias de la D.S.A. Aspectos que serán verificados mediante VISITAS DE CAMPO en los aeropuertos priorizados en la vigencia 2018.

Se desarrolló el PLAN DE RETIRO DE AERONAVES INUTILIZADAS “TIPO” para los Aeropuertos Operados por la U.A.E.A.C la cual será implementada a partir del 15 de enero de 2018.

La dirección de Servicios Aeroportuarios implementó Servicio Médico Aeroportuario (sanidad aeroportuaria) SEMA para Providencia, San Andrés y Santa Catalina, a partir del 1 de septiembre de 2017, con 2 médicos y 2 auxiliares de enfermería, y a la fecha es el que más demandan los usuarios aéreos garantizando el cumplimiento de la normatividad relacionada en el RAC14. Es importante precisar que se tomaron las precauciones del caso para asegurarse que el personal de salud contratado sea nativo de la isla.

En la actualidad contamos con 14 ambulancias, que se encuentran ubicadas en los respectivos aeropuertos donde se presta el servicio, vehículos que son operados por funcionarios de la Entidad.

Los objetivos previstos para el año 2018 en materia de servicios médicos prestados por esta Dirección, pueden resumirse así:

- Alcanzar la Habilitación del 80 % de los SEMA.

- Verificar cumplimiento de las labores y pautas del manual de convivencia de cada uno de los colaboradores de las diferentes sanidades.

- Actualización de protocolos, planes de emergencia y guías de manejo.

- Reportar todos los eventos de salud pública detectados como primer respondiente en cada una de las sanidades, haciendo énfasis en enfermedades emergentes transmitidas por vectores.

- Revisión de circulares emitidas por el Ministerio y socialización de medidas de detección y prevención.

- Verificar y enviar SISPRO.

Por último, se expresa que la forma como actualmente se viene gestionando el SEMA afecta la calidad y oportunidad en la prestación del servicio, motivo por el cual, DSA está analizando la contratación de un solución integral de salud que involucre todos los elementos que actualmente se encuentra separados en contrataciones por bienes o servicios; no obstante, la gran limitación que tenemos  se encuentra en el principio de anualidad, lo cual nos lleva a utilizar el concepto de vigencias futuras como mínimo por el periodo presidencial.

Para el desarrollo de la Gestión ambiental y el control de fauna el último trimestre del 2017 se desarrollaron una serie de actividades y acciones tendientes a consolidar información en cuanto a:

- Revisión y actualización de las fichas técnicas para los ICA 2016-1, 2016-2, 2017-1 que se reportan semestralmente.

- Entrega de reportes de monitoreo en lo que respecta a la calidad de aire

- Socialización del Plan de Manejo Ambiental a comunidades y entes de control.

- Reiteración de solicitud de consolidado de operaciones realizadas en los años 2016- 2017, diferentes a las autorizadas en la resolución 1034 de 2015, dirigido al grupo de Aeronavegación.

- Envío de solicitud a la Dirección de Informática, de crear la opción en cuanto al formulario de quejas por ruido en la página web de la entidad, requisito que debe estar articulado con el Sistema de Vigilancia y control ambiental-SVCA.

- Certificación de la etapa de aeronaves avalada por el Ministerio de Transporte, para dar cumplimiento a la resolución en mención.

- Articulación del Protocolo de seguimiento acústico ambiental dentro del SVCA.

- Envío de oficio a la ANLA, solicitando ampliar información sobre estudios agropecuarios, para conocer con precisión los lineamientos y especificaciones técnicas.

- Envío de propuesta, al Grupo de Normas Aeronáuticas, de ajuste al marco normativo aeronáutico, RAC 13, para acoger e implementar el Protocolo de seguimiento acústico ambiental del Aeropuerto El Dorado.

PELIGRO AVIARIO Y CONTROL FAUNA

Notificación de incidentes: su propósito es fortalecer las estadísticas de choques con aves y sus efectos, para tener el panorama general de la problemática de peligro aviario y establecer alternativas de manejo conforme a cada aeropuerto.

Se anexa tabla de reportes de incidentes con fauna en el último trimestre del 2017 y los primeros 10 días del mes de enero de 2018.

Reportes de incidentes con fauna en el último trimestre del 2017 y primeros 10 días de enero de 2018, por Aeropuertos

Reportes de incidentes con fauna en el último trimestre del 2017 y primeros 10 días de enero de 2018, por Regionales

- Medición discriminada del estado de ejecución del PNA COL: A diciembre 31 del 2017 se tiene el avance de los siguientes Módulos por la DSNA y DIA así:

OTROS ASUNTOS CRITICOS PENDIENTES DE LA SSO:

El mantenimiento de las pistas de Eldorado, sobre el cual se presenta la siguiente información:

- Los dos contratos van en paralelo, los cuales iniciaron el 1 de septiembre de 2017, por 4 meses. De esta manera, le informo sobre la línea de tiempo de cada uno de ellos.

- TELECOMUNICACIONES: Contrato 17001158H3 de 2017, suscrito con la firma INGENIERIA CITROL S.A

- Objeto: Mantenimiento de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios del lado aire del aeropuerto El Dorado

- Plazo de ejecución es de cuatro meses, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2017.

- El valor total es de 1.917.485.816

- TELECOMUNICACIONES: Contrato 17000323 H3 de 2017

- RP 58917 DEL 17 DE ABRIL DE 2017

- Objeto:   PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGMENTO SATELITAL PARA LA RED DE ESTACIONES TERRENAS [VSAT] DE LA AERONÁUTICA CIVIL

- Valor Total:	$ 1.184.771.516

- Fecha vencimiento: 28 enero del 2018

- Mediante acto modificatorio número 01 de diciembre de 2017, se prorrogó el contrato por 37 días calendario, comprendido desde el 23 diciembre de 2017 al 28 enero del 2018, siendo necesario que se adopten las actuaciones correspondientes para la continuidad en la prestación de los servicios de segmento satelital para la interconexión de las estaciones satelitales VSAT de la Entidad.

- INFRAESTRUCTURA: Contrato de Obra No. 170001100-H4-2017. “REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA INFRAESRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO.”

- Contratista REDES Y EDIFICACIONES S.A

- Objeto CONTRATAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA INFRAESTRUCTURA COMPLENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO.

- Plazo de ejecución es de cuatro meses, desde el 1 de septiembre hasta el 22 de diciembre de 2017.

- Valor $ 2.720.924.479

- El plan de renovación es el siguiente:

- TELECOMUNICACIONES: “Mantenimiento de los sistemas de ayudas visuales y sistemas complementarios del lado aire del aeropuerto El Dorado”

- Se tramitó y fue autorizada una prorroga con vigencias futuras por dos meses con un valor adicional de $ 958.743.908.

- De acuerdo a lo anterior, el contrato vence el 28 de febrero de 2018.

- Para afrontar el próximo año, se plantean las siguientes acciones:

- Preparar una licitación pública, para que inicie su ejecución a partir del 1 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2018, por un valor de 5.500 millones de pesos.

- El Proyecto se encentra estructurado con los soportes, y entregado a la Dirección Administrativa durante la primera semana de enero de 2018.

- La Dirección de Telecomunicaciones debe estructurar un plan de contingencia para atender el mantenimiento por el tiempo requerido, con personal propio, en caso de que el plazo sea insuficiente para adjudicar la licitación

b) INFRAESTRUCTURA: Contrato de Obra No. 170001100-H4-2017. “REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS PISTAS Y LA INFRAESRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO.”

- Se tramitó y fue autorizada una prórroga, sin adición de recursos, por cuarenta (40) días calendario, desde el 23 de diciembre de 2017 hasta el 31 de enero de 2018, inclusive.

- Para afrontar el próximo año, se plantean las siguientes acciones:

  - Se tramitará una nueva prórroga con adición de recursos, presupuesto del año 2018, por dos meses, es decir hasta el 31 de marzo de 2018.

  - Preparar una licitación pública, para que inicie su ejecución a partir del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2018, 8 meses. El valor se está determinando, por tratarse de un contrato de monto agotable, con ítem de valores unitarios.

- El Proyecto estructurado con los soportes se encuentra en evaluación en la SSO, el ITEM 2, RECURSO HUMANO MISIONAL FALTANTE, Se avanzó por parte del Congreso de la República, para excluir por excepción a la AEROCIVIL de la restricción del techo fiscal. Esta decisión quedó aplazada para marzo de 2018.

- ITEM 8, Se realizó reunión el 19 de diciembre 2017, con el Coordinador de Grupo de Certificación e Inspección de Aeródromos y Servicios Aeroportuarios, Se anexa la Matriz de avance, así como la presentación sobre el significado de cada fase. El Aeropuerto Internacional Certificado en el 2017 fue CLO, Cali. En la Matriz se establecen las fechas para lograr la fase V, de los Aeropuertos internacionales que consideramos se pueden certificar en el 2018.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PENDIENTES:

1. PROYECTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN CAT III, Pista 13L/31R: Adjudicado diciembre 15 por DG, al Proponente Consorcio Pista Norte CAT III, Valor: $29.876.174.167.  Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIRTEL).

2. ILS CAT III PISTA NORTE Pista 13L/31R: Adjudicado noviembre 30 por DG, al Proponente Consorcio ILS Entelcom Dorado, Valor: $6.405.593.891. Registro Presupuestal en trámite (Seguimiento SSO, DIRTEL).

3. ADS- B, ESTACIONES A NIVEL NACIONAL: Licitación Declarada desierta. Proceso nuevo de selección abreviada. Adjudicado noviembre 18, por el SSO, al Proponente Ingeniería y Telemática G & C, Valor: $3.502.114.468

Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIRTEL).

4. VCCS, ESTACIONES A NIVEL NACIONAL:  Adjudicado diciembre 12 de 2017, por el DG al Proponente RADIOCOM SA, Valor: $4.301.086.020

Registro Presupuestal en trámite (Seguimiento SSO, DIRTEL).

5. PROYECTO AIM:  No adjudicado. Recursos no ejecutados, Valor $ 16.300.000.000. No se realizó la Licitación Pública, quedó pliego en borradores. La Dirección General adelantó Contratación Directa, pero al final no fue viable jurídicamente ni técnicamente. Presento al final, la trazabilidad de este proyecto.

6. POPAYÁN: Adjudicado por DG, 15 de diciembre 2017, al Proponente Consorcio PPN, Valor: $ 15.517.000.000,

Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIA)

7. ARMENIA: Adjudicado por DG, 15 de diciembre 2017, Proponente Consorcio el Edén, Valor: $ 45.516.647.015,

Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIA).

8. SAN ANDRÉS: Adjudicado por DG, 15 de diciembre 2017, Proponente Consorcio Aerocolombia Islas,

Valor: $ 14.528.166.952 Registro Presupuestal en trámite. (Seguimiento SSO, DIA).

- Se cuenta con $10.000.000.000 para la contratación del BANCO DE DATOS NOTAM/OPMET, PIB, FPL, eTOD, eAIP, Diseño de Procedimientos (la cual no se realizó en el 2017). Se debe definir el tipo de contratación para este proyecto

- El proceso del AIS al AIXM, el cual se tenía presupuesto del 2017 por $ 6.300.000.00 y la aprobación de una VF – 2018 por $ 10.000.000.00, no se ejecutó por cuanto se presentaron diferentes conceptos en los comités Directivos.

LOGROS SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONLAES

- SIGMA: Se logró realizar capacitación de reinducción a 4 de las 6 regionales y la dirección de telecomunicaciones.

Se aprobó el contrato de mantenimiento y adquisición de 120 licencias más para cubrir el grupo de ATSEP por parte de la Dirección de informática.

- SMS-QA: En la vigencia 2017 Mediante la Resolución No 01190 del 2 de mayo de 2017 se creó el Grupo SMS-QA y mediante Resolución No.03423 del 3 de noviembre de 2017, se designó el Coordinador de Grupo, este grupo ha venido realizando las siguientes actividades:

- Elaboración de la estructura general del proceso planeada para 2018, esta estructura corresponde a lo siguiente: Planeación, Normas, Difusión, Ejecución, Control

# Revisión de la Política y Objetivos del sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

- Revisión del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional

- Determinación de 2 indicadores con seguimiento trimestral relacionados con la socialización del sistema y estudios realizados para la evaluación de reportes de Seguridad Operacional

Otras actividades

- Elaboración de Circulares Reglamentarias para el control de actividades (en revisión)

- Elaboración de estudios aeronáuticos para evaluación de NO conformidades presentadas en los siguientes aeropuertos:

- Estudio de Seguridad Operacional para la Categoría III, Aeropuerto Eldorado

- Estudio de Seguridad Operacional para la ubicación de las torres de control del aeropuerto de Armenia

- Estudio de Seguridad Operacional sobre el estado de la superficie de la pista principal del aeropuerto José Maria Córdoba

- Estudio de Seguridad Operacional para las franjas de la pista del aeropuerto Matecaña

LOGROS DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES:

- La entrada en operación de la Categoría III de la pista SUR, de los sistemas de Iluminación, ILS y procedimientos en coordinación con todas la aéreas de la Aerocivil.

- A partir del 01 de septiembre las pista 13L y 13R la Aeronáutica asumió el manejo de las pistas, a la fecha no hemos tenido problema operacional alguno y los ingresos a la Entidad son aproximadamente 15 mil millones mensuales.

- El reporte de fallas de los sistemas CNS-MET-ENE, han disminuido considerablemente en un 80 %, una vez realizado el traslado al nuevo CGAC.

- Se certificaron los sistemas ADS-B instalados en: San Andres, Barranquilla, Carimagua, Tasajero, Tumaco, Santa Helena, Mitú.

- Se adjudicó la Licitación para la instalación de ADS-B para los siguientes sitios: Araracuara, Bahía solano, Puerto Leguizamo, Santana, Leticia, Puerto Carreño.

- Inicio de la instalación de la Red de Telecomunicaciones Aeronáuticas, ATN en el Cerro el Tablazo.

LOGROS DIRECCION DE INFRAESTRUTURA:

Terminación de las obras en los aeropuertos de Yopal, Ibagué contratadas en vigencia 2014

Terminación de las obras del aeropuerto de Alpujarra Tolima

Retoma de la operación y mantenimiento de las pistas del Dorado a partir del 1 de septiembre de 2017 luego de la reversión de la concesión con CODAD

Terminación de las obras de infraestructura orientadas a la certificación del aeropuerto de Alfonso Bonilla Aragon de Cali

Terminación de las obras de mantenimiento del aeropuerto Guillermo Leon Valencia de Popayán

Ver anexo SSO -DIA avance obra.ppt

LOGROS DIRECCION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS:

Se dio funcionamiento a la sala de gestión de crisis mediante el monitoreo de ocho(8)  aeropuertos (CLO,CTG;BOG;BAQ;NVA;RG;CGAC) bajo la supervisión de 300 cámaras y 10 operarios de medios, lo que permite asegurar la presentación de los servicios de seguridad de la aviación civil.

Visita internacional de la OACI mediante la cual se auditan los procesos de seguridad de la aviación civil, obteniendo una calificación de 72 puntos, mejorando en 13 puntos con relación a la auditoria 2009

Se logra articular los resultados de presión sonora con los datos aeronáuticos generados por radar y el desarrollo de un programa social, estable y duradero en el tiempo

Revisión y aprobación del manual de aeródromos de CLO y PEI

SECRETARIA GENERAL

| ACTIVIDADES (Asuntos que pudiesen tener impacto en la futura gestión, pendientes o temas críticos en los próximos 6 meses) | INDICADORES | LOGROS, RESULTADOS Y METAS ALCANZADAS | LOGROS, RESULTADOS Y METAS PENDIENTES | RELACIONAR PRINCIPALES CIFRAS (INTERNOS Y EXTERNOS, INCLUYENDO METAS SINERGIA | SUGERENCIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Desarrollo Humano |  |  | Ruta de la felicidad Apropiación Código de Integridad (DAFP) Rescate del ADN del servidor público |  |  |
| Programa Inducción/reinducción |  |  | Cumplimiento de normatividad vigente obligatoria |  |  |
| Aplicación de instrumento de valoración del personal en provisionalidad |  | Resolución interno de 2015 |  |  | Actualizar el instrumento y aplicarlo |
| Migración de Datos - Trámites de Licencias (30 Trámites). | Por definir | Se han realizado validaciones con el Grupo de Licencias al personal y Grupo de Factores humanos, educación y certificación aeromédica de cada uno de los trámites y funcionalidades asociadas, en estos procesos se encontraron algunos cambios que están siendo implementados para la salida en vivo. Se realizó satisfactoriamente pruebas de Migración de Datos. | Sacar en vivo el proceso. |  | Sacar en vivo el proceso. |
| Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG y se integra el Comité Institucional de Gestión y Desempeño encargado de orientar su implementación y operación en la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil | Por definir | Se encuentra listo el proyecto de resolución para Firma y revisión final. | Expedir Resolución |  | Continuar con el trámite para la creación del comité Institucional de Gestión y Desempeño en cumplimiento a la normatividad y reglamentación según Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1735”, en su artículo 5° derogó los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998” |
| Definir con las áreas involucradas el proceso de digitación y custodia de las fajas de progreso; Es de advertir que lo mencionado anteriormente permanece documentado en el hallazgo de la contraloría General sobre la auditoría realizada al proceso de Facturación. | Por definir | a pesar de haber adelantado reuniones a alto nivel con las áreas que aportan el insumo para la Facturación de operaciones aéreas no fue posible mejorar el flujo de información, por la diversidad de conceptos, la diversidad actores y la poca colaboración de las áreas misionales frente al tema, que permita la integralidad y oportunidad de la información que surten los registros para el proceso de Facturación, es de anotar que en mi concepto es un proceso neurálgico, transversal y de alta importancia para la Dirección de la Aerocivil. | Solucionar Hallazgo, implementar plan de mejoramiento |  | Establecer el procedimiento claro para la generación de los ingresos y la disminución de los reclamos, los cuales en el año 2017 presentaron incremento hasta del 200% frente a otros años. |
| No se cuenta con manual de funciones acorde con las funciones establecidas. por lo tanto, se hace necesario | Por definir | El Grupo NO cuenta con personal suficiente para tal fin | Actualizar el manual |  | Se debe realizar y actualizar el manual de funciones de las áreas modificadas o creadas en virtud del Decreto 823 del 2017 y las Resolución 1357 y 3771 del 2017 |

# Footnotes

ORION es el sistema interno o plataforma utilizada por el Grupo de Representación Judicial para registrar los procesos y llevar un control de los mismos, esta plataforma al igual que EKOGUI (es el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano) son herramientas informáticas diseñadas para gestionar la información de la actividad litigiosa a cargo de las entidades y organismos estatales del orden nacional, que optimiza el rendimiento de las personas encargadas de la defensa litigiosa  y sus tiempos de trabajo. Los dos se complementan por cuanto EKOGUI plataforma gubernamental aun no cuentan con el desarrollo informático que permita incluir todos los procesos, por lo que se hace necesario trabajar de la mamo con los dos sistemas.

Para ver los datos puntuales de las construcciones y la valoración  referirse al anexo valoración mejoras aeropuerto de Quibdó

Consejo de Estado. Expediente No. 05001-23-31-000-1998-00038-01. Sentencia de 20/10/2014. Sección Tercera Subseccion C. Ponente: Enrique Gil Botero.

Ibídem.

Radicación Número: 25000-23-26-000-1994-00404-01(14823). Consejera Ponente: Stella Conto Díaz del Castillo. Bogotá, D.C., seis (06) de abril de dos mil once (2011).

Ibídem