UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

PLAN DE ACCIÓN

2012

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÒN

GRUPO PROGRAMACIÒN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÒN

TABLA  DE  CONTENIDO

INTRODUCCION

- PLAN DE ACCION DE INVERSION 2012

  - Programa I: Construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento  de  infraestructura aeroportuaria

- Área responsable.

- Proyectos y recursos asociados al programa.

- Principales intervenciones a ejecutar en infraestructura aeroportuaria.

  - Programa II: Mejoramiento, renovación y mantenimiento de la  infraestructura aeronáutica

- Área responsable

- Proyectos y recursos asociados al programa.

- Prioridades en adquisición y mantenimiento de equipos y sistemas para la  infraestructura aeronáutica

1.3 Programa III. Adquisición y mantenimiento de equipos y servicios para el mejoramiento de la seguridad aeroportuaria

- Área responsable

- Proyectos y recursos asociados al programa.

- Prioridades en adquisición de equipos y servicios para la seguridad aeroportuaria

1.4  Anexos Plan de Acción de Inversión.

- Cronogramas de inversión: Programación por proyectos, actividades y unidades de negocio.

- PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 2012

2.1 Programa IV. Fortalecimiento Institucional

- Área responsable. Todas las áreas

- Proyectos y recursos asociados al programa.

- Metas e indicadores en gestión administrativa

- METAS E   INDICADORES ESTRATEGICOS  Y SUS AVANCES

3.1  Metas e indicadores estratégicos asociadas al presupuesto de inversión.

3.2 Metas e indicadores estratégicos asociadas al programa de concesiones aeroportuarias

3.3 Metas e indicadores estratégicos asociadas al uso de la infraestructura

INTRODUCCION

El documento presentado a continuación constituye el  Plan de Acción 2012 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el cual apunta al cumplimiento de los objetivos,  programas y metas contempladas en el Plan de navegación Aérea y Plan Estratégico institucional – PEI 2010-2014

Este documento está conformado en  tres partes: La primera contempla: Plan de Acción de inversión 2012 clasificado por programa y responsable de cada uno de los proyectos de inversión debidamente evaluados e inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN), para vigencia 2012, metas  y cronogramas  de inversión 2012, la segunda el Plan de Gestión administrativo y la tercera incluye los principales indicadores estratégicos

El Plan de Acción es la herramienta que permite hacer  seguimiento a los avances trimestrales a las metas y cronogramas establecidos por las áreas al principio de la vigencia. Para el cumplimiento de esta tarea es necesario tener en cuenta lo siguiente:

- La Oficina Asesora de Planeación publicará el Plan de Acción 2012 en la intranet de la Aerocivil  a más tardar el 31 de enero de 2012 y hará  el seguimiento del primer trimestre sobre la versión publicada.

- Las áreas responsables podrán realizar ajustes trimestrales al Plan de Acción inicial (enero de 2012), los cuales enviaran a la Oficina Asesora de Planeación en las siguientes fechas: Antes del 20 de Abril de 2012, antes del 20 de Julio de 2012 y antes del 20 de Octubre de 2012.

- El Plan de acción vigente será aquel que se encuentre publicado en la intranet de la entidad.

- La Oficina Asesora de Planeación tienen a su disposición la herramienta para el seguimiento al cumplimiento de las metas propuestas para el 2012.

Los objetivos específicos:

- Aumentar el uso de la infraestructura

- Mejorar la gestión presupuestal.

- Continuar con el desarrollo de las  políticas de desarrollo administrativo, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (Programas de capacitación, salud ocupacional, rediseño organizacional, gestión de calidad, atención al ciudadano, gobierno en línea y rendición de cuentas principalmente)

- Fortalecer el seguimiento a los Planes y programas institucionales.

- Lograr la certificación del sistema de gestión de calidad.

Estrategias

- Se continuará con la adquisición y renovación de la infraestructura aeronáutica en radioayudas, radares, comunicaciones, meteorología y el mantenimiento de la infraestructura existente.

- Mejoramiento de la infraestructura  aeroportuaria en aeropuertos comerciales con mayor tráfico y operación regular de pasajeros, ubicados en las capitales de departamento y puntos estratégicos y mantener en condiciones básicas de operación los aeropuertos de menor tráfico.

- Continuar con el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en los aeropuertos concesionados.

- Las acciones del Plan de Desarrollo Administrativo están orientadas al cumplimiento a las políticas de desarrollo administrativo, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública: Desarrollo del Talento Humano, moralización y Transparencia, rediseño organizacional, Gestión de Calidad y Democratización de la Administración Pública y otras acciones definidas por cada una de las dependencias de la entidad incluidas en el PGA

- PLAN DE ACCIÓN DE INVERSIÓN 2012.

Programa I: Construcción, ampliación, mejoramiento y mantenimiento  de  infraestructura aeroportuaria

- Área responsable. Secretaria de Sistemas Operacionales- Dirección de Desarrollo Aeroportuario

- Proyectos y recursos asociados al programa.

| Millones de pesos | Nación | Propios | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 26,900 | 189,591 | 216,491 |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | 18,900 | 122,609 | 141,509 |
| MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. |  | 36,197 | 36,197 |
| MEJORAMIENTO ESTACIONES DE RADIOAYUDAS |  | 3,119 | 3,119 |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL |  | 7,382 | 7,382 |
| ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES. |  | 2,267 | 2,267 |
| ADQUISICION TERRENOS |  | 5,757 | 5,757 |
| CONSTRUCCION PISTA APTO IPIALES |  | 12,000 | 12,000 |
| MANTENIMIENTO DE INFRAESTRCUTURA DE AEROPUERTOS PARA LA PROSPERIDAD | 8,000 |  | 8,000 |
| GARANTIA INGRESOS MINIMOS CONCESIONARIO ELDORADO |  | 260 | 260 |

- Principales intervenciones a ejecutar en infraestructura aeroportuaria.

De un total de $ 216.491 millones apropiados para este programa, $198.825 millones (89.1%) se aplicaran a obras de infraestructura aeroportuaria, $9.649 millones (4.5%)  a obras y estudios ambientales, $8.000 millones (3.7%) en aeropuertos para la prosperidad, el 3.7%  se invertirán en adquisición de terrenos y 0.1% en garantía ingresos mínimos al concesionario de la segunda pista de Eldorado.

Las obras priorizadas a intervenir por aeropuerto son:

Eldorado: Construcción  obras complementarias al contrato de concesión, construcción infraestructura Centro de Gestión Aeronáutica de Colombia – CGAC, construcción calle rodaje hacia zona de prueba de motores.1) Ibagué: Obras de construcción terminal, cuartel de bomberos, plataforma, torre de control y canalización, 2) Yopal: Obras de construcción terminal, cuartel de bomberos y urbanismo,3) Villa Garzón: Construcción de torres de control,3) Neiva: Construcción cuartel de bomberos, 4) Ipiales: Nivelación terrenos para construcción pista,5) Popayán: Repavimentación de pista, 6) Santa Marta: Repavimentación calle paralela, mantenimiento  pista y calle de rodaje,7) Riohacha: Repavimentación   pista y mejoramiento zonas de seguridad,8) Pasto: Mantenimiento de pistas,9) Cúcuta: Programas de control geotécnico,10) Leticia: Mejoramiento zonas de seguridad y mejoramiento de los sistemas de tratamientos de aguas,11) Armenia: Mejoramiento zonas de seguridad, 12) Nuqui: Ampliación de plataformas,13) Mantenimiento general en aeropuertos con bajo movimiento de pasajeros y  operaciones aéreas Y 14)  Dos aeropuertos para la prosperidad a intervenir: Mitú y Puerto Inírida

En este programa también se tiene previsto la adquisición de terrenos y/o mejoras en los aeropuertos: Guaymaral, Florencia, Ipiales, Popayán, Villavicencio, Yopal, Buenaventura y Tumaco.

(Ver  anexo, “Cronogramas de Inversión por proyectos, actividades y unidades de negocios – 2012”

Programa II: Mejoramiento, renovación y mantenimiento de la  infraestructura aeronáutica.

Área responsable. Secretaria de Sistemas Operacionales- Dirección de Telecomunicaciones

Proyectos y recursos asociados al programa $64.889 millones

| AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL. | 21,053 |
| --- | --- |
| ADQUISICION EQUIPOS REDES DE TELECOMUNICACIONES | 9,410 |
| ADQUISICION DE EQUIPOS PLAN NACIONAL AERONAVEGACION | 3,434 |
| ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA | 2,000 |
| ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS RED METEOROLOGICA | 4,800 |
| ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS | 5,000 |
| ADQUISICION EQUIPOS SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 4,200 |
| REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR | 500 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 2,500 |
| MANTENIMIENTO SISTEMAS AEROPORTUARIOS | 1,700 |
| MANTENIMIENTO SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES | 9,092 |
| CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1,200 |

Prioridades en adquisición y mantenimiento de equipos y sistemas para la  infraestructura aeronáutica. 1) Radares. Adquisición, instalación y puesta en servicio de unidades de gestión de flujo – (ATFM) y equipamiento Centro de Gestión (CGAC) Eldorado, 2) Sistemas Aeroportuarios.  Adquisición, instalación, calibración, prueba  y puesta en servicio de sistemas de iluminación, Eldorado y nivel nacional,3) Comunicaciones. Adquisición, instalación y puesta en servicio de: Radioenlaces digitales,  equipos para comunicaciones de torres y centros de control, sistemas de grabación multicanal para ATC, equipos para ampliar  los sistemas VHF- ER (alcance extendido) para control terminal aérea,  equipos para ampliar  los sistemas VHF-ER (alcance extendido) para control terminal aérea y adquisición servicios red integrada de microondas,4) Meteorología. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de: estaciones meteorológicas aeronáuticas, detector de cizalladura de viento y  radar meteorológico,5) Radioayudas. Adquisición, instalación y puesta en servicio de sistemas  DVOR/DME para Manizales y Bucaramanga,6) Sistemas de energía. Adquisición, instalación, calibración, prueba y puesta en funcionamiento de equipos y subestaciones eléctricas y complementarios para Ibagué, Barranquilla y El Yopal y 7) Mantenimiento y conservación: Equipos y sistemas de radares, comunicaciones, radioayudas, meteorología, sistemas aeroportuarios y de energía.

Programa III. Adquisición y mantenimiento de equipos y servicios para el mejoramiento de la seguridad aeroportuaria

Área responsable. Secretaria de Sistemas Operacionales-  Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria  y  Dirección de Servicios a la navegación aérea.

Proyectos y recursos asociados al programa $44.252 millones

| ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD | 29,758 |
| --- | --- |
| ADQUISICION EQUIPOS SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 2,029 |
| ADQUISICION EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS | 2,965 |
| ADQUISICION EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS | 3,300 |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS | 4,000 |
| MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 2,200 |

Prioridades en adquisición de equipos y servicios para la seguridad aeroportuaria. 1) Servicios de vigilancia aeroportuaria para 120 aeropuertos y estaciones,2) Servicio de vigilancia Administrativa,3) Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de circuitos cerrados de televisión y grabadoras digitales de video,4) Adquisición de equipos y servicios médicos para 14 aeropuertos,5) Adquisición máquinas de extinción de incendios y 6) Mantenimiento equipos de seguridad aeroportuaria y de extinción de incendios.

- Anexos Plan de Acción de Inversión. Cronogramas de inversión que incluyen la programación por proyectos, actividades y unidades de negocio.

- PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO – PGA  2012

Las acciones del Plan de Desarrollo Administrativo están orientadas al cumplimiento a las políticas de desarrollo administrativo, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública: Desarrollo del Talento Humano, moralización y Transparencia, rediseño organizacional, Gestión de Calidad y Democratización de la Administración Pública y otras acciones definidas por cada una de las dependencias de la entidad incluidas en el PGA

2.1 Programa IV. Fortalecimiento Institucional

- Área responsable. Todas las áreas.

- Proyectos y recursos asociados al Programa $260.805.2 millones

| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 235,863.2 | 90.4% |
| --- | --- | --- |
| Gasto de Personal | 159,469.7 |  |
| Gastos Generales | 34,092.1 |  |
| Transferencias Corrientes | 21,015.9 |  |
| Gastos de Comercialización y Producción | 21,285.5 |  |
| INVERSION | 24,942.0 | 9.6% |
| Asesorías y servicios de consultoría. | 3,517 |  |
| Capacitación personal técnico y administrativo | 5,228 |  |
| Aplicación de los programas de salud ocupacional. | 2,000 |  |
| Adquisición de sistemas y servicios informáticos | 8,000 |  |
| Mantenimiento de equipos de computación. | 5,097 |  |
| Mantenimiento infraestructura administrativa | 1,100 |  |

- Metas e indicadores en gestión administrativa

Principales actividades a desarrollar en cada una de las líneas de política:

- Desarrollo del talento Humano. Ejecución de los programas de salud ocupacional y de bienestar social y capacitación al personal técnico y administrativo de la entidad.

- Democratización de la administración pública: Diseñar una  estrategia de divulgación y promoción del Programa de Gobierno en línea, elaboración y ejecución del  Plan de Capacitación de gobierno en línea, plan de participación Ciudadana (Foros, Chats y Rendición de cuentas) y divulgar, socializar y capacitar a los funcionarios de la Entidad, en los programas de Gobierno en línea Plan de participación Ciudadana (Foros, Chats y rendición de cuentas).

- Gestión de calidad: Divulgar, socializar y capacitar a los funcionarios de la Entidad, en el manejo y apropiación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, parametrización de la solución informática para la administración de los sistemas de gestión MECI – Calidad ; revisar, ajustar y mejorar los procesos , alistamiento del Sistema de Gestión de la Calidad previo al proceso de Auditoria de Certificación en la norma NTC GP 1000:2009 y gestionar  la certificación de sistema e implementar un manual de evaluación MECI como instrumento  guía para los evaluadores de la Oficina de Control Interno como oportunidades de mejora y valor agregado en la gestión de los procesos de la OCI

- Moralización y transparencia den la administración pública: Implementación del servicio de pago electrónico desde el portal de Aerocivil, para aerolíneas, arrendatarios y pasajeros

- Rediseño organizacional: Elaborar los proyectos de decreto que incluyan la estructura Orgánica, funciones, nomenclatura de cargos y equivalencias, planta de personal, régimen salarial y prestaciones y resolución del  Manual de Funciones y Competencias Laborales.

Otras actividades importantes a desarrollar en esta vigencia son:

- Celebración de los 100 años de la aviación en Colombia, destacando que es el año ideal para recordar la importancia del sector aeronáutico y su contribución al desarrollo económico del país.

- Alcanzar la certificación de Calidad NTGP1000:2009 para la Entidad con alcance Nacional

- Sacar adelante la reorganización institucional de la entidad a partir del estudio de la ESAP que está siendo mejorado por un equipo técnico y la posibilidad de cambio de naturaleza jurídica de la Aerocivil a partir de un proceso que se iniciaría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientado a la profesionalización de la planta y aumento de la misma en áreas misionales.

- Saneamiento de situaciones irregulares que presentan los inmuebles de propiedad o que ocupa la Entidad

- Mejorar el proceso precontractual por  parte de las áreas que ejecutan presupuesto.

- Desarrollar la regulación  aplicable para la  aprobación de  Acuerdos de códigos Compartidos.

3.   METAS E   INDICADORES ESTRATEGICOS Y SUS AVANCES

3.1  Metas e indicadores estratégicos asociadas al presupuesto de inversión.

Principales actividades que contribuyeron a los avances en los programas:

- Construcción, ampliación y mejoramiento y mantenimiento de infraestructura aeroportuaria: 1) Leticia: Pista y tratamiento de aguas; 2) Florencia: Terminal, cuartel de bomberos, plataforma y torre de control; 3) Puerto Carreño: Pista y  Plataforma; 4) Puerto Asís y Vicente del Caguán: Tratamiento de aguas; 5) Cúcuta: Pista; 6) Guaymaral: Pista; 7) Armenia: Pista; 8) Nuqui: Pista; 9) Ipiales: Plataforma; 10) Eldorado: Monitoreo ambiental y Estudio impacto ambiental; 11) Cartago y López Micay : Pista y terminal en Cartago y López Micay: 19 intervenciones en 12 aeropuertos.

- Mejoramiento, renovación  y mantenimiento de infraestructura aeronáutica: 1) Puesta en servicio de la nueva cabeza de Radar de Tránsito Aéreo de Cerro Maco y radar meteorológico en Eldorado y 2) Puesta en servicio de ayudas a la navegación aérea: DVOR de San Andrés, Neiva y Florencia,  DVOR/DME en Arauca e Ipiales, EMAS para Ipiales

- Adquisición y mantenimiento de equipos y servicios para el mejoramiento de la seguridad aeroportuaria: Se garantizó la vigilancia en los aeropuertos y estaciones aeronáutica, los servicios médicos de urgencia a  los pasajeros y usuarios de los aeropuertos y la adquisición y puesta en funcionamiento de máquinas de Rayos X para los aeropuertos de Pasto, Ipiales, Villavicencio , Armenia y circuitos cerrados de televisión para e Almacén General y CEA

3.2  Metas e indicadores estratégicos asociadas al programa de concesiones

Principales avances en el programa de concesiones: 1) Eldorado: Continúan los trabajos en el sistema de Equipaje BHS, instalación del steel deck, mampostería de la T2 y ventanearía en todos los módulos, carcasas metálicas, redes eléctricas, hidrosanitarias y de ventilación, afinados pisos, pañetes; 2) Barranquilla: obras de iluminación plataforma, sanidad y se terminó la ampliación y salida SEI, así como la compra y liquidación contrato de la máquina de rayos x; 3) Rionegro:  adecuaciones terminal de pasajeros, riego asfaltico de la pista, puente de abordaje, 4) Corozal:  Acanalado de Pista y Nivelación de Franjas; 5) Cartagena: obras del edificio terminal, áreas de seguridad , franjas de pista, obras ambientales y cerramiento de áreas.

Los avances previstos no se cumplieron en el 100%  porque algunos  contratos  están   en  fase  final  de  aprobación  de diseños  y  verificadores de activador de  Inversión.

3.3 Metas e indicadores estratégicos asociadas al uso de la infraestructura

Principales actividades que contribuyeron al avance de este indicador:

- Reorganización del espacio aéreo colombiano que permitió optimizar el flujo de las operaciones aéreas en todo el país. El sector aéreo se convirtió en el único medio de transporte disponible de algunas regiones ante las dificultades en las carreteras de Colombia.

- Firma del acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos  y firma de acuerdos bilaterales con República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Qatar, Turquía, Israel y Emiratos  Árabes.

- La Aeronáutica Civil mantuvo las operaciones aéreas en todos los aeropuertos del país en medio de la Ola Invernal atendiendo de manera ágil y eficiente los inconvenientes que se presentaron.

- Se  garantizó la operatividad del aeropuerto Eldorado con la realización  de un trabajo coordinado con otras Entidades para mantener a salvo la pista sur,  del caudal del rio Bogotá, evitando  el cierre de la misma.

- Se reguló la sobreventa de pasajes de hasta 5% de los tiquetes vendidos por cuenta de los pasajeros que no se presentan para realizar su vuelo, ofreciendo mejores condiciones de servicio a los viajeros

- Se tomaron medidas frente a la publicidad engañosa de aerolíneas y agencias de viaje que no discriminaban el valor total de la tarifa de los tiquetes aéreos, generando confusiones y mal entendidos a los usuarios.