Seguimiento Plan Acción

III  Trimestre  2015

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3

1.	SITUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL	4

1.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5

1.2	PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN	6

1.2.1	Avance metas por Proyecto	8

1.2.2	Avance de Ejecución por Áreas	10

1.3	Ejecución Direcciones Regionales	14

1.4	Ejecución Reservas Presupuestales	14

1.5	Variaciones en la programación presupuestal	15

2.	PLAN DE ACCION	16

3.	SISTEMA MECI Y DE CALIDAD	16

4.	RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES	17

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación,  revisó el avance de las metas de ejecución definidas para las áreas de la Entidad con corte a septiembre 30 de 2015.

Con base en los compromisos internacionales asumidos con la OACI, el “Plan Estratégico Institucional - PEI” y el “Plan de Navegación Aérea - PNA” vigente, la Oficina Asesora de Planeación viene articulando acciones con todas las áreas de la Entidad para contribuir a un proceso de planeación orientado a resultados, bajo una metodología de proyectos.

- SITUACIÓN GESTIÓN PRESUPUESTAL

La asignación original de  recursos para la presente vigencia por valor de $1.113.4 millones, fue ampliada a finales de Junio a $11.260 millones en Inversión, con el fin de atender el MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL, quedando el Presupuesto y el transferido en $1.124.7millones.

De acuerdo con la clasificación presupuestal un 26.9% corresponde a gastos de funcionamiento, 73 % a inversiones y 0.10% a servicio de la deuda.

Al  la fecha de corte de sSeptiembre de 2015, la Entidad presenta compromisos ejecución para undel 69.6% de ejecución (incluyendoen cuenta recursos transferidos para Contratos Plan) y de 38.1% a nivel de obligaciones, según se detalla a continuación:

|  | APROPIACIÓN | COMPROMISOS |  |  |  | OBLIGACIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I Trim | II Trim | III Trim | % EJEC | I Trim | II Trim | III Trim | % |
| TOTAL | 1,124,754.4 | 435,323.5 | 608,392.9 | 782,613.8 | 69.6% | 123,508.4 | 219,258.4 | 428,507.3 | 38.1% |
| FUNCIONAMIENTO | 302,698.7 | 73,894.7 | 132,894.5 | 209,790.1 | 69.3% | 53,618.6 | 113,744.4 | 199,853.0 | 66.0% |
| DEUDA | 1,380.5 | 71.7 | 966.0 | 1,380.5 | 100.0% | 71.7 | 966.05 | 1,380.45 | 100.0% |
| INVERSIÓN | 809,415.20 | 361,357.1 | 474,532.4 | 571,443.3 | 70.6% | 69,818.1 | 104,547.9 | 227,273.9 | 28.1% |
| INV + TRANSF | 820,675.2 |  | 474,532.4 | 571,443.3 | 69.6% |  | 104,547.89 | 227,273.85 | 27.7% |

Cifras en millones de pesos -   Fuente  SIIF

El presupuesto de inversión incluye una partida por valor de $20.000 millones que corresponde a “Construcción de infraestructura aeroportuaria a nivel nacional – Recursos Nación”, aplazados según Decreto  0377 de marzo 4 de 2015.

Cumplimiento Metas Presupuestales

|  |  | Meta III Trim | Resultado | Cumplimiento de la Meta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % |  |
| FUNCIONAMIENTO | Compromisos | 74.6 | 69.3 | -5.3% |
|  | Obligaciones | 73.0 | 66.0 | -7% |
| INVERSION | Compromisos | 94.6 | 69.6 | -29% |
|  | Obligaciones | 60.2 | 27.7 | -32.5% |

Inversión: Se calcula el porcentaje con la apropiación aprobada incluyendo transferencia.

## PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Estos gastos presentan obligaciones del  66.0% y compromisos de 69.3%.

|  | PRESUPUESTO | COMPROMISOS |  |  | % COMP | OBLIGACIONES |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | REG |  |  |  | OBLIG |
|  |  | I Trim | II Trim | III Trim |  | I Trim | II Trim | III Trim |  |
| FUNCIONAMIENTO | 302,698.7 | 73,894.8 | 132,894.5 | 209,790.1 | 69.3% | 53,618.6 | 113,744.4 | 199,853.0 | 66.0% |
| Gastos de personal | 218,338.2 | 53424.9 | 101,657.0 | 170,634.4 | 78.2% | 49347.6 | 96,951.69 | 168,186.03 | 77.0% |
| Gastos Generales | 37,090.27 | 19,054.70 | 24,553.44 | 29,697.46 | 80.07% | 4,092.00 | 15,383.52 | 23,055.71 | 62.16% |
| Transferencias | 39,970.7 | 271.3 | 1,527.6 | 3,260.0 | 8.2% | 179 | 1,409.22 | 2,436.12 | 6.1% |
| Comercialización | 7,299.50 | 1,143.90 | 5,156.42 | 6,198.33 | 84.91% | 0.00 | 0.00 | 6,175.15 | 84.60% |

Cifras en millones de pesos - Fuente  SIIF

Como se puede observar, los mayores porcentajes de cumplimiento corresponden a los gastos de comercialización, afectados principalmente por la contratación de los seguros de la Entidad.

Las transferencias muestran bajos niveles  de ejecución pues incluyen principalmente los rubros de sentencias y conciliaciones (eventos sujetos a definición de procesos jurídicos) y  la cuota de auditaje, que requieren aprobación del Ministerio de Hacienda para su utilización.

## PRESUPUESTO GASTOS DE INVERSIÓN

El Presupuesto de Inversión inicialmente apropiado por $809.415 millones presenta una ejecución con avance de compromisos del 70.6% y 28.1% en obligaciones (incluidos recursos nación por $20.000 millones aplazados mediante Decreto 377 de marzo 2015).

Los recursos Nación por $11.260 millones transferidos por el DNP a finales del mes de junio para atender Contratos Plan y Acuerdos de Desarrollo Nacional. No presentan compromisos ni obligaciones, en razón a que a  la fecha de transferencia estaba en vigencia la Ley de Garantías.

La siguiente grafica evidencia el comportamiento de las Obligaciones y Compromisos:

Infraestructura Aeroportuaria

Para el tercer trimestre, se adjudicaron las licitaciones para contratar la construcción de obras complementarias del Aeropuerto de  Bucaramanga, la ampliación y mejoramiento de la pista de Providencia, el mantenimiento  y mejoramiento de las pistas de San Andrés, Guapi y Nuqui, Aeropuertos para la prosperidad como Bahía Solano, Capurganá, Puerto Inírida, Puerto Leguizamo, San José del Guaviare, La Primavera y Sogamoso

Adicionalmente, vienen en ejecución contrataciones amparadas con el mecanismo de vigencias futuras de inversión autorizadas en años anteriores (2012, 2013 y  2014), entre las cuales se mencionan:

- Obras complementarias Aeropuerto El Dorado

- Obras complementarias Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (Palmira- Cali)

- Construcción de la Nueva Torre de Control El Dorado y CGAC

- Construcción sistema complementario calles de rodaje del Aeropuerto Eldorado

- Construcción Infraestructura Aeroportuaria: Leticia (Terminal, Torre, Cuartel bomberos, certificación); Cúcuta (Pista y complementaria8 RESAS, señalización Pistas); Aguachica (pista, plataforma, infraestructura complementaria); Nuqui (Cerramiento); Pasto (terminal, torre de control, infraestructura complementaria); Santa Marta Certificación pistas, señalización); Bucaramanga (interventoría Infraestructura complementaria) e Ibagué (Terminal, Torre, Cuartel bomberos, vías de acceso).

- Construcción nuevo terminal pasajeros, TWR, Cuartel bomberos y obras complementarias Yopal

Infraestructura Aeronáutica

Se llevaron a cabo procesos de autorización de vigencias futuras para adquirir, instalar, y puesta en servicio de un Sistema Cabeza Radar Carimagua, el  Sistema Multilateracion para las aproximaciones de los aeropuertos de Cúcuta y Medellín y la subestación eléctrica para la torre de control del aeropuerto de San Andrés.

Se adquirió el ILS de Pasto y Armenia, con el cual se está atendiendo una necesidad priorizada de la Entidad, y cumpliendo con un compromiso del Gobierno a través de APP.

En ejecución:

- Adquisición para redes de Telecomunicaciones - Sistemas. Frecuencias VHF y alternas Sistemas transceptores torres de control y Sistemas De voz VCS

- Adquisición Equipos y sistemas aeronáuticos y aeroportuarios para el Aeropuerto Eldorado.

- Adquisición sistema de aproximación y aterrizaje por instrumentos ILS para el aeropuerto de CUCUTA.

- Sistema de control y monitoreo de la iluminación CAT 3

- Centro situacional y sistemas CCTV

Otras como:

La Adquisición de 3 máquinas de bomberos de extinción de incendios para los aeropuertos de Armenia, Tame y Leticia; el mantenimiento de 48 máquinas de bomberos.

La Adquisición del sistema de vigilancia de monitoreo y control ambiental El Dorado, el  Mantenimiento y operación del sistema agua residual, potable, e industrial y el Programa de Mejoramiento prevención peligro aviario.

Avance metas por Proyecto

En el cuadro siguiente se refleja los comportamientos que tuvieron las aéreas ordenadoras del gasto  en los diferentes proyectos de inversión de acuerdo con las metas programadas a nivel de compromisos y obligaciones:

| Proyectos | Metas Propuestas |  | Ejecución 3r Trimestre |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comp | Oblig | Comp | Oblig |
|  | A Sept Acumulado |  | A Sept Acumulado |  |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 94.89% | 63.02% | 74.2% | 31.7% |
| CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - PREVIO CONCEPTO DNP | 100.00% | 33.15% | 49.9% | 38.9% |
| CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO | 100.00% | 62.00% | 89.3% | 36.1% |
| ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 77.25% | 31.05% | 1.3% | 0.5% |
| MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | 100.00% | 72.97% | 30.5% | 19.2% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 87.25% | 46.10% | 49.1% | 10.6% |
| ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 99.29% | 46.90% | 36.0% | 11.4% |
| AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS. | 100.00% | 100.00% | 97.8% | 19.6% |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 100.00% | 70.00% | 26.4% | 4.3% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. | 98.57% | 68.13% | 56.1% | 1.0% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 100.00% | 45.00% | 54.3% | 6.6% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 100.00% | 59.00% | 40.8% | 11.6% |
| ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL. | 100.00% | 70.00% | 69.0% | 37.4% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 100.00% | 45.35% | 100.0% | 30.0% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 100.00% | 79.95% | 91.2% | 25.0% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 80.00% | 80.00% | 70.8% | 44.2% |
| ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN AEROPUERTOS. | 100.00% | 50.00% | 0.0% | 0.0% |
| AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | 100.00% | 50.00% | 0.0% | 0.0% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 72.61% | 64.89% | 64.3% | 28.5% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL. | 100.00% | 50.00% | 92.3% | 50.0% |
| ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | 98.57% | 33.57% | 5.5% | 2.3% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 37.46% | 30.86% | 67.7% | 39.3% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 100.00% | 50.00% | 69.3% | 1.5% |
| REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | 100.00% | 100.00% | 99.5% | 0.0% |
| ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 100.00% | 61.37% | 82.6% | 28.1% |
| ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 100.00% | 26.87% | 52.9% | 18.9% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 98.30% | 70.00% | 70.8% | 37.7% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 99.00% | 72.00% | 96.8% | 61.0% |
| ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 100.00% | 67.00% | 93.1% | 64.9% |
| APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 80.00% | 80.00% | 83.2% | 32.6% |
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 89.55% | 68.08% | 55.4% | 27.1% |
| CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 74.00% | 49.00% | 81.2% | 51.4% |
| ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA | 100.00% | 81.00% | 97.7% | 48.3% |
| CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 76.09% | 76.09% | 58.0% | 42.5% |
| MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL |  |  | 0.0% | 0.0% |

Avance de ejecución por áreas

| Proyectos | Ejecución 3r Trimestre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apropiación | Comp | Oblig |
|  |  | A Sept |  |
| TOTAL INVERSION | 820,675,207,223 | 69.60% | 27.70% |
| SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES | 763,110,307,223 | 69.70% | 27.20% |
| DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 558,173,067,223 | 68.50% | 25.70% |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 277,743,000,000 | 74.20% | 31.70% |
| CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - | 9,953,000,000 | 49.90% | 38.90% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 124,920,336,400 | 49.10% | 10.60% |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 5,238,000,000 | 26.40% | 4.30% |
| MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | 6,726,000,000 | 30.50% | 19.20% |
| ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 7,670,730,823 | 36.00% | 11.40% |
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 4,533,000,000 | 55.40% | 27.10% |
| CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO | 80,129,000,000 | 89.30% | 36.10% |
| MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL | 11,260,000,000 | 0.00% | 0.00% |
| AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS. | 30,000,000,000 | 97.80% | 19.60% |
| DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES | 154,146,240,000 | 69.70% | 25.00% |
| AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | 16,000,000,000 | 0.00% | 0.00% |
| ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | 8,817,000,000 | 5.50% | 2.30% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. | 8,100,000,000 | 56.10% | 1.00% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 2,189,000,000 | 70.80% | 44.20% |
| ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL. | 5,739,240,000 | 69.00% | 37.40% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 23,923,000,000 | 91.20% | 25.00% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 10,745,000,000 | 100.00% | 30.00% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL. | 18,700,000,000 | 92.30% | 50.00% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 14,150,000,000 | 64.30% | 28.50% |
| REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | 1,200,000,000 | 99.50% | 0.00% |
| ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 44,583,000,000 | 82.60% | 28.10% |
| DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION | 50,791,000,000 | 83.20% | 49.90% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 7,180,000,000 | 54.30% | 6.60% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 3,000,000,000 | 40.80% | 11.60% |
| ADQUISICION EQUIPOS SEGURIDAD AEROPOTUARIA | 200,000,000 | 0.00% | 0.00% |
| ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 34,824,000,000 | 93.10% | 64.90% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 2,447,000,000 | 69.30% | 1.50% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 3,140,000,000 | 96.80% | 61.00% |
| SECRETARIA GENERAL | 47,244,000,000 | 67.70% | 31.90% |
| ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA | 20,300,000,000 | 97.70% | 48.30% |
| ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 8,000,000,000 | 1.30% | 0.50% |
| DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2,802,000,000 | 83.20% | 32.60% |
| APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 2,802,000,000 | 83.20% | 32.60% |
| DIRECCION DE INFORMATICA | 16,142,000,000 | 60.30% | 26.60% |
| ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 9,500,000,000 | 52.90% | 18.90% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 6,642,000,000 | 70.80% | 37.70% |
| CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS AERONAUTICAS | 5,481,900,000 | 81.20% | 51.40% |
| CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 5,481,900,000 | 81.20% | 51.40% |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | 1,639,000,000 | 58.00% | 42.50% |
| CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1,639,000,000 | 58.00% | 42.50% |
| GRUPO DE VUELOS | 3,200,000,000 | 67.70% | 39.30% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 3,200,000,000 | 67.70% | 39.30% |

| Proyectos | Ejecución 3r Trimestre |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apropiación | Comp | Oblig |
|  |  | A Sept |  |
| TOTAL INVERSION | 820,675,207,223 | 69.60% | 27.70% |
| SECRETARIA DE SISTEMAS OPERACIONALES | 763,110,307,223 | 69.70% | 27.20% |
| DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | 558,173,067,223 | 68.50% | 25.70% |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL | 277,743,000,000 | 74.20% | 31.70% |
| CONSTRUCCIÓN PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO - | 9,953,000,000 | 49.90% | 38.90% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. | 124,920,336,400 | 49.10% | 10.60% |
| MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 5,238,000,000 | 26.40% | 4.30% |
| MEJORAMIENTO Y RECUPERACION ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL | 6,726,000,000 | 30.50% | 19.20% |
| ADECUACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL AEROPORTUARIA. | 7,670,730,823 | 36.00% | 11.40% |
| LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ESTUDIOS PLANES Y PROGRAMAS AMBIENTALES | 4,533,000,000 | 55.40% | 27.10% |
| CONSTRUCION MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO EL DORADO | 80,129,000,000 | 89.30% | 36.10% |
| MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO ADECUACIÓN REMODELACIÓN AMPLIACIÓN EN EL MARCO DE CTO PLAN Y ACUERDOS DE DESARROLLO NACIONAL | 11,260,000,000 | 0.00% | 0.00% |
| AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA. AEROPUERTOS COMUNITARIOS. | 30,000,000,000 | 97.80% | 19.60% |
| DIRECCION DE TELECOMUNICACIONES | 154,146,240,000 | 69.70% | 25.00% |
| AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL NACIONAL | 16,000,000,000 | 0.00% | 0.00% |
| ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL NACIONAL. | 8,817,000,000 | 5.50% | 2.30% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL NACIONAL. | 8,100,000,000 | 56.10% | 1.00% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 2,189,000,000 | 70.80% | 44.20% |
| ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE MICROONDAS, CANALES TELEFONICOS Y TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL. | 5,739,240,000 | 69.00% | 37.40% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES. | 23,923,000,000 | 91.20% | 25.00% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA. | 10,745,000,000 | 100.00% | 30.00% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL NACIONAL. | 18,700,000,000 | 92.30% | 50.00% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL | 14,150,000,000 | 64.30% | 28.50% |
| REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y AEROPORTUARIA. | 1,200,000,000 | 99.50% | 0.00% |
| ADQUISICION EQUIPOS Y SISTEMAS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS AEROPUERTO EL DORADO | 44,583,000,000 | 82.60% | 28.10% |
| DIRECCION DE SEGURIDAD Y SUPERVISION | 50,791,000,000 | 83.20% | 49.90% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y RESCATE. | 7,180,000,000 | 54.30% | 6.60% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y BUSQUEDA Y RESCATE. | 3,000,000,000 | 40.80% | 11.60% |
| ADQUISICION EQUIPOS SEGURIDAD AEROPOTUARIA | 200,000,000 | 0.00% | 0.00% |
| ADQUISICION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y AYUDAS A LA NAVEGACION AEREA. | 34,824,000,000 | 93.10% | 64.90% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA. | 2,447,000,000 | 69.30% | 1.50% |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS. | 3,140,000,000 | 96.80% | 61.00% |
| SECRETARIA GENERAL | 47,244,000,000 | 67.70% | 31.90% |
| ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA | 20,300,000,000 | 97.70% | 48.30% |
| ADQUISICION TERRENOS PARA CONTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 8,000,000,000 | 1.30% | 0.50% |
| DIRECCION DE TALENTO HUMANO | 2,802,000,000 | 83.20% | 32.60% |
| APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. | 2,802,000,000 | 83.20% | 32.60% |
| DIRECCION DE INFORMATICA | 16,142,000,000 | 60.30% | 26.60% |
| ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE INFORMATICA. | 9,500,000,000 | 52.90% | 18.90% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. | 6,642,000,000 | 70.80% | 37.70% |
| CENTRO DE ESTUDIOS Y CIENCIAS AERONAUTICAS | 5,481,900,000 | 81.20% | 51.40% |
| CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. | 5,481,900,000 | 81.20% | 51.40% |
| SECRETARIA DE SEGURIDAD AEREA | 1,639,000,000 | 58.00% | 42.50% |
| CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD AEREA | 1,639,000,000 | 58.00% | 42.50% |
| GRUPO DE VUELOS | 3,200,000,000 | 67.70% | 39.30% |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO AEREO. | 3,200,000,000 | 67.70% | 39.30% |

Cifras en millones de pesos - FUENTE SIIF

La Secretaria de Sistemas Operacionales participa con un 93% del presupuesto de inversión (compromisos del 69.7%, obligaciones del 27.2%).

La Secretaria General muestra una participación del 5.8% (compromisos 67.7%, obligaciones 31.9%)

Participación CEA: 0.6%, Secretaria Seguridad: 0.2% y Subdirección 0.4%).

## Ejecución Direcciones Regionales

Los recursos asignados a las Direcciones Regionales representan el 5,02% del total del Presupuesto de inversión, registrando para este trimestre compromisos del 79.0% y obligaciones del 30.3%.

| Regional | Presupuesto |  | % Compromisos |  |  | % Obligaciones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inicial | A Septiembre | I Trim | II Trim | III Trim | I Trim | II Trim | III Trim |
| Cundinamarca | 12.610.10 | 6,076.0 | 1.0% | 1,0% | 32.7% | 0.0% | 0% | 5.8% |
| Antioquia | 5.874.00 | 5,785.7 | 8.5% | 8,5% | 88.0% | 2.1% | 2,1% | 24.6% |
| Atlántico | 8.874.00 | 8,275.1 | 24.7% | 24,7% | 87.9% | 7.1% | 7,1% | 48.9% |
| Valle | 8.359.10 | 7,594.0 | 10.0% | 10,0% | 88.3% | 0.3% | 0,3% | 26.1% |
| Norte Santander | 8.041.50 | 8,063.3 | 37.4% | 37,4% | 96.9% | 0.7% | 0,7% | 46.7% |
| Meta | 7.429.50 | 5,425.4 | 3.8% | 3,8% | 68.3% | 1.2% | 1,2% | 17.2% |
| TOTAL | 51.188.20 | 41,219.5 | 13.6% | 21.9% | 79.0% | 1.8% | 1,8% | 30.3% |

Cifras en millones de pesos

## Ejecución Reservas Presupuestales

Reserva constituida a 31 de diciembre de 2013, reflejando  pagos del 61.72%:

| DESCRIPCION | VALOR CONSTITUCION | PAGOS |
| --- | --- | --- |
| Funcionamiento | 2,933.6 | 65.61% |
| Inversión | 66,053.0 | 61.55% |
| TOTAL | 68,986.6 | 61.72% |

Cifras en millones de pesos

La reserva de funcionamiento constituida especialmente por compromisos de gastos generales entre los que se destacan, transporte, dotación, impresos y publicaciones, Y papelería. En inversión los compromisos más representativos son: Construcción torre y CGAC Aeropuerto El Dorado, Obras complementarias de concesión Aeropuerto El Dorado, Construcción pista Aeropuerto de Ipiales, Equipamiento Torre y CGAC Aeropuerto El Dorado, las cuales presentan saldos  por obligar.

A las reservas presupuestales igualmente se les viene realizando seguimiento por parte de la Dirección Financiera.

## Variaciones en la programación presupuestal

Traslados de Ley: Se presentaron traslados en funcionamiento por valor de $6.774 millones para atender las necesidades a nivel de personal con la retoma de los Aeropuertos de San Andrés y Providencia, seguros operacionales y sentencias ejecutoriadas.

En inversión se realizaron traslados presupuestales por valor de $16.477millones para atender necesidades priorizadas por las aéreas de Telecomunicaciones, Secretaria General y Seguridad y Supervisión Aeroportuaria.

En el rubro de servicio de la deuda se realizó un traslado por valor de 307millones para un pago anticipado a KFW.

# PLAN DE ACCION

El Plan de Acción refleja hasta el tercer trimestre un cumplimiento del 71.0% frente a lo programado, con las siguientes condiciones.

Compromisos presupuestales: Teniendo en cuenta la meta del 89.2% del total del presupuesto el resultado fue del 69.6%. En inversión la meta propuesta del 94.6% se alcanzó el 69.6%.

| Componentes del Plan de Acción | Resultados III Trimestre |
| --- | --- |
| Ejecución Presupuestal: Compromisos | 69.6% |
| Ejecución Presupuestal: Obligaciones | 38.01% |
| Cronogramas de Inversión | 78.0% * |
| Compromisos Estratégicos | 76.0% |

* El porcentaje de Cronogramas de Inversión es de las áreas del NC.

- RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Ejecución Presupuestal: Agilizar los procesos precontractuales del presupuesto de inversión, de tal manera que al cierre de la vigencia fiscal 2015 se hayan alcanzado  las metas propuestas en materia de compromisos y obligaciones.

Ejecución Reservas:

Para dar cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional y lograr el pago del 100% de las reservas presupuestales se profundizará el análisis y la eficiencia en los procesos de pago.

Compromisos estratégicos: La entidad continúa con el proceso de revisión y ajuste de su plan estratégico, de acuerdo con los lineamientos de Planeación Nacional y las políticas del sector transporte.

Vigencias Futuras y modificaciones presupuestales: La entidad ha adquirido el compromiso de disminuir el trámite de vigencias futuras, dado que la proporción ya comprometida para el 2016 es superior al 50% del presupuesto.