# AVISO LEY 80 DE 1993

# (Artículo 30)

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL

INFORMA AL PÚBLICO EN GENERAL

En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012, informa que tiene previsto disponer la apertura de la Licitación Pública No. 23001032A H4 de 2023.

OBJETO: “REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA, AYUDAS VISUALES, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ, DE ARAUCA (VF)”.

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecución del contrato será́ de 17 meses, previa expedición del registro presupuestal, aprobación de las garantías y suscripción del acta de inicio.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

Valor del presupuesto oficial para el presente proceso es de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($29.541.755.466,00) M/CTE incluye AIU+ IVA sobre la utilidad, distribuido por vigencias, así:

| Vigencia | Presupuesto por Vigencia |
| --- | --- |
| 2023 | $ 2.970.429.690 |
| 2024 | $ 21.204.323.075 |
| 2025 | $ 5.367.002.701 |

## Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2023 de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 65023 expedido el día 22 del Junio de 2023 por valor de $2.970.429.690,00, los recursos restantes del valor de la vigencia 2023 se encuentra en trámite. Así mismo se cuenta solicitud de Vigencias futuras ordinarias No. 2623 expedido el 22 de junio de 2023.

Fecha de publicación: 31 de agosto de 2023

Audiencia para revisión y asignación de riesgos

Fecha prevista: 25 de septiembre de 2023

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Microsoft Teams

Cierre o entrega de ofertas

Fecha prevista: 17 de octubre de 2023

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Plataforma SECOP II

Participantes: En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrar.

Criterios de adjudicación: La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil seleccionará la oferta más favorable, teniendo en cuenta los factores que son objeto de ponderación, previa verificación de la capacidad jurídica, financiera y técnica del proponente, lo cual aparece regulado en el Pliego de Condiciones y su complementario.

Consulta de los documentos del proceso: A partir de la fecha de la publicación del aviso de convocatoria pública, los interesados podrán consultar en el SECOP II todos los documentos, de acuerdo con el cronograma del proceso.

CRONOGRAMA

| Descripción de la actuación | Fecha | Lugar |
| --- | --- | --- |
| Publicación aviso convocatoria pública, estudios y documentos previos, proyecto pliego de condiciones | 31 de agosto 2023 | SECOP II |
| Publicación Aviso Ley 80 de 1993 No. 1 | 6 de septiembre de 2023 | SECOP II y página web de la AEROCIVIL |
| Publicación Aviso Ley 80 de 1993 No. 2 | 11 de septiembre de 2023 | SECOP II y página web de la AEROCIVIL |
| Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | Del 1 de septiembre de 2023 al 14 de septiembre de 2023 | SECOP II |
| Respuesta a las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 21 de septiembre de 2023 | SECOP II |
| Resolución de apertura y publicación pliego de condiciones definitivo | 21 de septiembre de 2023 | SECOP II |
| Audiencia de asignación de Riesgos | 25 de septiembre de 2023 10:00 AM | Vía MICROSOFT TEAMS (Para lo cual los interesados en participar en la audiencia deberán contar con dicha aplicación) El acceso a la audiencia será a través de un link que se enviará vía mensaje público a través de la plataforma SECOP II, en el link del presente proceso de selección. |
| Presentación de Observaciones a los Pliego de Condiciones definitivos | Hasta el 28 de septiembre de 2023 | SECOP II |
| Visita opcional al lugar de ejecución del contrato | 29 de septiembre de 2023 2:00 PM | Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca |
| Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones | 10 de octubre de 2023 | SECOP II |
| Plazo máximo para expedir adendas | 10 de octubre de 2023 | SECOP II |
| Presentación de Ofertas | 17 de octubre de 2023 10:00 AM | SECOP II |
| Publicación del informe de evaluación de las Ofertas | 24 de octubre de 2023 | SECOP II |
| Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación | 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2023 | SECOP II |
| Publicación documento respuesta a observaciones al informe de evaluación e informe de evaluación definitivo | 7 de noviembre de 2023 | SECOP II |
| Audiencia de Adjudicación | 9 de noviembre de 2023 10:00 AM | Vía MICROSOFT TEAMS (Para lo cual los interesados en participar en la audiencia deberán contar con dicha aplicación) El acceso a la audiencia será a través de un link que se enviará vía mensaje público a través de la plataforma SECOP II, en el link del presente proceso de selección. |
| Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la Audiencia de Adjudicación. | SECOP II |
| Firma del contrato | Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación | SECOP II |
| Aprobación de garantías | El día hábil siguiente a la entrega de las garantías | SECOP II |

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones.

ATENCIÓN A LOS INTERESADOS:

Las observaciones y sugerencias que los interesados formulen a la Entidad deben enviarse a través de la plataforma de SECOP II opción mensajes igual manera.

La presente Licitación Pública, en razón a la cuantía no es susceptible de ser limitada a Mipymes.

Las respuestas serán publicadas en el SECOP II.

Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas: En desarrollo de lo previsto en la Ley 850 de 2003, se convoca a las Veedurías Ciudadanas a vigilar el desarrollo de la gestión pública que adelanta la entidad.

Este aviso se publica en la página web de la Entidad y en la plataforma SECOP II, de conformidad con lo señalado en el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 019 de 2012.